|  | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | Годы реализации мероприятий с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |  |  |  |  | Фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене |  |  |  | Отклонение (+,-) |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года (1 полугодие) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года | с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Источник инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | объем | Сумма тыс. тенге |  |
|  | Всего: | Инвестиционная программа утверждена согласно письму от 21.04.2022г. № 32-1-32/1964 Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК |  | 13 599 143 |  | ед. |  | тыс. тенге | 13 599 143 | всего в т.ч. | ед. |  | тыс. тенге | 8 82 609 367 |  | 69 010 224 |  |
|  |  |  |  | 4 816 459 |  |  |  | тыс. тенге | 4 816 459 | собственные |  |  | тыс. тенге | 1 17 381 614 |  | 12 565 155 |  |
|  |  |  |  | 8 782 684 |  |  |  | тыс. тенге | 8 782 684 | заемные |  |  | тыс. тенге | 6 65 227 753 |  | 56 445 069 |  |
| 1 | Приобретение пассажирских электровозов |  | Приобретение локомотивов | 4 816 459 |  | ед. | 3 | тыс. тенге | 4 816 459 | всего в т.ч. | ед. | 7 | тыс. тенге | 1 14 937 695 | 4 | 10 121 236 |  |
|  |  |  |  | 4 816 459 |  |  |  | тыс. тенге | 4 816 459 | собственные |  |  | тыс. тенге | 298 754 |  | -4 517 705 |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  | тыс. тенге | - | заемные |  |  | тыс. тенге | 1 14 638 941 |  | 14 638 941 |  |
| 2 | Приобретение пассажирских тепловозов |  |  | 8 782 684 |  | ед. | 3 | тыс. тенге | 8 782 684 | всего в т.ч. | ед. | 26 | тыс. тенге | 6 67 671 671 | 23 | 58 888 987 |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  | тыс. тенге | - | собственные |  |  | тыс. тенге | 1 17 082 860 |  | 17 082 860 |  |
|  |  |  |  | 8 782 684 |  |  |  | тыс. тенге | 8 782 684 | заемные |  |  | тыс. тенге | 5 50 588 812 |  | 41 806 128 |  |

Полугодовая информация  ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы» 
об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене 
БИН 210840034978  49390 (вид деятельности по ОКЭД)  за 1 полугодие 2024 года