АО «НК»КТЖ»

Мойынты-Қызылжар теміржол құрылысының жобасы

Биоалуантүрлілікті басқару жоспары (БАБЖ)

(алдын ала нұсқа)

Тамыз 2025 ж

Мазмұны

1 Кіріспе	3

1.1 Қысқаша мазмұндама	3

1.2 Жобаның қысқаша сипаттамасы	4

1.3 Аймақтың алдын ала талдауы	5

1.4 Биоалуантүрлілікті сақтау саласындағы заңнамалық нормалар	9

1.5 Мүдделі тараптармен қарым қатынас	10

2 БИОАЛУАНТҮРЛІЛІК ҮШІН ЕҢ ЖОҒАРЫ ҚАУІП НҮКТЕЛЕРІ	11

2.1. Сирек кездесетін және құрып бара жатқан өсімдік түрлері өсетін учаскелер	11

2.2 Сирек құс түрлерінің кездесетін және ұя салатын жерлері	13

2.3 Киік шоғырланған жерлері	16

3 БИОАЛУАНТҮРЛІЛІК КОМПОНЕНТТЕРІНЕ ӘСЕРДІ ТӨМЕНДЕТУ ШАРАЛАРЫ	19

4 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖӘНЕ ӘСЕРДІ ТӨМЕНДЕТУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ КЕСТЕЛІК ЖОСПАРЫ	29

5 ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР	30

5.1. Жыртқыш құстар үшін жасанды ұялар салу	30

5.2.Негізгі және қосалқы инфрақұрылым объектілерінде фондық жарықтандыруды пайдалану кезінде жануарлар дүниесі объектілерінің тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ұсыныс	32

5.3. Жақын маңдағы су көздеріне әсерді төмендету жөніндегі шаралар	34

6. ТЕМІРЖОЛ БОЙЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АУМАҚТАРДЫҢ РЕЖИМІ	35

6.1 Аңдасай мемлекеттік табиғи қорықшасы	35

6.2 Басты орнитологиялық аумақтар (IBA)	41

7 ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ ІС-ШАРАЛАРЫНЫҢ БОЛЖАМДЫ ҚҰНЫН БАҒАЛАУ	46

Қосымша 1	48

Далалық зерттеулер кезеңінде (2025 ж. шілде) есепке алынған фауна тізімдері	48

КІРІСПЕ

1.1 Қысқаша мазмұны

Биоалуантүрлілікті басқару жоспары қоршаған және әлеуметтік ортаға әсерді бағалау жөніндегі жалпы есептің құрамында әзірленді.

Жоспарды әзірлеу барысында келесі жұмыстар жүргізілді:

- Камералдық жұмыстар – әдебиеттерге шолу, заңнамалық базаны зерделеу, жобалық құжаттаманы зерделеу, далалық материалды айқындау және жүйелеу.

- Далалық жұмыстар – зерттеліп жатқан салынып жатқан теміржол бойындағы биоалуантүрліліктің қазіргі жай-күйін талдау, түрлік алуантүрлілікті тіркеу, сирек кездесетін түрлердің орындарын және орналасуын нақтылау мақсатында 1 далалық шығу (2025 ж. шілде) жүргізілді.

Жоспарды жасау кезінде келесілер айқындалды және әзірленді:

- Теміржол құрылысы мен пайдаланылуын ескере отырып, биоалуантүрлілік компоненттеріне төнетін негізгі тәуекелдер;

- Аумақтың сирек кездесетін және фондық түрлерінің шоғырлануын (сирек кездесетін өсімдік түрлері өсетін жерлер, жыртқыш құстардың кездесу және ұя салу орындары және киіктердің қоныс аудару дәліздері) ескере отырып, биоалуантүрлілік үшін ең үлкен қауіп төндіретін орындар;

- Флора мен фаунаға теріс әсерді азайту жөніндегі шаралар;

- Табиғатты қорғау іс-шараларын орындау бойынша жұмыстардың жоспар-кестесі;

- Табиғатты қорғау шараларын іске асыру бойынша ерекше әдістемелік ұсыныстар;

- Жол құрылысы кезінде қамтылатын ЕҚТА-ның (Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар) шаруашылық қызметінің ережелері және қорғау режимі;

- Табиғатты қорғау іс-шараларының бағдарлық құны.

Биоалуантүрлілікті басқару жоспарының (БАБЖ) мақсаттары мен міндеттері

Биоалуантүрлілікті басқару жоспарының мақсаты:

- Жобаның бүкіл дәлізі бойынша биоалуантүрлілікті басқару стратегиясын әзірлеу.

Биоалуантүрлілікті басқару жоспарының міндеттері:

- Биоалуантүрлілікті және мекендеу ортасын қорғау және сақтау;

- Биоалуантүрлілікке әсер етуі мүмкін тасжол құрылысы жобаларын әзірлеу және іске асыру кезінде тәуекелдер мен теріс әсерлерді бәсеңдету шараларын қолдану;

Нақты осы Биоалуантүрлілікті сақтау жөніндегі іс-қимыл жоспары: киік, арқар, дала қыраны, бүркіт, қарақұс сияқты аймақтың қауіп төнген түрлері, сондай-ақ салбыраңқы қызғалдақ сияқты өсімдік түрлері үшін таза шығынның болмауына қол жеткізуге көмектесу үшін қажетті ұсыныстарды қамтиды.

Аталған биоалуантүрлілікті басқару жоспары мыналарды қамтиды:

- Жобаның қысқаша сипаттамасы

- Жобаны іске асырудан биоалуантүрліліктің әртүрлі деңгейлеріне күтілетін әсер

- Әрбір организмдер тобын сақтау жөніндегі іс-қимылдар туралы, сондай-ақ олардың қалай өлшенетіні және оларды іске асыру мен олардың табыстылығына кім жауапты болатыны туралы егжей-тегжейлі ақпарат.

1.2 Жобаның қысқаша сипаттамасы

Жобада Қызылжар (Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы) және Мойынты (Қарағанды облысы Шет ауданы) станцияларын байланыстыратын теміржол желісінің құрылысы қарастырылған (1-сурет).

1-сурет – Жобаланып отырған теміржолдың орналасу сұлбасы

Құрылысы жүргізіліп жатқан теміржол желісінің жалпы ұзындығы 322,2 км құрайды. Бұл жол учаскесі елді мекендерден алшақ өтетін болады.

Теміржол жолының санаты: II (ҚР ҚН 3.03-114-2014). Жобаланған жолдардың жалпы ұзындығы:

Пайдалану ұзындығы: 322,2 км.

Түзу учаске: 257 294,20 м.

Қисық учаске: 65 343,57 м.

Басқарушы еңістік: 8,18 ‰.

Қабылдау-жөнелту жолдарының пайдалы ұзындығы: –1050 м.

Жоспардағы қисықтың ең кіші радиусы – 1000 м.

Теміржол жолын төсеу Р65 типті, ұзындығы 25 метрлік, дифференциалды термиялық нығайтылған жаңа рельстермен (ҚР СТ 2432-2023) және жолдың түзу және қисық учаскелерінде 1 км-ге 1840 шпал эпюрасымен жаңа темірбетон шпалдарға (МЕМСТ 33320-2015) жүргізу қарастырылған. Балласт – 35-65 фракциялы қиыршық тасты (жолдық), шпалдың астындағы қалыңдығы 35 см, құм жастықшасы 20 см. Бір жолды учаскедегі жер төсемінің ені – 7,30 м. Буынды жолды түйіспесіз жол тармақтарына ауыстыру үшін алюмотермиттік пісіру қолданылып, рельс түйіспелерін пісіру орындалады.

Жер төсемін карьерлерден, резервтерден және қазылатын ойықтардан әкелінетін топырақпен толтыру қарастырылған.

1.3 Аумаққа алдын ала талдау

Флора

Жердегі флора

Қарастырылып отырған аумақтың елеулі бөлігі кезектесетін өсімдік қауымдастықтарының ала-құла кешені бар, әлсіз толқынды тау етегіндегі жазықтарды құрайды. Олардың ішіндегі ең көп үлесін шөптесін-жусанды тастақты жартылай шөлдер (Festuca sulcata, Stipa caucasica, Artemisia maritima, Caragana bongardiana, Caragana pygmaea, Suaeda physophora), кешенді бетегелі-қаражусанды тастақты жартылай шөлдер (Festuca sulcata, Artemisia frigida, Artemisia pauciflora) құрайды, мұнда жиі тұзды топырақтарда Anabasis truncata, Atriplex canum кездеседі. Кешен сондай-ақ жусанды-бетегелі және бетегелі-жусанды жартылай шөлді қауымдастықтарды қамтиды. Сондай-ақ учаскенің солтүстік бөлігінде псаммофитті өсімдігі бар тегіс төбелі құмды алқаптар (Euphorbia seguieriana, Artemisia arenaria, Achillea micrantha, Alhagi pseudalhagi, Achnatherum splendens) бар.

Шағын өзендердің шалғынды ашық тұзды топырақты аңғарларының учаскелерінде (Achnatherum splendens, Peganum harmala, Artemisia nitrosa) кең таралған.

Су маңындағы және суға батқан су флорасы

Жобаланып отырған теміржол бірнеше су ағыстарын кесіп өтеді: Мойынты, Сарыбұлақ, Шажағай өзендері (2-сурет). Өзендер орталық қазақстандық деп аталатын түрге жатады, арнасы қар еріген кезеңде суға толып, жаздың басына-ортасына дейін сақталады, кейін арнасы құрғап қалады.

2-сурет – Зерттеу ауданының өзендері

Негізінен су маңындағы түрлер әдетте қамыспен (Phragmites australis) және қоғамен (Typha angustifolia, T. latifolia), шатыршалы сусақпен (Butomus umbellatus) ұсынылған. Суға батқан су өсімдіктері: тесікжапырақты рдест (Potamogeton perfoliatus), топгүлді уруть (Myriophyllum verticillatum), масақты уруть (M. spicatum), жүзетін сарғалдақ (Ranunculus natans), кіші балдыршөппен (Lemna minor) ұсынылған. Учаскенің аумағында сирек кездесетін және жойылып бара жатқан су өсімдіктері анықталған жоқ.

Фауна

Сүтқоректілер фаунасының негізін кең таралған далалық және шөлдік түрлер құрайды: құм қоян, кіші және үлкен қосаяқтар, дала күзені, қарсақ, суыр, дала алабажағы. Таулармен байланысты түрлерден арқар және манул кездеседі. Палеарктикада кең таралған түрлерден қабан, борсық, ақкіс, түлкі кездеседі. Ауданда кіші ақтіс, ор қоян, экономка тышқаны, кәдімгі тышқан және сұр аламан мезофильді түрлерден мекендейді. Қазіргі уақытта саны өсіп келе жатқан, өзінің бұрынғы ареалын қалпына келтіріп жатқан киік кәдімгі түрге айналды. Мұнда барлығы 30-дан астам сүтқоректілер түрі мекендейді.

Қосмекенділер 2 түрмен ұсынылған – жасыл құрбақа және көлбақа. Жасыл құрбақа табысты көбею үшін тұрақты жағдайлар мен жақсы азықтық база бар жерлерде көптеп кездеседі. Көлбақа негізінен кеппейтін су айдындарында кездеседі.

Бауырымен жорғалаушылар 11 түрі мекендейді. Ең кең тарағандары: тақыр жұмырбасы, құйрықжелпуіш жұмырбасы, жылдам кесіртке, алабажақ кесіртке, жебежылан, қалқантұмсық және басқалар.

Аумақтың герпетофаунасы келесі негізгі түрлермен ұсынылған:

- Дала сұржыланы (Vipera renardi)

- Шығыс айдаһаршасы (Eryx tataricus)

- Кәдімгі қалқантұмсық (Gloydius halys)

- Жылдам кесіртке (Eremias velox)

- Жүгіргіш кесіртке (Lacerta agilis)

- Алабажақ кесіртке (Eremias arguta)

- Өрнекті жолақжылан (Elaphe dione)

- Кәдімгі сарыбасжылан (Natrix natrix)

- Тақыр жұмырбасы (Phrynocephalus helioscopus)

- Құйрықжелпуіш жұмырбасы (Phrynocephalus guttatus)

- Шиқылдақ гекконша (Alsophylax pipiens)

Тіркелген дарақтар саны бойынша кесірткелер – алабажақ кесіртке (Eremias arguta) және құйрықжелпуіш жұмырбасы (Phrynocephalus guttatus) басым болды. Жыландар биологиялық ерекшеліктеріне байланысты көпсаңды болып қана қоймай, сирек жағдайда ғана кәдімгі бауырымен жорғалаушылар түріне жатады және әдетте кесірткелермен салыстырғанда төменгі санды көрсетеді.

Құстар. Мойынты – Қызылжар теміржол желісін салу жоспарланып отырған Қарағанды және Ұлытау облыстарының құс фаунасы 205 түрді құрайды, олардың шамамен 60%-ы жоба аумағында кездеседі. Құс түрлерінің алуантүрлілігінің негізін ұшып өтетін түрлер құрайды. Ұялауға тіркелген түрлер саны 40-қа жетеді, олардың арасында ұсақ торғай тәрізді түрлер басым. Су айдындары маңында ұялайтын қызыл үйрек, шүрегей, сұр үйрек, сутұңғұс, самыстұңғұс атап өтілді.

Сирек және жойылып бара жатқан құс түрлері негізінен жыртқыш құстар – бүркіт, дала қыраны, қарақұс, лашын, дала күйкентайы, дала және шалғындық күйкентайлар мекендейді.

Бұл аумақтың негізгі құс популяциясы – жылдар мен маусымдарға қарай өзгеретін тығыздығы жоғары көпсаңды бозторғайлар болып табылады.

Аңшылық нысандарына жатқызылған құстардан ұшып өту кезінде кездесетін су құстары тобының өкілдері (қаздар мен үйректер), сондай-ақ сұр кекілік және көгершін тәрізділер кездеседі.

Жобаланған жол желісі екі негізгі орнитологиялық аумақты (IBA) кесіп өтеді – Аяқ-Бестау ұсақ шоқысы IBA No: KZ 063 және Ортау аласа таулары IBA No: KZ 064.

Ихтиофауна. Қарастырылып отырған аумақтың су айдындары Нұра-Сарысу бассейніне және Балқаш көлінің Ішкі ағысына жатады. Нұра ихтиофаунасы 26 түрден құралған. Бассейннің орталық бөлігінде 20 түр мекендейді, олардың ішінде төменде сипатталған 8 түрінің кәсіптік саны бар. Жалпы алғанда, олардың кәсіптік аудандар мен биотоптар бойынша таралуы біршама біркелкі.

Нұра-Сарысу бассейні өзендерінің балық популяциясы келесі түрлермен ұсынылған: табан балық (Abramis brama), шортан (Esox lucius L.), шабақ (Rutilus rutilus), жылтыр (Tinca tinca), торта (Carassius auratus және C. gibelio), алабұға (Perca fluviatilis L.). Аз көлемде сазан (Cyprinus carpio L) және көкбас (Sander lucioperca) атап өтілген. Жайын (Leuciscus idus) және тасбас (Lota lota) – потенциалды кәсіптік түрлер, сирек және жеке-дара кездеседі. Мойынты өзенінде ақ амур (Ctenopharyngodon idella), табан балық (Abramis brama), жылтыр (Tinca tinca), алабұға (Perca fluviatilis L.), осман (Diptychus), жайын (Leuciscus idus) тіркелген.

Гидробионттар. Зерттеу ауданы өзендерінің зоопланктонына коловраткалар, ескекаяқты шаянтәрізділер, нематодалар, олигохеттер және кіші жастағы хирономид личинкаларымен ұсынылған. Аймақ өзендерінің макрозообентосы нематодалар, олигохеттер, шаянтәрізділер, кенелер, инеліктер, біркүндіктер, бұлақшылар, қосконаттылар, қоңыздар және моллюскілер жатады.

Аумақтың басым түрлері

Жобаға алдын ала экологиялық бағалау және мекендеу ортасын талдау жобаның киіктің Бетпақдала популяциясы ареалының оңтүстік бөлігінің қоныс аудару шегінде, сондай-ақ арқар, бүркіт, дала қыраны, қарақұс, дуадақ, безгелдек мекендейтін ареалға жақын орналасқанын анықтауға мүмкіндік берді. Арқар (Ovis ammon), бүркіт (Aqyila chrysaetos), дала қыраны (Aquila nipalensis), безгелдек (Tetraxtetrax), дуадақ (Otis tarda) түрлері ҚР Қызыл кітабына енгізілген. Сонымен қатар киік және арқар түрлері Халықаралық табиғатты қорғау одағының (IUCN) тізіміне келесі мәртебемен енгізілген:

- Киік (Saiga tatarica) – NT (Near Threatened – Қауіп төнуге жақын)

- Арқар (Ovis ammon) – NT (Near Threatened – Қауіп төнуге жақын)

Қарастырылып отырған теміржол құрылысы аумағындағы ҚР Қызыл кітабына енгізілген сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктер тобына мыналар жатады:

- Еділ бәйшешегі (Adonis volgensis)

- Айыр қылқынды боз (Stipa pennata)

- Сары құртқашаш (Pulsatilla orientali-sibirica)

- Ашық қауырсыншөп (Pulsatilla patens)

- Қостүсті қызғалдақ (Tulipa biflora)

- Салбыраңқы қызғалдақ (Tulipa patens)

- Шренк қызғалдағы (Tulipa suaveolens)

- Қалқанжапырақты батпақгүл (Nymphoides peltata)

Саңырауқұлақтар:

- Тамырсүйгіш полипорус (Polyporus rhizophilus)

- Тақтайшалы қозықұйрық (Agaricus tabularis)

Сонымен қатар қарастырылып отырған ауданның эндемиялық түрлерінен мұнда өсуі мүмкін:

- Бездіжемісті наголовадка (Jurinea adenocarpa)

- Капелькин наголовадкасы (Jurinea Kapelkinii)

- Жартасты танацетум (Tanacetum scopulorum)

- Бұташықты тақырбас (Tragopogon scoparius)

- Қазақ клаусиясы (Clausia kasakorum)

- Ірі ұсақсары (Isatis maxima)

- Тең емес жапырақты смолевка (Silene anisolaba)

- Тұтас жапырақты смолевка (Silene holopetala)

- Ірітамырлы сүттіген (Euphorbia macrorrhiza)

- Қырылған тасшөп (Thymus rasitatus)

Бұл биоалуантүрлілікті басқару жоспары аталған түрлерге айтарлықтай әсер етуді болдырмауға және азайтуға көмектесетін салдарларды бәсеңдетуді қарастырады.

Жоспар Экологиялық ортаны басқару жоспарымен (EMP) бірлесіп енгізілуі тиіс.

1.4 Биоалуантүрлілікті сақтау саласындағы заңнамалық нормалар

Қазақстан Республикасындағы биоалуантүрлілікті сақтау жөніндегі шаралар келесі құжаттармен реттеледі:

- ҚР Экологиялық кодексінің 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ 240-бабымен;

- Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі Нұсқаулықпен (ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығы);

- «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» ҚР Заңымен (09.07.2004 ж. № 593-II);

- «Өсімдіктер дүниесі туралы» ҚР Заңымен (02.01.2023 ж. № 183-VII ҚРЗ);

- «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» ҚР Заңымен (07.07.2006 ж. № 175);

- Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрінің «Өсімдіктер дүниесінің шығынын өтеу нормативтерін бекіту туралы» 2023 жылғы 23 ақпандағы № 60 бұйрығы;

- Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрінің «ҚР өсімдіктер дүниесін қорғау, қорғау, қалпына келтіру және пайдалану саласындағы заңнаманы бұзудан келтірілген зиян мөлшерін есептеу үшін базалық ставкаларды бекіту туралы» 2023 жылғы 23 ақпандағы № 61 бұйрығы;

- Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрінің «Табиғи жағдайда өсетін сирек және жойылып кету қаупі төнген өсімдіктер түрлерін жер учаскелерінің меншік иелерінің, жер пайдаланушылар мен су пайдаланушылардың қорғауына беру қағидаларын бекіту туралы» 2023 жылғы 23 ақпандағы № 63 бұйрығы.

Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау қызметі де Қазақстан әртүрлі жылдары ратификациялаған бірқатар халықаралық келісімдерде көрсетілген мақсаттар мен міндеттерге бағытталған. Кез келген қызмет келесі құжаттарда қабылданған ережелерге сәйкес іске асырылуы тиіс:

- 1994 жылы Қазақстан Республикасы ратификациялаған Биологиялық алуантүрлілік туралы конвенция;

- БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясы (UNFCC), Рио-де-Жанейро, 1992 ж. 16 маусым;

- Ұзақ қашықтықтағы трансшекаралық ауаның ластануы туралы конвенция, Женева, 1979 ж. 13 қараша;

- Трансшекаралық контекстегі қоршаған ортаға әсерді бағалау туралы конвенция, Экспо (Финляндия), 1991 ж. 25 ақпан;

- Қоршаған ортаны қорғау саласында шешім қабылдауға жұртшылықтың қатысуы туралы конвенция (Орхусс);

- Халықаралық маңызы бар сулы-батпақты алқаптар, әсіресе су құстарының мекендейтін орындары ретіндегі Рамсар конвенциясы;

- Жануарлардың қоныс аударатын түрлерін қорғау туралы конвенция (Бонн конвенциясы, 1979);

- Биологиялық алуантүрлілік туралы конвенцияға қосымша Биоқауіпсіздік жөніндегі Картахена хаттамасы.

Сондай-ақ, Дүниежүзілік банк қаржыландыратын барлық құрылыс жұмыстары Банктің экология және биоалуантүрлілік бөлігіндегі қағидаттары мен стандарттарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс:

- ЭСС 3 Ресурстарды пайдалану тиімділігі, ластанудың алдын алу және басқару

- ЭСС 6 Биоалуантүрлілікті сақтау және тірі табиғи ресурстарды орнықты басқару

- ЭСС 10 Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл және ақпаратты ашу

1.5 Мүдделі тараптармен ынтымақтастық

Жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде мүдделі тараптармен міндетті ынтымақтастық пен өзара іс-қимыл маңызды бөлігі болып табылады. Олар: экология және табиғатты қорғау саласындағы уәкілетті орган, жергілікті атқарушы органдар, қоғамдық ұйымдар. Кез келген жұмыстар уәкілетті инстанцияның рұқсатымен жүргізілуі тиіс (ағаш кесуге рұқсат, табиғи көздерден су алуға рұқсат, эмиссияларға рұқсат және т.б.). Төменде осы жобаны іске асыруға тартылуы мүмкін негізгі атқарушы органдар мен қоғамдық ұйымдардың тізімі қоса беріледі:

1-кесте Мүдделі тараптардың тізімі

| № | Ұйым | Басшы, байланыс деректері |
| --- | --- | --- |
| 1 | ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитеті | Қожықов Ерболат Сейілбайұлы Тел: 8(7172) 74-08-55 |
| 2 | ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті | Тұрғамбаев Данияр Ғалымұлы Тел: + 7 (7172) 74-06-83 |
| 3 | ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экология департаменті | Бегали Сапаралиев Тел: 41-07-54 (қабылдау бөлмесі) |
| 4 | ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ұлытау облысы бойынша Экология департаменті РММ | Мамилов Адам Иссаұлы Тел: +7 (7102) 41‒04‒29 (қабылдау бөлмесі) |
| 5 | «Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі | Санбаев Бақтияр Жұматаұлы Тел: +7 (7212) 56-41-27 (кеңсе) |
| 6 | «Ұлытау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі | Ахметбеков Абзал Мәжитұлы Тел: 8 710 2 41 44 60 |
| 7 | «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Нұра-Сарысу облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі | Бейсімбаев Серік Жолтайұлы Тел: 8 (7212) 90-81-16 |
| 8 | ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қарағанды облыстық аумақтық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясы РММ | Балтабаев Абзал Маратұлы Тел: +7 (7212) 41‒58‒65 (қабылдау бөлмесі) |
| 9 | «Ұлытау облыстық аумақтық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясы» РММ, Ұлытау қаласы | Тұралиев Закария |
| 10 | Қарағанды орман және жануарлар дүниесін қорғау шаруашылығы КММ | Мұқанов Мақсат Жеңісұлы +7 (7212) 44‒29‒71, +7 (7212) 43‒79‒38 |
| 11 | Қарағанды облыстық экологиялық музейі ҚБ | Калмыков Дмитрий +7 (7212) 41‒33‒44 |
| 12 | Қазақстанның Биоалуантүрлілікті сақтау қауымдастығы РҚБ | Воронова Вера Тел: +7 (7172) 32 22 65 |

2 БИОАЛУАНТҮРЛІЛІК ҮШІН ЕҢ ҮЛКЕН ҚАУІП ТӨНЕТІН НҮКТЕЛЕР

Далалық зерттеу кезеңінде биоалуантүрлілік үшін ең үлкен қауіп төнетін нүктелер анықталды.

2.1. Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдік түрлері өсетін учаскелер

А) Салбыраңқы қызғалдақтың (Tulipa patens) өсетіні расталды. Бұл түр ҚР Қызыл кітабына енгізілген. Аталған түрдің көп мөлшерде өсетін жекелеген орындары анықталған жоқ. Түр жобаланып отырған теміржол желісінің іс жүзінде бүкіл бойында жеке-дара кездеседі. Өсу тығыздығы шамамен 1 м²-ге 1 дана және одан да сирек. Зерттеу кезеңінде өсімдіктер жеміс беру сатысында – тұқымы шашылып жатқан құрғақ қорапшалар күйінде болды.

3-сурет – Тulipa patens құрғақ қорапшалары

B) Сондай-ақ жұмыс учаскесінде теміржол желісіне жақын маңда қара сексеуіл (Haloxylon aphyllum) тіркелді. Дара ағаш үлгілері кездесті. Айта кету керек, сексеуіл Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілмеген, алайда сексеуілді кесуге мораторий қолданылады (Экология министрінің 2024 жылғы 30 қазандағы «Мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі сексеуіл ормандарын кесуге тыйым салу туралы» бұйрығы 2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті Төрағасының 2015 жылғы 13 тамыздағы №211 «Мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі сексеуіл екпелерін кесуге тыйым салу туралы» бұйрығы).

4-сурет – Мойынты-Қызылжар теміржолы құрылысының желісі бойындағы қара сексеуіл (Haloxylon aphyllum)

2.2 Сирек кездесетін құс түрлерінің кездесу және ұя салу орындары

Далалық зерттеу кезеңінде келесі сирек кездесетін құс түрлерінің тірі кездесулері және 1 ұясы тіркелді:

2-кесте Жоба аумағында тіркелген сирек құс түрлерінің тізімі

| Вид | Статус |
| --- | --- |
| Дала қыраны(Aquila nipalensis) (Фото: А.Магазов) | IUCN 5 санат ҚР Қызыл кітабы |
| Бүркіт (Aquila chrysaetos) (Фото: Ф.Шакула) | 3 санат ҚР Қызыл кітабы |
| Қарақұс(Aquila heliaca) (Фото: Г.Дякин) | 3 санат ҚР Қызыл кітабы |
| Бізтұмсық (Vanellus vanellus) (Фото: Ю.Малков) | IUCN |
| Безгелдек (Tetrax tetrax) (Фото: Г.Дякин) | IUCN 2 санат ҚР Қызыл кітабы |

Құстардың учаскеде болу сипаты – ұялау. Түрлер негізінен Ортау және Аяқ-Бестау Негізгі орнитологиялық аумақтарының шекараларында тіркелді.

Төменде сирек кездесетін құс түрлерінің кездесу нүктелері мен ұялау орындары және кездесу картасы келтіріледі.

3-кесте Сирек құс түрлерінің кездесу және ұя салу орындарының нүктелері

| Орналасқан жерінің координаттары | Түрі |
| --- | --- |
| қызметтік пайдалану үшін | Дала қыраны |
| қызметтік пайдалану үшін | Бүркіт |
| қызметтік пайдалану үшін | Дала қыранының ұясы, осы жерде дала қыраны |
| қызметтік пайдалану үшін | Бүркіт |
| қызметтік пайдалану үшін | Дала қыраны |
| қызметтік пайдалану үшін | Безгелдек |

5-сурет – Сирек құс түрлерінің кездесу орындарының карта-схемасы

Зерттеу кезеңінде теміржол құрылысының желісі бойынан дала қыранының 1 бос ұясы анықталды, ол жартаста (6-сурет) орналасқан.

6-сурет – Мойынты-Қызылжар теміржолы құрылысының желісіндегі Дала қыранының ұясы

Теміржолдың белгіленген жоспар-сұлбасын ескерсек, құрылыс жұмыстары барысында ұяның жойылаты белгілі. Ірі жыртқыш құстар, оның ішінде қырандар, ескі ұяларды жиі пайдаланатыны белгілі. Осыған байланысты, биыл ұяда құстар болмаса да, олар келесі жылдары оны мекендеуі мүмкін деп болжауға болады.

Сондықтан, бұзу кезінде әрбір ұя үшін 3 жасанды ұя орнату ұсынылады. Жасанды ұяны  орнату және құрастыру тәртібі 6-бөлімде келтірілген.

2.3 Киіктің шоғырлану орындары концентрации сайги

Жоба киіктің Бетпақдала популяциясы ареалының оңтүстік бөлігінің қоныс аудару шегінде (Saiga tatarica) орналасқан. Бұл ауданда киіктің қозғалысы туралы спутниктік тректердің болмауына байланысты, киіктің орналасқан жерлерін нақтылау үшін аумақ далалық зерттеулер толық жүргізілді, сондай-ақ жануарлар жиі кесіп өтетін орындарды анықтауға мүмкіндік берген жергілікті тұрғындардан, фермерлерден және шопандардан сауалнама жүргізілді. Сондай-ақ, 2009-2025 жылдардағы авиациялық есептеулердің деректері пайдаланылды. Алынған деректер негізінде қарастырылып отырған аумақтағы киіктің ықтимал шоғырлану орындарының картасы жасалды, сондай-ақ киіктің жобаланып отырған теміржол арқылы қоныс аударуы үшін ең маңызды учаскелер бөлініп көрсетілді (7 және 8-суреттер).

7-сурет Киіктің жұмыс учаскесіндегі авиациялық есептеулер кезеңіндегі маусымдықты ескере отырып шоғырлану картасы

8-сурет Жұмыс учаскесіндегі киіктің қоныс аударуының ең маңызды учаскелерінің картасы

3 БИОАЛУАНТҮРЛІЛІК КОМПОНЕНТТЕРІНЕ ӘСЕРДІ АЗАЙТУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРАЛАР

Келетін әсер ауыртпалығын азайту және кейіннен биоалуантүрлілікті қалпына келтіру жөніндегі шаралар төмендегі кестеде берілген.

4-кесте Биоалуантүрлілікке әсерді азайту жөніндегі шаралар

| Қызмет түрі | Төмендету жөніндегі шаралар | Күтілетін нәтиже | Жауапты тұлғалар |
| --- | --- | --- | --- |
| Флора |  |  |  |
| Құрылыс кезеңі |  |  |  |
| Құрылыс техникасының қозғалысы | - Техниканың тың жерлермен рұқсат етілмеген жүрісін болдырмау, аумақтың фрагменттелуін болдырмау үшін жұмыстарды жүргізу кестесін қатаң сақтай отырып, арнайы бөлінген далалық жолдармен жүруді қамтамасыз ету. | - Өсімдіктердің, оның ішінде сирек кездесетіндердің үстінен өтуін және зақымдануын, сондай-ақ флора өкілдерінің мекендеу ортасының фрагменттелуін болдырмау. | Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ)/ҚТЖ, Инженерлік қадағалау қызметі, Мердігер ұйым |
| Құнарлы топырақ қабатын алу | Осы жоспардың 3-тармағында көрсетілген сирек кездесетін түрлердің мол өсу нүктелерінде құнарлы топырақ қабатын 20 см тереңдікке маусым-шілде айларында (тұқымдар себілгеннен кейін) қолмен алуды жүргізу. Тұқымы бар топырақ қауіпсіз қашықтыққа ұқсас жағдайларға тасымалданады, қолмен төгіледі және тегістеледі. Қайтадан ПАЙДАЛАНЫЛМАЙДЫ! Осылайша, өсімдіктер қауіпсіз ұқсас орынға көшіріледі. | Сирек түрлердің шағын популяциясының жойылуын болдырмау. | Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ)/ҚТЖ, Инженерлік қадағалау қызметі, Мердігер ұйым |
| Жұмысшылардың қызметі | - Құрғақ шөпті өртеуге тыйым салу. - Жабайы жидектер мен саңырауқұлақтарды жинауға тыйым салу. | - Өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау. - Еңбек қауіпсіздігі ережелерін сақтау (ТҚ ережелері). | Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ)/ҚТЖ, Инженерлік қадағалау қызметі, Мердігер ұйым |
| Фауна |  |  |  |
| Құстар (Aves) |  |  |  |
| Құрылыс кезеңі |  |  |  |
| Дала қыранының ұясын бұзу | - Бұзылған 1 жыртқыш құс ұясының орнына қауіпсіз қашықтықта (жолдан 500 метр, бірақ бір-бірінен кемінде 3-5 км қашықтықта) 3 еселенген баламада жасанды ұялар орнату – әрбір бұзылған ұяға 3 жасанды ұядан. - Жұмысшыларды жол учаскелерінде сирек және жойылып бара жатқан құс түрлерінің көбею орындарының бар екендігі туралы хабардар ету. | - Жасанды ұялар аймақтағы сирек кездесетін жыртқыш құстар популяциясын қалпына келтіруге ықпал етеді. - Жұмысшылардың сирек кездесетін құс түрлері туралы хабардарлығын арттыру. | Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ)/ҚТЖ, Инженерлік қадағалау қызметі, Мердігер ұйым |
| Тұрғын лагерьлер салу және техниканы орналастыру | Көктемгі кезеңде (сәуір-мамыр) лагерьді немесе техниканы орнату үшін алдымен учаскенің жерінде безгелдек, дала қыраны сияқты сирек құс түрлерінің ұяларының бар-жоғын алдын ала тексеру. Ұя табылған жағдайда, лагерьді және техниканы құстар үшін қауіпсіз жерге ауыстыру шараларын қабылдау. | Ұя салу кезеңінде құстардың өлімін және мазалауын болдырмау. | Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ)/ҚТЖ, Инженерлік қадағалау қызметі, Мердігер ұйым |
| Құрылыс алаңдары мен лагерьлерді жарықтандыру | Жарықтандыруды қажет ететін объектілерге қатаң бағытталған жарықтандыруды пайдалану және "жоғары" бағыттағы, "зиянды жарықтандыруды" тудыратын жан-жақты жарық беретін шамдарды пайдаланудан аулақ болу. Жарықтың бүкіл беті бойынша максималды шашырауына ықпал ететін мамандандырылған линзаларды пайдалану. - Негізгі жобаланған объектілерді сыртқы жарықтандыру үшін жарықдиодты шамдарды пайдалану. - Жарықтандыруды басқару үшін инфрақызыл қозғалыс датчиктерін пайдалану. - Кеңсе және тұрғын үй ғимараттарының жанында "жердегі" жарықтандыру көздерін пайдалану. Құстардың көктемгі (сәуір) және күзгі (қыркүйек-қазан) қоныс аудару кезеңдерінде "артық" жарықтандыру көздерін өшіру кестесін әзірлеу ұсынылады. Кесте негізгі объектілерді және оған ілеспе инфрақұрылымды салу және пайдалану кезінде қатаң қажетті болып табылмайтын сыртқы жарықтандыру көздерін (мысалы, ғимараттардың сәулеттік жарықтандыру шамдары, сәндік шамдар, мерекелік иллюминация және т.б.) өшіруге негізделуі тиіс. | Осы аймақ арқылы қоныс аударатын, оның ішінде сирек кездесетін және жойылып бара жатқан құстарға жарық көздерінен болатын теріс әсерді төмендету. | ЖІТ және мердігер құрылыс ұйымдарының коменданттары |
| Эксплуатация кезеңі |  |  |  |
| Электр беру желілері Жол бойымен кернеуі 10 кВ болатын екі электр беру желісі тартылады. Оның бірі – автоматты блокировка жүйесі (АБ), ал екіншісі – электр беру желісі (ЭБЖ) болады. Екі желі де темірбетон тіректерге орнатылған әуе желілері түрінде салынады. | Жол бойында кернеуі 10 кВ болатын екі электр беру желісі жүргізіледі. Бір желі автоматты блоктау жүйесін (АБ), ал екіншісі электр беру желісін (ЭБЖ) білдіреді. Екі желі де темірбетон тіректердегі әуе желісі болады. - Аспалы оқшаулауы бар ЭБЖ конструкциясын пайдалану. Оқшаулағыштарды бекітудің бұл түрі конструкцияның ток өткізетін және жерге қосылған элементтері арасындағы қашықтықты ұлғайтуға ықпал етеді, бұл әртүрлі өлшемді топтардағы құстардың электр тогымен зақымдану қаупін айтарлықтай төмендетеді. - Арнайы полимерлі қабықпен қапталған өздігінен тасымалданатын оқшауланған сымды (ӨТОС) қолдану ЭБЖ пайдалану кезінде құстарды ең сенімді қорғауды қамтамасыз ете - ЭБЖ аспалы оқшаулағыштарын қорғау үшін полимерлі қорғаныш қалпақтарын пайдалану ұсынылады. Қорғаныш қалпақ құстардың саңғырығымен ластанудан, бояу жұмыстарынан, атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық әсерден ЭБЖ оқшаулағыштарының гирляндасының бетін қорғау үшін қолданылады. - Арнайы құсқа қарсы полимерлі оқшаулағыштарды қолдану құрылымның құс үшін қауіптілігін төмендетуге ықпал етеді. - ЭБЖ құс үркіткіштермен жабдықтау (сфералар, тербелетін пластиналар, спиральді діріл сөндіргіштер, жолақтар, SWAN-FLIGHT және FireFly Bird ұшу ауытқытқыштары, хлопушкалар, әуе маркерлік сфералар, таспалар, жалаушалар, балық аулау қалтқылары, авиациялық шарлар, айқастырылған таспалар). | - Құстардың ЭБЖ-да өлу қаупінің алдын алу және төмендету. | Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ)/ҚТЖ, Инженерлік қадағалау қызметі, Мердігер ұйым |
| Бауырымен жорғалаушылар (Reptilia) |  |  |  |
| Құрылыс кезеңі |  |  |  |
| Құрылыс жұмыстары (барлығы) | - Жұмыс кестесін сәуір-мамыр айларындағы бауырымен жорғалаушылардың көбею мерзімдеріне сәйкес үйлестіру қажет. | - Жаңа туған жануарлардың өлімі мен популяция санының төмендеуін алдын алу. | Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ)/ҚТЖ, Инженерлік қадағалау қызметі, Мердігер ұйым |
| Уақытша технологиялық орлар мен шұңқырлар жасау | - Уақытша технологиялық орлар қажет болған жағдайда, оларға түскен бауырымен жорғалаушыларды алып тастау және оларды қауіпсіз жерге ауыстыру арқылы күнделікті тексеру қажет. | Кездейсоқ түскен жануарлардың өлімін болдырмау. | Мердігер ұйымдардың жұмысшылары |
| Сүтқоректілер (Mammalia) |  |  |  |
| Жолды пайдалану | - Үйіндінің көлбеу/тегістелген бүйірлік еңісі – Жабайы жануарлардың қозғалысын жеңілдету үшін үйіндінің еңісі шамамен 1:6-дан тіпті 1:10-ға дейін (кәдімгі 1:4 үйіндіге қарағанда) неғұрлым көлбеу еңіске өзгертіледі. Өткелдерге арналған орындарды осы жоспардың 2.3-бөлімінде келтірілген киіктің қоныс аудару учаскелерінің картасына сәйкес таңдау - Торлы қоршау – Жолдың үлкен учаскелерінде екі жағынан да торлы қоршаулар орнатылады, бұл ретте жануарларға (киіктерге) арналған ара қашықтығы шамамен 2 км болатын өткелдерден басқа. Өткелдердің шеттерінде күшейтілген торлы қоршаулар орнатылуы тиіс. | - Киіктің, сондай-ақ еліктің, арқардың (өте аз ықтимал) өлімін болдырмау және жануарлардың жол арқылы неғұрлым қолайлы өтуін қамтамасыз ету. | Беткейлерді тегістеу және торлы қоршауларды орнату – мердігер құрылыс компаниялары. |
| Балық (Pisces) және Амфибия (Amphibia) |  |  |  |
| Құрылыс жұмыстары |  |  |  |
| Өзендерден су алу | - Балық қорғау құрылғыларын орнату. - Су алу орнын орналастыру осі таңдалған кезде мынадай жағдайларды ескеру қажет: 1. Су алу орнын уылдырық шашатын жерлерге, қыстау шұңқырларына орналастырмау; 2. Су алуды жас балықтардың қоректенетін және олардың қоныс аудару жолдарында шектеу; 3. Су алуды тәуліктің ымырт-түнгі уақытында шектеу. | - Балықтар мен қосмекенділердің өлімін болдырмау. | Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ)/ҚТЖ, Инженерлік қадағалау қызметі, Мердігер ұйым |
| Құрылыс технологиялық процестері | - Техниканы өзендердің су қорғау аймақтары мен белдеулерінде жууға тыйым салу. - ЖЖМ құюға тыйым салу, оның құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде төгілуін болдырмау. - Құрылыс бригадаларынан ҚТҚ уақтылы шығаруды ұйымдастыру. - Уақытша тұрмыстық үй-жайларды су қорғау аймақтары мен белдеулерінен тыс жерде салу. - Ағынды суларды су айдындарының арналарына ағызуға тыйым салу. | - Аймақтың су ортасының химиялық және механикалық ластануын болдырмау. | Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ)/ҚТЖ, Инженерлік қадағалау қызметі, Мердігер ұйым |
| Экожүйелер |  |  |  |
| Құрылыс жұмыстары |  |  |  |
| Жұмысшыларға арналған құрылыс тұрмыстық лагерьлері, жұмысшылардың тіршілік әрекеті | - Қалдықтарды қатаң бөлінген және регламенттелген орындарда жинау. - Жабайы жануарлардың тұрмыстық қоқыспен және олардың тіршілік әрекеті үшін қауіп төндіруі мүмкін басқа да қалдықтармен жанасуын болдырмауды қамтамасыз ету. Жануарлардың баспана және ұя салу үшін әртүрлі типтегі қалдықтарды (әсіресе пластикті, майлы шүберекті, химикаттармен қолданылған қаптама материалдарын) пайдалануының алдын алу ұсынылады: - Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған ҚТҚ арналған мамандандырылған контейнерлерді пайдалану. - Өнеркәсіптік қалдықтарды, оның ішінде майлы шүберекті жинау және сақтау үшін мамандандырылған жабылатын контейнерлерді пайдалану. - Қалдықтар мамандандырылған кәсіпорындармен шығарылуы және тек мамандандырылған полигондарда орналастырылуы тиіс. - Ағынды суларды жер бедеріне және су айдындарына ағызуға тыйым салу. - Жұмысшыларға арналған биодретханаларды орнату. | - Трассаға іргелес аумақты тұрмыстық және құрылыс қалдықтарымен қоқыстаудың алдын алу. Жабайы жануарларды ҚТҚ үйінділеріне тартуды болдырмау. Жерүсті және жерасты суларының ағынды сулармен ластануын болдырмау. | Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ)/ҚТЖ, Инженерлік қадағалау қызметі, Мердігер ұйым |
| Атмосфераның стационарлық және жылжымалы көздерден ластануы | - Далалық жолдар мен үйінділерді, әсіресе құрғақ кезеңде, мол суару арқылы бейорганикалық шаң шығарындыларының ең аз көлеміне қол жеткізу қажет. - Негізгі жолдарды қатты жабынмен қамтамасыз ету. - ЖЖМ-мен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік жүйелерін әзірлеу және енгізу. | Атмосфералық ауаның ластануын азайту. | Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ)/ҚТЖ, Инженерлік қадағалау қызметі, Мердігер ұйым |
| Жұмысшылардың қызметі | Персоналдың жануарлар және өсімдіктер дүниесіне әсерін азайту жөніндегі қызметін реттеу үшін Ішкі регламент (ішкі тәртіп) ережелерін әзірлеу ұсынылады. Ережелер мыналарды қамтуы тиіс: - Флора мен фаунаның сирек түрлерінің көбею және өсу орындары туралы ақпарат. - Сирек түрлердің көбею және өсу маусымдарында мазасыздық факторларын шектеу шаралары: o Экологиялық сезімталдығы жоғары маусымдарда (көктем) қызметкерлердің құстардың мекендеу орындарына және сирек флора мен фауна түрлерінің өсу орындарына баруын шектеу. o Персоналдың ұялармен және жұмыртқалармен байланысын шектеу, сондай-ақ құстарды үркітетін әрекеттерді шектеу. o Экологиялық сезімталдық маусымдарында сирек құс түрлерінің ұя салу орындарындағы жылдамдық режимін шектеу. - Рұқсат етілмеген жерлерде жүруге тыйым салу. - Негізгі және пайдаланылатын далалық жолдар туралы ақпарат. - Уақытша жолдарды пайдалану кезінде жобалық шешімдерді сақтау. - Шуды және шаңды бақылау шаралары. - Құстардың қоныс аудару кезеңінде тиімді сыртқы жарықтандыру кестесін пайдалану туралы ақпарат. - Тұрмыстық қоқыспен және басқа қалдықтармен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар. - Аң аулаудың және жануарларды қудалаудың кез келген түріне тыйым салу. - Жабайы жануарларды қоректендіруге тыйым салу. - Осы ережелер бұзылған жағдайда қолданылатын шаралар. | Персоналдың экологиялық сауаттылығы мен жауапкершілігін арттыру. | Жобаны іске асыру тобы (ЖІТ)/ҚТЖ, Инженерлік қадағалау қызметі, Мердігер ұйым |
| Андасай зоологиялық қорықшасының ЕҚТА аумағы | - Карьерлер, лагерьлер және су тоғандарын ЕҚТА шекарасында орналастыруға тыйым салу. | - ЕҚТА шекарасындағы экожүйелер мен биоалуантүрлілікті сақтау. | ҚТЖ басшылығы |
| Негізгі орнитологиялық аумақтар (IBA) | - Технологиялық жұмыстардың көлемін азайту немесе көктемгі ұя салу кезеңінде толық тоқтату, «тыныштық аймақтарын» құру. | - Сирек құс түрлерінің популяциясын сақтау. | ҚТЖ басшылығы, Мердігер ұйымдардың басшылығы |
| Мүдделі тараптармен ынтымақтастық | - Құрылыс жұмыстарын жүргізуге және келісуге барлық қажетті рұқсаттарды (арнайы су пайдалану, жасыл желектерді кесу, эмиссияларға және т.б.) алу. - Жұмыстарды жүргізу кезінде ЖАО және экобелсенділермен, мүдделі жұртшылықпен тұрақты консультациялар өткізу. | - Жұмыстарды ҚР нормативтік базасына және халықаралық талаптарға сәйкес орындау, қоғамдық пікірді ескеру. | ҚТЖ басшылығы, Мердігер ұйымдардың басшылығы |
| Эксплуатация кезеңі |  |  |  |
| Андасай зоологиялық қорықшасының ЕҚТА аумағы | - ЕҚТА шекарасындағы теміржол станцияларында ЕҚТА шекарасындағы мінез-құлық ережелері мен тыйым салынған қызмет түрлері бар ақпараттық аншлагтарды орнату. | - Азаматтардың табиғатқа ұқыпты қарауын қалыптастыру. | ЕҚТА басшылығы, ҚТЖ |

4 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖӘНЕ ӘСЕРДІ ТӨМЕНДЕТУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ КЕСТЕ-ЖОСПАРЫ ГРАФ

Төменде құрылыс кезеңінде бақылауды және шектеуді талап ететін келетін әсерді азайту жөніндегі шараларды және қажетті технологиялық шешімдерді іске асырудың кесте-жоспары келтірілген.

5-кесте Әсерді төмендету жөніндегі жұмыстардың кесте-жоспары

| Шара | Орындау мерзімі |
| --- | --- |
| Флора |  |
| - Техниканың рұқсат етілмеген жүрісіне тыйым салу - Құрылыс алаңында ЖЖМ және құрылыс материалдарын төгуді болдырмау - УҚ жолдары мен қоймаларының, құрылыс материалдарының шаңды беттерін ылғалдандыру - Құрғақ шөпті өртеуге тыйым салу - Жабайы жидектер мен саңырауқұлақтарды жинауға тыйым салу | Құрылыс жұмыстарының барысында тұрақты (2025 жылдан бастап) |
| Сирек түрлер өсетін жерлердегі құнарлы топырақ қабатын алу | Құрылыстың әр жылының маусым-шілде айлары |
| Фауна |  |
| Жасанды ұяларды орнату | Құрылыс кезеңіндегі кез келген жылдың мамыр айынан қыркүйек айына дейін, қолайлы ауа райы жағдайларында |
| Жол учаскелеріндегі сирек және жойылып бара жатқан құс түрлерінің көбею орындарының бар екендігі туралы жұмысшыларды хабардар ету | Құрылыс жұмыстарының барысында тұрақты (2025 жылдан бастап) |
| Осы аймақ арқылы қоныс аударатын, оның ішінде сирек кездесетін және жойылып бара жатқан құстарға жарық көздерінен болатын теріс әсерді төмендету | Құрылыс жұмыстарының барысында тұрақты (2025 жылдан бастап) |
| Бауырымен жорғалаушылардың жаңа туған жануарларының өлімін болдырмау және популяция санының төмендеуін болдырмау | Жұмыс кестесін бауырымен жорғалаушылардың көбею мерзімдеріне сәйкес сәуір-мамыр айларында үйлестіру. Осы кезеңдегі жүктемені азайту. |
| Технологиялық шұңқырлар мен орларға кездейсоқ түскен жануарлардың өлімін болдырмау | Жұмыс басталғанға дейін күн сайын |
| Жолдың беткейлерін тегістеу | Құрылыс жұмыстары кезеңінде тұрақты (2025 жылдан бастап) |
| Торлы қоршауларды орнату | Құрылыс жұмыстары кезеңінде тұрақты (2025 жылдан бастап) |
| Өзендерден су алу | Уылдырық шашу кезеңіне дейін (сәуір айына дейін) балық қорғау құрылымдарын орнату Тәуліктің ымырт-түнгі уақытында су алуды шектеу – жұмыстардың барысында тұрақты |
| Экосистемы |  |
| Техниканы су қорғау аймақтары мен өзен белдеулерінде жууға тыйым салу - ЖЖМ құюға тыйым салу, құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде оның төгілуін болдырмау - Құрылыс бригадаларынан ҚТҚ уақтылы шығаруды ұйымдастыру - Уақытша тұрмыстық үй-жайларды су қорғау аймақтары мен белдеулерінен тыс жерде салу - Ағынды суларды су айдындарының арналарына ағызуға тыйым салу | Құрылыс жұмыстарының барысында тұрақты (2025 жылдан бастап) |
| Трассаға іргелес аумақты тұрмыстық және құрылыс қалдықтарымен қоқыстаудың алдын алу. Жабайы жануарларды ҚТҚ үйінділеріне тартуды болдырмау. Жерүсті және жерасты суларының ағынды сулармен ластануын болдырмау. | Құрылыс жұмыстарының барысында тұрақты (2025 жылдан бастап) |
| Атмосфералық ауаның ластануын азайту | Құрылыс жұмыстарының барысында тұрақты (2025 жылдан бастап) |
| Персоналдың экологиялық сауаттылығы мен жауапкершілігін арттыру | Құрылыс жұмыстарының барысында тұрақты (2025 жылдан бастап) |
| ЕҚТА шекарасындағы теміржол станцияларында ақпараттық аншлагтарды орнату | ЕҚТА басшылығының қалауы бойынша |
| Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл | Құрылыс жұмыстарының барысында тұрақты (2025 жылдан бастап) |

5 ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

5.1. Жыртқыш құстарға арналған жасанды ұя құрылыстарын жасау жөніндегі әдістемелік ұсыныстар

Жасанды тіректерге платформалар негізінен ағашсыз аудандарда, бастапқыда жерде емес (жартастарда, ағаштарда) ұя салатын құстарды сол жерге тарту үшін немесе жерде ұя салатын жыртқыш құстардың ұяларын құрғақ шөптің өртенуі, ұялардың бүлінуі және техногендік факторлардың теріс әсері сияқты жағымсыз факторлардың оларға әсерін азайту мақсатында басқа жерге ауыстыру үшін орнатылады.

Жоба аумағында жасанды ұялар жасау кезінде сирек және жойылып бара жатқан құс түрлерінің көбею орындарының бар екендігі туралы персоналды хабардар ету жөніндегі іс-шараларды жүргізу ұсынылады.

Жыртқыш құстарды көбею үшін жасанды ұяларға тарту жөніндегі жобаларды іске асыру мүмкін болатын аумақтар мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:

- Қоректік ресурстың жоғары болуы және қолжетімділігі;

- Ұя салу кезеңінде көбеймейтін құстардың немесе қоныс аудару мен көшу кезіндегі құстардың тұрақты болуы, немесе тартылатын құс түрлерінің жақын маңдағы көрші аумақтарда тұрақты ұя салатын топтарының болуы;

- Тартылатын құстарға теріс әсер ететін жергілікті антропогендік факторлардың ең аз әсері, мысалы, ауыл шаруашылығында улы химикаттарды қолдану, құс қорғау құрылғылары жоқ 6-10 кВ әуе электр беру желісінің тығыз желісі, тау-кен өнеркәсібінің дамуы, ұя салу кезеңінде көп адамдардың болуы және т.б.

Оңтайлы мекендеу орталарында колониялық өмір сүруге бейім емес ірі жыртқыштар бір-бірінен 3–7-ден 8–12 км-ге дейінгі қашықтықта ұя салады. Осыны ескере отырып, құстарды ықтимал ұя салатын учаскелерге нүктелі түрде тарту үшін оңтайлы мекендеу орталарындағы әртүрлі жұптардың ұялары арасындағы орташа қашықтыққа бағдарлану және жасанды ұяларды бір-бірінен ұқсас қашықтықта орналастыру ұсынылады.

Кез келген жасанды тірек субстратындағы ұя платформасы ағаштан да, металдан да жасалуы мүмкін.

Ұя платформалары ені 0,8–1,2 м болатын шаршы қаңқалар болып табылады. Олар диаметрі 8–12 см болатын тегіс ағаш діңдерінен немесе ұқсас ағаштан жасалған 5–7 сырықтан тұруы тиіс. Дайындалған сырықтар ортасында бір-екі көлденең сырықпен шаршы түрінде шегелермен қағылады. Шегелердің ұзындығы 100–150 мм болуы тиіс. Тірек сырықтар шегелермен тесіледі және сырықтың осіне көлденең бүгіледі. Шегелерді сырықтың осі бойымен бүгуге болмайды, өйткені ол кепкен кезде жарылып, шегенің түсіп кетуіне және платформаның бұзылуына әкелуі мүмкін.

Платформаны одан әрі бекіту кезінде оны шегелердің басы жоғары қаратылып орнату керек. Керісінше жағдайда, сырықтар кепкен кезде шегелер олардан түсіп қалады. Платформа қаңқасының шеткі тірек сырықтары мен көлденең сырықтар арасына қалыңдығы жіңішке тақтайшалар салынады, олар тіректерге ұсақ шегелермен немесе сыммен бекітіледі, осылайша барлық тақтайшалар арасындағы саңылау 1–3 см құрайды. Тақтайша ретінде әртүрлі ендегі тақтайларды да пайдалануға болады.

9-сурет - Жасанды ұяларға арналған ұя платформалары

Металдан жасау үшін диаметрі 8–12 мм және ұзындығы 0,8 м болатын 4 таяқшадан шаршы қаңқа дәнекерленеді. Оның бұрыштарына ұзындығы 1,1 м болатын диагональді таяқша дәнекерленеді. Дайын қаңқаға арнайы тор (сетка рабица) тартылады.

Ағаштан немесе металдан жасалған платформаны ағашсыз жерде жерге қазылған кез келген тірекке орнатуға болады.

Ең қарапайым тірек – диаметрі 17–25 см және биіктігі 3 м болатын, жерге 70 см тереңдікке қазылған ағаш баған. Ағаш платформа мұндай бағанға орталық көлденең сырық арқылы шегелермен қағылады және платформаның бұрыштарынан бағанға 40 градустан кем емес бұрышпен қағылған үш-төрт тірекпен бекітіледі. Металл платформаны бұл бағанға платформаның ортасы арқылы бағанның ұшына қағылған жақтаумен және платформаның бұрыштарынан бағанға тартылған металл таяқшалардан немесе қалың металл сымнан жасалған кермелермен бекітуге болады.

Ағаш бағанға балама – темірбетон бағаны. Ол беріктігімен және ұзақ қызмет ету мерзімімен ерекшеленеді, дала өрттерінде жанбайды және отынға пайдаланылмайтындықтан, жергілікті тұрғындар сирек бұзады. Мұндай бағандарды арнайы мақсатта дайындауға болады. Бағанның қаңқасы диаметрі 8–12 мм және ұзындығы 3,3–3,5 м болатын 3–4 металл таяқшадан жасалуы тиіс. (Беріктігі үшін 3 таяқшадан кем жасауға болмайды). Қаңқа таяқшалары бетон құйылатын қалыптан 30–50 см ұзын етіп жасалады. Баған орнатылғаннан кейін, ұзын таяқшалар көлденең жазықтыққа жайылып, оларға платформа бекітіледі.

Әртүрлі тіректерге орнатылған платформаларда, жоғарыда айтылған ұсыныстарға сәйкес, ұя құрылысы жасалады. Көп жағдайда бұл құрылыс сол жерде өздігінен ұя салатын жыртқыш құстардың ұяларын имитациялайды. Сондай-ақ, теміржол құрылысына байланысты жағымсыз факторлардың әсерін азайту мақсатында ұяларын ауыстыруды қажет ететін құстардың ұя құрылыстарын пайдалану жоспарлануда.

5.2. Негізгі объектілерді және оған ілеспе инфрақұрылымды фондық жарықтандыруды пайдалану кезінде жануарлар дүниесі объектілерінің тіршілігін қамтамасыз ету жөніндегі ұсыныстар

- Жарық ластануынан жануарлар дүниесі объектілеріне теріс әсерді барынша азайту, құстардың қоныс аудару кезеңінде бағдарын жоғалтуын төмендетуге, сондай-ақ тұтастай алғанда экожүйелерге жоспарланған қызметтен түсетін жалпы теріс қысым деңгейін азайтуға ықпал етеді. Осы мақсатта, жарық инфрақұрылымын салуды жоспарлау кезінде келесі принциптерді басшылыққа алу керек:

- Жарықтандыруды қажет ететін объектілерге қатаң бағытталған жарықтандыруды пайдалану және "жоғары" бағыттағы, "зиянды жарықтандыруды" тудыратын жан-жақты жарық беретін шамдарды пайдаланудан аулақ болу. Бағытталған жарықтандыруды қолдану, сондай-ақ энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді, өйткені бұл жағдайда "жан-жақты" шамдармен салыстырғанда қуаты аз шамдарды пайдалануға болады.

Рисунок 10 - Направленное освещение (слева), всенаправленное освещение (справа)

- Жарықтандыру құралдарына арналған арнайы линзаларды пайдалану, олар жарықтың бүкіл беті бойынша барынша таралуына ықпал етеді.

11-сурет - Жарық ағынымен беттің толық қамтылмауы (сол жақта) және Жарық ағынымен беттің максималды қамтылуы (оң жақта)

- Негізгі жобаланатын объектілерді сыртқы жарықтандыру үшін светодиодты шамдарды пайдалану.

- Жарықтандыруды басқару үшін инфрақызыл қозғалыс датчиктерін пайдалану.

- Кеңсе және тұрғын үй ғимараттарының жанында "жердегі" жарықтандыру көздерін пайдалану.

12-сурет – «Жердегі» жарықтандыру көздері

Құстардың көктемгі және күзгі қоныс аудару кезеңдерінде "артық" жарықтандыру көздерін өшіру кестесін әзірлеу ұсынылады. Бұл кесте негізгі объектілерді салу және пайдалану кезінде, сондай-ақ оған ілеспе инфрақұрылымда қатаң қажетті болып табылмайтын сыртқы жарықтандыру көздерін өшіруге негізделуі тиіс. Мұндай қажетсіз жарықтандыру көздеріне мысал ретінде: ғимараттардың сәулеттік жарықтандыру шамдары; сәндік шамдар; мерекелік иллюминация және т.б. жатады. Бұл маусымдық шектеулер осы аймақ арқылы ұшып өтетін құстарға, соның ішінде сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерге теріс әсерді азайтуға ықпал етеді.

5.3. Жақын орналасқан су айдындарына әсерді төмендету шараларыы по снижению воздействия на близлежащие водоемы

Мойынты-Қызылжар теміржол құрылысы аумағы Мойынты, Сарыбұлақ және Шажағай өзендерін кесіп өтіп, осы өзендердің су қорғау аймақтары мен белдеулерін қамтиды.

Жерүсті су ресурстарын, сондай-ақ су флорасы мен фаунасының компоненттерін қорғау жөніндегі іс-шаралар ретінде келесі су қорғау шаралары тиімді болып табылады:

- ҚР су қорғау заңнамасын сақтау;

- Су қорғау аймағы мен белдеуіндегі шаруашылық қызмет режимін сақтау.

Ластанудың алдын алу жөніндегі негізгі іс-шаралар кешені объектіні салу кезеңінде іске асырылады:

- Құрылыс жөніндегі барлық жұмыстар жер учаскесін бөлу шекараларында қатаң орындалуы тиіс;

- Жол-құрылыс және көлік техникасына жанармай құю, уақытша ЖЖМ қоймаларын орнату, құрылыс учаскелерінде пайдаланылатын басқа да зиянды заттарды сақтау және орналастыру жерасты суларының ластануын болдырмайтын тиісті нормалар мен ережелерді қатаң сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс (ЖЖМ бар ыдыстарды – тек табандарға (поддон) орнату; техниканы жуу – тек арнайы бөлінген, лай ұстағыштармен жабдықталған жерлерде; ЖЖМ қалдықтарын рельефке ағызуға тыйым салу);

- Жанармай мен жағармай материалдарының төгілуін жою мақсатында автотұрақтарда және жанармай құю орындарында адсорбенттер жиынтығы және мұнаймен ластанған қалдықтар мен топырақты жинауға арналған арнайы металл контейнерлер қарастырылады;

- Химиялық және басқа да зиянды заттар, сұйық және қатты қалдықтар бетон негізі және су жинау шұңқыры бар арнайы бөлінген алаңдарда жиналады. Сұйық қалдықтары бар ыдыстар қосымша ластаушы заттардың төгілуін болдырмайтын металл табандарға орналастырылады;

- Беткі жаңбыр және қар суының ағып кетуін және ұйымдасқан түрде ағуын қамтамасыз ету мақсатында – учаскенің тік жоспарлауы аяқталғаннан кейін жергілікті жердің табиғи рельефіне сәйкес еңістерді қалыптастыру;

- Кірме жолдардың профилін жасау (жол төсемі шегінде беткі сулардың тоқтап қалуын болдырмау үшін);

- Жол төсемінен беткі суларды бұру үшін – жол төсемінің екі жағында су бұру арналарын орнату. Жолдардың астынан су өткізу үшін, қайталама батпақтанудың алдын алу мақсатында – су өткізгіш құбырлар мен науалар орнату;

- Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін: беткі сулардың тоқтап қалуын және уақытша су айдындарының (көлшіктер, батпақты учаскелер) қалыптасуын болдырмау үшін аумақты жоспарлау және абаттандыру.

Негізгі табиғатты қорғау іс-шараларына сонымен қатар мыналар жатады:

- Аумақты ықтимал су басудан қорғау үшін жер біліктерін (валдар) жасау (аумақты қоршау);

- Аумақты тұтыну және өндіріс қалдықтарымен ластауға жол бермеу, құрылыс алаңынан қалдықтарды уақтылы шығару;

- Өзен жағасында техниканы жууға тыйым салу.

Осылайша, табиғатты қорғау іс-шаралары сақталған жағдайда, теміржол құрылысы және одан әрі пайдаланылуы қарастырылып отырған аймақтың жерүсті және жерасты суларына айтарлықтай әсер етпейді.

6. ТЕМІРЖОЛ БОЙЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АУМАҚТАРДЫҢ (ЕҚТА) РЕЖИМІ

6.1 Андасай мемлекеттік табиғи қорықшасы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 11 шілдедегі № 470 "Республикалық маңызы бар Андасай мемлекеттік табиғи қорықшасының (зоологиялық) аумағын кеңейту туралы" Қаулысымен Қарағанды және Ұлытау облыстарында, жаңа теміржол құрылысы учаскелерінде орналасқан жаңа кластерлік учаскелер қосылды. Жаңа учаскелердің трассаға қатысты орналасуының карта-схемасы 12-суретте көрсетілген.

Картадан көрініп тұрғандай, теміржол қорықшаның 2-кластерлік учаскесінің солтүстік-шығыс шетін кесіп өтеді.

ЕҚТА жалпы алаңы

Андасай мемлекеттік табиғи (зоологиялық) қорықшасының жалпы ауданы 3 415 806,40 гектарды құрайды.

ЕҚТА қорғау аймағының алаңы

Мемлекеттік табиғи қорықшалар үшін заңнамалық тұрғыдан қорғау аймақтары қарастырылмаған.

Андасай қорықшасының аумағында, паспортқа сәйкес, әрқайсысының өзіндік қорғау режимі бар 2 функционалдық учаске бөлінген.

Функционалдық учаскелер бойынша ерекше қорғалатын табиғи аумақтың қорғау режимдері:

6-кесте Қорықшаны қорғау режимдері

| № п/п | Функционаллы учаскенің атауы | Ауданы, га | Қорғау режимі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 039 596 | Қорық режимі |
| 2 | 2 | 2 376 210,4 | Шаруашылық қызметтің реттелетін режимі |
|  | Барлығы: | 3 415 806,4 |  |

13-сурет – Жобаланып отырған теміржолдың Андасай қорықшасының учаскелеріне қатысты орналасуы

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы рұқсат етілген және тыйым салынған қызмет түрлері:

Рұқсат етіледі:

- Қорық режиміндегі учаскелерде: жыл мезгілдеріне қарай ғылыми, экологиялық-ағартушылық, туристік және рекреациялық мақсаттарда пайдалануға, сондай-ақ омарта шаруашылығын жүргізуге рұқсат етіледі.

- Шаруашылық қызметтің реттелетін режиміндегі учаскелерде: жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушыларға мемлекеттік қорық қорының табиғи кешендері мен объектілеріне зиянды әсер етпейтін тәсілдермен және әдістермен дәстүрлі шаруашылық қызмет түрлерін жүргізуге, сондай-ақ орман шаруашылығы қызметін жүргізуге рұқсат етіледі.

Тыйым салынады:

Аң аулау, жануарларды кез келген тәсілдермен және құралдармен аулау (добыча). Өсімдіктер мен жануарлардың жат түрлерін интродукциялау (әкеліп жерсіндіру). Ұяларды, індерді, жатақтарды және басқа да мекендеу орындарын бұзу, жұмыртқаларды жинау. Жануарлар мен өсімдіктердің өліміне әкеп соққан немесе әкелуі мүмкін басқа да кез келген әрекеттер. Ерекшелік: Бұл тыйымдар жануарлар мен өсімдіктер дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның рұқсатымен ғылыми-зерттеу, өсімін молайту және мелиорациялық мақсаттарда алу жағдайларына қолданылмайды. Аумақта шөп өсімдіктерін өртеуге (отжиг) тыйым салынады.

Қорық режиміндегі учаскелерде (заповедный режим) көрсетілген учаскелер шегінде кәсіпшілік және рекреациялық мақсатта пайдаланудың кез келген түріне тыйым салынады. Бұл жерде тек ғылыми ұсыныстар мен жануарлар мен өсімдіктер дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты негізінде жүргізілуі мүмкін іс-шараларға ғана жол беріледі.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы жер иелері мен жер пайдаланушыларға қойылатын экологиялық талаптар

- Ерекше қорғалатын табиғи аумақта (ЕҚТА) шаруа қожалығын (фермерлік) және ауыл шаруашылығын жүргізуге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, тек қорық режиміндегі және шаруашылық қызметтің реттелетін режиміндегі арнайы бөлінген учаскелерде ғана рұқсат етіледі.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда орналасқан шаруа (фермерлік) қожалығын жүргізуге арналған, ауыл шаруашылығы мақсатындағы және өнеркәсіп жерлеріндегі жер учаскелерінің иелері мен пайдаланушылары (бұдан әрі – Жер учаскелері) міндетті:

- Санитариялық және экологиялық талаптарға сәйкес келетін өндіріс технологияларын қолдануға, қоршаған ортаға зиян келтіруге, санитариялық-эпидемиологиялық, радиациялық және экологиялық жағдайды нашарлатуға жол бермеуге.

- Құрылыс, экологиялық, санитариялық-гигиеналық және өзге де арнайы талаптарды (нормалар, ережелер, нормативтер) сақтауға.

- Топырақтың ластануына, қоқыстануына, тозуына және құнарлылығының нашарлауына жол бермеуге.

- Қалдықтардың (өндірістік, құрылыс, тұрмыстық) кез келген түрлерін бұл үшін арнайы бөлінген жерлерден тыс көмуге (жинақтауға) жол бермеуге.

- Химиялық және өзге де зиянды материалдарды олардың қоршаған табиғи ортаға түсуінің алдын алатын арнайы ыдыстарда ғана тасымалдауды жүргізуге.

- Жер иелері мен жер пайдаланушылардың барлық қызметкерлеріне экологиялық талаптарды және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңнаманы сақтау бойынша міндетті нұсқама (инструктаж) жүргізуге, оның өтуі туралы арнайы журналда қол қойдыруға.

- Өрт қауіпсіздігін күшейтілген бақылауды жүзеге асыруға.

- Жер учаскелерінің периметрі бойынша жырту жұмыстарын жүргізуге, минералданған жолақты үнемі жаңартып отыруға (өнеркәсіп Жер учаскелерінде – сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бөлінген санитариялық-қорғау және өзге де аймақтарды жыртуға).

- ЕҚТА аумағындағы мемлекеттік табиғи қорық қорының объектілеріне зиян келтірілген жағдайда, мемлекеттік табиғат қорғау ұйымдары белгілеген қажетті көлемде, ЕҚТА әкімшілігімен келісе отырып, өтемақылық іс-шараларды жүргізуге.

- Табиғат қорғау заңнамасы мен экологиялық талаптардың сақталуын бақылау үшін ЕҚТА әкімшілігі қызметкерлерінің, жануарлар дүниесін қорғау мемлекеттік қызметінің және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың жер учаскелерінің аумағына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге.

ЕҚТА аумағындағы жер иелері мен жер пайдаланушыларға шаруашылық қызметті жүргізу барысында тыйым салынады:

- Жануарлар дүниесі объектілерін аулау (добыча), сексеуілді дайындау (кесу, түбірімен қопару), өсімдіктерді жою және жануарлардың тіршілік ету жағдайларын нашарлататын өзге де әрекеттер жасау, жануарлардың мекендері мен ұяларын бұзу және зақымдау, жұмыртқа жинау, Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген жануарлар түрлерін алу.

- Автокөлікті жол желісінен тыс жерде жүргізу.

- ЕҚТА аумағында пайдалы қазбаларды (қатты, сұйық және газ тәрізді), құрылыс материалдарын (құм, саз және т.б.) өндіру, ЕҚТА әкімшілігімен алдын ала келіспей карьерлер жасау.

- Өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды арнайы бөлінген, қалдықтардың таралуына жол бермейтін (желмен, жауын-шашынмен) орындардан тыс жерде жинақтау. Мұндай орындарды орналастыру және жабдықтау ЕҚТА әкімшілігімен келісілуі тиіс.

- Сұйық қалдықтарды және басқа да ластаушы заттарды ластаушылардың қоршаған ортаға (топыраққа, су көздеріне) түсуінің алдын ала отырып, арнайы бөлінген орындардан тыс жерде ағызуға.

Ерекше қорғалатын табиғи аумаққа (ЕҚТА) бару ережелері, жұмыс режимі және рекреациялық жүктеме

"Андасай мемлекеттік табиғи қорықшасы" ЕҚТА аумағына бару мемлекеттік 1.табиғи қорық қоры объектілерін сақтау шартымен жүзеге асырылады.

2.Жеке тұлғаларға (келушілерге) "Андасай мемлекеттік табиғи қорықшасы" (бұдан әрі – ЕҚТА) аумағына барған кезде келесі әрекеттерге рұқсат етіледі:

  - Жалпы пайдаланымдағы жолдармен механикаландырылған және ат-көлік құралдарымен жүру, арнайы жабдықталған жерлерде тоқтау.

  - ЕҚТА әкімшілігімен алдын ала келісілген ұйымдастырылған экскурсиялар мен туристік жорықтар өткізу.

  - ЕҚТА әкімшілігімен келісім бойынша су айдындарында тек моторсыз жүзу құралдарымен жүру.

  - Әуесқойлық (спорттық) балық аулау.

  - ЕҚТА әкімшілігімен келісім бойынша спорттық және экологиялық-ағартушылық іс-шаралар, туристік слеттер өткізу.

  - Кәсіби және әуесқой фото-бейнетүсірілім жүргізу.

  - Оқу практикаларын өткізу.

  - ЕҚТА әкімшілігімен келісім бойынша оқу мақсатында гербарий жинау, топырақ үлгілерін алу.

  - Мемлекеттік табиғи қорық қоры объектілерінің және табиғи кешендердің табиғи дамуы мен сақталуын бұзбайтын өзге де қызмет.

3.ЕҚТА табиғат қорғау мекемесінің аумағында тыйым салынады:

  - Қолданыстағы жолдардан тыс жерге көлік құралдарымен кіру және жүру.

  - Автокөліктерді және басқа да механикалық құралдарды белгіленген жерлерден тыс тоқтату.

  - Су айдындарының жағалауында автокөліктер мен басқа да механикалық құралдарды қою және жуу, ыдыс жуу, кір жуу, үй жануарларын шомылдыру.

  - ЕҚТА мемлекеттік күзет қызметі пайдаланатын моторлы жүзу құралдарын қоспағанда, су айдындарында моторлы яхталардың, катерлердің, моторлы қайықтардың, скутерлердің, квадроциклдердің болуы.

  - От жағу, мангалдарды орнату.

  - Белгіленген жерлерден тыс аялдамалар ұйымдастыру, шатырлар тігу.

  - Аулармен және басқа да тыйым салынған құралдармен балық аулау.

  - Жабайы жануарларды алу.

  - Жабайы жануарларды үркіту және қоректендіру.

  - Ұяларды, індерді, жатақтарды және құмырсқа илеулерін бұзу.

  - Ағаштар мен бұталарды кесу, сындыру және зақымдау, тұрмыстық қажеттіліктерге арналған сыпырғышқа шыбық дайындау.

  - Табиғат, тарих, мәдениет және археология ескерткіштерін бұзу және бүлдіру.

  - Рұқсат етілген жинау орындарынан тыс жерде жабайы өсетін ағаш, бұта, шөптесін өсімдіктер мен дәрілік шикізатты жинау және қазып алу, соның ішінде гербарий материалын жинау.

  - Көрнекі үгіт құралдарын (стендтер, панно, аншлагтар және басқалар), орман орналастыру, орман шаруашылығы және жерге орналастыру белгілерін сындыру және бүлдіру.

  - Құрылыстарға, ағаштарға, тастарға және жартастарға жазулар мен суреттер салу.

  - Қалдықтармен, тұрмыстық қоқыстармен және топырақ жамылғысының қалдықтарымен ластау.

  - ЕҚТА аумағындағы жасанды шыққан шу және басқа да акустикалық әсерлер нормаларына сәйкес, қоршаған ортаға шу және басқа да акустикалық әсерлерді қолдану.

  - Өсімдіктер мен жануарлардың жат түрлерін интродукциялау, сондай-ақ өсімдіктер жамылғысының зақымдануына және жойылуына әкеп соққан немесе әкелуі мүмкін басқа да әрекеттер.

  - Мемлекеттік табиғи қорық қоры объектілерінің және табиғи кешендердің табиғи дамуы мен сақталуын бұзатын өзге де қызмет.

6.2 Маңызды орнитологиялық аумақтар (IBA)

Жобаланған жол желісі екі маңызды орнитологиялық аумақты (IBA) кесіп өтеді: Аяқ-Бестау ұсақ шоқысы IBA No: KZ 063 және Ортау аласа таулары IBA No: KZ 064 (13-сурет).

Қолданыстағы заңнамада Маңызды орнитологиялық аумақтардың (егер олар Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға енгізілмесе) аумағында шаруашылық қызметті шектеулер тізбесін қамтитын ережелер жоқ. Алайда, IBA – бұл құстар үшін ұя салу, түлеу, қыстау және ұшып-қону кезіндегі аялдама орындары ретінде маңызды маңызы бар аумақтар.

IBA-ны анағұрлым тиімді сақтау үшін, әдетте, "IBA Қамқоршылары" тағайындалады. Қамқоршылар ретінде ұжымдар және тіпті тұтас ұйымдар – мектептер, жас натуралистер станциялары, қорықтар мен ұлттық парктер әкімшіліктері, сондай-ақ IBA-ға жақын тұратын және оларды сақтауға мүдделі адамдар әрекет етуі мүмкін.

Осы екі IBA-ның Қамқоршысы – Мизембаев Елеусіз Тезекбайұлы. Қамқоршы жыл сайын аумақтарды аралап, мониторинг жүргізеді және құстарды есепке алады. Егер ұялар, құстардың үлкен шоғырлануы анықталса немесе құстардың тіршілігі үшін маңызды орындарда құрылыс жұмыстары жүргізілген жағдайда, кеңес алу және әрекет ету алгоритмін алу үшін IBA Қамқоршысына хабарласуға болады IBA:

| Сақтаушы IBA 063 и 064 | Мизембаев Елеусиз | +7 705 469 62 68 |
| --- | --- | --- |

14-сурет – Мойынты-Қызылжар теміржолы кесіп өтетін маңызды орнитологиялық аумақтар

Жұмыс учаскесіндегі маңызды орнитологиялық аумақтарды (IBA) сипаттау

| Название КОТ | Сипаттама |
| --- | --- |
| Аяқ-Бестау ұсақ шоқысы IBA № KZ063 Критерийлер: А1, А3 Ауданы: 340 410 га Қорғау мәртебесі: Қорғалмайды | Аумақтың сипаттамасы: Сарысу өзенінің сол жағалауындағы ұсақ шоқылы массив. Жалпы алғанда, бұл – шоқылы массивтер арасында құрғақ дала/шөлейт фрагменттері бар далалық аумақ. Шоқылар ендік бағытта созылған жоталар түрінде, олардың беткейлері мен шыңдарында шағын жартасты шығулар бар. Жыраларда бұталар (таволға, қарағана) қалың өседі. Өзен желісі нашар дамыған; кішігірім өзендер жазға қарай кеуіп, тек жартасты шұңқырлардағы тұйық су айдындары ғана сақталады. Аңғарларда сортаңдар жиі кездеседі. Құстар Бұл аумақ – Қазақ ұсақ шоқысының шеткі аймағына тән учаске. Ғаламдық қауіп төнген түрлерді сақтау тұрғысынан ол келесідей маңызды: Дала күйкентайы (Falco naumanni): Шоқылардың барлық дерлік жартасты жерлерінде 5-10 жұптан тұратын колониялармен жаппай ұя салады. Балобан (Falco cherrug) және Дала сарықасы (Circus macrourus) – мекендейтін түрлер.Бұл – Дала қыранының (Aquila nipalensis) ірі ұя салу топтамасы бар ең оңтүстік аумақ ретінде қызығушылық тудырады. Басқа да кең таралған түрлер Үкі (Bubo bubo) – шоқылардың жартасты жерлерінде әдеттегідей ұя салатын түр. Қорған тартпашы (Buteo rufinus) – жиі кездеседі, әсіресе аумақтың солтүстік бөлігінде ол жартастардан басқа Электр беру желілеріне (ЛЭП) де ұя салады. Дала сарықасы тек өзен жайылмаларында ғана жиі кездеседі, ал далада, бұталы биотоптарда және шоқыларда ол саны жағынан Шалғын сарықасына (Circus pygargus) жол береді. Жыланжегіш қыран (Circaetus gallicus) – ірі жартасты жерлерде жеке-дара ұя салады (1 ұя табылған). Бұл IBA аумағында сонымен қатар Қызылқанат тырна (Grus virgo) ұя салады, Қара бозторғай (Melanocorypha yeltoniensis) жиі кездеседі. Басқа қауіп төнген түрлер: Деректер жоқ Сақтау мәселелері: Аумақтың нашар игерілуіне байланысты қауіптер іс жүзінде жоқ. Жүктемесі төмен мал жаю жұмыстары жүргізіледі. |
| Ортау аласа таулары IBA № KZ064 Критерийлер: А1, А3, А4ii Ауданы: 1 071 750 га Қорғау мәртебесі: Қорғалмайды | Ортау аласа таулары – Қазақ ұсақ шоқысының оңтүстік-батыс бөлігіндегі ұсақ шоқылы массив, ол Сарысу өзені мен Балқаш көлі бассейнінің суайрығы болып табылады. Аумақтың сипаттамасы Жер бедері: Аумақ өте тілімделген, гранит интрузияларының (гранитных интрузий) үлкен алаңдары бар. Орман және өсімдіктер: Шоқылардың шатқалдары мен аласа таулардың етегіндегі өзен аңғарларына қайың (колковые) және урема ормандары шоғырланған. Ормандар негізінен көктеректен (осиновыми) тұрады, оған аз мөлшерде қайың, тал және мойыл қосылған. Аумақтың оңтүстік бөлігінде таза көктеректер басым. Ашық кеңістіктер: Өсімдіктер шөлейттік және далалық қауымдастықтармен ұсынылған. Граниттерде петрофиттік далалар (тасты далалар) басым. Сулы учаскелер: Шоқылар арасындағы ойпаттар жиі ылғалданып, биік шөпті шалғындармен қамтылған. IBA аумағын бөлу Жалпы алғанда, аумақ бөліктері келесідей: Ашық шөпті ландшафттар: шамамен 50%. Шөлейттік қоспалар: 3%. Жартасты учаскелер (түпкі жыныстардың шығулары, қорымдар және т.б.): 30%. Бұталы формациялар: 13%. Ормандар: 3%. Сулы-батпақты алқаптар: шамамен 1%. Құстар Бұл аумақта жыртқыш құстар кешені ұя салады, оның ішінде бірқатар ғаламдық қауіп төнген түрлер бар. Соның ішінде Дала сарықасының (Circus macrourus) өте үлкен топтамасы – 2000-нан астам жұп кездеседі. Мұнда сондай-ақ Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген бірқатар түрлер мекендейді. Бұл IBA – бірнеше биомдық түрлері бар Еуразия даласының типтік учаскелерінің бірі. Аумақ Балобан (Falco cherrug) үшін Қазақ ұсақ шоқысындағы ең маңызды аумақтардың бірі болып табылады – мұнда оның тұрақты ұя салу топтамасы сақталған. Ұя салу кезеңінде Қара ләйлектің (Ciconia nigra), Бүркіттің (Aquila chrysaetos) және Жыланжегіш қыранның (Circaetus gallicus) саны жоғары. Өзен жағасындағы жартастарда Балшықшы үйрек (Tadorna ferruginea) ұя салады. Сақталған қайыңды ормандарда Кіші қыран (Hieraaetus pennatus), Құр (Tetrao tetrix) көп, Қаршыға (Accipiter nisus), Кәдімгі күйкентай (Falco tinnunculus), Құлақты жапалақ (Asio otus) ұя салады. Барлық дерлік гранит массивтерінде Дала күйкентайы (Falco naumanni) колониялар құрайды. Су ағындарының аңғарларындағы және шоқылардың беткейлеріндегі бұталы биотоптарда сарықастар ұя салады, олардың ішінде Дала сарықасы басым. Қорған тартпашы (Buteo rufinus) салыстырмалы түрде аз. Басқа қауіп төнген немесе эндемиктік түрлер Тау қойы, немесе Арқар (Ovis ammon collium NT, RBKz) Сақтау мәселелері Мал орташа көлемде жайылады. Негізгі қауіп – бақылаусыз өсімдіктерді өртеу, бұл орман өрттеріне және гранит интрузияларындағы аршалардың жанып кетуіне әкеледі. Өрттерден жыртқыштардың негізгі қорегі – дала шақылдағы, қоян және құр зардап шегеді, көптеген түрлердің, әсіресе сарықастардың ұялары жанады. Сондай-ақ, аумақта балобанды заңсыз аулау тіркелген. |

Маңызды орнитологиялық аумақтардағы (IBA) қорғау іс-шаралары

Жалпы алғанда, IBA аумағы үшін келесідей жалпы табиғатты қорғау және санитариялық іс-шараларды сақтау маңызды:

- От жағуға тыйым салу, ұяларды бүлдіруге тыйым салу.

- Өрттің алдын алу бойынша биотехникалық жұмыстарды жүргізу.

- Қоқыс тастауға тыйым салу және өздігінен пайда болатын қоқыс үйінділерін ұйымдастырудың алдын алу.

- Су бассейнін өнеркәсіптік және тұрмыстық ағынды сулармен химиялық және физикалық ластауға тыйым салу.

- Табиғи көздерден суды заңсыз алуға тыйым салу.

- Әуе бассейнін химиялық ластауға тыйым салу.

- Құстардың ұя салу кезеңінде тыныштықты сақтау және тынығу аймақтарын ұйымдастыру.

- Халықты аумақтың маңыздылығы туралы хабардар ету үшін ақпараттық тақталар орнату.

7 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ІС-ШАРАЛАРЫНЫҢ БОЛЖАМДЫ ҚҰНЫН БАҒАЛАУ

7-кесте Қоршаған ортаны қорғау іс-шараларының болжамды құны

| Іс-шара | Жұмыс түрі | Саны | 1 бірлік құны (теңге) | 1 бірлік құны (доллар) | Жалпы құны (теңге) | Жалпы құны (доллар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жасанды ұялар орнату | Проф. құбыр 100х100х3мм, метр | 168 | 3500 | 6,5 | 588000 | 1092,936803 |
|  | Бұрышты темір(Уголок) 40х40х3мм, метр | 335 | 780 | 1,4 | 261300 | 485,7 |
|  | Қалау сеткасы 50х50х4мм, дана | 3 | 4700 | 8,7 | 14100 | 26,2 |
|  | Өретін сым 3мм, бухта | 1 | 4300 | 8,0 | 4300 | 8,0 |
|  | Электрод №3, пачка | 2 | 3000 | 5,6 | 6000 | 11,2 |
|  | Диск 125, пачка | 6 | 2000 | 3,7 | 12000 | 22,3 |
|  | УШМ акуммулятор, шт | 1 | 60000 | 111,5 | 60000 | 111,5 |
|  | Цемент, қапшық | 3 | 1800 | 3,3 | 5400 | 10,0 |
|  | Болт м8х30, дана | 100 | 50 | 0,1 | 5000 | 9,3 |
|  | Мотобур, шт | 1 | 70000 | 130,1 | 70000 | 130,1 |
|  | Бұрғы, жиынтық | 2 | 10000 | 18,6 | 20000 | 37,2 |
|  | Дәнекерлеу қызметі | 1 | 200000 | 371,7 | 200000 | 371,7 |
| Бөлім бойынша жиыны: |  |  | 360130 | 669,4 | 1246100 | 2316,2 |
| Балық қорғау құрылғыларын орнату | Балық қорғау құрылғысы, дана | 10 | 380000 | 706,3 | 3800000 | 7063,2 |
| Бөлім бойынша жиыны: |  |  | 380000 | 706,3 | 3800000 | 7063,2 |
| Ақпараттық аншлагтар орнату | Ақпарат аншлагы, шт | 6 | 250 000 | 465 | 1500000 | 2788,1 |
| Бөлім бойынша жиыны: |  |  | 250 000 | 465 | 1500000 | 2788,1 |
| Ағартушылық ақпараттық компания | Экологтың қызметі (биолог) | 1 | 350 000 | 650,6 | 350 000 | 650,6 |
| Бөлім бойынша жиыны: |  |  | 350 000 | 650,6 | 350 000 | 650,6 |
| БАРЛЫҚ БӨЛІМДЕР БОЙЫНША ЖИЫНЫ: |  |  | 1 340 130 | 2490,95 | 6 896 100 | 12818,0 |

*Жыртқыш құстардың жасанды ұяларын орнату жұмыстарының құны Қазақстанның Биоалуантүрлілікті Сақтау Қауымдастығының аңшылық шаруашылығы аумағында қызметкерлер жүргізген ұқсас жұмыстар бойынша сметасына сәйкес келтірілген.

Балық қорғау құрылғыларының (БҚҚ) құны БҚҚ жеткізушілерінің сайтынан алынған.

Ақпараттық тақталарды (аншлагтарды) орнату құны ашық дереккөздердегі баспаханалардың бағаларына сәйкес келтірілген.

Эколог (биолог) маманының консультациялық жұмыстарының құны өңірдегі мамандардың орташа айлық жалақысының көрсеткішіне сәйкес келтірілген.

Сайғақтар өтетін жерлер үшін көлбеулерді және қоршауларды орнату жұмыстарының құны жеке есептелмейді, себебі ол жобалық-сметалық құжаттамада ескерілген.

Доллар бағамы 2025 жылдың 31 тамызындағы жағдай бойынша – 1 АҚШ доллары үшін 538 теңге болып қабылданды.

Қосымша 1

Далалық зерттеулер кезеңінде (шілде 2025 ж.) есепке алынған фауна тізімдері

Кесте 1 - Құстар (Aves)

| №/п | Қазақша атауы | Латынша атауы | МСОП * мәртебесі | **ҚР қызыл кітаптағы мәртебесі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қазтәрізділер отряды (Anseriformes) |  |  |  |
| 1 | Сыбырғы үйрек | Anas crecca | LC |  |
| 2 | Бізқұйрық | Anas penelope | LC |  |
| 3 | Дыбылдақ үйрек | Anas querquedula | LC |  |
| 4 | Қызыл қаз | Tadorna ferruginea | LC |  |
| 5 | Барылдақ үйрек | Anas platyrhynchos | LC |  |
|  | Қаршығатәрізділер отряды (Accipitriformes) |  |  |  |
| 6 | Батпақ күйкентай | Circus aeruginosus | LC |  |
| 7 | Қорғаншы қыран | Buteo rufinus | LC |  |
| 8 | Қыранқаршыға | Buteo buteo | LC |  |
| 9 | Бүркіт | Aquila chrysaetos | LC | 3 санат |
| 10 | Далалық қыран | Aquila nipalensis | EN | 5 санат |
| 11 | Сақалтай | Aquila heliaca | LC | 3 санат |
| 12 | Ергежейлі қыран | Hieraaetus pennatus | LC | 3 санат |
| 13 | Қара құмай | Milvus migrans | LC |  |
| 14 | Далалық күйкентай | Circus pygargus | LC |  |
| 15 | Далалық күйкентай | Circus macrourus | LC |  |
| 16 | Далалық кезқұйрық | Falco naumanni | LC |  |
| 17 | Кәдімгі кезқұйры | Falco tinnunculus | LC |  |
|  | Кептертәрізділер отряды (Columbiformes) |  |  |  |
| 18 | орман кептері | Columba palumbus | LC |  |
|  | Тәтреңтәрізділер отряды (Charadriiformes) |  |  |  |
| 19 | Айдарлы тартар | Vanellus vanellus | NT |  |
| 20 | Ұзынсирақ | Himantopus himantopus | LC |  |
| 21 | Бізтұмсық | Recurvirostra avosetta | LC |  |
| 22 | Аққұйрық балшықшы | Calidris temminckii | LC |  |
| 23 | Күшіген | Philomachus pugnax | LC |  |
| 24 | Қара балшықшы | Tringa ochropus | LC |  |
|  | Дуадақтәрізділер отряды (Otidiformes) |  |  |  |
| 25 | Безгелдек | Tetrax tetrax | NT | 2 санат |
|  | Тырнатәрізділер отряды (Gruiformes) |  |  |  |
| 26 | Қызылқасқа | Gallinula chloropus | LC |  |
| 27 | Қырқылдақ | Fulica atra | LC |  |
|  | Бөденесақтәрізділер отряды (Upupiformes ) |  |  |  |
| 28 | Бөденесақ | Upupa epops | LC |  |
|  | Торғайтәрізділер отряды (Passeriformes) |  |  |  |
| 29 | Дала торғайы | Passer montanus | LC |  |
| 30 | Шымшық бозторғай | Melanocorypha calandra | LC |  |
| 31 | Ақ шақшақай | Motacilla alba | LC |  |
| 32 | Кіші бозторғай | Calandrella brachydactyla | LC |  |
| 33 | Далалық сұрқай | Anthus campestris | LC |  |
| 34 | Кәдімгі сауысқан | Pica pica | LC |  |
| 35 | Қарақұс | Corvus frugilegus | LC |  |
| 36 | Бұлбұлша | Luscinia svecica | LC |  |
| 37 | Ала қарға | Corvus cornix | LC |  |
| 38 | Бақша қамысшылы | Acrocephalus dumetorum | LC |  |
| 39 | Кәдімгі қараторғай | Sturnus vulgaris | LC |  |
| 40 | Зығыршық | Acanthis cannabina | LC |  |
| 41 | Ауыл қарлығашы | Hirundo rustica | LC |  |
| 42 | Сары шақшақай | Motacilla flava | LC |  |
| 43 | Шөл тасшыбжығы | Oenanthe deserti | LC |  |
| 44 | Тасшыбжық | Oenanthe oenanthe | LC |  |
| 45 | Ақ шақшақай | Carpodacus erythrinus | LC |  |
| 46 | Кіші бозторғай | Acanthis flavirostris | LC |  |
| 47 | Далалық сұрқай | Melanocorypha yeltoniensis | LC |  |
| 48 | Кәдімгі сауысқан | Melanocorypha leucoptera | LC |  |

кесте 2 – Сүтқоректілер (Mammalia)

| №/п | Қазақша атауы | Латынша атауы | МСОП * | Қазақша атауы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кеміргіштер Отряды (Rodentia) |  |  |  |  |
| 1 | Сұр суыр | Marmota bobak | LC |  |
| 3 | Кәдімгі соқыртышқан | Ellobius talpinus | LC |  |
| 4 | Кіші қосаяқ | Allactaga elater | LC |  |
| 6 | Үлкен қосаяқ | Allactaga major |  |  |
| 7 | Дала алақоржыны | Lagurus lagurus | LC |  |
|  | Кәдімгі тоқалтіс | Microtus arvalis | LC |  |
| 8 | Қоржиық тоқалтісі | Alexandromys oeconomus | LC |  |
| Жұптұяқтылар отряды (Artiodactyla) |  |  |  |  |
| 9 | Киік | Saiga tatarica | NT, LD |  |
| Жыртқыш Отряды (Carnivora) |  |  |  |  |
| 11 | Түлкі | Vulpes vulpes | LC |  |
| 12 | Борсық | Meles meles | LC |  |
| Қоянтұқымдастар Отрядф (Lagomorpha) |  |  |  |  |
| 14 | Қоян | Lepus europaeus | LC |  |

Ескерту

Жануар түрінің Табиғатты Қорғау Халықаралық Одағының (ТҚХО) Халықаралық Қызыл кітабындағы (IUCN) мәртебесі:

EX	Extinct	                        (Жойылып кеткендер)

EW	Extinct in the Wild	(Жабайы табиғатта жойылып кеткендер)

CR	Critically Endangered	(Аса қауіпті жағдайдағылар)

EN	Endangered	            (Қауіпті жағдайдағылар)

VU	Vulnerable	            (Осал (қорғауға мұқтаж) жағдайдағылар)

NT	Near Threatened	(Осал жағдайға жақындап қалғандар)

LC	Least Concern	(Ең аз қауіп төніп тұрғандар)

LD	Largely Depleted	(Едәуір дәрежеде сарқылғандар)

DD	Data Deficient	            (Деректері жеткіліксіз)

NE	Not Evaluated	            (Қаупі бағаланбаған)

**ҚР Қызыл Кітабындағы мәртебесі

1 категория – жойылып бара жатқандар

2 категория – сирек кездесетіндер

3 категория – саны қысқарып бара жатқандар

4 категория – белгісіз (аз зерттелген) жағдайдағылар

5 категория – қалпына келтірілгендер, яғни қабылданған шаралар нәтижесінде жойылу қаупі сейілгендер