# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

# ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ «ҚТЖ»

Мойынты – Қызылжар темір жол желісінің жаңа құрылыс жобасына арналған           «Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалау және Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспары»

Жоба бойынша алдын ала есеп

# Қазан айы, 2025 жыл

# МАЗМҰНЫ

1	КІРІСПЕ………………………………………………………………………………………………………….……...1

1.1	Преамбула	1

1.2	Жобаға шолу	2

1.3	Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалаудың шектеулері	4

1.4	Осы есептеме жобасының мақсаты	6

2	ЖОБАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ	8

2.1	Жобаны іске асыру шарттары	8

2.1.1	Қазақстандағы теміржол инфрақұрылымы	8

2.1.2	Жерді пайдалану және әлеуметтік-экономикалық жағдайлар	10

2.1.3        Жобаның географиясы және экологиялық мекен ету ортасы	10

2.2	Трассалауға шолу және жоба компоненттері	12

2.2.1	Қабылданған жобалық параметрлер	13

2.2.2	Жобаның компоненттері	14

2.2.3	Теміржол құрылыс процессі	27

2.2.4	Жобалық шешімдер және жұмыс кезеңдері	28

2.3	Ұйымдастыру міндеттері	31

2.4	Балама нұсқаларды қарастыру	32

2.4.1       Жоба мен жобаның болмауы сценарийі	33

2.4.2	Жобаны іске асырусыз сценариймен салыстырғанда жобаның техникалық артықшылықтары	33

2.4.3	Экономикалық пайда	33

2.4.4	Қаржылық пайда	34

2.4.5	Экологиялық пайда	34

2.4.6	Әлеуметтік пайда	34

2.4.7        Баламалы жобалық орналастырулар және бағыттар	36

2.4.7.1	Бағыт нұсқасы 1	37

2.4.7.2	Бағыт нұсқасы 2	37

2.4.7.3	Бағыт нұсқасы 3	38

2.4.7.4	Бағыт нұсқасы 4	38

2.4.7.5	Таңдаулы нұсқа	41

3	ҚОЛДАНЫЛАТЫН АНЫҚТАМАЛЫҚ СТАНДАРТТАР	44

3.1	Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі заңдары	44

3.2	Қоршаған ортаны басқару жөніндегі мемлекеттік орган	44

3.3	Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасы (ҚР)	45

3.3.1	Қоғамдық кеңестер	46

3.3.2	Жерді иеліктен шығару	47

3.3.3	Жекеменшік жерді иеліктен шығару	48

3.3.4	Жалға берілген жерді иеліктен шығару	48

3.3.5	Мемлекеттік жерді иеліктен шығару	49

3.4	Жобаны жүзеге асыруға рұқсат мәртебесі	49

3.5	Халықаралық стандарттар	50

3.5.1	Өнімділік стандарттарына қойылатын талаптар	52

3.5.2	Халықаралық конвенциялар	53

4	МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫ ТАРТУ	57

4.1	Кіріспе	57

4.2	Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу тарихы	57

4.2.1	Ресми қоғамдық хабарландыру	58

4.2.2       Қоғам алдында презентация беру, тыңдаулар мен кеңестер өткізу	58

4.2.3        Негізгі мүдделі тараптармен кездесулер (жоба)	59

4.2.4	Әкімдіктермен өзара әрекеттестік (жоба)	60

4.3	Жоба деңгейіндегі шағымдарды қарау механизмі (GRM)	61

4.4	Мүдделі тараптарды сәйкестендіру және жіктеу	62

4.4.1	Осал топтарды анықтау	63

4.5	Мүдделі тараптар шеңберін анықтау	64

5	ӘСЕРДІ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ	67

5.1	Кіріспе	68

5.2	Экологиялық және әлеуметтік бағалау	69

5.2.1	Қоршаған ортаны қорғау ережелері	71

5.2.2	Әлеуметтік ережелер	71

5.2.3	Мүдделі тараптарды тарту және ақпаратты ашу	71

5.2.4	Тәуекелдерді жіктеу	72

5.3	Қоршаған ортаға әсерді бағалау әдістемелері	72

5.3.1	Қоршаған ортаның физикалық жағдайын бағалау	72

5.3.2         Қоршаған ортаның жай-күйін жалпы биологиялық 
және экологиялық бағалау	74

5.3.3	Тәуекелдерді саралау	76

5.4	Әлеуметтік әсерді бағалау әдістемелері	77

5.4.1	Әлеуметтік жағдайларды бағалау әдістемесі	79

5.4.2	Әлеуметтік тәуекелдер скринингі	79

6	ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАПҚЫ ДЕРЕКТЕР	81

6.1	Қоршаған орта деректері	81

6.1.1	Физикалық қоршаған орта	81

6.1.2	География және ландшафт	81

6.1.3	Климат және метеорология	81

6.1.4	Топырақ және геология	82

6.1.5	Гидрология және су ресурстары	82

6.1.6	Ауа сапасы және шу	82

6.1.7	Табиғи қауіптер және сезімталдықтар	82

6.1.8	Биоәртүрлілік	83

6.1.9         Қорғалатын аумақтар және негізгі биоәртүрлілік аумақтары	83

6.1.10	Аңдасай қорығы	86

6.1.11	Табиғи, өзгертілген және маңызды мекендеу ортасы (жұмыс барысында)	87

6.1.12	Биологиялық ерекшеліктер	93

6.1.12.1	Фауна	94

6.1.12.2	Флора	95

6.1.13	Теміржол желісінің бойындағы мекендеу орталарының түрлері	96

6.1.14	Экологиялық сезімталдықтар	96

6.2	Өлшенген параметрлер	97

6.2.1	Жер үсті суының сапасын іріктеу өлшемдері	98

6.2.2        Сынама алу кезінде қоршаған ауаның сапасын өлшеу	101

6.2.3        Қоршаған ортадағы шу деңгейін бақылау орындары	104

6.3	Әлеуметтік деректер	107

6.3.1        Әлеуметтік-экономикалық ақпарат	107

6.3.2	Ұлытау облысы	107

6.3.3	Қарағанды облысы	109

6.3.4      Дәліз бойындағы әкімшілік және көлік тораптары	110

6.3.5       Әлеуметтік-экономикалық зерттеу нәтижелері - Ұлытау	111

6.3.6	Әлеуметтік-экономикалық зерттеу нәтижелері - Қарағанды	112

6.3.7	Ұсынылған темір жол жобасы туралы жалпы түсінік	112

6.3.8	Мәдени мұра	113

6.3.8.1	Материалдық аспектілерді зерттеу	113

6.3.8.2	Материалдық емес аспектілер	118

7	Әсерді бағалау процесі	120

7.1	Әсерді бағалау	120

7.2	Әсер ету ауқымы	120

7.3	Рецептордың сезімталдығы	122

7.4	Әсердің маңыздылығы	123

7.5	Ықтималдық (жоспарланбаған оқиға)	124

7.6	Салдарын жеңілдету	124

7.7	Қалдық әсерлердің маңыздылығы	125

7.7.1.1	Құжаттау және қадағалау	126

7.7.1.2	Жобаларды басқаруға интеграция	126

7.8	Жиынтықталған әсерлер	126

7.9	Белгісіздікті жеңу	127

8	ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛҒАН ШАРАЛАР	128

8.1	Жоба қызметінің экологиялық және әлеуметтік бағасы	129

8.1.1	Құрылыс алдындағы дайындық жұмыстар	129

8.1.2	Құрылыс жұмыстары	130

8.1.3	Пайдалану кезеңіндегі жұмыстар	130

8.1.4	Экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлер	131

8.2	Құрылыс Алдындағы және Құрылыс Кезеңіндегі Әсерлер мен Тәуекелдер	134

8.2.1 8.2.1 PS1-ге Қатысты Қоршаған Орта және Әлеуметтік Тәуекелдер мен Әсерлер	134

8.2.2 PS2-ге Қатысты Қоршаған Орта және Әлеуметтік Тәуекелдер мен Әсерлер	135

8.2.1.1	Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қаупі (ЕҚжЕҚ)	138

8.2.1.2	Гендерлік негіздегі зорлық-зомбылық (ГНЗ)	141

8.2.1.3	Әлеуметтік жанжал (Жұмыс күшінің ағыны)	142

8.2.1.4	Жұмыспен қамту және тіршілік көзі	144

8.3	Қоршаған орта және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлер 
(PS3-ке қатысты)	144

8.3.1	Топырақ сапасы және жер ресурстары	145

8.3.2	Қауіпті заттар және төгілудің алдын алу	147

8.3.3	Тұнбалармен ластану (Жер бетіндегі сулар)	149

8.3.4	Су ресурстары (жерүсті және жерасты сулары) мөлшері мен 
сапасы		149

8.3.5	Ауа сапасы	152

8.3.6	Дыбыс (шу)	157

8.3.7	Қалдықтардың түзілуі	160

8.3.8	PS4-ке қатысты экологиялық және әлеуметтік (E&S) тәуекелдер мен әсерлер		164

8.3.9	PS5-ке қатысты экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлер		166

8.3.9.1	Жерді алу, қоныс аудару және еріксіз қоныс аудару	167

	Әсерлерге шолу	167

8.3.9.2	Қол жеткізудің шектелуі	169

8.3.10	IFC PS6 талаптарына сәйкес экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлер	170

8.3.10.1	Флора және фауна	171

8.3.10.2	Биоәртүрлілік және қорғалатын аумақтар	175

8.3.10.3	«Андасай» ЕҚТА талаптарына сәйкестік	178

8.3.11	PS8-ге қатысты E&S тәуекелдері мен әсерлері	178

8.3.11.1	Мәдени мұра	179

8.4	Пайдалану кезеңіндегі ықтимал әсерлер мен тәуекелдер	180

9	ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК БАСҚАРУ ТӘСІЛІ	184

9.1	Қоршаған орта және әлеуметтік басқару жоспары 	185

9.2	Мониторинг жоспары (әзірлену үстінде)	211

9.3	Мердігердің «Нысанға бейімделген» экологиялық және әлеуметтік басқару жоспарлары	216

9.4	Іске асыру кестесі және шығындарды бағалау	222

9.4.1	Жеңілдету шараларына жұмсалатын шығындар	222

9.4.2	Мониторинг қызметтеріне арналған кеңес беру бюджеті	225

9.4.3	Қызметкерлер және еңбек көлемі	225

10	КЕҢЕС БЕРУ ЖӘНЕ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ	228

10.1	Жобаны дайындау кезеңіндегі консультациялар	229

10.2	Жобаны іске асыру кезеңіндегі консультациялар	230

10.3	Мүдделі тараптарға есеп беру	231

10.4	Ақпаратты ашу құралдары	231

10.5	Feedback and Monitoring	232

11	ШАҒЫМДАРДЫ ҚАРАУ ТЕТІГІ (ЖОБА НҰСҚАСЫ) 	233

11.1	Шағымдарды қарау тетігінің механизмі	233

11.2	Заңды тәртіппен қарау	235

12	МОНИТОРИНГ, ЕСЕП БЕРУ ЖӘНЕ БЮДЖЕТ	236

12.1	Ішкі мониторинг	236

12.2	ҚӘБЖ-ды іске асыру бюджетінің есебі	237

Қосымша 1: ҚТЖ-дан бастапқы алынған электрондық деректердің тізімдемесі 	238

# Кестелер тізімі

Кесте 1: ҚОӘБ үшін қосымша ақпарат	4

Кесте 2: Мойынты-Қызылжар темір жолының жобалық параметрлері	13

Кесте 3: Теміржол құрылысына арналған компоненттер	15

Кесте 4: "Мойынты-Қызылжар темір жолының құрылысы" үшін институционалдық негіз	31

Кесте 5: Жобамен және жобасыз опцияларға арналған жиынтық кесте	34

Кесте 6: Бағыт опцияларының техникалық параметрлері	38

Кесте 7: Бағыттарды техникалық-экономикалық көрсеткіштері бойынша салыстыру	41

Кесте 8: Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасы	45

Кесте 9: Қоғамдық консультацияларды өткізу ережелері	46

Кесте 10: Жерді иеліктен шығару заңнамалары	49

Кесте 11: Пайдалы қазбаларды барлауға және өндіруге негізгі рұқсат мәртебесі	49

Кесте 12: ХҚК-ң өнімділік стандарттарының осы жобаға қолданылуы	52

Кесте 13: Қазақстан Республикасы қол қойған және ратификациялаған халықаралық конвенциялар мен келісімдер	54

Кесте 14: Мүдделі тараптар топтары, мүдделер және өзара әрекеттесу тәсілі	64

Кесте 15: Жаңа жоба үшін экологиялық тәуекелдің негізгі аймақтары (ДБ PS)	70

Кесте 16: Түрлер мен олардың тіршілік ету ортасы үшін қауіптер кестесі	77

Кесте 17: Биоәртүрлілік құндылығын және ықтимал маңызды мекендеу ортасын бағалау	90

Кесте 18: Жоба аумағындағы табиғи және өзгертілген мекендеу орталарына шолу	93

Кесте 19: S Ұлттық және халықаралық деңгейде қауіп төнген түрлер	93

Кесте 20: Жер үсті суының сапасын іріктеу өлшемдерінің нәтижелері (2025 ж. тамыз)	98

Кесте 21: Қоршаған ортаның ауа сапасын өлшеу нәтижелері (тамыз, 2025)	102

Кесте 22: Қоршаған ортадағы шу деңгейін өлшеу нәтижелері	104

Кесте 23: Жоба аумағында зерттелген учаскелер	115

Кесте 24: Корғау аймағында орналасқан объектілер (темір жол осінен 0-40 м)	116

Кесте 25: Құрылысты реттеу аймағ, орналасқан объектілер тж осінен 40-80 м)	116

Кесте 26: Құрылысты реттеу аймағ. орналасқан объектілер (тж осінен 80-120 м)	116

Кесте 27: Әсерді сипаттайтын терминология	121

Кесте 28: Әсерді белгілеу анықтамалары	121

Кесте 29: Әсер ету матрицасының маңыздылығы	123

Кесте 30: Әсер етудің маңыздылығын сипаттау	123

Кесте 31: Ықтималдық белгілерінің анықтамалары	124

Кесте 32: «Әрекет-әсер ету» өзара әрекеттесу матрицасы	133

Кесте 33: Еңбек Әсерлері және Тәуекелдері (Құрылысқа дейінгі және Құрылыс кезеңі)	137

Кесте 34: ЕҚС Әсерлері/Тәуекелдері және Жұмсарту Шаралары	139

Кесте 35: Аналогтар бойынша Шу шығаратын жабдықтардың дыбыс деңгейлері	157

Кесте 36: Шу көздері және сипаттамалары	158

Кесте 37: Тегіс жолдағы шуды азайту	158

Кесте 38: Флора мен фауна шаралары	174

Кесте 39: Пайдалану кезіндегі әсерлер мен тәуекелдерді бағалау	181

Кесте 40: Пайдалану әсерлері/тәуекелдері және шаралары	182

Кесте 41: Қоршаған ортаға және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлер және азайту шаралары	185

Кесте 42: Мойынты – Қызылжар учаскесі бойынша Қоршаған ортаны және әлеуметтік мониторинг жоспары	213

Кесте 43: ҚО (Қоршаған орта) және ӘТ (Әлеуметтік тәуекелдер) тәуекелдері мен әсерлері және азайту шараларының қорытындысы	217

Кесте 44: ҚОЖЖ (Қоршаған ортаны және әлеуметтік қорғау жөніндегі жоспар) шараларының жуықталған құны	223

Кесте 41: Өзара әрекеттесу журналы – Жобаны дайындау кезі консультациялар	229

Кесте 42: Жобаны іске асыру бойынша мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу матрицасы	230

# Суреттер тізімі

Сурет 1: Орта теміржол дәлізі шеңберіндегі жоба	3

Сурет 2: Жобаға жақын теміржол желісі	9

Сурет 3: Жоба бағыты бойындағы табиғи және өзгертілген мекендеу орындары	11

Сурет 4: Мойынты-Қызылжар жаңа теміржол құрылыс жобасының картасы	13

Сурет 5: Карьерлердің орналасуы	14

Сурет 6: "Қызылжар"станциясы үшін жобаны әзірлеу	19

Сурет 7: Қаражал станциясының дамуы туралы деректер	21

Сурет 8: Ақтау станциясының дамуы туралы деректер	22

Сурет 9: Мойынты станциясының дамуы туралы деректер	26

Сурет 10: Жер жұмыстары мен тегістеу жұмыстары	29

Сурет 11: Рельсті төсеу жұмыстары	30

Сурет 12: Теміржол бағытының нұсқалары	40

Сурет 13: Теміржол бағыты 2 маңызды орниотологиялық аумақты кесіп өтеді	86

Сурет 14: Теміржол бағытының Аңдасай 2-ші кластері арқылы қиылысуы	87

Сурет 15: Жоба әсер ететін табиғи және өзгертілген мекендеу орталары	88

Сурет 16: Сапаны анықтау үшін су сынамаларын алу орны	101

Сурет 17: Ауа мен шудың сапасын өлшеу үшін сынама алу орындары	106

- КІРІСПЕ

Преамбула

Дүниежүзілік Банк (ДБ) және Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкі (АИИБ) бұдан әрі Дамыту Қаржы Институттары (ДҚИ) деп аталады, Қазақстандағы темір жолдарды кеңейту және жаңғырту жөніндегі іс-шараларды қаржыландыруды қолдау үшін кепілдіктерді ұзартуды қарастыруда. Бастама бір жобаны нөлден бастап дамытуды көздейді. Аталған бастама аясында "экономикалық дамымаған / өнеркәсіптік емес аймақтағы жаңа экономикалық жобасы" Ұлытау облысының Жаңаарқа ауданы, Қызылжар кентінен Қарағанды облысының Шет ауданының бір бөлігі Мойынты кентіне дейінгі жаңа теміржол салу болып табылады (Жоба).

Қарастырылып отырған жобаның мақсаты - теміржол тасымалының тиімділігін арттыру, қолданыстағы бағыттардағы жүктемені азайту, Мойынты станциясынан Қызылжар станциясына дейінгі учаскені жаңғырту. Бұл ұзақ мерзімді мүмкіншілік Қазақстанның транзиттік әлеуетін едәуір нығайтуға және бүкіл логистикалық жүйенің сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Мойынты - Қызылжар теміржол желісінің құрылысы Транскаспий халықаралық көлік бағытының ұзындығын 150 шақырымға қысқартады.

"Мойынты-Қызылжар" жаңа теміржол желісінің құрылыс жобасы 1520 мм R65 рельстерімен, заманауи дабыл беру және телекоммуникациялық жүйелерімен, сондай-ақ ілеспе инженерлік инфрақұрылыммен жабдықталған ұзындығы 323 км шақырымдықты құрайтын бір жолды теміржол желісін салуға мүмкіндік береді. Қолданыстағы "Мойынты–Жарық" дәлізіне жүктемені азайту арқылы транзиттік тасымалдардың жалпы ұзақтығын 150 км-ге қысқарту және екі деңгейлі контейнерлерді тасымалдау мүмкіндігін қамтамасыз ету арқылы жоба Транскаспий халықаралық көлік бағытындағы (ТХКБ) және неғұрлым кең орта дәліздегі негізгі көлік торабы ретіндегі Қазақстанның рөлін нығайтады.

Халықаралық Қаржы Корпорацияларының тиімділігі стандарттарының талаптарына сәйкес қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) өте маңызды, өйткені ол жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде ықтимал экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді анықтау, бағалау және басқарудың құрылымдық процесін белгілейді. Сонымен қатар, ол биоәртүрлілікке, жерді пайдалануға, мәдени мұраға, халықтың денсаулығына мен қауіпсіздігіне, сондай-ақ осал топтар үшін ықтимал тәуекелдерді анықтауға, бағалауға және басқаруға негіз береді. ҚОӘБ Қазақстанның ұлттық заңнамасына, Дүниежүзілік Банктің (2012) тиімділік стандарттарына және Дүниежүзілік Банктің қоршаған ортаны қорғау, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы (ҚОҚДҚ) тобының жетекші қағидаттарына сәйкес келеді, озық халықаралық салалық тәжірибені (ОХСТ) сақтауды қамтамасыз етеді.

Оның қорытындылары қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарларын (ҚОҚӘАСБЖ), және тақырыптық ішкі жоспарларды, оның ішінде биоәртүрлілік, мүдделі тараптарды тарту, жер учаскелерін сатып алу және еңбек ресурстарын басқару жөніндегі жоспарларды әзірлеудің негізінде жатыр, осылайша Мойынты – Қызылжар темір жолының құрылысы мен пайдаланылуы Қазақстанның көлік қатынасы мен сауда саласындағы мақсаттарына бір мезгілде қамтамасыз ете отырып экологиялық тұтастық, қауымдастықтардың әл-ауқаты және ұзақ мерзімді тұрақтылыққа қол жеткізуге ықпал етеді.

Жоба Дүниежүзілік Банктің экологиялық және әлеуметтік тұрақтылық саласындағы (2012 ж.) саясатына сәйкес әзірленеді және жүзеге асырылады, яғни берілген тапсырманың негізгі экологиялық және әлеуметтік негізі ретінде қызмет етеді. PS1 (Экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару), PS2 (Еңбек және жұмыс жағдайлары), PS3 (Ресурстарды тиімді пайдалану және ластанудың алдын алу), PS4 (Денсаулық, қауіпсіздік және қауымдастықтарды қорғау), PS5 (Жер учаскелерін сатып алу және мәжбүрлі қоныс аудару), PS6 (Биоәртүрлілікті сақтау және тірі табиғи ресурстарды тұрақты басқару), PS7 (егер бар болса, жергілікті халықтар) және PS8 (Мәдени мұра) ерекше назар аударылады. Бұл тәсіл келісімді қамтамасыз ету үшін ұлттық нормативтік талаптармен және бірлесіп қаржыландыру кепілдіктерімен салыстырылатын болады.

Жобаға шолу

Мойынты – Қызылжар жаңа теміржол құрылыс жобасы шеңберінде Ұлытау және Қарағанды облыстары арқылы ұзындығы 322,2 км желі салынады, бұл Транскаспий халықаралық көлік бағытымен (ТХКБ) тікелей қосылатын заманауи көлік дәлізін құруға мүмкіндік береді. Жаңа шығыс-батыс байланысын ашу арқылы жоба қолданыстағы теміржолдардың кептелісін азайтады, аймақтағы ұтқырлықты арттырады және жергілікті қауымдастықтар үшін нарықтарға қолжетімділікті жақсартады.

Жезқазған сияқты табиғи ресурстарды өндіруге негізделген қалалар үшін жаңа желі көлік шығындарын азайтады және мыс, уран және басқа да шикізат тауарларын экспорттау мүмкіндіктерін кеңейтеді. Ауылдық жерлер сонымен қатар азық-түлік, жанармай және құрылыс материалдарын сенімді жеткізуден пайда көреді, ал жергілікті тұрғындар құрылыс кезінде жұмыс орындарына орналасады және шағын бизнес пен қызмет көрсету қызметтеріне тұрақты сұранысқа ие болады.

Көлік қатынасы саласындағы ұлттық мақсаттарды жергілікті деңгейде елеулі әлеуметтік-экономикалық жақсартулармен біріктіре отырып, Мойынты – Қызылжар темір жолы Жезқазған мен Қарағандыдағы өмір сүру жағдайларын жақсартады, сонымен бірге Қазақстанның орта дәліздегі негізгі транзиттік торап ретіндегі рөлін нығайтады. Төмендегі картада жобаның жергілікті орны көрсетілген.

# Сурет 1: Орта теміржол дәлізі шеңберіндегі жоба

Мойынты – Қызылжар темір жолының жаңа учаскесінің құрылысы Қарағанды облысының Шет ауданы және Ұлытау облысының Жаңаарқа ауданы арқылы өтеді. Жаңа теміржол желісінің ұзындығы 322,2 шақырымды құрайды, және бұл теміржол желісі елді мекендерден алыс жерде өтеді.

Мойынты - Қызылжар темір жолының жобасы R65 рельстерімен, темірбетон шпалдарымен, қиыршық тасты балластпен және тіпті суық ауа температурада да рельстерді үздіксіз дәнекерлеуді қамтамасыз ететін алюминотермиялық дәнекерлеу технологиясымен жабдықталған заманауи бір жолды желіні салуды көздейді. Жоба аясында импорттық топырақты пайдалана отырып, тұрақты теміржол төсемі салынады, геосинтетикалық материалдар мен көпжылдық шөптерді гидросебу арқылы беткейлер нығайтылады, сондай-ақ ұзақ мерзімді тұрақтылықты қамтамасыз ету және эрозиямен күресу үшін толыққанды дренаждық инфрақұрылым құрылады. Теміржол жобасы өткелдік жолдар, заманауи дабыл және телекоммуникация жүйелерін, сондай-ақ жоғары өнімді жүк және жолаушылар тасымалын қамтамасыз ету үшін станцияларды жаңартуды қамтиды.

Ұзындығы 322,2 шақырымды құрайтын жоба бойында Қаражал мен Ақтаудың 17 теміржол айырығы мен 3 жаңа станцияны қамтиды, соның ішінде кеңейтілген қабылдау және босату жолдарын, қосалқы операциялар үшін тұйық жолдарды, техникалық қызмет көрсету және энергиямен жабдықтау қызметтері үшін кірме жолдарды, сондай-ақ пойыздардың жиілігінің артуына қызмет көрсету үшін Қызылжар және Мойынты станцияларын реконструкциялауды/жаңғыртуды көздейді. Теміржол құрылысының жоғары сапалы технологиялары мен сенімді пайдалану инфрақұрылымының үйлесімінің арқасында жоба Қазақстанның көлік қуатын ұлғайтуға, қолданыстағы дәліздердің жүктемесін азайтуға және елдің ірі Еуразиялық транзиттік торап ретіндегі рөлін нығайтуға мүмкіндік береді.

Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалаудың шектеулері

Мойынты – Қызылжар жаңа теміржол құрылыс салу жобасы үшін қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалаудың (ҚОӘБ) нәтижелерін қарау кезінде белгілі бір шектеулерді ескере отырып дайындалды. Далалық зерттеулер тек жаз айларында жүргізілгендіктен, қыста қардың жиналуы мен еруі, көктемгі су тасқыны және күзде жануарлардың қоныс аударуы сияқты негізгі маусымдық құбылыстар тікелей байқалмады. Сонымен қатар, бағалаудың осы кезеңінде жобаның инженерлік жобалау жұмыстары әлі де жалғасуда, бұл кейіннен құрылыс алаңын, кірме жолдарды және соның салдарынан белгілі бір учаскелерге әсер етуді, жеңілдету шараларын және басқа аспектілерді өзгертетін өзгерістерге әкелуі мүмкін. Бағалаудағы осы олқылықтарды жою үшін жарияланған зерттеулер, аймақтағы ұқсас инфрақұрылымдық жобалардың нәтижелері, ұлттық және аймақтық агенттіктердің ұзақ мерзімді гидрологиялық және метеорологиялық деректері, сондай-ақ биоалуантүрлілік пен жерді пайдалану туралы мәліметтер жиынтығы пайдаланылды. Сонымен қатар, маусымдық ауытқуларды толық түсіну үшін салыстырмалы ортадан далалық бақылаулар, консультативтік топтың сараптамалық қорытындылары, сондай-ақ табиғатты қорғау органдары мен жергілікті халық өкілдерінің деректері пайдаланылды. Осы болжамдарды растау және қажет болған жағдайда қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы мәселелерді басқару жоспарларын (ҚОҚӘАСБЖ) жаңарту үшін құрылыс және ерте пайдалану кезеңдерінде қосымша мақсатты мониторинг жүргізу ұсынылады.

Дегенмен, бірқатар факторлар бұл шектеулерді жеңілдетуге және ҚОӘБ сенімділігін арттыруға көмектеседі. EPC бас мердігерінде қоршаған ортаға ықтимал әсерлерді болжау және салдарларды азайту шараларын әзірлеу үшін берік негіз беретін инженерлік жобалау мәліметтері мен геотехникалық деректерді қоса алғанда, толық жоба ақпараты бар. Бұдан басқа, Қарағанды-Жезқазған (A17) жолын салу жобасы үшін Дүниежүзілік банк қаржыландыратын ҚОӘБ-дан күздің соңында, қыста және көктемде байқалған салыстырмалы және қосымша мәліметтерді алуға болады (төмендегі кестені қараңыз).

# Кесте 1: ҚОӘБ үшін қосымша ақпарат

| Маусым | Күндер | Дереккөз | Таксономиялық қамту | Жобаның өзектілігі | Негізгі әдістер | Ескертпелер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жаз | 28-31 шілде 2025 жыл | ҚТЖ ҚОӘБ (2025) | Құрлықтағы омыртқалылар; гүлді өсімдіктер; Құстар | Жоба аясында | Өсімдіктер учаскелері; көлденең (жаяу жүргінші, көлік, түнгі прожекторлар) |  |
| Көктем | 26-28 наурыз 2024 жыл | A17 ҚОӘБ (2024) | Киік (Saiga tatarica) | 4 км (Қызылжар мен теміржол арасы) шегінде эквивалентті мекендеу орындары | Көліктен күнделікті маршрутты қадағалау | А17 трассасы қазақстандық жартылай шөлейт экорегионда орналасқан, бірақ жобаны іске асыру аумағынан алыс орналасқан. Зерттелетін екі аймақта кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. |
| Көктем | 1-3 мамыр 2024 жыл | A17 ҚОӘБ (2024) | Құрлықтағы омыртқалылар; гүлді өсімдіктер; Құстар | 4 км (Қызылжар мен теміржол арасы) шегінде эквивалентті мекендеу орындары | Өсімдіктер учаскелері; көлденең (жаяу жүргінші, көлік, түнгі прожекторлар) | А17 трассасы қазақстандық жартылай шөлейт экорегионда орналасқан, бірақ жобаны іске асыру аумағынан алыс орналасқан. Зерттелетін екі аймақта кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. |
| Қыс | 6-8 желтоқсан 2023 жыл | A17 ҚОӘБ (2024) | Құрлықтағы омыртқалылар; Құстар | 4 км шегінде эквивалентті мекендеу орындары | Көліктен күнделікті маршрутты қадағалау; Өсімдіктер учаскелері; көлденең (жаяу жүргінші, көлік, түнгі прожекторлар) | Зерттелетін екі салада кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін деген қауіп бар. |
| Жалпы | 28-31 шілде 2025 жыл | ҚТЖ ҚОӘБ (2025) | Киіктер туралы мәліметтер | Жоба аясында | Жергілікті тұрғындармен сұхбат |  |
| Жалпы | 2009 жылдан бастап | ACBK | Киіктер туралы мәліметтер, және құстар туралы кейбір мәліметтер | Өңірдегі тиісті түрлермен 16 жыл жұмыс тәжірибесі | Киіктердің спутниктік таңбалау деректері | Қазақ киіктері деректері бойынша жетекші ұлттық сарапшы |
| Жалпы | 2007-2023 жж. әртүрлі жобалар бойынша бірнеше ретсіз сауалнамалар | Сібір экологиялық орталығы | Құстар | Жоба аясында | Көлденең (жаяу жүргінші, көлік, түнгі прожекторлар) | (IBA) Құстардың мекендейтін маңызды ауданының аумағын зерттеу шеңберінде, IBA деректері (Ортау, Аяк-Бестау) |
| Жалпы | Жаз 2017 жыл | ACBK | Құстар | Таралу аймағына сәйкес | Көлденең (жаяу жүргінші, көлік, түнгі прожекторлар) | «Дала қыраны» жобасы аясында |
| Жалпы | 2010 жылдан бастап | Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | Ортау тау жотасының өсімдіктері | Таралу аймағына сәйкес |  |  |
| Жалпы | 2025 жыл | Қазақстанның Қызыл кітабы | Өсімдіктер мен омыртқалылардың сирек кездесетін түрлері | Таралу аймағына сәйкес |  |  |
| Жалпы | 2025 жыл | Халықаралық табиғатты қорғау және табиғи ресурстар одағының Қызыл тізімі | Өсімдіктер мен омыртқалылардың сирек кездесетін түрлері | Таралу аймағына сәйкес |  |  |

Ұқсас экологиялық және климаттық жағдайларда жүзеге асырылған осы жобадан алынған зерттеулер осы далалық жұмыстар барысында ескерілмеген маусымдық жағдайларды түсіну үшін құнды нұсқаулық болып табылады. Сонымен қатар, қосымша ақпарат (гидрологиялық және климаттық деректер жиынтығынан биоәртүрлілікті зерттеуге және жарияланған ғылыми еңбектерге дейін) бастапқы далалық бақылауларды толықтыра алады және маусымдық шектеулерден туындаған ақпараттық олқылықтарының орнын толтыруға көмектеседі.

Биоалуантүрліліктің жай-күйін бағалауға бірнеше сарапшылар қатысты: 1. Скляренко Сергей - биология ғылымдарының кандидаты, 40 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар; 2. Салемгареев Альберт - биология магистрі, киіктерді зерттеу жөніндегі маман, ГИС маманы, 20 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар; 3. Сеньяк Евгения - биология ғылымдарының магистрі, ботаник, 20 жыл жұмыс тәжірибесі бар; 4. Александр Беляев – 40 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар териолог.

Жалпы алғанда, ҚОӘБ зерттеу кезеңіне және маусымдық қамтуға байланысты белгілі бір шектеулерге ұшырағанымен, олар белгілі бір жоба деректерінің болуымен, ұқсас жобалардың тәжірибесімен және сенімді қайталама көздермен өтеледі. Бұл комбинация бағалаудың шешім қабылдауда қолдаудың сенімді құралы болып қалуын қамтамасыз етеді, сонымен қатар іске асыру барысында адаптивті басқару мен мониторинг маңызды болатын салаларды бөліп көрсетеді.

Осы есептеме жобасының мақсаты

Мойынты - Қызылжар жаңа теміржол құрылыс жобасының қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерін бағалау (ҚОӘБ) жобаның ұлттық нормативтік талаптарға және халықаралық экологиялық және әлеуметтік стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз ететін шешімдерді қабылдау барысында қолдаудың маңызды құралы ретінде қызмет етеді. Жобаның тиісті экологиялық және әлеуметтік аспектілерін ескере отырып және Дүниежүзілік Банктің тиімділік стандарттарына қойылатын талаптарына сәйкес ҚОӘБ теміржол желісін салу және пайдалану нәтижесінде туындайтын ықтимал әсерлерді — тікелей, жанама және жиынтық — анықтау, бағалау және жою мақсатында жүргізіледі.

ҚОӘБ мақсаттары:

Тәуекелдер мен әсерлерді бағалау. Биологиялық әртүрлілікті, жерді пайдалануды, халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігін, мәдени мұраны және халықтың осал топтарын қоса алғанда, физикалық, экологиялық және әлеуметтік ортаға ықтимал әсерлерді жүйелі түрде зерттеу. Кешенді базалық сызықты белгілеу және жобаның бүкіл өмірлік циклі бойында тәуекелдерді болжау үшін маусымдық ауытқулар мен жергілікті ерекшеліктер ескеріледі.

Стандарттардың сақталуын қамтамасыз ету. Бұл есептеме жобасы Дүниежүзілік Банктің тиімділік стандарттарына (2012 жыл), Дүниежүзілік Банктің экологиялық және әлеуметтік шеңберлеріне (2018 жыл) және Дүниежүзілік Банктің қоршаған ортаны қорғау, денсаулық және қауіпсіздік (ҚОҚДҚ) саласындағы тиісті басшылық қағидаттарына, сондай-ақ Қазақстанның ұлттық заңнамасына сәйкестігін қамтамасыз етеді. Сәйкессіздіктер туындаған жағдайда, ҚОӘБ озық халықаралық салалық тәжірибені (ОХСТ) және несие берушілердің талаптарын сақтауды қамтамасыз ету үшін қатаң стандарттарды қолданады.

Жұмсарту және басқару шараларын әзірлеу. ҚОӘБ – қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарларын (ҚОҚӘАСБЖ) және тақырыптық ішкі жоспарларды (мысалы, Биоәртүрлілікті басқару жоспары, Мәдени мұра жоспары, Мүдделі тараптарды тарту жоспары, Еңбек ресурстарын басқару процедуралары және Жер учаскелерін сатып алу және қоныс аудару бойынша іс-шаралар жоспары) дайындауға негіз болады. Бұл құралдар бағалау нәтижелерін жұмсарту, бақылау және адаптивті басқару бойынша практикалық стратегияларға түрлендіреді.

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл мен ашықтықты қолдау. Тәуекелдерді, әсерлерді және оларды жеңілдету шараларын құрылымдық құжаттау арқылы ҚОӘБ ашықтықты арттырады және зардап шеккен қауымдастықтармен, мемлекеттік органдармен және дамуды қаржыландыру институттарымен сындарлы өзара әрекеттесуге ықпал етеді. Бұл процесс жобаның әлеуметтік заңдылығын нығайтады және инклюзивті дамуға ықпал етеді.

Тұрақты шешімдер қабылдау үшін жағдай жасау. Ақыр аяғында, ҚОӘБ жобаның Қазақстанның көлік қатынасы мен сауда саласындағы стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге оң үлес қосатынына кепілдік береді, бұл ретте жағымсыз әсерлерді барынша азайтып, әлеуметтік және экологиялық тұрақтылықты арттырады. Ол шешім қабылдаушыларға инфрақұрылымды дамыту, қоршаған ортаның тұтастық және қауымдастықтардың әл-ауқаты арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ету үшін қажетті талдау мен қауіпсіздік шараларын ұсынады.

- ЖОБАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Жобаны іске асыру шарттары

Мойынты – Қызылжар теміржол құрылыс жобасы көлік қатынасын жақсартуға, жүк көтергіштігін және қауіпсіздікті арттыруға бағытталған ұзындығы 322,2 км құрайтын Қазақстанның темір жол саласындағы стратегиялық инвестициялық жоба болып табылады. Ол көлік байланыстарын жақсартуға, жүк тасымалдау мүмкіндігін арттыруға және қауіпсіздікті арттыруға бағытталған. Бұл теміржол желісі негізінен ұзақ суық қыс, ыстық құрғақ жаз және орташа 200-350 мм болатын жауын-шашынның жылдық деңгейі төмен, бұл ретте ағынның көп бөлігі қардың көктемгі еруіне байланысты болатын Ұлытау және Қарағанды облыстарының жартылай құрғақ дала ландшафттары арқылы өтетін болады. Теміржол трассасы құрғақ шалғындар басым болатын аудандардан және қолданыстағы көлік маршруттары мен елді мекендерге жақын шағын ауылшаруашылық учаскелері мен ауылдық елді мекендермен қиылысатын сирек өсетін жазықтардан өтеді.

Орналасқан жеріне байланысты бөлу жолағының ені орта есеппен 50-100 метрді құрайтын теміржол дәлізі IBA KZ063 солтүстік шекарасының перифериясы бойынша өтеді және теміржолдың сызықтық және салыстырмалы түрде тар профилінің арқасында аумақтың жалпы экологиялық тұтастығына әсері аз болатын аудандарда IBA KZ064 шектеулі учаскелерін кесіп өтеді. Сондай-ақ, бұл жартылай шөлді флора мен фаунаны мекендейтін қорғалатын аймақ болып табылатын Андасай қорығының шағын перифериялық шеткі бөліктерін де кесіп өтеді.

Теміржол бойындағы гидрологиялық ерекшеліктер негізінен қардың еруі мен қатты жаңбыр кезінде пайда болатын уақытша ағындар мен маусымдық сулы-батпақты жерлерден тұрады, ал жергілікті өсімдіктер мен фаунаға жерге ұя салатын құстар, ұсақ сүтқоректілер және осы аумақты маусымдық пайдаланатын қоныс аударатын түрлері бар типтік дала қауымдастықтары жатады. ҚОӘБ шеңберінде осы осал факторлардың алдын алу, жұмсарту немесе қажет болған жағдайда мониторинг бойынша тиісті шараларды айқындау мақсатында оларға қосымша бағалау жүргізілетін болады. Экологиялық тұрғыдан алғанда, теміржол әртүрлі ландшафттар арқылы өтеді: ашық дала, жартылай шөлді жазықтар, аласа төбелер мен өзен аңғарлары.

Жобаның дәлізі Ұлытау және Қарағанды облыстарының ауылдық және өнеркәсіптік елді мекендерінің аумағы арқылы өтеді, бірақ олардан едәуір қауіпсіз қашықтықта өтеді. Негізгі елді мекендерге Қызылжар, Тоғыскен, Ақтау, Мойынты, Ағадыр, Босаға, Киікті, Жәйрем және Қаражал кіреді, олардың саны бірнеше жүз адамнан шағын ауылдарда Шет ауданында 36000-нан астам және Қаражалда 17300-ге дейін жетеді. Ауылдық жерлерде күнкөріс көзі негізінен мал шаруашылығы мен егіншілікке негізделген, ал Жәйрем мен Қаражал сияқты қалалық орталықтарда тау-кен және өнеркәсіптік кәсіпорындар басым. Әлеуметтік тұрғыдан алғанда ірі елді мекендерден аулақ болды, бұл ауылшаруашылық жұмыстарына, атап айтқанда мал жаю тәжірибесіне және жергілікті ресурстарды пайдалануға белгілі бір әсер етті.

Қазақстандағы теміржол инфрақұрылымы

Қазақстанның темір жол желісі Орталық Азиядағы ең ірі болып табылады және 16 000 шақырымнан астам жолды құрайды, оның 2023 жылғы жағдай бойынша шамамен 40% электрлендірілген. Теміржол желісі бүкіл ішкі жүк айналымының шамамен 50% және Орталық Азия бойынша транзиттік жүктердің жартысына жуығын қамтамасыз ететін елдің жүк тасымалдау жүйесінде орталық рөл атқарады. Бұл теміржол желісінің кең қамтылғанына қарамастан, желінің негізгі учаскелері, әсіресе Шығыс-Батыс дәліздерінде өткізу қабілеттілігінің шектеулеріне тап болады, мұнда контейнерлік жүктердің өсіп келе жатқан көлемі Мойынты мен Жарық сияқты тораптық станциялардың жанында тығырыққа тіреледі..

Қазақстан Теміржолдың соңғы есептері бойынша 2022 жылы Қазақстан 245 миллион тоннадан астам жүктерді, соның ішінде шамамен 23 миллион тонна транзиттік жүктерді өңдегенін көрсетеді, бұл пандемиядан туындаған құлдыраудан тұрақты қалпына келгенін көрсетеді. Дегенмен, қолданыстағы теміржол инфрақұрылымының көп бөлігі ондаған жылдар бұрын салынған және ұлттық теміржолды жаңғырту бағдарламасы жолдарды жаңартуды, электрлендіруді және дабылды жаңартуды кезең-кезеңімен жүзеге асырады. Үкіметтің көлік инфрақұрылымын дамытудың 2025 жылға дейінгі жоспары Қытай, Орталық Азия және Еуропа арасындағы жүк тасымалына өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру үшін өткізу қабілетін кеңейту, сенімділікті арттыру және транзиттік кідірістерді азайту қажеттілігін көрсетеді.

Бұл тұрғыда Мойынты - Қызылжар жаңа теміржол құрылыс жобасы Мойынты-Жарық қарқынды пайдаланылатын учаскесіне жүктемені төмендетуге бағытталған бірнеше мақсатты инвестициялық жобалардың бірі болып табылады, мұнда пайдалану кідірістері тартудың өзгеруіне және өткізу қабілетінің шектелуіне байланысты туындайды. ҚТЖ жобалық құжаттамасына сәйкес, ұзындығы 322,2 км бір жолды желі транзиттік қашықтықты шамамен 150 км-ге қысқартады және пайдалануға берілгеннен кейін екі деңгейлі контейнерлік тасымалдауды қоса алғанда, күніне 30 жұп жүк пойызына қызмет көрсетуге мүмкіндік береді.

# Сурет 2: Жобаға жақын теміржол желісі

Жерді пайдалану және әлеуметтік-экономикалық жағдайлар

Мойынты - Қызылжар теміржол дәлізі негізінен Ұлытау және Қарағанды облыстарының игерілмеген дала және шөлейт ландшафттары арқылы өтеді. Елді мекендердің жанында немесе суармалы учаскелерде маусымдық егін өсіру мен малдың кең жайылымы басым. Айналадағы рельеф ашық және халық аз қоныстанған, елді мекендер бір-бірінен едәуір қашықтықта және көбінесе жоспарланған трассадан бірнеше шақырым жерде орналасқан.

Халықтың тығыздығы төмен, ал ауылдық елді мекендерде әдетте бірнеше жүз тұрғын ғана тұрады. Денсаулық сақтау, білім беру және базарлар сияқты мемлекеттік қызметтер аудан орталықтарында шоғырланған, бұл көптеген үй шаруашылықтарынан ұзақ сапарларды талап етеді. Жергілікті инфрақұрылым шектеулі; жол байланыстары негізінен топырақты немесе аймақтық жолдар болып табылады, ал коммуналдық қызметтер (мысалы, электрмен жабдықтау, су және телекоммуникация) әдетте тек ірі елді мекендерде қол жетімді.

Бұл дәліздегі өмір негізінен ұсақ егіншілікпен және маусымдық жалдамалы жұмыспен толықтырылған мал шаруашылығына байланысты. Малдың маусымдық көші-қоны жайылымдық ресурстарға тәуелділікті көрсететін кең таралған тәжірибе. Ауылшаруашылық емес жұмыспен қамту мүмкіндіктері шектеулі, бұл кейбір еңбекке жарамды тұрғындарды маусымдық немесе ұзақ мерзімді жұмыс орындарына қалалық орталықтарға кетуге мәжбүр етеді.

Жер негізінен мемлекеттік меншікте және ауылшаруашылық мақсаттарына арналған. Жеке меншіктегі бірнеше жеке учаскелер ауыл шекараларына жақын орналасқан, бірақ жайылымдық жерлердің көп бөлігі мемлекеттік бөлу және дәстүрлі пайдалану құқықтары негізінде басқарылады. Жайылымдық жерлер мен су айдындарына қол жеткізу жергілікті халықтың экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығы үшін өте маңызды.

Халықтың тығыздығының төмендігін, табиғи ресурстарға жоғары тәуелділікті және күнкөріс көздерінің шектеулі әртараптандырылуын ескере отырып, Мойынты-Қызылжар дәлізіндегі әлеуметтік-экономикалық жағдай жайылымдық жерлерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін, құрылысқа байланысты бұзушылықтарды басқаруға мүмкіндік беретін және жерді алып қою немесе оларға қол жеткізуді шектеу болған кезде күнкөріс көздерін әділ және уақтылы қалпына келтіруді қамтамасыз ететін жеңілдетін шараларды қабылдауды талап етеді.

Жобаның географиясы және экологиялық мекен ету ортасы

Ұзындығы шамамен 322,2 шақырымды құрайтын Мойынты - Қызылжар теміржол құрылыс жобасы Мойынты мен Қызылжар қалаларын жалғайтын Қазақстанның орталық және солтүстік-орталық аумақтары арқылы өтеді. Географиялық орналасуына қарай дәліз ашық дала және шөлейт ландшафттармен сипатталатын Қазақ таулы (Сарыарқа) өтпелі аймақтарын кесіп өтеді. Бағдар халық тығыз қоныстанған аудандарды айналып өтеді, бірақ қорғаныс деңгейі ең төмен 2 биоалуантүрліліктің негізгі аймағы мен 1 ұлттық қорғалатын аймақты кесіп өтеді (заңды тұлға болып табылмайтын, жеке қызметкерлер құрамы немесе әкімшілігі жоқ және жер пайдаланушылардан жер учаскелерін сатып алмай құрылған мемлекеттік ұлттық қорық). Нәтижесінде ол қоршаған ортаның осал жерлеріне шектеулі, бірақ айтарлықтай тікелей антропогендік әсер етеді. Бағдар негізінен жер үсті су қоймаларының аз және жоғары маусымдық гидрологиялық сипаттамалары бар төмен рельефті және құрғақ рельефті жазықтар арқылы өтеді.

Қоршаған ортаның негізгі сипаттамалары мен кеңістіктік деректер жиынтығы сонымен қатар жоба қамтылған аумақтың көп бөлігі "табиғи тіршілік ету ортасы" деп саналатын экологиялық мекендеу орындарының шегінде екенін көрсетеді - мұнда адамның іс-әрекеті биологиялық қауымдастықтардағы елеулі өзгерістерге әкелмеген, негізінен жергілікті түрлер мекендейтін және экожүйелер жұмыс істеп тұрған аумақтар, бұл ретте қолданыстағы елді мекендерге, теміржолдарға және сызықтық инфрақұрылымдарға жақын учаскелер өзгертілген тіршілік ету ортасы үшін Халықаралық қаржы корпорациясының (ХҚК) өнімділік стандарты PS6 критерийлеріне сәйкес келеді, яғни ауыл шаруашылығы немесе урбанизация сияқты адам әрекеті нәтижесінде табиғи экожүйелер айтарлықтай өзгертілген немесе ауыстырылған жер.

Маңызды тіршілік ету ортасы, әсіресе биоалуантүрліліктің негізгі аймағы мен қорықтарда кездеседі (жалпы алғанда бағдардың ұзындығы 141 км). Олар белгілі бір дәрежеде зақымдалады, бірақ олардың жалпы аумағы мен жыртқыш құстардың таралуын ескере отырып, бұл аймақтардағы құстардың негізгі қорғалатын тобы болып табылады.

# Сурет 3: Жоба бағыты бойындағы табиғи және өзгертілген мекендеу орындары

Экологиялық тұрғыдан алғанда, теміржол трассасы Еуразиялық дала биомының аумағы арқылы өтеді, онда бидай шөптері (Stipa) және жусан (Artemisia) сияқты дала флорасының түрлері, сондай-ақ құрғақшылыққа төзімді бұталар өседі. Бұл теміржол трассасы Андасай қорығының шағын жолағынан өтеді (2-кластер бойынша) - оңтүстіктегі құрғақ жерлердің қорғалатын аймағы және солтүстік-батыста киіктердің тарихи көші-қон қозғалыстарымен байланысты кеңірек аймақты айналып өтеді. Андасай қорығының жоба бағыты өтетін бөлігі соңғы жылдары ғана қосылды. Бұл бағыт Андасайдың 2 кластерінің 16,6 км аумағын кесіп өтеді деп есептеледі, бұл осы кластердің аз бөлігін құрайды және Андасай қорығының жалпы аумағын ескере отырып, ең төменгі көрсеткіш болып табылады. Биоалуантүрліліктің негізгі аймағы мен Андасай қорығымен қиылысу аумақтардың қиылысатын бөлігіне айтарлықтай әсер етеді. Сонымен қатар, күтілетін залал олардың жалпы аумағын және жыртқыш құстардың таралуын - бұл аумақтардағы құстардың негізгі қорғалатын тобын ескере отырып, сондай-ақ зардаптарды азайту шараларын тиісті жоспарлау және іске асыру жағдайында басқа түрлер үшін маңызды болмайды.

Жобаның аумағы сонымен қатар дала ландшафты арқылы өтеді, онда жерге ұя салатын құстардың көптеген түрлері, соның ішінде құрылысқа байланысты сезімтал болуы мүмкін дала бүркіттері мен қарақұйрықтар мекендейді. Жоба екі маңызды орнитологиялық аумақты қамтиды: KZ063 (Аяқ Бестау) солтүстік шетінде 46,0 км-ден 87,0 км-ге дейінгі учаскеде және KZ064 (Ортау ойпаты) екі жерде  - 176,6 км-дан 252,37 км-ге дейінгі және 260,9 км-дан 271,0 км-ге дейінгі учаскеде.

Трассалауға шолу және жоба компоненттері

Мойынты - Қызылжар жаңа теміржол құрылыс жобасы жүк тасымалы мен пайдаланудағы ағымдағы қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін ұлттық темір жол стандарттарына сәйкес жобаланған Қазақстанның орталық бөлігі арқылы ұзындығы 322,2 шақырымнан асатын заманауи бір жолды теміржол желісін құруды көздейді. Трасса тығыз қоныстанған аудандардан алшақтау және Мойынты мен Қызылжарды байланыстыратын жоғары өткізу қабілеттілігі бар тікелей көлік дәлізін құра отырып, экологиялық маңызды аймақтарға кіруді азайту үшін жоспарланған болатын.

Жоба беріктік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін балластталған негізі бар темірбетон шпалдарында ыстыққа бейімделген R65 рельстерімен салынған жаңа теміржол жағалауы мен жол құрылымын қамтиды. Алюминотермиялық дәнекерлеуді пайдалана отырып, рельстерді үздіксіз дәнекерлеу технологиясы қолданылатын болады, нәтижесінде бұл температуралар маусымға байланысты қатты ауытқитын Қазақстанның қатал континенттік климатында жүктердің үлкен көлеміне төтеп бере алатын неғұрлым тегіс және сенімді жол құрылымын қамтамасыз етеді.

Пойыздардың тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін жобаға 17 теміржол айырығы және Қызылжар, Ақтау, Қаражал-2 және Мойынты сияқты негізгі станцияларды жаңғырту немесе қайта қалпына келтіру енгізілді. Бұл нысандарға күніне 30 жұп пойыздың, соның ішінде екі деңгейлі контейнерлік пойыздардың өткізу қабілеттілігі бар, ағымдағы және болжамды жүк көлемін өңдеуге арналған бірнеше қабылдау және жөнелту жолдары, шығу жолдары және сұрыптау станциялары кіреді.

Жобаның ауқымына сонымен қатар дабыл беру және телекоммуникация жүйелері, қуат көздері мен инженерлік желілерге қосылу және қауіпсіз пайдалану мен техникалық қызмет көрсетуге ыңғайлы қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін кірме теміржолдар кіреді. Жиынтығында бұл компоненттер Қазақстанда пайдалану жағдайында ұзақ мерзімді сенімділік пен тиімділікке есептелген жоғары өткізу қабілеті бар заманауи теміржол дәлізін құруды қамтамасыз етеді.

# Сурет 4: Мойынты-Қызылжар жаңа теміржол құрылыс жобасының картасы

Қабылданған жобалық параметрлер

Жоба деректері:

Теміржол санаты: II – ҚР СП 3.03-114-2014 «Темір жолдар» негізінде – Қазақстандағы темір жол желілерін жобалауға, салуға, пайдалануға және/немесе реконструкциялауға техникалық талаптарды анықтайтын қолданыстағы нормативтік стандарт. Қабылданған жобалық параметрлер келесідей:

# Кесте 2: Мойынты-Қызылжар темір жолының жобалық параметрлері

| Параметр | Мағына |
| --- | --- |
| Жұмыс ұзындығы: | 325,517.60 м |
| Тікелей телім: | 257,294.20 м |
| Қисық аймақ: | 65,343.57 м |
| Градиентті басқару: | 8.18 ‰. |
| Қабылдау-жөнелту жолдарының пайдалы ұзындығы: | 1050 м |
| Жоспардағы қисықтықтың минималды радиусы: | 1000 м |

Теміржолдың қабылданған жобалық параметрлері, соның ішінде трассаның ұзындығы, қисықтық радиусы, еңістігі және станциялардағы жолдардың өткізу қабілеті ХҚК-ң тиімділік стандарттарына сәйкес ҚОӘБ үшін өте маңызды, өйткені олар жаңа құрылыстың 322,2 шақырымдық дәлізі бойындағы ықтимал экологиялық және әлеуметтік өзара әрекеттесулердің ауқымы мен орнын анықтайды. Бұл параметрлер локомотив жылжымалы құрамын пайдалану үшін қажетті жағдайлар болып табылатындығынан басқа, олар жердің бұзылу дәрежесіне, жер жұмыстарының көлеміне және дренаждың қажеттіліктеріне, сондай-ақ елді мекендерге, маңызды орнитологиялық аумақтарға (KZ063, KZ064) және 2-кластердің Андасай қорығына дейінгі қашықтыққа әсер етеді.

Жобаның компоненттері

Мойынты – Қызылжар темір жолының жобасы заманауи теміржол инфрақұрылымы бар бір жолды желіні салуды көздейді. Негізгі компоненттерге тасымалды топырақты толтырғышты қолдана отырып теміржол төсемін қалыптастыру, құлама жарды бекіту, R65 рельстері мен темірбетон шпалдарын төсеу және рельстерді алюминотермиялық дәнекерлеу жатады. Жоба сонымен қатар пайдалану қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін теміржол айырығын салу мен станцияларды жаңғыртуды көздейді.

Теміржол төсемі

Теміржол төсемі карьерлерден, топырақ карьерлерінен және кесілген учаскелерден әкелінетін топырақпен жабылады деп жоспарлануда. Карьерлердің орналасуы (35) қазірдің өзінде анықталған және 2А суретте көрсетілген. Топырақтың сапасы құрылыс талаптарына сәйкес келеді. Карьерлерді пайдалану үшін тиісті мемлекеттік органдардың рұқсаттары қажет. Жоба көпжылдық шөптерді гидросебу арқылы ойықтардың, бермалардың, дренаждық арықтардың және бүйірлік арықтардың үйінділері мен беткейлерін нығайтуды көздейді. Жел эрозиясына ұшыраған құмды топырақтардан салынған жол төсемінің беткейлері, сондай-ақ ойық учаскелер мен үйінділердің етектерінің жиектері бойынша ені кемінде 3,0 м жолақтар шөп егумен ұштастыра отырып, "Polyfelt TS65" геосинтетикалық материалымен нығайтылуы тиіс.

# Сурет 5: Карьерлердің орналасуы

Негіз: ақ квадраттар-карьерлер; күлгін көпбұрыштар-Андасай қорығының бөліктері, Ақ көпбұрыштар- негізгі орнитологиялық аумақ

Рельс жолы

Теміржол жолын төсеу жолдың түзу және қисық учаскелерінде 1 км-ге 1840 шпал қадамымен жаңа темірбетон шпалдарда (ГОСТ 33320-2015) ұзындығы 25 метр (ҚР СТ 2432-2023) R65 типті дифференциалды термоөткізілген жаңа рельстерді пайдалана отырып көзделеді. Балласт 20 см құм жастықшаға төселген, әрбір шпалдың астында 35 см қалыңдығы 35-65 мм фракциясы бар қиыршық тас (рельс балласты) болады. Бір жолды учаскедегі жер төсемінің (жол негізінің) ені 7,30 м құрайды. Дәнекерленген рельсті дәнекерленген рельске ауыстырған кезде рельс жымы алюминотермиялық тәсілмен дәнекерленетін болады.

Алюминотермиялық дәнекерлеудің мақсаты мен қолдану аясы

- Қысқа алдын ала қыздыру уақыты бар рельстерді алюминий термиялық дәнекерлеу (SkV-L 25, SkV-L 50 және SkV-L 75) толық термиялық өңделген, беттік қатайтылған және термиялық күшейтілмеген рельстердің кез келген комбинациясында қосылуға арналған.

Ағаш немесе темірбетон шпалдар мен арқалықтарға төселген рельстік түйіспелер мен бағыттамалық бұрмалардың қосылыстарын (оқшаулайтын түйіспелерден басқа) дәнекерлеу Қазақстан Республикасының магистральдық теміржол желісінің магистральдық, қабылдау-босату, станциялық және өркешті жолдарында, өнеркәсіптік жолдарда, сондай-ақ метрополитенде жүргізуге болады.

Алюминий термиялық дәнекерлеу кезінде алюминий ұнтағы мен металл оксидтері арасындағы химиялық реакция қолданылады, нәтижесінде рельстердің ұштарын байланыстыратын балқытылған металл пайда болады. Бұл әдіс -5°C -қа дейінгі температурада да берік үздіксіз қосылыстарды жылдам жасауға мүмкіндік береді. Бұл дәстүрлі қосылған рельстермен салыстырғанда тегіс жүруді, жол ақауларын азайтуды және техникалық қызмет көрсетуді азайтуды қамтамасыз ететін үздіксіз дәнекерленген рельстерді жасау үшін теміржол құрылысында кеңінен қолданылады.

Дәнекерленген рельстердің түрлері және қолданылатын термит маркалары

- Алюминотермиялық дәнекерлеу технологиясы R65 типті жаңа теміржол рельстерін дәнекерлеуге мүмкіндік береді: қатайтылмаған, көлемді-қатайтылған (ГОСТ 24182-80 бойынша) немесе шыңдалған басымен (жіңішке түйіршікті перлиттік металл құрылымымен) кемінде 900 Н/мм² және 1200 Н/мм²  және тиісінше 900 Н/мм² уақытша кедергі күші болу тиіс.

- Дәнекерленген рельстердің ұзындығы барлық класстардағы негізгі жолдар үшін кемінде 6 м және бағыттамалық бұрмалары мен басқа жолдар үшін кемінде 3 м болуы керек. 25, 50 және 75 мм саңылаулар үшін дәнекерлеу параметрлері және SkV режимдері болуы тиіс.

Теміржол станциялары мен жолдары (кірме жолдар)

Жобаланатын темір жол желісі үшін Мойынты-Қызылжар учаскесінде техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН) қажетті теміржол инфрақұрылымы объектілері бар бір жолды темір жол желісін салуды, бағыт бойында 23 теміржол айырығы/айырбас жолдарды ашуды, сондай-ақ Қызылжар және Мойынты станцияларын дамытуды көздейді. Компоненттер төмендегі кестеде келтірілген.

# Кесте 3: Теміржол құрылысына арналған компоненттер

| Компоненттер | Сипаттама |
| --- | --- |
| 1. Қолданыстағы Қызылжар станциясын дамыту | В паркі, 3 қабылдау және түсіру жолымен (магистральді жолды қоспағанда) қосымша екінші магистральдық темір жол желісін төсеумен және депоның, шығу жолының, үшбұрышқа арналған теміржол жолдарының және тұйық жолдың құрылысымен. |
| 2. Алдын ала түйісу станциясы-1 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр пойыздарды қабылдау және жөнелтуге арналған 3 жол және ұзындығы 100 метр темір тұйық жолы бар. |
| 3. Теміржол айырығы нүктесі 2 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 2 жол және ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 4. Теміржол айырығы нүктесі 3 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 2 жол және ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 5. Теміржол айырығы нүктесі 4 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр пойыздарды қабылдау және жөнелтуге арналған 3 жол және ұзындығы 100 метр темір тұйық жолы бар. |
| 6. Теміржол айырығы нүктесі 5 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 2 жол және ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 7. Теміржол айырығы нүктесі 6 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 2 жол және ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 8. Қаражал-2 станциясы | Пайдалы ұзындығы 1050 метр пойыздарды қабылдау және жөнелтуге арналған 4 жолмен, әрқайсысының ұзындығы 1050 метр болатын 2 перспективалық жолымен; ұзындығы 550 метр шығатын жол; және ұзындығы 100 метр болатын арнайы техникаға арналған тұйық жол. |
| 9. Теміржол айырығы нүктесі 7 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 2 жол және ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 10. Теміржол айырығы нүктесі 8 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 2 жол және ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 11. Теміржол айырығы нүктесі 9 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 2 жол және ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 12. Ақтау станциясы | Пайдалы ұзындығы 1050 метр пойыздарды қабылдау-жөнелтуге арналған 7 жолымен, әрқайсысының ұзындығы 1050 метрден болатын 2 перспективалық жолмен; 1050 метр бұрылыс жолы; 250 метр өрт сөндіру пойызына арналған темір жол; 300 метр жолға техникалық қызмет көрсету бөліміне арналған кірме жол; 150 метр энергиямен қамтамасыз ету бөліміне арналған кірме жол; және 100 метр темір тұйық жол. |
| 13. Теміржол айырығы нүктесі 10 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 2 жол және ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 14. Теміржол айырығы нүктесі 11 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын 2 қабылдау-жөнелту жолы, ұзындығы 1050 метр перспективалық жол және ұзындығы 50 метр аралық жол. |
| 15. Теміржол айырығы нүктесі 12 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр пойыздарды қабылдау және жөнелтуге арналған 3 жол және ұзындығы 100 метр темір тұйық жолы бар. |
| 16. Теміржол айырығы нүктесі 13 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын 2 қабылдау-жөнелту жолы, ұзындығы 1050 метр перспективалық жол және ұзындығы 50 метр аралық жол. |
| 17. Теміржол айырығы нүктесі 14 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын 2 қабылдау-жөнелту жолы, ұзындығы 1050 метр перспективалық жол және ұзындығы 50 метр аралық жол. |
| 18. Теміржол айырығы нүктесі 15 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр пойыздарды қабылдау және жөнелтуге арналған 3 жол және ұзындығы 100 метр темір тұйық жол. |
| 19. Теміржол айырығы нүктесі 16 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 2 жол және ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 20. Айналма темір жол 17 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 2 жол және ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 21. Айналма темір жол 18 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 2 жол және ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 22. Айналма темір жол 19 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 2 жол және ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 23. Алдын ала түйісу станциясы 20 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр пойыздарды қабылдау және жөнелтуге арналған 4 жол және ұзындығы 100 метр темір тұйық жол. |
| 24. Алдын ала түйісу станциясы 21 | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын қабылдау және жөнелтуге арналған 4 жол және әрқайсысының ұзындығы 100 метр болатын 2 темір тұйық жол, ұзындығы 1050 метр болатын перспективалық жол. |
| 25. Мойынты станциясы | Пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын 3 қабылдау-жөнелту жолын, қосымша 3 жолды құрайтын сұрыптау станциясын, шығу жолын пайдалы ұзындыққа 1050 метрге дейін ұзарту, 7 жолды пайдалы ұзындығы 1050 метрге дейін ұзарту және 2 темір тұйық жолды, әрбір тұйық жолды 100 метрге дейін ұзартумен Мойынты станциясын қайта құру. |

Жаңа станциялардың сипаттамасы мен орналасуы төменде келтірілген. Жаңа станцияларға қызмет көрсету үшін жұмыс күшінің ағыны қажет болады. Бұл маңызды болмайды.

# Қызылжар станциясы.

Қызылжар станциясы - Қазақстанның Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданында орналасқан Қазақстан темір жолының Қарағанды филиалының теміржол станциясы.

Станция жүк және жолаушылар тасымалына қызмет көрсетеді. Станция арқылы жергілікті және қала маңындағы жолаушылар пойыздары, оның ішінде Алматы-Жезқазған, Жезқазған-Астана, Жарық-Жезқазған және басқалары өтеді.

Координаттар: Ендік: 48.297997 Бойлық: 69.648750

ECP коды: 67670

Станция түрі: Ішкі қалалық станция

Станцияның жұмысы:

# (1) станцияның ашық алаңдарында сақтауға рұқсат етілген жүктері бар вагондарды қабылдау және жеткізу.

# (2) бүкіл вагондарға тиелген теміржол вагондары мен ұсақ жүктерді тек кірме жолдарда және жұртшылық үшін жабық аймақтарда қабылдау және жеткізу.

# (3) барлық жолаушылар пойыздарына билеттерді сату, багажды қабылдау және жеткізу.

# Қызылжар станциялық торабын дамыту.

Қолданыстағы Қызылжар станциясының «B-паркін» үш қабылдау және жөнелту темір жолымен (негізгі жолға қосымша) және депо құрылысымен, жол айырығымен және үшбұрыш пен тұйық кірме жолдарға арналған жол құрылғысымен дамыту жоспарлануда.

# Сурет 6: "Қызылжар"станциясы үшін жобаны әзірлеу

# Торап алдындағы-1 станциясы

«Предузловая-1» (Торап алдындағы) станциясы пайдалы ұзындығы 1050 метр және 100 метрлік теміржол айырығы бар үш қабылдау-жөнелту жолымен ашылады деп жоспарлануда.

# Теміржол айырығы 2

2-теміржол айырығы пайдалы ұзындығы 1050 метр және перспективалы ұзындығы 1050 метр болатын екі қабылдау-жөнелту жолымен ашылуы жоспарлануда.

# Теміржол айырығы 3

3-теміржол айырығы пайдалы ұзындығы 1050 метр және перспективалы ұзындығы 1050 метр болатын екі қабылдау-жөнелту жолымен ашу жоспарлануда. 4-теміржол айырығы (аралық)

4-кірме жолды ашу пайдалы ұзындығы 1050 метр және 100 метрлік теміржол айырығымен үш қабылдау-жөнелту жолымен жоспарлануда.

# Өткел (дәліз) 5

5-өткелі жол пайдалы ұзындығы 1050 метр және ұзындығы 1050 метр перспективалық жолы бар екі қабылдау және жөнелту жолдарымен жоспарланады.

# Өткел (дәліз) 6

6-өткелі жол пайдалы ұзындығы 1050 метр және перспективалы ұзындығы 1050 метр болатын екі қабылдау және жөнелту жолдарымен жоспарланады.

# Қаражал станциясы

Қаражал темір жол станциясы Қазақстанда, Қазақстан темір жолының Қарағанды филиалында орналасқан.

Координаттар: 48.036372 N, 70.856516 E. d..

Станция коды: 676401.

Станция түрі: Ішкі станция.

Станцияның жұмысы:

(1) станцияның ашық алаңдарында сақтауға рұқсат етілген жүктері бар вагондарды қабылдау және жеткізу.

(2) бүкіл вагондарға тиелген теміржол вагондары мен ұсақ жүктерді тек кірме жолдарда және жұртшылық үшін жабық аймақтарда қабылдау және жеткізу.

(3) барлық жолаушылар пойыздарына билеттерді сату, багажды қабылдау және жеткізу.

# Қаражал-2 станциясы

Қаражал-2 станциясы пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын төрт қабылдау және жөнелту жолдарымен, әрқайсысының ұзындығы 1050 метр болатын екі қосымша жолмен, 550 метрлік ұзартқыш жолмен және арнайы техникаға арналған 100 метрлік тұйық жолмен ашылады деп жоспарлануда.

# Сурет 7: Қаражал станциясының дамуы туралы деректер

# Айыру желісі №7

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын екі қабылдау және жөнелту жолы және 1050 метр перспективалық жолы бар №7 ​​айыру желісін ашу жоспарлануда.

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын екі қабылдау және жөнелту жолы және 1050 метр перспективалық жолы бар №8 ​​айыру желісін ашу жоспарлануда.

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын екі қабылдау және жөнелту жолы және 1050 метр перспективалық жолы бар №9 ​​айыру желісін ашу жоспарлануда.

# Ақтау станциясы

Ақтау станциясын пайдалы ұзындығы 1050 метр жеті қабылдау және жөнелту жолдармен және әрқайсысының ұзындығы 1050 метр екі перспективалық жолмен ашу жоспарлануда. Жолдың ұзындығы 1050 метрді құрайды, өрт сөндіру пойызына арналған теміржолы - 250 метр, өрт сөндіру машинасына арналған кірме жол - 300 метр, электр өрт сөндіру машинасына арналған кірме жол - 150 метр, теміржол тұйығы - 100 метр.

# Сурет 8: Ақтау станциясының дамуы туралы деректер

# Айыру желісі №10

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын және ұзындығы 1050 метр перспективалық жолы бар екі қабылдау және жөнелту жолдары бар №10 айыру желіні ашу жоспарлануда.

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын және ұзындығы 1050 метр перспективалық жолы бар екі қабылдау және жөнелту жолдары бар, пойыздарды тоқтатуға арналған 50 метрлік жолы бар №11 айыру желіні ашу жоспарлануда.

№12 айыру желіні ашу жоспарлануда (аралық)

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын және 100 метрлік теміржол айырығы бар, үш қабылдау және жөнелту жолдары бар №12 айыру желіні ашу жоспарлануда.

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын және ұзындығы 1050 метр перспективалық жолы бар екі қабылдау және жөнелту жолдары бар, пойыздарды тоқтатуға арналған 50 метрлік жолы бар №13 айыру желіні ашу жоспарлануда.

# Айыру желі №14

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын және ұзындығы 1050 метр перспективалық жолы бар екі қабылдау және жөнелту жолдары бар, пойыздарды тоқтатуға арналған 50 метрлік жолы бар №14 айыру желіні ашу жоспарлануда.

№15 айыру желіні ашу жоспарлануда (аралық)

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын және 100 метрлік теміржол айырығы бар, үш қабылдау және жөнелту жолдары бар №15 айыру желіні ашу жоспарлануда

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын және ұзындығы 1050 метр перспективалық жолы бар екі қабылдау және жөнелту жолдары бар №16 айыру желіні ашу жоспарлануда.

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын және ұзындығы 1050 метр перспективалық жолы бар екі қабылдау және жөнелту жолдары бар №17 айыру желіні ашу жоспарлануда.

# Қиылысу торабы №18

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын және ұзындығы 1050 метр перспективалық жолы бар екі қабылдау және жөнелту жолдары бар №18 қиылыс торабын ашу жоспарлануда.

# Қиылысу торабы №19

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын және ұзындығы 1050 метр перспективалық жолы бар екі қабылдау және жөнелту жолдары бар №19 қиылыс торабын ашу жоспарлануда.

# Торап алдындағы (предузловая) станция №20

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын төрт қабылдау және жөнелту жолдары бар және 100 метр болатын тұйық жолы бар №20 торап алдындағы (предузловая) станция ашылады деп жоспарлануда.

# Торап алдындағы (предузловая) станция №21

Пайдалы ұзындығы 1050 метрді құрайтын төрт қабылдау және жөнелту жолдары бар және 100 метр болатын екі тұйық жолы бар, ұзындығы 1050 метр перспективалық жолы бар №21 торап алдындағы (предузловая) станция ашылады деп жоспарлануда. Карта төменде көрсетілген.

# Мойынты станциясы

Мойынты - Қарағанды облысының Шет ауданындағы теміржол вокзалы.

Координаттар: Ендік: 47.218649 Бойлық: 73.361130

Станция коды: 677309

Станция 1939 жылы Мойынты деген атпен ашылды. Ол қазіргі атауын 2002 жылдан бері алып келеді. 2025 жылға қарай Мойынты мен Ақтоғай арасындағы теміржол желісі электрлендіріледі.

Станция түрі: ішкі станция.

Станцияның жұмысы:

(1) станцияның ашық алаңдарында сақтауға рұқсат етілген жүктері бар вагондарды қабылдау және жеткізу.

(2) бүкіл вагондарға тиелген теміржол вагондары мен ұсақ жүктерді тек кірме жолдарда және жұртшылық үшін жабық аймақтарда қабылдау және жеткізу.

(3) барлық жолаушылар пойыздарына билеттерді сату, багажды қабылдау және жеткізу.

# Сурет 9: Мойынты станциясының дамуы туралы деректер

# Мойынты станциясын қайта жаңғырту.

Мойынты станциясын қайта жаңғырту жұмыстары пайдалы ұзындығы 1050 метр болатын үш қабылдау және жөнелту жолдарының, қосымша үш жолы бар сұрыптау станциясының құрылысын, жүру жолын пайдалы ұзындығы 1050 метрге дейін ұзартуды, жеті жолды пайдалы ұзындығы 1050 метрге дейін және екі теміржол айырығы жолдың ұзындығы 100 метрге дейін ұзартуды ескере отырып жоспарлануда.

Теміржол құрылыс процессі

Ұзындығы 323 шақырым болатын жаңа Мойынты - Қызылжар темір жолының құрылысы алаңды дайындаудан және кірме теміржолды салудан басталады, бұл бақыланатын кіру пункттерін қамтамасыз етеді және ХҚК PS1 (Тәуекелдер мен әсерлерді бағалау) және PS6 (Биоәртүрлілікті сақтау) талаптарына сәйкес қоршаған ортаға әсер етуді азайтады. Трасса тығыз қоныстанған аудандарды айналып өтіп, осал экологиялық аймақтардың негізгі аудандарымен қиылысын азайтады. Жер қазу жұмыстарын бастамас бұрын өсімдіктерді тазарту тек құрылыс дәлізімен шектеледі, ал су ағындарының қиылыстарында уақытша дренаждық арықтар мен сазды қоршаулары сияқты эрозияға қарсы шаралар орнатылады.

Жұмыс тиімділігін қамтамасыз ету үшін 8,18% бақылау еңісін және 1000 метр ең аз қисық радиусын сақтай отырып, жағалаулар, беткейлер мен бермалар темір жол құрылысының нормаларына сәйкес салынады. ХҚК PS3 (Ресурстарды тиімді пайдалану және ластанудың алдын алу) сәйкес маусымдық су ағындарына шөгінділердің түсуін болдырмау үшін уақытша қалдықтар үйінділері реттеледі.

Қазба жұмыстарынан кейін рельстерді төсеу жұмыстары басталады, оның барысында стандартты арақашықтығы 35-65 мм қиыршық тастан жасалған балласт қабаты бар темірбетон шпалдарға ыстыққа бейімделген R65 рельстері орнатылады. Алюминий термиялық дәнекерлеуді қолдана отырып, рельстерді үздіксіз дәнекерлеу технологиясы (РҮД) қолданылады.

Бір мезгілде 117 жерде және 19 көпір учаскесінде көпірлер мен су өткізгіш құбырларды орнату жұмыстары аяқталады, бұл уақытша су ағындары мен маусымдық су айдындарында гидравликалық үздіксіздікті қамтамасыз етеді. Жобаларға экологиялық байланысты сақтау мақсатында биоәртүрлілікке сезімтал аймақтардағы жабайы табиғатқа арналған жерасты өткелдері кіреді, бұл ХҚК PS6-ның тіршілік ету ортасын қорғау талаптарына сәйкес келеді. Құрылыс жұмыстарының дәйектілігі су ағындарындағы жұмыстарды төмен ағынды кезеңдермен шектейді, бұл судың тіршілік ету ортасының бұзылуын азайтады. Кейбір дала түрлері (мысалы, киік және т.б.) жер асты өткелдерін пайдаланбауы мүмкін. Олар үшін жер деңгейіндегі қоршалмаған өткелдер қажет болуы мүмкін. Мұндай өткелдердің орналасқан жерін, мөлшерін және санын Орталық Қазақстанда автомагистральдар мен басқа да теміржолдар үшін аналогтар жасау тәжірибесін, сондай-ақ халықаралық ұсынымдарды пайдалана отырып, 2025 жылдың соңына дейін жобалау инженерлерімен бағалау және келісу қажет. Биоәртүрлілікті басқару жоспары (ББЖ) бұл мәселені қамтиды. Ықтимал өткелдердің орындарын нақтылау үшін арнайы тексеру жабайы табиғатты қорғау жөніндегі жергілікті инспекцияның, "Охотзоопром" өндірістік бірлестігінің және ғылыми ұйымдардың қатысуымен жүргізілуі тиіс.

Одан кейін, дәліз бойында дабыл беру, электрмен жабдықтау және телекоммуникация жүйелері орнатылады, содан кейін Қызылжар, Қаражал-2, Ақтау және Мойынты сияқты негізгі тораптарда станция ғимараттары, кірме жолдар мен жөндеу нысандары пайдалануға беріледі. Аумақты қалпына келтіру жергілікті өсімдік жабынын пайдалана отырып, бұзылған беткейлердегі қалпына келтіруді және уақытша құрылыс алаңдарын алып тастауды қамтиды.

Жобалық шешімдер және жұмыс кезеңдері

Теміржол құрылысы әр түрлі командалар арасында мұқият жоспарлауды, инженерлік білімді және үйлестіруді қажет ететін бірнеше кезеңдерді қамтиды. Негізгі кезеңдер төменде келтірілген:

# 1 Техникалық-экономикалық негіздеме және жоспарлау

Экономикалық пайда, көлік сұранысы және ықтимал маршруттар сияқты факторларды ескере отырып, теміржол құрылысының қажеттілігін алдын ала бағалау.

# Бағытты таңдау

Жер бедері, жерге меншік құқығы, қолданыстағы инфрақұрылым және қоршаған ортаға әсер ету сияқты факторларды ескере отырып, мүмкін бағыттарды анықтау.

# Техникалық-экономикалық негіздеме

Таңдалған бағыттың техникалық, қаржылық және экологиялық орындылығына егжей-тегжейлі талдау жүргізу. Бұл жұмыс қазіргі уақытта жүргізілуде.

2. Геодезиялық түсірілім және бағытты жобалау

Жер бедерін, су айдындарын, қолданыстағы инфрақұрылымды және ықтимал кедергілерді анықтау үшін егжей-тегжейлі топографиялық түсірілім жүргізу.

Бағытты жобалау - бұрылыстарды, беткейлерді және түзу учаскелерді қоса алғанда, жолдардың нақты орналасуын анықтау.

Инженерлік жобалау - жолдарды, құрылыстарды (көпірлер, туннельдер және т.б.), дренаждық жүйелерді және басқа инфрақұрылым элементтерін орналастырудың егжей-тегжейлі инженерлік жоспарларын әзірлеу. Қазіргі уақытта бұл жұмыстар басталды.

3. Жер учаскелерін сатып алу және экологиялық бағалау

Жер учаскелерін сатып алу. Бағыт бойында орналасқан жер учаскелерінің иелерінен, мемлекеттік органдардан және мүдделі тараптардан қажетті жер құқықтары мен рұқсаттарын алу.

Қоршаған ортаны бағалау. Қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу және бақылаушы органдардан қажетті рұқсаттарды алу.

4. Жер жұмыстары және тегістеу

Құрылыс алаңын тазалау және бөлшектеу. Құрылыс алаңының аумағынан өсімдіктерді, ағаштарды және кедергілерді алып тастау.

Жер жұмыстары. Жолдар үшін қолайлы төсемнің негізін жасау үшін топырақты қазу, толтыру және жоспарлау.

# Табиғи өсімдік жамылғысын жоюдың жалпы көлемі, 0,20 м – 1 177 198,29 м3

| Жер жұмыстары тегістеу | Жолдар үшін төсемнің негізін жасау |
| --- | --- |

Сурет 10: Жер жұмыстары мен тегістеу жұмыстары

5. Жолды дайындау

Тұрақтылықты, дренажды және жүктемені бөлуді қамтамасыз ету үшін балласты, қиыршық тасты төсеу. Жол тұрақтылығы мен дренажды одан әрі жақсарту үшін балласт және төсем. Топырақтың жалпы көлемі (төсеме үймесі) 13 165 360,32 м³ құрайды.

6. Темір жолдарының құрылысы

Жол бойында шпалдарды біркелкі аралықпен төсеу, бұл рельстік аралықтарды пайдалану арқылы жеңілдетілуі мүмкін. Рельстерді шпалдарға орнату, оларды дұрыс туралау және жол өлшегішіне күтім жасау. Рельстерді торлы шегелермен, болттармен, қысқыштармен немесе басқа бекіту жүйелерімен бекіту.

| Теміржол құрылысы | Көпірлер |
| --- | --- |

Сурет 11: Рельсті төсеу жұмыстары

7. Көпірлер мен ғимараттар құрылысы

Пойыздардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сигналдық жүйелерді, ажыратқыштарды және қосқыштарды орнату. Электрлендіру (егер бар болса). Электровоздарға қуат беру үшін байланыс сымдарын немесе үшінші рельстерді орнату.

8. Дабыл беру және электрлендіру

Пойыздардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сигналдық жүйелерді, ажыратқыштарды және қосқыштарды орнату. Электрлендіру (егер бар болса). Электровоздарға қуат беру үшін байланыс сымдарын немесе үшінші рельстерді орнату.

9. Сынақ және іске қосу

Жолды туралау. Жолдың техникалық талаптарға сай болуын қамтамасыз ету үшін жоғары дәлдігі жоғары жабдықты пайдаланыңыз.

Жүктеме сынақтары. Өтетін поездардың салмағымен жолдардың тұрақтылығын бағалау үшін жүктемелік сынақтар жүргізу.

Жүйені тестілеу. Дабыл беру, байланыс және электрлендіру жүйелерінің өнімділігіне тестілеу жүргізу.

10. Қауіпсіздік сертификаты және нормативтік талаптар

Салынған теміржолдың қауіпсіздік және пайдалану стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін қауіпсіздік сертификаттары мен реттеуші рұқсаттарды алыңыз.

11. Рекультивациялық жұмыстар

Құрылыс аяқталғаннан кейін техникалық жолдардың, карьерлердің және уақытша лагерьлердің учаскелерінде рекультивациялық жұмыстар жүргізу жоспарлануда. Қалпына келтіру жұмыстары техникалық (аумақты жерді тазарту және т.б.) және биологиялық қалпына келтіруден (қажет болған жағдайда) тұрады.

12. Иеліктен шығару аймақтарын дамыту

ҚР БК сәйкес 3.03-116-2014 "Темір жолдарға арналған жер", темір жол құрылыстарының қауіпсіздігін, орнықтылығы мен ұзақ мерзімділігін және жылжымалы құрамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жергілікті атқарушы билік органдары темір жолдың бөлінген жолағына кірмейтін (ең аз) бақыланатын темір жол аумағының аймақтарын белгілейді:

- Елді мекендерден тыс – екі бағыттағы теміржол кіреберіс жолынан 50 метр;

- Елді мекендердің шегінде – екі бағыттағы теміржол кіреберіс жолынан 20 метр.

Ұйымдастыру міндеттері

Жобаны жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық инвестициялық талаптарға сәйкес төменде сипатталғандай бірнеше институционалдық тетіктер қарастырылған. «Мойынты-Қызылжар темір жол желісінің құрылысы» жобасының институционалдық негіздері төмендегі кестеде берілген.

Кесте 4: "Мойынты-Қызылжар темір жолының құрылысы" үшін институционалдық негіз

| № | Жобаға қатысушы | Қатысушы туралы ақпарат | Қатысушының функциялары | Қатысушының жауапкершілігі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі | Жобаға әкімшілік қолдау көрсетеді | Мемлекеттік саясаттың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестігі үшін жауап береді |
| 2 | Жоба координаторы | "Самұрық-Қазына" акционерлік қоғамы | Жоба мақсаттарына қол жеткізуді бақылау және қадағалау | Жобаны іске асыруды қадағалау |
| 3 | Жобаның өтініш берушісі | "Қазақстан темір жолы" ҰК АҚ | Жобаны ұйымдастыру және іске асыру. Қорылыс жұмыстарын орындау, техника мен жабдықты сатып алу | Жобаны іске асыруды қамтамасыз етеді |
| 4 | Жобаға қатысушы (инвестициядан кейінгі кезеңдегі активтердің иесі) | "Қазақстан темір жолы" ҰК АҚ | Актив иесі | Ұйымға жауапты |
| 5 | Жобаға қатысушы (пайдаланушы ұйым) | "Қазақстан темір жолы" ҰК АҚ | Объектіні кейіннен пайдалану | Секцияны пайдалануды, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асырады |
| 6 | Қызметтер, машиналар мен жабдықтарды жеткізушілер | Конкурстық негізде іріктеледі | Жабдықтарды жеткізу және монтаждау, құрылыс жұмыстары бойынша қызметтер көрсету | Құрылыс жұмыстары бойынша техниканы, жабдықтарды және қызметтерді уақтылы және сапалы жеткізуге жауапты |

Сонымен қатар, жобаны жүзеге асыруда және құрылыста келесі компаниялар маңызды рөл атқарады:

# Integra Construction KZ LLP (“Интегра”) - жобасын салуға және басқаруға жауапты инженерлік сатып алу және құрылыс бойынша тағайындалған мердігер (EPC) болып табылады. Интегра жер жұмыстары мен басқа да қосалқы мердігерлік жұмыстарға жауап береді.

Poligram LLP (“Poligram”) - жоба инженері ретінде осы компания тағайындалды.

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті (ЭРБК) ұлттық ҚОӘБ-мен байланысты рұқсаттарды келісуге және беруге жауапты. ЭРБК табиғатты қорғау заңнамасын сақтауға, рұқсат беруге және экологиялық стандарттардың сақталуына жауап береді.

Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрлігі Балқаш-Алакөл су ресурстарын пайдалану және қорғау жөніндегі бассейндік инспекциясы жобаның су объектілеріндегі, су қорғау аймақтарындағы құрылыс жұмыстарына байланысты келісімдерге жауап береді. Инспекция Балқаш-Алакөл өзені бассейнінде су ресурстарын пайдалануды реттейді, ұлттық су заңнамасы мен тұрақты тәжірибенің сақталуын қамтамасыз етеді. Ол ластануды болдырмау және су сапасын басқару, өнеркәсіптік төгінділер мен ауылшаруашылық ағындарымен байланысты мәселелерді шешу мақсатында су объектілеріне мониторинг жүргізеді, сондай-ақ өңірдегі су ресурстарын кешенді басқару әдістерін жетілдіреді.

Жобалардың мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамасы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны ("Мемсараптама "РМК) жобаны қазақстандық нормативтік актілерге сәйкестігін бағалауға жауапты. "Мемлекеттік сараптама" РМК өнеркәсіп және инфрақұрылымдық даму министрлігінің жанынан жұмыс істейді және құрылыс жобаларының сапасын және олардың құқықтық және техникалық стандарттарға сәйкестігін бағалайды.

Құрылысты қадағалау жөніндегі кеңесші (болашақта жұмысқа қабылдануы мүмкін) теміржол жобасының техникалық стандарттарға сәйкес салынуын қамтамасыз етеді, сонымен бірге экологияны, әлеуметтік саланы, денсаулық сақтауды, қауіпсіздікті және ХҚК қызмет стандарттарына сәйкес мүдделі тараптардың талаптарына сәйкестігін бақылайды.

Жобаны бекіту:

Ауданның құрылыс, сәулет және қала құрылысы департаменті - Ұлытау және Қарағанды облыстарының әкімдіктері жер телімдерін сатып алу процесін бағыттау, ақпараттандыру, жәрдемдесу және үйлестіру үшін тікелей ҚТЖ арқылы тартылатын аудандық бастамашылар болып табылады.

Балама нұсқаларды қарастыру

Жоба мен жобаның болмауы сценарийі

"Жобасыз" сценарийімен салыстырмалы талдау - Қарағанды және Ұлытау облыстарындағы өңірлік дамуға жәрдемдесуді және көміртегі шығарындыларының деңгейі төмен тұрақты көлікке қосқан үлесін, тар жерлерді жоюды қоса алғанда, инвестициялардың елеулі әлеуметтік, экономикалық және экологиялық пайдасын көрсетеді, мұның бәрі жобаны іске асырмай жоғалған немесе кейінге қалдырылған болар еді. Талдаудың мақсаты - техникалық, экономикалық, қаржылық, экологиялық және әлеуметтік мәселелер сияқты аспектілерді қамтитын таңдалған баламаны негіздеу және дәлелдеу .

Төменде көрсетілгендей, баламалар тұрғысынан салыстырылады:

ықтимал экологиялық және әлеуметтік әсерлер;

күтілетін капитал және жұмсарту және/немесе басқару бойынша ағымдағы шығындар (оқыту және мониторинг аспектілерін қоса алғанда);

техникалық мүмкіндік;

қоғамдық қауіпсіздік;

әрбір нұсқаның экономикалық және әлеуметтік пайдасы;

әлеуметтік қолайлылық.

Жобаны іске асырусыз сценариймен салыстырғанда жобаның техникалық артықшылықтары

- Қазіргі заманғы теміржол инфрақұрылымы
Жоба шеңберінде жол төсемінің, айырбастардың және сигнал беру жүйелерінің тұрақтылығын, қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз ету үшін ең үздік қолжетімді технологияларды пайдалана отырып жобаланған Мойынты - Қызылжар жолының бойында жоғары стандарттарға жауап беретін жаңа теміржол желісі салынатын болады.

- Қиындықтарды азайту
Мойынты-Жарық учаскесіне жүктемені азайту есебінен жоба Қазақстанның теміржол желісінің пайдалану сенімділігін арттыра отырып, негізгі транзиттік маршруттардың жүктемесін азайтады.

- Жақсартылған Аймақтық байланыс  
Транскаспий және Орта көлік дәліздерінің маршруттарымен интеграция жобаны Қытай, Орталық Азия және Еуропа арасындағы байланыстарды нығайтатын елдің стратегиялық көлік инфрақұрылымының маңызды буыны ретінде айқындайды

Экономикалық пайда

- Транзит тиімділігі және сауда әлеуеті
Темір жол транзиттің арақашықтығы мен уақытын қысқартып, тасымалдау көлемін ұлғайтып, Қазақстанның өңірлік транзиттік торап ретіндегі бәсекеге қабілеттілігін арттыра отырып, ең қысқа жолды қамтамасыз етеді.

- Аймақтық экономикалық даму
Құрылыс және пайдалану логистикалық орталықтар, бөлшек сауда және шағын кәсіпорындар сияқты қайталама қызметтер есебінен Қарағанды және Ұлытау облыстарында жұмыспен қамтуды қамтамасыз етеді және жергілікті экономиканы ынталандырады.

- Нарықтарға қол жетімділікті жақсарту
Бағыт бойында орналасқан елді мекендер көлік байланысын жақсартудың пайдасын көреді, бұл кәсіпорындарға кең нарықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді және тауарлар мен қызметтерге көлік шығындарын азайтады.

Қаржылық пайда

- Халықаралық инвестициялар және мемлекеттік-жекеменшік әріптестік әлеуеті  
Жобаны қаржыландыру халықаралық қаржы институттарының қатысуымен жүзеге асырылады және пайдалану, техникалық қызмет көрсету және ұзақ мерзімді қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік-жекеменшік әріптестік (МЖӘ) үшін мүмкіндіктер жасайды.

- Ұзақ мерзімді шығындарды азайту 
Бастапқы күрделі шығындарға қарамастан, заманауи инфрақұрылым ұзақ мерзімді техникалық қызмет көрсету шығындарын азайтады және жалпы қаржылық тұрақтылықты жақсартады.

- Табыс генерациясы
Транзиттік тасымалдардың жүк көтергіштігі мен көлемінің ұлғаюы транзиттен түсетін кірістердің өсуіне алып келеді, бұл Қазақстанның өңірлік сауда ағындарынан қаржылық табысын арттырады деп күтілуде.

Экологиялық пайда

- Көліктің басқа түрлеріне көшу және шығарындыларды азайту
Жүк тасымалының автомобильден теміржол көлігіне ауысуы парниктік газдар шығарындыларының төмендеуіне, жол кептелісінің төмендеуіне және көлік желісіндегі көлік құралдарының тозуының төмендеуіне әкеледі.

- Климаттық қауіпсіз инфрақұрылым
Жоба климаттық орнықты, төмен көміртекті көлік инфрақұрылымын ілгерілету арқылы Қазақстанның "Нұрлы Жол" стратегиясын қолдайды.

Әлеуметтік пайда

Жақсартылған қолжетімділік және әлеуметтік қызметтер. Теміржол денсаулық сақтау, білім беру және жұмысқа орналасу мүмкіндіктеріне, әсіресе шалғайдағы елді мекендерге тезірек және қауіпсіз қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

# Кесте 5: Жобамен және жобасыз опцияларға арналған жиынтық кесте

| Компонент | Жоба сценарийінің болмауы | Жоба сценарийінің болуы |
| --- | --- | --- |
| Техникалық | Жаңа теміржол инфрақұрылымының болмауы; қолданыстағы шамадан тыс жүктелген желіге тәуелділік. | Тұрақтылықты, қауіпсіздікті және тиімділікті қамтамасыз ету, Мойынты-Жарық учаскесіне жүктемені азайту үшін ең үздік қолжетімді технологияларды пайдалана отырып, заманауи теміржол инфрақұрылымын салу. |
| Экономикалық | Шектелген ұлттық және өңірлік байланыстар; транзиттік әлеуеттің және өңірлік дамудың тоқырауы; сауда дәліздерінің сақталып отырған тиімсіздігі. | Транскаспий бағыты бойынша транзиттік әлеуетті ұлғайту; қолданыстағы желілердің жүктемесін азайту; жеткізу мерзімдерін қысқарту; өңірлік экономикалық өсу және инвестициялық мүмкіндіктер, әсіресе Қарағанды және Ұлытау облыстарында. |
|  | Шектеулі жұмыс орындарын құру; шектелген аймақтық экономика. | Құрылыс және пайдалану кезінде жергілікті деңгейде жұмыс орындарын құру; Қызмет көрсету саласы үшін жанама пайда; шағын және орта бизнесті ынталандыру; аймақтық инвестицияларды тарту. |
| Қаржылық | Қолданыстағы инфрақұрылымды ұстауға арналған әдеттегі мемлекеттік шығыстар. | Халықаралық қаржы институттарының қолдауымен жерді салуға және сатып алуға қомақты капитал салымдары; пайдалану және техникалық қызмет көрсету саласындағы мемлекеттік–жекеменшік әріптестіктің (МЖӘ) әлеуеті; транзит үшін төлем есебінен ұзақ мерзімді кірістер алу. |
| Қоршаған орта | Құрылысқа байланысты қосымша әсерлер жоқ, бірақ шығарындылары жоғары тиімсіз маршруттарға тәуелділік жалғасуда. | PS3 және PS6 шеңберінде топыраққа, шуға, шаңға және тіршілік ету ортасының бұзылуына қысқа мерзімді, локализацияланған әсерлер жеңілдетілген; жобалау жұмысы сезімтал аймақтарға енуді азайтады; экологиялық сәйкестік жақсартылды және жабайы табиғат өткелдері мен сақтық шаралары қарастырылған. |
|  | Парниктік газдар шығарындыларының жоғарылауы жолдардың кептелуіне және ұзағырақ, тиімділігі төмен маршруттарды пайдалануға байланысты. | Бағыттарды оңтайландыру, заманауи инженерлік стандарттар және автомобиль көлігінен теміржолға көшу арқылы шығарындыларды азайту, бұл төмен көміртекті көлік мақсаттарына қол жеткізуге ықпал етеді. |
| Әлеуметтік | Ауылдық қауымдастықтарды оқшаулаудың жалғасуы; нарықтарға, денсаулық сақтау мен білімге қол жетімділіктің шектелуі. | Өңірлік ұтқырлықты және әлеуметтік қызметтерге қолжетімділікті арттыру; байланысты жақсарту және жол жүру уақытын қысқарту арқылы өмір сүру сапасын арттыру. |
|  | Жер сатып алу немесе қоныс аудару туралы талаптардың болмауы. | PS5 сәйкес әділ өтемақымен және күнкөрісті қалпына келтіру шараларымен жерді шектеулі сатып алу; мүдделі тараптармен өзара әрекеттесудің және шағымдарды қараудың интеграцияланған тетіктері. |
|  | Қолданыстағы инфрақұрылымдық шектеулер темір жолдардағы қауіпсіздікті арттыруға кедергі келтіреді; апаттар қаупіне қатысты сақталатын статус-кво. | Жобалау кезінде қауіпсіздіктің жоғары стандарттары; қауіпсіз теміржол өткелдері; жазатайым оқиғалар қаупін азайту; PS2 және PS4 шеңберінде жоспарланған денсаулық сақтау, еңбек қалашығы және құрылыс қауіпсіздігі шаралары. |
|  | Халыққа қатысты елеулі өзгерістер болған жоқ; қазіргі заманғы көлікке қанағаттандырылмаған сұраныс сақталуда. | Фокус-топтардағы талқылаулар және мүдделі тараптарды тарту экономикалық және әлеуметтік артықшылықтарға байланысты жобаны қолдауды көрсетеді. |

Мойынты – Қызылжар жобасы, әсіресе Қарағанды және Ұлытау облыстарының экономикалық және әлеуметтік дамуын ынталандыра отырып, Шығыс пен Батыс арасындағы теміржол қатынасын едәуір жақсарту есебінен Қазақстандағы транзиттік тасымалдар динамикасын өзгертуге уәде береді. Ал, керісінше, "Жобасыз" сценарий транзиттік кедергілерді, аймақтық теңсіздіктерді және инфрақұрылымның тоқырауын жалғастыру қаупін тудырады.

Жоғарыдағыларды негізге ала отырып, «Жобамен» сценарийі аймақтық және елдің дамуына анағұрлым пайдалы әрі ықпал етеді.

Баламалы жобалық орналастырулар және бағыттар

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және Мойынты–Қызылжар жаңа теміржол желісін жобалау бойынша техникалық-экономикалық негіздеменің (2-том) бөлігі ретінде бірнеше бағыттық нұсқалар анықталып және бағаланды. Басым нұсқаны таңдау келесі техникалық, пайдалану, экономикалық және экологиялық критерийлерге негізделді:

- Өңірлік байланыс – Жаңа теміржол желісінің Қазақстанның солтүстік, солтүстік-батыс және батыс өңірлеріне, сондай-ақ Ресейге тиімді қолжетімділікті қамтамасыз ету қабілеті.

- Магистральға интеграция – Пайдалану үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін жобалық профильдің және техникалық параметрлердің қолданыстағы магистральдық стандарттарға сәйкестігі.

- Транзиттік қашықтық пен уақытты қысқарту – Маршруттың қолданыстағы бағыттармен салыстырғанда жүк тасымалының қашықтықтары мен жеткізу уақыттарын қысқарту мүмкіндігі.

- Құрылыс және пайдалану шығындары – Күрделі инженерлік құрылыстарды аз талап ететін нұсқаларға басымдық бере отырып, күрделі шығындар мен ұзақ мерзімді пайдалану шығындарын оңтайландыру.

- Жол тораптық станцияға интеграция – Қолданыстағы теміржол тораптық станцияларына қосылудың техникалық және пайдалануға жарамдылығы.

- Пайдалану ұзындығы – Қызмет көрсету ауқымын барынша кеңейту және жүріс уақытын қысқарту үшін жалпы пайдалану ұзындығы тұрғысынан бағыттың тиімділігі.

- Құрылыс ұзындығы – Әрбір баламалы нұсқаға қажетті жаңа құрылыс жұмыстарының жалпы ұзындығы.

- Қолайсыз жер бедері шектеулері – Құрылыс жүргізуге әсер ететін топографиялық немесе геотехникалық кедергілердің болуы және ауқымы.

- Инженерлік құрылыстар – Бағыт бойында талап етілетін көпірлер, су өткізгіш құбырлар және өтпежолдар сияқты жасанды құрылыстардың саны мен күрделілігі.

- Жер учаскесін иелену талаптары – Жер бөлуге және қоныс аудару қажеттіліктеріне байланысты техникалық-экономикалық негіздемелер мен шығындарға әсері.

- Елді мекендерге жақындық – Пайдалану тиімділігін қамтамасыз ете отырып, қолданыстағы халықтық орталықтарға қолайлы жақындықты сақтау үшін трассаны оңтайландыру дәрежесі.

- Жүк қызметінің қолжетімділігі – Ұсынылып отырған трасса бойындағы жүк пойыздарына қызмет көрсетудің ыңғайлылығы мен тиімділігі.

- Топографиялық оңтайландыру – Жер жұмыстарын азайту, құрылыс күрделілігін төмендету және жалпы жобалық шығындарды оңтайландыру үшін ұтымды бағыт таңдау.

- Инженерлік желілерге интеграция – Қолданыстағы коммуналдық желілерге, оның ішінде электрмен, сумен және жылумен жабдықтау жүйелеріне қосылудың қолжетімділігі мен жеңілдігі.

- Геологиялық жарамдылық – Құрылыс қауіптерін немесе шығындарын арттыруы мүмкін геологиялық қолайсыз аймақтардан немесе күрделі жер бедері жағдайларынан аулақ болу әлеуеті.

- Қоршаған ортаға әсерді барынша азайту – Бағытты таңдау және жұмсартуды жоспарлау арқылы трассаның қолайсыз экологиялық әсерлерді азайту мүмкіндігінің дәрежесі.

Мойынты мен Қызылжарды қосуға байланысты географиялық және трассалық шектеулерге орай, барлық баламалы бағыттардың Андасай қорығының (2-кластер) және екі маңызды орнитологиялық аумақтың (МОА) бөліктерін кесіп өтуі сөзсіз екендігін атап өткен жөн. Дегенмен, жобалау кезеңінде трассалар осы экологиялық сезімтал аумақтардағы өту ауқымы мен ұзындығын барынша азайту мақсатында оңтайландырылды. Бұл бағыт нұсқалары келесі тармақшаларда сипатталған.  Аумақтардың негізгі аймақтарының көп бөлігінен (қорғалатын жыртқыш құстар ұя салатын таулы жерлерден) айналып өту қамтамасыз етілді.

Салынып жатқан теміржол (4-нұсқа) Ортау МОА асуынан шамамен 75 км, Аяқ-Бестау МОА асуынан шамамен 45 км және Андасай қорығынан шамамен 16 км кесіп өтеді. Жолдың балама нұсқалары: 1-нұсқа (3-суреттегі жасыл сызық): Андасай қорығынан шамамен 16 км және Ортау МОА асуынан шамамен 60 км. Аяқ-Бестау МОА-ға әсер етпейді. 2 нұсқа (қызыл сызық): Андасай қорығынан шамамен 16 км және Ортау МОА-дан шамамен 110 км. Аяқ-Бестауға әсер етпейді. 3-нұсқа (күлгін сызығы): Андасай табиғи қорығынан шамамен 16 км және Ортау МОА-дан шамамен 60 км. Аяқ-Бестау МОА-ға әсер етпейді.

Бағыт нұсқасы 1

1-Бағыт нұсқасының құрылыс ұзындығы 357,2 км құрайды және оған 11 бөлу пункті, 8 теміржол эстакадасы (көпірі), 31 көпір, 3 мал өткелі, 7 теміржол өткелі және 134 су өткізу құбыры кіреді, жобаның болжамды құны 631,247 миллиард теңге. Бұл трасса Мойынты станциясына апаратын торапқа қосылып, жаңа торап алдындағы Мойынты-2 станциясын біріктіреді, Ақтай станциясы арқылы өтеді және бақылау-өткізу пункті арқылы тораппен өтіп, содан кейін Жеңіс станциясында аяқталады және Қызылжар станциясына дейін екінші жолмен жалғасады. Бағыт Мойынты станциясының маңындағы өзендерді, су ағындарын және таулы жерлерді кесіп өтеді, мұнда жер бетінде жиі кездесетін тау жыныстарының шығулары бірнеше иілімді (қисық) учаскелерді қажет етеді, бірақ бұл бұрғылау және жару жұмыстарының көлемін азайтады. Жалпы алғанда, бұл нұсқа жоба құрылысының күрделілігін, шығындардың тиімділігін және пайдаланудың іс жүзіндегі мүмкіндігін теңестіре отырып, орташа инженерлік қиындықтары бар іске асырылуы мүмкін трассаны ұсынады.

Бағыт нұсқасы 2

2-Бағыт нұсқасының құрылыс ұзындығы 366,02 км құрайды және оған 11 бөлу пункті, 7 теміржол эстакадасы (көпірі), 33 көпір, 3 мал өткелі, 8 теміржол өткелі және 139 су өткізу құбыры кіреді. Жобаның болжамды құны 647,149 миллиард теңгені құрайды. 1-бағыт нұсқасына ұқсас, бұл бағыт та Мойынты станциясына апаратын торапқа қосылады, Мойынты-2 станциясын біріктіреді және Ақтай станциясы арқылы өтіп, содан кейін Қызылжар станциясымен жалғасады.

Алайда, бұл нұсқаның трассасының ұзындығының артуы, көптеген иілімді (қисық) учаскелері және Ақтау станциясында ауқымды қайта құру/жаңғырту жұмыстарын жүргізу қажеттілігі құрылыс құнының жоғарылауына және пайдалану күрделілігіне әкеледі. 1-бағыт нұсқамен салыстырғанда байланыстылығы ұқсас болғанымен, қосымша инженерлік араласулар оның шығындар тиімділігін және құрылыс нәтижелілігін төмендетеді.

Бағыт нұсқасы 3

3-Бағыт нұсқасының құрылыс ұзындығы 360,66 км құрайды, оған 10 бөлу пункті, 10 теміржол эстакадасы (көпірі), 28 көпір, 4 мал өткелі, 6 теміржол өткелі және 130 су өткізу құбыры кіреді. Жобаның болжамды құны 650,1 миллиард теңгені құрайды.

Бұл трасса жаңа торап алдындағы станция арқылы Мойынты станциясына апаратын торапқа қосылады және Қаражал станциясы арқылы өтеді. Қаражал станциясындағы шектеулі алаң жағдайларына байланысты ірі қайта құру жұмыстарын жүргізу қажет. Бағыт өзендер, су ағындары және таулы жерлер арқылы өтеді, бірақ басым бөлігі топырақ негізі әлсіз сипатталатын ойпатты жерлермен өтетіндіктен, топырақты жақсарту бойынша елеулі шараларды қажет етеді.

Иілімдердің (қисықтардың) жоғары жиілігі топырақты тұрақтандыру қажеттілігімен және Қаражал станциясындағы күрделі қайта құру жағдайларымен бірігіп, құрылыстың күрделілігін де, сондай-ақ пайдаланудың өмірлік циклінің шығындарын да арттырады. Бұл жағдай бұл трассаны техникалық және қаржылық тұрғыдан тиімсіз етеді.

Бағыт нұсқасы 4

4-Бағыт нұсқасы ең қысқа трасса болып табылады, ол 322,3 км құрайды, оған 11 бөлу пункті, 8 теміржол эстакадасы (көпірі), 42 көпір, 10 мал өткелі, 8 теміржол өткелі және 113 су өткізу құбыры кіреді. Жобаның болжамды құны 724 миллиард теңгені құрайды.

1-Бағыт нұсқасының өзгертілген нұсқасы ретінде әзірленген бұл бағыт шығыс бөлігін өзгеріссіз қалдырады, ал батыс бөлігінде трассаны қайта трассалау және қисықтарды түзету арқылы бұрғылау және жару жұмыстарының көлемін ұлғайтуды талап етеді. Алайда, оның халық тығыз орналасқан аудандарға жақындығы, минералдық қазба орындарын айналып өтуі және теміржолға қызмет көрсету мен қызметкерлер үшін қолжетімділіктің жақсаруы арқылы елеулі пайдалану артықшылықтарын береді. Сонымен қатар, жоба екі бағытта да транзиттік пойыздар қозғалысын іске қосуға мүмкіндік береді, бұл бағыттың өткізу қабілетін және пайдалану нәтижелілігін айтарлықтай арттырады. Құрылыс құны және инженерлік талаптары жоғары болғанына қарамастан, бұл бағыттың нұсқасы ең қысқа трассаны және ең жоғары ұзақ мерзімді пайдалану тиімділігін ұсынады. 1-бағыттың нұсқасына ұқсас, Мойынты маңындағы және жобаның шығыс бөлігіндегі таулы жерлер мен тау жыныстарының шығуларының көп бөлігі айналып өтілетін болады.

# Кесте 6: Бағыт опцияларының техникалық параметрлері

| Параметрлер | № 1 бағыт нұсқасы | № 2 бағыт нұсқасы | № 3 бағыт нұсқасы | № 4 бағыт нұсқасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Құрылыс ұзындығы (км) | 357.2 | 366.02 | 360.66 | 322.3 |
| Бөлу нүктелері (саны) | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Теміржол эстакадалары (саны) | 8 | 7 | 10 | 8 |
| Көпірлер (саны) | 31 | 33 | 28 | 42 |
| Мал өткелдері (саны) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Теміржол өткелдері (саны) | 7 | 8 | 6 | 8 |
| Су өткізгіштер (саны) | 134 | 139 | 130 | 113 |
| Болжалды құны (млрд теңге) | 631.247 | 647.149 | 650.1 | 724 |

АЛМАТЫ ТЕМІР ЖОЛЫН АЙНАЛАМА ЖОБАСЫНДА ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ӘСЕРДІ ҚОСЫМША БАҒАЛАУ, ҚАЗАҚСТАН

# ЖОБАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Сурет 12: Теміржол бағытының нұсқалары

Таңдаулы нұсқа

Мойынты – Қызылжар теміржол учаскесіне арналған төрт бағыт баламасын бағалау техникалық мүмкіндікті, шығындар тиімділігін және ұзақ мерзімді пайдалану тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін инженерлік, экономикалық және пайдалану көрсеткіштерінің құрылымдық жиынтығын қолдану арқылы жүргізілді. Бағалаудың негізгі аспектісі – жалпы құрылыс ұзындығы сияқты параметрлер болды, себебі олар техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН) деректеріне және картографиялық зерттеулерге негізделген, және күрделі инвестицияға, құрылыс мерзіміне және одан кейінгі пайдалану шығындарына тікелей әсер етеді. Жалпы ұзындығы қысқа және иілімді (қисық) учаскелері аз бағыттарға әдетте басымдық берілді, өйткені олар жүру уақытын, энергия тұтынуды және жолға қызмет көрсету талаптарын азайтады, сонымен қатар, тиісті жұмсарту шаралары қолданылған жағдайда айтарлықтай қоршаған ортаға әсер етпей, пайдалану қауіпсіздігін және нәтижелілігін арттырады.

Пайдалану қабілетін қарастыру да маңызды рөл атқарды. Әрбір бағыттың уақыт өте келе болжамды жүк көлемін қалай өңдейтінін анықтау үшін тәулігіне пойыз жұптарымен көрсетілетін желінің өткізу қабілеті, сондай-ақ тасымалдау учаскелерінің максималды және минималды ұзындықтары талданды. Бұған қатысты бөлу пункттерінің саны, қабылдау және жөнелту жолдарының ұзындығы және бір деңгейдегі теміржол өткелдерінің болуы сияқты факторлар да зерттелді. Бұл факторлардың барлығы кесте жасау икемділігіне, желіге бірігуіне және пайдалану кезіндегі ықтимал кешігулерге әсер етеді.

Құрылымдық және құрылыс тұрғысынан, жасанды құрылыстардың жалпы саны, оның ішінде көпірлер, теміржол эстакадалары (көпірлері), мал өткелдері және су өткізу құбырлары сияқты көрсеткіштер әрбір бағыттың инженерлік күрделілігін және құрылыс құндарын бағалау үшін шешуші болды. Таулы немесе тастақты жерлерде ауқымды бұрғылау және жару жұмыстарын қажет ететін бағыттарға жоғары шығындар мен тәуекелділік профильдері берілді, себебі мұндай жұмыстар қосымша қауіпсіздік шараларын, мамандандырылған құрал-жабдықтарды және қоршаған ортаны бақылауды талап етеді.

Соңында, құрылысқа арналған жалпы күрделі шығындар, станцияларды қайта құруға байланысты қосымша шығындар және станция жұмыстарына әсер ететін кеңістіктік шектеулер сияқты қаржылық параметрлер нұсқалар арасындағы салыстырмалы шығындарды бағалаумен біріктірілді.Бұл зерттеуге құрылыстың мүмкіндігін пайдалану тиімділігімен және қоршаған ортаға әсерімен теңестіруге мүмкіндік берді, нәтижесінде шығындар, өнімділік және тұрақтылық мақсаттары арасындағы ең оңтайлы теңгерімді қамтамасыз ететін трасса анықталды. Салыстыру кестесі төменде көрсетілген.

Кесте 7: Бағыттарды техникалық-экономикалық көрсеткіштері бойынша салыстыру

| № | Критерийлер / Көрсеткіштер/ Қарастырулар | Өлшем бірлігі | Нұсқаулар |  |  |  |  | Таңдаулы нұсқа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Құрылыстың жалпы ұзақтығы (техникалық-экономикалық негіздеме деректері) | км | 358.2 | 366.5 | 360,0 | 322.3 | Нұсқа 4 |  |
|  | Картографиялық түсірілім негізінде құрылыс салу ұзақтығы (жаңа құрылыс) |  | 366 | 263 | 341 | 322.3 | Нұсқа 4 |  |
| 2 | Түзу сызықты теміржол учаскелерінің ұзындығы | км | 293.3 | 291.9 | 272.2 | 257,594 | Нұсқа 4 |  |
| 3 | Қисық сызықты теміржол учаскелерінің ұзындығы | км | 64.9 | 74.6 | 88.3 | 65,344 | Нұсқа 4 |  |
| 4 | Бөлу нүктелерінің саны (айналма жолдар мен жол айырығы) | no. | 11 | 11 | 10 | 23 | 1, 4 Нұсқа |  |
| 4.1. | Аралықтың жекелеген учаскелерінің максималды ұзындығы | м | 34100 | 36400 | 35400 | 14800 | Нұсқа 4 |  |
| 4.2. | Минималды ұзындық тасымалдаудың жекелеген учаскелері | м | 23300 | 23300 | 24600 | 7700 | 1, 4 Нұсқа |  |
| 5 | Желінің өткізу қабілеті (есептік диапазон) | Пойыз жұптары | 44-46 | 42-44 | 40-42 | 44-42 | 1, 4 Нұсқа |  |
| 6 | Қабылдау және жөнелту жолдарының тиімді ұзақтығы | м | 1250 | 1250 | 1050 | 1050 | 1, 4 Нұсқа |  |
| 7 | Жасанды құрылыстардың жалпы саны (жиынтығында) |  | 176 | 182 | 172 | 172 | 3,4 Нұсқа |  |
| 7.1. | Теміржол эстакадаларының саны | no. | 8 | 7 | 10 | 2 | Нұсқа 4 |  |
| 7.2. | Көпірлер саны | no. | 31 | 33 | 28 | 36 | Нұсқа 4 |  |
| 7.3. | Мал өткелдерінің саны (соның ішінде мал өткізуге арналған көпірлер мен тоннельдер) | no. | 6 | 6 | 4 | 21 | Нұсқа 4 |  |
|  | Су өткізгіш және дренаждық құбырлардың саны |  | 1 |  |  | 9 |  |  |
| 7.4. | Құбырлар | no. | 134 | 139 | 130 | 130 | Нұсқа 3 |  |
| 8 | Теміржол өткелі | no. | 7 | 8 | 6 | 6 | Нұсқа 3 |  |
| 9 | Бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізуге қойылатын талаптар |  | ++ | + | + | + | 2,3 Нұсқа |  |
| 10 | Станцияны қайта құруға байланысты қосымша шығындар |  | - | + | + | + | Нұсқа 1 |  |
| 10.1. | Станцияны қайта құру үшін шектеулі жағдайлар |  | - | - | + | + | 1, 2 Нұсқа |  |
| 11 | Құрылысқа арналған жалпы күрделі шығындар (шамамен, 2025 жылғы бағамен) | миллиард теңге | 633.4 | 647.15 | 650.1 | 622.1 | Нұсқа 4 |  |
| 12 | 3 нұсқаларды 4-і нұсқамен салыстыру кезінде салыстырмалы шығындар айырмашылығы |  | 102% | 103% | 104% | 100% | Нұсқа 4 |  |

Ескерту: 2 және 3 нұсқалар үшін теміржол желісін салу құнының өсуі негізінен жер бедерінің күрделілігіне, жер жұмыстарының көлеміне және жасанды құрылыстардың санына байланысты

Ресурстарды тұтыну және қоршаған ортаны қорғау нәтижелілігі тұрғысынан бағыттардың нұсқама баламаларын бағалау бірнеше негізгі параметрлерге негізделді, оларға бағыттың жалпы ұзындығы, құрылыс материалдары көздеріне (мысалы, карьерлер мен топырақ алатын орындарға) жақындығы, су ресурстарының қолжетімділігі, ресурстарды пайдалану тиімділігі және тәуекелдерді басқару мен ластануды бақылау шараларын ұйымдастыру кірді.

Ұсынылған төрт нұсқаның ішінде ең қысқа құрылыс ұзындығы 2-нұсқамен (263 км) байланысты болса, ең ұзын трасса жоғарыда ұсынылған салыстырмалы кестеде көрсетілгендей 1-нұсқаға (366 км) сәйкес келеді. Алайда, техникалық, экономикалық және экологиялық көрсеткіштерді кешенді бағалау 4-нұсқаны ең қолайлы трасса ретінде анықтайды.

4-нұсқа басым көпшілігі тегіс жерлермен өтеді және ірі халық қоныстанған орталықтардан қашық орналасқан, сол арқылы ықтимал әлеуметтік және экологиялық әсерлерді азайтады. Сонымен қатар, трасса бойында үйінді және төсем жұмыстары үшін жарамды топырақтың болуы жобаның логистикалық тиімділігін арттырады және сыртқы материал көздеріне тәуелділікті азайтады.

Қоршаған ортаға шығарындылар (ауа ластаушы заттар, шу және қалдықтардың түзілуі сияқты) бағыттың ұзындығымен және құрылыс логистикасымен тығыз байланысты. Техникалық және экономикалық талдауларға негізделген және ұсынылған қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау шараларын (мысалы, ағынды суларды жинау жүйелері, қалдықтарды басқарудың бақыланатын тәжірибелері) ескере отырып, 4-нұсқа барлық баламалар арасында ең төменгі болжамды экологиялық ізді көрсетеді.

Техникалық және экономикалық тиімділік тұрғысынан, 4-нұсқа да айқын артықшылықтар береді, яғни шығындар тиімділігі жоғары, пайдалану сенімділігі бар трассаны ұсынады, сонымен қатар экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді азайтады. Бұл факторлар Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспары (ҚОҚӘАСБЖ) арқылы одан әрі қарастырылып, басқарылатын болады. Бұл жоспар құрылыс және пайдалану кезеңдеріндегі қалдық әсерлерді барынша азайту үшін жұмсарту шараларын және мониторинг хаттамаларын анықтайды.

Қорытындылай келе, қоршаған ортаны, әлеуметтік, инженерлік және экономикалық параметрлерді қамтитын алдыңғы көп өлшемді талдауға сүйене отырып, №4-нұсқа іске асыру үшін ең қолайлы трасса баламасы ретінде анықталды.

- ҚОЛДАНЫЛАТЫН АНЫҚТАМАЛЫҚ СТАНДАРТТАР

0F

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында (ҚР) белгіленген инфрақұрылымдық рұқсат беру процесіне сәйкес ҚОӘБ есебі дайындалды. ҚОӘБ есебі (Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалау) келесі қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаға сәйкес әзірленді:

Сызықтық инфрақұрылым жобаларына қатысты қолданыстағы ұлттық Экологиялық және әлеуметтік (ЭӘ) ережелер.

Дүниежүзілік Банктің (ДБ) Өнімділік стандарттары (ӨС) (2012).

Дүниежүзілік Банк Тобының (ДБТ) Қоршаған орта, денсаулық және қауіпсіздік (ҚОДҚ) жөніндегі жалпы нұсқаулықтары (2007).

ДБТ-ның Теміржолдар үшін ҚОДҚ жөніндегі нұсқаулықтары (2007).

ДБТ-ның Электр қуатын беру және тарату үшін ҚОДҚ жөніндегі нұсқаулықтары (2007).

ДБТ-ның Құрылыс материалдарын өндіру үшін ҚОДҚ жөніндегі нұсқаулықтары (2007).

ХҚК (Халықаралық Қаржы Корпорациясы) өсіп келе жатқан нарықтардағы жеке секторға арналған жиынтық әсерді бағалау және басқару жөніндегі үздік тәжірибе нұсқаулығы (2013).

ХҚК Мердігерлердің экологиялық және әлеуметтік нәтижелілігін басқару жөніндегі үздік тәжірибе туралы ескертпесі (2017).

Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) барлық конвенциялары, еңбек стандарттарын қамтитын барлық ХЕҰ конвенциялары және жұмыспен қамтудың негізгі шарттары мен жағдайларын қамтитын барлық ХЕҰ конвенциялары.

Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкі (ЕҚДБ) Жұмысшыларды орналастыру жөніндегі нұсқаулық (2009).

ҚОӘБ-ның негізгі тұстарын түсіндіру үшін Техникалық емес түйіндеме бөлек жеке есепте ұсынылатын болады.

Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі заңдары

Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы ел Конституциясының 31-бабына негізделген, онда: "Мемлекет адамның өмірі мен денсаулығына қолайлы қоршаған ортаны қорғауды мақсат етеді" делінген. Конституцияның 61-бабында (3-тармақ, 3-тармақша) сондай-ақ: "Парламент ең маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін және қоршаған ортаны қорғауға қатысты негізгі қағидаттар мен нормаларды белгілейтін заңдар шығаруға құқылы" деп көрсетілген.

Осыған сәйкес, Қазақстандағы қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық негізі ретінде Экологиялық кодексі жарияланды. Оның ең соңғы өзгертілген нұсқасына Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылғы 2 қаңтарда қол қойды. Экологиялық кодекстің тиісті ережелеріне сәйкес, қоршаған ортаға немесе халықтың денсаулығына тікелей немесе жанама әсер етуі мүмкін қызметтің барлық түрлері үшін Қоршаған ортаға әсерді бағалауды (ҚОӘБ) әзірлеу негіздемесі қарастырылған.

Қоршаған ортаны басқару жөніндегі мемлекеттік орган

Қоршаған орта қатынастарын мемлекеттік реттеу мемлекеттің экологиялық талаптарды белгілеуі арқылы жүзеге асырылады. Бұл талаптарды осы Кодекспен реттелетін қатынастар субъектілерінің орындауы міндетті, сондай-ақ Экологиялық кодекске сәйкес қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу құралдарын қолдану арқылы жүзеге асырылады (31-бап).

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі (ҚР ЭТРМ) – Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, қоршаған ортаны қорғау, метеорологиялық және гидрологиялық мониторинг, "жасыл экономиканы" дамыту, қалдықтарды басқару (медициналық, биологиялық және радиоактивті қалдықтардан басқа), табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды қорғау, бақылау және қадағалау, орман шаруашылығы, жануарлар дүниесін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау, өсімін молайту және пайдалану салаларындағы басқару процестерін үйлестіру бағыттарына басшылықты қамтамасыз ететін мемлекеттік орган.

Министрлік құрамында келесі Комитеттер бар: Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті; Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті.

Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасы (ҚР)

Төменде келтірілген кестеде осы жобаға қатысты және ҚОӘБ есебінде ескерілген Қазақстан Республикасының заңнамасының қысқаша мазмұны берілген. Бұл тізім толық емес екенін және әрбір бағалау шеңберінде қосымша заңнамалық және нормативтік шаралар көрсетілгенін мойындау қажет. Бұл заңдар, одан да үлкен мән беру үшін, ҚОӘБ процесінің бөлігі ретінде нақты мәселелер бойынша ұсынылған.

# Кесте 8: Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасы

| Атауы | Жыл |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасының Конституциясы | 2022 |
| Қазақстан республикасының экологиялық Кодексі | 2021 |
| Қазақстан республикасының еңбек Кодексі | 2015 |
| Мемлекеттік Мүлік туралы заң (2011 жылғы 1 наурызда қабылданған № 413-IV Заңы, 2024 жылғы 21 мамырдағы соңғы түзету 2024 жылғы 22 шілдеде күшіне енді) | 2011 |
| Жер Кодексі (ҚР Кодексі № 442-II, 2003 жылғы 20 маусымда қабылданған, соңғы түзетуі 2024 жылғы 21 мамырда жасалынды) | 2024 |
| Еңбек Кодексі (№414-V, 2015 жылғы 23 қарашада қабылданған, 2024 жылғы 15 сәуірдегі соңғы түзету 2024 жылғы 16 маусымда күшіне енді) | 2015 |
| Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының Заңы (2001 жылғы 16 шілдеде қабылданған № 242-II, соңғы түзету 2024 жылғы 21 мамырда 2024 жылғы 22 шілдеде күшіне енді) | 2001 |
| Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени Мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы № 1488-XII заңы (1992 ж., № 288-VI түзетулермен, 2019 ж.) | 1992 |
| Мемлекеттік сатып алу туралы заң (2015 жылғы 4 желтоқсанда қабылданған No 434-V 3PK, соңғы түзету 2018 жылғы 29 желтоқсанда жасалынды) | 2015 |
| Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңы (2004 жылғы 9 шілдеде қабылданған № 588-II) | 2004 |

Қоғамдық кеңестер

Қазақстанда ақпаратқа қол жеткізу туралы заңның орындалуын және мемлекеттік ақпараттың таратылуын Ақпарат және коммуникациялар министрлігі қадағалайды. Сонымен қатар, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мүдделі тараптарды тарту мүмкіндіктерін жеңілдетуге және Қоғамдық кеңестердің қызметіне жәрдемдесуге жауапты.

# Кесте 9: Қоғамдық консультацияларды өткізу ережелері

| Ұлттық заңнаманың талаптары | Жыл |
| --- | --- |
| "Ақпаратқа Қол Жеткізу Туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы № 401-V Заңы | 2015 |
| "Қоғамдық Кеңестер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (2017 жылғы 27 ақпандағы өзгеріс бойынша) | 2017 |
| Қазақстанның Экологиялық Кодексі (№400-VI, 2021 жылғы 2 қаңтарда қабылданған, соңғы түзетуі 2024 жылғы 21 мамырда жасалынды) | 2024 |

Қазақстан Республикасының "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" Заңы

Қазақстан Республикасының "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" Заңы үкімет ақпаратының ашықтығын және оған халықтың қолжетімділігін арттыруға баса назар аударады. Бұл Заң ашық деректер порталы, шенеуніктермен қоғамдық өзара іс-қимылға арналған ашық диалог порталы және жобалар талқыланатын Нормативтік құқықтық актілер порталы сияқты әртүрлі онлайн-платформаларды құруды белгілейді. Ақпарат иеленушілер өз қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде бюджеттік есептерді және аудит нәтижелерін оңай қолжетімді етуге міндетті. Сонымен қатар, Заң мемлекеттік органдардың отырыстары халық үшін ашық болуын міндеттейді және мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Жалпы алғанда, Заң мемлекеттік операциялардағы қоғамдық қатысуды және есептілікті арттыруға бағытталған.

Қазақстан Республикасының "Қоғамдық кеңестер туралы" Заңы

Қазақстандағы "Қоғамдық кеңестер туралы" Заңның мәні – республикалық және жергілікті деңгейлерде қоғамдық кеңестерді құру мен реттеу үшін негіз қалау. Бұл кеңестер басқару ісіне халықтың қатысуын жеңілдетуге, сондай-ақ мемлекеттік органдардағы есептілік пен ашықтықты арттыруға бағытталған. Бұл Заңның негізгі мақсаты – заң жобаларын көпшілікке жариялау және қоғамдық пікірлер үшін қолжетімді ету рәсіміне талаптар қою арқылы заң шығару процесінің мазмұны мен ашықтығын арттыру:

“Шешім қабылдау процестерінде жақсы, ашық және инклюзивті басқару мақсаттарын орындай отырып, мемлекеттік органдардың саясат пен шешім қабылдау процестеріне қоғамның және мүдделі тараптардың қатысуына қатысты ашықтықты қамтамасыз ету және арттыру”. 16-19-баптар "Қоғамдық бақылау" нысанындағы қоғамдық кеңестердің рәсімдерін сипаттайды. Қоғамдық бақылаудың әртүрлі нысандары төмендегідей анықталған:

Қоғамдық сараптама: Бұл нормативтік актілердің жобаларының қоғам мүдделеріне сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында оларды бағалау процесін білдіреді.

Қоғамдық мониторинг: Бұл қоғамдық кеңестер, коммерциялық емес ұйымдар және қоғамдық кеңестердің атынан әрекет ететін азаматтар жүргізетін мемлекеттік қызметті қадағалауды қамтиды.

Қоғамдық тыңдаулар: Бұл мемлекеттік органдар қабылдаған маңызды мәселелер мен шешімдерді қоғамдық мүдделерге сәйкестігіне назар аудара отырып талқылауға арналған форумдар.

Мемлекеттік органдардың есептерін қарау: Бұл мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары қызметінің нәтижелерін Қоғамдық кеңес шеңберінде қоғамдық талқылауды білдіреді.

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Қазақстанның Экологиялық кодексі (№400-VI, 2021 жылғы 2 қаңтарда қабылданған, соңғы өзгерісі 2024 жылғы 21 мамырда енгізілген) қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық негізін белгілейді және экологиялық сараптамаға қатысты қоғамдық тыңдаулар жөніндегі ережелерді қамтиды.

Қоғамдық тыңдаулардың мақсаты: Қоғамдық тыңдаулар жерді иеліктен шығару процесінің тікелей бөлігі болмаса да, олар зардап шеккен тұлғаларға жобаның егжей-тегжейін түсінуге, олардың меншігіне әсер етуі мүмкін мәселелерді көтеруге және жұмсарту шаралары туралы білуге мүмкіндік береді.

Есептеме жобасы: 73-бап қоршаған ортаны қорғау органы бағалағанға дейін ықтимал әсерлер туралы есеп жобасын қоғамдық тыңдауларға ұсынуды талап етеді.

Тыңдауларды ұйымдастыру: Тыңдаулар Экология Министрінің нұсқаулықтарына сәйкес өткізілуі керек, оның ішінде:

Есеп жобасы кемінде отыз күн бойы онлайн қолжетімді болуы тиіс.

Хабарландырулар тыңдаулар басталғанға дейін кемінде жиырма жұмыс күні бұрын жергілікті газеттерде жарияланып, теледидар немесе радио арқылы қазақ және орыс тілдерінде хабарлануы тиіс.

Қоғамдық қатысу: Мемлекеттік органдар мен қоғам жазбаша түрде пікірлер ұсына алады немесе тыңдаулар кезінде оларды ауызша білдіре алады. Қатысу тұрғылықты жеріне қарамастан кез келген адам үшін ашық.

Тыңдаудан кейінгі хаттама: Тыңдаулардан кейін барлық пікірлерді, жоба бастамашысының жауаптарын және қажет болған жағдайда кез келген қосымша консультацияларды құжаттайтын хаттама жасалады. Бұл хаттама тыңдаулар кезінде кері қайтарып алынған кез келген пікірлерді қамтымайды.

Жерді иеліктен шығару

Жобаның жерді сатып алуы (иеліктен шығаруы) (i) Жобаның жерге қажеттілігін және (ii) ұлттық заңдармен реттелетіндей, Жобаның сервитуттық аймағын (теміржол қарауына алынған жер) ескереді. Қазақстан Республикасының "Теміржол көлігі туралы" Заңы теміржол инфрақұрылымының айналасында теміржол көлігінің қауіпсіздігін, пайдалану тұтастығын және беріктігін қамтамасыз ету үшін "қорғау аймақтарын" белгілейді. Бұл аймақтар теміржол жолдарына жақын жердегі қызметті реттейді, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және теміржол қозғалысының бұзылуын болдырмайды. Осы белгіленген аймақтарда құрылысқа, жер пайдалануға және басқа да қызмет түрлеріне нақты шектеулер қолданылады.

- Жобаның ені 30 метр теміржолын қамтиды;

- Орынға байланысты жолдың екі жағында ені 50-100 метр сервитуттық аймақ (теміржол қарауына алынған жер) белгіленеді; және

- Жобаның әуе электр желілері (ӘЭЖ) трассаға параллель өтетін 10 кВ төмен вольтты беру желісі арқылы іске асады, ол жер астында және сервитуттық аймақ шегінде орналасады.

Қазақстанда жер иелігі мемлекетке тиесілі, және мемлекет оны жеке немесе заңды тұлғаларға беруге, сатуға немесе жалдауға құқылы. Жалдау мерзімінің көпшілігі әдетте ұзақ мерзімді болып келеді және шамамен 49 жылға созылады, ал кейбір жеке немесе ұйымдар 1 жылдан 5 жылға дейінгі қысқа мерзімді жалдауды таңдауы мүмкін. Мемлекет жеке меншіктегі жерді тек теміржол құрылысы сияқты белгіленген мақсаттар үшін ғана қайтарып алуға рұқсат етілген (Жер кодексі, 84.2.4-бапты қараңыз), және жер иесіне оның меншігі мен кез келген байланысты шығындары үшін өтемақы төлеуге міндетті (Жер кодексі, 166-бапты қараңыз).

Мемлекеттік мақсаттар үшін жерді сатып алу, соның ішінде теміржол құрылысы сияқты мемлекеттік жобалар үшін мәжбүрлеп сатып алу "ерекше жағдай" ретінде жіктеледі (Жер кодексі, 84-бапты қараңыз) және Жер кодексінің "84-бап: Жер учаскесін қоғамдық және мемлекеттік қажеттіліктер үшін иеліктен шығару" бабына сәйкес жүзеге асырылады. 84.1-бапта егер меншік иесі мен сот арасында келісімге келудің басқа жолы болмаса, сот арқылы жер учаскесін мемлекеттік қажеттіліктер үшін мәжбүрлеп иеліктен шығаруға болатыны айтылған.

Жекеменшік жерді иеліктен шығару

Жеке меншік жерді иеліктен шығару әдетте келесі рәсімдерге сәйкес жүзеге асырылады:

Бастапқы сұрау салу (Өтініш): Жергілікті шенеуніктермен трассаны келіскеннен кейін, жерді қажет ететін мекеме жерді иеліктен шығару туралы қаулы шығаруды сұрап, тиісті Әкімдікке өтініш береді.

Әкімдік қаулысы: Әкімдік жерді иеліктен шығару туралы қаулы шығарады және оны Облыстық Әділет департаментінде тіркейді, сонымен бірге меншік иелеріне иеліктен шығару көлемі туралы хабарламалар жіберіледі.

Бағалау: Залал келген мүліктер үшін ресми өтемақы сомаларын анықтау үшін Әкімдік лицензияланған бағалаушыларды тартады.

Келіссөздер: Өтемақы сомалары белгіленгеннен кейін, мемлекет пен зардап шеккен тараптар арасында келіссөздер басталады. Қол қойылған келісімдер Алматы облысындағы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясында тіркеледі, және зардап шеккен тұлғаларға төлеу үшін өтемақы сомалары өңделеді.

Сотқа шағымдану: Егер келісімге қол жеткізілмесе, үкімет жердің иесіне хабарлама жіберілген күннен бастап үш ай өткен соң экспроприация (мәжбүрлеп иеліктен шығару) үшін сотқа шағымдануды бастай алады.

Сот шешімі: Сот шешімінен кейін өтемақы зардап шеккен жер пайдаланушының шотына аударылады. Өтемақы төленбейінше және меншік құқығы ауыстырылмайынша, жерге қол жеткізуге рұқсат берілмейді.

Қаржыландыру және төлем: Өтемақы үшін қаражат бөлінеді, және төлемдер сот шешімі түпкілікті болғаннан кейін немесе жерді сатып алу туралы келісімге қол қойылғаннан кейін бір ай ішінде жүргізілуі талап етілед.

Жалға берілген жерді иеліктен шығару

84.4-бапта жалға берілген жердегі учаскелерді мемлекеттік қажеттіліктер үшін иеліктен шығарған кезде, жер пайдалану құқығы үшін өтемақы төленбейді деп көрсетілген. Бұл бап сондай-ақ жер пайдаланушыларға келтірілген шығындар толығымен өтелетінін және олардың өтініші бойынша басқа жер учаскесі берілуі мүмкін екенін баса айтады.

Мемлекеттік жерді иеліктен шығару

Мемлекеттік жерді қоғамдық қажеттіліктер үшін иеліктен шығару процесі (Жер кодексі, 89-бапты қараңыз) келесі қағидатқа негізделген: мемлекеттік жерден қоғамдық қажеттіліктер үшін жерді алып қою "алып қоюды жүзеге асыратын атқарушы органның бір жақты шешіміне" негізделеді. Мұндай шешімге жоғары органға немесе сотқа шағымдануға болады, және шағым беру алып қою туралы шешімнің орындалуын тоқтата тұрады.

Жерді иеліктен шығару процесінің және негізгі ұлттық құқықтық талаптардың егжей-тегжейлі шолуы Тіршілікті қалпына келтіру жоспарында ұсынылған. Төмендегі кестеде жерді иеліктен шығаруға және/немесе жерді иеліктен шығаруды талап ететін жобаларға (мысалы, мәдени мұра туралы заңдар) әсер ететін негізгі ұлттық құқықтық талаптардың тізімі келтірілген. Ұлттық құқықтық талаптардың одан әрі бөлінісін білу үшін Жерді сатып алу және еріксіз/мәжбүрлі қоныс аударту жоспарына (ЖСАЕҚАЖ) жүгініңіз.

# Кесте 10: Жерді иеліктен шығару заңнамалары

| Ұлттық құқықтық талаптар | Жыл |
| --- | --- |
| Жер кодексі (ҚР Кодексі №442-II, 2003 жылғы 20 маусымда, 2024 жылғы 21 мамырдағы соңғы түзетумен қабылданды) | 2024 |
| Мемлекеттік меншік туралы заң (№413 - IV LRK 2011 жылдың 1 наурызында қабылданды, соңғы түзету 2024 жылдың 21 мамырында, 2024 жылдың 22 шілдесінде күшіне енді) | 2024 |
| Тұрғын үй қатынастары туралы заң (№ 94-I, 1997 жылы 16 сәуірде қабылданған, 2024 жылғы 21 мамырдағы соңғы түзету, 2024 жылғы 22 шілдеде күшіне енді) | 2024 |
| Еңбек кодексі (№414-V, 2015 жылғы 23 қарашада қабылданды, соңғы түзету 2024 жылғы 15 сәуірде жасалды, 2024 жылғы 16 маусымда күшіне енді) | 2024 |
| "Теміржол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (№266-II 2001 жылғы 8 желтоқсанда қабылданды, соңғы түзету 2023 жылғы 19 сәуірге белгіленген) | 2023 |
| "Мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (№148, 2001 жылғы 23 қаңтарда қабылданған, 2024 жылғы 21 мамырдағы соңғы түзету 2024 жылғы 22 шілде күшіне енген) | 2024 |
| Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (жалпы бөлігі) (1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылданған, соңғы түзету 2022 жылғы 12 шілдеге белгіленген) | 2022 |
| "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (№242-II 2001 жылғы 16 шілдеде қабылданды, 2024 жылғы 21 мамырдағы соңғы түзету 2024 жылғы 22 шілдеде күшіне енді) | 2024 |
| "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" №133-VI Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 10 қаңтарда қабылданды, соңғы өзгеріс 2021 жылғы 31 желтоқсанға белгіленді) | 2021 |
| Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі (№ 400-VI 2021 жылғы 2 қаңтарда қабылданған, соңғы түзету 2024 жылғы 21 мамырда жасалған, 2024 жылғы 22 шілдеде күшіне енді) | 2024 |
| "Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы" 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 288-VI Қазақстан Республикасының Заңы | 2019 |

Жобаны жүзеге асыруға рұқсат мәртебесі

Несие берушілердің талаптарына сәйкес жоба ұлттық заңнаманың талаптарына сәйкес болуы керек. Жобаның рұқсат беру мәртебесі төмендегі кестеде келтірілген.

# Кесте 11: Пайдалы қазбаларды барлауға және өндіруге негізгі рұқсат мәртебесі

| Рұқсатнама |  | Мәртебесі |
| --- | --- | --- |
| Мойынты – Қызылжар темір жолын салуға рұқсат (Қазақстанның ҚОӘБ мақұлдауы негізінде) |  | Орындалуда Құжатқа сілтеме: - Қоршаған ортаға әсерді ұлттық бағалау үшін Экологиялық реттеу және бақылау комитеті. |
| Жер қойнауын пайдалануға рұқсат: карьерлер / жер учаскелері |  | Бекітілген Құжатқа сілтеме: "Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы" мемлекеттік мекемесі, 2024 жылғы 16 қазандағы DDM/1588-2024 құжатына сілтеме. |
| Жер қойнауын пайдалануға рұқсат: құрылыс жұмыстарына арналған жер асты суларының ұңғымалары және құрылыс қалашығы |  | Орындалуда Суды пайдалану үшін (жер асты көздерінен немесе жер үсті суларынан немесе сумен жабдықтау жүйелеріне қосылу үшін) су ресурстарын пайдалану саласында мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларына сәйкес ресми рұқсат алу қажет, 2020 жылғы 11 қыркүйектегі №216 қаулы. Бұл мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің су пайдалануды реттеу және су ресурстарын қорғау жөніндегі бассейндік инспекциялары ұсынады. Жұмыс басталған кезде ешқандай рұқсат алынған жоқ. |
| Сумен жабдықтау желісіне қосылуға рұқсат (ауыз су) |  | Орындалуда ОСы есепті жазу кезінде жоба аясында ауыз сумен жабдықтау жүйесін пайдалануға бекітілген рұқсаттар қол жетімді болмады. |
| Коммуналдық қызметтерді пайдалануға / беруге рұқсаттар | Электр | Қуат: Бекітілген Газ, су және кәріз: ҚТЖ бойынша бекітілген Құжатқа сілтеме: - "Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" АҚ (KEGOC) жобаны 2023 жылғы 23 қазандағы 01-09-08/7262-бабына сәйкес бекітті. - ОСы есепті жазу кезінде газбен жабдықтауға, сумен жабдықтауға және кәрізге рұқсаттар танысу үшін қол жетімді болмады. |
|  | Газ |  |
|  | Су |  |
|  | Кәріз жүйесі |  |

Халықаралық стандарттар

Төмендегілер осы тапсырманы орындау үшін пайдаланылатын қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаның бөлігін құрайды:

- Дүниежүзілік Банктің Жеке Сектор Қолдау Көрсеткен Жобаларға Арналған Өнімділік Стандарттары (2013): Дүниежүзілік Банктің Жеке Сектор Қолдау Көрсеткен Жобаларға Арналған Өнімділік Стандарттары (2013) Дүниежүзілік Банк және басқа да дамуды қаржыландыру институттары жеке сектор инвестицияларын бағыттау үшін қолданатын экологиялық және әлеуметтік саясат негізін ұсынады. Бұл сегіз Өнімділік Стандарты - еңбек, жерді иеліктен шығару, биоәртүрлілік, қауымдастық денсаулығы және мәдени мұра сияқты негізгі салалар бойынша экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді басқару талаптарын сипаттайды. Олар тұрақты нәтижелерді ілгерілетуге, адамдар мен қоршаған ортаны қорғауға және жобаның бүкіл өмірлік циклі барысында есептілікті қамтамасыз етуге арналған.

- Дүниежүзілік Банк Тобының (ДБТ) Қоршаған орта, Денсаулық және Қауіпсіздік (ҚОДҚ) Жөніндегі Жалпы Нұсқаулықтары (2007): Дүниежүзілік Банк Тобының (ДБТ) Қоршаған орта, Денсаулық және Қауіпсіздік (ҚОДҚ) Жөніндегі Жалпы Нұсқаулықтары (2007) секторлардың кең ауқымы бойынша қоршаған ортаны қорғау, еңбекті қорғау және қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігі тәуекелдерін басқаруға арналған техникалық анықтамалық стандарттарды ұсынады. Бұл нұсқаулықтар техникалық және қаржылық тұрғыдан тиімді үздік тәжірибелерді қолдану арқылы жаңа және қолданыстағы жобаларда қол жеткізуге болатын өнімділік деңгейлерін және шараларын сипаттайды. Олар салалық ҚОДҚ нұсқаулықтарымен бірге қолданылуға арналған және ДБ Өнімділік Стандарттарына қолданылады.

- ДБТ-ның Теміржолдар үшін ҚОДҚ Жөніндегі Нұсқаулықтары (2007): ДБТ-ның Теміржолдар үшін ҚОДҚ Жөніндегі Нұсқаулықтары (2007) теміржол инфрақұрылымын салу, пайдалану және пайдаланудан шығару үшін салалық нұсқаулықтарды ұсынады. Бұл нұсқаулықтар Жалпы ҚОДҚ нұсқаулықтарын толықтырады және шу мен дірілді басқару, теміржол қауіпсіздігі, қауіпті материалдарды тасымалдау және төтенше жағдайға дайындық сияқты салаға тән мәселелерді қарастырады. Олар Дүниежүзілік Банктің Өнімділік Стандарттарына сәйкес озық халықаралық салалық тәжірибені (ОХСТ) іске асыруды қолдайды.

- ДБТ-ның Электр Қуатын Беру және Тарату Үшін ҚОДҚ Жөніндегі Нұсқаулықтары (2007): Электрлендірілмеген теміржол желісіне байланысты, бұл қолданылмайды.

- ДБТ-ның Құрылыс Материалдарын Өндіру Үшін ҚОДҚ Жөніндегі Нұсқаулықтары (2007): ДБТ-ның Құрылыс Материалдарын Өндіру Үшін ҚОДҚ Жөніндегі Нұсқаулықтары (2007 жылғы 30 сәуір) әктас, саз, гипс және дала шпаты сияқты құрылыс агрегаттарын өндіруге қатысатын карьер жұмыстарына қолданылатын салалық техникалық стандарттарды және басқару шараларын ұсынады. Бұл нұсқаулықтар негізгі ҚОДҚ тәуекелдерін (соның ішінде шаң түзілуі, шу, діріл, жерді түрлендіру, су сапасына әсер ету және қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігі) қарастырады және халықаралық үздік салалық тәжірибе ретінде жалпы ҚОДҚ нұсқаулықтарымен бірге қолданылуға арналған. Бұл нұсқаулық қолданылады.

- ХҚК-ң Үздік Тәжірибе Жөніндегі Ескертпе: Мердігерлердің Экологиялық және Әлеуметтік Нәтижелілігін Басқару (2017): Бұл Үздік Тәжірибе Жөніндегі Ескертпе жоба тапсырыс берушілеріне жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде (алдын ала іріктеуден және сатып алудан бастап құрылысқа, пайдалануға және жұмылдыруды тоқтатуға дейін) мердігерлер мен қосалқы мердігерлердің экологиялық және әлеуметтік (ЭӘ) нәтижелілігін басқару бойынша практикалық нұсқаулықтар ұсынады. Ол ЭӘ талаптарын келісімшарттық құжаттамаға біріктіруге, сенімді ЭӘ мониторингін жүргізуге және мердігерлердің ХҚК/ДБ Өнімділік Стандарттары мен ДБТ ҚОДҚ Нұсқаулықтарын сақтауын қамтамасыз етуге баса назар аударады.

- ХҚК/ЕҚДБ Жұмысшыларды Орналастыру Жөніндегі Нұсқаулық (2009): ХҚК-ДБ және Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкі бірлесіп дайындаған бұл Нұсқаулық (Уақытша құрылыс қалашықтарынан тұрақты жатақханаларға дейін) жоба учаскелеріне байланысты жұмысшылар тұрғын үйлерін жоспарлау, салу және басқару бойынша ұсынылатын тәжірибелерді сипаттайды. Ол ХҚК ДБ PS2 және ЕҚДБ Өнімділік Талабы 2-ге сәйкес базалық бағалауларды, учаскені жобалау стандарттарын, санитарияны, қызмет көрсетуді, қауіпсіздікті, қауымдастыққа әсерді жұмсартуды және шағымдар тетіктерін қамтиды.

- Мемлекет(тер) қол қойған және ратификациялаған барлық ХЕҰ конвенциялары, еңбек стандарттарын қамтитын барлық ХЕҰ конвенциялары және жұмыспен қамтудың негізгі шарттары мен жағдайларын қамтитын барлық ХЕҰ конвенциялары; және

- Ұлттық заңнамаға енгізілген экологиялық және әлеуметтік мәселелерге қатысты тиісті халықаралық конвенциялар мен хаттамалар.

Жоба Дүниежүзілік Банк Тобының Қоршаған орта, Денсаулық және Қауіпсіздік (ҚОДҚ) Нұсқаулықтарының қолданылатын ережелерін қабылдап, орындайтын болады. Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) құжатында ең қатаң талаптар қолданылатынын көрсетіп қана қоймай, жоба қызметіне қатысты барлық қолданылатын өнімділік шектері мен стандарттары нақты анықталуы және құжатталуы тиіс. Егер Қазақстанның ұлттық заңнамалық талаптары мен ҚОДҚ Нұсқаулықтары арасында сәйкессіздіктер туындаған жағдайда, неғұрлым қатаң стандарт басым болады. Бұл, қолданылатын жерлерде, Дүниежүзілік Банктің Өнімділік Стандарттарының (ДБӨС) талаптарына толық сәйкестікті қамтамасыз ету үшін ең қатаң төгінді, шығарынды және өнімділік шектеулерін орындауды қамтиды.

Өнімділік стандарттарына қойылатын талаптар

Халықаралық Қаржы Корпорациясының Өнімділік Стандарттары (ХҚК ӨС) даму жобаларындағы экологиялық және әлеуметтік (ЭӘ) тәуекелдерді басқаруға арналған, жаһандық деңгейде танылған негіз болып табылады. Оны ХҚК, халықаралық кредиторлар және инвесторлар жобалардың экономикалық өсу, қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік жауапкершілік арасындағы теңгерімді сақтауын қамтамасыз ету үшін кеңінен қолданады.

Мойынты – Қызылжар жаңа теміржол құрылыс жобасының учаскесі үшін PS1 – бүкіл ҚОӘБ процесіне, тәуекелдерді басқаруға және мүдделі тараптарды тартуға бағыт береді; PS2 – еңбек жағдайлары мен жұмысшылардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қарастырады; PS3 – ресурстар тиімділігін және ластанудың алдын алуды ілгерілетеді; PS4 – қауымдастықтың денсаулығын, қауіпсіздігін және қорғалуын қамтиды, оның ішінде құрылыс көлігінен, шудан және жару жұмыстарынан болатын әсерлерді қамтиды; Жерді иеліктен шығару немесе қайта қоныстандыру орын алған жағдайда PS5 қолданылады, ал PS6 - биоәртүрлілікті және экожүйелерді қорғауды қамтамасыз етеді. Егер мәдени тұрғыдан ерекше қауымдастықтарға әсер етсе, жергілікті халықтарға қатысты PS7 қолданылады, ал PS8 кездейсоқ табылған рәсімдер және сақтау шаралары арқылы мәдени мұраны қорғауды қамтамасыз етеді.

Бұл стандарттар жобаның экология және әлеуметтік қауіпсіздік шараларының негізін және халықаралық үздік тәжірибеге сәйкестігін құрайды. Өнімділік стандарттарының қысқаша сипаттамасы және олардың осы жобаға қолданылуы төмендегі кестеде талқыланады.

# Кесте 12: ХҚК-ң өнімділік стандарттарының осы жобаға қолданылуы

| ХҚК өнімділік стандарттары | Жобаға қолдану мүмкіндігі | Ескертулер |
| --- | --- | --- |
| PS1: Экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару | Қолданылатын. | Ұлттық ҚОӘБ (Қоршаған ортаға әсерді бағалау) Жобаны II санатқа жатқызды, орташа экологиялық әсерлерді анықтады, бірақ әлеуметтік аспектілерді қарастырмады. Бұл ҚОӘБ (Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалау) есебі ХҚК Өнімділік Стандарттарының (ӨС) нұсқаулықтарына сәйкес дайындалды, сондықтан экологиялық та, әлеуметтік те тәуекелдерді бағалайды. Осы әсерлерді басқаруға арналған жоба деңгейіндегі негіздеме Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарында (ҚОҚӘАБЖ) ұсынылған. |
| PS2: Еңбек және жұмыс жағдайлары | Қолданылатын. | Ең жоғары құрылыс уақыты кезінде 1000-ға жуық жұмысшы жұмылдырылады, ал Мойынты-Қызылжар учаскесінен алыс тұратындар үшін жұмысшылар қалашығы ұйымдастырылады. Пайдалану және техникалық қызмет көрсету жұмыстары үшін 300-ге жуық қызметкер қатысады деп күтілуде. |
| PS3: Ресурстарды тиімді пайдалану және қоршаған ортаның ластануын алдын алу | Қолданылатын. | Жоба қызметі шаңның, шудың және ағынды сулардың пайда болуына әкеледі, сонымен қатар жер үсті және жер асты суларын пайдалануды, топырақты қалпына келтіруді және құрылыс кезінде де, пайдалану кезінде де қалдықтарды жоюды қамтиды. |
| PS4: Қоғамдық денсаулық сақтау, және қауіпсіздік, қауымдастықты қорғау | Қолданылатын. | Теміржол магистралі елді мекендерге жақын жерде орналаспасада, кейбір жағдайларда жергілікті тұрғындар шу, атмосфераға шығарындылар, құрылыс машиналарының қозғалысы, құрылыс және пайдалану кезінде қауіпсіздік қызметкерлерімен өзара әрекеттесуі мүмкін. |
| PS5: Жерді иелікен шығару/сатып алу және мәжбүрлеп қоныс аудару | Қолданылатын. | Жобаны жүзеге асыру үшін жерге жеке, корпоративтік және мемлекеттік меншіктің үйлесімі қажет. Сатып алу аудан әкімдігінің қаулыларына сәйкес басталады. |
| PS6: Биоәртүрлілікті сақтау және тірі табиғи ресурстарды тұрақты басқару | Қолданылатын. | Теміржол жағалаудағы және далалық мекендеу орындарын кесіп өтеді, бұл өсімдіктерді тазартуды қажет етеді, сондықтан тіршілік ету ортасының жоғалуына және өзгеруіне әкелуі мүмкін. |
| PS7: Жергілікті халықтар | Қолданылмайтын. | Аудан әкімдіктерімен алғашқы тұжырымдар мен консультацияларға сүйене отырып, жобаның әсер ету аймағында жергілікті халықтар жоқ. |
| PS8: Мәдени мұра | Шектеулі қолдану мүмкіндігі. | Маңызды мәдени мұра нысандарының ешқайсысы жолдың орталық сызығынан 40 метр қашықтықта орналасқан емес. Дәлізден тыс орналасқан кез келген нысандар жобаның әсер ету аймағына кіре алады. |

Халықаралық конвенциялар

Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау, тұрақты даму және әлеуметтік жауапкершілік бойынша міндеттемелерін бағыттайтын ауқымды халықаралық конвенциялар мен келісімдерге қол қойған және олардың уағдаласушы тарапы болып табылады. Бұл негіздемелер ел үшін биоәртүрлілікті сақтау, климаттың өзгеруін азайту, ластануды бақылау, еңбек құқықтары және мәдени мұраны қорғау сияқты салаларда міндетті іс-шараларды белгілейді. Осыған сәйкес, жоба осы тізімде келтірілген барлық конвенцияларға сәйкестігі тұрғысынан қаралады, және толық сақталуын және бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қорытындылар ҚОӘБ-ның әсерді бағалау бөлімінде нақты көрсетіледі.

Ұлттық заңнаманы және жоба деңгейіндегі іске асыруды осы халықаралық құжаттармен сәйкестендіру арқылы Қазақстан жаһандық қоғамдастықтың жауапты мүшесі ретіндегі рөлін нығайтады, сонымен бірге осы жобаны қоса алғанда, даму бастамаларының халықаралық танылған стандарттарға және үздік тәжірибелерге сәйкес болуын қамтамасыз етеді.

Төмендегі кестеде Қазақстан Республикасы қол қойған және ратификациялаған жобаға қатысты халықаралық конвенциялар мен келісімдер көрсетілген.

Кесте 13: Қазақстан Республикасы қол қойған және ратификациялаған халықаралық конвенциялар мен келісімдер

| Атауы | Қол қойылған күні және орны | Жобаға қолдану мүмкіндігі туралы түсініктемелер және талаптардың қысқаша мазмұны |
| --- | --- | --- |
| Климат және Ауа |  |  |
| БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясы | 1992, Рио-де-Жанейро | Тапсырыс беруші болжамды парниктік газдар шығарындыларын бағалайды және жағымсыз әсерлердің алдын алу немесе азайту шараларын қолданады. |
| Озон қабатын қорғау туралы Вена конвенциясы және озон қабатын бұзатын заттар туралы Монреаль хаттамасы | 1985, Вена 1987, Монреаль | Жоба "озон қабатын өзгертетін немесе өзгертуі мүмкін адам әрекетінен туындайтын немесе ықтимал жағымсыз салдарға" әкелмеуі керек. |
| Алыс қашықтықтағы ауаның трансшекаралық ластануы туралы Конвенция | 1979, Женева | Жоба ауаның ластануын, соның ішінде алыс қашықтықтағы ауаның трансшекаралық ластануын шектеу және мүмкіндігінше азайту шараларын қарастыруы керек. |
| Флора және фауна |  |  |
| Биологиялық әртүрлілік туралы Конвенция | 1992, Рио-де-Жанейро | Жоба мынадай қағидаттарды ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс: - Биоәртүрлілікті сақтау - Биоәртүрлілікті тұрақты пайдалану / басқару - Генетикалық ресурстарды пайдаланудың пайдасын әділ бөлу |
| Жабайы жануарлардың қоныс аударатын түрлерін сақтау туралы Конвенция (Бонн конвенциясы) | 1979, Бонн | Жоба жабайы жануарлардың қоныс аударатын түрлерін және олардың мекендейтін жерлерін сақтау принципін ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс. |
| Халықаралық маңызы бар сулы-батпақты жерлер туралы Конвенция, әсіресе суда жүзетін құстардың тіршілік ету ортасы ретінде (Рамсар Конвенциясы) | 1971, Рамсар | Тапсырыс беруші осы Конвенцияның қолданысына жататын қандай да бір экожүйелердің жоба шегінде немесе жоба объектілеріне тікелей жақын жерде бар-жоғын анықтайды және қажет болған жағдайда қорғау / сақтау жөнінде тиісті шаралар қабылдайды. |
| Жер |  |  |
| Жердің шөлейттенуіне /деградациясына қарсы күрес жөніндегі БҰҰ конвенциясы | 1994, Париж | Тапсырыс беруші жер өнімділігін арттыру, сондай-ақ жер және су ресурстарын қалпына келтіру, сақтау және орнықты басқару жөніндегі шараларды көздейді. |
| Мәдени мұра |  |  |
| Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы Конвенция | 1972, Париж | Тапсырыс беруші осы Конвенцияның қолданысына жататын мәдени және табиғи мұра объектілерінің жоба объектілеріне тікелей жақын екенін анықтайды және қажет болған жағдайда қорғау / консервациялау жөнінде тиісті шаралар қабылдайды. |
| Әлеуметтік аспектілер / Консультациялар |  |  |
| Ақпаратқа Қол Жеткізу, Қоғамның Шешім қабылдауға Қатысуы және Қоршаған Ортаға Қатысты Мәселелер Бойынша Сот Төрелігіне Қол Жеткізу туралы Конвенция | Ақпаратқа қол жеткізу, шешім қабылдау процесіне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот төрелігіне қол жеткізу туралы Конвенция | Ақпаратқа қол жеткізу, шешім қабылдау процесіне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот төрелігіне қол жеткізу туралы Конвенция. |
| Жынысы бойынша |  |  |
| ХЕҰ C190- Еңбек саласындағы зорлық-зомбылық пен қудалау | ХЕҰ C190- Еңбек саласындағы зорлық-зомбылық пен қудалау | ХЕҰ C190 - Еңбек саласындағы зорлық-зомбылық пен қудалау |
| Денсаулық Және Қауіпсіздік |  |  |
| ХЕҰ С148 жұмыс ортасы туралы Конвенция (ауаның ластануы, шу және діріл) | ХЕҰ С148 жұмыс ортасы туралы Конвенция (ауаның ластануы, шу және діріл) | ХЕҰ С148 жұмыс ортасы туралы Конвенция (ауаның ластануы, шу және діріл) |
| ХЕҰ С155- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы Конвенциясы | 1981, Geneva | Жоба жұмыс нәтижесінде туындайтын, онымен байланысты немесе жұмыс процесінде болып жатқан жазатайым оқиғалардың алдын алу және денсаулыққа зиян келтіру жөніндегі шараларды мүмкіндігінше жұмыс ортасына тән қауіптердің себептерін барынша азайту жолымен көздейтін болады. |
| ХЕҰ конвенциялары 29 және 105 (Мәжбүрлі еңбек), 87 (Қауымдастық бостандығы), 98 (Ұжымдық келіссөздерді ұйымдастыру және жүргізу құқығы), 100 және 111 (Кемсітушілік), 138 (Ең төменгі жас), 182 (Балалар еңбегінің ең нашар түрлері) және 190 (Зорлық-зомбылық пен қудалау) | - | Жоба / Тапсырыс беруші кемсітушіліктің, мәжбүрлі немесе міндетті еңбек нысанының, сондай-ақ балалар еңбегінің алдын алу жөніндегі шараларды көздейтін болады. |
| Теміржол қозғалысы туралы Конвенция | 1968, Вена | Жоба жол қозғалысының бірыңғай ережелерін қабылдау арқылы халықаралық теміржол тасымалын жеңілдетеді және теміржолдардағы қауіпсіздікті арттырады. |
| Жол белгілері мен сигналдары туралы Конвенция | 1968, Женева | Жоба жол белгілерінің, сигналдар мен рәміздердің, сондай-ақ жол белгілерінің біркелкілігін көздейді, бұл халықаралық теміржол тасымалын жеңілдету және темір жолдардағы қауіпсіздікті арттыру үшін қажет. |
| Халықаралық автомобиль тасымалдарын жүзеге асыратын көлік құралдары экипаждарының жұмысы туралы Еуропалық келісім (ЕСТР) | 1970, Женева | Жоба шаршау мен біркелкі еңбек жағдайларына байланысты теміржолдағы жазатайым оқиғалардың санын азайтуға мүмкіндік береді. |

- МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫ ТАРТУ

Кіріспе

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу бұл «Мойынты – Қызылжар темір жолы жобасының» негізгі тірегі. Ол ашықтықты, инклюзивтілікті және ұлттық талаптармен, сондай-ақ Халықаралық Қаржы Корпорациясының Өнімділік Стандарттарымен, атап айтқанда, экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді басқару жөніндегі PS1 және қоғамдастық денсаулығы, қауіпсіздігі мен қорғанысы жөніндегі PS4 талаптарымен сәйкестікті қамтамасыз етуге арналған. Жобаны дайындаудың ерте кезеңдерінен бастап, алаңдаушылықтарды анықтау, жобаның ықтимал әсерлерін хабарлау және кері байланысты қоршаған ортаны және әлеуметтік бағалауға біріктіру үшін мемлекеттік органдармен, зардап шеккен қауымдастықтармен және басқа да мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жұмыстары жүргізілді. Бұл ерте кезеңдегі консультациялар жобаның дайындығына қалыптастыруға, бастапқы зерттеулерге негіздеуге, жоба мен мүдделі тараптар арасында сенімді қалыптастыруға арналған платформа құруға көмектесті.

Болашаққа қарай, жоба өзінің бүкіл өмірлік циклі бойы құрылымдалған және тұрақты өзара әрекеттесуге міндеттенеді. Бастапқыда ауқымды айқындау кезеңінде әзірленген және ҚОӘБ (Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалау) арқылы одан әрі нақтыланған Мүдделі Тараптармен Өзара Әрекеттесу Жоспары (МТӨӘЖ) мағыналы диалог, көтерілген мәселелерді құжаттамалау және осал топтарды қоса алғанда, зардап шеккен топтармен тұрақты консультациялар өткізу үшін негізді белгілейді. Бұған қосымша ретінде, Шағымдарды Қарау Механизмі (ШҚМ) мүдделі тараптарға алаңдаушылықтарын білдіруге және уақтылы шешімдер алуға арналған қолжетімді және ашық арнаны қамтамасыз етеді. Бұл құралдар бірге болашақ өзара әрекеттесуді басшылыққа алып, мүдделі тараптардың пікірі шешім қабылдаудың орталығында қалуын және қоршаған ортаға және әлеуметтік тәуекелдердің Қазақстан мен жоба аймағы үшін тұрақты даму нәтижелерін қолдайтын тәсілмен басқарылуын қамтамасыз етеді.

«Мойынты – Қызылжар Жаңа Темір Жол Құрылысы Жобасы» үшін бөлек Мүдделі Тараптармен Өзара Әрекеттесу Жоспары (МТӨӘЖ) дайындалды.

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу тарихы

«Мойынты – Қызылжар» теміржол жобасы бойынша мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу ХҚК (Халықаралық Қаржы Корпорациясы) PS1 (Қоршаған ортаға және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару, сондай-ақ мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу және ақпаратты жария ету) талаптарына сәйкес жүргізілді, бұл жоба циклі бойы ерте, инклюзивті және ашық консультацияларды қамтамасыз етті. 2025 жылғы 24 қыркүйекте Мойынтыда және 2025 жылғы 25 қыркүйекте Қаражал қаласында өткізілген қоғамдық консультациялар қазақ және орыс тілдерінде қоршаған ортаға және әлеуметтік әсерлер, жұмсарту шаралары және Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспары (ҚОҚӘАСБЖ) бойынша жоба міндеттемелері туралы тұсаукесерлерді қамтыды. PS1, 5–10 тармақтары талап еткендей, бұл гибридті форматтағы іс-шаралар бетпе-бет және онлайн қатысуды біріктірді, ал сұрақ-жауап сессиялары зардап шеккен қауымдастықтарға, Әкімдіктерге және басқа мүдделі тараптарға алаңдаушылықтарын білдіруге және ХҚК PS1, 26–30 тармақтарына және Қазақстанның Экологиялық кодексіне (2021) сәйкес ҚОҚӘАСБЖ-ға енгізу үшін кері байланыс беруге мүмкіндік берді.

Сонымен қатар, Дүниежүзілік Банктің ХҚК тобы, «ҚТЖ» (Қазақстан Темір Жолы), EPC мердігерлері және консультанттар қатысқан апта сайынғы үйлестіру кездесулері құрылымдалған жоспарлауды, деректерді жинауды және жоба ақпаратының уақтылы жария етілуін қамтамасыз етті. Әкімдіктермен өзара әрекеттесу ХҚК PS5 (Жерді иеліктен шығару/сатып алу және мәжбүрлеп қоныс аудару) талаптарына сәйкес кадастрлық деректерді алу, жер құжаттамасын ресімдеу және консультацияларды ұйымдастыру үшін өте маңызды болды, бұл өтемақы тетіктерінің Қазақстанның Жер кодексіне (2003) сәйкес ауыстыру құны және тіршілікті қалпына келтіру талаптарына сай келуін қамтамасыз етті. Құрылыс лагерлерін еңбек денсаулығы, қауіпсіздігі және еңбек жағдайлары бойынша бағалау сияқты қосымша алаң деңгейіндегі өзара әрекеттесулер жобаны ХҚК PS2 (Еңбек және жұмыс жағдайлары) талаптарымен одан әрі сәйкестендіріп, мүдделі тараптармен өзара әрекеттесуге және ұлттық заңнамамен де, халықаралық стандарттармен де сәйкестікке кешенді көзқарасты көрсетеді.

Ресми қоғамдық хабарландыру

ХҚК PS1 (Қоршаған ортаға және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару, соның ішінде мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу және ақпаратты жария ету) талаптарына сәйкес, «Қазақстан Темір Жолы» (ҚТЖ) Мойынты және Қаражал Әкімдіктеріне жоспарланған қоғамдық консультациялық кездесулер туралы Жобадан Зардап Шегуші Барлық Тұлғаларға (ЖЗШТ) хабарлау үшін шақыруларды дайындады және ресми түрде жіберді. Бұл қадам әсер еткен қауымдастықтар мен мүдделі тараптардың жобаның қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілері туралы уақтылы, нақты және қолжетімді ақпарат алуын қамтамасыз етеді, бұл жобаны жоспарлау және бағалау кезеңдерінде ашық өзара әрекеттесуді талап ететін Қазақстанның экологиялық кодексіне (2021) сәйкес келеді.

Ресми қоғамдық хабарландыру ХҚК PS1, 5–10 тармақтары бойынша талап етілетін мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу процесінің бірінші кезеңін білдіреді, бұл консультациялардың инклюзивті, мәдениетке сәйкес және жергілікті тілдерде жария етілуіне кепілдік береді. Шақыруларды ауылдық билікпен және қауымдастықтармен әкімшілік байланыстырушы қызметін атқаратын Әкімдіктер арқылы жеткізу арқылы, жоба ұлттық реттеуші базалармен де, ХҚК Өнімділік Стандарттарымен де сәйкестікті қамтамасыз етеді, бұл барлық әсер еткен мүдделі тараптардың ерте қатысуына және негізделген кері байланыс беруіне мүмкіндік береді.

Қоғам алдында презентация беру, тыңдаулар мен кеңестер өткізу

Мойынтыда 2025 жылғы 24 қыркүйекте (18 адам қатысты) және Қаражалда 2025 жылғы 25 қыркүйекте (32 адам қатысты) өткізілген қоғамдық консультациялар ХҚК PS1-дің мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу ережелеріне сәйкес жүзеге асырылды. PS-ң 26–30-тармақтарына сәйкес, екі сессияда да зардап шеккен қауымдастықтар, жергілікті Әкімдіктер және басқа да мүдделі тараптар өздерінің алаңдаушылықтарын білдіруге, кері байланыс беруге және қосымша шараларды ұсынуға мүмкіндік алған ашық сұрақ-жауап форумы ұйымдастырылды. Бұл кері байланыс әсерді жұмсартуды және тәуекелдерді басқаруды күшейту үшін Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарына (ҚОҚӘАСБЖ) енгізілуде, бұл жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде өзара әрекеттесудің үздіксіз және жауапты болуын қамтамасыз етеді.

Мойынты және Қарағанды облысының мүдделі тараптары үш негізгі мәселені көтерді: (i) Көлік әсері – сыртқы ауылдық жолдарды тегістеуге, арнайы төселген айналма жол салуға және құрылыс көліктерін Мойынты арқылы жүргізуден аулақ болуға өтініштер айтылды, себебі қатты шаң және жайылымдарға келген зиян атап өтілді; (ii) Суды пайдалану – ҚТЖ-ның ауыл аумағынан су алуы мал шаруашылығына арналған су қорын азайтып жатыр деген айыптаулар айтылып, ҚТЖ-ның коммуналдық көздермен бәсекелестікті болдырмау үшін өз ұңғымаларын салу қажеттілігі туралы ұсыныс жасалды; және (iii) Биоалуантүрлілік – теміржол қоршауының Шет ауданындағы киіктердің көші-қонына тосқауыл қоюы мүмкін екендігі туралы ескертулер жасалып, байланысты сақтау үшін көші-қон дәліздерін нақты картаға түсіру және жабайы табиғат өте алатын қоршаулар/өтпе жолдар талап етілді.

Мүдделі тараптар мал өтетін көпірлердің нақты орналасқан жерлерін сұрады және мал өлімін болдырмау үшін 4–5 метр тереңдіктегі құм шұңқырларына қатысты шұғыл қауіпсіздік мәселелерін көтеріп, оларды тез арада қоршау және қалпына келтіруді талап етті; олар сондай-ақ Ақтау маңындағы құрылыс шұңқырлары қалдықтар үшін қолданылуы мүмкін бе, егер олай болмаса, олар қашан және қалай толтырылып/жабылатынын сұрады. Қауымдастықтар теміржол желісі қиып өтетін ауыл шаруашылығы жерлері үшін өтемақы төлеу мәселесін нақтылауды талап етті және Атасу өзені тосқауыл болғандықтан, станцияны Ақтаумен байланыстыратын көпір салуды ұсынды. Олар локомотивтерден ұшқан ұшқындар егістіктерді өртеген жағдайда далалық өртке дайындық (жергілікті өрт депосы) мәселесін ерекше атап өтті. Қаражал фермерлері жайылымға қол жеткізудің жоғалуы туралы хабарлап, шаруашылыққа кіруге арналған өтпе жолдарды сұрады; жабайы табиғатқа қатысты мәселелер киіктердің өту жолдарын (мүмкіндігінше жолдарды теміржолдың үстінен өткізуді қалайды) қамтыды. Тұрғындар сондай-ақ елді мекен атауларын (Түгіскен, Киікті) түзетуді сұрады және қалалық қажеттіліктер үшін суды сақтау және мал жайылымын қолдау үшін маусымдық Жідебай өзеніне тас бөгет салуды ұсынды. Соңында, олар осы мәселелерді шешу үшін жауапкершілік пен есеп беруді нақтылауды сұрады.

ХҚК PS1-ге сәйкес, тараптар мыналарды атап өтті: (i) зардап шеккен қауымдастықтардың мүдделерін ескере отырып, қоршаған ортаға және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді анықтау және бағалау; (ii) жұмыс істеп тұрған Қоршаған орта және әлеуметтік басқару жүйесі шеңберінде жұмсарту иерархиясын қолдану; және (iii) жобаны іске асыру барысында мағыналы мүдделі тараптармен өзара әрекеттесуді, соның ішінде уақтылы ақпаратты жария ету, қолжетімді шағымдар механизмі, ашық және тұрақты есеп беруді жүргізу.

Негізгі мүдделі тараптармен кездесулер (жоба)

«Қазақстан Темір Жолы» (ҚТЖ) - жобаның негізгі мүдделі тарабы болып табылады, ол «Мойынты – Қызылжар» темір жолы жобасы бойынша қоршаған орта және әлеуметтік қорғау шараларының, жерді сатып алуды жоспарлаудың және мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жұмыстарының ХҚК Өнімділік Стандарттарына және Қазақстанның реттеуші базасына сәйкес келуін қамтамасыз ету үшін Дүниежүзілік Банктің ХҚК тобымен тығыз жұмыс істейді. Дүниежүзілік Банктің ХҚК тобы техникалық бақылауды және бағыт-бағдар беруді қамтамасыз етеді, ал ҚТЖ деректерді жинауды, далалық сапарларды және әкімшілік процестерді жеңілдету үшін Әкімдіктермен, жергілікті билік органдарымен, EPC мердігерлерімен және олардың қосалқы мердігерлерімен тікелей үйлестіру жұмыстарын жүргізеді.

Дүниежүзілік Банктің ХҚК тобы, ҚТЖ және Консультанттар тобы арасында апта сайынғы үйлестіру кездесулері жобаның ілгерілеуін қадағалау, логистикалық кедергілерді шешу және орындалатын жұмыстарды жобаның қатаң мерзімдеріне сәйкестендіру үшін құрылды. Бұдан басқа, Мүдделі Тараптармен Өзара Әрекеттесу Жоспары (МТӨӘЖ) және Жерді Сатып Алу және Еріксіз Қоныс Аударту Жоспары (ЖСАЕҚАЖ) жөніндегі әлеуметтік маман деректерді жинау және консультациялар үшін Әкімдіктерге барады, бұл өз кезегінде ХҚК PS1 және PS5 бойынша мүдделі тараптармен өзара әрекеттесудің маңызды іс-шараларын құрайды.

Жоба құжаттарын қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне аудару, Әкімдіктерге хабарлама хаттар жіберу, далалық сапарларды жоспарлау және EPC мердігерлерімен үйлестіру жұмыстары сияқты негізгі іс-әрекеттер әрбір апталық сессияда қаралатын келісілген іс-әрекеттерді бақылау құралы арқылы қадағаланады. Бұл құрылымдалған үйлестіру механизмі барлық тараптардың маңызды кезеңдерге, мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу бойынша жауапкершіліктерге және түпкілікті тапсыру мерзімдеріне қатысты үйлесімді болуын қамтамасыз етеді.

Әкімдіктермен өзара әрекеттестік (жоба)

Облыстық және аудандық деңгейдегі Әкімдіктермен өзара әрекеттесу ХҚК PS1 (Қоршаған ортаға және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару) және PS5 (Жерді сатып алу және еріксіз мәжбүрлеп қоныс аудару), сондай-ақ Қазақстанның Экологиялық кодексі (2021) және Жер кодексі (2003) талаптарына сәйкес реттеуші сәйкестікті, құрылымдалған деректерді жинауды және мағыналы мүдделі тараптардың қатысуын қамтамасыз ету үшін маңызды талап болып табылады. Теміржол желісінің соңғы нұсқасы алынғаннан кейін, «Қазақстан Темір Жолы» (ҚТЖ) кадастрлық деректерді жинауды, жер құжаттамасына қол жеткізуді және далалық деңгейдегі үйлестіруді жеңілдету үшін барлық мүдделі Әкімдіктерге ресми сұраулар жібереді. Бұл процесс жерді сатып алуды жоспарлау, өтемақы тетіктері және қауымдастықпен консультациялардың үкімет растаған жер иелігі және пайдалану құқықтары туралы нақты ақпаратқа негізделуін қамтамасыз етеді.

Нақты айтқанда, Әкімдіктерден учаскелік деңгейдегі кадастрлық карталарды, меншік атауларын, жалдау шарттарын, жерді жіктеу жазбаларын және ресми, бейресми жер пайдаланушылар, соның ішінде әдет-ғұрып құқығын ұстаушылар туралы мәліметтерді ұсыну сұралады. Бұл деректер ХҚК PS5 талаптарына сәйкес ауыстыру құнын бағалау, өтінім беру критерийлері, тіршілікті қалпына келтіру және осал топтарға көмек көрсету бойынша өтемақы матрицасын дайындау үшін негіз болып табылады. Өтемақы матрицасы зардап шеккен тұлғаларды санаттарға бөледі, активтердің типтік белгілерін анықтайды және өтемақы беру ережелерін белгілейді, бұл зардап шеккен бірде-бір үй шаруашылығының өтелмеген экономикалық немесе физикалық ығысуға ұшырамауын қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар, Әкімдіктер ХҚК PS1 талаптарына сәйкес қоғамдық консультацияларды ұйымдастыру үшін негізгі әкімшілік байланыстырушы ретінде қызмет етеді. Олар Жобадан Зардап Шегуші Тұлғаларға (ЖЗШТ) ресми шақырулар жібереді, ауылдық билікпен үйлестіреді және өзара әрекеттесу іс-шаралары үшін орындар мен логистикалық қолдау көрсетеді. «Мойынты – Қызылжар» темір жолы жобасы бойынша қоғамдық консультациялардың бірінші кезеңі соңғы желі координаттары және скрининг нәтижелері алынғаннан кейін, алдын ала 2025 жылдың қыркүйегіне жоспарланған. Бұл консультацияларда жоба туралы ақпарат жария етіледі, қауымдастықтардан кері байланыс жиналады, соның ішінде мал өтетін жолдар, маусымдық өзен көпірлері және құрылыс әсерлері туралы алаңдаушылықтар тыңдалады, сондай-ақ мүдделі тараптардың ұсыныстары Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалауға (ҚОӘБ) және Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарына (ҚОҚӘАСБЖ) енгізу үшін құжатталады.

Бастапқы далалық жұмыстар Әкімдіктердің маңызды рөлін айқындап берді. Мысалы, Жаңаарқа Әкімдігі жер учаскелерінің алдын ала картасын және болашақ жерді сатып алуға арналған қарар жобасын дайындады, ал мақсатты тіршілікті қолдау шаралары үшін әлеуметтік осал топтарды анықтауға ресми сұраулар жіберілді. Жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде ашық байланыс арналарын сақтау үшін Әкімдік өкілдерімен және EPC мердігерінің жерді сатып алу жөніндегі үйлестіруші тұлғаларымен байланыс деректері алмастырылды.

Сонымен қатар, Әкімдіктермен өзара әрекеттесу негізі құрылыс алаңдарын бағалауға да таралады, мысалы, Ақтау қаласындағы ГСК құрылыс қалашығына барған кезде жергілікті жұмыспен қамту келісімдері, еңбек денсаулығы және қауіпсіздігі (ЕДҚ) хаттамалары, гендерлік ерекшеліктерді ескеретін жұмысшыларға арналған тұрғын үйлер және коммуналдық қызметтерге қолжетімділік тексерілді. Бұл іс-шаралар ХҚК PS2 (Еңбек және жұмыс жағдайлары) талаптарына сәйкестікті көрсетеді және жобаның Қазақстанның құқықтық базасы мен ХҚК Өнімділік Стандарттары талап еткендей ашық, инклюзивті және есеп беретін мүдделі тараптармен өзара әрекеттесуге деген міндеттемесін нығайтады.

Жоба деңгейіндегі шағымдарды қарау механизмі (GRM)

«Мойынты – Қызылжар» темір жолы жобасына арналған Шағымдарды Қарау Жүйесі (ШҚЖ) жедел желі, мобильді қосымша, электронды пошта, E-Otinish порталы және жергілікті Аудандық Әкімдіктерді қоса алғанда, бірнеше арналар арқылы шағымдарды қолжетімді, ашық және уақтылы шешуді қамтамасыз етеді. Ол жұмысшыларға, қауымдастықтарға және мүдделі тараптарға жерге, қауіпсіздікке немесе құрылыс әсерлеріне қатысты алаңдаушылықтарды білдіруге мүмкіндік береді, осылайша барлық шағымдар жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде тіркеліп, қаралып және бақыланады.

«Қазақстан Темір Жолында» (ҚТЖ) корпоративтік деңгейдегі ресми шағымдарды қарау жүйесі болуы керек, ол мыналарды қамтуы қажет:

- Интеграцияланған сыртқы және ішкі мүдделі тараптардың ШҚЖ-ы, ол Әдеп кодексінің кез келген бұзушылықтары, соның ішінде сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік, этикаға сай емес мінез-құлық және басқа да бұзушылықтар туралы хабарлауға мүмкіндік береді:

- Тегін жедел желі

- WhatsApp нөмері

- ҚТЖ-ның бас компаниясы «Самұрық-Қазына» басқаратын интернет-портал

- Электрондық пошта мекенжайы

- «ҚТЖ ЕҚҚ» деп аталатын мобильді қосымша, ол барлық жұмысшыларға (мердігер және қосалқы мердігер деңгейіндегілерді қоса алғанда) қажет болған жағдайда шағымдарды білдіруге мүмкіндік береді. «ҚТЖ ЕҚҚ ААЖ» сондай-ақ жұмыс орнындағы қауіпсіздік пен операциялық тиімділікті арттыруға арналған және осылайша пайдаланушыларға оқиғалар мен қауіп төнген жағдайларды хабарлау арқылы күнделікті жұмыс әрекеттерімен байланысты ықтимал қауіптердің алдын алуға мүмкіндік береді. Сұхбат алған жұмысшылар қосымшада ҚТЖ веб-сайтында көрсетілген жедел желілер бар екенін және осылайша, жалпы корпоративтік деңгейдегі ШҚЖ-ға біріктірілгенін, ал қосымша жұмысшыларға шағымдарды білдіру үшін балама нұсқаны ұсынатынын атап өтті.

Шағымдарды жіберуге арналған қолжетімді арналар туралы ақпарат компанияның ресми веб-сайтында қолжетімді. ҚТЖ веб-сайты жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен сұраулар мен шағымдарды қабылдауға және өңдеуге арналған Қазақстан Үкіметінің бірыңғай терезесі болып табылатын Е-Өтініш порталына тікелей сілтеме береді. Жартылай құрылымдалған сұхбаттар (ЖҚС) барысында жобадан зардап шеккен ұйымдар (ЖЗШҰ) Е-Өтініштің шағымдарды, әсіресе жерді сатып алу процесіне қатысты шағымдарды тіркеу үшін қолданылғанын растады.

Фокус-топтық талқылаулар (ФТТ) және кеңірек қауымдастықпен консультациялар нәтижелері жергілікті қауымдастықтардың шағымдарды немесе наразылықтарды білдіру үшін негізгі байланыс нүктесі ретінде Аудандық Әкімдіктерге сүйенетінін көрсетеді. Бұл консультациялар барысында көтерілген негізгі мәселелерді келесідей қорытындылауға болады:

- Жобаның құрылыс жұмыстарынан мал басын қорғау.

- Темір жол құрылысы мен пайдалану кезіндегі қолайсыз әсерлер және шудан қорғайтын тосқауылдар сияқты шаралар қажеттілігі.

- Жер учаскелерінің бөлшектенуіне байланысты жерге қол жеткізудің жоғалуы.

Мүдделі тараптарды сәйкестендіру және жіктеу

Мүдделі тараптар келесі топтарға бөлінеді:

- Жобадан туындайтын ықтимал теріс және/немесе оң әсерлерді бастан кешіруі мүмкін тараптар;

- Жоба қызметінің әртүрлі элементтеріне қызығушылық танытатын тараптар (мысалы, ұлттық немесе жергілікті мемлекеттік органдар, азаматтық қоғам ұйымдары, ҮЕҰ және арнайы мүдделері бар топтар, академиялық қауымдастық немесе басқа да кәсіпорындар, т.б.); және

- Ұсынылған жоба аумағындағы қауымдастықтың осал мүшелері болып саналатын тараптар.

Осы ескертулерді назарға ала отырып, бастапқыда мүдделі тараптардың екі (2) негізгі санаты анықталды:

- Әсерге Ұшыраған Тараптар: жобадан тікелей әсер ететін және/немесе өзгерістерге ең осал болып танылған адамдар/ұйымдар. Олар әсерлерді және олардың маңыздылығын анықтауда, сондай-ақ жұмсарту және басқару шаралары бойынша шешім қабылдауға қатысуы қажет. Бұл топқа аудандық Әкімдіктердегі жергілікті қауымдастықтар, фермерлер, осал топтар, коммерциялық ауылшаруашылық компаниялары және аумақтағы жұмысшылар т.б. жатады, және

- Басқа Қызығушылық Танытқан Тараптар: бұл мүдделі тараптар тобы жобаның қолданыстағы заңдарға сәйкес жұмыс істеуін және барлық жағымсыз әсерлерді жұмсартуды қамтамасыз етуге мүдделі адамдардан/ұйымдардан тұрады. Егер олардың талаптары орындалмаса, олар жоба қызметінің теріс аспектісі туралы хабарлауы мүмкін, бұл өз кезегінде Тапсырыс берушінің беделіне теріс әсер етіп, жобаның жұмысы мен қызметінде мәселелер туғызуы мүмкін. Бұл мүдделі тараптар тобына мемлекеттік органдар, ҮЕҰ және басқалар кіреді.

Осал топтарды анықтау

Мүдделі тараптарды анықтау және олармен өзара әрекеттесу жұмыстары жобаның әсер ету аймағындағы ықтимал осал немесе әлеуметтік қорғалмаған жеке тұлғалар мен топтарды тануды да мақсат етеді. Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымына (ДДСҰ, 2018) сәйкес, осал топтарға балалар, жүкті әйелдер, қарттар, тамақтануы нашар адамдар, тұтқындар, мигранттар мен босқындар, есірткі қолданатын адамдар және аурулары бар немесе иммундық жүйесі әлсіреген тұлғалар сияқты халықтар кіреді. Бұл топтар, көбінесе өздері бақылай алмайтын жағдайларға байланысты, жалпы халықпен салыстырғанда мүмкіндіктер мен ресурстарға қол жеткізуі шектеулі болуы мүмкін.

Жоба контексінде осал топтар – бұл әртүрлі немесе теңсіз әсерлерді бастан кешіруі мүмкін немесе олардың жағдайлары консультация және ақпарат алмасу процестеріне тиімді қатысуын қамтамасыз ету үшін арнайы тәсілдерді талап ететін адамдар болып саналады. Халықаралық Қаржы Корпорациясының (ХҚК) Өнімділік Стандарттары (PS1, Нұсқаулық) осал топтарды одан әрі келесідей анықтайды: «Қорғалмаған немесе осал мәртебе жеке тұлғаның немесе топтың нәсілінен, түсінен, жынысынан, тілінен, дінінен, саяси немесе өзге де көзқарасынан, ұлттық немесе әлеуметтік шығу тегінен, меншігінен, туылуынан немесе басқа да мәртебесінен туындауы мүмкін. Тапсырыс беруші сондай-ақ гендер, жас, этникалық шығу тегі, мәдениет, сауаттылық, ауру, физикалық немесе психикалық мүгедектік, кедейлік немесе экономикалық кемшілік және бірегей табиғи ресурстарға тәуелділік сияқты факторларды ескеруі керек». Бұл жоба осал топтарды келесі критерийлер бойынша санаттауды ұсынады. Төмендегілердің кез келген біреуі жеке тұлғаны немесе үй шаруашылығын осал деп тануға негіз болса да, егер төмендегілерінің біреуінен көбі қолданылса, үй шаруашылығы өте осал болып саналады.

- Экономикалық тұрғыдан осал топтар: Қазақстандағы ең төменгі жалақы 2024 жылдың қаңтарындағы жағдай бойынша айына 85 000 теңгені (160 АҚШ доллары) құрайды. Жылдық кірісі 1-ден 2 миллион теңгеге дейін (1 935 АҚШ долларынан 3 794 АҚШ долларына дейін) болатын, яғни табысы төмен үй шаруашылықтары экономикалық тұрғыдан осал топтар болып саналады;

- Қарт адамдар және/немесе құрамында тек қарт мүшелері бар үй шаруашылықтары (ерлер үшін 63 жастан, әйелдер үшін 58 жастан асқандар): Бұл осал топқа зейнеткерлік жастан асқан (жоғарыда көрсетілген ерлер мен әйелдер жастарын қараңыз), құрамында жұмысқа қабілетті жас мүшелері жоқ үй шаруашылықтары кіреді;

- Психикалық немесе физикалық мүгедектігі бар адамдар (мысалы, альбинизм немесе психикалық мүгедек адамдар): Бұл осал топқа табыс табу қабілетіне әсер ететін мүгедектігі бар адамдар кіреді, және

- Әйел басқаратын үй шаруашылықтары: Бұл осал топқа әйелдер басқаратын үй шаруашылықтары немесе жесір әйелдер кіреді.

Жергілікті халықтар (ЖХ) әдетте осал адамдар тобының бөлігі болып саналады. Алайда, Ұлттық ҚОӘБ-да атап өтілгендей және Аудандық Әкімдіктермен кеңесу нәтижелері бойынша, жобаның Әсер Ету Аумағында (ӘЕА) ешқандай жергілікті халықтар орналаспаған. Сондықтан, ЖХ осы кезеңде Мүдделі Тараптарды Санаттаудан алынып тасталды.

Мүдделі тараптар шеңберін анықтау

«Мойынты – Қызылжар» темір жолы жобасы бойынша мүдделі тараптарды картаға түсіріп шеңберін анықтау ХҚК Өнімділік Стандарттарына және Қазақстанның мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу талаптарына сәйкес жоба қызметіне қатысты ықтимал ықпалы, қызығушылығы немесе осалдығы бар барлық топтарды анықтайды. Бұл картаға түсіру әсерге ұшыраған тараптарды, мемлекеттік органдарды, мердігерлерді, ҮЕҰ-ды, академиялық мекемелерді және БАҚ-ты олардың рөлдеріне, мүдделеріне және алаңдаушылықтарына қарай - жерді сатып алу мен тіршілікті қалпына келтіруден бастап, сәйкестікке, ашықтыққа және қоғамдық коммуникацияға дейінгі мәселелер бойынша - жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде инклюзивті, уақтылы және әділ өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету мақсатында санаттарға бөледі. Анықталған мүдделі тараптар топтары төмендегі кестеде ұсынылған.

# Кесте 14: Мүдделі тараптар топтары, мүдделер және өзара әрекеттесу тәсілі

| Мүдделі Тараптар Тобы | Жобадағы қызығушылық пен рөл | Мүдделі тараптардың сипаттамасы | Қатысудың таңдаулы әдістері |
| --- | --- | --- | --- |
| Жобадан Зардап Шеккен Тараптар (ЖЗШТ) |  |  |  |
| Жергілікті тұрғындар мен жер иелері | Жерді сатып алу, өтемақы, тіршілікті қалпына келтіру; уақытша кедергілер (шаң, шу, діріл, қауіпсіздік тәуекелдері); ықтимал материалдық залал; жұмысқа қызығушылық және байланысты жақсарту. | Мойынты, Қызылжар, Киікті, Анабұлак, Қаражал, Жәйрем, Тоғызкен, Ақтау тұрғындары | Ауыл деңгейіндегі консультациялар, үй шаруашылықтарына сауалнамалар, ақпараттық парақшалар, әкімдіктердегі ақпараттық стендтер, CLO пайдалану, GRM-ге қол жеткізу. |
| Фермерлер мен малшылар | Жайылымдық жерлерді жоғалту; маусымдық мал жаюды шектеу; малдың жазатайым оқиғалары; қауіпсіз өткелдердің қажеттілігі; қоршауға, өтемақыға, бизнес мүмкіндіктеріне қызығушылық. | Қарағанды және Ұлытау облыстарындағы фермерлер, жеке жалға алушылар, маусымдық малшылар. | Нысаналы фокус-топтар, жайылымдарды бірлесіп картаға түсіру, әкімдіктермен тұрақты кездесулер, CLO-мен өзара іс-қимыл жасау. |
| Жергілікті бизнес және шағын орта бизнес | Қызмет көрсетудегі ықтимал үзілістер; жеткізу келісімшарттарын жасасу мүмкіндіктері; тауарларға / қызметтерге сұраныстың артуы. | Қаражал, Мойынты, Жәйремдегі дүкендер, кафелер, карьерлер, құрылыс шағын кәсіпорындары. | Іскерлік дөңгелек үстелдер, тендерлер туралы ресми хабарламалар, кәсіпкерлер палаталары арқылы кездесулер. |
| Жоба аясында жалданған қызметкерлер | Қауіпсіз еңбек жағдайлары, жалақы, еңбекті қорғау стандарттары, қоғамда шиеленісу қаупі; SEA / SH және жұқпалы аурулар (АИТВ, ЖЖБИ, COVID-19). | Жергілікті жұмыс күші және EPC шарттарымен жұмыс істейтін мердігерлер (шетел) / қосалқы мердігерлер. | Қызметкерлерге арналған кіріспе сабақтар, еңбекті қорғау бойынша тренингтер, анонимді шағым беру арналары, қызметкерлерден сауалнамалар. |
| Халықтың осал топтары |  |  |  |
| Әйелдер басқаратын үй шаруашылықтары, табысы төмен отбасылар, қарттар, мүгедектер, көп балалы үй шаруашылықтары, жер алуға құқығы жоқ маусымдық малшылар | Әлеуметтік оқшаулану қаупі; көшу-қону осалдығының жоғарылауы; өтемақы туралы келіссөздер жүргізу мүмкіндігі шектеулі; шаң/шу,гүрілмен байланысты денсаулыққа қауіп төнуі. | Әлеуметтік-экономикалық зерттеу арқылы анықталған осал үй шаруашылықтары. | Үйге бару, гендерлік кеңес беру, шағын фокус-топтар, талқылауға арналған көрнекі құралдар, әлеуметтік қызметтер арқылы халықпен жұмыс. |
| Мемлекеттік мекемелер және олармен байланысты ұйымдар |  |  |  |
| Көлік министрлігі | Ұлттық көлік стратегиясын, саяси мақсаттардың сақталуын қадағалайды. | Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі | Ресми есептілік, ведомствоаралық үйлестіру кеңестері, ресми хат алмасу. |
| "Самұрық-Қазына" АҚ | Жоба мақсаттарына қол жеткізуді қадағалау, қаржылық мониторинг жүргізеді. | Проект координаторы. | Жұмыс барысы туралы мерзімді есептер, жоғары деңгейдегі брифингтер. |
| "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы " АҚ | Өтінім беруші/Жоба операторы; жүзеге асыруға, жерді сатып алуға және болашақта пайдалануға беруге жауапты. | Актив иесі және оператор. | Басқарушы комитеттің отырыстары, ресми хаттар, объектілерге бірлесіп бару. |
| Integra Construction KZ ЖШС | EPC жұмысына жауапты, қосалқы мердігерлерді басқарады. | EPC-мердігер. | Үйлестіру кеңестері, техникалық есептілік, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі консультанттармен кездесулер. |
| Poligram/Полиграм ЖШС | Жобалық құжаттама және жобалық талаптарға сәйкестік тексереді. | Техникалық кеңесші. | Техникалық шолу бойынша кеңестер, семинарлар. |
| Экология министрлігі | ҚОӘБ бекітеді, экологиялық стандарттардың сақталуын қамтамасыз етеді. | Экологиялық реттеуші. | Есептерді, рұқсат алуға өтінімдерді беру, талаптарға сәйкестік туралы ақпаратты жаңарту. |
| Балқаш-Алакөл бассейндік инспекциясы | Су айдындарында, су қорғау аймақтарында және оларға жақын жерлерде жұмыстар жүргізуге рұқсатнама береді. | Экология министрлігінің бөлімшесі. | Ресми рұқсат беру рәсімдері, инспекциялар. |
| "Мемлекеттік сараптама" РМК | Жобалау және құрылыс талаптарының сәйкестігін тексереді. | Ұлттық сараптама органы. | Жобалық құжаттаманы ұсыну, шолу кеңестері, жиналыстар. |
| Облыстық / аудандық әкімдіктер (Қарағанды, Ұлытау, Жаңаарқа, Шет, Қаражал) | Жерді сатып алу процесін үйлестіреді, консультацияларды қолдайды, әлеуметтік қолдауды қамтамасыз етеді. | Жергілікті атқарушы органдар. | Бірлескен қоғамдық кездесулер, CLO-мен үйлестіру, ресми хаттар, жұмыс топтары. |
| Құрылыс, сәулет және қала құрылысы департаменттері | Жобаны бекітеді, жоспарлауға сәйкестігін қамтамасыз етеді. | Аудандық деңгейдегі департаменттер. | Жобалық құжаттаманы ұсыну, жұмыс кездесулері. |
| Азаматтық қоғам және басқа да мүдделі тараптар |  |  |  |
| ҮЕҰ және кәсіби қауымдастықтар | Қоршаған ортаға, жер құқықтарына, биоалуантүрлілікке, еңбек стандарттарына әсер ету мониторингі; ашықтықты насихаттау. | Ұлттық / аймақтық ҮЕҰ, әлеуметтік және кәсіби топтар. | Дөңгелек үстелдер, есептерді жариялау, тақырыптық семинарлар, екіжақты кездесулер. |
| Академиялық және ғылыми-зерттеу мекемелері | Сараптама, оқыту, тәуелсіз тексеру. | Қарағандыдағы және одан тыс жерлердегі университеттер, зерттеу орталықтары. | Бірлескен зерттеулер, семинарлар, сараптамалық топтар. |
| Бұқаралық ақпарат құралдары | Қоғамдық пікірді қалыптастыратын ақпаратты тарату. | Ұлттық, аймақтық және жергілікті БАҚ. | Баспасөз релиздері, БАҚ үшін брифингтер, журналистердің құрылыс учаскесіне баруы. |
| Жалпы жұртшылық және мүдделі азаматтар | Ашықтық, әлеуметтік-экономикалық пайда, жұмыс орындары, жақсартылған байланыс. | Қарағанды ​​және Ұлытау облыстарында халық саны көбірек. | Қоғамдық консультациялар, ашық есік күндері, әкімдіктер арқылы ақпараттандыру, онлайн-ресурстар. |

- ӘСЕРДІ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ

«Мойынты – Қызылжар» темір жолы жобасы бойынша Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) Дүниежүзілік Банктің Өнімділік Стандарттарына (PS) және Қазақстанның ұлттық құқықтық базасына сәйкес, Озық Халықаралық Салалық Тәжірибені (ОХСТ) қолдану арқылы жүргізілуде. Әдіснама екінші деректерді шолуды далалық зерттеулер, әлеуметтік-экономикалық бағалаулар және мүдделі тараптармен консультациялар арқылы бастапқы деректерді жинаумен біріктіреді. Қоршаған ортаны бағалау ауа сапасын, шуды, дірілді, суды, топырақты және биоалуантүрлілікті қамтиды.

Әлеуметтік өлшемде, бағалау жерді сатып алу, қоныс аудару, тіршілік көздері, еңбек және қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігі мәселелерін қамтиды. Қолданылатын әдіснамаларға үй шаруашылықтарының профилін жасау, елді мекендерді барлау, фокус-топтық талқылаулар және инклюзивті қатысуды қамтамасыз ету үшін осал және шеттетілген топтармен мақсатты өзара әрекеттесу кіреді.

Негізгі бағыттар мыналарды қамтиды:

          - Жолдың оңтайландырылуы және инженерлік өзгерістер арқылы жерді сатып алуды және қоныс аударуды барынша азайту;

          - Экологиялық және мәдени тұрғыдан сезімтал аймақтардан аулақ болу;

          - Еңбек және қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігі шараларын енгізу;

          - Қолданыстағы ұлттық заңнамаға және институционалдық базаларға сәйкестік; және

          - Қазақстандағы және өңірдегі ұқсас желілік инфрақұрылымдық жобаларға арналған ҚОӘБ-мен үйлесімділік, бұрынғы тәжірибеден алынған сабақтарды қосу және жергілікті қоршаған орталық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімдеу.

Бастапқы зерттеулер мен тәуекелдерді бағалау жоба дамуына қарай бірлесіп әзірленеді, бұл нәтижелердің алаңға тән қоршаған орталық және әлеуметтік жағдайларды көрсетуін қамтамасыз етеді. ҚОӘБ әдіснамасы іске асыру процесі барысында далалық бақылауларды, қайта қаралған инженерлік деректерді және мүдделі тараптармен консультациялардың нәтижелерін қоса отырып, үздіксіз жетілдіріліп отырады. ҚОӘБ консультанты барлық ҚОӘБ нәтижелерінің – соның ішінде әсерді жұмсарту және басқару шараларының – соңғы жоба дамуы, онымен байланысты құжаттамаға және іске асыру жоспарларына тиімді енгізілуін қамтамасыз ету үшін тағайындалған жобалық дайындау тобымен тығыз және тұрақты үйлестіруді сақтайды.

Кіріспе

Қоршаған ортаны және әлеуметтік (ҚОӘ) бағалау Дүниежүзілік Банктің қоршаған ортаны және әлеуметтік тұрақтылық жөніндегі өнімділік стандарттарына (PS), сондай-ақ Қазақстан Республикасының тиісті ұлттық құқықтық және институционалдық базаларына сәйкес жүргізілді. Бағалау Озық Халықаралық Салалық Тәжірибеге (ОХСТ) сәйкес тәуекелдерді анықтауға және басқаруға, сондай-ақ жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде оның тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған.

- Деректерді Жинау – ҚОӘ бағалауы Қазақстанда бұрын жүргізілген екінші деңгейдегі деректерді және қоршаған орталық-әлеуметтік зерттеулерді егжей-тегжейлі шолудан басталды. Қолданыстағы деректер жеткіліксіз болған жерлерде, далалық сапарлар, әлеуметтік-экономикалық сауалнамалар, фокус-топтық талқылаулар (ФТТ) және мүдделі тараптармен сұхбаттар арқылы мақсатты бастапқы деректер жинау жүргізілді. Бұл процесс PS1-ге сәйкес кешенді бастапқы базаны құруда маңызды болды, ұсынылған темір жол дәлізі бойындағы қоршаған орта жағдайларына, қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігіне, жерді пайдалануға, биоалуантүрлілікке және әлеуметтік-экономикалық динамикаға баса назар аударды.

- Интеграцияланған Қоршаған Ортаны және Әлеуметтік Тәуекелдерді Бағалау – Бағалау PS1 бойынша жобаның ықтимал әсерлерін, соның ішінде жерді сатып алуға және қоныс аударуға (PS5), биоалуантүрлілікке және экожүйелік қызметтерге (PS6) және климатқа байланысты осалдықтарға қатысты әсерлерді қарастырды. Экологиялық сезімтал аймақтар мен алаңдаушылық тудыратын түрлерге ерекше назар аударылды. Тіршілік ету ортасының тұтастығы, көші-қон бағыттары және ықтимал популяциялық стресстер талданды. Тіршілік ету ортасын сақтау және түрлерді қорғау мәселелерін шешу үшін PS6-ға сәйкес Биоалуантүрлілікті Басқару Жоспары (ББЖ) әзірленді. Сондай-ақ, климаттық тәуекелдер, соның ішінде қатты ыстық, су тасқыны және құрғақшылық әсері бағаланып, PS4 және PS3-ке сәйкес тиісті бейімделу стратегиялары ұсынылды.

- ҚОӘ Құралдарын және Басқару Жоспарларын Дайындау – Анықталған қоршаған орталық және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлер негізінде, барлық талап етілетін ҚОӘ құралдары жобаның мерзімдеріне және ДБ PS стандарттары бойынша міндеттемелерге сәйкес дайындалды. Бұл ХҚК PS1-ге сәйкес жұмсарту шараларын, мониторинг индикаторларын, іске асыру жауапкершіліктерін және институционалдық тетіктерді егжей-тегжейлі сипаттайтын ҚОӘ құралдарының негізгі компоненті ретінде кешенді Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарын (ҚОҚӘАСБЖ) әзірлеуді қамтыды. ҚОҚӘАСБЖ және оған қатысты құралдар климаттық тәуекелдерді талдау, биоалуантүрлілікті бағалау және әлеуметтік-экономикалық зерттеулердің нәтижелерін біріктірді және мүдделі тараптармен және реттеуші органдармен өзара әрекеттесудің негізі болады. Сондай-ақ, құрылыс және пайдалану кезеңдерін қамтитын, негізгі өнімділік көрсеткіштерін және қажет болған жағдайда үшінші тараптың қадағалауын қамтамасыз ететін Мониторинг Жоспары енгізілді.

- Мүдделі Тараптармен Өзара Әрекеттесу және Ақпаратты Жария ету – PS1 стандартына сәйкес, мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу бағалау процесі бойы жүргізілді. ҚОӘ консультанты қоғамдық консультацияларды жоспарлауға және жеңілдетуге қолдау көрсетті, бұл ықтимал әсерге ұшыраған тұлғалар мен мүдделі тараптардың жоба тәуекелдері, жұмсарту шаралары және шағымдарды қарау тетіктері туралы хабардар болуын қамтамасыз етті. Өзара әрекеттесу іс-шаралары кезінде алынған кері байланыс жүйелі түрде құжатталып, жоспарлау процесіне енгізілді.

- ҚОӘ Құжаттарын Қорытындылау – Қорытынды ҚОӘ құжаттары мүдделі тараптардың ұсыныстары мен Тапсырыс беруші және кредиторлар сұраған түзетулерді көрсету үшін жаңартылды. Бұл құжаттар жоба деңгейіндегі шешім қабылдауды қолдады, PS1-дің және ұлттық қорғау процедураларының ашықтық пен ақпаратты жария ету талаптарына сәйкес жарияланды. Қорытындыланған құралдар жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде іске асыру, мониторинг және сәйкестікті қамтамасыз ету үшін міндетті құжаттар ретінде қызмет етті.

Экологиялық және әлеуметтік бағалау

«Мойынты – Қызылжар» теміржол құрылысы жобасына арналған қоршаған ортаны және әлеуметтік алдын ала скрининг бастапқы кезеңде жүргізіліп, Бастапқы Есепте құжатталды. Ұсынылып отырған теміржол желісі заңды түрде қорғалатын аумақ болып табылатын Андасай қорығының 2-кластерінің шектеулі бөлігін кесіп өтеді және екі Маңызды Құс Аймағын (МҚА) басып өтеді. Бұл учаскелер Биоалуантүрліліктің Негізгі Аймақтары (БАН) ретінде белгіленген және ХҚК Өнімділік Стандарты 6-ға (PS6) сәйкес, қоршаған ортаны және әлеуметтік скрининг мақсаттары үшін қорғалатын/сезімтал аймақтар ретінде қарастырылады.

PS6 талаптарын орындау үшін Критикалық Мекеңді (КМ) скринингі жүргізілді және оның негізгі нәтижелері осы ҚОӘБ-ның қосымшасы ретінде Биоалуантүрлілікті Басқару Жоспарында (ББЖ) қорытындыланды. КМ скринингі жоба аумағының PS6 талаптарына сәйкес келетін құндылықтармен, соның ішінде:

- Халықаралық Табиғат Қорғау Одағының (ХТҚО) Критикалық Қауіп Төнген (КҚТ) және Қауіп Төнген (ҚТ) түрлерінің болуын;

- Шектеулі таралуы бар тар ауқымды түрлердің болуын;

- Көші-қон түрлерінің шоғырлануын, әсіресе Орталық Азиялық ұшу жолын пайдаланатындарды; және

- Қауіп төнген немесе бірегей экожүйелерді, мысалы, дала және шөлейт мекендеу орталарын бағалайды.

Жаңартылған экологиялық зерттеулер жоба аумағында Saiga tatarica (киік) және басқа да көшіп-қонушы тұяқтылардың жоқ екенін растады. Электрлендіру инфрақұрылымын алып тастау құстардың соғылу және электр тогымен зақымдану қаупін де жояды. Дегенмен, жоба сезімтал экожүйелердегі желілік инфрақұрылымға байланысты ықтимал жиынтық әсерлерге байланысты Жоғары Қоршаған Орта және Әлеуметтік (ҚОӘ) Тәуекел ретінде жіктелуі мүмкін.

ҚОӘ консультантының биоалуантүрлілік маманы қолданыстағы экологиялық деректер жиынтығын, мақсатты далалық тексеруді және кеңістіктік ауқымдау әдіснамасын пайдалана отырып, құрылымдалған экологиялық тәуекелдерді бағалауды жүргізді. Бұл тікелей мекендеу ортасының өзгеруін ғана емес, сонымен қатар бөлшектену әсерлерін және экологиялық байланыстыруды, оның ішінде қозғалыс дәліздерінің бұзылуын, шеткі әсерлерді және ықтимал жабайы табиғат-көлік соқтығыстарын да қарастырды. Нәтижелер Биоалуантүрлілікті Басқару Жоспары (ББЖ) мен Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарына (ҚОҚӘАСБЖ) негіз болды, бұл болдырмау, азайту, қалпына келтіру және өтеу шараларының жоба дизайнына және іске асыруға біріктірілуін қамтамасыз етеді.

Әлеуметтік тұрғыдан алғанда, желінің көп бөлігі мемлекеттік меншіктегі немесе халық сирек қоныстанған жерлерді басып өтеді деп күтілсе де, кейбір сегменттер мен онымен байланысты нысандар (мысалы, деполар, кірме жолдар және жұмысшылар қалашығы) жерді иеленуге немесе жерді пайдалануды шектеуге әкелуі мүмкін. Негізгі тәуекелдерге мыналар жатады:

- Ауылдық тіршілік көздеріне әсер ететін ауылшаруашылық және жайылымдық жерлердің жоғалуы;

- Бейресми қоныстанушылардың немесе малшы қауымдастықтарының ығыстырылуы; және

- Егер бар болған жағдайда, жергілікті халықтарға және басқа да осал топтарға ықтимал әсерлер.

# Кесте 15: Жаңа жоба үшін экологиялық тәуекелдің негізгі аймақтары (ДБ PS)

| Тәуекел аймағы | Сипаттамасы | Ықтимал әсерлер | ДБ PS |
| --- | --- | --- | --- |
| Қорғалатын Аймақ-Андасай қорығы | Тек шағын учаскелер қиылысады; локализацияланған әсер | Тіршілік ету ортасының шамалы бұзылуы, қол жетімділіктің жоғарылауы, локализацияланған шеткі әсерлер | PS6 |
| БНА (Биоәртүрліліктің Негізгі Аймақтары, Құстардың Маңызды Аймақтары) - Ортау Таулы Массиві (KZ064) және Аяқ-Бестау төбелері (KZ063) | Көрінетін бөліктер кесіп өтті (80 және 45 км); жергілікті әсер. | Жұмыс сызығының бойындағы белгілі бір аумақтардағы тіршілік ету ортасының айтарлықтай бұзылуы/жойылуы, қол жеткізу әлеуетінің артуы, жергілікті шеткі әсерлер. Жоба қорғалатын құстардың негізгі ұя салатын жерлерін болдырмайды | PS6 |
| Жер үсті Фаунасы | Киік-жергілікті популяциясы белгісіз және таралуы өзгеретін бөкен, сонымен қатар қорғалатын құстардың бірнеше түрі, жойылып кету қаупі төнген түрлердің тізімі (IUCN және жергілікті) ББЖ-да берілген. | Киікке және басқа жануарларға (мысалы, ұсақ сүтқоректілерге, тұяқтыларға) орташа зиян. Фрагментацияның жоғары қаупі, әсіресе жабайы жануарлар үшін | PS6 |
| Құс қаупі | Тіректер немесе әуе төбесінен электрлендіру жоқ | Соқтығысу немесе электр тогының соғу қаупі жоқ | N/A |
| Тіршілік ету ортасын түрлендіру және бөлшектеу | Дәліз бойындағы дала және шөлейт экожүйелер | Өсімдіктердің жоғалуы, тіршілік ету ортасының бөлшектенуі, экологиялық байланыстың төмендеуі, шекаралық әсерлер | PS6 |
| Топырақтың эрозиясы және деградациясы | Құрғақ жерлерде сызықтық құрылыс | Топырақтың шығуы, жергілікті эрозия, инвазивті өсімдіктердің пайда болуы | PS3 |
| Жер үсті сулары және дренаж | Мерзімді маусымдық ағындар | Жауын-шашынның шамалы тұндырылуы және бақылау болмаған кезде ағынның бұзылуы | PS3 |
| Шаң мен ауа сапасы | Құрылыс қозғалысы және тиеу-түсіру жұмыстары | Өсімдіктер мен жұмыс күшіне әсер ететін РМ10 локализацияланған шығарындылары | PS3 |
| Шу мен кедергі | Жер жұмыстары, машиналық операциялар | Жабайы табиғаттың және мүмкін жақын маңдағы қауымдастықтардың орташа, бірақ уақытша кедергі | PS3, PS4 |
| Құрылыс қалдықтары | Жалпы және қауіпті құрылыс қалдықтары | Нашар басқарылған жағдайда топырақ пен судың қалыпты ластану қаупі | PS3 |

Қоршаған ортаны қорғау ережелері

Алдын ала скрининг егжей-тегжейлі зерттеуді талап ететін бірнеше басым қоршаған ортаны қорғау аспектілерді анықтады. Теміржол желісі ұлттық қорғалатын аумақ болып табылатын Андасай қорығының бір бөлігін кесіп өтеді. Сондай-ақ, дәліз Маңызды Құс Аймақтарына (МҚА) іргелес өтеді, атап айтқанда МҚА KZ063 (Аяқ-Бестау) перифериясында және МҚА KZ064 (Ортау ойпаты) таңдалған сегменттерінде орналасқан. Жоба дизайнындағы жетілдірулер – әсіресе әуе электрлендіру инфрақұрылымын алып тастау – құстардың соқтығысу және электр тогымен зақымдану қаупін барынша азайтты. Жаңартылған экологиялық зерттеулер жобаның әсер ету аймағында Saiga tatarica (киік) түрінің жоқ екенін растады.

Бұл тәуекелді төмендету шараларына қарамастан, ауқымды айқындау құрылыс кезіндегі ықтимал мекендеу ортасының бұзылуы, топырақ эрозиясы, шаңның түзілуі, діріл және шу сияқты мәселелерге бағытталған бағалауды және жұмсарту шараларын талап ететінін анықтады. Бұл аспектілер тікелей PS3 (Ресурстарды тиімді пайдалану және ластанудың алдын алу) және PS6 (Биоалуантүрлілікті сақтау және тірі табиғи ресурстарды тұрақты басқару) талаптарымен байланысты.

Әлеуметтік ережелер

Әлеуметтік тұрғыдан алғанда, ауқымды айқындау жерді сатып алуға, экономикалық ығысуға және қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігіне қатысты негізгі мәселелерді көрсетеді. Теміржол желісі негізінен халық сирек қоныстанған жерлерді кесіп өтседе, жоба белгілі бір жер телімдерін сатып алуды және қосалқы алаңдарды уақытша иеленуді қажет етеді, осылайша PS5 (Жерді сатып алу және еріксіз мәжбүрлеп қоныс аудару) талаптары бойынша қоныс аударуды жоспарлау қажеттілігін тудырады.

Құрылыс жұмыстарының шарықтау шегінде күтілетін жұмысшылар ағыны жұмысшыларды орналастыруға, еңбек денсаулығы мен қауіпсіздігіне және қауымдастықпен ықтимал өзара әрекеттесуге байланысты қосымша тәуекелдер туғызады. Бұл мәселелер PS2 (Еңбек және жұмыс жағдайлары) және PS4 (Қауымдастық денсаулығы, қауіпсіздігі және қорғанысы) аясына кіреді және Еңбекті Басқару Жоспары (ЕБЖ), жұмысшылардың Әдеп кодексі және құрылыс алаңына тән еңбек денсаулығы мен қауіпсіздігі шаралары арқылы белсенді басқаруды талап етеді.

Мүдделі тараптарды тарту және ақпаратты ашу

Ауқымды айқындау сондай-ақ PS1-ге сәйкес мүдделі тараптармен ерте, инклюзивті және үздіксіз өзара әрекеттесудің маңыздылығын растады. Аудандық Әкімдіктер, әсерге ұшыраған жер пайдаланушылар және жергілікті қауымдастықтар жоба әсерлерін нақтылау, қоныс аудару шараларын талқылау және теңсіз әсерге ұшырауы мүмкін осал топтарды анықтау үшін мақсатты консультацияларды қажет етеді. Ауқымды айқындау кезеңіндегі өзара әрекеттесу нәтижелері Шағымдарды Қарау Жүйесінің (ШҚЖ) және Мүдделі Тараптармен Өзара Әрекеттесу Жоспарының (МТӨӘЖ) одан әрі жобаға негіз болады, бұл алаңдаушылықтардың құжатталып, шешіліп, жобаны жоспарлауға біріктірілуін қамтамасыз етеді.

Тәуекелдерді жіктеу

ХҚК өнімділік стандарттарына сәйкес, ауқымды айқындау ҚОӘБ келесі басымдығы жоғары қауіп аймақтарына назар аударуы керектігін растады:

- Биоалуантүрлілікті сақтау және мекендеу ортасын бұзу, соның ішінде бөлшектену, топырақ эрозиясы және экожүйенің деградациясы қауіптері (PS6);

- Жерді сатып алу және қоныс аудару әсерлері, соның ішінде ықтимал экономикалық ығысу (PS5);

- Жұмысшылар ағыны, еңбек денсаулығы мен қауіпсіздігі және жұмыс жағдайлары (PS2);

- Қауымдастық денсаулығы, қауіпсіздігі және қорғанысы, әсіресе құрылыс жұмыстарына және онымен байланысты нысандарға қатысты (PS4); және

- Өзара әрекеттесу және ақпаратты жария ету процестері PS1 және ұлттық қорғау талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету үшін.

Қоршаған ортаға әсерді бағалау әдістемелері

«Мойынты – Қызылжар» темір жолы жобасына арналған Қоршаған ортаны және әлеуметтік бағалау (ҚОӘБ) Дүниежүзілік Банктің Қоршаған ортаны және әлеуметтік негіздемесіне (ҚОӘН), ХҚК Өнімділік Стандарттарына және Қазақстанның ұлттық базасына сәйкес жүргізілді. Озық Халықаралық Салалық Тәжірибені (ОХСТ) қолдана отырып, ол далалық зерттеулер, әлеуметтік-экономикалық зерттеулер және консультациялар арқылы қоршаған орта сапасын, биоалуантүрлілікті, жерді сатып алуды, еңбекті және қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігін бағалайды. Нәтижелер тәуекелдерді басқаруды және жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде әсерлерді жұмсартуды қамтамасыз ету үшін ҚОҚӘАСБЖ (Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспары), ЖСАЕҚАЖ (Жерді сатып алу және еріксіз қоныс аудару жоспары), ЕБЖ (Еңбекті басқару жоспары) және МТӨӘЖ (Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспары) құжаттарына негіз болады. Қоршаған ортаны және әлеуметтік (ҚОӘ) бағалау әдіснамалары келесі бөлімдерде сипатталған.

Қоршаған ортаның физикалық жағдайын бағалау

Қоршаған ортаны бағалаудың физикалық параметрлері ДБ/ХҚК PS3 талаптарына, тиісті Дүниежүзілік Банк нұсқауларына және Қазақстанның ұлттық ережелеріне сәйкес келесі басым бағыттарды қамтыды:

Құрылыс Материалдарының Көздері. Жер төсемін толтыру, қиыршық тас, құм және шағал сияқты құрылыс материалдарын алудың ықтимал орындары қоршаған ортаны қорғауда және әлеуметтік тәуекелдер тұрғысынан анықталып, бағаланатын болады. Қазіргі жұмыстардың көпшілігі жол төсемінің құрылысына арналғандықтан, карьерлер іс жүзінде анықталды. Бұл белгіленген карьерлер әдетте өсімдігі сирек, пайдаланылмайтын аумақтар болып табылады. Құрылыс жұмыстарында қолданылатын қалған материалдар үшін бағалаулар сезімтал қабылдағыштарға жақындықты, кірме жолдарды және тасымалдау жолдарын ескереді. Құрылыс алаңын таңдау қолданыстағы геологиялық және инженерлік деректерді шолуға негізделеді және PS3 және ұлттық экологиялық кодекстерге сәйкес жұмсарту шараларымен үйлестіріледі.

Шу, Діріл және Ауа Сапасы. Ұсынылып отырған теміржол желісі бойындағы сезімтал қабылдағыштар, соның ішінде тұрғын аудандар, мектептер, денсаулық сақтау нысандары және мәдени немесе діни орындар картаға түсіріледі. Қоршаған ортаның ауа сапасы, шу және діріл үшін бастапқы жағдайлар калибрленген құралдарды пайдалана отырып, далалық мониторинг арқылы белгіленеді. Қызылжар мен Мойынтыдағы теміржол қосылыстары мен станцияны жаңартуды қоспағанда, іс жүзінде желі кез келген ауылдар мен елді мекендерден едәуір қашықтықта орналасады. Дегенмен, ірі елді мекендер маңында ауа сапасы мен шу, діріл өлшемдері жиналды. Жинақталған деректер PS3 бойынша халықаралық салалық үздік тәжірибеге сәйкес құрылыс және пайдалану кезеңдеріне арналған жұмсарту стратегияларын әзірлеуге бағыт береді.

Су Сапасы. Теміржол желісінің 200 метрлік буферлік аймағындағы жер үсті су объектілері мен жерасты су көздері анықталып, бағаланады. Желі қиып өтетін су объектілерінде жүргізілген бастапқы іріктеу және зертханалық талдаулар құрылыс ағынды суларынан, төгінділерден немесе материалдарды сақтаудан ластанудың ықтимал қауіптерін бағалау үшін пайдаланылды. Іріктеу нүктелері гидрогеологиялық сезімталдыққа және тәуекелге ұшырауға негізделіп басымдыққа ие болды.

Геологиялық және Топырақ Тұрақтылығы. Бағалау эрозияға, көшкіндерге, опырылмалы топырақтарға немесе сейсмикалық белсенділікке бейім аймақтарды қоса алғанда, геотехникалық тұрғыдан сезімтал аймақтарды анықтады. Геотехникалық зерттеулер үйіндінің бұзылуы, шөгу және беткейдің тұрақсыздығы сияқты тәуекелдерді азайту үшін инженерлік жобалау ұсыныстарына негіз болды, бұл жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде құрылымдық тұтастықты қамтамасыз етеді.

Мердігерлердің Құрылысшылар Қалашығы және Қосалқы Нысандар. Уақытша және тұрақты қосалқы нысандардың (мысалы, мердігер қалашығы, карьерлер, бетон дайындау зауыттары, ұсатқыштар, қоқыс шығару орындары) орналасқан жерлері алаңға тән әсерлерге қатысты бағаланады. Қосалқы мердігерлер негізінен қарқынды жер жұмыстарымен айналысқандықтан, жұмысшылар қалашығын құруға басымдық берілді. Қоршаған орта және әлеуметтік (ҚОӘ) құжаттарға, әсіресе ҚОҚӘАСБЖ-ға сәйкес неғұрлым егжей-тегжейлі бағалаулар жүргізу жоспарланған болатын. Бағалаулар ауа мен судың ластануын, шу шығарындыларын, топырақтың деградациясын және еңбек денсаулығы мен қауіпсіздігі мәселелерін қамтиды. Кірме жолдар мен құрылыс логистикасы да қарастырылатын болады. Әдіснамалар негізгі дәліз үшін қолданылатын әдіснамалармен үйлестіріліп, PS3 және қолданыстағы ұлттық заңдарға сәйкес келеді.

Салааралық Интеграция. Физикалық қоршаған ортаны бағалау нәтижелері жоба әсерлерін кешенді түсінуді қамтамасыз ету үшін экологиялық, денсаулық және әлеуметтік бағалаулармен біріктіріледі. Бұл интеграциялық тәсіл ДБ Өнімділік Стандарттарымен және Қазақстанның Мемлекеттік Экологиялық Сараптама (МЭС) талаптарымен сәйкестікті қолдайды.

Үкіметпен Үйлестіру және Деректер Жинау. ҚТЖ және тиісті мемлекеттік органдармен бірлесіп, Консультант:

- Жобаның әсер ету аймағындағы Ерекше Қорғалатын Табиғи Аумақтар (ЕҚТА), аңшылық алқаптары және экологиялық резерваттар туралы кеңістіктік деректерді алды.

- Теміржол қиып өтетін су ағындары бойынша гидрологиялық жазбаларды және өзен бассейні туралы есептерді сұратты және қарастырды.

- Қамтылатын сегменттерге арналған қолданыстағы ҚОӘБ-ге қол жеткізді және талдады, соның ішінде шығарындылар, қалдық ағындары және қоршаған ортаны қорғауға рұқсат беру туралы деректерді қарады.

Қоршаған ортаның жай-күйін жалпы биологиялық және экологиялық бағалау

Биологиялық және экологиялық бағалау ұсынылып отырған теміржол желісінің бағыты әсер етуі мүмкін флораны, фаунаны, мекендеу орталарын және экологиялық байланысты анықтауға және бағалауға бағытталған. Экологиялық дәліздерге, көші-қон маршруттарына және қорғалатын табиғи аумақтар мен сулы-батпақты жерлер сияқты экологиялық маңызы бар аумақтарға ерекше назар аударылады.

Бағалау келесілерді талдады:

- Жеке түрлер және олардың қорғалу мәртебесі,

- Мекендеу орталарының бөлшектену (фрагменттелу) қауіптері,

- Маусымдық мінез-құлықтар, соның ішінде өсіп-өну, ұя салу және қоректену әдеттері

- Теміржолдың ықпал ету аймағындағы трофикалық қарым-қатынастар мен түрлердің өзара тәуелділігі.

Табылған нәтижелер жобаның барлық кезеңдерінде іске асырылатын, орынға тән жұмсарту және жақсарту шараларын егжей-тегжейлі көрсететін Биоәртүрлілікті басқару жоспарын (ББЖ) тұжырымдау үшін пайдаланылды. ББЖ Дүниежүзілік Банктің 6 Өнімділік стандартының (PS6) талаптарына, сондай-ақ қолданыстағы ұлттық биоәртүрлілікті сақтау ережелеріне сәйкес әзірленді. Төменде сипатталған далалық зерттеу әдістері осы орынның экологиялық сипаттамаларына және далалық жұмыстарға тағайындалған қоршаған ортаны қорғау мамандарының кәсіби пайымдауына байланысты қолданылуы мүмкін әлеуетті әдістемелердің бастапқы жиынтығын білдіреді.

# Геоботаникалық зерттеу әдістері

Жалпы қабылданған геоботаникалық әдістерге сәйкес, теміржол дәлізі бойындағы флористикалық түгендеу жұмыстары теміржол бағыты кесіп өтетін экологиялық аймақтар бойынша репрезентативті (үлгілі) орындарда 10×10 м шаршы алаңдар құру арқылы жүргізілді. Бағалау барысында өсімдіктер құрылымы, басым түрлер, топырақ сипаттамалары және түрлердің таралу мөлшері құжатталды. Проективті жабындылық - жер бетінің өсімдік жапырақтарымен жабылу үлесі ретінде анықталып, пайыздық кластармен (мысалы, 10%, 30%, 60%) көзбен бағамдау арқылы бағаланды. Түрлердің таралу мөлшері Друд шкаласы бойынша бағаланды. Теміржолдың сызықтық сипатын ескере отырып, ықтимал мекендеу ортасының бөлшектенуін және шеткі әсерлерді бағалау үшін экологиялық сезімтал аймақтарда теміржол бағытына перпендикуляр трансектілер салынды. Бұл процесті жеңілдету үшін белгілі бір алдын ала дайындалған нысандар (проформа) пайдаланылды.

Өсімдіктерді анықтау келесі әдебиеттер бойынша жүргізіледі деп жоспарланған:

  - Қазақстан өсімдіктерінің суретті анықтауышы (1969),

  - Қазақстан флорасының тұқымдастары мен туыстарының суретті анықтауышы. 1-том (1999),

  - Орта Азия өсімдіктерінің анықтауышы (1968-1993),

  - Онлайн-анықтауыш www.plantarium.ru.

Жұмыстың негізгі мақсаты сирек кездесетін және эндемикті өсімдік түрлерін анықтау болғандықтан, аумақты егжей-тегжейлі көзбен шолу арқылы жүзеге асырылатын бағдарлық әдісті (Маршруттық әдіс) (Миркин Б.М. және т.б., 2001) ескеру қажет болды. Бағдарлық әдістер – бағдар бойымен бір реттік есептеулер жүргізу арқылы іске асырылатын әдістер класы. Олар әртүрлі ауқымды болуы мүмкін және өсімдіктердің шағын бөліктерін де, тұтас аумақтарды да қамти алады, сондай-ақ әртүрлі дәлдік дәрежесінде болады, яғни тек көзбен бағалауға да, нақты есептеу әдістеріне де сүйенеді. Техникалық тапсырмаға сәйкес, сирек кездесетін өсімдік түрлерінің нақты өсу орындарын көрсету қажет болды, сондықтан түрлер анықталған жағдайда, бағдарлар бойымен жүру кезінде GPS-навигатор қолданылып, кейін өсу орындары картографиялық материалға түсірілетін болады.

Күрделі экожүйелерді картаға түсіруге және сирек кездесетін түрлердің қазіргі жағдайын зерттеуге арналған Омыртқалыларды есепке алу әдістері

- Бағдар бойынша есепке алу – Мекедейітн орта бөліктері бойынша трансектілік тексерулер жүргізу арқылы түрлердің тікелей көрінуін, дыбыстарын, іздерін және болу белгілерін тіркеу, әсіресе сезімтал және қорғалатын аймақтарға назар аудару.

- Күндізгі көлікпен есепке алу – Тұяқтылар мен ірі құстардың таралуын, үйір құрылымдарын және санын құжаттау үшін, белгіленген трансект ұзындықтары мен бақылау жолақтарын (250–500 м) пайдалана отырып, көлікпен тексерулер жүргізілді.

- Түнгі көлікпен есепке алу – Түлкілер, қарақұйрықтар (қорсақтар) және қосаяқтар сияқты түнгі түрлерді анықтау үшін кірме теміржолдар бойымен фаралармен санақ жүргізілді.

- Сызықтық трансектілер (Құстар) – Кездейсоқ трансектілермен жүру арқылы бақыланған құстарға дейінгі перпендикуляр қашықтықтарды тіркеу. Анықтау деректері түрлердің тығыздығын бағалау және бақылау қателігін (ығысуын) түзету үшін қолданылды.

- Бауырымен жорғалаушылар және қосмекенділерді тексеру – Далалық мекендеу орталарында, су қоймаларының жиектерінде және теміржолдарда трансектпен жүру; түрлердің болуы, саны және белсенділігі туралы жазбалар.

- Жануарлардың іздері бойынша бақылау – Аяқ іздерін, індерін, қоректену іздерін, баспаналарын және нәжістерін құжаттау; салыстырмалы санын бағалау үшін кеміргіштердің індерін санау.

- Құстарды санау – Әртүрлі мекендеу орталарында түрлік құрамы мен санын құжаттайтын нүктелік және бағдарлық бақылаулар.

- Сауалнамалар (Жергілікті білім) – Экологиялық білімді, жабайы табиғат мінез-құлқын және байқалған өзгерістерді жинау үшін қауымдастықтармен сұхбат жүргізу.

- Әсер және қауіптерді бағалау – Ұлттық әдістемелік нұсқауларға (2010) сәйкес сирек кездесетін түрлер мен мекендеу орталарына жобаға байланысты қауіптерді тәуекел дәрежесі бойынша жіктеу.

Тәуекелдерді саралау

Экологиялық тәуекелдердің маңыздылығы шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалау жөніндегі әдістемелік нұсқаулыққа (2010) сәйкес анықталды. Тәуекелдер үш параметрлік жүйені қолдану арқылы жіктелді: Кеңістіктік ауқым, уақыттық ауқым, қарқындылық.

# I. Тәуекелдің кеңістіктік ауқымы

- Жергілікті тәуекел (1 балл): Әсерлер жобаның тікелей ізімен немесе одан сәл тыс аумақпен шектеледі.

- Шектеулі тәуекел (2 балл): Әсерлер аумағы 10 км²-ге дейінгі аймақтағы жабайы табиғатқа әсер етеді.

- Аумақтық тәуекел (3 балл): Әсерлер аумағы 100 км²-ге дейін таралады немесе белгіленген табиғи шекара ішінде болады.

- Өңірлік (Аймақтық) тәуекел (4 балл): Әсерлер аумағы 100 км²-ден аса аумақта пайда болып, жабайы табиғатқа өңірлік деңгейде әсер етеді.

# II. Тәуекелдің уақыттық ауқымы

- Қысқа мерзімді тәуекел (1 балл): 6 айға дейін созылатын әсерлер (мысалы, құрылыс, бағалау бұрғылауы немесе пайдаланудан шығару).

- Орта мерзімді тәуекел (2 балл): 6–12 айға созылатын әсерлер.

- Ұзақ мерзімді тәуекел (3 балл): 1 жылдан артық, бірақ 3 жылдан кем созылатын әсерлер, көбінесе негізгі құрылыс кезеңін қамтиды.

- Тұрақты/Қайталанатын тәуекел (4 балл): 3 жыл немесе одан да көп уақытқа созылатын, үздіксіз немесе жиі қайталанатын әсерлер.

# III. Тәуекелдің қарқындылығы

- Елеусіз (1 балл): Жабайы табиғат популяцияларындағы өзгерістер табиғи ауытқу шегінде қалады.

- Төмен (2 балл): Популяцияларға табиғи ауытқу шегінен тыс әсер етеді, бірақ толық қалпына келу қабілетін сақтайды.

- Орташа (3 балл): Жануарлар кешендерінің бұзылуы орын алады, бірақ қалпына келу әлеуеті сақталады.

- Жоғары (4 балл): Жануарлар кешендерінің қатты бұзылуы орын алады; жекелеген түрлердің өзін-өзі қалпына келтіру қабілеті жоғалады.

# Тәуекелдің маңыздылығын анықтау

Тәуекелдің маңыздылығы - бұл кешенді бағалау және ол бірнеше кезеңде анықталады. Жалпы тәуекел маңыздылығының баллы келесі формуламен анықталады:

O = P x B x I,

Бұл жерде, O – тәуекелдің маңыздылығының есептік балы;

B –тәуекелдің уақыттық ауқымының балы;

P –тәуекелдің кеңістіктік ауқымының балы;

I – тәуекелдің қарқындылығының балы.

Есептеу нәтижесінде алынған тәуекел маңыздылығының баллы келесі санаттарға сәйкес келеді:

- 1–8 балл - Маңыздылығы төмен тәуекел: Салдары сезіледі, бірақ тәуекелдің ауқымы төмен және қолданыстағы нормалар шегінде болады.

- 9–27 балл - Маңыздылығы орташа тәуекел: Әсер ауқымы кең болуы мүмкін, тәуекел төмен болып саналатын шекті мәннен бастап, заңдастырылған шектен шығуға жақын деңгейге дейін жетеді. Мүмкіндігінше тәуекелді азайту шараларын әзірлеу қажет.

- 28–64 балл - Маңыздылығы жоғары тәуекел: Жабайы жануарлар популяциясына әсер ету қарқындылығының рұқсат етілген шектері асқанда немесе ауқымды әсерлер байқалғанда орын алады.

# Кесте 16: Түрлер мен олардың тіршілік ету ортасы үшін қауіптер кестесі

| Санат | Деңгей | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| В | Жоғары | Қолайлы емес, міндетті төмендету шаралары қажет. Жұмыс Ақылға қонымды түрде мүмкін болатын ең төменгі деңгей (ALARP) қағидатына сәйкес, тәуекел жалпы қолайлы немесе қолайлы деңгейге жеткенге дейін орындала алмайды. |
| С | Орташа | Қолайлы. Тәуекелді міндетті түрде азайту қажет. Тиісті бақылау шаралары әзірленді және қолданылды, Ақылға қонымды түрде мүмкін болатын ең төменгі деңгей (ALARP) қағидатының сақталуы және оның расталуы қамтамасыз етіледі. |
| Н | Төмен | Жалпы қолайлы. Қосымша тәуекелді төмендету шаралары қажет емес. Іс-әрекеттерге мониторинг жүргізу және үздіксіз жақсарту үшін басшылық нұсқаулар беру қажет. |

Әлеуметтік әсерді бағалау әдістемелері

Әлеуметтік әсерді бағалау жобаның ықпал ету аймағындағы қауымдастықтарға төнетін ықтимал тәуекелдер мен әсерлерді бағалайды, соның ішінде негізінен физикалық және экономикалық ығыстыруға, еңбек динамикасына және қауымдастықтың денсаулығы мен қауіпсіздігіне назар аударылады. Сондай-ақ, ол жобаның ықтимал пайдасын бағалап, жұмсарту және жақсарту шараларының, әсіресе осал топтар үшін, әлеуметтік инклюзивті (қамтитын) болуын қамтамасыз етеді. Негізгі мақсаттарға мыналар кіреді:

- Жобадан зардап шеккен тұлғаларды (ЖЗШТ) және қауымдастықтарды анықтау (PS1);

- Әлеуметтік әсерлердің, оң және теріс әсерлердің сипаты мен ауқымын бағалау (PS1);

- Еріксіз қоныс аударуға, жер телімдерін алуға және тіршілік көздерінің бұзылуына байланысты тәуекелдерді бағалау (PS5);

- Еңбек тәуекелдерін, соның ішінде жұмыс күшінің ағынын (келуін) және еңбек гигиенасы мен қауіпсіздігін анықтау (PS2);

- Сезімтал қабылдағыштарды (орталарды) картаға түсіру және қауымдастықтың құрылыс пен пайдалану әсерлеріне ұшырауын бағалау (PS4);

- Әлеуметтік жұмсарту және пайданы арттыру шараларын әзірлеу (PS1/PS5);

- Әлеуметтік мониторинг, есеп беру және шағымдарды қарау тетіктерін құру (PS1).

Бағалау Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарына (МТӨӘЖ) сәйкес келетін, мүдделі тараптармен кешенді өзара іс-қимыл процесіне негізделетін болады. Жобаның бүкіл өмірлік циклі бойы қолдану үшін Шағымдарды қарау тетігі (ШҚЖ) ұсынылады. Бұл тәсіл келесілерді қамтиды:

- Қауымдастықпен өзара іс-қимыл және консультациялар (PS1, PS5)

- Ұсынылған теміржол бағыты бойындағы қауымдастықтармен фокус-топтық талқылаулар (ФТТ), негізгі ақпарат берушілермен сұхбаттар (НАС) және қоғамдық кездесулер арқылы мағыналы консультациялар өткізу.

- Инклюзивті (қамтитын) қатысуды қамтамасыз ету үшін осал топтармен (әйелдер, қарттар, мүмкіндігі шектеулі жандар, табысы төмен үй шаруашылықтары) арнайы ФТТ өткізу.

- Алынған кері байланысты Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарына және Шағымдарды қарау тетігіне енгізу.

- Әлеуметтік-экономикалық және барлау (рекогносцировкалық) зерттеулер (PS1, PS5)

- Елді мекендерді, сезімтал қабылдағыштарды және ықтимал қоныс аудару жағдайларын анықтау үшін дәлізді барлау (рекогносцировка).

- Демографиялық сипаттамаларды, тіршілік көздерін және әлеуметтік осалдықты (әлсіздікті) тіркеу үшін үй шаруашылықтарының профилін жасау.

- Жер телімдерін алу және қоныстандыру іс-қимыл жоспарына (LARAP) негіз болатын компенсациялық бағаларды алуға мүмкіндік беретін, жер мен мүліктік шығындардың алдын ала тізімін жасау.

- Жер және иелену құқығын талдау (PS5)

- Жерді иелену мәртебесін анықтау үшін кадастрлық жазбаларды, жер актілерін және аймақтарға бөлу жоспарларын қарау.

- Теміржол дәлізіне қатысты жерді брондау немесе алу туралы қаулыларды тексеру.

- Жер пайдаланушылардың қолжетімділігін шектеуді және ықтимал ығыстырылуын бағалау

- Қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігін бағалау (PS4)

- Жобаның ықпал ету аймағындағы денсаулық сақтау мекемелерін, мектептерді және мәдени нысандарды картаға түсіру.

- Құрылыс кезіндегі трафикке, шаңға, шуға, дірілге және жұмыс күшінің ағынына байланысты тәуекелдерді анықтау.

- Жұмсарту шараларына (мысалы, трафикті басқару, еңбекті қорғау және қауіпсіздік (ЕҚҚ) талаптары, қауымдастықты ақпараттандыру науқандары) қатысты ұсыныстар.

- Еңбек және жұмыс жағдайлары (PS2)

- Жұмыспен қамту мүмкіндіктерін барынша арттыру үшін жергілікті жұмыс күшінің ұсынысы мен дағдыларын талдау.

- Жергілікті емес жұмысшылардың келуінен туындайтын тәуекелдерді, соның ішінде қоғамдық қызметтерге түсетін қысымды және әлеуметтік шиеленіс қаупін анықтау.

- Еңбекті басқару шараларын Еңбекті басқару рәсімдеріне енгізу.

- GIS-ге негізделген деректерді талдау (PS1, PS5)

- Зақымдалған үй шаруашылықтарын, қоғамдық инфрақұрылымды және сезімтал қабылдағыштарды картаға түсіру.

- Ығыстыру тәуекелдерін және қауымдастықтың әсерге ұшырауын кеңістікте талдау үшін далалық зерттеу деректерін кадастрлық ақпаратпен және жерді пайдалану жазбаларымен біріктіру.

Әлеуметтік жағдайларды бағалау әдістемесі

Әлеуметтік бастапқы деректер (немесе әлеуметтік базис) жаңадан салынатын жобаға ықпал ету аумағындағы демографиялық, жер пайдалану және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды анықтайды. Бұл жобаның әсерлерін бағалауға және жұмсарту шараларының тиімділігін бақылауға негіз болады.

# Дереккөздері

- Екінші дереккөздер: Статистикалық мәліметтер, кадастрлық жазбалар, жер пайдалану/аймақтарға бөлу жоспарлары және жоспарлау құжаттары.

- Бастапқы дереккөздер: Далалық бақылаулар, үй шаруашылықтарына жүргізілген сауалнамалар, фокус-топтық талқылаулар (ФТТ) және негізгі ақпарат берушілермен сұхбаттар (НАС).

# Қамту ауқымы

- Жобаның әсер ету аумағының ішіндегі зардап шеккен елді мекендерді және қабылдағыштарды (рецепторларды) анықтау;

- Халықтың, жер пайдаланудың, тіршілік көздерінің және осалдықтардың (әлсіздіктердің) профилін жасау;

- Жерді иелену мәртебесін және жер пайдалану санаттарын қарау;

- Қоғамдық инфрақұрылымды, мәдениет, білім беру және денсаулық сақтау нысандарын картаға түсіру.

Алдын ала анықталған жобаның әсер ету аймақтары (жаңа құрылыс жобасының учаскесі): Мойынты, Сақташ, Көктас, Жамбыл (елді мекен), Ақтау станциясы, Қаражал және Қызылжар.

# ҚТЖ-дан (Қазақстан Темір Жолы) пайдаланылатын ақпарат:

Теміржол қарауына алынған жер (теміржолдың бөлінген алабы) ені мен сипаты (тұрақты/уақытша, біркелкі немесе бөлінген);

Жерді брондау немесе алу мәртебесі (қаулылар, рәсімдер);

Қолданыстағы кадастрлық материалдар (экспликация, құқықтық құжаттар, аймақтарға бөлу жоспарлары).

Әлеуметтік тәуекелдер скринингі

Мойынты – Қызылжар жаңа теміржол желісін салу жобасы үшін әлеуметтік тәуекелді скринингілеу ХҚК-ның PS1 (Қоршаған орта және әлеуметтік тәуекелдерді басқару), PS5 (Жер телімдерін алу және еріксіз мәжбүрлеп қоныстандыру) және PS4 (Қауымдастықтың денсаулығы мен қауіпсіздігі) стандарттарына сәйкес жүргізілді. Бұл процесс ерте кезеңдегі ықтимал физикалық және экономикалық ығыстыруды, еңбек тәуекелдерін және қауымдастық қауіпсіздігіне қатысты мәселелерді анықтау үшін құрылымдық әдістемені қолданады. Скрининг нәтижелері әрбір кіші жоба бөлімі үшін жер телімдерін сатып алу және қоныстандыру жөніндегі толық іс-қимыл жоспарының (ЖСАЕҚАЖ), скринингтік меморандумның немесе жұмсарту шараларын Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарына (ҚОҚӘАСБЖ) тікелей енгізудің қайсысы орынды екенін анықтауға бағыт береді.

Жаңа теміржол құрылыс жобасы бойынша әлеуметтік тәуекелді скринингілеу келесі құрылымдық әдістеме бойынша жүргізілді:

- Жоба бағыттарын жер пайдалану деректерімен қабаттастыру (салыстыру);

Әсерлерді алдын ала жіктеу (физикалық/экономикалық ығыстыру, қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігі (ҚДҚ), еңбек);

Далалық тексеру парақтарын қолдана отырып, елді мекендер негізінде тәуекелді талдау;

Фотосуреттік құжаттама және геокеңістіктік деректерді пайдалану;

Табылған нәтижелерді растау үшін жергілікті мүдделі тараптармен жедел сұхбаттар жүргізу.

- ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАПҚЫ ДЕРЕКТЕР

Бұл тарау Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы үшін Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (2021), сондай-ақ ХҚК-ң PS1 (Қоршаған орта және әлеуметтік тәуекелді бағалау), PS3 (Ресурстарды тиімді пайдалану және ластанудың алдын алу) және PS6 (Биоәртүрлілікті сақтау) стандарттарына сәйкес қоршаған орта және әлеуметтік бастапқы деректерді белгілейді. Климат, топырақ, су ресурстары, атмосфералық ауа сапасы, шу, биоәртүрлілік, мекендеу орталары және қорғалатын табиғи аумақтар туралы бастапқы деректер ҚОӘБ-ның әсерлерді анықтау және тәуекелдерді бағалау үшін, сондай-ақ ұлттық заңнама мен халықаралық үздік тәжірибеге сәйкестікті қамтамасыз ету үшін Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарындағы жұмсарту, мониторинг және басқару шаралары үшін негіз болып табылады.

Қоршаған орта деректері

Физикалық қоршаған орта

Мойынты – Қызылжар теміржол желісінің бағыты Қарағанды және Ұлытау облыстарының далалық және жартылай шөлейтті ландшафттары арқылы өтеді. Бұл аймақтарға континенталды жартылай құрғақ климат, жұқа, эрозияға бейім топырақ және сирек кездесетін маусымдық су ресурстары тән. Төменде жобалау мен басқаруға әсер ететін физикалық қоршаған орта туралы мәліметтер берілген.

География және ландшафт

Ұсынылып отырған Мойынты – Қызылжар теміржол дәлізі Қазақстанның орталық далалық аймағын кесіп өтіп, Қарағанды және Ұлытау облыстарының (аудандарының) әкімшілік аумақтары арқылы өтеді. Ландшафт жартылай құрғақ, кең далалық жазықтармен сипатталады, олардың арасында аласа төбелер, қыраттар (мысалы, Ортау және Аяқ-Бестау төбелері) және жекеленген тасты жыныс шығулары (жартастық) кездеседі. Бұл геоморфологиялық ерекшеліктер жергілікті жер бедерінің айырмашылығын береді, бірақ жалпы дәліз сирек өсімдігі бар және табиғи баспанасы шектеулі ашық далалық кеңістіктермен анықталады. Аумақ Қазақ жартылай шөлді экологиялық аймағында орналасқан және континенталды климаттың ықпалымен температура мен жауын-шашын мөлшерінде күшті маусымдық контрасттар қалыптасқан.

Климат және метеорология

Қарағанды және Ұлытау облыстарының климаты қатты континенталды, ыстық, құрғақ жазы (шілдедегі орташа температура 23-26 °C-қа жетеді) және суық қысы (қаңтардағы орташа температура −16-дан −18°C-қа дейін) бар. Жылдық жауын-шашын мөлшері 250–300 мм аралығында, негізінен көктем мен жаздың басында түседі. Әсіресе ашық далалық аймақтарда қатты желдер жиі болады, бұл құрғақ айларда топырақ эрозиясына, шаңды дауылдарға және желмен дефляция (ұшыру) қаупіне ықпал етеді. Климаттық өзгергіштік жоба аумағындағы судың болуына, өсімдіктердің өсуіне және жабайы табиғаттың қозғалысына тікелей әсер етеді.

Топырақ және геология

Теміржол бағыты бойындағы топырақтар негізінен қоңыр және ашық қоңыр дала топырақтары болып табылады, сондай-ақ жергілікті жерлерде тұзды және құмды учаскелер кездеседі. Бұл топырақтар жұқа, органикалық заттарға кедей және, әсіресе құрылыс немесе мал жаю кезінде бұзылған жағдайда, эрозияға бейім болады. Геологиялық тұрғыдан бұл аймақ Қазақ қалқаны аймағында орналасқан, мұнда қыраттарда Прекембрийлік кристалды жыныстар және Палеозой шөгінділерінің шығулары байқалады. Жер бедері тұрақты жазықтарды да, сондай-ақ геотехникалық тұрғыдан сезімтал аймақтарды да қамтиды, мұнда беткейдің тұрақсыздығы, шөгетін топырақтар немесе эрозия қаупі инженерлік шараларды талап етуі мүмкін. Құм, қиыршық тас және балласт алу көздері Қарағанды - Ұлытау өңірінде бар, бірақ олардың экологиялық жарамдылығына орынға тән бағалау қажет.

Гидрология және су ресурстары

Теміржол бағыты бойындағы жерүсті су ресурстары тапшы және маусымдық сипатқа ие, бұл жартылай құрғақ климатты көрсетеді. Дәліз ішінде Қаражал өзені сияқты шағын өзендер және уақытша ағындар (эфемералды өзендер) кездеседі, бірақ олардың ағыны тұрақты емес және қар еруі мен маусымдық жауын-шашынға тәуелді. Сондай-ақ, көбінесе тұзды болып келетін тайыз дала көлдері мен ойыстар бар; олар жыл құстары үшін маңызды мекендеу ортасы болып саналады. Жерасты сулары әртүрлі тереңдікте орналасқан, олардың сулы қабатының (аквифердің) әлеуеті шектеулі; бұл қауымдастықтар мен экожүйелер үшін өте маңызды ресурс болып табылады. Су сапасы ағынды сулардан, қалдықтардан және құрылыс жұмыстарынан туындайтын ластануға сезімтал. Гидрологиялық желі өте осал (морт), ол жер жұмыстары мен сызықтық инфрақұрылымның әсерінен бұзылу қаупі жоғары.

Ауа сапасы және шу

Аймақтағы бастапқы ауа сапасы (елді мекендерден тыс жерлердегі) өнеркәсіптік және көлік қозғалысының тығыздығы төмен болғандықтан, жалпы жақсы болып табылады. Дегенмен, Қарағанды облысындағы (атап айтқанда Қаражал және Жезқазған) кен өндіру және өнеркәсіп орталықтарынан шығатын жергілікті ластаушы заттар шаң, SO₂​ (күкірт диоксиді) және NOx​ (азот оксидтері) деңгейінің жоғарылауына ықпал етеді. Шу деңгейі әдетте ауылдық далалық орталарда төмен, ал фондық дыбыс жел мен табиғи көздерден шығатын дыбыстардан тұрады. Теміржол құрылысы, әсіресе елді мекендерге, Маңызды орнитологиялық аумақтарға және қорғалатын аумақтарға жақын жерлерде, шаңды, шуды және дірілді уақытша арттырады.

Табиғи қауіптер және сезімталдықтар

Теміржол бағыты бойындағы негізгі физикалық сезімталдықтарға (осал тұстарға) мыналар жатады:

Топырақ эрозиясы және шаңды дауылдар: Өсімдік жамылғысының сирек болуына және қатты желдерге байланысты.

Сейсмикалық қауіп: Аумақ сейсмикалық деңгейі төменнен орташаға дейінгі аймақта орналасқан, бұл стандартты инженерлік жобалау талаптарын қажет етеді.

Су тапшылығы: Жартылай құрғақ гидрологиялық жағдайлар тіпті кішігірім су айдындарын да экологиялық тұрғыдан маңызды етеді.

Дала экожүйесінің морттығы (осалдығы): Топырақ пен өсімдіктердің бұзылуға төзімділігінің шектеулі болуына байланысты құрылыс карьерлерін, құрылыс қалашықтарының және кірме жолдарды мұқият басқару қажет.

Биоәртүрлілік

Ұсынылған Мойынты – Қызылжар теміржолы өтетін Ұлытау және Қарағанды облыстары далалық және жартылай шөлейтті жерлерден бастап, таулы мекендеу орталарына дейінгі әртүрлі экожүйелерді қамтиды. Бұл орталар құрғақ және континенталды климаттық жағдайларға бейімделген флора мен фаунаның кең спектрін қолдайды. Олардың экологиялық қызметі су мен жайылым ресурстарының маусымдық қолжетімділігімен тығыз байланысты. Бұл аймақтарда дала қыраны (Aquila nipalensis), бүркіт (Aquila chrysaetos), лашын (Falco cherrug) сияқты эндемикті және аймақтық маңызы бар түрлер, сондай-ақ түрлі ұсақ сүтқоректілер мен бауырымен жорғалаушылар мекендейді. Киік (Saiga tatarica) жалпы Бетпақ-Дала аймағының негізгі түрі болып табылса да, жаңартылған далалық және екінші реттік бағалаулар жобаның қазіргі бағыты оның белгілі көші-қон бағыттарымен қиылыспайтынын растады, бұл осы қауіпті түрге төнетін тәуекелдерді азайтады. Сонымен қатар, киіктердің саны өсуде, олар жоба аумағында үнемі кездеседі және жергілікті қоректену немесе маусымдық көшу кезінде оның әртүрлі учаскелерінен өтетіні анық. Сондықтан, бұл түрдің негізгі көші-қон маршруттарына жол әсер етпесе де, ол жергілікті қозғалыстарға ықпал етуі мүмкін, бұл жергілікті популяцияға зиян келтіруі мүмкін. Бұл жағдай киіктердің теміржолдан ең ықтимал өтетін орындарында өтуін қамтамасыз ету үшін арнайы шараларды талап етеді.

Қорғалатын аумақтар және негізгі биоәртүрлілік аумақтары

Теміржол бағыты экологиялық сезімтал аймақтарды, соның ішінде екі маңызды орнитологиялық аумақты – Ортау ойпатын және Аяқ-Бестауды, сондай-ақ Андасай қорығының 2-ші кластерінің шағын бөлігін кесіп өтеді. Бұл учаскелер жыртқыш құстардың көшіп-қонуы және ұя салуы үшін, далалық түрлер үшін және сулы-батпақты жерлерге тәуелді түрлер үшін маңызды мекендеу ортасы болып табылады. Олар Қазақстан бойынша Қызыл кітапқа сәйкес ұлттық деңгейде және Халықаралық табиғатты қорғау одағының қызыл тізімі бойынша халықаралық деңгейде танылған, әрі Қазақстанның Биологиялық Әртүрлілік Конвенциясы бойынша міндеттемелеріне үлес қосады. Бұл аумақтардың экологиялық тұтастығын сақтау биоәртүрлілік байланысын қамтамасыз ету және аймақтық ауқымда экожүйелік қызметтерді көрсету үшін өте маңызды.

Маңызды орнитологиялық аймақ Аяқ-Бестау

Негізгі сипаттама:

Аяқ-Бестау ойпаты № KZ063

Критерийлері: A1, A3

Көлемі: 340410 ha

Табиғат қорғау мәртебесі: қорғалмаған (ББЖ есебі бойынша)

Аяқ-Бестау маңызды орнитологиялық аумағы – Сарысу өзенінің сол жағалауында орналасқан шағын массив. Ол ендік бағытта орналасқан жоталармен араласқан, далалық және жартылай шөлейтті мекендеу орталарының мозаикасын көрсетеді. Бұл жоталар беткейлер мен шыңдар бойындағы тасты жыныс шығуларымен сипатталады, ал аңғарлар арасындағы ойыстарда көбінесе Спирея және Қараған сияқты бұталар тоғайы өседі. Гидрологиялық желі әлсіз дамыған; уақытша ағындар (эфемералды өзендер) әдетте жаздың ортасына қарай құрғап, тасты бассейндерде тек жекеленген тоқырау сулары ғана қалады. Тұзды жазықтар аңғар түбінде жиі кездеседі, бұл ландшафттың әртүрлілігіне (гетерогенділігіне) ықпал етеді. Жалпы алғанда, бұл аумақ Қазақ қыраттарының шеткі бөлігіне тән, жартылай шөлейтті енулері бар құрғақ дала экожүйесінің үлгісі болып табылады.

Биоәртүрлілік тұрғысынан алғанда, бұл массив ХҚК-ның (IFC) PS6 стандарты бойынша жоғары қорғау маңыздылығы бар, жаһандық қауіп төнген құс фаунасын (авифаунасын) қолдайды.Аумақ кіші кәдімгі тұрымтайдың (Falco naumanni) жаппай ұя салатын орны ретінде танылған, ол қолда бар барлық тасты жыныс шығуларында 5–10 жұптан тұратын колониялар құрайды. Сондай-ақ, ол лашын (Falco cherrug) және ақшыл сақалды (Circus macrourus) сияқты жаһандық қауіп төнген тізімге енген құстар үшін маңызды мекендеу ортасын қамтамасыз етеді. Бұл учаске одан әрі дала қыранының (Aquila nipalensis) ірі ұя салатын популяциясының оңтүстік шекарасын көрсетеді. Қосымша жыртқыш құстарға үкі (Bubo bubo), (әсіресе жартастарда және кез келген электр желілерінің құрылымдарында ұя салатын) ұзын сирақты қаршыға (Buteo rufinus) және сирек тіркелген жыланшы бүркіт (Circaetus gallicus) кіреді. Су басқан жерлердің мекендеу орталарында ақшыл сақалды (Circus macrourus) жиі кездеседі, бірақ ол далалық және бұталы-далалық биотоптарда Монтагу сақалдысынан (Circus pygargus) саны жағынан аз болады. Тіркелген басқа да сипатты далалық құс фаунасына аймақтық және халықаралық қорғау мәні бар түрлер – қызылбас тырна (Grus virgo) және қара торғай (Melanocorypha yeltoniensis) жатады.

Массивте қауіп төнген сүтқоректілердің, бауырымен жорғалаушылардың немесе қосмекенділердің қосымша тіркелген деректері жоқ, алайда мекендеу ортасының экологиялық сипаттамалары құжатталмаған түрлердің болуы мүмкін екенін көрсетеді. Ауданның дамуы шектеулі және оқшауланған болуына байланысты табиғатты қорғауға қатысты қысымдар қазіргі уақытта төмен. Мал жаю орын алады, бірақ мал тығыздығы төмен, және ешқандай өнеркәсіптік қысымдар немесе айтарлықтай жерді түрлендіру (конверсия) тіркелмеген. ХҚК PS6 стандартына сәйкес, жаһандық қауіп төнген жыртқыш құстардың жаппай ұя салатын колонияларының болуын ескере отырып, массив әлеуетті маңызды мекендеу ортасының элементтері бар табиғи мекендеу ортасын құрайды. Оның экологиялық тұтастығын сақтау үшін құрылыс жұмыстары кезінде мұқият басқару және бұзушылықтардан аулақ болу өте маңызды.

Ортау ойпаты

Негізгі сипаттама:

Маңызды орнитологиялық аймақ Ортау ойпаты № KZ064

Критерийлері: A1, A3, A4ii

Көлемі: 1071750 ha

Табиғат қорғау мәртебесі: қорғалмаған

Сарысу өзенінің бассейні мен Балқаш көлінің су айрығында орналасқан Ортау ойпаты кең гранитті интрузиялар мен аласа таулы массивтер басым болатын кедір-бұдыр ландшафтты құрайды. Бұл аумақ әртүрлі мекендеу орталарының мозаикасын қолдайды, соның ішінде шатқалдар мен өзен аңғарларымен шектелген қолков және уремдік ормандар, сондай-ақ тауаралық жазықтардағы ашық дала және жартылай шөлейтті өсімдіктер бар. Орман алқаптары салыстырмалы түрде шағын және бөлшектелген. Олар негізінен көктеректен (Populus tremula) тұрады, аз мөлшерде қайың (Betula spp.), тал (Salix spp.) және кәдімгі мойыл (Prunus padus) кездеседі, ал оңтүстік секторында тығыз таза көктерек тоғайлары бар. Маңызды орнитологиялық аймақ аумағындағы мекендеу ортасының таралуы жер бедерінің әртүрлілігін (гетерогенділігін) көрсетеді: ашық шалғынды қауымдастықтар аумақтың шамамен 50%-ын, тасты шығулар мен сынықтар 30%-ын, бұталар 13%-ын, жартылай шөлейт учаскелері 3%-ын, орман 3%-ын және сулы-батпақты жерлер 1%-ын алып жатыр. Соңғылары тек биік шөпті шалғындар дамитын ойпаңдармен және су басқан шұңқырлармен шектелген. Бұл мекендеу ортасының әртүрлілігі Қазақ даласы биомына тән құрылымдық жағынан күрделі экологиялық жүйені қолдайды.

Ортау ойпатының құс фаунасы ХҚК PS6 стандарты бойынша ерекше қорғау маңыздылығына ие, бұл аумақ Маңызды орнитологиялық аумақ ретінде қызмет етеді және жаһандық қауіп төнген жыртқыш құстардың популяцияларын қолдайды. Ерекше маңыздысы – ақшыл сақалдының (Circus macrourus) 2000-нан астам жұбын құрайтын өте үлкен ұя салатын популяциясының болуы. Бұл орынды Еуразия даласындағы осы түр үшін ең маңызды тірек пункттерінің бірі етеді. Бұл аумақ сонымен қатар IUCN Қызыл тізіміне сәйкес Жойылу қаупі төнген деп танылған лашынның (Falco cherrug) тұрақты және аймақтық маңызы бар популяциясын қолдайды. Тіркелген қосымша жыртқыш құстарға бүркіт (Aquila chrysaetos), жыланшы бүркіт (Circaetus gallicus), ергежейлі қыран (Hieraaetus pennatus), ұзын сирақты қаршыға (Buteo rufinus) және гранитті жыныс шығуларында колония болып ұя салатын дала тұрымтайы (Falco naumanni) кіреді. Орман алқаптары қара ләйлек (Ciconia nigra), қаршыға (Accipiter nisus), кәдімгі тұрымтай (Falco tinnunculus) және сақалды жапалақ (Asio otus) сияқты түрлер үшін ұя салу мекендеу ортасын қамтамасыз етеді, ал өзен жағалауындағы жартастарда қызыл үйректің (Tadorna ferruginea) ұя салатын колониялары орналасқан. Басқа далалық және бұталы жерлердің мамандандырылған түрлеріне құр (Tetrao tetrix) және әртүрлі сақалды түрлері кіреді, бұл орынның негізгі далалық биомның құстар жиынтығы аймағы ретіндегі рөлін көрсетеді.

Сүтқоректілер фаунасына арқар (Ovis ammon collium) популяциялары кіреді. Бұл түр Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген және аймақтық қорғау мәні бар, сондай-ақ Халықаралық табиғатты қорғау одағының (IUCN) тізімінде Қауіп төну алдындағы түр ретінде белгіленген. Ол баспана және жайылым үшін тасты массивтерге тәуелді. Ландшафттың жалпы жыртқыш-жем қарым-қатынасы далалық шақылдақ (пика), қоян және құр сияқты түрлермен қамтамасыз етіледі, олар жыртқыш құстар мен сүтқоректі жыртқыштар үшін негізгі жем базасын құрайды.

Ландшафт негізінен бүлінбеген және аз пайдаланылса да, бірнеше табиғатты қорғауға қатысты қауіптер бар. Орташа мал жаю жиі кездеседі, бірақ мекендеу орталарын айтарлықтай нашарлатқан жоқ. Негізгі тәуекел бақылаусыз өсімдіктерді өртеуден туындайды, бұл орман өрттеріне, гранитті жыныс шығуларындағы арша тоғайларының жоғалуына және әсіресе сақалдылар сияқты жыртқыш құстардың ұялау орындарының бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл өрттер сонымен қатар жыртқыштар үшін жемдік базаны (қоректік ресурстарды) азайтады. Бұған қоса, лашынның (Falco cherrug) заңсыз аулануы туралы хабарламалар бар, бұл жаһандық қауіп төнген осы түрге тікелей қатер төндіреді.

Қорытындылай келе, Ортау ойпаты жоғары экологиялық тұтастыққа ие табиғи мекендеу ортасын білдіреді және ХҚК PS6 стандарты бойынша маңызды мекендеу ортасы ретінде жіктелуге үлкен әлеуетке ие. Бұл аумақтың жаһандық маңызы бар жыртқыш құстардың (әсіресе ақшыл сақалды мен лашын) популяцияларын қолдауы, Қызыл кітапқа енгізілген түрлердің болуы және оның дала биомының құстар жиынтығын сақтаудағы рөлі маңызды. Теміржол жобасының осы аумаққа жақын жердегі басқару шаралары ХҚК PS6 талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету үшін бұзушылықтардан аулақ болуды, өртті басқарудың сенімді стратегияларын және браконьерлікке қарсы қатаң іс-шаралар мен кездейсоқ табылған нысандарды тіркеу рәсімін енгізуді басты назарда ұстауы тиіс.

Теміржол бағыты екі Маңызды Құстар мен Биоәртүрлілік Аумағын кесіп өтеді. Бірінші қиылысу 46.0-ші км және 87.0-ші км-дер аралығында орын алады, бұл KZ063 (Аяқ-Бестау) аумағының солтүстік шекарасына сәйкес келеді. Екіншісі KZ064 (Ортау ойпаты) арқылы өтеді, мұнда теміржол бағыты осы аумақты екі бөлек учаскеде кесіп өтеді: км 176,6-км 252,37 және км 260,9-км 271,0. Екі маңызды орнитологиялық аймақтың қиылысу нүктелері төмендегі картада көрсетілген.

# Сурет 13: Теміржол бағыты 2 маңызды орниотологиялық аумақты кесіп өтеді

Аңдасай қорығы

Бастапқы бағалауға сәйкес, жаңа теміржол құрылыс жобасы Аңдасай қорықшасының 2-ші кластерін 260.6-шы км-ден 277.1-ші км-ге дейінгі аралықта кесіп өтеді, ал 1-ші кластерден 11 км қашықтықта орналасқан. Оның шекараларында немесе оған жақын жерде жүргізілетін жұмыстар реттеушілік қадағалауға жатады, және теміржол құрылысы сияқты инфрақұрылымдық жобалар тарапынан кез келген басып кіру қоршаған ортаны қорғауға қатысты рұқсаттарды талап етеді. Бұл рұқсаттар биоәртүрлілікке бағалау жүргізуді, сондай-ақ ұлттық заңнамаға және Дүниежүзілік Банктің № 6 өнімділік стандарты (PS6) сияқты халықаралық стандарттарға сәйкес келетін жұмсарту шараларын енгізуді қамтиды.

Аңдасайдың маңыздылығы оның аймақтық экологиялық дәліз ретіндегі рөлінде. Ол далалық мекендеу орталарының үздіксіздігіне үлес қосады және жабайы табиғат үшін маусымдық баспана ұсынады. Алайда, қорықша ретінде оның қорғалу деңгейі ең жоғары емес. Мұнда белгілі бір реттелген жерді пайдалануға рұқсат етіледі, және оның орындалуы әдетте мемлекеттік табиғи қорықтарға немесе ұлттық парктерге қарағанда қатаң емес. Бұдан басқа, аумаққа жақын жерде А17 Қарағанды - Жезқазған тас жолының болуы және тұрақты көлік қозғалысы ірі сүтқоректілер үшін тежеуші фактор болып табылады. Бұл олардың қорықша арқылы өту жиілігін азайтып, оның жабайы табиғаттың тығыздығы жоғары аймағы ретіндегі қызметін төмендетеді.

Аңдасай мемлекеттік табиғи қорықшасы Қазақстанның ең қатаң қорғалатын немесе халықаралық деңгейде танылған аумақтарының қатарына жатпаса да, ол орташа экологиялық және табиғатты қорғау құндылығына, әсіресе дала биоәртүрлілігін сақтаудағы маңызға ие. Қорықшаның бұл бөлігі бірнеше жыл бұрын ғана белгіленген және ол киіктерді қорғау үшін арнайы құрылмаған. Алайда, қазіргі уақытта Қазақстандағы киік популяциясы тұтастай алғанда қарқынды өсіп (ол қазірдің өзінде XX ғасырдың ортасындағы тарихи шыңдардан асып түсті) және өзінің бұрынғы мекендеу аумағын толтыруда. Киіктер қарастырылып отырған аумақтарда әрқашан болған, бірақ 2000-шы жылдардың басындағы популяцияның терең төмендеуі кезінде іс жүзінде жоғалып кеткен болатын. Қазір олар бұл аймақтарды қайта қоныстандырды және осы түрдің саны туралы нақты деректер болмаса да, біздің фрагменттік деректерімізге, сондай-ақ жергілікті тұрғындар мен аймақтық жабайы табиғат инспекциясының ақпаратына сәйкес, олар қазірдің өзінде айтарлықтай жиі кездеседі. Сондықтан, салынып жатқан теміржол арқылы киіктің көші-қонын қамтамасыз ету қажеттілігін ескеру өте маңызды және бұл кез келген басқа жұмсарту шараларында аталып, ескерілуі тиіс.

Жоба бағыты кесіп өтетін Аңдасай қорықшасының шағын аумағы соңғы жылдары ғана қорықша шекарасына енгізілген аймақты білдіреді. Қазіргі кеңістіктік бағалауларға сәйкес, теміржол бағыты 260.6-шы км мен 277.1-ші км-дер аралығынан өтеді, бұл Аңдасай 2-ші кластері аумағының ішіндегі шамамен 16.6 км-ге сәйкес келеді. Бұл 2-ші кластердің салыстырмалы түрде кіші бөлігін құрайды және Аңдасай қорықшасының жалпы ауқымымен салыстырғанда елеусіз болып табылады. Бағыттың бұл учаскесі төмендегі суретте көрсетілген.

# Сурет 14: Теміржол бағытының Аңдасай 2-ші кластері арқылы қиылысуы

Табиғи, өзгертілген және маңызды мекендеу ортасы (жұмыс барысында)

- Табиғи мекендеу орталары

ХҚК-ның 6 Өнімділік стандарты (PS6) контекстінде табиғи мекендеу орталары адам іс-әрекеті бастапқы экологиялық функцияларды айтарлықтай өзгертпеген, жергілікті түрлердің тұрақты жиынтығынан тұратын аумақтар ретінде анықталады. Бұл экожүйелер өздерінің жергілікті биоәртүрлілік құрылымын және экологиялық процестерін сақтайды. Олар түрлердің өзара әрекеттесуін, генетикалық әртүрлілікті және топырақ тұрақтылығы, суды сүзу және климатты реттеу сияқты экожүйелік қызметтерді қамтамасыз етеді. Ал, өзгертілген мекендеу орталары — бұл ауыл шаруашылығы, жайылым немесе елді мекендер сияқты адам іс-әрекетімен өзгертілген аумақтар. Мұнда кейбір экологиялық функциялар сақталғанымен, жергілікті биоәртүрлілік айтарлықтай азайған немесе бөлшектенген (фрагменттелген).

«Мойынты – Қызылжар» теміржол жобасының бағыт баламалары табиғи дала экожүйелерінің, өзен жағалауындағы мекендеу орталарының және ауыл шаруашылығы жерлері мен елді мекендер бар бұрын өзгертілген аумақтардың мозаикасын кесіп өтеді. Бағыттың басым бөлігі (90% -дан астамы), соның ішінде Аңдасай қорықшасының (2-ші кластері) және Маңызды Құстар Аумақтарының бөліктері, табиғи мекендеу орталары арқылы өтетіні сөзсіз. Алайда, учаскелердің шағын бөлігі адам қатысуы жергілікті өсімдіктер мен жануарлар әлемінің динамикасын өзгертіп үлгерген өзгертілген ландшафттар арқылы өтеді. Бұл айырмашылықты түсіну PS6 стандарты бойынша аулақ болу, азайту, қалпына келтіру немесе орнын толтыру шараларының қай жерде қажет екенін анықтау үшін өте маңызды.

# Сурет 15: Жоба әсер ететін табиғи және өзгертілген мекендеу орталары

Теміржол құрылысы табиғи мекендеу орталарына жерді тазарту, топырақты бұзу және мекендеу ортасын бөлшектеу арқылы тікелей, сондай-ақ шу, діріл, су ағындылары және жабайы табиғат қозғалысына ықтимал кедергі әсерлері арқылы жанама түрде әсер етуі мүмкін. Экожүйелер жоғары экологиялық тұтастықты сақтайтын және көші-қон құстары мен дала фаунасы сияқты маңызды түрлерді қолдайтын Аңдасай қорықшасы мен МОА сияқты аумақтарда, жоба PS6 стандартымен талап етілетін жұмсарту иерархиясын қолдануы қажет:

- Аулақ болу – Мүмкін болған жағдайда мекендеу ортасының бұзылуын болдырмайтын бағыттар мен құрылыс әдістеріне басымдық беру.

- Азайту – Аулақ болу мүмкін болмаған жағдайда, кеңістіктік ізін, құрылыс қарқындылығын және бұзу мерзімін қысқарту.

- Қалпына келтіру – Құрылыстан кейін уақытша бұзылған аумақтарды қалпына келтіру (рекультивациялау).

- Өтеу – Қалған қалдық әсерлер болған жағдайда, маңызды мекендеу орталары үшін таза шығынсыз немесе таза өсімді қамтамасыз ететін биоәртүрлілікті өтеу шараларын енгізу.

- Өзгертілген мекендеу орталары және қалпына көлтіру мүмкіндіктері

Табиғи мекендеу орталарынан айырмашылығы, теміржол бағыты бойындағы өзгертілген мекендеу орталары - мысалы, мал жайылымдары мен ауылшаруашылық алқаптары - биоәртүрлілікке қатысты сезімталдықтарды азырақ тудырады. Дегенмен, өзгертілген ландшафттарда да PS6 стандарты экологиялық функционалдылықты сақтауды және қажетсіз нашарлауға жол бермеуді талап етеді. Мысалы, өзгертілген мекендеу орталарындағы құрылыс жұмыстары эрозияны бақылау шараларын, жерүсті суларын басқаруды және өсімдіктерді қайта отырғызуды қамтуы тиіс. Бұл тұнбалану немесе инвазивті түрлердің таралуы сияқты екінші деңгейлі әсерлердің алдын алады. Сонымен қатар, жоба бұзылған аумақтарда жергілікті өсімдіктерді отырғызу, қорғаныш белдеулерін дамыту немесе бөлшектенген мекендеу орталарын қайта жалғайтын жабайы табиғат өткелдерінің инфрақұрылымын салу арқылы экологиялық жағдайды жақсарту мүмкіндіктерін ұсынады.

- Маңызды мекендеу орталары және теміржолды жобалау туралы ойлар

PS6-ға сәйкес, маңызды мекендеу орталарына жойылып кету қаупі төнген түрлерді, шектеулі ауқымдағы түрлерді, қауіп төнген немесе бірегей экожүйелерді, қоныс аударатын түрлердің маңызды шоғырлануын және негізгі эволюциялық процестерді қолдайтын аймақтар кіреді. Жолдың орналасуының маңызды құстар аймақтары және Аңдасай қорығына жақындығы кейбір бөлімдерде биоәртүрлілік қаупінің жіктелуін арттырады. Сондықтан теміржол жобасында жабайы табиғат өтетін жер асты немесе жер үсті жолдары, жануарлардың қозғалысын бағыттауға арналған қоршаулар және көбею немесе қоныс аудару маусымдары сияқты сезімтал кезеңдердегі кедергілерді азайту үшін маусымдық құрылыс кестесі сияқты шаралар енгізілген. Бұл шаралар жобаны табиғи мекендеу орталарында таза шығын болмауы және маңызды мекендеу орталарында таза өсім болуы туралы PS6 талаптарына сәйкестендіреді, яғни бұл ұзақ мерзімді экологиялық төзімділікті қамтамасыз етеді.

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы үшін Дүниежүзілік банк тобы (ДБТ) қолданыстағы биоәртүрлілік бойынша міндеттемелерді белгілеу мақсатында, мысалы, маңызды мекендеу орталарында таза өсімге қол жеткізу және қажет болған жағдайда Биоәртүрлілік іс-шаралар жоспарын (БІЖ) дайындау үшін, Маңызды мекендеу ортасы ресми анықтамасының болуын талап етеді. Қазіргі ҚОӘБ (Қоршаған ортаға әсерді бағалау) құжатында мекендеу ортасын іріктеу жүргізілгені туралы сілтемелер болғанымен, табылған деректердің немесе жіктеу нәтижелерінің ресми тұсаукесері ұсынылмаған. Ең төменгі талап ретінде, ҚОӘБ жарияланғанға дейін, жол бойындағы ықтимал Маңызды мекендеу ортасы триггерлерін бастапқы анықтау үшін Маңызды мекендеу ортасын іріктеу жұмысы аяқталуы керек.

Атап айтқанда, екі негізгі биоәртүрлілік аймағын мұқият қарауды талап етеді. Аяқ-Бестау төбелері дала қыраны үшін A1c критериіне сәйкес келеді (жаһандық популяцияның ≥0,1%-ын және ≥5 ұя салу бірлігін қолдайды). Бұл ұлттық немесе аймақтық маңызы бар популяция ретінде маңызды мекендеу ортасы шектеріне сәйкес келуі мүмкін, әсіресе бұл түр Қазақстанның соңғы Қызыл кітабында тізімде тұрса. Сол сияқты, Ортау таулы массиві Ақсары (боз) қарақұс үшін D1a критериіне сәйкес келеді (бір маусым ішінде және өмірлік кезеңінің бірнеше сатысында жаһандық популяцияның ≥1%-ын қолдайды), бұл жаһандық маңызы бар шоғырлану ретінде маңызды мекендеу ортасы критерийлеріне сәйкес келеді.

Осы сезімталдықтарды ескере отырып, іріктеу Халықаралық Қаржы Корпорациясының (ХҚК) Өнімділік стандарты 6 (PS6) және ДБТ Қоршаған ортаны қорғау, денсаулық және қауіпсіздік (ҚОДҚ) жөніндегі нұсқаулықтарына сәйкес жүргізілуі керек. Бұл халықаралық деңгейде танылған шекті мәндерді және ұлттық түрлерді сақтау деректерін қолдана отырып, осы негізгі биоәртүрлілік аймақтары, немесе теміржол дәлізінің + 5 км буферлік аймағы ішіндегі кез келген басқа жерлер маңызды мекендеу ортасы жіктемесін тудыра ма соны растайды. Бұл анықтама жұмсарту иерархиясын қолдану, биоәртүрлілікті басқару жоспарларын және, қажет болған жағдайда, биоәртүрлілік құндылықтарында таза шығын болмауын немесе таза өсімді қамтамасыз ету үшін биоәртүрлілік іс-шаралар жоспарларын енгізу талаптарына негіз болады. Тиісті талдаудың нәтижесі төмендегі кестеде көрсетілген.

Кесте 17: Биоәртүрлілік құндылығын және ықтимал маңызды мекендеу ортасын бағалау

| Биоәртүрлілік маңызы | IUCN мәртебесі | Скрининг аймағында бар ма? | ММО ықтимал триггері | ММО ықтимал ма? | Негіздеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дала бүркіті (Aquila nipalensis) | EN | Ия | ҚР Қызыл кітабының 5-санатындағы ЖҚ/ҚТ түрлері | Ия | Жобамен тоғысатын түрлер үшін белгіленген негізгі биоәртүрлілік аймағы. Бұл түр ұлттық деңгейде де қауіп төнгенге жатады (қатерлі). Бұл аумақ аймақтық/ұлттық деңгейде маңызды болып саналады. |
| Алтын бүркіт (Aquila chrysaetos) | - | Ия | ҚР Қызыл кітабының 3 санаты | Ия | Түрге ұлттық деңгейде қауіп төніп тұр және бұл аймақ аймақтық/ұлттық деңгейде маңызды болып саналады. |
| Императорлық бүркіт (Aquila heliatica | - | Ия | ҚР Қызыл кітабының 3 санаты | Ия | Түрге ұлттық деңгейде қауіп төніп тұр және бұл аймақ аймақтық/ұлттық деңгейде маңызды болып саналады. |
| Тауқұдірет (Vanellus vanellus) | NT | Ия | NT | Жоқ | Аумақ түрдің көбеюі үшін маңызды емес. |
| Безгелдек (Tetrax tetrax) | NT | Ия | ҚР Қызыл кітабының 2 санаты | Ия | Түрге ұлттық деңгейде қауіп төніп тұр және бұл аймақ аймақтық/ұлттық деңгейде маңызды болып саналады. |
| Аламан/ алақоржын | CR | Жоқ, бірақ мүмкін | ЖҚ/ҚТ түрлері | Жоқ | Тексеру аймағында белгілі мекендеу орындары мен тіршілік ету ортасы жоқ. |
| Киік Saiga | NT | Ия | Көші-қон түрлері | Жоқ | Тарихи қалыптасқан түрлер. Қазіргі уақытта ол әлемдік популяцияның 1% шекті мәніне сәйкес келетін іріктеу аймағында айтарлықтай мөлшерде ұсынылмайды. Қайта отарлау мүмкіндігі бар, сондықтан бұл түр маңызды тіршілік ету ортасын құрмаса да, басымдық ретінде қарастырылуы керек. |
| Арқар (Ovis ammon) | NT | No | NT | Жоқ | Құрылыс алаңы жергілікті арқар популяциясының негізгі мекендеу орындарына әсер етпейді. |
| Иісті қызғалдақ Tulipa patens | - | Ия | ҚР Қызыл кітабы | Жоқ | Бұл түр бүкіл теміржол бойында сирек кездеседі. |
| Қара сексеуіл Haloxylon aphyllum | - | Ия | Кесуге Мораторий | Жоқ | Бірнеше жеке ағаштар ғана өседі. Аумақ түрдің негізгі таралу аймағына кірмейді. |

Жоғарыда келтірілген биоәртүрлілік деректері Мойынты – Қызылжар теміржол дәлізінің ішінде немесе оған жақын жерде бірқатар ұлттық және жаһандық деңгейде қауіп төнген түрлердің мекендейтінін көрсетеді. Олардың қатарында Дала қыраны (EN), Бүркіт, Қарақұс және Безгелдек бар. Дәліздің кейбір бөліктері Аяқ-Бестау төбелері және Ортау таулы массиві сияқты Негізгі биоәртүрлілік аймақтарымен (НБА) тоғысады. Бұл НБА аумақтары жыртқыш құстардың маңызды ұя салу және маусымдық популяцияларын орналастыру арқылы танылған, осылайша ХҚК Өнімділік стандарты 6 (PS6) бойынша Маңызды мекендеу ортасы (ММО) шекті көрсеткіштеріне әлеуетті түрде жетеді.

Басқа түрлер, мысалы, Киік және Арқар, не жоқ, не аз мөлшерде кездеседі, немесе ғаламдық популяцияның 1% немесе экологиялық функциясы критерийлеріне сәйкес келмейді. Алайда, олардың тарихи түрде болғаны және қайта қоныстану әлеуеті ресми ММО шекті көрсеткіштерін тудырмаса да, қорғау назарын қажет етеді. Tulipa patens (Иісті қызғалдақ) және Haloxylon aphyllum (Қара сексеуіл) сияқты өсімдік түрлері тек шашыраңқы немесе негізгі таралу аймақтарынан тыс жерлерде кездесетіндіктен, олар Маңызды мекендеу ортасы (ММО) критерийлерін іске қоспайды.

Жалпы алғанда, деректер дәліздің кем дегенде кейбір бөліктері үшін, әсіресе жыртқыш құстар ұя салатын популяциялары бар негізгі биоәртүрлілік аймақтарымен (НБА) тоғысатын учаскелер үшін, маңызды мекендеу ортасы (ММО) жіктемесінің іске қосылу ықтималдығы жоғары екенін көрсетеді. ХҚК Өнімділік стандарты 6 (PS6) бойынша, бұл табиғи мекендеу орталарында таза шығын болмауды және жұмсарту иерархиясын қатаң сақтау арқылы маңызды мекендеу орталарында таза өсімді қамтамасыз ету міндеттемелерін жүктейді.

Қосымша қорғау жұмыстарын жетілдіру үшін келесі шараларды қарастыруға болады:

Мойынты – Қызылжар теміржолына қатысты Маңызды мекендеу ортасын бағалау жүргізілуі тиіс. Бұл бағалау ХҚК Өнімділік стандарты 6 (PS6) бойынша Маңызды мекендеу ортасы критерийлерінің орындалатынын растау үшін, әсіресе Аяқ-Бестау төбелері және Ортау таулы массиві Негізгі биоәртүрлілік аймақтарында (НБА), теміржол желісін, онымен байланысты нысандарды және бес шақырымдық буферлік аймақты қамтуы керек.

Егер Маңызды мекендеу орталары расталса, Таза шығын болмауды және Таза өсімді қамтамасыз ету мақсатында Биоәртүрлілік іс-шаралар жоспары әзірленуі қажет. Бұл жоспар жұмсарту иерархиясын қатаң ұстануы тиіс: мүмкіндігінше әсерлерден аулақ болу (avoiding), болмай қоймайтын әсерлерді азайту, бүлінген аймақтарды қалпына келтіру және қалған әсерлер үшін өтемақыны қолдану.

Мүмкін және орынды жағдайларда, жоба құрылысты құстар ұя салатын немесе қоныс аударатын кезеңдерде шектеуі керек. Сонымен қатар, экологиялық байланысты сақтау үшін жануарлар өткелдерін, буферлік аймақтарды және эрозияны бақылау шараларын енгізуі қажет.

Ұзақ мерзімді биоәртүрлілік мониторингі және экологиялық агенттіктермен, түрлер бойынша сарапшылармен және ҮЕҰ-мен мүдделі тараптарды тарту шаралары ұлттық табиғатты қорғау басымдықтарымен сәйкестендіру және жобаның бүкіл өмірлік циклі бойына бейімделетін басқаруды қамтамасыз ету үшін өте маңызды болады.

- Тіршілік ету ортасы мен жобаларын кешенді жоспарлау

Табиғи және өзгертілген мекендеу орталарын ажырату тек маршрутты таңдауға ғана емес, сонымен қатар Қоршаған ортаны және әлеуметтік басқару жоспарына (ҚӘБЖ), Биоәртүрлілікті басқару жоспарына (ББЖ) және учаскелік Құрылыс кезіндегі қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарына (ҚҚОІЖ) да негіз болады. Флора, фауна, құстар әлемі және экожүйелік қызметтерді қамтитын Базалық биоәртүрлілік зерттеулері ГАЖ-ға (GIS) негізделген сезімталдық картасын жасауға мүмкіндік береді. Осы карта арқылы желі бойындағы мекендеу ортасын басқару аймақтары анықталады. Бұл кешенді тәсіл теміржол инфрақұрылымын дамытудың ХҚК PS6 талаптарына сәйкес жүруін, әрі Қазақстанның стратегиялық байланыс мақсаттары мен оның биоәртүрлілікті қорғау жөніндегі халықаралық міндеттемелерін теңестіруді қамтамасыз етеді.

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы үшін Дүниежүзілік банк тобы (ДБТ) жобаның Әсер ету аймағындағы табиғи және өзгертілген мекендеу орталарын нақты анықтауды талап етеді. Бұл, мысалы, табиғи мекендеу орталарында таза шығын болмауды қамтамасыз ету немесе маңызды мекендеу орталары үшін кешенді Биоәртүрлілікті басқару жоспарын (ББЖ) әзірлеу сияқты ДБТ-ның қай нақты биоәртүрлілік талаптарының қолданылатынын белгілеу үшін қажет.

Бұл жоба үшін әсер ету аймағындағы теміржол желісін, барлық байланысты инфрақұрылымдық компоненттерді (мысалы, кірме жолдар, карьерлер, құрылыс қалашықтары, станциялар) және бүкіл дәліздің екі жағындағы 5 км буферлік аймақты қамтиды. Жобаның ізі теміржолдың екі жағындағы 50-100 м аумақты құрайды. Бұл тәсіл бағалаудың құрылыс пен пайдаланудан туындайтын тікелей және жанама экологиялық әсерлерді қамтуын, сонымен бірге жобаның ізіне пропорционалды болып қалуын қамтамасыз етеді. Төмендегі кестеде жобаның табиғи және өзгертілген мекендеу орталарына әсерінің қысқаша мазмұны ұсынылған.

Кесте 18: Жоба аумағындағы табиғи және өзгертілген мекендеу орталарына шолу

| Санат | Негіздеме | Әсер ету аймағындағы аудан | Жоба алып жатқан алаң |
| --- | --- | --- | --- |
| Табиғи | Өзгертілген тіршілік ету ортасы ретінде қарастырылмайтын барлық аймақтар | 330 000 га | 3 300 га |
| Өзгертілген | Қолданыстағы елді мекендер, егістік жерлер және теміржолдар. Оларға адам әрекеті нәтижесінде шу, жарық, жайылым және басқа да кедергілерге ұшыраған аймақтарды белгілеу үшін 1 км буфер қосылды. | 17 600 га | 80 га |
| Барлығы (Табиғи + Өзгертілген) |  | 347 600 га | 3 380 га |

Биологиялық ерекшеліктер

Биологиялық ерекшеліктер бөлімі Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы дәлізіндегі экологиялық сипаттамаларға шолуды ұсынады. Ол Биоәртүрлілікті сақтау жөніндегі ХҚК Өнімділік стандарты 6 (PS6), Дүниежүзілік банк тобының ҚОСЕ (Қоршаған ортаны сақтау және еңбекті қорғау) жалпы нұсқаулықтарына (2007) және Қазақстанның Экологиялық кодексіне (2021) сәйкес әзірленген. Ол флора, фауна, мекендеу орталары және қорғалатын аумақтар бойынша базалық жағдайларды қорытындылайды, әрі ықтимал әсерлерді бағалауға, жұмсарту шараларын анықтауға және жобаның бүкіл өмірлік циклі бойына ұлттық ережелер мен халықаралық биоәртүрлілікті қорғау шараларының сақталуын қамтамасыз етуге негіз болады. Төменде жоба аумағындағы маңызды флора және фауна түрлері көрсетілген.

Ұлттық және халықаралық (ХТҚО) деңгейде қорғалатын түрлер 18А кестесінде берілген.

# Кесте 19: Ұлттық және халықаралық деңгейде қауіп төнген түрлер

| Түрлер | IUCN мәртебесі | Ұлттық қорғаныс мәртебесі |
| --- | --- | --- |
| Дала бүркіті (Aquila nipalensis) | EN | Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 5 санаты |
| Алтын бүркіт (Aquila chrysaetos) | LC | Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 3 санаты |
| Императорлық Бүркіт (Aquila heliaca | VU | Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 3 санаты |
| Сыңаржебе (Hieraaetus pennatus) | LC | Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 3 санаты |
| Жыланшы бүркіт (Circaetus gallicus) | LC | Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 3 санаты |
| Лашын (Falco cherrug) | EN | Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 1 санаты |
| Қара ләйлек (Ciconia nigra) | LC | Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 3 санаты |
| Сұр тырна (Anthropoides virgo) | LC-жаһандық, EN – Еуропада | Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 5 санаты |
| Үкі (Bubo bubo) | LC | Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 4 санаты |
| Тауқұдірет (Vanellus vanellus) | NT | - |
| Безгелдек (Tetrax tetrax) | NT | Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 2 санаты |
| Атжалман (Cricetus cricetus) | CR | - |
| Киік (Saiga tatarica) | NT | Hunting species |
| Арқар (Ovis ammon) | NT | Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 3 санаты |
| Иісті қызғалдақ Tulipa patens | - | Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы |
| Қара сексеуіл Haloxylon aphyllum | - | Кесуге Мораторий |

Фауна

Қолда бар әдебиеттер мен далалық зерттеулерге сәйкес, Қарағанды және Ұлытау облыстары аумағындағы омыртқалылардың әртүрлілігі шамамен 39 сүтқоректілер түрін, 140-тан астам құс түрін (қоныс аударатын және жергілікті), 14 бауырымен жорғалаушылар түрін және жалғыз қосмекенділер түрін – жасыл құрбақаны (Bufotes viridis) қамтиды. Ұсынылып отырған теміржол желісінің бойында кездесетін өкілдік таксондарға (түрлерге) келесілер жатады:

Қосмекенділер: Қаражал өзенінің маңында Жасыл құрбақа (Bufotes viridis) кездеседі.

Бауырымен жорғалаушылар: Жалпы далалық түрлер, соның ішінде Жылдам кесіртке (Eremias velox) және Құм кесірткесі (Lacerta agilis) бар.

Құстар (Орнитофауна):

Жыртқыш және далалық құстар: Дала қыраны (Aquila nipalensis), Қарақұс (Aquila heliaca), Бүркіт (Aquila chrysaetos), Ұзынақ сирақ тау сары (Buteo rufinus), Ақсары және Көлкұтан қарақұстары (Circus macrourus, C. aeruginosus), Кезқұйрық (Falco tinnunculus), Қара құмай (Milvus migrans).

Су құстары: Қызыл үйрек (Tadorna ferruginea), Барылдауық үйрек (Anas platyrhynchos), Шиқылдақ үйрек (Anas crecca), Теңіз әтеші (Fulica atra) және Сутартар (Gallinula chloropus).

Торғайтәріздес құстар (Passerines): Дала бозторғайы (Melanocorypha calandra), Қара бозторғай (Melanocorypha yeltoniensis), Аққанатты бозторғай (Alauda leucoptera), сонымен қатар Қанатылшықтар, Желкілдектер, Бөденеқарақшы (Upupa epops), Көкқұс (Luscinia svecica), Зығыршық (Linaria cannabina) және Кәдімгі қараторғай (Sturnus vulgaris) тіркелген.

Сүтқоректілер: Қызыл түлкі (Vulpes vulpes), Борсық (Meles meles), Қоян (Lepus europaeus), Бобақ суыры (Marmota bobak), Қосаяқтар (Allactaga spp.), Қодықтылар (Lagurus lagurus) және Қыртындар (Microtus spp.) сияқты іздері мен көріністері тіркелген. Бұл далалық және жартылай шөлейтті ландшафттарға тән ұсақ сүтқоректілердің жиынтығын көрсетеді.

Флора

Флора бөлімі Мойынты – Қызылжар теміржол желісінің бойындағы өсімдіктер қауымдастығын сипаттайды. Дәліз негізінен құрғақшылыққа төзімді шөптесін өсімдіктер, гүлді өсімдіктер және бұталар басым болатын далалық және жартылай шөлейтті экожүйелерді қамтиды. Бұл жерлерде сирек кездесетін және Қызыл кітапқа енгізілген түрлер, мысалы, Шренк қызғалдағы (Tulipa schrenkii) және Қауырсынды селеу (Stipa pennata) өсетін ошақты мекендеу орындары бар. Осы ландшафттардың экологиялық осалдығын және жобаның Аңдасай қорығы сияқты сезімтал аумақтарға жақын орналасуын ескере отырып, бұл бөлім ықтимал әсерлерді бағалауға, мекендеу ортасын қорғау және биоәртүрлілікті сақтау бойынша жұмсарту шараларын анықтауға арналған негіз ретінде қызмет етеді.

Өсімдіктер қауымдастығына шолу

Мойынты – Қызылжар теміржол желісінің бағыты Қарағанды және Ұлытау аудандарына тән далалық және жартылай шөлейтті ландшафттарды кесіп өтеді. Бұл аумақтағы өсімдіктерге құрғақшылыққа төзімді шөптесін жерлер мен бұталы дала қауымдастықтары басымдық етеді. Флоралық құрамы континенталды климатқа, төмен жауын-шашынға (жылына 250–300 мм) және айқын маусымдылыққа байланысты қалыптасқан. Өсімдіктер жамылғысы жалпы сирек, ал өнімділік қар ерігеннен кейін көктем мен жаздың басында шарықтау шегіне жетеді. Бұл аймақтағы далалық биом өзінің осалдығымен танылған: топырақты ұстап тұратын өсімдіктер жамылғысы оңай бұзылады, ал қатаң климаттық жағдайлар мен топырақтағы органикалық заттардың төмендігіне байланысты құрылысқа байланысты әсерлерден кейін қалпына келуі баяу жүреді.

Доминантты және кең таралған түрлер

Флораға Еуразиялық дала жүйелеріне тән шөптесін өсімдіктер мен далалық көпжылдықтар басымдық етеді. Оларға Селеу түрлері (Stipa spp.), Валлис бетегесі (Festuca valesiaca) және Бидайық түрлері (Agropyron spp.) жатады. Сондай-ақ Көпжылдық шөптесін өсімдіктер, соның ішінде Жіңішке жусан (Artemisia frigida), Artemisia austriaca және Бесқұлақ түрлері (Potentilla spp.) кең таралған. Бұл өсімдіктер үй малы мен жабайы жануарлар үшін қоректік база болып табылады. Желі бойындағы жартылай шөлейтті аймақтар тұзға төзімді түрлермен сипатталады. Олар Тұзды топырақтар мен ойпаттарда басым болады. Бұл түрлерге Тұтас сексеуіл (Salsola arbuscula), Ақ сексеуіл (Anabasis salsa) және Бұталы көкемарал (Kochia prostrata) кіреді. Сирек болғанымен, бұталы элементтер тасты немесе таулы мекендеу орындарында (мысалы, Ортау және Аяқ-Бестау төбелерінде) кездеседі, оларға Қарағана түрлері (Caragana spp.) және Қызылшатыр (Spiraea hypericifolia) жатады.

Сирек және қорғалатын өсімдік түрлері

Флораның басым бөлігі кең таралған далалық және жартылай шөлейтті таксондардан тұрса да, далалық барлау және қосымша дереккөздер ошақты мекендеу орындарында, әсіресе тасты таулы жерлерде және тұзды ойпаттарда сирек кездесетін және Қызыл кітапқа енгізілген түрлердің әлеуетті бар екенін көрсетеді. Қарағанды және Ұлытау аудандарындағы табиғатты қорғауға қатысты маңызды түрлерге келесілер жатады:

Шренк қызғалдағы (Tulipa schrenkii) – Қызыл кітапқа енген түр және даланың символдық өсімдігі.

Ирис скариоза (Iris scariosa) және Кіші іріс (Iris pumila) – құрғақ дала беткейлерімен байланысты.

Эндемикалық немесе аймақтық маңызы бар далалық селеулер (Stipa lessingiana, Stipa pennata).

- Бұл түрлер әдетте шашыраңқы кездеседі және мекендеу ортасының бөлшектенуіне және топырақтың бұзылуына осал болып келетін шағын популяцияларда өседі.

Теміржол желісінің бойындағы мекендеу орталарының түрлері

Теміржол желісінің бойындағы мекендеу орталарының түрлері бөлімі Мойынты – Қызылжар теміржолы кесіп өтетін негізгі экожүйелерді қорытындылайды. Бұл экожүйелерге далалық шабындықтар, жартылай шөлдер, өзен жағалауы аймақтары, тасты таулы жерлер және тұзды ойпаттар кіреді. Олардың әрқайсысы аймақтық биоәртүрлілік үшін маңызды болып табылатын өзіндік өсімдіктер мен жануарлар қауымдастығын қамтамасыз етеді. Мекендеу орталарының түрлері:

- Далалық Шабындықтар: Көбінесе қоңыр топырақтардағы селеу (Stipa spp.) және бетеге қауымдастықтары басым. Бұл аймақтар топырақты тұрақтандыру және мал азығы үшін экологиялық тұрғыдан маңызды.

- Жартылай Шөлейтті Өсімдіктер: Құрғақ учаскелерде тұзды топырақтарға және құрғақшылық жағдайларына бейімделген жусан және соран түрлері басым.

- Өзен Жағалауы Жолақтары (Рипарилік): Қаражал өзені сияқты уақытша өзендердің бойындағы тар жолақтарда тығыз өсімдіктер, соның ішінде шөптер, қияқтар және бұталар өседі. Бұл аймақтар қосмекенділер мен ұсақ сүтқоректілер үшін экологиялық пана қызметін атқарады.

- Тасты Таулы Жерлер мен Төбелер (Ортау, Аяқ-Бестау): Эндемиктер және қызғалдақтар мен ірістер сияқты ерте гүлдейтін геофиттерді қоса алғанда, бірегей флоралық жиынтықтарды қамтамасыз етеді.

- Тұзды Ойпаттар мен Уақытша Батпақты Жерлер: Галофиттер (Salicornia, Suaeda spp.) басым болатын маусымдық өсімдіктер. Бұл жерлер қоныс аударатын су құстарын қоректендіру үшін маңызды.

Экологиялық сезімталдықтар

Экологиялық сезімталдықтар бөлімі теміржол желісінің бойындағы өсімдіктерге төнетін негізгі қауіптерді анықтайды. Бұл қауіптерге мекендеу ортасының бөлшектенуі, сирек өсімдіктер популяциясының жоғалуы, құрылыс жұмыстарынан туындайтын топырақ эрозиясы және қорықтар мен Маңызды құс аумақтары (МҚА) сияқты қорғалатын аумақтарға ықтимал әсерлер кіреді, бұл мақсатты жұмсарту шараларын талап етеді. Бағалау процесі флораға қатысты келесі сезімталдықтарды ерекше атап өтеді:

Мекендеу Ортасының Бөлшектенуі: Сызықтық инфрақұрылым тұтас дала өсімдіктерін, әсіресе бүлінбеген шабындықтардағы өсімдіктерді бұзады.

Сирек Өсімдіктердің Жоғалуы: Қызғалдақтар мен ірістердің ошақты популяциялары құрылыс кезіндегі тазарту жұмыстарына осал болып келеді.

Топырақ Эрозиясы және Өсімдіктер Жамылғысының Жоғалуы: Жұқа, эрозияға бейім топырақтың боздырылуы ұзақ мерзімді деградацияға әкелуі мүмкін, ал қатаң климаттық жағдайларға байланысты табиғи қалпына келуі баяу жүреді.

Қорғалатын Аумақтар: Андасай қорығының 2-кластері және маңызды орнитологиялық аймақтарда (Kz063 & Kz064) заңды түрде белгіленген қорық ішіндегі дала өсімдіктерінің қауымдастықтарын қорғау үшін нақты жұмсарту шараларын талап етед.

Өлшенген параметрлер

Қоршаған ортаға және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару жөніндегі ХҚК Өнімділік стандарты 1 (PS1) және Ресурстарды тиімді пайдалану және ластанудың алдын алу жөніндегі ХҚК Өнімділік стандарты 3 (PS3) сәйкес, ауа сапасы, су сапасы және шу деңгейі бойынша жобаға дейінгі жағдайларды сипаттау үшін базалық экологиялық деректер жиналды. Бұл базалық мониторингтің мақсаты – ықтимал жоба әсерлерін бағалауға және басқаруға болатын анықтамалық жағдайларды белгілеу.

Ауа сапасы және шу деңгейі бойынша мониторинг учаскелері құрылыс және пайдалану кезіндегі шығарындылар мен шу деңгейлері жергілікті қауымдастықтарға немесе экологиялық сезімтал қабылдағыштарға әсер етуі мүмкін деп болжанған аймақтарда таңдалды. Учаскелерді таңдаудың бұл тәсілі PS1-дің тәуекелді анықтауға баса назар аударуына және PS3-тің ластанудың алдын алуға көңіл бөлуіне сәйкес, базалық деректердің қоршаған ортаға және әлеуметтік әсерлердің ең үлкен әлеуеті бар орындардағы жағдайларды нақты көрсетуін қамтамасыз етеді.

Су сапасы үшін іріктеу тұрақты ағыны бар өзендерде жүргізілді. Бұл репрезентативті гидрологиялық жағдайларды қамтуға және жоба циклі бойында салыстыру үшін сенімді деректерді ұсынуға мүмкіндік береді. Өлшемдерді гидрологиялық тұрақты орындарға бекіту арқылы, базалық деректер PS3-тің су ресурстарын сақтау және ластанудың алдын алу мақсатын қолдайды.

Жалпы алғанда, таңдалған мониторинг учаскелері құрылыс және пайдалану кезеңдеріндегі қоршаған орта жағдайларын бағалау үшін бақылау нүктелері ретінде қызмет етеді, осылайша ХҚК PS1 және PS3-те көрсетілген әсерді бағалау, тәуекелді басқару және ресурстарды тиімді пайдалану принциптерінің сақталуын қамтамасыз етеді.

Жер үсті суының сапасын іріктеу өлшемдері

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасына арналған базалық деректер ретінде, жер үсті суының сапасын іріктеу ХҚК Өнімділік стандарттарына (PS1 және PS3), Дүниежүзілік банк тобының ҚОСЕ (Қоршаған ортаны сақтау және еңбекті қорғау) жалпы нұсқаулықтарына (2007) және Қазақстанның қолданыстағы экологиялық ережелеріне сәйкес жүргізілді. Іріктеу орындары құрылыс аумақтарына, су кесіп өтетін жерлерге және экологиялық сезімтал қабылдағыштарға жақын жерлерден стратегиялық тұрғыда таңдалды. Бұл шара рН, қалқымалы заттар, көмірсутектер және биохимиялық оттегіге сұраныс (БОС) сияқты параметрлер бойынша жобаға дейінгі жағдайларды анықтауға мүмкіндік берді. Бұл өлшемдер әсерді бағалауға, ластанудың алдын алуға және құрылыс пен пайдалану кезеңдеріндегі тұрақты мониторингке бағыт беру үшін Рұқсат етілген шекті концентрацияларға қарсы анықтамалық мәндерді ұсынады. Бұл ұлттық стандарттар мен халықаралық озық тәжірибенің сақталуын қамтамасыз етеді. Жер үсті суының сапасы бойынша нәтижелер:

# Кесте 20: Жер үсті суының сапасын іріктеу өлшемдерінің нәтижелері (2025 ж. тамыз)

| Белгі | Орналасқан Жері / Сипаттамасы | Ендік | Бойлық | Қалқымалы заттар, mg/l | рН | Минералдану, mg/l | BOD5, mg/l (BOD5) | Еріген оттегі, mg/l | Мұнай өнімдері, mg/l | E. coli индексі, pcs/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WQ (1) | Мойынты Өзені | 47°15′09.46″ N | 73°21′48.94″ E | 4,6 | 8,28 | 1538 | 2,26 | 7,77 | 0,0164 | табылған жоқ |
| WQ (2) | Алтыбай Өзені (1 Арна) | 47°23′02.61″ N | 72°33′39.31″ E | Үлгі жиналмады | Үлгі жиналмады | Үлгі жиналмады | Үлгі жиналмады | Үлгі жиналмады | Үлгі жиналмады | Үлгі жиналмады |
| WQ (3) | Кеуіп қалған өзен арнасы | 47°23′22.15″ N | 72°32′23.69″ E | Үлгі жиналмады | Үлгі жиналмады | Үлгі жиналмады | Үлгі жиналмады | Үлгі жиналмады | Үлгі жиналмады | Үлгі жиналмады |
| WQ (4) | Алтыбай Өзені (2 Арна) | 47°23′33.10″ N | 72°27′43.15″ E | 5,6 | 8,31 | 1191 | 3,24 | 7,45 | 0,0138 | табылған жоқ |
| WQ (5 | Кеуіп қалған өзен арнасы | 47°35′17.94″ N | 72°10′58.38″ E | 6 | 8,55 | 664 | 3,57 | 8,75 | 0,012 | табылған жоқ |
| WQ (6) | Сарыбұлақ Өзені | 47°42′07.35″ N | 71°48′07.20″ E | 7,2 | 8,14 | 1805 | 3,23 | 8,09 | 0,011 | табылған жоқ |
| WQ (7) | Шажабай Өзені | 48°19′17.57″ N | 69°42′01.22″ E | 12,6 | 8,43 | 1979 | 2,28 | 9,73 | 0,006 | табылған жоқ |
| Балық шаруашылығы маңызы бар су объектілеріндегі шекті жол берілетін концентрациялар (су сапасының нормативтерін және балық шаруашылығы маңызы бар су объектілерінің суларындағы зиянды заттардың шекті жол берілетін концентрацияларын бекіту туралы) |  |  |  | 0.75 Қалқымалы заттардың мөлшері артпайды артық: 0,25 мг/дм3, 0,75 мг / дм3. Құрамында 30 мг/дм3-тан артық табиғи минералды заттар бар су объектілері үшін, судағы қалқымалы заттардың құрамын 5.0 % шегінде ұлғайтуға рұқсат етіледі. Ағынды су объектілеріне арналған 0.4 мм/сек-тан және су қоймаларына арналған 0.2 мм/сек-тан артық тұнбаға түсу жылдамдығы бар қалқымалы шөгінділерді ағызуға тыйым салынады. | 6.5–8.5 немесе балық шаруашылығы маңызы бар су объектісі суының көрсеткіші бойынша фондық мәніне сәйкес келуі тиіс | 1500 құрғақ қалдық бойынша 1000 мг/дм3 (1500) көрсеткішінен аспауы тиіс. оның ішінде хлоридтер 350 мг/дм3, сульфаттар 500 мг/дм3 | 20°C температурада шаруашылық қызметінің әсерінен (оның ішінде ағынды суларды жіберу) 3.0 мгO2​/дм3 (мг/дм3) көрсеткішінен аспауы тиіс | Шаруашылық қызметінің әсерінен (оның ішінде ағынды суларды жіберу) суда еріген оттегінің мөлшері 6.0 мг/дм3-тан төмен түспеуі тиіс. Су қату кезеңінде (мұз басқан кезде) еріген оттегінің мөлшері 4.0 мг/дм3-тан төмен түспеуі тиіс. | Антропогендік әсер ету аймағындағы балық шаруашылығы маңызы бар су объектілерінің су бетінде мұнай өнімдерінің қабықтары, майлар, тоңмайлар және басқа да зиянды қоспалардың жиынтықтары табылмауы тиіс | Ағынды сулар жіберілетін жерлердегі балық шаруашылығы маңызы бар су объектілерінің суы сынама нысандарына (тест-объектілерге) қатысты жедел уытты әсер етпеуі тиіс. Су объектісінің бақылау учаскесіндегі су сынама нысандарына (тест-объектілерге) қатысты созылмалы уытты әсер етпеуі тиіс. |

Су сапасын бағалау нәтижелері көрсеткендей, көптеген параметрлер ұлттық Шегіне дейін Рұқсат Етілген Концентрацияларға (ШРК) және ДБТ Жалпы ЭӘҚ Нұсқаулықтарында (2007) және ХҚК Өнімділік Стандарттарында (әсіресе Қор ресурстарының тиімділігі және Ластанудың алдын алу бойынша PS3) көрсетілген халықаралық үздік тәжірибе шектеріне сәйкес келеді немесе жақын. рН (8.1–8.7) сияқты параметрлер жер үсті суының сапасы үшін қолайлы шектерде қалады, бұл су экожүйелеріне қышқылдану немесе сілтілікке байланысты дереу қауіп жоқ екенін көрсетеді.

Алайда, кейбір мәндер, мысалы, қалқымалы заттар (кейде 1979 мг/л-ға дейін), ДБТ ЭӘҚ Нұсқаулықтарында ұсынылған типтік шектерден (әдетте тазартылған ағынды сулар үшін 50 мг/л-дан төмен) асып түседі, бұл су организмдері үшін шөгінді түзілу, лайлану және тіршілік ету ортасын тұншықтыру қаупін көрсетеді. Сол сияқты, кейбір сынамалардағы биохимиялық оттегіге сұраныс (БОС) деңгейлері үздік тәжірибе шектеріне жақындап немесе одан асып түседі, бұл органикалық ластану қаупі бар екенін білдіреді. Мұнай өнімдері (0.006–0.0138 мг/л) көмірсутектер бойынша көптеген ШРК-дан төмен болғанымен, егер тиісті түрде басқарылмаса, құрылыс ағындарынан және апаттық төгілулерден жиынтық әсерлер туындауы мүмкін.

ХҚК PS3 стандартына және залалды азайту иерархиясына (болдырмау, азайту, қалпына келтіру, өтеу) сәйкес, бұл нәтижелер теміржол құрылысы мен пайдалану кезінде ұлттық су сапасы стандарттарымен және халықаралық несие берушілердің талаптарымен сәйкестікті қамтамасыз ету үшін шөгінділерді бақылау шараларын, ағынды суларды тазартуды және төгілудің алдын алу жоспарларын енгізудің қажеттілігін көрсетеді.

# Сурет 16: Сапаны анықтау үшін су сынамаларын алу орны

Сынама алу кезінде қоршаған ауаның сапасын өлшеу

ХҚК Өнімділік Стандарттарының (PS1 және басқа да PS) талаптарына сәйкес, құрылыс кезеңіндегі атмосфералық ауа сапасына ықтимал әсерлер теміржол жобасының жер жұмыстарын, материалдарды өңдеуді, жүк көліктерін, ауыр техниканы және қосалқы нысандарды пайдалануды ескере отырып бағалануы тиіс. Бұл іс-шаралар дұрыс басқарылмаған жағдайда жақын маңдағы елді мекендерге және экологиялық рецепторларға әсер етуі мүмкін шаң мен шығарындылардың белгілі көздері болып табылады.

Базалық мониторинг деректері өлшенген барлық параметрлердің ауа сапасы үшін белгіленген Шегіне дейін Рұқсат Етілген Концентрациялардан (ШРК) әлдеқайда төмен екенін көрсетеді. Төмендегі кестеде ұсынылған бұл нәтижелер қазіргі жағдайдың тиісті ауа сапасы стандарттарына сәйкес келетініне кепілдік береді және PS3-тің ластанудың алдын алуға баса назар аударуымен және PS1-дің үздіксіз әсерді бағалау мен басқару талаптарымен үйлесімді түрде құрылыс және пайдалану кезеңдеріндегі болашақ мониторинг үшін эталондық көрсеткіш ретінде қызмет етеді.

# Кесте 21: Қоршаған ортаның ауа сапасын өлшеу нәтижелері (тамыз, 2025)

| Белгі | Орналасқан Жері / Сипаттамасы | Ендік | Бойлық | Параметрлер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TSP (Шаң) | CO | СО2 | NOx | SО2 |
| AQ (1) | Мойынты ауылының айналасы | 47°12′30.71″ N | 73°21′06.47″ E | 0.03 | 2.2 | 0.09 | 0.0016 | <0.001 |
| AQ (2) | Ақтау ауылының айналасы | 47°44′08.94″ N | 71°26′32.26″ E | 0.05 | 1.1 | 0.12 | 0.0232 | <0.001 |
| AQ (3) | Қаражал ауылының айналасы | 47°59′47.66″ N | 70°46′25.15″ E | 0.02 | 1.0 | 0.27 | 0.039 | <0.001 |
| AQ (4) | Қызылжар ауылының айналасы | 48°17′50.57″ N | 69°39′07.45″ E | 0.03 | 1.5 | 0.21 | 0.084 | 0.01 |
| AQ (5) | Фондық бақылау нүктесі | 48°14′48.65″ N | 70°22′30.73″ E | 0.02 | 0.8 | 0.07 | 0.0014 | <0.001 |
| Шекті рұқсат етілген концентрация (ШРК, кг/м3) |  |  |  | 0.30 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |

ХҚК PS1 және PS3 талаптарына сәйкес, құрылыс жұмыстары жұмыс алаңдарына жақын аумақтарда ауа сапасына локальді әсер етеді деп болжанады. Базалық деректер шаң бойынша Шегіне дейін Рұқсат Етілген Концентрациялар (ШРК) қазіргі уақытта асырылмағанын растағанымен, бұл параметр көктемнің соңынан күз мезгіліне дейінгі құрғақ айларда мәселе тудыруы мүмкін.

Осыны шешу үшін, ҚОҚӘАСБЖ-да көрсетілген шаңды басу шаралары құрылыс бойына міндетті түрде енгізілуі тиіс. Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспары ШРК-мен сәйкестікті қамтамасыз ету және қажет болған жағдайда түзету іс-шараларын іске қосу үшін атмосфералық ауа сапасына тұрақты мониторинг жүргізуді басшылыққа алады. Сонымен қатар, ауадағы бөлшектердің концентрациясы қашықтыққа байланысты төмендейтіндіктен және ашық жер табиғи таралуға ықпал ететіндіктен, тиісті басқару кезінде жалпы қалдықты әсерлер төмен болады деп күтіледі.

Сондай-ақ, Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспары шеңберіндегі еңбек денсаулығы бойынша ережелер мердігерлерден жұмысшылар үшін тиісті жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) (респираторларды) пайдалануды және алаңдарға жақын жердегі жергілікті қоғамдастықтарға кеңестер беруді талап етеді. Ауыр техникадан, көліктерден және қосалқы нысандардан шығатын шығарындыларды бақылау шаралары Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарының залалды азайту және мониторингілеу негізінің бір бөлігі болады, бұл ХҚК PS1 және PS3 талаптарына (тәуекелдерді басқару, ластанудың алдын алу және жұмысшылардың денсаулығы мен қауіпсіздігі) сәйкестікті қамтамасыз етеді.

Қоршаған ортадағы шу деңгейін бақылау орындары

ХҚК PS1 және PS3 талаптарына сәйкес, құрылыс жұмыстарына байланысты шудың әсері жобаның Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспары (ҚОҚӘАСБЖ) негіздеме беру үшін бағаланды. Қарқынды құрылыс кезеңдерінде, әсіресе ауыр техника елді мекендерге немесе сезімтал рецепторларға жақын жерде жұмыс істегенде, шу деңгейінің жоғарылауы күтіледі.

Базалық өлшемдер көрсеткендей, көптеген алаңдардағы эквивалентті үздіксіз шу деңгейлері (LAeq​) 70–80 дБА (МЕМСТ 12.1.003-83) рұқсат етілген шектерден төмен болып қалады. Мойынты маңында ауылдық іс-шараларға байланысты кейде шыңдық көрсеткіштер тіркелгенімен, бұл деңгейлер де рұқсат етілген шектерде.

Осы базалық деректерді қолдана отырып, Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспары (ҚОҚӘАСБЖ) нақты мониторинг кестелерін анықтайды және құрылыс шуын азайту шараларын белгілейді, мысалы, техникаға техникалық қызмет көрсету, қатты шу шығаратын жұмыстарды күндізгі уақытпен шектеу және қажет жерлерге уақытша акустикалық бөгеттер орнату. Үздіксіз мониторинг ықтимал шектен тыс асып кетулерді ерте анықтауды қамтамасыз етеді және уақтылы түзету шараларын қабылдауға мүмкіндік береді, бұл жобаның ХҚК стандарттарына сәйкестігін сақтай отырып, жұмысшылар мен қоршаған қоғамдастықтар үшін қолайлы шу жағдайларын ұстап тұрады.

# Кесте 22: Қоршаған ортадағы шу деңгейін өлшеу нәтижелері

| Уақыт |  | N (1) | N (2) | N (3) | N (4) | N (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мойынты ауылының айналасы 28.08.2025-29.08.2025 | Ақтау ауылының айналасы 29.08.2025-30.08.2025 | Қаражал ауылының айналасы 30.08.2025-31.08.2025 | Қызылжар ауылының айналасы 31.08.2025-01.09.2025 | Фондық бақылау нүктесі 01.08.2025-02.09.2025 |
| 6:00-7:00 | AM таңертең | 44.5 | 36.1 | 43.6 | 39.8 | 34.1 |
| 7:00-8:00 |  | 48.9 | 35.4 | 44.2 | 39.6 | 35.0 |
| 8:00-9:00 |  | 47.3 | 43.6 | 42.7 | 47.4 | 37.1 |
| 9:00-10:00 |  | 51.2 | 44.2 | 48.1 | 41.5 | 35.4 |
| 10:00-11:00 |  | 57.9 | 47.9 | 46.4 | 43.2 | 36.2 |
| 11:00-12:00 |  | 49.6 | 56.2 | 45.8 | 48.8 | 38.9 |
| 12:00-1:00 | PM кешке | 56.8 | 54.1 | 47.2 | 56.1 | 35.4 |
| 1:00-2:00 |  | 59.3 | 38.3 | 49.1 | 53.8 | 40.2 |
| 2:00-3:00 |  | 62.7 | 49.0 | 52.4 | 47.7 | 43.4 |
| 3:00-4:00 |  | 57.3 | 36.8 | 53.8 | 53.2 | 39.8 |
| 4:00-5:00 |  | 55.6 | 38.7 | 57.1 | 57.6 | 42.6 |
| 5:00-6:00 |  | 46.2 | 44.2 | 56.3 | 52.3 | 47.7 |
| PM | 6:00-7:00 | 40.3 | 43.1 | 45.9 | 49.8 | 46.2 |
|  | 7:00-8:00 | 38.2 | 39.2 | 43.7 | 44.5 | 47.3 |
|  | 8:00-9:00 | 39.4 | 37.8 | 45.8 | 56.9 | 41.0 |
|  | 9:00-10:00 | 40.3 | 42.1 | 42.9 | 59.2 | 36.9 |
|  | 10:00-11:00 | 45.7 | 40.6 | 56.1 | 64.8 | 33.7 |
|  | 11:00-12:00 | 39.1 | 39.2 | 49.3 | 49.3 | 33.4 |
| AM | 12:00-1:00 | 39.7 | 37.4 | 47.4 | 40.6 | 37.2 |
|  | 1:00-2:00 | 44.6 | 38.9 | 48.2 | 43.2 | 35.8 |
|  | 2:00-3:00 | 41.7 | 40.6 | 50.1 | 42.6 | 34.3 |
|  | 3:00-4:00 | 45.1 | 42.1 | 39.1 | 40.3 | 35.2 |
|  | 4:00-5:00 | 41.4 | 42.8 | 37.4 | 36.2 | 37.0 |
|  | 5:00-6:00 | 48.2 | 47.3 | 39.2 | 38.9 | 35.6 |

Құрылыс жұмыстары белсенді жұмыс алаңдарына, қосалқы нысандарға және қоршаған аумақтарға, оның ішінде Құстардың Маңызды Ауқаттану Аймақтарына (ҚМАА) жақын жерлерде шу деңгейін жоғарылатуы ықтимал. Жоғары шу деңгейі жергілікті тұрғындарға, сондай-ақ сезімтал жабайы табиғатқа, әсіресе осы мекендердегі құс түрлеріне кедергі келтіруі мүмкін.

Шудың жоғары деңгейіне ұзақ уақыт бойы әсер ету жұмысшылардың денсаулығына да зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан, Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспары (ҚОҚӘАСБЖ) жоғары шулы жұмыстар үшін міндеттерді ауыстыру және жұмыс уақытын шектеу сияқты әсерді азайту шараларымен қатар, құлаққаптар немесе құлақ тығындары сияқты тиісті есту қабілетін қорғау құралдарын пайдалануды талап етеді.

Құрылыс алаңынан тыс жерлердегі мазасыздықты азайту үшін, ҚОҚӘАСБЖ шу қаупі туралы жергілікті тұрғындарға кеңес беруді, басқару хаттамаларын және шулы жұмыстарды жабайы табиғаттың сезімтал кезеңдерінен (мыс: ұя салу кезеңі) аулақ уақытқа жоспарлау сияқты залалды азайту шараларын белгілейді. Маңызды нүктелерде, оның ішінде Құстардың Маңызды Ауқаттану Аймақтарына жақын аумақтардағы үздіксіз шу мониторингі шу деңгейін рұқсат етілген шектерде ұстап тұру және адамдар мен экологиялық рецепторларды қорғау үшін түзету іс-шараларын қолдануға бағыт береді.

# Сурет 17: Ауа мен шудың сапасын өлшеу үшін сынама алу орындары

Әлеуметтік деректер

Мойынты – Қызылжар теміржол дәлізі бойындағы әлеуметтік-экономикалық контекст Ұлытау және Қарағанды облыстары аумағындағы өнеркәсіптік, тау-кен, ауыл шаруашылығы және қызмет көрсетуге негізделген экономикалардың үйлесімін көрсетеді. Бұл аймақтар қала орталықтары мен ауылдық елді мекендерді біріктіреді, олар құрылыс, тау-кен өндірісі және техникалық салаларда білікті жұмыс күшін қамтамасыз ете отырып, сонымен қатар мал шаруашылығы және жергілікті кәсіпорындармен тығыз байланыста болады. Халықтың өсуі, жұмыс күшінің қолжетімділігі, инфрақұрылымға және саудаға үздіксіз инвестициялар салу дәлізді өңірлік байланыс және экономикалық даму үшін өсіп келе жатқан орталық ретінде орналастырады.

Жоба аумағындағы мәдени мұра археологиялық ескерткіштер, қорғандар және тарихи ландшафттар сияқты материалдық активтерді де, сондай-ақ көшпелі тарихпен, сауда жолдарымен және жақында болған тарихи оқиғалардан қалған ұжымдық естеліктермен қалыптасқан материалдық емес дәстүрлерді де қамтиды. Бұл элементтер теміржол жобасы үшін маңызды мәдени және тарихи негізді қалыптастырады, бұл даму қажеттіліктерін мұралық құндылықтар мен қоғамдастық бірегейлігін сақтаумен теңестіру үшін мұқият жоспарлауды талап етеді.

Әлеуметтік-экономикалық ақпарат

Мойынты – Қызылжар теміржол дәлізі Қарағанды және Ұлытау облыстары арқылы өтеді, ол жол бойындағы аудан орталықтарын да, сирек қоныстанған ауылдық аймақтарды да кесіп өтеді. Әлеуметтік-экономикалық жағдай аралас ландшафтты көрсетеді: Қазақстанның ең индустрияландырылған өңірлерінің бірі – Қарағанды облысында тау-кен өндірісіне, металлургияға, энергетикаға және өндіріске негізделген әртараптандырылған экономика негізінен урбанизацияланған халықты қамтамасыз етеді, ал ауыл шаруашылығы мен көлік қызметтері, әсіресе Шет ауданында, жергілікті жұмыспен қамтудың маңызды көзі болып қала береді. Жезқазған қаласы астанасы болып қайта құрылған Ұлытау облысында мыс өндіру, металлургия және оған қатысты техникалық мамандықтар басым, бұл салалар Жаңаарқа сияқты ауылдық елді мекендердегі шағын және орта кәсіпорындармен және дәстүрлі ауыл шаруашылығымен толықтырылады. Бұл өңірлер бірге жоба дәлізіндегі әлеуметтік және экономикалық жағдайды қалыптастыратын өндірістік базаны, жұмыс күшін және елді мекен құрылымын қамтамасыз етеді.

Ұлытау облысы

2025 жылдың 1 тамызындағы жағдай бойынша, Ұлытау облысының халқы 219.9 мың адамды құрады, оның басым бөлігі қала тұрғындары (79.5%), ал ауыл тұрғындары 20.5% болды. 2025 жылдың қаңтар–шілде айлары аралығында халықтың табиғи өсімі 977 адамды құрады, бұл 2024 жылдың сәйкес кезеңіндегі 1,348 адамнан төмен. Бұл туу көрсеткішінің төмендеуін (2,063 адам, өткен жылға қарағанда –16.2%) және өлім көрсеткішінің аздап азайғанын (1,086 адам, өткен жылға қарағанда –2.5%) көрсетті. Көші-қон сальдосы –2,325 адам болып, теріс мәнде қалды, бұл негізінен ішкі көші-қонмен байланысты.

2025 жылдың II тоқсанында жұмыс күші 4,086 жұмыссызды (жұмыссыздық деңгейі 4.1%) тіркеді, ал 2025 жылдың 1 қыркүйегіндегі жағдай бойынша жұмыспен қамту қызметтерінде 2,778 адам тіркелді (жұмыс күшінің 2.8%). II тоқсандағы орташа номиналды жалақы 557,704 теңгеге жетті (өткен жылға қарағанда +6.6%), алайда нақты жалақы индексі 95.9% дейін төмендеді. 2025 жылдың I тоқсанындағы жан басына шаққандағы номиналды табыс 314,824 теңгені құрады (өткен жылға қарағанда +19.6%; нақты өсім +9.3%).

Экономикалық өнімділік аралас нәтижелерді көрсетті. 2025 жылдың қаңтар–тамыз айларындағы өнеркәсіп өндірісі 916.9 миллиард  теңгені құрады (өткен жылға қарағанда –1.9%). Бұл тау-кен өндірісінің 3.1% және өңдеу өндірісінің 0.7% төмендеуімен сипатталды, бірақ коммуналдық қызметтердің (+9.0%) және су/қалдықтарды басқару қызметтерінің (+6.7%) өсуімен ішінара өтелді. Ауыл шаруашылығы 39.4 миллиард  теңге үлес қосты (+0.9%). Көлік саласының көрсеткіші тұрақты болды: жүк айналымы 0.4% өсті, бірақ жолаушылар айналымы 12.9% төмендеді. Құрылыс белсенділігі аздап төмендеді (алдыңғы жылғы деңгейдің 97.3%), бірақ пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі 43.8% өсті (59.3 мың  м2). Негізгі капиталға салынған инвестициялар өткен жылға қарағанда 7.1% өсіп, 122.4 миллиард  теңгені құрады.

2025 жылдың 1 қыркүйегіне қарай 2,971 заңды тұлға тіркелді (өткен жылға қарағанда +1.0%), оның 2,600-і жұмыс істеп тұрған, соның ішінде 2,015-і ШОБ (шағын және орта бизнес) субъектілері болды. Өңірдің Жалпы Өңірлік Өнімі (ЖӨӨ) 2025 жылдың қаңтар–наурыз айларында 512.0 миллиард  теңгені құрады (нақты индекс 100.7%), ал жан басына шаққандағы ЖӨӨ 2.3 миллион  теңгеге жетті (өткен жылға қарағанда +19.2%).Өнеркәсіпте өндіріс көлемі қаңтар–маусым айларында 674.5 миллиард  теңгеге жетті, бірақ физикалық көлемдер аздап қысқарды (индекс 99.1%), бұл негізінен "Қазақмыс" корпорациясының мыс кенін өндіруді азайтуына байланысты болды. Инвестиция көлемі 75.7 миллиард  теңгеге дейін бәсеңдеді (нақты индекс 95.1%), бұл ірі жөндеу жұмыстары мен жабдықтарды сатып алудың азайғанын көрсетеді. Сауда және қызмет көрсету салаларында жоғары көрсеткіштер байқалды: сауда +10.7% өсті, көлік және қоймалау +35% өсті, ал құрылыс +2% өсті.

# Жобадан зардап шеккен аудандар

- Кеңгір ауылдық округі (Жезқазған маңы). Кеңгір ауылында (2,756 тұрғын) және бірнеше теміржол елді мекендерінде (Теректі, Түйемойын, Қорғанбай, қосымша теміржол тұйықтары) жиынтық 3,498 тұрғын (2020 ж.) бар, олардың жартысы экономикалық белсенді. Ауыл шаруашылығы басым (90 ферма, негізінен мал шаруашылығына бағытталған). Әлеуметтік инфрақұрылымға екі мектеп (Кеңгірде 399 оқушы, Теректіде 63 оқушы), Жезқазған емханасының бір бөлімшесі (1 жалпы тәжірибелік дәрігер, 3 медбике) және Теректі, Қорғанбай, Түйемойын ауылдарындағы ФАП (фельдшерлік-акушерлік пункттер) кіреді.

- Ұлытау ауданы. Әкімшілік орталығы Ұлытау ауылы болатын 122.9 мың  км2 аумақты қамтиды, 15 ауылдық  округтегі 29 елді мекенді біріктіреді. 2024 жылдың басында халық саны 11,187 адамды құрады, негізінен қазақтар. Экономикасы ауыл шаруашылығына негізделген (ЖӨӨ-нің 73%), 1,338 ферма (негізінен  мал  шаруашылығы) және 7 кооператив бар. Әлеуметтік қызметтерге екі аурухана (32 орын), бір емхана, алты диспансер және кең ауқымды мектеп/мектепке дейінгі білім беру желісі (37 мекеме, оның ішінде 15 жалпы  білім  беретін  мектеп, 2 бастауыш  мектеп және 6 балабақша) кіреді.

- Жаңаарқа ауданы. 2024 жылдың соңында 30.5 мың  тұрғыны болды (өткен жылға қарағанда –1.3%). Табиғи өсім +442 адамды құрады (632 туу және 190 өлім); көші-қон теріс болды (–864). Жұмыс күшінің саны 16,294 адам, жұмыссыздық 3.8% құрады. Орташа жалақы 380,288 теңге болды (номиналды +9.5%; нақты +1.8%). Өнеркәсіп (көмір, мыс, марганец және барит) басымдыққа ие (өнімнің 65.4%), өңдеу өнеркәсібі 12.7% қосады. Ауыл шаруашылығы 821 белсенді  ұйыммен маңызды болып қала береді. Денсаулық сақтау және білім беру инфрақұрылымына орталық аурухана, амбулаториялық емханалар, ФАП-тар және мектепке дейінгі мекемелер кіреді. Жобаға қатысы бар елді мекендер: Қызылжар (аудан орталығы), Тоғыскен (Сарысу өзенінің сол жағалауы) және Ақтау (ауылдық округ орталығы).

- Қаражал моноқаласы (Ұлытау облысы аумағында). 2024 жылы 17.3 мың  тұрғын тіркелді, табиғи өсім бар (+229), бірақ көші-қон теріс (–200). Жұмыс күшінің белсенділігі өсті (8,312 адам, +2.9% жылдық  өсім), жұмыссыздық 3.5% деңгейінде тұрақты. Орташа жалақы 445,989 теңге болды (номиналды +5.6%; нақты –1.8%). Негізгі капиталға салынған инвестициялар 9.3 миллиард  теңгені құрады, физикалық тұрғыда айтарлықтай өсіммен (+45.7%) сипатталды.

Қарағанды облысы

2025 жылдың 1 тамызындағы жағдай бойынша, Қарағанды облысының жалпы халқы 1,132.4 мың адамды құрады, оның 82.3%-ы қалалық жерлерде, ал 17.7%-ы ауылдық елді мекендерде тұрады. 2025 жылдың қаңтар мен шілде айлары аралығында халықтың табиғи өсімі 1,863 адамды құрады, бұл 8,003 туу (өткен жылға қарағанда –12.7%) және 6,140 өлім (–1.9%) есебінен қамтамасыз етілді. Көші-қон сальдосы –3,360 адам болып, теріс мәнде қалды. Бұл негізінен ішкі көші-қонмен (–3,020) байланысты, ал сыртқы көші-қон –340 адамды құрады.

2025 жылдың II тоқсанында жұмыссыздық 22.1 мың адамды құрады (жұмыссыздық деңгейі 4.0%), ал 1 тамыздағы жағдай бойынша 23,304 адам жұмыспен қамту қызметтерінде тіркелген (жұмыс күшінің 2.9%). Орташа жалақы 432,501 теңгені құрады (+14.0% жылдық  өсім), нақты жалақы индексі 104.2% болды, ал I тоқсандағы жан басына шаққандағы табыс 235,333 (+9.2% жылдық  өсім), бірақ нақты мәнде 1.3% төмендеген. 2025 жылдың қаңтар–тамыз айларындағы өнеркәсіп өндірісі 3,167.9 миллиард  теңгені құрады (+7.0% жылдық  өсім), әсіресе тау-кен өндірісінде (+8.9%), өңдеу өнеркәсібінде (+6.7%), коммуналдық қызметтерде (+4.5%) және су/қалдықтарды басқару қызметтерінде (+7.1%) айтарлықтай өсім байқалды. Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және балық шаруашылығы 219.2 миллиард  теңге үлес қосты (+2.9%). Көлік саласының көрсеткіші жақсарды: жүк айналымы 7.6% өсті, жолаушылар айналымы 14.4% өсті. Құрылыс көлемі 400.7 миллиард  теңгеге жетіп, 25% өсті, ал 351.7 мың  м2 тұрғын  үй пайдалануға берілді (+6.3%). Негізгі капиталға салынған инвестициялар 644.7 миллиард теңгеге жетіп, +11.1% өсті.

2025 жылдың 1 қыркүйегінде 28,776 заңды  тұлға тіркелді (өткен жылға қарағанда –0.9%), оның 23,032-і белсенді болды (22,510-ы шағын кәсіпорындар). Өңірдің Жалпы Өңірлік Өнімі (ЖӨӨ) 2025 жылдың қаңтар–наурыз айларында 1.9 триллион  теңгені құрады, нақты өсу қарқыны 7.8% болды. ЖӨӨ-нің салалық бөлінісі: 52.7% тауарлар, 44.2% қызметтер және 3.1% салықтар/түзетулер. 2024 жылдың желтоқсанынан 2025 жылдың тамызына дейінгі инфляция (ТБИ) +10.2% құрады (азық-түлік +10.0%, азық-түлік емес +7.5%, қызметтер +12.6%). Қаңтар–тамыз айларындағы бөлшек сауда 1,080.2 миллиард  теңгеге (+0.5%), ал көтерме сауда 1,752.4 миллиард  теңгеге (+0.2%) жетті. 2025 жылдың қаңтар–шілде айларындағы ЕАЭО-мен өзара сауда 1.64 миллиард  АҚШ  долларын құрады (–2.5%), оның ішінде экспорт 962.2 миллион  АҚШ  доллары, ал импорт 676.5 миллион  АҚШ  доллары болды.

# Жобадан зардап шеккен аудандар

- Шет ауданы                       
2024 жылдың соңында Шет ауданында 36.2 мың  тұрғын болды (өткен жылға қарағанда –2.9%). Халықтың табиғи өсімі +353 адамды құрады (626 туу; 273 өлім). Көші-қон сальдосы –1,445 болды. Жұмыс күші 18,531 адам (өткен жылға қарағанда –0.8%) болды, жұмыссыздық 2.7% (500 адам). Орташа жалақы 414,732 теңгеге жетті (номиналды +14.8%; нақты +4.3%). Әлеуметтік инфрақұрылымға екі аурухана (61 орын), 30 мектепке  дейінгі  мекеме (1,410 бала), 42 мектеп (6,781 оқушы) және бір колледж (250 студент) кіреді.
Жобаға қатысты негізгі елді мекендер:

  - Мойынты – Қарағанды, Балқаш және Шу өзені дәліздерін байланыстыратын стратегиялық теміржол торабы.

  - Ақадыр – ауданның ірі елді мекені және Алматы–Астана желісіндегі ірі теміржол торабы, онда мектептер, мәдениет мекемелері және денсаулық сақтау нысандарымен қатар ҚТЖ нысандары (энергиямен қамтамасыз ету ЕК-12, жол және сигналдық бөлімшелер) орналасқан.

  - Босаға – Ортау ауылдық округінде орналасқан.

  - Киікті – Мойынты өзені бойындағы Киік теміржол станциясы бар елді мекен, Шұнақ метеорит кратеріне және Қола дәуірінің археологиялық ескерткіштеріне жақын.

- Өңірлік жеткізу тізбектерімен функционалды түрде байланысқан, Жәйремде Атасу кен ауданының барит-полиметалл және Fe–Mn кен орындарын игеретін Жәйрем кен-байыту комбинаты ("Қазмырыш") орналасқан. Кентте үш мектеп бар және ол Тоғысқан–Қаражал–Жамбыл тас жолымен және Қарағанды–Сейфуллин–Жезқазған желісіне тар табанды теміржолмен байланысқан, бұл Сарысу–Жәйрем аумағына қосылуды қамтамасыз етеді.

Дәліз бойындағы әкімшілік және көлік тораптары

Мойынты (Қарағанды облысы, Шет ауданы) стратегиялық теміржол торабы ретінде Қарағанды, Балқаш және Шу өзені бағыттарын байланыстырады, сонымен қатар жергілікті қызмет көрсетудің негізгі орталығы ретінде қызмет етеді. Қызылжар (Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы), өзінің ауылдық округінің әкімшілік орталығы, Жаңаарқадан шамамен 153 км батыста орналасқан маңызды қоғамдық орталық қызметін атқарады. Ақадыр, Шет ауданындағы ең ірі елді мекен, Қарағандыдан шамамен 195 км оңтүстікте, Алматы–Астана магистральдық желісінде орналасқан. Ол білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, пошта/телекоммуникация бойынша аудандық деңгейдегі нысандарды шоғырландырып, сонымен қатар бірнеше ҚТЖ (Қазақстан Темір Жолы) операциялық бөлімшелерін орналастырған. Босаға және Киікті – шағын ауылдық елді мекендер. Киікті Мойынты өзенінің бойында, Шұнақ метеорит кратері мен Қола дәуірінің археологиялық ескерткіштеріне жақын орналасқан. Бұл екі ауыл да құрылысқа байланысты көлік қозғалысының және жұмыс күшінің келуінен ықтимал әсерлерге тап болуы мүмкін. Жәйрем – Жәйрем кен-байыту комбинаты ("Қазмырыш") төңірегінде орналасқан индустриялық кент. Оның әуе жолағына шығу мүмкіндігі, үш жалпы білім беретін мектебі және аймақтық тас жолдармен, сондай-ақ тар табанды теміржол тармағын қоса алғанда, теміржол байланыстары арқылы берік қосылымдары бар.

Әлеуметтік-экономикалық зерттеу нәтижелері - Ұлытау

Ұлытау облысындағы Тоғыскен және Ақтау ауылдық елді мекендерінде жүргізілген әлеуметтік-экономикалық сауалнама (ӘЭС) 15 үй шаруашылығын қамтыды. Төменде алдын ала нәтижелер келтірілген.

Үй Шаруашылығының Көлемі. Орташа үй шаруашылығы 4.6 адамды құрады. Үй шаруашылықтарының жартысына жуығы (47%) 4–6 мүшеден тұрады. Үштен бірі (33%) 3 немесе  одан  аз  мүшелі шағын отбасылар. Қалған 20% 7–9 мүшелі  үлкен  отбасылардан тұрады.

Жасы. Үй шаруашылығы басшыларының орташа жасы 50 жас. Басшылардың басым бөлігі 50–59 жас тобына кіреді (40%), одан кейін 30–39 жас тобы (27%) және 40–49 жас тобы (20%) орналасқан. 60 жастан асқан басшылар 7% және 70 жастан асқан басшылар 7% құрады.

Білім Деңгейі. Үй шаруашылығы басшыларының 53% - ы орта кәсіптік білімді, 33% - ы жоғары білімді, ал 13% - ы тек орта мектепте білім алған. Бұл жақсы кәсіптік және техникалық білімі бар салыстырмалы түрде білікті халықты көрсетеді

Табыс. ӘЭС нәтижелері үй шаруашылықтарының көпшілігі айлық табысы жоғары екенін анықтады.

- Үй шаруашылықтарының 73%-ы 500 000 теңгеден астам табыс тапты,

- 7%-ы 350 000-нан 500 000 теңгеге дейінгі кірістер туралы хабарлады,

- 7%-ы 236 000 теңгеден 350 000 теңгеге дейін,

- 7%-ы 150 000 теңгеден 236 000 теңгеге дейін және

- 7%-ы 85 000-нан 150 000 теңгеге дейінгі диапазонда.

- Бірде-бір үй шаруашылығы 85 000 теңге немесе одан төмен табыс туралы хабарлаған жоқ.

Осыны негізге ала отырып, сауалнамаға қатысқан барлық үй шаруашылықтары Дүниежүзілік банктің халықаралық кедейлік шегінен (бір адамға күніне 1,90 АҚШ доллары), сондай-ақ Қазақстандағы ресми күнкөріс деңгейінен (2024 жылғы қаңтарда айына 43 407 теңге) едәуір асып түседі. Абсолютті кедейлік тіркелмегеніне қарамастан, үй шаруашылықтары Жер сатып алу немесе құрылыс кезінде табыстың уақытша төмендеу қаупіне тап болуы мүмкін.

Этникалық құрамы. Сауалнамаға қатысқан барлық үй шаруашылықтары өздерін қазақ деп таныды. Этникалық азшылықтар немесе осал топтар туралы ешқандай мәлімет берілмеді.

Қорытындылай келе, Ұлытаудағы ӘЭС нәтижелері зардап шеккен үй шаруашылықтарының салыстырмалы түрде үлкен (орташа есеппен 4,6 адам), негізінен орта жастағы адамдар басқаратынын және жалпы білімділігі жоғары екенін көрсетеді. Үй шаруашылықтарының табысы ұлттық кедейлік шегінен айтарлықтай жоғары, олардың көпшілігі айына 500 000 теңгеден асады. Абсолютті кедейлік байқалмағанымен, қауымдастықтар құрылысқа байланысты кедергілерге, жерді пайдаланудың шектелуіне және ауыл шаруашылығы кірісінің ықтимал төмендеуіне осал болып қалады. Осыған сәйкес, Қоныс аудару іс-қимыл жоспары (ҚАІЖ) мыналарға басымдық беруі керек:

Ауыстыру құны бойынша уақтылы және барабар өтемақы;

Жайылымдарға, суға және қоғамдық қызметтерге қол жеткізуді қорғау;

Жерге әсер етуге сәйкес (әдетте 3–5%) тіршілікті қалпына келтіру шаралары.

Әлеуметтік-экономикалық зерттеу нәтижелері - Қарағанды

Қарағанды облысының әлеуметтік-экономикалық сауалнамасы (ӘЭС) Ағадыр (1), Мойынты (2), Киікті (1) және Босаға (1) елді мекендерінде орналасқан 5 үй шаруашылығының шектеулі үлгісін қамтыды. Үлгінің шағын болуына байланысты бұл нәтижелер тек алдын ала және индикативті деп саналуы керек7 Негізгі қорытындылар:

Үй шаруашылығының мөлшері. Үй шаруашылығының орташа құрамы 4,8 адамды құрады. Көпшілік үй шаруашылықтарының (60%) құрамы 4–6 мүшеден, ал 20% – одан аз (≤ 3 мүше) және 20% – одан көп (≥ 7 мүше) болды.

Жас бейіні. Үй шаруашылықтары басшыларының орташа жасы 52 жас. Екеуі 40–49 жас тобында, екеуі 50–59 жас тобында, ал біреуі 60 жастан асқан.

Білім. Үй шаруашылығы басшыларының арасында 40% – жоғары білімді, 40% – орта кәсіптік білімді, ал 20% – тек орта білімді, бұл кәсіптік және жоғары білімге қол жеткізе алатын, білім деңгейі орташа халықты көрсетеді.

Табыс. Күнкөріс негізінен мал шаруашылығы мен ауыл шаруашылығынан түседі. Табыс деңгейі бойынша, үй шаруашылықтарының 60%-ы айына 236 000–350 000 теңге аралығында, ал қалған 40%-ы 500 000 теңгеден астам табыс табатынын хабарлады. Сауалнамаға қатысқан үй шаруашылықтарының ешқайсысы 150 000 теңгеден төмен табыс туралы хабарлаған жоқ.

Этникалық құрамы. Сауалнамаға қатысқан барлық үй шаруашылықтары өздерін қазақ деп таныды. Азшылық топтар немесе басқа да осал этникалық топтар (IFC PS7 сәйкес анықталған) анықталған жоқ.

Қорытындылай келе, Қарағанды ӘЭС үлгісі сауалнамаға қатысқан үй шаруашылықтарының орташа мөлшерде екенін (4,8 адам), орта жастағы адамдар басқаратынын (орташа 52 жас) және кәсіптік пен жоғары білімнің теңгерімімен жалпы білімділігі жоғары екенін көрсетеді. Табыс деңгейі екі режимді таралуды көрсетеді: үй шаруашылықтарының көпшілігі орташа табыс санатында (236 000–350 000 теңге) шоғырланған, ал қалғандары салыстырмалы түрде жоғары табыс (500 000 теңгеден жоғары) туралы хабарлаған. Маңыздысы, респонденттер арасында ұлттық күнкөріс минимумынан немесе Дүниежүзілік Банктің кедейлік шегінен төмен табыс тапқан үй шаруашылықтары тіркелмеген, бұл жауап берушілер арасында өте осалдықтың жоқтығын көрсетеді.

Ұсынылған темір жол жобасы туралы жалпы түсінік

Қарағанды және Ұлытау облыстарындағы консультациялар мен әлеуметтік-экономикалық сауалнамалар Жобаға қатысты әрқилы пікірлерді көрсетті. Жергілікті билік органдары мен кейбір тұрғындар жақсарған байланыс пен өңірлік дамудағы әлеуетті пайданы көреді. Алайда, жер пайдаланушылардың көпшілігі - әсіресе малшылар - жайылымдық жердің жоғалуына, мал жаю бағыттарының бұзылуына және ұзақ мерзімді күнкөріс тәуекелдеріне алаңдаушылық білдіреді. Негізгі алаңдаушылықтарға мыналар жатады:

Жайылымдық жерлердің бөлінуі малдың қозғалысын төмендетеді.

Жайылымдарға қол жеткізудің шектелуінен және суаттардың басқа жерге ауыстырылуынан туындайтын күнкөріске әсер ету.

Өтемақының жеткіліктілігі мен уақтылы төленуіне қатысты күмәндар.

Құрылыс кезіндегі шу, шаң және кірме жолдарға қол жеткізудің шектелуі сияқты әсерлер.

Осы ескертулерге қарамастан, қауымдастықтар диалогқа ашық, олар қолдаудың тиімді жеңілдету шараларына, атап айтқанда:

Жайылымдық байланысты сақтау үшін мал өткелдері мен жол асты өткелдерінің болуына;

Әділ және уақтылы өтемақы, сонымен қатар осал үй шаруашылықтарына қосымша қолдау көрсетуге;

Құрылыс және пайдалану кезінде жергілікті жұмыспен қамту мүмкіндіктеріне байланысты екенін атап өтті.

Жалпы алғанда, пікірлер сақтықпен білдірілген, бірақ шартты түрде қолдаушылық бар. Келісім жайылымдық жердің жоғалуын барынша азайтуға, күнкөрісті қалпына келтіруді қамтамасыз етуге және тұрақты консультациялар мен шағымдарды қарау тетіктерін қолдауға негізделеді.

Мәдени мұра

Материалдық аспектілерді зерттеу

Ескерткіштердің қауіпсіздігі үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген. Тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау туралы заңнаманы бұзу белгіленген материалдық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі — Қазақстан Үкіметінде мәдениет, ішкі саяси тұрақтылық, ұлтаралық келісім, тілдерді дамыту, мемлекеттік рәміздер, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мұрағат және құжаттама, діни қызмет, дене шынықтыру және спорт, ойын бизнесі салаларында басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестіру мен мемлекеттік реттеуді қамтамасыз ететін орталық атқарушы орган. Осыған байланысты, жобадағы кез келген археологиялық және тарихи олжалар бойынша негізгі жауапкершілік осы министрлікке жүктеледі.

Тарихи-мәдени мұраны (ТММ) бағалау «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы Заңына сәйкес Мойынты – Қызылжар теміржол құрылысы дәлізі бойында жүргізілді. Бағалауды Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитетіне қарасты «Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны орындады. Жұмыс жер телімін бөлмес бұрын және құрылыс жұмыстары алдында археологиялық зерттеулер жүргізуді міндеттейтін 30-баптың заңды талаптарына сәйкес жүргізілді.

Бағалаудың мақсаты: (i) 323 шақырымдық жоба бағытындағы тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтау; (ii) құрылысқа әлеуетті шектеулерді белгілеу; (iii) Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарына (ҚОҚӘАСБЖ) және құрылысты жоспарлау процесіне біріктіру үшін тиісті қорғау және жұмсарту шараларын ұсыну болды.

          - Зерттеу көлемі мен әдістемесі

Зерттеу жоспарланған теміржол бағыты бойындағы Қарағанды облысын (Шет ауданы) және Ұлытау облысын (Жаңаарқа ауданы) қамтыды. Мынадай нормативтік құжаттарға шолу жасалды:

Республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі (2020 жылғы 14 сәуірдегі № 88 бұйрық);

Қарағанды облысының жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі (2020 жылғы 17 қарашадағы № 73/01 қаулы).

Далалық зерттеулерді «KITNG» ЖШС «Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының» техникалық қадағалауымен жүргізді. Бағалау әсер ету дәлізіндегі мәдени мұра объектілерін анықтау және тіркеу үшін үстелдік зерттеулерді далалық археологиялық іздестірулермен біріктірді.

          - Зерттеу шеңбері

Мойынты – Қызылжар теміржол дәлізі бойында анықталған мұра объектілерінің тұтастығын, тарихи сипатын және мәдени маңыздылығын қорғау үшін «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» ұлттық заңнамаға сәйкес жер пайдалануға шектеулер және басқару аймақтары жүйесі құрылды. Бұл аймақтар жер пайдалануға, құрылыс жұмыстарына және ландшафты сақтауға қатысты нақты талаптар қояды, бұл мұра активтерінің бұзылмай сақталуын және олардың тарихи, мәдени және экологиялық құндылығын жоғалтпауын қамтамасыз етеді. Үш негізгі аймаққа бөлу санаттары:

Қорғау аймағы

Құрылысты реттеу аймағы

Қорғалатын табиғи ландшафт аймағы

Әрбір аймақтың шекаралары, мақсаттары және нормативтік негіздері нақты анықталған, олар төменде қорытындыланған.

Қорғау аймағы

Қорғау аймағы тарих және мәдениет ескерткішінің айналасындағы оның сақталуын және құрылымдық тұтастығын қамтамасыз етуге арналған тікелей буфер ретінде қызмет етеді.

Мақсаты: Мұра объектісіне жақын жерде физикалық зақымданудың, рұқсат етілмеген жер пайдаланудың және реттелмеген құрылыстың алдын алу.

Restrictions: No construction or economic activity is permitted within this zone/ Шектеулер: Бұл аймақта ешқандай құрылыс немесе экономикалық қызметке рұқсат етілмейді.

Тек ескерткішті қорғауға немесе қалпына келтіруге тікелей қатысты іс-шаралар ғана жүргізілуі мүмкін.

Көрінуі мен орындалуын қамтамасыз ету үшін аймақ маркерлер, қоршаулар, жыртылған жолақтар немесе отырғызылған өсімдіктер арқылы физикалық түрде межеленуі (демаркациялануы) керек.

Өлшемдері: Ескерткіштің шекарасынан сыртқа қарай 40 метрге созылады.

This restriction ensures that the core heritage area remains intact, free from vibrations, encroachments, or other disturbances that could compromise its historical authenticity/ Бұл шектеу негізгі мұра аймағының оның тарихи шынайылығына нұқсан келтіруі мүмкін дірілдерден, басып алулардан немесе басқа да бұзушылықтардан ада, бүтін күйінде қалуын қамтамасыз етеді.

Құрылысты реттеу аймағы

Құрылысты реттеу аймағы қауіпсіздік аймағын қоршай орналасқан және тарихи ескерткіштің сәулеттік сипаты мен көрнекі ортасын қорғауға арналған.

Мақсаты: Тарихи қалалық ландшафтты сақтау және кез келген айналадағы құрылыстың мұра объектісімен сәулеттік тұрғыдан үйлесімді болуын қамтамасыз ету.

Шектеулер: Жаңа құрылыс тарихи ортаға сәйкес келетін биіктік, ені, дизайны, материалдары және түсі талаптарын сақтауы керек.

Өнеркәсіптік нысандар, қоймалар және ірі көлемді көлік инфрақұрылымына қатаң тыйым салынады.

Қолданыстағы құрылыстарды қайта жаңарту тек мәдени ортаны сақтайтын дизайн және материал талаптарына сәйкес қана рұқсат етілед.

Өлшемдері: Қауіпсіздік аймағынан тыс 40 метрге созылады.

Бұл аймақ ескерткіш пен заманауи құрылыстың арасындағы өтпелі буфер ретінде қызмет етеді, кеңірек ландшафттың эстетикалық және мәдени құндылықтарын сақтайды.

Қорғалатын табиғи ландшафт аймағы

Қорғалатын табиғи ландшафт аймағы құрылысты реттеу аймағынан тыс жерде орналасқан және мұра объектісінің кеңірек экологиялық және мәдени контексін қорғайды.

Мақсаты: Ескерткішпен тарихи немесе композициялық тұрғыдан байланысты табиғи объектілерді — су айдындарын, жасыл кеңістіктерді, өзен аңғарларын және топографиялық элементтерді сақтау.

Шектеулер: Ландшафт сипатын, өсімдік жамылғысын немесе су жүйелерін өзгертетін іс-шараларға рұқсат етілмейді.

Тек мәдени ландшафттың көрнекі және экологиялық тұтастығын сақтайтын жер пайдалану түрлеріне ғана рұқсат етіледі.

Өлшемдері: Құрылысты реттеу аймағынан тыс 40 метрге созылады.

Бұл аймақ мұра объектісінің мәдени құндылығына үлес қосатын көркемдік және экологиялық атрибуттардың бұзылмай сақталуын қамтамасыз етеді, көрнекі кедергілердің немесе экологиялық тозудың алдын алады.

          - Негізгі тұжырымдар

Зерттеу барысында 324 шақырымдық теміржол дәлізінде 17 тарихи және мәдени мұра объектісі анықталды. Бұл нысандар негізінен жоспарланған теміржол осінен әртүрлі қашықтықта орналасқан қорғандар мен оларға іргелес археологиялық ерекшеліктерден тұрады. Зерттелген нысандар төмендегі кестеде көрсетілген. Келесі үш кестеде нысандардың Теміржол осінен (ТО) бастап орналасқан жерлері көрсетілген.

# Кесте 23: Жоба аумағында зерттелген учаскелер

| No. | Атауы | Координаттар |
| --- | --- | --- |
|  | Талдыбұлақ жалғыз қорғаны | N47°10'59.9260" E73°13'35.8990" |
|  | Эгинжал 1 тас қоршауы | N47°19'56.9940" E72°40'57.0620" |
|  | Эгинжал 2 тас қоршауы | N47°19'50.8460" E72°41'13.5030" |
|  | Эльшибек қорымы, 1 топ | N47°22'27.7570" E72°35'00.0000" |
|  | Айғыршы зираты 1 | N47°23'27.6200" E72°27'21.7350" |
|  | Айғыршы зираты 2 | N47°23'41.5520" E72°26'58.8130" |
|  | Айғырышқын қорғандар тобы 3 | N47°24'15.8180" E72°26'00.7630" |
|  | Шажағай қорымы | N47°32'11.5650" E72°17'00.0360" |
|  | Қарқымбай қорымы | N47°40'50.5300" E71°57'26.2700" |
|  | Қарқымбай 1 жалғыз қорғаны | N47°41'05.1070" E71°53'58.9910" |
|  | Қарқымбай 2 жалғыз қорғаны | N47°42'05.5582" E71°51'36.9241" |
|  | Айдахарлы 1 қорымы | N47°42'05.5600" E71°50'51.0240" |
|  | Айдахарлы жалғыз қорғаны 2 | N47°42'02.9480" E71°50'30.4390" |
|  | Айдахарлы жалғыз қорғаны 3 | N47°41'53.1499" E71°49'45.3247" |
|  | Шоқыман жалғыз қорғаны | N47°46'28.4060" E71°11'40.5820" |
|  | Аққұдық қорымы | N48°07'08.5990" E70°22'46.0840" |
|  | Аққудұқ жалғыз қорғаны | N48°08'19.1090" E70°19'24.9600" |

# Кесте 24: Корғау аймағында орналасқан объектілер (темір жол осінен 0-40 м)

| No. | Атауы | Оське қатысты позиция | Географиялық координаттар (WGS 84) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Қаркымбай қорымы | тікелей осьте | N47°40'50.5300" E71°57'26.2700" |
|  | Шажағай қорымы | тікелей осьте | N47°32'11.5650" E72°17'00.0360" |
|  | Эгинжал 2 тас қоршауы | Оңтүстік-батысқа дейін 20 м | N47°19'50.8460" E72°41'13.5030" |
|  | Қарқымбай 1 жалғыз қорғаны | Оңтүстік-батысқа дейін 10 м | N47°41'05.1070" E71°53'58.9910" |
|  | Айғыршы зираты 2 | 16 м солтүстік-шығысқа дейін | N47°23'41.5520" E72°26'58.8130" |
|  | Айдахарлы 2 қорымы | тікелей осьте | N47°42'05.5600" E71°50'51.0240" |

Кесте 25: Құрылысты реттеу аймағында орналасқан объектілер (темір жол осінен 40–80 м)

| No. | Атауы | Оське қатысты позиция | Географиялық координаттар (WGS 84) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эгинжал 1 тас қоршауы | Оңтүстік-батысқа қарай 50 м | N47°19'56.9940" E72°40'57.0620" |
|  | Айдахарлы жалғыз қорғаны 2 | Оңтүстікке қарай 45 м | N47°42'02.9480" E71°50'30.4390" |
|  | Айғыршы зираты 1 | Оңтүстік-батысқа қарай 50 м | N47°23'27.6200" E72°27'21.7350" |
|  | Аққұдық қорымы | Оңтүстік-батысқа қарай 75 м | N48°07'08.5990" E70°22'46.0840" |

Кесте 26: Құрылысты реттеу аймағында орналасқан объектілер (темір жол осінен 80–120 м)

| No. | Атауы | Оське қатысты позиция | Географиялық координаттар (WGS 84) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Айғырышқын қорғандар тобы 3 | Оңтүстік-батысқа қарай 90 м | N47°24'15.8180" E72°26'00.7630" |
|  | Эльшибек қорымы, 1 топ | Солтүстік-шығысқа қарай 90 м | N47°22'27.7570" E72°35'00.0000" |
|  | Айдахарланың жалғыз қорғаны 3 | Солтүстік ендікке қарай 80 м | N47°41'53.1499" E71°49'45.3247" |
|  | Шоқыманның жалғыз қорғаны | 115 м оңтүстік ендік | N47°46'28.4060" E71°11'40.5820" |
|  | Қарқымбай жалғыз қорғаны 2 | 85-тен C-ге дейін | N47°42'05.5582" E71°51'36.9241" |
|  | Талдыбұлақ жалғыз қорғаны | 120-тен C-ге дейін | N47°10'59.9260" E73°13'35.8990" |

          - Әсерді бағалау және тәуекелдерді қарастыру

Анықталған нысандарға әлеуетті әсерлер келесі себептерден туындауы мүмкін:

- Жол бойындағы жерді тазарту, қазу және тегістеу жұмыстары;

- Қорғандарға жақын жердегі құрылыс техникасынан туындайтын діріл және шаң шығарындылары;

- Мәдени ландшафт ортасына жанама кедергілер;

- Егер құрылыс жұмыстары жеңілдету шараларынсыз жүргізілсе, жерлеу орындары қауіпсіздік аймақтарымен қиылысқан жағдайда, физикалық зақымдану немесе мұра құндылығының жоғалу қаупі бар.

          - Қорытынды

Мойынты – Қызылжар теміржол құрылысы жобасы бойынша жүргізілген кешенді тарихи-мәдени мұраны бағалау теміржол дәлізінің кең аумағында 17 археологиялық нысанды анықтады. Алайда, «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (1992 ж., № 1488-XII, өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) сәйкес жүргізілген мемлекеттік тарихи-мәдени сараптаманың қорытындылары Мойынты – Қызылжар теміржол учаскесінің бөлінген бөлу жолағында (right-of-way) ресми тіркелген немесе заңды түрде қорғалатын археологиялық немесе мәдени мұра нысандарының жоқ екенін растады. Демек, Қазақстан заңнамасына сәйкес және Мәдени мұра бойынша ХӨК-ның 8 өнімділік стандартын (PS8) сақтай отырып, бұл бағыт бойынша теміржол құрылысына кедергі келтіретін реттеуші шектеулер жоқ.

ХҚК PS8 талап ететін сақтық шараларын сақтай отырып, жоба Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарына (ҚОҚӘАСБЖ) мынадай шараларды біріктіреді: айналып өту шаралары, кездейсоқ табылған жағдайдағы іс-әрекеттер, бақыланатын қазба жұмыстарының хаттамалары,үздіксіз мұра мониторингі. Бұл шаралар құрылыс жұмыстарының заңды талаптарға сай болуын, археологиялық және мәдени ресурстардың қорғалуын және теміржол құрылысы кезінде табылған кез келген бұрын белгісіз немесе осал мұра материалдары үшін толық қорғауды қамтамасыз етеді.

          - ҚОҚӘАСБЖ енгізу бойынша ұсыныстар

«Мойынты – Қызылжар» теміржол құрылысы жобасының Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарына (ҚОҚӘАСБЖ) «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңының (1992 ж., № 1488-XII, өзгерістермен), буферлік және қорғау аймақтары туралы 2020 жылғы 14 сәуірдегі № 86 Бұйрығының, Мәдени мұра бойынша ХҚК 8-жұмыс стандартының (PS8) және ДБТБ Жалпы ҚОӘС нұсқаулықтарының (2007) – атап айтқанда, Мәдени мұра бойынша 1.3 бөлімі мен Қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігі бойынша 1.4 бөлімінің талаптарын орындауды қамтамасыз ету үшін келесі мәдени мұраны қорғау шараларын біріктіреді:

- Мұра нысандарын қорғау: Құрылыс кезінде басып кірудің немесе бұзудың алдын алу үшін анықталған мәдени мұра нысандарының айналасындағы барлық белгіленген буферлік, қауіпсіздік және қорғалатын ландшафт аймақтарын № 86 Бұйрыққа (2020 ж.) сәйкес сақтау.

- Археологиялық қазба және құжаттама: Айналып өту мүмкін болмаған жағдайда (мысалы, 0–80 м құрылыс аймағында), Қазақстанның мұра туралы заңнамасы талап еткендей және ҚОӘС Нұсқаулығы 1.3.3-ке сәйкес, нысанға кез келген әсер ету алдында құтқару археологиясын немесе толық құжаттаманы жүргізу. Барлық қазба жұмыстары Мәдениет және спорт министрлігінің рұқсатымен білікті археологтар арқылы жүзеге асырылады.

- Кездейсоқ табылған жағдайдағы іс-әрекеттер: ҚОӘС Нұсқаулығы 1.3.2 және ХҚК PS8-ге сәйкес, жұмысты дереу тоқтатуды, табылған орынды қауіпсіздендіруді, мұра мамандарының бағалауын және жұмысты жалғастыруға рұқсат алу үшін құзыретті мұра органдарына хабарлауды қамтамасыз ететін Кездейсоқ табылған жағдайдағы іс-әрекеттердің рәсімін әзірлеу және орындау.

- Осал нысандардан аулақ болу (>80 м): ҚОӘС Нұсқаулығы 1.3.1-ге сәйкес, құрылыс жұмыстарының бекітілген бағыттан тыс жердегі қорғандарға немесе қорғалатын мәдени ерекшеліктерге басып кірмеуін қамтамасыз ету.

- Оқыту, Мониторинг және Қауымдастықпен өзара әрекеттесу: ҚОӘС Нұсқаулығы 1.4.1 талап еткендей, мәдени мұраның осалдығы және заңды міндеттемелер бойынша жұмысшыларға тұрақты оқытулар өткізу және қауымдастықпен байланыс орнату, сондай-ақ мұраны басқару әрекеттерінің үздіксіз қадағалануын және ашық есеп беруін қамтамасыз ету үшін ҚОӘС Нұсқаулығы 1.3.4 бойынша Мониторинг және есеп беру хаттамаларын Негізгі Өнімділік Көрсеткіштерімен (НӨК) бірге енгізу.

Бұл кешенді шаралар теміржол құрылысы жұмыстарының Қазақстанның нормативтік базасына, ХҚК PS8-ге және ДБТБ Жалпы ҚОӘС Нұсқаулықтарына (2007) толық сәйкес келуін қамтамасыз етеді, сонымен қатар бүкіл жоба кезеңінде археологиялық ресурстарды қорғауды, мәдени мұраны сақтауды және қауымдастық сенімін қолдауды қамтамасыз етеді.

Материалдық емес аспектілер

Қарағанды облысы Қазақстанның тарихи және мәдени мұрасында маңызды орын алады. Оның аумағы ертедегі Жібек жолының солтүстік тармағының бөлігін құрады, Қазақстан мен көрші өркениеттер арасындағы сауда, коммерция және мәдени алмасу үшін негізгі арна ретінде қызмет етті.

1930–1940 жылдары бұл өңір Сталиндік саяси қуғын-сүргіннің орталығына айналып, мұнда түрлі этникалық топтарды жаппай жер аудару жүзеге асырылды. Атақты Карлаг еңбек лагері осы жерде жұмыс істеді, ал Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Спасск лагерінде Германия, Жапония, Италия және Румыниядан келген әскери тұтқындар ұсталды. Бүгінде Спасск жерінде Сталиндік тоталитаризм құрбандарына арналған мемориал орнатылған, онда тарихшылар көптеген ұлттардың 5152 тұтқын қабірін құжаттаған.

Өзінің физикалық ландшафтынан басқа, Қызылжар ғасырлар бойғы сауда, миграция және мал шаруашылығы дәстүрлерінен қалыптасқан терең материалдық емес мәдени маңызға ие. Кеңірек Қарағанды облысының бөлігі ретінде оның мәдени жадында көшпелі өмір салты, малдың маусымдық қозғалысы және бұл аумақты кесіп өткен ежелгі Жібек жолымен байланысты фольклор сақталған. Жергілікті әдет-ғұрыптар, музыка және әңгімелер даланың ата-бабалық білімін сақтайды, ал 20-ғасырдағы саяси қуғын-сүргін мен соғыс кезіндегі қоныс аудару мұрасы қауымдастық ішіндегі ұжымдық бірегейлікке және еске алу тәжірибелеріне әлі де әсер етуде.

Мойынты Қазақстанның кең байтақ ішкі даласына тән төзімділік пен бейімделудің мәдени баяндарын бейнелейді. Тарихи тұрғыдан ішкі сауда және көші-қон бағыттарының жолайрығы болған бұл аумақ қонақжайлылық, халық музыкасы және табиғи ортаға, әсіресе көшпелі тіршілік үшін маңызды су көздері мен жайылымдық жерлерге байланысты рухани тәжірибелер дәстүрін сақтайды. Кеңестік дәуірдегі индустриялық кеңею және ауылдық қоныстанудың өзгерген үлгілері туралы естеліктер де жергілікті ауызша тарихтарға енген, бұл қауымдастықтың өз орнын сезінуіне және жермен, мұрамен қарым-қатынасына әсер етеді.

- Әсерді бағалау процесі

Әсерді бағалау

Қоршаған ортаға және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару жөніндегі ХҚК-ның 1 өнімділік стандартына (PS1) сәйкес, процестің маңызды қадамы Мойынты – Қызылжар теміржол құрылысы жобасы бойынша болжамды әсерлердің маңыздылығын бағалауды қамтиды. Бұл бағалау әсердің ауқымын зардап шеккен экологиялық және әлеуметтік рецепторлардың осал (сезімтал) деңгейімен, құндылығымен және маңыздылығымен біріктіреді. Жоспардан тыс оқиғалар үшін (мысалы, апаттар немесе табиғи апаттар) талдауға орын алу ықтималдығы да енгізіледі.

Маңыздылықты анықтау PS1 өнімділік стандартын және Дүниежүзілік Банк Тобының Қоршаған орта, денсаулық және қауіпсіздік (ҚОДҚ) нұсқаулықтарын қоса алғанда, тәуекелдерді басқарудың жақсы салалық практикасына сәйкес келетін айқын бағалау матрицаларымен және шектерімен басшылыққа алынады. Әсерлер содан кейін мардымсыздан бастап, іріге дейінгі маңыздылық шкаласы бойынша жіктеледі. Бұл негізде орташа немесе ірі деп бағаланған әсерлер маңызды болып саналады және тәуекелдердің Ақылға қонымды төмен деңгейге (ALARP) дейін төмендетілуін қамтамасыз ету үшін жеңілдету иерархиясын қолдануды талап етеді. Егер шектеулер одан әрі төмендетуге мүмкіндік бермесе, қалдық әсерлер техникалық, экологиялық немесе әлеуметтік-экономикалық факторларға сілтеме жасай отырып, нақты құжатталып, негізделуі керек.

Бұл бағалау қадамының нәтижесі басым жеңілдету шараларын анықтау және оларды Жобаның Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарына (ҚОӘБЖ) біріктіру үшін сенімді, дәлелді негізді қамтамасыз етеді, сол арқылы жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде экологиялық және әлеуметтік тәуекелдердің тиімді басқарылуын қамтамасыз етеді.

Әсер ету ауқымы

ХҚК-ның 1 өнімділік стандартына (PS1) сәйкес, әсер ауқымы Мойынты – Қызылжар теміржол құрылысы жобасының құрылыс немесе пайдалану жұмыстары нәтижесінде экологиялық немесе әлеуметтік рецепторда орын алуы мүмкін өзгерістің қарқындылығын білдіреді. Бұл жоба үшін әсер ауқымы келесі сипаттамалардың үйлесімін бағалау арқылы анықталады: түрі, көлемі, ұзақтығы, масштабы/қарқындылығы және жиілігі – бұл зардап шеккен рецепторлардағы өзгерістің жалпы деңгейін анықтайды.

Жоспарланған іс-шаралар үшін ауқым ықтималдықтан тәуелсіз деп саналады, өйткені іс-шараның өзі орын алса, әсер де орын алады деп болжанады. Алайда, жоспардан тыс оқиғалар (мысалы, апаттық төгілулер, жабдықтың істен шығуы немесе басқа да күтпеген жағдайлар) үшін жалпы маңыздылықты анықтау үшін әсер ауқымы да, орын алу ықтималдығы да бағаланады. Бұл төтенше жағдайға дайындық, тәуекелдерді жеңілдету және ден қою шаралары әр сценарий бойынша анықталған әлеуетті тәуекелдерге пропорционалды түрде әзірленуін қамтамасыз етеді, сол арқылы қауымдастықтарды, экожүйелерді және жоба активтерін қорғайды.

# Кесте 27: Әсерді сипаттайтын терминология

| Сипаттамасы | Анықтама | Белгілер |
| --- | --- | --- |
| Түрлері | Ықтимал әсердің жобамен байланысын көрсететін Дескриптор (себеп пен салдар тұрғысынан). | - Тікелей - Жанамалы - Индукцияланған |
| Дәрежесі | Ықтимал әсерді "қамту" (мысалы, жобалық аумақтың айналасындағы шағын аумақпен шектелген, бірнеше шақырымға болжанған және т.б.). | - Жергілікті - Аймақтық - Халықаралық |
| Ұзақтығы | Рецептордың әсер етуі мүмкін уақыт кезеңі. | - Уақытша - Қысқа мерзімді - Ұзақ мерзімді - Тұрақты |
| Масштаб | Ықтимал әсер ету мөлшері (мысалы, бүлінуі немесе әсер етуі мүмкін аумақтың мөлшері, жоғалуы немесе әсер етуі мүмкін ресурстардың үлесі және т.б.). | [тұрақты белгілердің болмауы; «қарқындылықтың сандық мәніне немесе сапалық сипаттамасына арналған”] |
| Жиілігі | Ықтимал әсердің тұрақтылығы немесе жиілігі көрсеткіші. | [тұрақты белгілердің болмауы; сандық мән немесе сапалық сипаттама ретінде пайдалануға арналған] |

«Түрлер» белгілерінің анықтамалары төмендегі кестеде көрсетілген. Басқа белгілердің анықтамалары рецепторға тән болып келеді және есептің кейінгі бөлімдерінде ұсынылған рецепторға тән әсерді бағалау бөлімдерінде талқыланады.

# Кесте 28: Әсерді белгілеу анықтамалары

| Белгілеу | Анықтама |
| --- | --- |
| Түрлері |  |
| Тікелей | Жоба мен ресурс/рецептор арасындағы тікелей өзара әрекеттесу нәтижесінде туындайтын әлеуетті әсерлер (мысалы, жер телімін иелену мен әсерге ұшырайтын тіршілік ету орталары арасындағы өзара әрекеттесу)/ |
| Жанамалы | Жоба мен оның қоршаған ортасы арасындағы тікелей өзара әрекеттесу нәтижесінде пайда болатын ықтимал әсерлер (мысалы, жобаның жер учаскесін иемденуі нәтижесінде тіршілік ету ортасының бір бөлігін жоғалту нәтижесінде түр популяциясының өміршеңдігі). |
| Индукцияланған | Жобаны іске асыру нәтижесінде пайда болатын басқа қызмет түрлерінен (жобаның бөлігі болып табылмайтын) туындайтын ықтимал әсерлер (мысалы, жоба бойынша көп жұмыс күшін тарту нәтижесінде жұмысшылардың ағыны). |
| Дәрежесі |  |
| Жергілікті | Әсерлеу рецепторға тікелей әсер ету аймағымен шектеледі. Мысалы: белгілі бір жобаның шекарасындағы жергілікті тіршілік ету ортасы немесе түрлер популяциясы. |
| Аймақтық | Әсер ету нысаны ауқымы бойынша үлкенірек және бірнеше аумақтарды немесе қауымдастықтарды қамтиды. Мысалы: Жақын аймақтарға құятын өзендердің су сапасына әсері. |
| Халықаралық | Әсерлері ұлттық шекарадан асып түседі. Мысалы: Әртүрлі елдерде әсер ететін қоныс аударатын түрлер немесе ортақ экожүйелер. |
| Ұзақтағы |  |
| Уақытша | Рецептордың ерекшелігіне байланысты анықталады, мысалы, шудың кедергісі адамдар үшін уақытша болуы мүмкін, бірақ сезімтал құс түрлері үшін ұзақ мерзімді. |
| Қысқа мерзімді |  |
| Ұзақ мерзімді |  |
| Тұрақты |  |

Әсер ету көлемі келесідей көрсетілген:

        - Оң

        - Шамалы (теріс)

        - Шағын (теріс)

        - Орташа (теріс)

        - Үлкен (теріс)

Мойынты – Қызылжар теміржол құрылысы жобасынан күтілетін кез келген оң әсерлер қосымша ауқымдық жіктемелерсіз, жай ғана «оң» деп жазылады. Әсерді бағалау барысында жобаның пайдалы экологиялық немесе әлеуметтік-экономикалық нәтижелерге қол жеткізетінін, мысалы, көлік байланысының жақсаруы немесе тіршілік ету мүмкіндіктерінің артуы сияқты пайдалы нәтижелерге әкелетінін мойындау жеткілікті деп есептеледі, ал оң өзгерістердің нақты дәрежесін сандық түрде анықтауға талпыныс жасалмайды.

Жоспарланған құрылыс және пайдалану қызметтері үшін әсерлер ауқымы мен рецептор сезімталдығына негізделіп бағаланады, өйткені бұл әрекеттер жобаны іске асырудың бір бөлігі ретінде міндетті түрде орын алады. Алайда, ХҚК PS1 талаптарына сәйкес, кез келген жоспарланбаған оқиғалар (мысалы, жанармайдың кездейсоқ төгілуі, жабдықтың істен шығуы немесе басқа да күтпеген жағдайлар) басқаша бағаланады. Мұндай жағдайларда, жалпы маңыздылықты анықтау кезінде әлеуетті әсердің ауқымы мен оның орын алу ықтималдығы да ескеріледі. Бұл тәсіл әрбір сценарий үшін анықталған әлеуетті тәуекелдерге сәйкес төтенше жағдайға дайындық, тәуекелді азайту және әрекет ету шараларының жобалануын қамтамасыз етеді, осылайша теміржолдың құрылыс және пайдалану кезеңдерінде қоғамдастықтарды, экожүйелерді және жоба активтерін қорғайды.

Бұл құрылымдық негіздеме жоба қызметтерімен байланысты әлеуетті өзгерістердің қарқындылығын бағалау үшін ашық және дәлелді базаны қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, ол есептің кейінгі бөлімдерінде ұсынылған рецепторға тән бағалаулар бойынша үйлесімділікті қамтамасыз етеді, мұнда әсер ауқымы жалпы маңыздылықты анықтау үшін рецептор сезімталдығымен бірге қолданылады.

Рецептордың сезімталдығы

Қоршаған ортаны және әлеуметтік тәуекелдерді басқару жөніндегі ХҚК 1 Өнімділік стандартына (PS1), Қоғамдық денсаулық, қауіпсіздік және күзет жөніндегі 4 Өнімділік стандартына (PS4), сондай-ақ Биологиялық әртүрлілікті сақтау және тірі табиғи ресурстарды тұрақты басқару жөніндегі 6 Өнімділік стандартына (PS6) сәйкес, Мойынты – Қызылжар теміржол құрылысы жобасынан әлеуетті түрде әсер етуі мүмкін рецепторлардың сезімталдығы әсер ауқымын әрбір рецептордың осалдығымен, маңыздылығымен және экологиялық немесе әлеуметтік құндылығымен біріктіру арқылы анықталады.

Рецептор сезімталдығын анықтауда ескерілетін факторларға тіршілік ету орталарының экологиялық маңыздылығы, заңды түрде қорғалатын аумақтардың болуы, түрлердің сақталу мәртебесі және теміржол бағыты кесіп өтетін ландшафттардың биологиялық әртүрлілік құндылығы кіреді. Адам және мәдени рецепторлар да дәл сондай маңызды, әсіресе осал немесе маргиналданған қауымдастықтар жерді иемденуден, құрылыс жұмыстарынан немесе экожүйе қызметтерінің өзгеруінен шектен тыс әсерге ұшырауы мүмкін болған жағдайда. Әлеуетті тәуекелдерді тұтас түсінуді және ең сезімтал рецепторлар үшін залалсыздандыру шараларын басымдықпен іске асыруды қамтамасыз ету үшін заңды қорғау, үкіметтік саясат, мүдделі тараптардың көзқарастары және экономикалық немесе мәдени құндылықтар да сезімталдықты бағалауға біріктіріледі.

Әсердің маңыздылығы

Әсер ету мөлшері мен ресурстың немесе рецептордың сезімталдығы әсердің маңызды екендігін және егер солай болса, оның маңыздылық дәрежесін бағалау үшін бірге қарастырылды. Әсердің маңыздылығы төмендегі кестеде келтірілген матрицаны қолдану арқылы анықталды.

# Кесте 29: Әсер ету матрицасының маңыздылығы

|  |  | Рецептордың сезімталдығы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Төмен | Орташа | Жоғары |
| Әсер ету көлемі | Шамалы | Елеусіз | Елеусіз | Елеусіз |
|  | Шағын | Елеусіз | Шамалы | Орташа |
|  | Орташа | Шамалы | Орташа | Үлкен |
|  | Үлкен | Орташа | Үлкен | Үлкен |

Орташа немесе ірі болып саналатын әсерлер елеулі болып есептеледі және әсердің АЕҰҚБ (Ақылға Қонымды Қолжетімді Ең Төменгі Деңгейге) дейін азайтылғанына және/немесе әсерді азайту үшін қосымша жеңілдету шараларының практикалық, орындалуы мүмкін және үнемді екеніне қатысты одан әрі қарастыруды талап етеді. Еленбейтін және шамалы әсерлер елеулі емес (бұл мәнсіз дегеннен өзгеше және АЕҰҚБ немесе жеңілдету үшін одан әрі қарастыруды қажет етпейді. 29 кестеде әсердің елеулілігін немесе ауырлығын сипаттайды.

# Кесте 30: Әсер етудің маңыздылығын сипаттау

| Елеулі | Сипаттама |
| --- | --- |
| Елеусіз | Елеусіз маңыздылықтағы әсер – бұл рецептор нақты бір әрекеттен ешқандай жолмен әсер етпейтін немесе болжанған әсер «байқалмайтын» немесе табиғи фондық ауытқулардан ажырату мүмкін емес деп танылған әсер. |
| Шамалы | Шамалы маңыздылықтағы әсер – бұл рецептор айтарлықтай әсерді сезінетін, бірақ әсер ауқымы жеткілікті түрде кішкентай және/немесе рецептордың сезімталдығы төмен болатын әсер. Қай жағдайда да, әсер ауқымы қолданыстағы стандарттар шегінен аспауы тиіс. |
| Орташа | Орташа маңыздылықтағы әсер – бұл қолданыстағы стандарттарға сай болатын, алайында әсер шамалы болатын шектен бастап, заңды шекті бұзуға сәл жетпейтін деңгейге дейінгі аралықтағы әсер ауқымына ие. Әрекетті оның әсерлері заңды бұзудан сәл ғана аулақ болуына және/немесе ірі әсер тудыруына жол бермеу үшін жобалау ең озық тәжірибе болып табылмайтыны анық. Сондықтан орташа әсерлер үшін басты назар оларды ақылға қонымды қолжетімді ең төменгі деңгейге (ALARP) дейін азайтуға бағытталған. Бұл орташа маңыздылықтағы әсерлер шамалы деңгейге дейін азайтылуы керек дегенді білдірмейді, бірақ орташа әсерлер тиімді және нәтижелі басқарылып жатыр дегенді білдіреді. |
| Үлкен | Үлкен маңыздылықтағы әсер – бұл қабылданған шектеу немесе стандарт асып кетуі мүмкін немесе жоғары бағаланатын/сезімтал рецепторларға үлкен ауқымды әсерлер болатын әсер. ӘБ (Әсерді Бағалау) мақсаттарының бірі – жобаның ұзақ мерзімге созылатын немесе үлкен аумақты қамтитын, елеулі қалдық әсерлерінің болмауын қамтамасыз ету. |

Ықтималдық (жоспарланбаған оқиға)

Жоспарланбаған оқиғалар жағдайында, яғни жобадағы өрт сияқты күтпеген жағдайларда, қосымша ескерілетін фактор – бұл ықтималдық. Жоспарланбаған оқиғаның орын алу ықтималдығы төмендегі кестеде сипатталғандай, сапалық шкала бойынша белгіленеді.

# Кесте 31: Ықтималдық белгілерінің анықтамалары

| Ықтималдылық | Анықтама |
| --- | --- |
| Екіталай | Бұл оқиға екіталай, бірақ қалыпты жұмыс жағдайында бір сәтте болуы мүмкін. |
| Мүмкін | Оқиға қалыпты жұмыс жағдайында бір сәтте болуы мүмкін. |
| Мүмкіндігі жоғарырақ | Бұл оқиға қалыпты жұмыс жағдайында болады (яғни, сөзсіз). |

Салдарын жеңілдету

Елеулі әсер анықталған жағдайда, қолайлы тәсілді анықтау үшін залалсыздандырудың және жеңілдетудің сатылық нұсқалары қарастырылды (PS1 бойынша ДБТ/ХҚК Залалсыздандыру Иерархиясына сәйкес):

- Бастауында болдырмау, бастауында азайту: Жобаны жобалау арқылы бастауында болдырмау немесе азайту. Бұл жоба үшін жобалаудағы өзгерістер мүмкін нұсқа болмауы мүмкін, өйткені жоба құрылыс сатысында (PS1: Тәуекелдер мен әсерлерді алдын ала болжау және болдырмау талаптарына сәйкес).

- Нысанда әлсірету: Әсерді әлсірету үшін жобаға бірдеңе қосу (мысалы, ластануды бақылау жабдықтары, қозғалысты басқару құралдары және т.б.) (PS1: Тәуекелдер мен әсерлерді барынша азайту).

- Рецепторда әлсірету: Егер әсерді нысанда әлсірету мүмкін болмаса, онда бақылау шаралары нысаннан тыс жерде іске асырылуы мүмкін (PS1: Рецептор деңгейінде барынша азайту, ДБТ ҚОДК (WBG EHS) Жалпы Нұсқаулықтарына сәйкес).

- Жөндеу немесе қалпына келтіру: Кейбір әсерлер ресурстарға болдырмауға болмайтын зақым келтіруді қамтиды және жөндеу, қалпына келтіру немесе қайта қалпына келтіру шаралары арқылы шешілуі мүмкін (PS6: Биологиялық әртүрлілікті және экожүйе қызметтерін қалпына келтіру).

- Түрде өтеу, басқа жолдармен өтеу: Басқа залалсыздандыру тәсілдері мүмкін болмаған немесе толық тиімді болмаған жағдайда, шығын, зақым және мазасыздық үшін өтемақы төлеу орынды болуы мүмкін (PS5 және PS6: Тіршілік көзін қалпына келтіру және биологиялық әртүрлілікті өтеу/компенсация).

ХҚК PS стандартында көрсетілген залалсыздандыру иерархиясына сәйкес, теміржол жобасы елеулі экологиялық және әлеуметтік әсерлерді басқару үшін құрылымдық тәсілді қолданады. Бұл иерархия мүмкіндігінше бастауында әсерлерді болдырмауға басымдық береді, содан кейін нысандағы және рецептор деңгейіндегі араласулар арқылы әсерлерді барынша азайтады, содан кейін зақым болдырмауға болмайтын жерлерде зардап шеккен аумақтарды жөндеуге немесе қалпына келтіруге басымдық береді. Қалдық әсерлер қалған жерлерде, зардап шеккен тіршілік ету орталары, биологиялық әртүрлілік және қауымдастықтар, әсіресе осал топтар, тиісті және пропорционалды пайда алуын қамтамасыз ету үшін өтемақы шаралары іске асырылады. Бұл тәсіл тәуекелдердің халықаралық озық тәжірибеге сәйкес, жауапкершілікпен басқарылуын (PS1 залалсыздандыру иерархиясында және ДБТ Жалпы ҚОДК Нұсқаулықтарында айтылғандай) және жобаны іске асырудың ХҚК өнімділік стандарттарына енгізілген тұрақтылық қағидаттарына сәйкес келуін қамтамасыз етеді.

Қалдық әсерлердің маңыздылығы

Қалдық әсерлер – бұл жобалауға енгізілген бақылау шаралары және залалсыздандыру иерархиясы бойынша ақылға қонымды қолжетімді барлық шаралар қолданылғаннан кейін қалатын жағымсыз әсерлер. ХҚК 1 Өнімділік стандартына (PS1) және ҚОДК (EHS) тәуекелдерді басқару тәжірибесіне сәйкес, жоба қалдық тәуекелдердің АЕҰҚБ (ALARP – Ақылға Қонымды Қолжетімді Ең Төменгі Деңгейге) дейін азайтылғанын көрсетуі тиіс.

Кейбір жағдайларда жағымсыз әсерлерді жою немесе одан әрі азайту мүмкін болмауы мүмкін. Бұлар жобалау ерекшеліктерін, болдырмау, барынша азайту немесе әлсірету шараларын қолданғаннан кейін де сақталатын, табиғаты бойынша қалдық болып саналады. Егер бастапқы (залалсыздандыруға дейінгі) маңыздылық елеусіз немесе шамалы болса, онда қолданыстағы жоба және стандартты озық тәжірибелік бақылау шаралары жеткілікті деп есептеледі және мұндай әсерлер күнделікті сәйкестікті бақылау арқылы қадағаланады. Егер бастапқы маңыздылық орташа немесе ірі болса, Жоба тобы қосымша шараларды инженерлік, құрылыс және пайдалану мамандарымен кеңесе отырып бағалайды. Содан кейін одан әрі азайтудың мүмкін екенін анықтау үшін маңыздылық қайта бағаланады.

Егер барлық іс жүзінде мүмкін болатын шаралар іске асырылғаннан кейін де, қалдық маңыздылық орташа немесе ірі болып қалса, ҚОӘБ (Қоршаған ортаға және әлеуметтік әсерді бағалау):

- АЕҰҚБ дәлелдемесін құжаттайды — қарастырылған қосымша шараларды сипаттайды және тәуекелді одан әрі азайтудың неліктен ақылға қонымды қолжетімді емес екенін түсіндіреді (мысалы, техникалық шектеулер, қауіпсіздік айырбастары немесе пропорционалды емес шығындар).

- Мақсатты бақылауға міндеттеме алады — ерте анықтауды және ден қоюды қамтамасыз ету үшін іске қосу деңгейлері мен төтенше жағдай шараларын қоса алғанда.

- Өтеу немесе компенсацияны қолданады, егер ол қатысты болса — әсіресе таза шығын болмау немесе таза пайда нәтижелеріне қол жеткізу үшін PS-ке тән талаптар бойынша (мысалы, PS6 бойынша биологиялық әртүрлілік өтемақылары).

Кездейсоқ төгілулер, өрттер немесе жол-көлік оқиғалары сияқты жоспарланбаған оқиғалар үшін маңыздылық келесідей бағаланады: тәуекел = салдар × ықтималдық. Елеулі немесе жоғары деп бағаланған қалдық тәуекелдер қабылданбайды. Мұндай қауіптермен байланысты әрекеттер, алдын алу және ден қою бақылау шаралары тәуекелді орташа немесе төмен деңгейге дейін (АЕҰҚБ) азайтпайынша жүзеге асырылмайды.

Құжаттау және қадағалау

Барлық қалдық әсерлер Қалдық әсерлер тізіліміне тіркеледі, оған мыналар кіреді:

- Әсердің идентификаторы (ID) және орналасқан жері;

- Рецептор және сезімталдық;

- Залалсыздандыруға дейінгі және одан кейінгі ауқымы мен маңыздылығы;

- Қолданылған залалсыздандыру шаралары;

- АЕҰҚБ (ALARP) негіздемесі;

- Мониторинг индикаторлары, шекті мәндері және төтенше/Түзету және Алдын алу Әрекеттері;

- Жауапты тарап және кесте.

Жобаларды басқаруға интеграция

Қалдық әсерлер және олармен байланысты шаралар Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарында (ҚОҚӘАСБЖ) біріктірілген. Әсердің маңыздылығы немесе залалсыздандырудың тиімділігі туралы белгісіздіктер қалған жағдайда, тексеру мониторингі және бейімделетін басқару көрсетіледі. Мысалы, егер мониторинг жануарлар өткелдерінің төмен қолданылуын көрсетсе, қосымша қоршау орнатылуы мүмкін немесе шағымдар немесе шектен асулар орын алса, шаңды басу шаралары күшейтілуі мүмкін.

ҚОҚӘАСБЖ (ESMP) есеп берушілік пен бақылауды қамтамасыз ететін жобаның қоршаған ортаны және әлеуметтік басқару жүйесі (ҚӘБЖЖ – ESMS) арқылы іске асырылады. Жалпы есеп берушілік Тапсырыс берушіде тұрғанымен, күнделікті іске асыруды Тапсырыс берушінің Инженері/Бақылаушы Инженердің қадағалауымен EPC мердігері жүзеге асырады. Заңды және кредитор талаптарына сәйкестікті және үздіксіз жақсартуды қамтамасыз ету үшін өнімділік Негізгі Өнімділік Көрсеткіштері (KPI), нысандарды тексеру, оқиғалар туралы есеп беру, аудиттер және басқару шолуы арқылы қадағаланады.

Жиынтықталған әсерлер

Кумулятивті (жинақталушы) әсерлер жоба әсерлерінің басқа қолданыстағы, жоспарланған немесе ақылға қонымды болжанатын даму жобаларының, сондай-ақ кеңірек фондық үрдістердің немесе климатқа байланысты күйзелістердің әсерлерімен өзара әрекеттесуі кезінде туындайды. Бұл әсерлер қосымша немесе синергетикалық сипатта болуы мүмкін, яғни олардың жиынтық әсері жеке жоба деңгейіндегі әсерлердің қосындысынан артық болады. Кумулятивті әсерлерді бағалауға басқа даму жобалары туралы ақпараттың (олардың жалғасып жатқаны, ресми түрде мақұлданғаны және міндеттелгені немесе тек ұсынылғаны) мәртебесі мен қолжетімділігі әсер етеді. Маңыздылығын қамтамасыз ету үшін кеңістіктік және уақытша шекаралар рецепторға тән түрде анықталады. Мысалы, су сапасына қатысты кумулятивті әсерлер су жинау алабының ауқымында бағалануы мүмкін, ал жабайы табиғаттың қозғалысына қатысты кумулятивті әсерлер тіршілік ету ортасы дәлізінің бойында қарастырылуы мүмкін.

Кумулятивті маңыздылық Орташа немесе Үлкен деп бағаланған жағдайда, Жоба бірлескен немесе бағдарламалық шараларды қолдануға тырысады. Оларға үйлестірілген көлік қозғалысын басқару схемалары, бірлескен су алуды жоспарлау немесе басқа мүдделі тараптармен, реттеушілермен немесе әзірлеушілермен әзірленген дәліз бойынша биологиялық әртүрлілік бастамалары кіруі мүмкін. Сондай-ақ, Жоба өзінің ықпал ету дәрежесі және мұндай шараларды іске асыру мүмкіндігі туралы ашық есеп береді. Бұл рецепторға негізделген және контекстке тәуелді тәсіл кумулятивті әсерлердің назардан тыс қалмауын және залалсыздандыру, ынтымақтастық және бейімделетін басқару үшін практикалық мүмкіндіктердің ерте анықталуын қамтамасыз етеді, осылайша жобаның кеңірек экологиялық және әлеуметтік-экономикалық жағдайда тұрақтылығын қолдайды.

Белгісіздікті жеңу

Анықтамасы бойынша, барлық әсер болжамдары белгілі бір деңгейде белгісіздікті қамтиды. Тіпті Жобаның нақты жобасы және жан-жақты бастапқы деректері болғанның өзінде, қолданылатын әдістерде, қабылданған болжамдарда және қолда бар ақпараттың сапасында ішкі шектеулер бар. Сондықтан бұл Әсерді Бағалауда болжамдар сапалық бағалауларды, сандық деректерді (қолжетімді болған жағдайда) және салалық сарапшының пікірін біріктіру арқылы бағаланды.

Әрбір әсер туралы мәлімдемеде болжамға байланысты негізгі болжамдар, деректердегі олқылықтар және сенімділік рейтингі (Жоғары, Орташа немесе Төмен) нақты жазылады. Бұл сенімділік деңгейінің ашық болуын және жеңілдету мен мониторинг шараларына басымдық беру кезінде ескерілуін қамтамасыз етеді. Егер болжамдар нәтиже үшін шешуші болса, олардан туындайтын белгісіздіктердің сипаты рецепторға тән бағалау бөлімдерінде сипатталады.

Егер белгісіздік шешім қабылдау үшін маңызды болса, жоба Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарына (ҚОҚӘАСБЖ) мониторинг пен іске қосуға негізделген бейімделу шараларын енгізу арқылы сақтық тәсілін қолданады. Мысалы, егер мониторинг жануарлар өткелдерінің төмен қолданылуын көрсетсе, қосымша қоршау орнатылуы мүмкін немесе егер шағымдар немесе мониторинг нәтижелері белгіленген шекті мәндерден асып кетсе, шаңды басу шаралары күшейтілуі мүмкін.

Мониторинг нәтижелері Қоршаған ортаны және әлеуметтік басқару жүйесі (ҚӘБЖЖ) арқылы жобаны басқаруға кері беріледі, бұл бақылау шараларының жобаның бүкіл өмірлік циклі бойында тиімді және жауапты болып қалуын қамтамасыз етеді. Бұл бейімделетін басқару негіздемесі ХҚК 1Өнімділік стандартының (PS1) қағидаттарына сәйкес келеді, белгісіздіктерге қарамастан үздіксіз жетілдіруді және дәлелді шешім қабылдауды ілгерілетеді.

- ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛҒАН ШАРАЛАР

Жобаның қоршаған ортаны және әлеуметтік тәуекелдерді бағалауы ХҚК Өнімділік стандарттарына (PS1-ден PS8-ге дейін) сәйкес жүргізілді, бұл стандарттар халықаралық озық тәжірибеге сәйкес қоршаған ортаға және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді анықтауға, бағалауға және басқаруға арналған негіздемені белгілейді. Бағалау жобаның барлық кезеңдерін – құрылыс алдындағы, құрылыс, пайдалану және уақытша нысандарды пайдаланудан шығару кезеңдерін қамтиды, сонымен қатар тәуекелдерді олардың ауқымына, ықтималдығына, қайтымдылығына және ұзақтығына негіздеп бағалайды, сонымен бірге жинақталушы және трансшекаралық әсерлерді де ескереді.

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы заманауи теміржол дәлізін салу және негізгі аймақтық тораптар арасындағы байланысты жақсартатын нысандарды жаңғырту/модернизациялау арқылы айтарлықтай әлеуметтік-экономикалық пайда әкелуге бағытталған. Жаңа желі жүру уақытын айтарлықтай қысқартады, жолаушылар және жүк тасымалының сенімділігін арттырады және жергілікті қауымдастықтарға, сауда ағындарына және төтенше жағдайларға ден қою қызметтеріне қолжетімділікті күшейтеді. Осы тікелей артықшылықтардан басқа, жоба аймақтық интеграцияны дамытуда, экономикалық әртараптандыруды қолдауда және Қазақстанның көлік инфрақұрылымының жалпы тұрақтылығын арттыруда шешуші рөл атқарады.

Сонымен қатар, бағалау мұқият басқаруды талап ететін бірқатар әлеуетті тәуекелдер мен қиындықтарды анықтады, соның ішінде:

- Климатқа байланысты қауіптер – жазғы температураның көтерілуі, жиі қайталанатын қатты жаңбыр оқиғалары және су тасқыны, сондай-ақ орман өрттері қаупінің жоғарылауы.

- Биологиялық әртүрліліктің бұзылуы – теміржол дәлізі бойындағы флораға, фаунаға, тіршілік ету орталарына және экологиялық байланысқа әлеуетті әсерлер.

- Жер және су ресурстарына әсерлер – топырақ эрозиясы, тұну қаупі және жер үсті және жер асты су ресурстары үшін бәсекелестік.

- Әлеуметтік-экономикалық әсерлер – жерді иемдену және қоныс аудару, қоғамдық денсаулық пен қауіпсіздік мәселелері (мысалы, белгілі бір дәрежеде, шу, шаң, қозғалыс қауіпсіздігі) және еңбекті басқару тәуекелдері, оның ішінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік.

Бұл тарау күтілетін қоршаған ортаға және әлеуметтік тәуекелдерге кешенді шолуды ұсынады және ұсынылған залалсыздандыру мен басқару шараларын көрсетеді. Бұл шаралар жобаны іске асырудың келесіні қамтамасыз етуге арналған:

- Қолайсыз әсерлерді болдырмау немесе барынша азайту мұқият жобалау, залалсыздандыру иерархиясын сақтау және озық халықаралық өнеркәсіптік тәжірибені қолдану арқылы.

- Тұрақты дамуға оң ықпалдарды күшейту, әсіресе көлік тиімділігін арттыру, жергілікті байланысты жақсарту және әлеуметтік-экономикалық мүмкіндіктерді қалыптастыру арқылы.

- Тәуекелдерді басқару мен мониторингті жобаның Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспары (ҚОҚӘАСБЖ/ESMP) және Қоршаған ортаны және әлеуметтік басқару жүйесіне (ҚОӘБЖ/ESMS) біріктіру арқылы есептілік пен бейімді басқаруды көтермелейді.

Осы құрылым арқылы жоба өмірлік цикл бойы қоршаған орта мен әлеуметтік көрсеткіштерді жауапты басқаруды қамтамасыз ете отырып, дамудың пайдасын сенімді кепілдіктермен теңестіруге тырысады.

Жоба қызметінің экологиялық және әлеуметтік бағасы

Жаңа құрылыс жобасының сызықтық инфрақұрылымдық даму ретінде қарастырсақ, жоба қоршаған ортаның көптеген рецепторларымен – соның ішінде топырақпен, жер үсті су ағындарымен, далалық биологиялық әртүрлілікпен және қоршаған атмосфералық ауа сапасымен – және әлеуметтік рецепторлармен, мысалы, жерді пайдаланушылармен, осал топтармен және мәдени мұра ресурстарымен өзара әрекеттеседі. Бұл өзара әрекеттесулер әлеуетті жағымсыз әсерлердің ХҚК өнімділік стандарттарына (PS1–PS8) және халықаралық озық тәжірибеге сәйкес анықталуын, басқарылуын және бақылануын қамтамасыз ететін кешенді тәуекелдер мен әсерлерді бағалауды қажет етеді.

Құрылыс алдындағы дайындық жұмыстар

ХҚК өнімділік стандарттарына және халықаралық озық тәжірибеге сәйкес, құрылысқа дайындалу, сонымен бірге қоршаған ортаны және әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету, әрі Жобаның ҚОӘТ (ES) тәуекелдерін барынша азайту үшін бірқатар құрылыс алдындағы іс-шараларды орындау қажет болды. Бұл іс-шараларға мыналар кіреді:

- Егжей-тегжейлі инженерлік жобаларды әзірлеуді аяқтау, климатқа төзімділік шараларын және енгізілген қоршаған ортаны және әлеуметтік бақылауларды біріктіру.

- Жерді иемдену, өтемақы төлеу және тіршілік көзін қалпына келтіру, Жобадан зардап шеккен тұлғаларға әділ қарауды және тіршілік көзінің қалпына келтірілуін қамтамасыз ету үшін 5 өнімділік стандартына (PS5) сәйкес жүргізілді.

- ҚТЖ мердігерлерінің әлеуетін арттыру, қоршаған ортаны және әлеуметтік (ҚОӘ) тәуекелдерді басқаруға, сәйкестікті бақылауға және мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу рәсімдеріне баса назар аудару.

- Құрылыс алдындағы экологиялық және мәдени мұраны зерттеулер, аумақты тазарту алдында сезімтал тіршілік ету орталарын, қорғалатын түрлерді және мәдени мұра ресурстарын анықтау және қорғау үшін.

- Нысанның шекарасын белгілеу және дайындау, оның ішінде бағыттың қазығын қағу, кірме жолдарды белгілеу және белгіленген аумақтарда топырақтың жоғарғы қабатын алу, оны қалпына келтіруді және эрозияны бақылауды қолдау үшін дұрыс сақтау және қайта пайдалану мүмкіндіктерін қарастыру.

Бұл дайындық қадамдары құрылыс жұмыстарының тұрақтылық қағидаттарына, кредитор талаптарына және ұлттық реттеуші міндеттемелерге сәйкес жүргізілуін қамтамасыз ету үшін маңызды негіз болып табылады. ҚОӘ құжаттары аяқталғаннан кейін, ҚТЖ жоба үшін жоғарыда аталған іс-шараларды орындайды деп үміттенеміз.

Құрылыс жұмыстары

Құрылыс кезеңі қоршаған ортаға және әлеуметтік әсерлерді болдырмау және залалсыздандыру үшін ХҚК өнімділік стандарттарын (PS1–PS8) қатаң сақтай отырып орындалуы тиіс ауқымды іс-шараларды қамтиды. Нысанды дайындаудан бастап теміржол жүйелерін орнатуға дейінгі барлық әрекеттер тәуекелдерді басқару, жұмысшылардың қауіпсіздігі, ластанудың алдын алу, биологиялық әртүрлілікті қорғау және қоғамдастықтың әл-ауқаты жөніндегі халықаралық стандарттарға сәйкес жоспарланады және орындалады.

Негізгі құрылыс жұмыстары:

- Коммуналдық қызметтер мен қолданыстағы желілерді көшіру – қоғамдастық қызметтерінің үздіксіздігін қамтамасыз ету және бұзылуды барынша азайту үшін.

- Қосалқы нысандарды құру, соның ішінде бетон дайындау қондырғылары, ұсақтау қондырғылары, карьерлер, топырақ алаңдары, уақытша сақтау орындары, жұмысшылар қалашығы және кірме жолдар, тиісті экологиялық және қауіпсіздік бақылау шараларымен қамтамасыз етіледі.

- Жер жұмыстары, мысалы, аумақты тазарту, түбірлерді жұлу, кесу және толтыру операциялары, үйінділер салу және материалдарды тасымалдау, эрозия мен тұнуды бақылау шараларын қолдана отырып жүргізіледі.

- Дренаж жұмыстары, қоршаған жер мен су ресурстарын қорғау үшін су өткізгіш құбырларды, жауын суын басқару жүйелерін, эрозияға және су тасқынына қарсы құрылымдарды орнату.

- Көпірлер мен су өткізгіш құбырларды салу, қауіпсіздік және экологиялық қорғау шараларын сақтай отырып, қадалау, бетон құю және үстіңгі құрылымдарды құрастыруды қамтиды.

- Жол төсемін және жолды салу, негізгі қабатты дайындау, қиыршық тас (балласт) төсеу, шпалдарды орналастыру және рельстерді орнатуды қамтиды.

- Сигнал беру, телекоммуникация және коммуналдық жүйелерді орнату, теміржолдың қауіпсіз және тиімді жұмысын қамтамасыз етеді.

- Нысанды тазарту, қалдықтарды басқару және эрозияны бақылау, шаңды, шуды және судың ластануын азайту шараларымен.

- Уақытша нысандарды, соның ішінде топырақ алаңдарын, карьерлерді және жұмысшылар қалашығын пайдаланудан шығару және қалпына келтіру, нысандарды тұрақты және қауіпсіз жағдайға келтіру.

By systematically applying the mitigation hierarchy (avoid, minimize, restore, and offset/compensate) throughout these activities, the Project will ensure that construction is conducted in a manner that safeguards environmental and social values while delivering critical infrastructure improvements/ Осы іс-шаралар барысында залалсыздандыру иерархиясын (болдырмау, барынша азайту, қалпына келтіру және өтеу/компенсация) жүйелі түрде қолдану арқылы жоба маңызды инфрақұрылымдық жақсартуларды қамтамасыз ете отырып, құрылыс жұмыстары қоршаған ортаны және әлеуметтік құндылықтарды қорғай отырып, орындалады.

Пайдалану кезеңіндегі жұмыстар

Пайдалану кезеңінде жоба құрылыстан жүк және жолаушылар тасымалына арналған теміржол дәлізін ұзақ мерзімді пайдалануға көшеді. Бұл кезең инфрақұрылымның ХҚК-ң өнімділік стандарттарына (PS1-PS8) сәйкес қоршаған ортаны және әлеуметтік тұрақтылықты қорғауды қатаң сақтай отырып, өзінің әлеуметтік-экономикалық пайдаларын жеткізуін қамтамасыз ету үшін өте маңызды.

Негізгі пайдалану кезеңіндегі жұмыстары:

- Жүйелі жүк және жолаушылар пойыздарының қозғалысы, аймақтық байланысты және экономикалық интеграцияны жақсартатын сенімді көлік қызметтерін ұсыну.

- Негізгі инфрақұрылымдық компоненттерді (жол, балласт, үйінділер, көпірлер және дренаж жүйелері) жоспарлы тексеру, жөндеу және техникалық қызмет көрсету, активтердің жедел қауіпсіздігін және ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету.

- Деполарды, сигнал беру және телекоммуникациялық жүйелерді пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету, пойыздарды тиімді басқаруды, байланысты және қызметтің үздіксіздігін қолдау.

- Қауіпсіздікті бақылау жүйелерін, жануарлар өткелдерін және төтенше жағдайларға ден қою рәсімдерін іске асыру, теміржол пайдаланушыларын, жақын маңдағы қауымдастықтарды және экологиялық рецепторларды қорғауды қамтамасыз ету.

Бұл пайдалану кезіндегі әрекеттері жобаның Қоршаған ортаны қорғау және әлеуметтік аспектілер саласындағы басқару жоспарына (ҚОҚӘАСБЖ) біріктірілген үздіксіз мониторингпен, мүдделі тараптармен өзара әрекеттесумен және бейімделетін басқару шараларымен қолдау табады. Бұл теміржолдың заманауи және тиімді көлік байланысын қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар оның бүкіл өмірлік циклі бойында кредитор талаптарына және халықаралық озық тәжірибеге сәйкестігін сақтауын қамтамасыз етеді.

Экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлер

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы өзінің бүкіл өмірлік циклі барысында – құрылысқа дейінгі кезеңнен бастап пайдалануға және уақытша нысандарды пайдаланудан шығаруға дейін – қоршаған ортаға және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлердің кең ауқымын тудырады. Бұл тәуекелдер әсерлерді басқарудың құрылымдық негіздемесін ұсынатын ХҚК-ң өнімділік стандарттарына (PS1-PS8) сәйкес анықталды және бағаланды.

PS 1 (Қоршаған ортаға және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару) барлық қоршаған ортаға және әлеуметтік (ҚОӘ) тәуекелдер мен әсерлерді анықтау, бағалау және басқару процесін белгілейтін іргелі және басты негіздеме қызметін атқарады, мұндағы негізгі тәуекелдер мен әсерлерге мыналар жатады:

- PS2 – Еңбек және еңбек жағдайлары: Еңбек ағынына, еңбекті қорғау және қауіпсіздік (ЕҚҚ) қауіптеріне, жұмысшылардың қалашығында әл-ауқаты стандарттарына және тиімді жұмысшылардың шағымдарын қарау тетігін құруға байланысты тәуекелдер.

- PS3 – Ресурстарды тиімді пайдалану және ластанудың алдын алу: Шаң, шу, діріл және ауа шығарындыларының пайда болуы; қатты және қауіпті қалдықтарды басқару мәселелері; суды тұтынудың артуы; және топырақ эрозиясы мен тұну қаупі.

- PS4 – Қоғамдастықтың денсаулығы, қауіпсіздігі және күзеті: Құрылыс нысандарына кірме жолдар бойындағы көлік қауіпсіздігі мәселелері; жұқпалы аурулардың таралу қаупі; гендерлік зорлық-зомбылық (ГЗБ) және қудалау қаупі; және жобаның күзет қызметкерлерімен әлеуетті жағымсыз өзара әрекеттесулер.

- PS5 – Жерді иемдену/сатып алу және еріксіз мәжбүрлеп қоныс аударту: Физикалық және экономикалық ығыстыру; жайылымдық жерлерден айырылу және табиғи ресурстарға қолжетімділіктің жоғалуы; және жергілікті тіршілік көздеріне әсер ететін жерді пайдалануға шектеулер.

- PS6 – Биологиялық әртүрлілікті сақтау және тірі табиғи ресурстарды тұра-қты басқару: Далалық тіршілік ету орталарын жоғалту; жабайы табиғаттың қозғалысына бөгет әсері; және қоныс аударатын түрлер мен сақтау маңызы бар түрлердің соқтығысуына байланысты өлімді қоса алғандағы мазасыздық.

- PS7 – Жергілікті халықтар: Жергілікті халықтардың немесе осал топтардың бар-жоғын анықтау үшін скрининг жасау, егер мұндай топтар анықталса, мәдениетке сай келетін өзара әрекеттесу және пайданы бөлу шаралары.

- PS8 – Мәдени мұра: Жер жұмыстары кезінде археологиялық немесе тарихи ресурстардың кездейсоқ табылу мүмкіндігі, бұл кездейсоқ табу рәсімін іске асыруды және мәдениет органдарымен өзара әрекеттесуді талап етеді.

Жоба әрекеттері мен әлеуетті тәуекелдер арасындағы байланысты күшейту үшін әрекет-әсер өзара әрекеттесу матрицасы әзірленді. Бұл матрица нақты жоба әрекеттері (мысалы, нысанды тазарту, жер жұмыстары, қалашық жұмыстары) мен тиісті қоршаған ортаға және әлеуметтік рецепторлар арасындағы байланысты көрсетеді, өнімділік стандарттарының қай жерде барынша қолданылатынын айқындайды.

# Кесте 32: «Әрекет-әсер ету» өзара әрекеттесу матрицасы

| Жобалық жұмыстар | Тиісті Қоршаған Ортаға және Әлеуметке Тәуекелдер/Әсерлер | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS7 | PS8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қосалқы нысандарды (зауыттарды, құрылыс қалашықтарды, топырақ алаңдарын) құру | Ластану (ауа, су, шу), жұмыс күшінің ағыны, қалдықтардың пайда болуы, жерді алу, тіршілік ету ортасының бұзылуы | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| Жер жұмыстары (алаңды тазарту, қазу, толтыру, тасымалдау) | Жерді алу, өсімдіктердің жоғалуы, тіршілік ету ортасының бөлшектенуі | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| Көпірлер мен су өткізгіш құбырларды салу | Тіршілік ету ортасының өзгеруі, тұну (седиментация), Еңбекті қорғау және қауіпсіздік (ЕҚҚ), қоғамдастық қауіпсіздігі | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| Теміржол инфрақұрылымын салу | Топырақ эрозиясы, жерді алу, тіршілік ету ортасын өзгерту | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| Теміржолдың үстіңгі құрылысын салу | Ауа/шудың ластануы, қозғалыс және жұмысшы қауіпсіздігі, қалдықтар | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |
| Теміржол Нысандары мен Ғимараттары | Шағын шығарындылар, жұмысшы қауіпсіздігі, қалдықтар | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| Жалпы жұмыс алаңын тазарту жұмыстары | Өсімдіктерді жою, қалдықтардың пайда болуы, кездейсоқ олжалар | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |
| Қосалқы нысандарды пайдаланудан шығару | Бұзу қалдықтары, аумақтың ластануы, жерді қалпына келтіру | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| Пайдалану кезеңі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теміржолды пайдалану | Ауа/шу шығарындылары, діріл, фауна үшін соқтығысу қаупі, қоғамдастық қауіпсіздігі | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ |
| Жөндеу және техникалық қызмет көрсету | ЕҚҚ тәуекелдері, қалдықтар, сақтау орындары үшін шағын жер алу, биологиялық әртүрліліктің бұзылуы | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |

# 8.2. Құрылыс Алдындағы және Құрылыс Кезеңіндегі Әсерлер мен Тәуекелдер

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы IFC Өнімділік Стандарты 1 (PS1), ДБТ EHS Нұсқаулықтары (2007) және Қазақстанның Экологиялық кодексі (2021) мен Жер кодексіне (2003) сәйкес кешенді Қоршаған ортаға және әлеуметтік әсерді бағалаудан (ҚОӘӘБ/ESIA) өтеді. Құрылыс алдындағы және құрылыс кезеңдеріндегі негізгі тәуекелдерге мекендеу ортасының жоғалуы, қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігіне қатерлер, климатқа байланысты осалдықтар, жер телімдерін алу әсері және фермерлерге, малшыларға және осал топтарға әсер ететін әлеуметтік-экономикалық бұзылулар кіреді. Қосымша мәселелерге гендерлік зорлық-зомбылық (ГЗЗ), жұмысшылар ағыны және сезімтал аймақтардағы мәдени мұраға кедергі жатады.

ҚОӘӘБ тәуекелдерге негізделген тәсілді қолданады, ол қоршаған орта және әлеуметтік рецепторларға әсердің ықтималдығын, ауырлығын және қайтымдылығын бағалайды. Қоршаған ортаны және әлеуметтік басқару жоспарына (ҚОӘБЖ/ESMP) біріктірілген жұмсарту шаралары жұмсарту иерархиясын сақтайды және IFC PS2–PS8 және ұлттық заңнамаға сәйкес келеді, бұл әсерлердің Жобаның бүкіл өмірлік циклі бойына тиімді түрде болдырылмауын, азайтылуын, қалпына келтірілуін немесе өтелуін қамтамасыз етеді.

# 8.2.1 PS1-ге Қатысты Қоршаған Орта және Әлеуметтік Тәуекелдер мен Әсерлер

Жоба Қоршаған орта және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару жөніндегі IFC Өнімділік Стандарты 1 (PS1) талаптарына сәйкес Қоршаған ортаға және әлеуметтік әсерді бағалаудан (ҚОӘӘБ) өтеді. Бұл процесс теміржолдың жобалануы, құрылысы және пайдалануы экологиялық және әлеуметтік тұрғыдан орнықты болуын, ауқымды сызықтық инфрақұрылым жобасының нақты тәуекелдеріне пропорционалды болуын және бастапқы зерттеулерге, мүдделі тараптармен консультацияларға және жиынтық әсерді бағалауларға негізделуін қамтамасыз етеді.

ҚОӘӘБ негізделген шешім қабылдауға негіз болады және Қоршаған ортаны және әлеуметтік басқару жоспары (ҚОӘБЖ/ESMP) үшін негіз қалайды, ол PS1 және оған қатысты Өнімділік Стандарттарының Жобаның өмірлік циклі бойына сақталуын қамтамасыз ету үшін жұмсарту, мониторинг және бейімделгіш басқару шараларын біріктіреді.

- Әсерлердің Шығу Тегі

Құрылыс алдындағы және құрылыс кезеңдерінде күтілетін негізгі қоршаған орта және әлеуметтік (ҚО&Ә) тәуекелдерге мыналар кіреді:

- Экологиялық Тәуекелдер:

- Теміржолдарға, карьерлерге, жұмысшылар лагерлеріне және құрылыс жұмыстарына қатысты IFC Қоршаған ортаны, денсаулықты және қауіпсіздікті қорғау нұсқаулықтарының (EHSGs) сақталуы.

- Ауыр құрылыс көліктерінің қозғалысы, жару жұмыстары, карьерлерді пайдалану және бетон зауытының жұмысынан туындайтын қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігіне қатерлер.

- Жер тазарту және ауқымды жер жұмыстарына байланысты су тасқынының ұлғаюы және өрт қаупі сияқты климатқа байланысты қауіптер.

- Дала мекендеу орталарына, жабайы табиғаттың көші-қон дәліздеріне және биоәртүрлілікке ықтимал әсерлер.

- Жайылымдық жерлерді және су ағындарын қоса алғанда, экожүйе қызметтеріне ықтимал әсерлер.

- Археологиялық әлеуеті бар аумақтардағы жер жұмыстарына байланысты мәдени мұра ресурстарының бұзылуы.

- Әлеуметтік Тәуекелдер:

- Шағын фермерлерге, малшыларға және әйелдер басқаратын үй шаруашылықтарын қоса алғанда, осал топтарға тең емес әсер ету.

- Құрылыс алаңдарында және жұмысшылардың қауымдастықпен өзара іс-қимылында гендерлік зорлық-зомбылық (ГЗЗ) және қудалау қаупі.

- Жайылымдық жердің жоғалуы және маусымдық жайылым маршруттарына қолжетімділіктің шектелуін қоса алғанда, жер телімдерін алу және қайта қоныстандыру әсері.

- Жергілікті жер пайдалану үлгілерінің, азық-түлік қауіпсіздігінің және жер құнының бұзылуы, бұл жерге қатысты дауларға ұласуы мүмкін.

- Шу, шаң, діріл және кірме жолдардағы жазатайым оқиғаларға ұшырауды қоса алғанда, қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігіне әсерлер.

- Әсерді Бағалау

PS1-ге сәйкес, әсерлер физикалық, биологиялық және әлеуметтік-экономикалық рецепторларға әсердің ықтималдығы, ауырлығы және қайтымдылығы тұрғысынан бағаланды. Ең жоғары тәуекел аймақтары мына жерлерде анықталды:

- Теміржол трассасы жайылымдық жерлер мен су ағындарын кесіп өтеді;

- Құрылыс жұмыстары экологиялық сезімтал мекендеу орындарымен және қорғалатын аумақтармен, оның ішінде Негізгі Биоәртүрлілік Аймақтарымен (KBA) қабаттасады;

- Жұмысшылардың үлкен ағыны қауымдастық денсаулығына, қызметтеріне және тұтастығына қосымша қысым жасайды.

Бұл құрылымдалған бағалау жұмсарту шараларының тәуекелдердің маңыздылығына пропорционалды болуын және халықаралық стандарттарға сәйкес келуін қамтамасыз етеді.

- Жұмсарту Шаралары

Жұмсарту шаралары жұмсарту иерархиясын (болдырмау, азайту, қалпына келтіру және өтеу) сақтайды. Негізгі шараларға мыналар кіреді:

- ҚО&Ә тәуекелдерін басқаруды егжей-тегжейлі инженерлік жобалауға біріктіру.

- Мердігерлердің нақты және орындалуы міндетті міндеттемелері бар ҚОӘБЖ (ESMP) іске асыру.

- Шаңды басу, қозғалысты басқару, эрозияны бақылау және жұмыс аймақтарын қоршау сияқты учаскеге тән бақылау шараларын күшейту.

- Алаңдаушылықтарды шешу үшін қолжетімді және ашық арналарды қамтамасыз ету үшін қауымдастық шағымдар механизмін құру.

- Бақылаудың тиімділігін тексеру және туындайтын тәуекелдерге жауап беру үшін тұрақты мониторинг пен бейімделгіш басқаруды жүргізу.

# 8.2.1. PS2-ге Қатысты Қоршаған Орта және Әлеуметтік Тәуекелдер мен Әсерлер

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы тікелей, келісімшарт бойынша және жеткізуші жұмысшылардан тұратын аралас жұмыс күшін жұмысқа тартады. Бұл жұмыспен қамту мүмкіндіктерін туғызғанымен, сонымен қатар жұмысшылар ағыны, жұмысшылардың әл-ауқаты және еңбекті қорғау және қауіпсіздікке байланысты тәуекелдерді тудырады. IFC Өнімділік Стандарты 2 (PS2) – Еңбек және еңбек жағдайлары, Қазақстанның Еңбек кодексі және ДБТ Жалпы EHS Нұсқаулықтарына (2007) сәйкес, негізгі мәселелерге әділ еңбек тәжірибесі, қауіпсіз еңбек жағдайлары, гендерлік зорлық-зомбылықтың (ГЗЗ) алдын алу және жергілікті қызметтерге түсетін қысым жатады. Жұмсарту шаралары еңбек құқықтары мен қауіпсіздігін Жобаның бүкіл өмірлік циклі бойына қамтамасыз ету үшін ашық жалдауға, жұмысшыларды орналастыру стандарттарына, ЕҚжҚ (OHS) талаптарын сақтауға, шағымдар механизмдеріне және қауымдастықпен өзара іс-қимылға бағытталады.

- Жобаның Жұмыс Күші

IFC Өнімділік Стандарты 2 (PS2) талаптарына сәйкес, теміржол жобасы тікелей жұмысшыларды, келісімшарт бойынша жұмысшыларды және негізгі жеткізушілердің жұмысшыларын қамтитын әртүрлі жұмыс күшін тартады. Жұмыс күшінің саны ең жоғары деңгейде шамамен 1,000–1,200 адамға жетуі күтіледі, әр 100 км учаскеге шамамен 200–230 жұмысшы орналастырылады. Жұмыс күшінің айтарлықтай бөлігін жергілікті емес немесе көшіп келген жұмысшылар құрайды, бұл жергілікті жұмыспен қамтуға мүмкіндіктер туғызғанымен, сонымен қатар жұмысшылар ағынының әсерінен туындайтын тәуекелдерді де арттырады.

Жұмыс күшінің құрамы келесідей:

- Тікелей жұмысшылар: Жобалауды, құрылысты және ҚО&Ә талаптарының сақталуын қадағалауға жауапты ҚТЖ қызметкерлері.

- Келісімшарт бойынша жұмысшылар: Мердігерлер мен қосалқы мердігерлердің қызметкерлері, оның ішінде білікті операторлар, жүргізушілер және жалпы құрылыс жұмысшылары.

- Негізгі жеткізушілердің жұмысшылары: Инертті материалдарды, болатты, цементті, жабдықтарды және қауіпсіздік қызметтерін жеткізушілер жұмысқа алған тұлғалар.

- Әсерлердің Шығу Тегі

Еңбек және еңбек жағдайларына байланысты негізгі тәуекелдер мен әсерлерге мыналар кіреді:

- Жергілікті тұрғын үйге, сумен қамтуға, денсаулық сақтауға және басқа да маңызды қызметтерге жұмысшылар ағынының қысымы, бұл әлеуметтік шиеленістерге әкелуі мүмкін.

- Жұмысшылар лагерлеріндегі және қабылдаушы қауымдастықтардағы гендерлік зорлық-зомбылық (ГЗЗ), жыныстық қанау және теріс пайдалану (ЖҚ&ТП/SEA) және қудалау қаупі.

- Қазақстанның Еңбек кодексіне қайшы келетін, мысалы, ақысыз артық жұмыс уақыты, ресми келісімшарттардың болмауы немесе жалақының кешіктірілуі сияқты әділ еңбек тәжірибесін бұзу қаупі.

- Жұмысшылардың қозғалғыштығына байланысты жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды (ЖЖБИ), COVID-19 немесе болашақ кез келген пандемияны және басқа да жұқпалы ауруларды қоса алғанда, жұқпалы аурулардан туындайтын денсаулық қаупі.

- Далалық ортаға тән машиналарға, жару жұмыстарына, теміржол төсемінің жұмыстарына және ауа райының шектен тыс жағдайларына ұшырау сияқты еңбекті қорғау және қауіпсіздік (ЕҚжҚ/OHS) қатерлері.

- Әсерді Бағалау және Жұмсарту Шаралары

Тәуекелдер маңызды болғанымен, олар тиісті қорғау шараларымен басқарылатын болады. Жұмсарту шаралары PS2 талаптарына және халықаралық үздік тәжірибеге сәйкес жүргізіледі, соның ішінде:

- Қазақстанның Еңбек кодексі мен IFC PS2 талаптарының сақталуын қамтамасыз ететін Еңбекті Басқару Жоспарын (ЛМП/LMP) іске асыру.

- IFC/ЕҚДБ (EBRD) Жұмысшыларды Орналастыру Жөніндегі Нұсқаулық Құжатына (2009) сәйкес жұмысшыларды орналастыру және әл-ауқат нысандарымен қамтамасыз ету.

- Жеке қорғаныс құралдарымен (ЖҚҚ/PPE) қамтамасыз етуді, қауіпсіздік бойынша оқытуды, қауіп туралы хабарлауды және төтенше жағдайларға дайындықты қамтитын ЕҚжҚ стандарттарын сақтау.

- Тікелей, келісімшарт бойынша және жеткізуші жұмысшылар үшін қолжетімді Жұмысшылардың Шағымдар Механизмін құру.

- ГЗЗ және ЖҚ&ТП алдын алуға арналған міндетті Мінез-құлық кодексін енгізу, оған барлық жұмысшылар қол қояды және ол күшіне енеді.

- Жұқпалы аурулардың алдын алу және оларды басқару үшін денсаулықты тексеру, ағарту бағдарламаларын іске асыру және жергілікті денсаулық сақтау қызметтерімен әріптестік орнату.

- Еңбек және ЕҚжҚ талаптарының сақталуын тексеру үшін мердігерлер мен жеткізушілерге тұрақты мониторинг жүргізу, сәйкессіздіктер анықталған жағдайда түзету шараларын қолдану.

- Пандемия басталған жағдайда, барлық жұмысшылар ұлттық ережелер мен халықаралық үздік тәжірибе стандарттарына сәйкес белгіленген еңбекті қорғау және қауіпсіздік (ЕҚжҚ) және инфекцияның алдын алу хаттамаларын сақтауы тиіс.

Осы шараларды енгізу арқылы Жоба жұмысшылардың құқықтарын қорғайды, қауымдастықтың әл-ауқатын қамтамасыз етеді және PS2-ге сәйкес қауіпсіз, әділ және тең жұмыс ортасын жасайды.

# Кесте 33: Еңбекке Қатысты Әсерлер мен Тәуекелдер (Құрылыс Алдындағы және Құрылыс Кезеңі)

| Ішкі санат | Жұмысшыларға Әсер/Тәуекелдер | Жобаға Әсер/Тәуекелдер | Жұмсарту Шаралары (PS2, PS4-ке сәйкес) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тікелей Жұмысшылар – Жұмысқа Қабылдау және Іріктеу | Әділетсіз жалдау және фаворитизм туралы түсініктер; тексерілмесе, балалар еңбегі қаупі. | Қауымдастық шиеленісі, жұмысты тоқтату, беделге қауіп төну. | Ашық HR және жұмысқа қабылдау саясатын әзірлеу және қолдану, соның ішінде: іріктеу критерийлері, жалдау әдістері мен орындары, ашықтық тармақтары, Қазақстан Еңбек кодексін сақтау және балалар/мәжбүрлі еңбекке тыйым салу. Мүмкіндігінше жергілікті тұрғындарды жұмысқа алуға басымдық беру. |
| Жұмыспен Қамту Шарттары | Шетелдіктерге көбірек төленеді деген түсінік; келісімшарттар мен жеңілдіктерге қанағаттанбау. | Өндірістік әрекеттер (ереуілдер, жұмысқа келмеу, саботаж); өнімділіктің жоғалуы. | Тең жұмыс үшін тең төлемді қамтамасыз ету; барлық жұмысшылар үшін жазбаша келісімшарттар; салалық стандарттарға сәйкес жалақыны тексеру; айқын төлемді қайта қарау жүйесі. Жұмысшылардың шағымдар механизмін енгізу. |
| Еңбек Қатынастары – Мәдени Әртүрлілік | Этникалық/ұлттық топтар арасындағы сенімсіздік немесе кемсітушілік; қудалау қаупі. | Топтар арасындағы қақтығыс; зорлық-зомбылық немесе жұмысты тоқтату; шетелдік жұмысшылардың кетуі. | IКіріспе және тұрақты мәдени хабардарлық оқытуы; Мінез-құлық кодексін (кемсітпеу, қудалаудың алдын алу, мәдени/діни тәжірибелерді құрметтеу) күшейту; басшылар үшін міндетті оқыту. |
| Еңбек Қатынастары – Қақтығыстарды Шешу | Жұмысшылар ережелерді, шағымдану мүмкіндіктерін немесе тәртіптік рәсімдерді білмейді. | Өндірістік әрекеттер; зорлық-зомбылыққа ұласу; жоба кестесінің бұзылуы. | Жұмысшылардың шағымдар механизмін, тәртіптік рәсімдерді және өндірістік әрекеттерді өңдеу хаттамаларын құру және хабарлау. Кіріспе оқытуды қамтамасыз ету; әйелдер арасындағы шағымдардың үйлестіруші нүктелерін тағайындау; қақтығыстарды басқару көрсеткіштерін қадағалау. |
| Еңбек Қатынастары – Жұмысшыларды Тарту | Жоба мәселелері туралы ақпараттың жетіспеушілігі; жалған ақпарат таралады. | Өсектер мен көңіл-күйдің төмендеуі; өнімділіктің төмендеуі; ықтимал ереуілдер. | Жұмысшыларды тарту механизмдерін құру: жұмысшы комитеттері, хабарландыру тақталары, құралдар жәшігіндегі әңгімелер, тұрақты брифингтер. Жұмысшылардың кәсіподаққа бірігу немесе өкілетті органдарға қосылу құқығына кепілдік беру. |
| Қызметтен Қысқарту | Жұмыс орындарының жоғалуы; үй шаруашылығы кірісінің күрт төмендеуі; әл-ауқаттың төмендеуі. | Әлеуметтік толқулар, қауіпсіздік тәуекелдері, саботаж, операциялардың бұзылуы. | Қызметтен Қысқарту Жоспарын әзірлеу: сатылы тәсіл, ашық қарым-қатынас, қайта даярлау/дағдыларды қолдау, шағымдар арналары, отбасылармен және қауымдастықтармен консультациялар. Қызметтен қысқарту бойынша біркелкі пакеттерді қолдану. |
| Қазіргі ЖМБ (РМД) Жұмысшылары (40–50 адам) | Қолданыстағы техникалық қызмет көрсету жұмысшылары үшін жұмыс орнының жоғалуы. | Ереуілдер, саботаж, беделге қауіп төну. | Қолданыстағы ЖМБ қызметкерлерін басқа теміржол учаскелеріне (мысалы, ЖМБ-42 Топар, ЖМБ-44 Жезқазған, ЖМБ-43 Жаңа-Арқа) уақытша қайта орналастыру. Қайта даярлауды және әділ қарауды қамтамасыз ету. |
| Келісімшарт Жұмысшылары (қосалқы мердігерлерді қоса) | Әділетсіз жалдау туралы түсінік; тікелей келісімшарттардың болмауы; нашар жұмыс жағдайлары. | Жұмысшылардың наразылығы; өнімділіктің төмендеуі; беделге нұқсан келу. | Мердігерлер беделді жалдау агенттіктерін немесе тікелей жалдауды пайдалануы керек; жұмысшының тілінде жазбаша келісімшарттарды қамтамасыз ету; делдалдар арқылы емес, жұмысшыларға тікелей төлеу; қосалқы мердігерлердің талаптарды сақтауын бақылау. |
| Шетелдік жұмысшылар | Тіл және мәдени кедергілер; қауіпсіздік заңдарын білмеу; оқшаулану қаупі. | Қате түсінісу, қауіпсіздік оқиғалары немесе интеграция мәселелері. | Тілдік қолдау және аудармашылармен қамтамасыз ету; оқыту материалдарын бейімдеу; мәдени сезімталдыққа оқытуды өткізу; Қазақстанның Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, еңбек заңдары бойынша бағыттау; арнайы қауіпсіздік офицерлерін тағайындау. |
| Тұрғын үй және Лагерьлер | Стандартқа сай емес тұрғын үй; лагерьді басқарудың нашарлығы; демалыстың жоқтығы; мәдениетке сәйкес келмейтін тағам. | Төмен мораль, жанжал, өнеркәсіптік әрекет; денсаулық пен қауіпсіздікке қатерлер. | ҚР ДСМ-67 бұйрығына (26 шілде 2022 жыл) және IFC/EBRD Жұмысшыларды орналастыру жөніндегі нұсқауларына сәйкес салынған лагерьлер. Адекватты санитариямен, ауыз сумен, мәдениетке сәйкес тағаммен, демалыс орындарымен және ерлер/әйелдер үшін бөлек тұрғын үймен қамтамасыз ету. Лагерь шағымдарын қарау жүйесін және лагерь комитеттерін құру. |
| Лагерь Қауіпсіздігі | Қауіпсіздік қызметкерлері тарапынан қудалау немесе теріс пайдалану; адам құқықтарына қатысты мәселелер. | Жұмысшылармен және жергілікті қауымдастықтармен шиеленіс; адам құқықтарына қатысты шағымдар. | Қауіпсіздік қызметкерлерін Қауіпсіздік және адам құқықтары жөніндегі ерікті қағидаттар бойынша оқыту; бұрынғы құқық бұзушыларға тыйым салу; зорлық-зомбылықсыз мінез-құлықты күшейту. Жұмысшылармен және қауымдастықтармен өзара әрекеттесуді бақылау. |
| Қауымдастықпен қарым-қатынас (лагерьлер мен жұмыс күшінің ағынына байланысты) | Жұмысшы-қауымдастық жанжалдары; жергілікті қызметтерге қысым; ЖБЗ/САӘ (Гендерлік зорлық-зомбылық/Сексуалдық айырбас және әрекет) қауіптері. | Блоктар, беделге нұқсан, әлеуметтік толқулар. | Қажетсіз жұмысшы-қауымдастық өзара әрекеттесуін шектеу; ЖБЗ/САӘ іс-қимыл жоспарын ұсыну; мәдени хабардарлық бағдарламаларын енгізу; қатаң лагерь басқаруын жүргізу; қауымдастық шағымдарын қарау тетігін құру. |

Жұмысшыларға жұмыс басталмас бұрын жанжалдарды болдырмау, жою немесе шешу мақсатында қысқаша нұсқаулар (брифингтер) берілуі мүмкін болғандықтан, әсерлер (яғни, «Жұмыс күшінің ағыны және еңбек жағдайлары» тұрғысынан) маңыздылығы бойынша «орташа» болуы мүмкін (яғни, қолданыстағы стандарттар шегінде, бірақ қосымша бақылаулар қажет болатын шектерге жақын). Алайда, егер мәселе басқарусыз қалса, әлсіз HR тәжірибелері, лагерьдегі нашар тәртіп немесе бақылаудың жоқтығы салдарынан әсерлер үлкен маңыздылыққа дейін өршуі мүмкін. Әсерлерді мүмкіндігінше төмен (ALARP) деңгейде ұстау үшін, мердігер күшті алдын алу шараларын — мінез-құлықтың нақты кодекстерін, әділ жұмысқа қабылдауды, жұмысшылардың мықты шағымдарын қарау тетігін (ШҚТ), және тиімді лагерьді басқаруды — қолдануы керек, сонда қалдық әсерлер шамалы немесе елеусіз маңыздылыққа жақын болып қалады.

# 8.2.2.  Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қаупі (ЕҚжЕҚ)

Мойынты–Қызылжар теміржол жобасы үшін Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау (ЕҚжЕҚ) қауіптері жұмыстардың ауқымы мен күрделілігіне байланысты маңызды болып табылады. Ірі жер жұмыстары, көпірлер мен су өткізгіш құрылыстары, ауыр жылжымалы техниканы пайдалану, ыстық жұмыстар, электр қондырғыларын орнату, биіктікте жұмыс істеу, қауіпті материалдармен жұмыс және ауа-райының қолайсыз жағдайларына ұшырау сияқты іс-әрекеттер қауіпсіздік үшін өте маңызды мәселелер туғызады.

IFC 2-ші Өнімділік стандартына (Еңбек және жұмыс жағдайлары) сәйкес, мердігерден Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды басқару жүйесін (ЕҚжЕҚБЖ) құру және енгізу талап етіледі. Бұл жүйе Қазақстан Республикасының (ҚР) Еңбек кодексіне толығымен сәйкес болуы және Халықаралық үздік өнеркәсіптік тәжірибеге (GIIP), соның ішінде ДБ/IFC Жалпы ЕҚжӘҚ (Еңбек, Қауіпсіздік және Қоршаған орта) нұсқауларына (2007) және Теміржолдарға арналған ЕҚжӘҚ нұсқауларына (2007) сәйкестендірілуі керек.

Барлық жұмысшылар ҚР заңнамасына және PS2-ге сәйкес жазбаша келісімшарттар бойынша жұмысқа қабылдануы тиіс, онда келесі тармақтар нақты көрсетілуі қажет:

- Қауіпсіз жұмыс жағдайлары және ЕҚжЕҚ қорғанысы;

- Жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) беру және міндетті түрде пайдалану;

- Белгіленген демалыс уақыты және әділ өтемақы;

- Медициналық қолдауға және алғашқы көмек көрсету пункттеріне қол жеткізу;

- Қорқытусыз жұмысшылардың шағымдарын қарау тетігіне қол жеткізу.

- Әсерлердің бастауы / Қауіпті бағалау тәсілі

ЕҚжЕҚ қауіптері желілік дәліздің бойында және карьерлер, топырақ алаңдары, бетон және ұсақтау қондырғылары, жұмысшылар лагерьлері және кірме жолдары сияқты ілеспе нысандарда күтіледі. Бұл қауіптерді басқару үшін мердігер жұмыс түрлеріне қатысты Қауіпті анықтау және тәуекелдерді бағалау (ҚАТБ) жұмыстарын жүргізеді және ыстық жұмыстар, жабық кеңістікке кіру, көтеру операциялары, энергия берілген жұмыстар және биіктікте жұмыс істеу сияқты жоғары қауіпті іс-әрекеттер үшін жұмысқа рұқсат беру жүйесін қолданады. Бұл бағалаулардың нәтижелері жұмыс әдістеріне, "құралдар жәшігі" талқылауларына (toolbox talks) және күнделікті нұсқауларға негіз болады, бұл қауіптердің жұмысшыларға нақты жеткізілуін қамтамасыз етеді.

- Іске асыру және Бақылау

Мердігер Мердігердің Қоршаған ортаны және Әлеуметтік басқару жоспарының (М-ҚӘБЖ) бөлігі ретінде арнайы Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жоспарын (ЕҚжЕҚЖ) дайындайды. Бұл ЕҚжЕҚЖ Инженердің қарауы мен бекітуіне жатады және Тапсырыс берушінің ЕҚжӘҚ/ЕҚжЕҚ қызметкерлері тарапынан тұрақты бақыланады. Сәйкестік келесі жолдармен күшейтіледі:

- Тұрақты тексерулер және алаңдағы аудиттер;

- Міндетті оқиғалар мен қатерлі жағдайлар туралы есеп беру;

- Анықталған сәйкессіздіктер бойынша Түзету және алдын алу әрекеттері (ТАӘ);

- Үздіксіз жетілдіруді қамтамасыз ету үшін мерзімді басқару шолулары.

Осы құрылымдық тәсіл арқылы Жоба ЕҚжЕҚ қауіптерінің жүйелі түрде анықталуын, бақылануын және бақылануын қамтамасыз етеді, осылайша жұмысшы күшін қорғайды және ұлттық заңнама мен халықаралық стандарттарға сәйкестікті қамтамасыз етеді. Құрылыс алдындағы және құрылыс кезіндегі ЕҚжЕҚ әсерлері/қауіптері және оларды азайту шаралары төмендегі кестеде қорытындыланған.

# Кесте 34: ЕҚжЕҚ әсерлері/қауіптері және оларды азайту шаралары

| Іс-әрекет | Қауіп | Тәуекел | Азайту шаралары (Иллюстративті, ЕҚжЕҚЖ/М-ҚӘБЖ-да егжей-тегжейлі көрсетіледі) |
| --- | --- | --- | --- |
| Теміржол құрылыс аймақтары / Көлік қозғалысы тораптары | Көлік/пойыз өзара әрекеттесуі; қоғамдық тораптар | Жарақат, мүліктік шығын | Жұмыстарды бөгеттермен және белгілермен шектеу; кіру нүктелерін реттеу; алаңдағы жылдамдықты ≤20 км/сағ деңгейінде қадағалау; қажет жерлерге жылдамдықты шектегіштер орнату; мас күйінде жүргізуге тыйым салу; қоғамдық жолдар қиылысатын жерлерге жалаушыларды қою; Көлік қозғалысын басқару жоспарын (КҚБЖ) енгізу. |
| Жайылымдар/елді мекендер маңындағы мал қатынасы | Көлік/Локомотив апаттары (мал соғу) | Жарақат, мүліктік шығын; қоғамдастық шиеленісі | Мал жайылатын бағыттарды алдын ала зерттеу; уақытша қоршау / мал өткізу орындарын (cattle races) орнату; ескерту белгілері мен маяктар; әкімдіктермен/шопандармен келісіп, уақытты және бағу жоспарларын үйлестіру; жүргізушілерге нұсқаулықтар; мал соғуға арналған төтенше жағдай хаттамасы (Тапсырыс берушіге хабарлау, ветеринарлық қолдау). |
| Жылжымалы жабдықтардың айналасында жұмыс істеу (ЖЖЖ) | Соғылу, қысылып қалу, аударылу, құлаған заттар; көріну шектеулері | Жарақат, өлім; активтің зақымдануы | ЖЖЖ жоспары: бөлінген жаяу жүргіншілер жолдары; жоғары көрінетін ЖҚҚ (high-viz PPE); бақылаушылар (spotters); жақындық дабылдары/кері сигналдар; соқыр аймақ айналары/камералары; ROPS (аударылудан қорғау құрылымдары)/қауіпсіздік белдіктері; күнделікті жабдықты тексеру; жүкті бекіту; жоғарыдағы жұмыстар үшін қоқыс торлары/іргетас тақталары; тұрақты ЖЖЖ оқыту және қауіпті жағдайларды хабарлау. |
| Жеткіліксіз жарықтандыру | Жұмысшылар/жүргізушілер үшін нашар көріну | Жарақат, соқтығысу | Минималды люкс деңгейлеріне сәйкес келу (мысалы, 10 люкс төтенше жағдай, 20 люкс сыртқы жұмыссыз аймақ, 50 люкс қоймалар/гараждар, 100 люкс дәліздер/баспалдақтар, 200 люкс орташа дәлдік, 500 люкс кеңселер/оқу, 1000–3000 люкс жоғары дәлдік); жарықтандыруды жоспарлы тексеру және қызмет көрсету. |
| Қондырғылардан және әрекеттерден шығатын шу | Шамадан тыс шу әсері | Есту қабілетінің жоғалуы; мазасыздық | Инженерлік бақылауларды қолдану (қоршаулар, оқшаулағыштар, тыныш қондырғы); шулы жұмыстарды жоспарлау; LAeq,8h​≥85 дБ(А) немесе Lpeak​≥140 дБ(С) болғанда есту қорғанысын міндеттеу; әсерге ұшыраған жұмысшыларға аудиометрия жүргізу; жабдықтарға қызмет көрсету; қабылдағыштардың жанына уақытша бөгеттер орнату. |
| Өндірістік көлік жүргізу және алаңдағы қозғалыс | Жылдамдықты асыру, нашар орналасу, дайындықсыз жүргізушілер | Соқтығысулар, жаяу жүргіншілерді соғу | Мүмкін болған жерде бір бағытты маршруттары бар КҚБЖ; белгіленген өткелдер; медициналық бақылау және лицензияны тексеру; ауысым алдындағы тексерулер; кері жүру дабылдары; жылдамдық шектеулері; арнайы Стандартты Операциялық Процедуралар (мысалы, шанышқыларды төмен ұстамау). |
| Эргономика және қайталанатын қозғалыс | Қолмен тасымалдау, қайталанатын міндеттер | Бұлшықет-қаңқа аурулары (МҚА)/Қайталанатын кернеу жарақаттары (ҚКЖ); шаршау | Механикалық құралдар; белгіленген салмақтан жоғары жүктер үшін топпен көтеру; реттелетін жұмыс орындары/құралдар; міндеттерді ротациялау; микро-үзілістер/созылу жаттығулары; дене тұрысы/көтеру бойынша оқыту; қолайсыздық туралы есептерді қадағалау және ерте араласу. |
| Биіктікте жұмыс | Құлау; түсірілген заттар; сынғыш беттер | Ауыр жарақат/өлім | 1.3 м-ден жоғары қауіпті жерлерге құлаудан қорғау; сертификатталған баспалдақтар/Көтергіш жұмыс платформалары (MEWPs); шеткі қорғаныс/қоршаулар; тексерілген белдіктермен 100% байлау; құралдарға арналған жіптер; қауіпсіздік аймақтары; құтқару жоспарлары; жетекшінің қол қоюы. |
| Электр жұмыстары | Тоқ соғу, доғалық жарқыл, өрт | Күйік, өлім, активтің жоғалуы | Құлыптау/Таңбалау (LOTO); тек уәкілетті электриктер; номиналды қорғаныс құрылғылары/релелер; оқшауланған құралдар; оқшаулау/қорғаныстар; үй-жайды ұстау; өртті анықтау/сөндіру; талаптарға сай жобалау/орнату; анық белгілер. |
| Жоғары қауіпті іс-әрекеттер (көтеру, жабық кеңістік, қазу, энергия берілген жүйелер) | Көп қауіптілік | Ауыр жарақат/өлім | Жұмысқа рұқсат (ЖР); жұмыс әдістері/Жұмыс қауіпсіздігін талдау (ЖҚТ); операторлардың/арқаншылардың құзыреттілігі; жер тұрақтылығын тексеру/бекіту; жабық кеңістік үшін газды тексеру/желдету; үздіксіз бақылау; төтенше жағдай/құтқару жабдықтары. |
| Ыстық жұмыстар (дәнекерлеу/кесу/тегістеу) | Өрт; түтін/газдар; күйік | Жарақат, өрт/жарылыс | Ыстық жұмысқа рұқсат; жанатын заттарды тазарту; өрт сөндіргіш көрпелер/экрандар; желдету немесе Жергілікті сору желдеткіші (ЖСЖ); класс-рейтингті өрт сөндіргіштердің қолда болуы; Отқа төзімді киім (FR), қолғап, дулығалар; жұмыстан кейінгі өртті бақылау. |
| Ауа райының қолайсыз жағдайлары (жаңбыр/су тасқыны, қар/мұз, қатты жел, ыстық/суық) | Тайғанау, құлау, аударылу; ыстықтан/суықтан күйзеліс | Жарақат, кесте бұзылысы | Ауа райын бақылау; оқиғалар кезінде жоғары қауіпті міндеттерді тоқтату; дауылды су/эрозия бақылауы; қарды/мұзды тазалау және мұзды еріту; крандар/жоғарыдағы жұмыс үшін жел шектеулері; гидратация/көлеңке/ыстықтан күйзеліс хаттамасы; суық ауа райына арналған ЖҚҚ және жылыну үзілістері; ауысымды реттеу. |
| Қауіпті материалдар (отын, майлар, еріткіштер, цемент, химиялық заттар) | Төгілу, тұтану, әсер ету | Улану; топырақтың/судың ластануы; өрт | Химиялық заттардың тізімі және Қауіпсіздік Деректер Парақтары (ҚДП); үйлесімсіз заттарды бөлу; бундталған сақтау; таңбалау; өңдеу/тасымалдауға арналған СНП; төгінді жиынтықтары және дайын жауап берушілер; желдету; тиісті ЖҚҚ/респираторлар; лицензияланған қалдықтарды кәдеге жарату; төтенше жағдайда төгінді жоспары және жаттығулар. |
| Өрт және жарылыс | Жанатын заттар, тұтану көздері | Жарақат, өлім, мүліктік шығын | Жанатын заттарды тұтану көздерінен бөлу; үй-жайды ұстау; байланыстыру/жерге қосу; темекі шегуге тыйым салынған аймақтар; желдету; қызмет көрсетілетін өрт сөндіргіштер/гидранттар; эвакуация жоспары және жаттығулар; ыстық жұмыс бақылауы; тұрақты тексерулер; ҚР жоғары қауіпті әрекеттер ережелерін сақтау. |
| Лагерьлер және санитария (денсаулық қатынасы) | Жұқпалы аурулар; нашар гигиена | Өршулер; жұмысқа келмеу | Лагерь дизайны ҚР ДСМ-67 бұйрығына (26-Шілде-2022) және IFC/EBRD жұмысшыларды орналастыру нұсқауларына сәйкес; ауыз су; адекватты санитария; векторлық бақылау; медициналық тексеру; денсаулықты нығайту (ЖЖБИ, тыныс алу жолдарының аурулары); алаңдағы клиника/алғашқы көмек. |

  - Мониторинг және Есеп беру. Мердігер келесідей деректерді жүргізуі тиіс: (i) ЕҚжЕҚ жетекші/кейінгі (leading/lagging) негізгі өнімділік көрсеткіштері (НӨК) (оқыту сағаттары, тексерулер, қауіпті жағдайлар, Жарақат алу жиілігінің коэффициенті - LTIFR/Жалпы тіркелетін жарақаттардың жиілігі - TRIFR), (ii) Түбірлі себептерін талдай отырып оқиғаларды тексеру, және (iii) Инженерге түзету және алдын алу шаралары (ТАШ) көрсетілген ай сайынғы ЕҚжЕҚ есептерін ұсыну. ҚТЖ тарапынан тәуелсіз аудиттер тағайындалуы мүмкін.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қаупі мен тәуекелдері тұрғысынан, Жоба жұмысшыларға құрылыс алаңдарында «тікелей» әсер етеді, себебі олар жұмыс ортасына толықтай ұшырайды. Ұзақтығы бойынша, жұмысшылардың әсері құрылыс кезеңімен шектелгендіктен, бұл «қысқа мерзімді» болып саналуы мүмкін, ал «ауқымы шектеулі» болып есептеледі, өйткені ол тек жоба жұмысшыларына ғана әсер етеді; алайда, жұмыс ауқымының күнделікті немесе үздіксіз жүргізілуіне байланысты «әсер ету жиілігі» жоба аяқталғанға дейін тұрақты болуы мүмкін. «Әсер ету маңыздылығы матрицасын» қолдана отырып, жұмысшылардың қабылдағыш (receptor) «орташа сезімталдықта» болуы мүмкін деп есептеледі, өйткені олар жұмысқа жарамды деп танылған, ал әсер шамасының деңгейі орташа. Бұл жалпы әсер ету маңыздылығын «Орташа» деп көрсетеді.

# 8.2.1.2. Гендерлік негіздегі зорлық-зомбылық (ГНЗ)

IFC 2-ші Өнімділік стандартына (Еңбек және жұмыс жағдайлары) және 4-ші Өнімділік стандартына (Қоғамдастықтың денсаулығы, қауіпсіздігі және қорғанысы) сәйкес, Мойынты – Қызылжар теміржол құрылысы жобасы егер алдын ала басқарылмаса, ерлер басым жұмыс күші мен онымен байланысты жұмыс күшінің ағыны Гендерлік негіздегі зорлық-зомбылық (ГНЗ), оның ішінде Сексуалдық пайдалану және теріс пайдалану (СПТП) және Сексуалдық қудалау (СҚ) тәуекелдерін арттыруы мүмкін екенін мойындайды. Бұл тәуекелдерді азайту үшін Жоба міндетті Мінез-құлық кодекстері (МКК), зақым шеккендерге бағытталған ГНЗ/СПТП/СҚ Іс-қимыл жоспарлары, қауіпсіз және бөлінген нысандар, әйел үйлестіруші нүктелері бар құпия шағымдар тетіктері және мәдени тұрғыдан тиісті қауымдастықпен өзара әрекеттесу сияқты кешенді шараларды біріктіреді. Бұл шаралар әйелдер мен осал топтарды қорғауға, сонымен бірге қауіпсіз, әділ және құрметті жұмыс және қоғамдық ортаны қалыптастыруға бағытталған.

    - - Әсердің бастауы

Егер адами ресурстарды басқару және лагерь әкімшілігі әлсіз болса, жұмыс орындарында және қабылдаушы қауымдастықтарда келесі тәуекелдер туындауы мүмкін:

- Әйелдерге қатысты тең емес төлем немесе кемсітушілік тәжірибелер.

- Жеткіліксіз, бөлінбеген немесе қауіпті нысандар (дәретханалар, жуыну, ауыз су, демалыс орындары).

- Лагерьлер мен жұмыс орындарының айналасында сексуалдық қудалау, мәжбүрлеу, «әзіл-қалжың» немесе пайдалану.

- Әйелдер мен осал топтардың алаңдаушылықтарын көтере алмауы немесе жеңілдіктерге қол жеткізе алмауы.

- Әсерді бағалау

Ерлер басым құрылыс жұмыс күші мен жұмыс күшінің ағынын ескере отырып, алдын алу және есеп беру шаралары болмаған жағдайда ГНЗ/СПТП/СҚ тәуекелдері айтарлықтай деп бағаланады. Тәуекел деңгейі жұмысшылар лагерьлерінің ішінде және айналасында, жергілікті базарларда, алкоголь сататын орындарда және нашар жарықтандырылған аймақтарда, сондай-ақ шағымдар тетігінің құпиялылығы немесе қолжетімділігі болмаған жерлерде артады.

Жоба құрылыс жұмысшыларына тікелей ГНЗ қаупін тудырады, олар алаң ортасына толығымен ұшырайды. Әсер құрылыс кезеңімен шектелгендіктен, ұзақтығы қысқа мерзімді. Әсер тек жоба жұмысшыларына қатысты болғандықтан, ауқымы шектеулі; алайда, жиілігі белсенді жұмыстар бойы үздіксіз/күнделікті болуы мүмкін. Әсердің маңыздылығы матрицасын қолдана отырып, жоба жұмысшылары орташа сезімтал қабылдағыштар (стандартты қорғаныстармен жұмысқа жарамды) деп бағаланады, ал әсер шамасы орташа, нәтижесінде жалпы маңыздылық Орташа (алдын алу шараларын қолданғанға дейін).

    - - Азайту шаралары

Бұл тәуекелдерді шешу үшін келесі шаралар қолданылады:

- Тең мүмкіндік және төлем: Тең жұмыс үшін тең еңбекақы төлеуді және жұмысқа қабылдауда, жоғарылатуда немесе жеңілдіктерде кемсітушілікке тыйым салуды міндеттейтін HR саясаттары.

- Мінез-құлық кодекстері (МКК): Мердігерлер мен қосалқы мердігерлердің міндетті түрде қабылдауы; кіріспе және тоқсан сайынғы жаңарту тренингтері; барлық жұмысшылар мен жетекшілердің қол қоюы.

- ГНЗ/СПТП/СҚ Іс-қимыл жоспары: Құпия есеп беру жолдары бар зардап шеккендерге бағытталған хаттамалар; білікті қызмет провайдерлерімен Ынтымақтастық туралы меморандумдар (ЫМ); анық бағыттау мерзімдері.

- Қауіпсіз нысандар: Жақсы жарықтандырылған, құлыпталатын, бөлінген дәретханалар мен жуыну орындары (етеккір гигиенасы үшін қажеттіліктермен); тұрақты қызмет көрсету және жұмыс аймақтарына жақын орналасу.

- Оқыту және хабардар болу: Құрметті мінез-құлық, келісім, сырттай араласу және теріс қылықтар үшін санкциялар бойынша «құралдар жәшігі» талқылаулары және жетекшілерді оқыту.

- Әйел шағым үйлестіруші нүктелері: Әр лагерьде/ауысымда кем дегенде бір дайындалған әйел сенімді өкіл, оларға анонимді арналар (жедел желі, шағым жәшіктері немесе қолданбалар) арқылы қолдау көрсетіледі.

- Қауіпсіздікті басқару: Қауіпсіздік және адам құқықтары жөніндегі ерікті қағидаттарға сәйкес күзетшілерді тексеру және оқыту; теріс пайдалануға нөлдік төзімділік; денеге тағылатын тіркеу құралдары және оқиғаларды өршіту хаттамалары.

- Қауымдастықпен өзара әрекеттесу: Әйелдер топтарымен, денсаулық сақтау провайдерлерімен және жергілікті билікпен ақпараттық сессиялар; мәдени тұрғыдан сезімтал ақпарат тарату; кек қайтаруға жол бермеу міндеттемелерін жариялау.

- Мониторинг және қадағалау: Сәйкессіздіктер үшін айыппұлдар қарастырылған келісімшарт ережелері; ГНЗ бойынша НӨК-ді (өткізілген тренингтер, қабылданған/шешілген шағымдар, қабылданған шаралар) ай сайын есепке алу.

Осы шаралар арқылы Жоба жұмысшылар мен қауымдастықтарды қорғауды күшейтеді, IFC PS2 және PS4 талаптарын сақтайды және құрылыстың қадір-қасиет, әділдік және есеп беру шеңберінде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

# 8.2.1.3 Әлеуметтік жанжал (Жұмыс күшінің ағыны)

Мойынты – Қызылжар теміржол құрылысы жобасы жергілікті және басқа аймақтардан келген жұмыс күшінің ең жоғары санының орналасуы тұрғын үйге, денсаулық сақтау қызметтеріне, сумен жабдықтауға, қалдықтар жүйелеріне және жергілікті базарларға айтарлықтай қысым түсіретінін, сондай-ақ жұқпалы аурулардың, ұсақ қылмыстардың, қолайсыз мінез-құлықтың және әлеуметтік шиеленістің тәуекелдерін арттыратынын мойындайды. Егер алдын ала басқарылмаса, жұмыс күшінің ағыны қауымдастық жанжалын тудыруы мүмкін, әсіресе инфрақұрылымы мен ресурстары шектеулі ауылдық жерлерде. Осы қиындықтарды шешу үшін Жоба жұмыс күшіне байланысты әсерлерді барынша азайту, осал топтарды қорғау және қабылдаушы қауымдастықтармен оң қарым-қатынасты сақтау үшін жұмыс күшінің ағынын басқарудың мықты шараларын біріктіреді.

    - - Әсердің бастауы

Әлеуметтік жанжал қауіптері келесі жағдайларда туындайды:

- Жұмыс күшінің үлкен, аралас жергілікті/жергілікті емес құрамы тұрғын үйге, денсаулық сақтауға және суға деген сұранысты арттырғанда.

- Лагерьлер мен кірме жолдардан шыққан қалдықтар мен көлік қозғалысы жергілікті жүйелерге салмақ салғанда.- Жұмысшылардың болуы ұсақ қылмысқа, қолайсыз мінез-құлыққа (шу, қоқыс) немесе тауар бағасының өсуіне ықпал еткенде.

- Әділетсіз жұмысқа қабылдау немесе тең емес қарым-қатынас туралы түсініктер ренжітуді және қабылдаушы қауымдастықтармен дау-дамайды тудырғанда.

    - - Әсерді бағалау

Әсерлердің шамасы орташа, бірақ егер бақылаусыз қалса, жалпы тәуекел айтарлықтай болады, өйткені құрылыс бірнеше жылға созылады, экипаждар ауысады және дәліз бойында бірнеше жұмысшылар лагерьлері мен кірме жолдары құрылады. Тәуекелдер әсіресе қызметтер мен инфрақұрылымдары шектеулі шағын ауылдық елді мекендерде айқын байқалады.

Жоба құрылыс жұмысшыларына тікелей әлеуметтік жанжал (жұмыс күшінің ағыны) қаупін тудырады, олар алаңдағы жағдайларға толығымен ұшырайды. Әсер құрылыс кезеңімен шектелгендіктен, ұзақтығы қысқа мерзімді; ауқымы жоба жұмысшыларымен шектелген; алайда, жиілігі белсенді жұмыстар кезеңінде үздіксіз/күнделікті болуы мүмкін. Әсердің маңыздылығы матрицасын қолдана отырып, жұмысшылар орташа сезімтал қабылдағыштар (стандартты бақылаулармен жұмысқа жарамды) ретінде қарастырылады, ал әсер шамасы орташа, нәтижесінде жалпы маңыздылық Орташа (алдын алу шараларын қолданғанға дейін).

    - - Азайту шаралары

Жоба алдын алу және жауап беру шараларының кешенін, соның ішінде келесілерді іске асырады:

- Жергілікті жұмысқа қабылдау және сатып алу: Біліктілігі жоқ және жартылай білікті рөлдерге арналған нақты «жергіліктіге басымдық» беру мақсаттарын белгілеу; бос жұмыс орындарын жергілікті қауымдастықтарда жариялау; мүмкін болған жерде тауарлар мен қызметтерді жергілікті ШОБ-тардан сатып алу.

- Лагерьді орналастыру және басқару: Жұмысшылар лагерьлерін елді мекендерден алыс орналастыру; кіруді бақылауды қамтамасыз ету; қалаларға қажетсіз сапарларды азайту үшін асханалар, демалыс аймақтары және интернет/Wi-Fi сияқты алаңдағы қолайлы жағдайлармен қамтамасыз ету.

- Денсаулық сақтау шаралары: Жұмысқа қабылдау алдындағы және мерзімді медициналық тексерулерді талап ету; Денсаулық сақтау министрлігінің нұсқауларына сәйкес вакцинация бағдарламаларын енгізу; ЖЖБИ/АИТВ/ТБ/COVID (немесе пандемия) туралы хабардар ету бағдарламаларын ұсыну; алаңдағы клиникалар мен алғашқы медициналық көмек көрсету пункттерін құру; ҚР және IFC/EBRD нұсқауларына сәйкес ауыз сумен және санитариялық нысандармен қамтамасыз ету.

- Қалдық, су және көлік қозғалысын басқару: Лагерьдің Қалдықтарды және ағынды суларды басқару жоспарларын әзірлеу; жоспарлы қалдықтарды жинауды және кәдеге жаратуды қамтамасыз ету; ауылдар арқылы бір бағытты бағдарлау, жылдамдықты бақылау және белгіленген кірме маршруттары бар Көлік қозғалысын басқару жоспарын (КҚБЖ) енгізу.

- Мәдени хабардар болу: Барлық жергілікті емес жұмысшыларға жергілікті әдет-ғұрыптар, дәстүрлер және құрметті мінез-құлық бойынша кіріспе оқытуды өткізу.

- Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу және шағымдарды шешу: Әкімдіктермен, қауымдастық көшбасшыларымен және әйелдер/жастар топтарымен тұрақты кездесулер өткізу; құпия есеп беру арналары және ашық кері байланыс процесі бар қолжетімді қауымдастық шағымдарын шешу тетігін (ШШТ) ұстау.

- Мінез-құлық саясаттары: Алкогольге, құмар ойындарға және жезөкшелікке қатысты қатаң ережелерді белгілеу, оларды санкциялармен және кеңес беруге бағыттау мүмкіндіктерімен қолдау.

- Мониторинг және бейімделетін басқару: Лагерь/қауымдастық оқиғаларын, тұрғын үйдің қолжетімділігін, тауар бағасының өзгеруін және денсаулық сақтау қызметтерін пайдалануды қадағалау; егер шекті мәндер асып кетсе, жергілікті билікпен бірлесіп түзету шараларын қолдану.

Осы шаралар арқылы Жоба жұмыс күшінің ағыны тәуекелдерін азайтады, қауымдастықтардың біртұтастығын сақтайды және құрылыстың әлеуметтік жауапты және инклюзивті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

  - 8.2.1.4 Жұмыспен қамту және тіршілік көзі

Жоба өзінің өмірлік циклі бойында айтарлықтай жұмыспен қамту және тіршілік көзі мүмкіндіктерін тудырады. Құрылыс кезеңінде тікелей жұмыспен қамту, келісімшарттық еңбек және жеткізу тізбегіндегі рөлдер арқылы жұмыс орындары құрылады, сонымен қатар қоғамдық тамақтандыру, көлік, агрегаттар және техникалық қызмет көрсету сияқты секторлардағы жергілікті қызметтер мен шағын және орта кәсіпорындарды (ШОБ) ынталандырады. Пайдалану кезеңінде теміржол байланысының жақсаруы логистикалық шығындарды азайтады, ауыл шаруашылығы базарларына қолжетімділікті арттырады және станциялар мен өтпелі тораптар айналасында жаңа бизнес мүмкіндіктері мен кәсіпорындарды дамытады деп күтіледі.

    - - Пайданы арттыру шаралары

Әлеуметтік-экономикалық пайданы барынша арттыру және мүмкіндіктердің инклюзивті әрі тұрақты болуын қамтамасыз ету үшін Жоба келесідей мақсатты шараларды іске асырады:

- Дағдыларды дамыту және сертификаттау: Жергілікті жұмысшыларды қондырғыларды пайдалану, дәнекерлеу, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау (ЕҚжЕҚ) және көлік қозғалысын басқару бойынша оқыту, жобаның мерзімінен кейін жұмысқа орналасу мүмкіндігін арттыру үшін мүмкін болған жағдайда сертификаттауды қамтамасыз ету.

- Инклюзивті қолжетімділік: Әйелдерге, жастарға және осал топтарға белсенді қолдау көрсету, сонымен бірге мүмкін болған жағдайда көлік стипендиялары немесе бала күтіміне қолдау сияқты кедергілерді азайту бастамаларын ұсыну.

- ШОБ дамыту: Жергілікті ШОБ-тың қатысуына мүмкіндік беру үшін келісімшарттарды бөлшектеу; өтімділікті нығайту үшін әділ төлем шарттары; және ЕҚжӘҚ (Еңбек, Қауіпсіздік және Қоршаған орта) стандарттары, бухгалтерлік есеп және тендерлік процестер бойынша әлеуетті арттыру сабақтарын өткізу.

- Өтпелі кезеңді және демобилизацияны жоспарлау: Құрылыс аяқталған кезде түйіндеме (CV) жазу шеберханалары, басқа инфрақұрылымдық жобалармен бірге жұмыс жәрмеңкелері арқылы қолдау көрсету және қайта жұмысқа орналасуды және тұрақты тіршілік көзін жеңілдету үшін ұсыныс хаттарымен қамтамасыз ету.

Осы шаралар арқылы Жоба құрылыс кезінде қысқа мерзімді жұмыспен қамтуды ғана құрып қоймай, сонымен қатар ұзақ мерзімді тіршілік көзінің тұрақтылығына және жергілікті экономикалық дамуға үлес қосады, бұл қауымдастықтардың инфрақұрылым іске қосылғаннан кейін де пайда көруін қамтамасыз етеді.

Жоба құрылыс персоналы үшін тікелей жұмыспен қамтуға және тіршілік көзіне байланысты пайда тудырады, олар толықтай жұмыспен қамтылған немесе тіпті ішінара жұмыспен қамтылғандар. Ұзақтығы құрылыс кезеңіне негізделген қысқа мерзімді; ауқымы тікелей Жобаның жұмыс күшімен шектелген; алайда жанама пайда құрылыс алаңдарына жақын қауымдастықтарға бизнестің өсуіне байланысты сезілуі мүмкін. Соған қарамастан, ықтимал әсерлердің жиілігі белсенді жұмыс кезеңдерінде үздіксіз/күнделікті. Әсердің маңыздылығы матрицасы бойынша, бұл көбінесе пайданы талқылағандықтан, бұл оң әсер болады.

  - 8.3 Қоршаған орта және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлер (PS3-ке қатысты)

IFC 3-ші Өнімділік стандартына (PS3) сәйкес, теміржол жобасы құрылыс және пайдалану кезеңдері бойында топырақ сапасын, жер ресурстарын, ауаға шығарындыларды және шу әсерін басқару үшін қатаң шараларды енгізеді. Қауымдастықтар мен экожүйелерге төнетін қауіптерді азайту мақсатында қауіпті заттармен жұмыс істеуге, төгілуді болдырмау хаттамаларына және жер бетіндегі сулардағы тұнбалардың ластануын бақылауға ерекше назар аударылады. Ластанудың алдын алу стратегиялары ресурстардың тиімділігін және ұлттық ережелер мен халықаралық үздік тәжірибелерге сәйкестікті қамтамасыз ету үшін жобаның жобалануына және іске асырылуына біріктіріледі.

# 8.3.1 Топырақ сапасы және жер ресурстары

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы үшін топырақ сапасы мен жер ресурстарын бағалау IFC PS1 басшылығымен, PS3 және Қазақстанның Экологиялық кодексі (2021) мен Жер кодексіне (2003) баса назар аудара отырып жүзеге асырылады. Қазу, кері толтыру, материалдарды сақтау және қалдықтарды шығаруды қамтитын құрылыс жұмыстары топырақ эрозиясы, тығыздалу және көмірсутектер, цемент және қауіпті материалдардан химиялық ластану қаупін тудырады. PS3 ластануды барынша азайтуды және ресурстарды тиімді пайдалануды талап еткендіктен, ауыл шаруашылығы жерлерін, сезімтал дала топырақтарын және Андасай қорығын қорғау үшін алаңға тән топырақты басқару және төгілудің алдын алу шаралары қолданылады, бұл ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкестікті қамтамасыз етеді.

      - - Әсердің бастауы

Мойынты–Қызылжар теміржолының құрылысы трассаның бойында және ілеспе нысандарда ауқымды жердің бұзылуын талап етеді. Әсердің негізгі көздеріне мыналар жатады:

- Жаңа жол төсемі үшін кері толтыру және үйінді құрылысы.

- Мердігерлік лагерьлер, бетон және ұсақтау қондырғылары, топырақ карьерлері және кірме жолдар сияқты қосалқы нысандарды қазу және дамыту.

- Отын, майлар, цемент және басқа құрылыс материалдарын тасымалдау, сақтау және өңдеу.

- Лагерьлер мен құрылыс алаңдарынан қатты және сұйық қалдықтарды шығару және кәдеге жарату.

Бұл іс-әрекеттер механикалық бұзылу (мысалы, құнарлы топырақты аршу, тығыздау, эрозия) және химиялық бұзылу (мысалы, май немесе отын төгілуі, қауіпті заттардың ағуы, цемент шаңы, шығарынды бөлшектерінің шөгуі) қаупін тудырады. Қазақстанның далалық ортасында қара қоңыр топырақтар салыстырмалы түрде тұрақты, ал тұзды және нашарлаған топырақтар қайтымсыз зақымға көбірек ұшырайды. Ең сезімтал қабылдағыштарға жеке бақшалар, бау-бақшалар, ауыл шаруашылығы жерлері және Андасай қорығының аумағы жатады.

Ашық қоңыр және нашар дамыған топырақтар механикалық әсерлерге төзімділігі төмен. Жалпы алғанда, шамамен 100 шаршы километр аумаққа теріс әсер етіледі. Топырақ ластануының ең сезімтал қабылдағыштары - ауыл шаруашылығы жерлері, жайылымдар және қорғалатын аумақтар болады. Ұсынылып отырған құрылыс жол бойында орналасқан шамамен 33 карьерді пайдалануды қамтиды. Карьерлер 3-4 метрге дейін тереңдетіліп, топырақ алынып тасталады. Карьерлер өз орнында қалады. Тек шамалы еңістерді тегістеу ғана жоспарланған. Осы шаралар арқылы Жоба механикалық және химиялық топырақ бұзылуын барынша азайтады, өнімді жерді пайдалануды қорғайды және топырақтың ластануы мен құнарлылығының ұзақ мерзімді жоғалу қаупін азайтады.

      - - Әсерді бағалау

- Механикалық бұзылу: Тығыздау, құнарлы және құнарсыз топырақ қабаттарының араласуы және құнарлы топырақты дұрыс жинамау топырақ құнарлылығын айтарлықтай төмендетіп, қалпына келтіру әлеуетіне кедергі келтіруі мүмкін.

Жобалық шешімдер бойынша беткі топырақ қабатын (0-20 см) алып тастау және оны бұзылған жерлерді қалпына келтіру жұмыстарында кейіннен пайдалану қарастырылған. Шамамен 100 шаршы километр аумақ бұзылады. Табиғи өсімдік қабатын алып тастаудың жалпы көлемі (0.20 м) – 1,177,198.29 м3; топырақтың жалпы көлемі (үйінді құрылысы) – 13,165,360.32 м3.

- Химиялық бұзылу: Көмірсутектердің ағуы, цементтің шөгуі және қауіпті материалдармен дұрыс жұмыс істемеу топырақтың сіңіру қабілеті мен қызметін төмендетуі мүмкін, бұл өсімдіктерге, малға және адам денсаулығына жанама жолдармен әсер етеді.

Жұмыс кезінде аумақта шаң пайда болады (тек құрылыс жұмыстары) және атмосфералық ластаушы заттардан топырақтың ластануы орын алуы мүмкін (шөлді топырақтардың сілтілігіне байланысты әсері өте төмен). Топырақтағы ластаушы заттар өсімдіктерге, адамдарға және жануарларға таралуы мүмкін. Шаң аймағы өте үлкен болуы мүмкін және көзден 1-2 км-ге дейінгі қашықтықта байқалуы мүмкін.

- Қалдықтарды дұрыс басқармау: Қатты және сұйық қалдықтарды дұрыс кәдеге жаратпау топырақ сапасын нашарлатуы, тұздылықты арттыруы және ластаушы заттардың ұзақ мерзімді сүзілуіне әкелуі мүмкін.

Жобада ағынды суларды немесе қалдықтарды беткі қабатқа төгу қарастырылмаған. Барлық ағынды сулар мен қалдықтар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қауіпсіз жиналады және кәдеге жаратылады.

Жайылым санатынан жерді алып тастау халыққа айтарлықтай теріс әсер етеді. Жайылымдардың жоғалуы, шаңның ластануы, аумақтың фрагментациясы және топырақ сапасының үлкен аумақта өзгеруі қоршаған ортаны қорғау және өтемақы шараларының кешенді жиынтығын іске асырмай, жоба аумағына теріс әсер етеді.

Пайдалану кезінде топыраққа негізгі әсер тек атмосфералық ластаушы заттардың шөгуі болуы мүмкін. Әсері шамалы болады. Бұзылған аумақтарда ұсынылған қалпына келтіру жұмыстары оларды қалпына келтіру үшін жағдай жасайды.

Фондық ластану сипаттамалары

Жоба бұрын жол құрылысы үшін пайдаланылмаған маршрут бойынша жаңа құрылысты қамтиды — бұл «шартты түрде таза» маршрут. Қазақстан Республикасында бұл аумақ үшін фондық ластану сипаттамалары анықталмаған.

Топырақ сапасы және жер ресурстары қауіптері тұрғысынан Жоба қоршаған ортаға «тікелей» әсер етеді. Ұзақтығы бойынша, теміржол трассасының бойындағы нүктедегі әсер ету кезеңі қысқа, бұл «қысқа мерзімді» деп саналуы мүмкін, және «ауқымы шектеулі», өйткені ол бір уақытта тек белгілі бір нүктеге әсер етеді. «Әсер ету жиілігі» де жоба аяқталғанға дейін күнделікті немесе үздіксіз болмайды. «Әсер ету маңыздылығы матрицасын» қолдана отырып, қоршаған ортаның қабылдағыш «Төмен сезімталдықта» болуы мүмкін деп есептеледі, өйткені табиғаттың әр нүктеде жеткілікті сіңіру қабілеті бар. Бұл жалпы әсер ету маңыздылығын «Шамалы» деп көрсетеді. Алайда, топырақтың қалпына келуі баяу процесс болғандықтан, ұзақ мерзімді нашарлауды болдырмау және қалдық әсерлердің үлкен маңыздылыққа ауысуын болдырмай, шамалы/елеусіз деңгейге жақын болуын қамтамасыз ету үшін алдын алу шаралары мен мұқият басқару өте маңызды.

      - - Азайту шаралары

# Жоспарлау және басқару

- Мердігерлер жұмыс басталғанға дейін Топырақты басқару жоспарын, Топырақ карьерін/Кальерді басқару жоспарын және Аумақты қалпына келтіру жоспарын дайындауы тиіс. Барлық жоспарлар Инженер және ҚТЖ-ның ЕҚжӘҚ қызметкерлері тарапынан қаралады және бекітіледі.

- Сезімтал топырақтар, ауыл шаруашылығы жерлері және дренаж аймақтары картаға түсіріліп, белгіленеді, ал қажетсіз бұзылуды азайту үшін ауыр техниканың кіруіне шектеулер қойылады.

Операциялық бақылаулар (алаңға тән жоспарларда толығырақ көрсетіледі):

- Құнарлы топырақ аршылып, бөлек жинақталады және қалпына келтіру үшін қайта пайдаланылады.

- Отын сақтау және өңдеу аймақтарында төгілудің алдын алу және әрекет ету жүйелері орнатылады.

- Цемент және қауіпті материалдар сүзілуді болдырмау үшін өткізбейтін, қоршалған беттерде сақталады.

- Қалдықтарды басқару процедуралары қатты және сұйық қалдықтардың дұрыс бөлінуін, жиналуын және кәдеге жаратылуын қамтамасыз етеді.

- Жұмыс әсер ететін аумақтарды барынша азайту (жұмысты өндірістік алаң ішінде жүргізу).

- Жолдан тыс кірме жолдарын пайдалануға тыйым салу;

- Шаңды басу;

- Ластаушы заттардың шығарындыларын барынша азайтатын заманауи технологиялар мен жабдықтарды пайдалану;

- Төтенше жағдайға әрекет ету жоспарларын әзірлеу және іске асыру және т.б.

Жобалық шешімдер Теміржол батпақты аймақтардан өткен кезде үйіндінің негізіндегі жұмсақ топырақтарды толығымен алып тастау жоспарланған. Жоғары ылғалдылығы бар қарапайым топырақтарда салынған қазбаларда сазды негізгі топырақтар профиль шетінен қалыңдығы кемінде 1.0 м дренажды, шаңсыз топырақтармен алмастырылады. Жол төсемі карьерлерден, резервтерден және дамытылған қазбалардан әкелінген топырақпен толтырылады.

Жоба сонымен қатар үйінділердің, қазбалардың, бермалардың, дренаждық орлардың және арықтардың еңістерін көпжылдық шөптерді гидросебу арқылы тұрақтандыруды қарастырады. Желмен ұшатын құмды топырақтардан салынған жол төсемінің еңістері қазбалардың шеттері мен үйінділердің табаны бойымен ені кемінде 3.0 м жолақтармен, Polifelt TS65 геосинтетикалық материалымен және шөп себумен нығайтылады.

Осы шаралар арқылы Жоба механикалық және химиялық топырақ бұзылуын барынша азайтады, өнімді жерді пайдалануды қорғайды және топырақтың ластануы мен құнарлылығының ұзақ мерзімді жоғалу қаупін азайтады.

  - 8.3.2 Қауіпті заттар және төгілудің алдын алу

Құрылыс кезінде отын, майлар, химиялық заттар және қауіпті қалдықтармен дұрыс жұмыс істемесе, олар топыраққа, суға және қоғамдық денсаулыққа айтарлықтай қауіп төндіреді. Бұл тәуекелдерді барынша азайту үшін Жоба халықаралық үздік өнеркәсіптік тәжірибеге және IFC/WB ЕҚжӘҚ (Еңбек, Қауіпсіздік және Қоршаған орта) нұсқауларына сәйкес келетін, сақтауды, қалдықтармен жұмыс істеуді, төгілуге әрекет етуді, құнарлы топырақты қорғауды және алаңды қалпына келтіруді қамтитын кешенді шараларды қабылдайды.

    - - Әсердің бастауы

- Отын, май немесе химиялық заттарды сақтау, өңдеу және жанармай құю кезіндегі апаттық төгілулер.

- Құрылыс алаңдарынан ағып түсу, дұрыс емес ағынды суларды төгу және техникалық қызмет көрсету аймақтарындағы ағып кетулер.

- Жұмысшылар мен жақын маңдағы тұрғындардың қауіпті түтінге, қалдықтарға және химиялық заттарға ұшырауы.

- Қауіпті, қайта өңделетін және жалпы қалдық ағындарын бөлудің немесе реттелген түрде кәдеге жаратудың болмауы.

- Құнарлы топырақтың жер асты топырағымен, тұзды топырақтармен немесе қауіпті заттармен араласуы немесе ластануы; қорғалмаған үйінділердің эрозиясы.

    - - Әсерді бағалау

    - - Топырақ пен судың ластануы: IFC PS3 және Қазақстанның Экологиялық кодексіне (2021) сәйкес қоршалған қоймалар, төгілудің алдын алу және ағынды суларды тазарту арқылы төменнен орташаға дейінгі тәуекел.

    - - Жұмысшылар мен қоғамдық денсаулыққа қауіптер: IFC PS2 және PS3 еңбек қауіпсіздігі ережелерімен төмен тәуекел.

    - - Қалдықтарды басқару тәуекелдері: Қазақстан ережелеріне сәйкес қалдықтарды дұрыс өңдеу арқылы төмен тәуекел.

    - - Құнарлы топырақтың жоғалуы: Қазақстанның Жер кодексіне (2003) сәйкес құнарлы топырақты басқару жоспарларымен төмен тәуекел.

Жоба отын, майлар және химиялық заттардың ықтимал шығарылуынан туындайтын тікелей экологиялық қауіпті қамтиды. Теміржол трассасының бойында кез келген әсер қысқа мерзімді және нүктелік болады деп күтіледі, кеңістіктік ауқымы оқиға орнымен шектеледі; мұндай оқиғалар желілік жұмыстар кезінде күнделікті немесе үздіксіз болады деп күтілмейді. Әсер ету маңыздылығы матрицасын қолдана отырып, трасса бойындағы қабылдаушы орта төмен сезімталдықта деп бағаланады (тартылған нүктелердегі типтік сіңіру қабілетін көрсетеді), ал әсер шамасы шағын болып, жалпы маңыздылықты Шамалы (алдын алу шараларын қолданғанға дейін) деп көрсетеді. Керісінше, мердігерлердің техникалық қызмет көрсету аулалары стационарлық операцияларға, химиялық заттарды сақтауға және жинақталған әсер ету әлеуетіне байланысты жоғары тәуекелді көрсетеді; қабылдағыш сезімталдығы Орташадан Жоғарыға дейін және әсер шамасы Орташадан Үлкенге дейін, нәтижесінде маңыздылық Орташадан Ауырға дейін (алдын алу шараларын қолданғанға дейін) болады. Сондықтан, қалдық маңыздылықты қолайлы деңгейге дейін төмендету үшін техникалық қызмет көрсету аулаларында қатаң бақылаулар қажет — мысалы, өткізбейтін төсеніштер және қосалқы қоршау, бөліп сақтау, төгілудің алдын алу және әрекет ету (жинақтар, жаттығулар), май-су бөлгіштер, ағынды суларды басқару, қалдықтарды тіркеу және кеңейтілген мониторинг.

    - - Азайту шаралары

      - Қауіпті заттар және төгілудің алдын алу

- Барлық отын, майлар және химиялық заттарды қоршалған, төбесі бар және бетон еденді аймақтарда сақтау, олардың қосалқы қоршауы ең үлкен резервуардың ≥110%-і немесе сақталған жалпы көлемнің ≥25%-інен (қайсысы үлкен болса) кем болмауы керек.

- Техникалық қызмет көрсету және жанармай құю орындарын май-су бөлгіштермен жабдықтау, оларды жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін үнемі тазалап, тексеріп отыру.

- Майлы қалдықтарды, пайдаланылған аккумуляторларды және бөшкелерді бөлек және қауіпсіз сақтау, оларды кәдеге жарату тек лицензиясы бар қауіпті қалдықтар мердігерлері арқылы ғана жүзеге асырылуы керек.

- Барлық жоғары қауіпті аймақтарда төгінді жинақтарын ұстау және жұмысшылардың шұғыл оқшаулау және тазалау процедураларына үйретілгеніне көз жеткізу.

- Майлы суды немесе қалдық химиялық заттарды жерге немесе су айдындарына төгуге тыйым салу; толық қадағалау үшін қалдықтарды тасымалдау манифесттерін жүргізу.

      - Құнарлы топырақты аршу және сақтау

      - - Құнарлы топырақты бөлек аршу және оның жер асты топырағымен, тұзды немесе құнарсыз материалдармен араласуын болдырмау.

      - - Үйінділердің биіктігін 3 метрден асырмай басқару, оларды жұмсақ еңістермен, эрозиядан қорғаумен (мульчирлеу немесе себу) және жел мен судан тұрақтандырумен қамтамасыз ету.

      - - Құнарлы топырақ үйінділерін белгілермен айқын белгілеу және ресурстың тұтастығын сақтау үшін кіруді шектеу.

      - - Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін алаңды қалпына келтіру, көгалдандыру және эрозияны бақылау үшін құнарлы топырақты қайта пайдалану.

      - Қатты және сұйық қалдықтарды басқару

- Жұмысшылар лагерьлерін септиктерге немесе ағынды суларды тазарту қондырғыларына қосу және жылжымалы дәретханаларды тұрақты кесте бойынша тазарту.

- Лайлы суды қайта пайдалану немесе қауіпсіз кәдеге жарату алдында ҚР және IFC стандарттарына сәйкес жинау және тұндыру.

- Қатты қалдықтар ағындарын бөлу (қауіпті, қайта өңделетін және жалпы) және барлық жұмыс орындарында жеткілікті қоқыс жәшіктері мен контейнерлерімен қамтамасыз ету.

- Жалпы қалдықтарды шығару және кәдеге жарату үшін лицензиясы бар жинаушыларды тарту, мүмкіндігінше құрылыс материалдарын қайта өңдеуді барынша арттыру.

  - 8.3.3. Тұнбалармен ластану (Жер бетіндегі сулар)

Жер жұмыстары мен артық топырақты басқарудың жер бетіндегі судың сапасына тікелей әсер ететінін ескере отырып, Жоба құрылыс алаңдарынан тұнбалармен ластанған ағынды суларды бақылау үшін IFC PS3-ке және Қазақстанның Экологиялық кодексіне (2021) сәйкес шараларды қабылдайды. Судың лайлануын арттыруды болдырмау және су экожүйелерін қорғау үшін эрозияны инженерлік бақылау, буферлік аймақтар және үздіксіз су сапасын бақылау қолданылады.

- Әсердің бастауы

Құрылыс кезінде артық қазылған/толтырылған топырақты және артық топырақты су ағындарының жанына дұрыс орналастырмау, қорғалмаған үйінділер және ашық үйінділер тұнбалармен ластанған ағынды суларды тудыруы мүмкін, бұл ағындар мен өткелдердегі судың лайлануын арттырады.

- Әсерді бағалау

Егер үйінділер немесе артық топырақ дәлізден тыс және су айдындарына жақын орналастырылса, жауын-шашын мен жел ұсақ бөлшектерді қабылдаушы суларға тасымалдауы мүмкін. Дәліз бойындағы жұмыстар және инженерлік бақылаулар қолданылса, қалдық әсері шамалы және тәуекелі төмен болады, егер алдын алу шаралары толық қолданылса.

- Азайту шаралары

- Суға жақын жерде кәдеге жаратуға тыйым салу: Өзендер мен дренаждардың белгіленген буферлік қашықтығында (әдістемелік нұсқауларда белгіленген; әдетте, ≥50 м, еңістер/топырақтар талап еткен жерлерде одан да үлкен) артық топырақты/үйінділерді орналастыруға тыйым салу.

- Үйінділерді басқару: Биіктікті шектеу, еңістерді тегістеу, тез арада қайта көгалдандыру/мульчирлеу және лай қоршауларымен/шатырларымен қоршау; қатты жел кезінде жабу.

- Эрозия және тұнбаларды бақылау (ЭТБ): Бұру арналарын, бақылау бөгеттерін және уақытша тұндыру бассейндерін орнату; ашық жерді барынша азайту үшін жер жұмыстарын кезең-кезеңімен жүргізу.

- Өткел жұмыстарының уақытын белгілеу: Су аз ағатын кезеңдерде жоспарлау; ағызу алдында коффердамдарды/қоршауларды ұстау және суды тұнба жинау ұяшықтарына айдау.

- Мониторинг: Өткел жұмыстары кезінде және қатты жаңбырдан кейін судың лайлануын/қалқымалы қатты заттар концентрациясын (SSC) жоғары/төмен ағыста нүктелік тексеру; шекті мәндерден асқан жағдайда түзету шараларын қолдану.

    - 8.3.4 Су ресурстары (жерүсті және жерасты сулары) мөлшері мен сапасы

Жобаның шаң басуды азайту, бетон дайындау және жұмысшылар лагерлерінің қажеттіліктері үшін суға тәуелді екенін ескере отырып, өзен жағалаулары мен су айдындары маңындағы қызмет түрлері Ресурстарды тиімді пайдалану және ластанудың алдын алу жөніндегі IFC PS3 стандартына және Қазақстан Республикасының 2021 жылғы Экологиялық кодексіне сәйкес реттеледі. Су алу, сарқынды суларды басқару және төгінділердің алдын алу шаралары жерүсті мен жерасты суларының сапасын қорғау, экологиялық ағымдардың сақталуын қамтамасыз ету және ұлттық су қорғау ережелерін орындау мақсатында іске асырылады.

      - - Әсердің мәнмәтіні мен шығу көзі

Жоба шаң басуды азайтуға, бетон араластыруға, жұмысшылар лагерлеріне және қиыршықтас пен бетон зауыттары сияқты көмекші нысандардың жұмысына айтарлықтай су көлемін қажет етеді. Көпірлер мен құбырлар құрылысы өзен маңындағы аумақтарда жүргізілетіндіктен, артық су алу, судың лайлануы, көмірсутек пен химиялық заттардың төгілуі және лагерлерден шығатын сарқынды сулардың ағызылуы секілді қауіптер туындауы мүмкін.

Қазақстан Республикасының су қорғау аймақтары мен жолақтарын сақтау жөніндегі талаптарына сәйкес, жағалау маңындағы жұмыстар белгіленген шектеулерді сақтауы тиіс. Барлық ауыз су Санитариялық ережелер №209 (2015 жылғы 16 наурыз) талаптарына сай болуы керек, ал қажет болған жағдайда бөтелкедегі су беріледі.

      - - Әсерді бағалау

Жобаның су ресурстарына байланысты әсерлері жергілікті сипатта болады деп күтіледі. Лагерлер мен көмекші нысандар — нүктелік көздер, ал көпір мен құбыр жұмыстары құрылыс кезеңінде уақытша лайлану қаупін тудырады. Жерасты суларының деңгейі жолдың әр бөлігі бойынша өзгереді. Егер жерүсті су деңгейі көтерілсе, бұл олардың сапасына әсер етуі мүмкін. Лагерьлердегі тұрмыстық су қажеттіліктері жақын маңдағы елді мекендердің су жүйелерінен қамтамасыз етіледі.

Ауыз судың сапасы және ауыз су алуға арналған көздер Санитариялық ережелердің "Тұрмыстық және ауыз су көздеріне, су алу пункттеріне, сумен қамту жүйелеріне және мәдени-тұрмыстық мақсаттағы су нысандарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" құжатына (ҚР ҰЭМ 2015 жылғы 16 наурыздағы №209 бұйрығы) сәйкес болуы тиіс.

Ішуге арналған бөтелкедегі су тиісті сапада жеткізіледі. Құрылыс кезеңінде тұрмыстық қажеттіліктерге судың жалпы көлемі шамамен 18 802,5 м³, ауыз су — 1 504,2 м³, душқа арналған су — 135 378 м³ құрайды. Топырақты тығыздау мен шаң басуды азайтуға техникалық су шығыны 248 037,45 м³/кезең шамасында болады. Су тиісті рұқсаттар алынған соң ең жақын су көзінен (өзеннен) алынады. Суды тиімді пайдалану — қоршаған ортаны қорғаудың негізгі шараларының бірі.

Пайдалану кезеңі:
Пайдалану кезінде тұрмыстық қажеттіліктерге су тұтыну — 784,75 м³, ауыз су — 62,78 м³ құрайды. Тиісті сападағы су терминалдық станцияларда жиналады.

Су бөгеттерін кесіп өтетін жол учаскелері:
Өзен жағалауларына және гидрогеологиялық ортаға әсер терең қазбалар мен қадаларды қағу және бетон құю кезінде байқалуы мүмкін. Жағалау аймағындағы жұмыстар Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына сәйкес орындалады. Өзендерге сарқынды су немесе қалдық төгілмейді.

Құрылыс және шаң басу үшін судың жетіспеушілігі:
Қуаң климатты және су көздерінің шектеулігін, сондай-ақ жобалау аймағындағы елді мекендердің көптігін ескере отырып, құрылыс кезеңінде су тапшылығы қаупі жоғары. Бұл мәселе тиісті құжаттарда қарастырылып, оны төмендету үшін қосымша зерттеулер жүргізілуі тиіс.

Су алу орындары жобалау сатысында анықталады. Су алу көлемі атқарушы органмен келісіліп, бекітілуі қажет және өзен мен жергілікті су теңгеріміне кері әсер етпеуі тиіс.

Жоба су сапасының нашарлауы мен артық су алуға байланысты тікелей экологиялық қауіп төндіреді. Мал шаруашылығына арналған табиғи су көздеріне тәуелді тұрмыстық пайдаланушылар әсерге ұшырауы мүмкін. Белгілі бір су алу нүктелерінде ластану орта мерзімді және жергілікті сипатта болады. Құрылыс кезінде суды жиі қолдану әсер ету жиілігін тәуліктік немесе тұрақты деңгейге жеткізеді. Әсер ету маңыздылығы матрицасы бойынша орташа маусымдық сезімталдық және орташа әсер ету шамасы ескеріліп, жалпы орташа  маңыздылық деңгейі анықталды.

Ал жұмысшылар лагерлеріндегі су пайдалану және сарқынды су шығару нүктелері концентрацияланған болғандықтан, бұл аумақтарда тәуекел жоғары (орташа–жоғары сезімталдық және орташа–ірі әсер шамасы), яғни орташа–елеулі  әсер маңыздылығын көрсетеді. Сондықтан мұндай нысандарда суды шектеу, көзді қорғау, май-бөлгіш жүйелер мен сарқынды суды тазарту, төгінділерге мониторинг және төтенше жағдай жоспарларын енгізу қажет.

Теміржол бойында жанармай, май немесе химиялық заттардың төгілуі қысқа мерзімді және нүктелік сипатта болады. Мұндай жағдайларда қоршаған орта төмен сезімтал деп бағаланады, әсер ету шамасы шағын, нәтижесінде шағын маңыздылық деңгейі белгіленді. Ал жөндеу алаңдарында (тұрақты операциялар, химиялық қоймалар) әсер күштірек: сезімталдық орташа–жоғары, әсер шамасы орташа–ірі, яғни орташа–елеулі. Сондықтан мұнда су өткізбейтін алаңдар, қосымша тосқауылдар, жеке сақтау, төгінділерге қарсы жабдықтар мен оқу-жаттығулар, май-су бөлгіштер және ағызынды басқару енгізілуі тиіс.

Бақылаусыз жағдайда отын мен май төгілуі, цемент шайындысы немесе лагерлердің дұрыс орналаспауынан ластану орын алуы мүмкін. Теміржол дәлізі ұзын болғанымен, тиісті инженерлік және тазарту шаралары қабылданса, әсер шамасы аз, бірақ тәуекел деңгейі орташа деп бағаланады, сондықтан тұрақты мониторинг және бейімделмелі басқару қажет.

      - - Бейімдеу (Mitigation) шаралары

# Су ресурстарын сақтау:

- Құрылыс басталар алдында Су ресурстарын басқару жоспары (WRMP) әзірленеді; онда су алу көлемі, көздер, есепке алу құрылғылары және қайта пайдалану тізбектері көрсетіледі.

- Су алу үшін барлық қажетті рұқсаттар алынады; су алу көлемі жергілікті тұрғындардың суға қолжетімділігіне және экологиялық ағымдарға зиян келтірмеуі тиіс.

- Су есептегіштер орнатылып, су алу туралы журналдар жүргізіледі.

# Су сапасын қорғау:

- Қорғаныш аймақтар: лагерлер мен зауыттар мен су айдындары арасында буферлік арақашықтық сақталып, өзен маңы өсімдіктері табиғи сүзгі ретінде қалдырылады.

- Отын мен химикаттарды басқару: қоймалар қоршалған және жабық болуы тиіс; жанармай құю су өтпейтін төсемде, май-су бөлгіштері бар алаңда жүргізіледі; төгінді жинақтары және дайындалған персонал болуы керек.

- Санитария: лагерлер септиктерге немесе тазарту қондырғыларына қосылады; портативті әжетханалар лицензияланған тасымалдаушылармен тұрақты тазаланады; өңделмеген сарқынды суды тікелей ағызуға тыйым салынады.

- Өндірістік суды басқару: лайланған суды тұндырып барып, қайта пайдалану немесе қауіпсіз ағызу; цементті шайынды суды лайланған шұңқырларда ұстау; сілтілі немесе майлы суды ағызуға тыйым салу.

- Орналасу талаптары: цемент және ұсату зауыттарын су жинау аймақтарынан алыс орналастыру; жуу алаңдарын лайнермен қаптап, судың топыраққа сіңуіне жол бермеу.

# Мониторинг және сәйкестік:

- Су алу нүктелеріне, сақтау және сарқынды сулар нысандарына тұрақты тексерулер жүргізіледі.

- Су сапасын зертханалық сынамалар арқылы жоғарғы және төменгі нүктелерден, сондай-ақ лагер шығатын ағындарынан мерзімді түрде тексеру.

- Егер ұлттық немесе қаржыландырушы талаптарынан асқан көрсеткіштер анықталса, Түзету және алдын алу іс-шаралары (CAPA) орындалады.

Осы су ресурстарын үнемдеу және қорғау шараларын енгізу арқылы жоба суды орнықты пайдалануды, жерүсті мен жерасты суларының ластануын болдырмауды және ұлттық нормативтер мен халықаралық үздік тәжірибелерге сәйкестікті қамтамасыз етеді.

    - 8.3.5 Ауа сапасы

Теміржол құрылысына қатысты жұмыстар — жер қазу, материалдарды тиеу-түсіру, зауыттардың жұмысы және көлік қозғалысы — шаңның түзілуі, жану өнімдерінің шығарындылары және иістер арқылы ауа сапасын төмендетуі мүмкін. Ресурстарды тиімді пайдалану және ластанудың алдын алу жөніндегі IFC PS3 стандартына және Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (2021 ж.) сәйкес, жоба бөлшектердің (шаң, қатты бөлшектердің) және шығарындылардың деңгейін төмендету үшін инженерлік, әкімшілік және мониторингтік шаралар енгізеді. Бұл шаралар ұлттық ауа сапасы стандарттарына және халықаралық озық тәжірибеге сәйкестікті қамтамасыз етеді.

- Әсердің шығу тегі

Теміржол және оған ілеспе нысандардың құрылысы атмосфералық ауаның сапасына бірнеше жолмен кері әсер етуі мүмкін:

- Шаң және қатты бөлшектер (PM₁₀, PM₂.₅, TSP): жер қазу (тегістеу, қазу), балласт тиеу, топырақ жолдардағы қозғалыс, карьер жұмыстары, ұсату және материал үйінділері кезінде түзіледі;

- Жану өнімдері (SO₂, NOₓ, CO, CO₂, PM): бульдозерлер, экскаваторлар, жүк көліктері, генераторлар, бетон араластырғыш зауыттар және дәнекерлеу немесе бояу жұмыстары кезінде шығарылады;

- Иіс пен булар: бояулар мен еріткіштерді қолдану кезінде, сондай-ақ дизель отынының жануынан (лагерьлер мен өндірістік алаңдарда).

- Әсерді бағалау

Қазақстанның орталық даласы — құрғақ, желді жазымен және ұзақ тасымалдау қашықтығымен ерекшеленеді. Бұл жағдайлар, әсіресе топырақ жолдары мен белсенді жұмыс аймақтарында, шаңның түзілуін күшейтеді. Елді мекендер сирек орналасқан (Қарағанды аймағына жақын тығызырақ), сондықтан халықтың әсерге ұшырауы жергілікті және уақытша сипатта болады, ал жұмысшылардың әсерге ұшырауы жиірек.

Құрылысқа бір мезетте шамамен 30 техника мен көлік бірлігі қатысады. Нәтижесінде әртүрлі қауіптілік санатындағы (2–4 класс) шамамен 17 ластаушы зат шығарылады, оның ішінде:

- дизель генераторлары мен арнайы техниканың жұмысы кезінде — азот тотығы, күйе, күкірт диоксиді, күкіртті сутек, көміртек тотығы және т.б.;

- дәнекерлеу және басқа да жұмыстар кезінде — көмірсутектер, пропан, бенз(а)пирен, уайт-спирит, темір оксидтері, марганец және оның қосылыстары, фтор қосылыстары және басқалар;

- шығарындылардың 90%-дан астамы шаң түрінде — жол құрылысы, топырақ өңдеу және сақтау, тиеу-түсіру операциялары кезінде.

Алдын ала деректер бойынша, жылына шамамен 500 тонна ластаушы зат шығарылады (қазақстандық ZOND әдістемесі және жергілікті компаниялардың ықтимал әсері туралы есептер бойынша). Ең көп көлемді шығарындылар — бейорганикалық шаң (20–70%).

Барлық жұмыстар жол бойына шашыраңқы бірнеше бригадалармен жүргізілетіндіктен, 5 000×5 000 м шартты алаңда ластаушы заттардың таралуын алдын ала есептеу орындалды. Есептеу “ЭРА” (UPRZA) бағдарламасының 3.0 нұсқасында жүргізілді, ол “Атмосфералық ауадағы жер бетіндегі зиянды заттардың концентрациясын есептеу әдістемесі” (РД 211.2.01.01-97) негізінде әзірленген және Қазақстанда қолдануға рұқсат етілген.

Есептеулер ҚР “Қазгидромет” мәліметтерімен біріктіріліп, екі тәсіл бойынша бағаланды:

- Жобалық нормадан асып кету деңгейі: 0–25% – төмен, 25–50% – орташа, >50% – жоғары әсер;

- Гигиеналық нормативтермен салыстыру: жақын елді мекендердегі (1,5 км) жұмыс аймағының және тұрғындардың ШРК көрсеткіштерімен салыстыру.

Халық үшін қауіпсіз деңгей келесі құжаттармен белгіленеді:

- “Қалалық және ауылдық елді мекендердің атмосфералық ауасына арналған гигиеналық нормативтерді бекіту туралы” ҚР ДСМ-70 (02.08.2022 ж.);

- “Өнеркәсіптік ғимараттар мен құрылыстарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” ҚР ДСМ-72 (03.08.2021 ж.);

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ “Жұмыс аймағының ауасына қойылатын жалпы санитариялық-гигиеналық талаптар”.

Нәтижелер:
Дизель жабдығын пайдалану кезінде технологиялық шығарындылар шегінен асу күтілмейді. Есептік максималды концентрациялар (ШРКж.а. бойынша):

- азот диоксиді – 0.4333 мг/м³ (0.217 ШРКж.а.);

- NOx – 0.4333 мг/м³ (0.259 ШРКж.а.);

- күкірт диоксиді – 0.1444 мг/м³ (0.0144 ШРКж.а.);

- көміртек тотығы – 0.3614 мг/м³ (0.0181 ШРКж.а.);

- бейорганикалық шаң (SiO₂ 70–20%) – 22.4822 мг/м³ (3.747 ШРКж.а.).

Қызметкерлер жеке қорғаныш құралдарын (ЖҚҚ) пайдалануы тиіс. Шаңның таралу нәтижелеріне сәйкес, ең жақын елді мекен — Қаражал (1,5 км) маңында ластаушы заттардың концентрациясы ҚР санитариялық нормаларынан төмен болады.

Ең қолайсыз жағдайда (бірнеше экскаватор, тиеу-түсіру және сақтау) шаңның 1 ШРК деңгейі құрылыс алаңынан 800–1000 м қашықтықта байқалады. Шаң басу шаралары міндетті.

Мұндай ластанудың негізгі тәуекелдері — қызметкерлердің шаң әсеріне ұшырауы (қорғаныш құралдары қажет), көлік қозғалысы кезінде көрінудің нашарлауы және шаңның топыраққа, өсімдіктер мен жануарларға кері әсері.

# - Пайдалану кезеңі

Теміржолды пайдалану кезінде ауаның ластануы локомотив отынының жануымен байланысты болады. Атмосфераға азот тотығы, күйе, күкірт диоксиді және көміртек тотығы шығарылады.

366 км бағыт бойынша орташа жылдамдығы 120 км/сағ, отын шығыны 400 л/100 км және бір сағаттық бос жүріс (42 кг/сағ) ескеріле отырып, шығарындылар есептелді (ҚР Экология министрлігінің әдістемесіне сәйкес).

Бір рейске:

- CO₂ – 521.96 кг;

- NOₓ – 1.23 кг;

- СН – 0.067 кг;

- РМ – 0.022 кг;

- СО – 0.981 кг;

- SO₂ (10 мг/кг) – 0.0033 кг;

- SO₂ (350 мг/кг) – 0.116 кг.

Жылына: CO₂ – 101.104 кг, NOₓ – 238.0 кг.

Шығарындылар биік және ыстық көзден шамамен 70 км/сағ жылдамдықпен таралады, таралу аймағы 50–100 м. Әсердің маңыздылығы — төмен/елеусіз.

# - Негізгі қорытынды және фондық ластану

Құрылыс аймағы II аймаққа жатады (орташа ластану әлеуеті). Климаттық жағдайлар зиянды заттардың ауада таралуына қолайлы. Аймақта ірі елді мекендер мен өнеркәсіп орталықтары жоқ, көлік қозғалысы аз, сондықтан жылжымалы көздерден шығатын ластаушы заттардың әсері өте төмен.

Жол құрылысы бойынша жалпы әсердің деңгейі — төменнен орташаға дейін, ал пайдалану кезеңінде — төмен. Елді мекендерге жақын учаскелерде әсер күштірек болуы мүмкін. Жел мен жоғары температура жағдайларында шаң мен түтіннің әсері орташа деңгейге дейін көтерілуі ықтимал. Қорғалатын аумақтар үшін әсер төмен болып есептеледі.

Жоба шаң және жабдық шығарындылары бойынша тікелей ауа сапасы тәуекелдерін қамтиды. Теміржол сызығы бойында әсерлер қысқа мерзімді және жергілікті сипатта болады. Әсердің маңыздылығы матрицасы бойынша:

- сызық бойындағы орта төмен сезімталдыққа ие, әсер шамасы шағын, жалпы маңыздылығы — шағын ;

- техникалық базаларда — орташа–жоғары сезімталдық және орташа–ірі әсер, яғни орташа–елеулі маңыздылық.

Сондықтан мұндай нысандарда қосымша шаралар қажет: техниканы алдын ала тексеру, қозғалтқыштың бос жүрісін шектеу, желдету, жабық жанармай құю, сүзгі жүйелері, қозғалысты басқару және ауа сапасын тұрақты бақылау.

# - Бейімдеу шаралары

# A. Жоспарлау және бастапқы деректер:

- Құрылыс басталғанға дейін нысанға бейімделген Ауа сапасын басқару жоспары (AQMP) әзірлеу;

- PM₁₀/PM₂.₅ және NOₓ деңгейлерін өлшеу арқылы бастапқы фондық мониторинг жүргізу.

# B. Инженерлік шаралар:

- Топырақ жолдарда және белсенді аймақтарда шаң басу (су бүрку) жүргізу;

- Қатты пайдаланылатын жолдарды қиыршықтас төсеу немесе асфальттау;

- Материал үйінділерін шектеу, жел бағытына қарай орналастыру, жабу немесе шөп егу;

- Материал таситын көліктерді жабу, доңғалақ жуу алаңдарын орнату;

- Дробилка мен конвейерлерге сүзгі орнату;

- Генераторлар мен зауыттарға жеткілікті мұржа биіктігі және төмен күкіртті отын қолдану.

# C. Әкімшілік шаралар:

- Ішкі жолдарда жылдамдықты шектеу, бос жүрісті ≤3 мин. шектеу;

- Жел күшейген жағдайда шаң түзілу жұмыстарына тыйым салу;

- Қалдықтарды ашық жағуға тыйым салу;

- Техниканы үнемі техникалық байқаудан өткізу.

# D. Жеке қорғаныш:

- Жоғары шаң деңгейінде жұмыс істейтін қызметкерлерге респираторлар беру;

- Ауысыммен жұмыс ұйымдастыру.

# E. Мониторинг және көрсеткіштер:

-PM₁₀/PM₂.₅, NOₓ/SO₂ мониторингі;

- Күн сайын визуалды тексеру және су бүрку журналдары;

- Тіркелген шаң шығуын немесе нормадан асуды анықтаған жағдайда жедел әрекет ету;

- Негізгі көрсеткіштерді (KPI) қадағалау: нормадан асу жағдайлары, шаң басу жиілігі, шағымдар саны және техниканың сәйкестігі.

# F. Жылыжай газдары мен тиімділік:

- Материал жеткізуді оңтайландыру арқылы отын шығынын азайту;

- Техниканы дұрыс реттеу;

- Мүмкін болса, гибридті немесе электр жабдықтарын пайдалану.

Осы шараларды орындау арқылы жоба ауа сапасы стандарттарына сәйкестікті қамтамасыз етеді, жұмысшылар мен қоғам үшін теріс әсерлерді азайтады және ауа сапасын басқарудағы халықаралық үздік тәжірибелерге толық сай болады.

    - 8.3.6 Дыбыс (шу)

Құрылыс кезеңінде ауыр техника, материалдарды тиеу-түсіру және қосалқы зауыттардың жұмысы үзіліспен және жергілікті деңгейде шудың пайда болуына әкеледі, бұл өз кезегінде жұмысшыларға, жақын орналасқан елді мекендердің тұрғындарына және жабайы табиғатқа әсер етуі мүмкін. Ресурстарды тиімді пайдалану және ластанудың алдын алу жөніндегі IFC PS3 стандартына және Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (2021 ж.) сәйкес, жоба шудың шығуын азайту, ұлттық шекті деңгейлер мен IFC/ДБ ЕҚҚ (EHS) нұсқаулықтарына сәйкестікті қамтамасыз ету және сезімтал нысандарға әсерді төмендету мақсатында инженерлік, әкімшілік және мониторингтік шараларды жүзеге асырады.

- Әсердің шығу тегі

Құрылыс барысында шу келесі көздерден туындайды:

- Қозғалмалы ауыр техника мен жүк көліктері: (бульдозерлер, грейдерлер, экскаваторлар, самосвалдар) қолжетімділік жолдары мен тасымалдау бағыттарында қозғалған кезде;

- Тұрақты және жартылай тұрақты жабдықтар: (ұсату/цемент араластыру зауыттары, генераторлар, шеберханалар);

- Азаматтық құрылыс жұмыстары: (жер қазу, көпірлер мен су өткізу құрылымдарын салу, соққы құралдарын пайдалану, кейде жару немесе қадалау жұмыстары жүргізілген жағдайда);

- Құрылыс көлігінің елді мекендер мен сезімтал нысандар (тұрғын үйлер, мектептер, емханалар) маңынан өтуі, сондай-ақ түнгі уақытта орындалатын жұмыстар, егер жоспарланса.

- Әсерді бағалау

Құрылыс кезеңіндегі шу жергілікті және үзіліспен байқалады, әсіресе белсенді құрылыс алаңдары мен қосалқы нысандар маңында шекті деңгейге жетуі мүмкін.
Техниканың нашар күтімі немесе жұмыс әдістерінің бұзылуы (мысалы, материалдарды биіктен тастау, қажетсіз бос жүріс, артқа қозғалу кезінде қатты дабыл қолдану) шу деңгейін арттыруы ықтимал.

Құрылыс кезеңі
Шу — кез келген құрылыс жұмысының ажырамас бөлігі. Көліктердің, арнайы техниканың, карьерлер мен материалдарды өңдеу орындарының қозғалысы мен жұмысы әртүрлі деңгейдегі шуды тудырады. Ең жоғары шу ауыр техника мен жүк көліктерінің жұмысынан пайда болады. Құрылыс жұмыстары тек күндізгі уақытта жүргізіледі.

Экскаватордың, бульдозердің және КАМАЗ жүк көлігінің бір мезгілде (ішінара) жұмыс істеуінен пайда болатын дыбыс толқындарының таралуы ГОСТ 31295.1-2005 стандартына сәйкес есептелді. Бұл есептеу дыбыс қысымы деңгейін (L, дБ) келесі октавалық жиілік диапазондарында анықтайды: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 және 8000 Гц.

# Кесте 35. Аналогтар бойынша шу тудыратын жабдықтардың дыбыс деңгейлері

| Шу көзі |  | Октавалық жиілік жолақтары, Гц (10 м қашықтықта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Laeq, дБ (10 м) |
| Бульдозер* | 80 | 80 | 78 | 71 | 70 | 74 | 68 | 65 | 61 | 77 |
| Шынжыр табанды экскаватор* | - | 84 | 76 | 67 | 64 | 62 | 59 | 53 | 43 | 68 |
| КАМАЗ ** | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 76 | 71 | 67 | 70 | 80.7 |

Дереккөзі: BS 5228-1:2009. Шу көздері мен қорғаныш құралдарының каталогы, 2004 ж.

Есептеу нәтижелері көрсеткендей, шамамен 80–100 метр қашықтықта, яғни құрылыс алаңының аумағында шудың деңгейі 45 дБА-дан аспайды. Ең жақын елді мекен аймағында бұл көрсеткіш шамамен 55 дБА құрайды, бұл тұрғын үйлерге жақын аймақтағы қалыпты шу деңгейіне сәйкес келеді. Бұл ретте құрылыс кезеңінде негізгі шу көздері қысқа мерзім ішінде ғана жұмыс істейтіні және арнайы техника мен көлік құралдары қолданыстағы шудың нормативтік талаптарына және ГОСТ 33555–2022 стандартына толық сай келетіні ескерілді. Құрылыс алаңынан тыс аумақта шудың әсері төмен болады. Өндірістік алаңдағы шу деңгейі бір мезгілде орындалатын жұмыстардың сипатына байланысты және қауіпсіздік ережелерімен реттеледі. Қажет болған жағдайда жеке қорғаныш құралдары (ЖҚҚ) пайдаланылады. Шудың таралуына жүргізілген есептеулер нәтижесінде құрылыс кезеңінде құрылыс алаңынан тыс аумақта шудың деңгейі қорғалатын аймақтар үшін белгіленген нормадан төмен екені анықталды. Рұқсат етілген ең жоғары деңгей 50 дБА құрайды (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 7 қазандағы №18-02/899 бұйрығымен бекітілген «Жасанды шығу тегі бар шудың және басқа да акустикалық әсерлердің нормативтері туралы»).

Теміржол көлігі шудың қоршаған орта мен жолаушыларға әсері тұрғысынан әртүрлі сипатқа ие. Теміржол көлігінің шудан әсер алатын негізгі нысандары – тұрғын аймақтар, станцияларда орналасқан жолаушылар мен қызмет көрсетуші персонал, сондай-ақ пойыздардағы жолаушылар мен қызмет көрсетуші персонал болып табылады. Негізгі және тұрғын аймақтарға жақын орналасқан аудандарда қоршаған ортадағы шудың негізгі көздері болып локомотивтердің жұмысы, сигналдық дабылдар, жылжымалы құрам мен қоршаған орта арасындағы аэродинамикалық өзара әрекеттесу (жылдамдық 200 км/сағ асқан жағдайда), рельс пен дөңгелектің өзара әсерлесуінен туындайтын шу, құрылымдық шу (дірілдің ғимараттарға берілуі), жолдарды ағымдағы жөндеу мен күтіп ұстауға арналған техниканың жұмысы, көмекші жабдықтар, теміржол көлігінің өндірістік нысандары (сұрыптау және жүк станциялары, локомотив және вагон деполары), тарту подстанциялары және жылжымалы құрам көпірлерден өткен кездегі шу жатады. Кестеде негізгі шу көздері және олардың сипаттамалық деңгейлері көрсетілген.

# Кесте 36. Шу көздері және олардың сипаттамалары

| Шу көзі | Қашықтық, м | Шу деңгейі, дБА м |
| --- | --- | --- |
| Көпірден өтетін пойыз (60–80 км/сағ) | 25 | 80-90 |
| Жылжымалы құрам (150–200 км/сағ жылдамдықпен) | 25 | 85-95 |
| Электр локомотивтері | 25 | 75-80 |
| Дизель локомотивтері | 25 | 80-95 |
| Діріл тудыратын жол машиналары, балласт тазалау машиналары | 25 | 80-95 |
| Локомотивтер мен электр құрамдарының гудоктары | 25 | 100-110 |
| Тарту подстанциялары | 30 | 45-50 |
| Сұрыптау станциялары | 100-150 | 70-85 |

Дереккөз: «Виброакустикалық жүйелер институты» ЖШС.

Төмендегі кестеде жылдам жүретін пойыздардың түзу жолдағы қозғалысы кезіндегі қашықтыққа байланысты шудың төмендеу шамасы көрсетілген.

# Кесте 37. Түзу жолдағы шудың төмендеуі

| Қашықтық, м | Пойыз түрі | SPL төмендеуі, дБ (геометриялық орташа жиілік жолақтары бойынша, Гц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPL төмендеуі, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 25 | Электр пойызы | -1,5 | -2,0 | -4,0 | -6,0 | -5,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6 |  |
|  | Жолаушылар пойызы | -2,0 | -3,5 | -5,0 | -6,0 | -4,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -7,0 | -5 |  |
|  | Жоғары жылдамдықты пойыз | -3,0 | -4,0 | -6,0 | -6,5 | -4,0 | -4,5 | -5,0 | -6,5 | -7,5 | -5 |  |
|  | Жүк пойызы | -2,5 | -2,5 | -4,5 | -5,0 | -3,5 | -3,5 | -4,0 | -5,0 | -6,0 | -4 |  |
| 50 | Электр пойызы | -2,0 | -3,0 | -5,0 | -7,0 | -4,0 | -6,0 | -5,0 | -6,0 | -6,0 | -5 |  |
|  | Жолаушылар пойызы | -2,0 | -3,0 | -6,0 | -7,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -6,0 | -7,5 | -5 |  |
|  | Жоғары жылдамдықты пойыз | -3,0 | -4,5 | -6,0 | -7,0 | -4,5 | -5,0 | -6,0 | -7,0 | -8,0 | -6 |  |
|  | Жүк пойызы | -2,0 | -3,5 | -5,0 | -5,5 | -4,0 | -4,0 | -5,0 | -5,5 | -7,0 | -4 |  |

Жоғарыдағы кестеден көрініп тұрғандай, шамамен 100–200 метр қашықтықта (шудың таралу жағдайына, пойыздың ұзындығына, қозғалыс жылдамдығына және басқа факторларға байланысты) акустикалық әсердің деңгейі тұрғын аймақтарға іргелес аумақтар үшін белгіленген гигиеналық талаптарға сәйкес келуі мүмкін.

Қорғалатын аймақтарда шудың арнайы шектеулері сақталуы тиіс.

Фондық сипаттамаларды ескере отырып, жол құрылысы елді мекендерден, өнеркәсіптік кәсіпорындардан және басқа объектілерден алыс жерде жүзеге асырылады, сондықтан шу деңгейі табиғи фондық шу деңгейіне тең болады.

Шу тәуекелдері тұрғысынан жоба құрылыс алаңдарындағы жұмысшыларға тікелей әсер етеді, себебі олар жұмыс ортасына толықтай ұшырайды. Алайда елді мекендердің (ауылдардың) құрылыс алаңынан айтарлықтай қашық орналасуына байланысты тұрғындарға әсер жанама сипатта болады. Ұзақтық тұрғысынан алғанда, жұмысшылардың әсерге жиі ұшырауы құрылыс кезеңінің ұзақтығымен байланысты, сондықтан бұл әсер “ұзақ мерзімді” болып саналады, бірақ “ауқымы шектеулі”, өйткені ол тек шудың нақты шығу көздері бар аумақтардағы қызметкерлерге қатысты. Дегенмен әсер ету жиілігі “тұрақты” болуы мүмкін, себебі құрылыс жұмыстары күн сайын немесе үздіксіз жүргізіледі.

Әсердің маңыздылығы матрицасы бойынша, жұмысшылардың қабылдаушы сезімталдығы орташа–жоғары, ал әсер ету шамасы орташа–жоғары деңгейде бағаланады. Бұл “елеулі әсер”  деңгейін білдіреді. Ал қоғам (жергілікті тұрғындар) үшін әсер деңгейі “шағын”  болып бағаланады.

- Бейімдеу шаралары

# Жоспарлау және бастапқы деректер:

- Құрылыс жұмыстары басталғанға дейін Шу мен дірілді басқару жоспарын (NVMP) әзірлеу. Онда шудың көздері, қабылдаушылар, аумақтық орналасуы, бақылау және басқару шаралары, мониторинг нүктелері мен жиілігі, триггерлік деңгейлер және жауапты тұлғалар көрсетілуі тиіс.

- Негізгі құрылыс жұмыстары немесе зауыттарды іске қосу алдында өкілдік қабылдаушыларда қоршаған ортаның бастапқы фондық шу деңгейін анықтау.

# Инженерлік шаралар (басым):

- Төмен шу деңгейлі жабдықты таңдау; генераторлар, компрессорлар және ұсатқыштар үшін тиімді глушительдер/шу бәсеңдеткіштері мен акустикалық қаптамаларды орнату және техникалық күйін тұрақты сақтау.

- Нысандарды орналастыру: тұрақты қондырғылар мен шеберханаларды мүмкіндігінше қабылдаушылардан алыс орналастыру; табиғи бедерді немесе ғимараттарды акустикалық тосқауыл ретінде пайдалану; қажет болған жағдайда уақытша қоршаулар немесе перделер орнату.

- Шулы немесе соқпалы сипаттағы шуды болдырмау үшін процестерді оңтайландыру; рұқсат етілген жағдайда тоналды сигналдардың орнына кеңжолақты артқа жүру дабылдарын пайдалану.

# Әкімшілік шаралар:

- Жоспарлау: жоғары шу деңгейіндегі жұмыстарды тек 06:00–18:00 аралығында жүргізу; түнгі жұмыстар тек Инженердің немесе ҚТЖ-ның рұқсатымен, жергілікті қауымдастықты алдын ала хабардар еткеннен кейін және қосымша бақылау шараларын енгізген жағдайда ғана жүргізіледі.

- Көлік қозғалысын басқару: жылдамдық шектеулері орнатылады; гудоктарды қажетсіз пайдалануға тыйым салынады; мүмкіндігінше тұрғын аймақтардан алыс тасымалдау бағыттары белгіленеді; қозғалтқышты бос жүргізуге (idling) жол берілмейді.

- Техникалық қызмет және әдістер: жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету; материалдарды тастау биіктігін барынша азайту; тиеу-түсіруді кезең-кезеңмен орындау; операторларды шуды азайту әдістеріне оқыту.

- Қашықтық сақтау: лагерьлерді, ауыр шеберханаларды және жоғары шу шығаратын қосалқы нысандарды елді мекендерден және жабайы жануарлар мекендейтін сезімтал аймақтардан жеткілікті қашықтықта орналастыру.

# Жұмысшыларды қорғау (еңбек қауіпсіздігі):

- Егер дыбыс деңгейі LAeq,8h ≥ 85 дБ(A) немесе Lpeak ≥ 140 дБ(C) болса, қызметкерлерге жеке қорғаныш құралдарын (есту қорғанышын) беру және олардың қолданылуын қатаң бақылау.

- Шу әсеріне ұшырайтын жұмысшыларға аудиометриялық тексерулер жүргізу және жоғары шу деңгейіндегі жұмыстар кезінде жұмысшыларды ауыстырып (ротациямен) жұмыс істету.

# Жобалау шешімдері:

- Дөңгелек жиегіндегі тозу мен ақауларды уақтылы жою.

- Жолға төселген рельстерді тегістеу және ұнтақтау (шлифовка).

- Пойыздардың қозғалыс жылдамдығын шектеу.

- Рельстердің акустикалық тегістелуін (acoustic rail grinding) қамтамасыз ету.

- Дөңгелек топтамаларының техникалық жағдайын тұрақты бақылау.

- Шағын акустикалық экрандарды пайдалану.

- Рельс өзегіне дірілді басатын төсемшелер (vibration-damping pads) орнату арқылы шу шығарындыларын азайту.

- Арба (боги) телімдерінің осьтік серіппелі аспа жүйесінің серпімділігін арттыру.

# Мониторинг, критерийлер және әрекет ету тәртібі:

- Құрылыс алаңының шекарасында және ең жақын қабылдаушылар маңында тұрақты нүктелік өлшеулер жүргізу; жұмыстардың қарқынды кезеңдерінде және шағымдар түскен жағдайда мониторинг жиілігін арттыру.

- Сәйкестік критерийлері: шудың деңгейі Қазақстан Республикасының қолданыстағы шекті мәндерінен аспауы тиіс. Егер жергілікті нормативтер болмаған немесе асып кеткен жағдайда, IFC/Дүниежүзілік банк ЕҚҚ (EHS) нұсқаулықтарына сәйкестік қамтамасыз етіледі: әдетте тұрғын аймақтарда күндіз – 55 дБ(A), түнде – 45 дБ(A) шегінен аспау немесе жобаның үлесі фондық деңгейден 3 дБ-дан артық болмауы тиіс.

- Шектен асқан немесе расталған шағымдар кезінде қажетті шаралар (қосымша тосқауылдар орнату, жұмысты қайта жоспарлау, жабдық санын азайту, жөндеу) қабылданады.

- Қауымдастықпен байланыс арнасы (GRM) арқылы шағымдарды тіркеу, тергеу нәтижелерін, қабылданған шараларды және кері байланысты құжаттау.

- Ай сайынғы есептер Инженер мен ҚТЖ-ға ұсынылады: шудың негізгі көрсеткіштері (KPI) – өлшеу нәтижелері мен критерийлердің салыстырмасы, шағымдар мен шешілу уақыты, техникалық қызмет журналдары және түнгі жұмыстарға рұқсаттар.

# Жабайы жануарлар мен малға қатысты шаралар (PS6):

Құрылыс алдындағы зерттеулер барысында анықталған сезімтал мекендер мен көбею маусымдарында жоғары шу деңгейіндегі жұмыстарды жүргізуден бас тарту. Дала және өзен аңғарларында жабайы жануарлар мен мал жиі жүретін аумақтарда түнгі жарық пен шуды шектеу.

    - 8.3.7 Қалдықтардың түзілуі

Теміржол құрылысы және оған қатысты қызмет түрлері қауіпті (мысалы, бояу қалдықтары, маймен сіңген шүберектер, пайдаланылған батареялар) және қауіпті емес қалдықтардың (құрылыс қоқыстары, тұрмыстық қалдықтар) түзілуіне әкеледі. IFC PS3 стандарты мен Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес, барлық қалдықтар жіктеліп, арнайы бөлінген аймақтарда қауіпсіз түрде сақталады және өңдеу немесе кәдеге жарату үшін лицензиясы бар ұйымдарға беріледі. Қалдықтарды басқару жоспары қалдықтармен жұмыс істеу тәртібін реттейді. Қатты және сұйық қалдықтарды жерге немесе су айдындарына тікелей төгуге тыйым салынады. Тұрмыстық сарқынды сулар арнайы рұқсат етілген тазарту нысандарына тасымалданады.

Мүмкін болатын теріс әсерлер орташа тәуекел ретінде бағаланады. Қалдықтарды өңдеу тәжірибесіне тұрақты мониторинг қажет.

- Әсердің шығу тегі және бағалау

Мойынты–Қызылжар теміржолын және оған қатысты нысандарды (жұмысшылар лагерлері, шеберханалар, карьерлер, ұсату/араластыру/цемент зауыттары, материал үйінділері мен кірме жолдар) салу барысында әртүрлі қалдық ағындары түзіледі:

- Тұрмыстық қатты қалдықтар (ТҚҚ): жұмысшылар лагерлері мен кеңселерден, шамамен 0,4–0,5 кг/адам/тәулік мөлшерінде. Негізінен тағам қалдықтары, пластик, әйнек, қағаз/картон және қаптама материалдары.

- Инертті құрылыс қалдықтары: бетон қалдықтары, қиыршық тас, ағаш және металл сынықтары, қалып материалдары, бос цемент қаптары мен орау материалдары.

- Қауіпті қалдықтар: пайдаланылған майлар мен сүзгілер, май сіңген шүберектер мен сіңіргіштер, бояу және еріткіш қалдықтары, ластанған ыдыстар, цемент қалдықтары, батареялар, құрамында сынап бар шамдар және майлы тұнбалар.

- Сарқынды сулар: тұрмыстық лас сулар (қара және сұр су), көліктер мен жабдықтарды жуу суларынан, бетон және цемент қалдықтарынан, сондай-ақ зауыттардың өндірістік суларынан түзіледі.

# Құрылыс кезеңі:

- Құрылыс кезеңінде (2 жыл, ZOND мәліметтері бойынша) келесі қалдықтар түзіледі. Тұрмыстық қатты қалдықтар – 365,7 т/кезең. Маймен сіңген шүберектер – 0,127 т/кезең. Дәнекерлеу электродтарының ұштары – 0,00405 т/кезең. Бояу мен лак ыдыстары – 1,6675 т/кезең. Құрылыс қоқыстары – 77 500 т/кезең.

- Тұрмыстық қалдықтар жұмысшылардың вахталық лагерлерінде түзіледі.

-  Май сіңген шүберектер көлік пен жабдыққа техникалық қызмет көрсету кезінде пайда болады.

-  Электрод ұштары дәнекерлеу жұмыстары кезінде түзіледі және дәнекерлеу материалы қалдықтарынан тұрады.

-  Бояу жұмыстары кезінде металл бояу ыдыстары түзіледі.

-  Құрылыс және монтаждау кезеңінде құрылыс қалдықтары пайда болады.

# Пайдалану кезеңі:

- Пайдалану кезеңінде болжамды қалдық көлемі келесідей. Тұрмыстық қатты қалдықтар – 22,79 т/жыл. Құрамында сынап бар шамдар – 0,0079 т/жыл. Пайдаланылған майлар – 8,425 т/жыл. Пайдаланылған батареялар – 0,18224 т/жыл. Жылжымалы құрам мен жабдықты жөндеу кезінде пайда болатын зиянды заттар бар қалдықтар – 80 т/жыл.

- Құрамында сынап бар шамдардың істен шығуына байланысты қалдық люминесцентті шамдар түзіледі.

-  Пайдаланылған майлар көлік пен арнайы техниканы пайдалану кезінде түзіледі.

- Батареялар олардың жарамдылық мерзімі өткен соң қалдыққа айналады.

- Жоба өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды көмуге арналған полигонның құрылысын қамтымайды. Құрылыс пен пайдалану барысында пайда болған барлық қалдықтар кәдеге жарату, залалсыздандыру, қайта пайдалану немесе көму мақсатында арнайы лицензиясы бар ұйымдарға шарттық негізде тапсырылады. Бұл ұйымдар Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 336-бабына және “Рұқсаттар мен хабарламалар туралы” Заңына сәйкес тиісті лицензияға ие болуы тиіс.

- Қалдықтарды жинау және вахталық лагерь аумағында уақытша сақтау Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-272/2020 бұйрығымен бекітілген санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. Қалдықтар қауіптілік сыныбы бойынша бөлек, экологиялық және санитариялық қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ететін арнайы жабдықталған алаңдарда жиналады. Ішкі ережелерде қалдықтарды жинау рәсімі, сақтау мерзімі (6 айдан аспауы тиіс), рұқсат етілген көлемдер және кәдеге жарату шарттары анықталады. Сонымен қатар, ҚР Экологиялық кодексінің 329-бабына сәйкес қалдықтарды басқару жүйесі мынадай иерархия қағидатына негізделеді: қалдықтардың түзілуін болдырмау → қайта пайдалану үшін дайындау → қайта өңдеу → залалсыздандыру → көму.

- Барлық қалдықтарды басқару қызметі ҚР Экологиялық кодексінің 327-бабының талаптарына сәйкес ұйымдастырылады және адам денсаулығына, сондай-ақ ауа, су, топырақ, флора және фауна компоненттеріне кері әсер ету қаупін жояды.

- Осы талаптарды сақтау қалдықтарды басқару операцияларының экожүйе құрамдастарына зиян келтірмеуін қамтамасыз етеді және қоршаған ортаға теріс әсерді барынша азайтады.

- Әсердің маңыздылығы: төмен.

Сарқынды сулар

- Тұрмыстық сарқынды сулар адамдардың тұрмыстық қызметінен түзіледі. Лагерь аумағында уақытша тұрмыстық кәріз жүйесі орнатылады.

- Құрылыс кезеңінде сарқынды судың жалпы көлемі шамамен 748 358 м³/кезең, ал пайдалану кезеңінде 67 788 м³/жыл құрайды.

- Дала лагерьлеріндегі модульдерден шығатын тұрмыстық сарқынды сулар уақытша құбыр жүйесі арқылы 20 м³ көлеміндегі септикке бағытталады. Ол жерүсті және жерасты суларынан оқшауланады.

- Құрылыс алаңында модульдік компост дәретханалар да орнатылады.

- Септик толған сайын сарқынды сулар мен компост дәретханалардан шыққан қалдықтар арнайы жүк машиналарымен (ассенизаторлармен) лицензиясы бар ұйымдардың тазарту нысандарына тасымалданады. Бұл ұйымдар сарқынды суларды жинау мен кәдеге жарату бойынша рұқсаттарға ие болуы тиіс және тиісті шарттар негізінде қызмет көрсетеді.

- Жұмыстар аяқталған соң септиктер босатылып, дезинфекцияланады, ал септик орнатылған аумақ рекультивацияланады. Табиғи су айдындарына немесе арналарға сарқынды суларды төгуге жол берілмейді.

- Әсердің маңыздылығы: төмен.

- Фондық сипаттамаларды ескере отырып,

- жол құрылысы елді мекендер мен өнеркәсіптік нысандардан алыс жерде жүргізіледі.

- Қалдықтар мен сарқынды суларды жинау және шығару ҚТЖ стандарттарына сәйкес қамтамасыз етіледі. Барлық қалдықтар мен сарқынды сулар терминал станцияларына жеткізіліп, сол жерде тазарту қондырғыларында өңделеді (сұйық ағындар) немесе арнайы ұйымдарға беріледі (қатты қалдықтар).

Жоба қалдықтармен байланысты тікелей тәуекелдерді негізінен құрылыс алаңдарындағы және лагерлердегі жұмысшылар үшін, ал жанама тәуекелдерді – қашық орналасқан қауымдастықтар үшін тудырады. Жұмысшылардың әсерге ұшырауы жиі әрі ұзақ мерзімді болуы мүмкін, бірақ ауқымы шектеулі (негізінен қалдықтармен байланысы бар нүктелерде). Егер қалдықтарды басқару тиісті деңгейде жүргізілмесе, әсер ету жиілігі күнделікті немесе тұрақты сипатта болуы ықтимал.

Әсердің маңыздылығы матрицасы бойынша жұмысшылардың сезімталдық деңгейі орташа, әсер ету шамасы орташа, яғни жалпы әсер орташа маңыздылықтағы  деңгейде деп бағаланады. Табиғи ортаға әсері де дұрыс басқарылмаған жағдайда жергілікті ластанумен орташа деңгейге жетуі мүмкін, бірақ көздер жойылып, қалпына келтіру жүргізілген соң азаяды. Елді мекендерге әсері шағын  деңгейде.

Бейімдеу шаралары

- Жоспарлау, жауапкершілік және сәйкестік:

- Құрылыс басталғанға дейін қалдықтарды басқару жоспарын (WMP) әзірлеу (C-ESMP құрамында), қалдықтар иерархиясын қолдана отырып (болдырмау → азайту → қайта пайдалану → қайта өңдеу → қалпына келтіру → көму).

- Міндеттер мен жауапкершіліктерді (RACI) анықтау және негізгі көрсеткіштерді (KPI) белгілеу (бөлу пайызы, қайта өңдеу үлесі, оқиғалар).

- Барлық қалдықтарды ҚР заңнамасына сәйкес жіктеу, қажетті рұқсаттарды алу және қалдықтарды тасымалдау мен кәдеге жарату үшін лицензияланған мердігерлерді алдын ала іріктеу.

- Барлық қалдықтардың сыртқа шығарылуын тіркеу, манифесттер мен түбіртектерді жүргізу (Инженер/ҚТЖ тексеруі үшін).

# B. Бөлу, сақтау және ұқыптылық:

- Лагерьлерде, зауыттарда және жұмыс учаскелерінде қайта өңделетін қалдықтар, жалпы қалдықтар, органикалық (қолданылса) және қауіпті қалдықтар үшін түрлі түсті контейнерлер орнату.

- Қауіпті қалдықтарды жабық, су өтпейтін, тосқауылмен қорғалған алаңдарда сақтау; үйлеспейтін материалдарды бөлек сақтау; барлық ыдыстарды жабық, таңбаланған және даталанған күйде ұстау.

- Төгінді жинақтары мен өртке қарсы құралдар орнатылған белгіленген сақтау аймақтарын ұйымдастыру; алаңдағы сақтау мерзімдерін шектеу.

- Ашық күйде тастауға, жағуға және қоқыс шашуға қатаң тыйым салу; қалдықтарды тасымалдау кезінде үстін жабу.

C. Тұрмыстық қатты қалдықтар (ТҚҚ):

- Рұқсат етілген ұйымдармен шарт жасасып, қалдықтарды тұрақты шығарып тұру.

- Қайта өңдеу мүмкіндіктерін барынша пайдалану (пластик, қағаз, әйнек, металл).

- Әсіресе лагерь маңайында және материал үйінділерінде тазалық пен қоқысқа қарсы шараларды жүзеге асыру.

D. Құрылыс қалдықтары:

- Бетон және цемент қалдықтарын, қиыршық тасты жол төсемдері мен уақытша кірме жолдарда қайта пайдалану (рұқсат етілген жағдайда).

- Металл мен ағаш қалдықтарын лицензияланған қайта өңдеушілерге өткізу.

- Қалған инертті материалдарды рұқсат етілген полигондарға немесе қайта өңдеу нысандарына шығару.

- Қауіпсіз, қауіпті емес қалдық материалдарды жергілікті қоғамға ҚТЖ мен Инженердің келісімімен беру мүмкіндігі.

- Қауіпті қалдықтар (арнайы бақылау):

- Пайдаланылған майлар мен майлы қалдықтар: жабық ыдыстарда, тосқауылмен қорғалған алаңдарда сақтау; лицензияланған нысандарға манифесттермен бірге шығару.

- Бояулар, еріткіштер, цемент қалдықтары: таңбаланған ыдыстарда сақтау; лицензиясы бар қауіпті қалдық нысандарына тапсыру; жұмысшыларға немесе тұрғындарға беруге тыйым салынады.

- Батареялар мен сынап шамдары: тігінен, үйлесімді қаптамада сақтау; лицензияланған ұйымдарға тапсыру; сынудан қорғау.

- Ластанған топырақ және сіңіргіштер: арнайы контейнерлерге салып, рұқсат етілген нысандарға шығару.

- Мұраланған қауіпті материалдар (асбест, ПХБ): анықталған жағдайда оқшаулау, арнайы нұсқаулық бойынша сертификатталған персоналмен жұмыс жүргізу және уәкілетті органдарды хабардар ету.

F. Сарқынды және жуу суларын басқару:

- Лагерьлерді сыйымдылығы жеткілікті септиктерге немесе тазарту қондырғыларына (WWTP) қосу; шөгінділерді лицензиясы бар ұйымдар арқылы шығару.

- Қашықтағы учаскелерге портативті дәретханалар орнату; қалдықтарды тек рұқсат етілген нысандарға шығару; жерге немесе суға тікелей төгуге тыйым салу.

- Бетон және цемент қалдықтары үшін бетонмен қапталған жуу шұңқырларын салу; сілтілі суды бейтараптандыру; бақылаусыз ағызуға жол бермеу.

- Май-су бөлгіштер орнату және тұрақты тексеріп, тазалау; тұнбаларды лицензиясы бар нысандарға шығару.

- Лайланған суды тұндыру және рұқсат етілген жағдайда қайта пайдалану немесе бақыланатын ағызу.

G. Мониторинг, есептілік және үздіксіз жетілдіру:

- Сақтау алаңдарын апта сайын тексеру; ай сайын қалдық түрлері бойынша есеп беру (жинақталған, қайта пайдаланылған, өңделген, көмілуге жіберілген), манифесттерді тіркеу.

- Сәйкессіздіктерді тіркеу және түзету/алдын алу іс-шараларын (CAPA) жүзеге асыру.

- Қалдықтар бойынша негізгі көрсеткіштерді (KPI) ай сайынғы экологиялық және әлеуметтік есептерде Инженер/ҚТЖ-ға ұсыну.

- Жұмысшылар мен жергілікті қауымдастықтардан түскен шағымдарды (иіс, қоқыс, кеміргіштер және т.б.) GRM арқылы қабылдау, тексеру және жазбаша кері байланыспен жабу.

# Тыйым салынған тәжірибелер:

- Қалдықтарды ашық жағу немесе ашық төгу.

- Майларды, химиялық немесе сұйық қалдықтарды тікелей топыраққа немесе дренаж жүйесіне/су арналарына төгу.

- Қауіпті қалдықтарды (еріткіштер, майлар, батареялар, ластанған ыдыстар) жұмысшыларға немесе жергілікті тұрғындарға сату немесе тарату.

- Қалдықтарды жинау және сақтау орындарында бөтен тұлғалардың рұқсатсыз болуына жол беру.

    - 8.3.8. PS4-ке қатысты экологиялық және әлеуметтік (E&S) тәуекелдер мен әсерлер

Мойынты – Қызылжар теміржолын салу барысында қоғамның денсаулығы, қауіпсіздігі және қауіпсіздік шараларына (Community Health, Safety and Security) қатысты тәуекелдер кешені туындайды. Бұл тәуекелдер IFC-тің 4-Орындаушылық Стандартына (PS4), Дүниежүзілік банк тобының Жалпы ЕҚҚ (EHS) нұсқаулықтарына (2007) және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, соның ішінде Экологиялық кодекске (2021) және «Азаматтық қорғаныс туралы» Заңға (2014) толық сәйкес келетін түрде басқарылуы тиіс. Теміржол трассасы бойындағы және оған іргелес қауымдар көлік ағынының көбеюі, ауыр техниканың жұмысы, ашық қазбалар, сондай-ақ араластыру (бетон) зауыттары, карьерлер, лагерлер сияқты қосалқы нысандардан тікелей қауіптерге ұшырауы мүмкін; бұған қоса, қауіпті материалдар, құрылымдық тұрақтылықтың бұзылуы, қолжетімділік маршруттарының шектелуі секілді жанама қауіптер де бар. Егіншілік және мал шаруашылығы аудандарында мал мен жабайы жануарлардың кездейсоқ түрде құрылыс аймақтарына кіру ықтималдығы қосымша қауіпсіздік мәселелерін туындатады. Осыған байланысты көлік қозғалысын басқару, жұмыс алаңындағы қауіпсіздік хаттамалары, қауымдастықтармен өзара іс-қимыл, үздіксіз мониторинг сияқты жүйелі тәсіл қажет, бұл жазатайым оқиғалар тәуекелін азайтуға, осал топтарды қорғауға және жоба өмірлік циклінің барлық кезеңінде ұлттық талаптар мен IFC PS4 талаптарына сәйкестікті қамтамасыз етуге бағытталады.

Әсердің шығу тегі

Құрылыс кезеңінде Мойынты – Қызылжар теміржолының трассасы бойында немесе оған қосылатын аумақтардағы қауымдар келесі негізгі қауіптерге ұшырауы мүмкін:

- Көлік ағынының артуы және ауыр техниканың қозғалысы: жергілікті жолдарда, тасымалдау бағыттарында және уақытша айналма жолдарда;

- Теміржол құрылысы жұмыстары: ашық қазбалар, үйінділер, көпірлер мен су өткізу құрылыстарын салу;

-  Қосалқы нысандардың жұмысы: бетон/ұсату зауыттары, карьерлер, лагерлер, шеберханалар;

- Ашық қауіптер: тік еңістер, ашық шұңқырлар, материал үйінділері, сондай-ақ табиғи қауіп-қатерге бейім аймақтар (су басу, еңістің ойылуы, өрт).

Бұл аймақтар тек жақын маңдағы тұрғындар үшін ғана емес, теміржол дәлізі егіндік және жайылымдық жерлерді кесіп өтетіндіктен, мал мен жабайы жануарлар үшін де қауіп төндіреді. Қауымдар құрылымдық қауіпсіздікке, қауіпті материалдарға ұшырау немесе қалыптасқан қолжетімділік және қозғалыс үлгілерінің бұзылуына қатысты жанама қауіптерді де сезінуі мүмкін.

# Әсерді бағалау

Басқару шаралары жеткіліксіз болған жағдайда ауыр техника, ашық қазбалар, химиялық заттар және жоғары көлік белсенділігі бар жұмыс аймақтары адамдар мен жануарлар үшін елеулі жазатайым оқиға тәуекелдерін тудырады.

- Трассадан және айналма бағыттардан алыста орналасқан қауымдар үшін әсер шағын, себебі әсерге ұшырау деңгейі шектеулі.

- Егіндіктер, жайылымдар және мал өтетін орындар үшін жануарлардың құрылыс аймақтарына кездейсоқ кіру ықтималдығына байланысты әсердің шамасы орташа.

- Қоғамдық жолдардағы қолданыстағы көлік, әсіресе қиылыстар мен айналма жолдарда, жоғары әсерге ұшырау тәуекеліне ие.

Қоғамның денсаулығы, қауіпсіздігі және қауіпсіздік тәуекелдері тұрғысынан алғанда, жоба қауымдарға олардың жобадан қауіпсіз қашықтықта орналасуына байланысты негізінен жанама әсер етеді. Ұзақтығы бойынша әсер ұзақ мерзімді, алайда қашықтыққа байланысты ауқымы шектеулі және шағын; сонымен бірге жұмыстардың күнделікті/үздіксіз жүргізілуіне қарай әсер ету жиілігі тұрақты болуы мүмкін. Әсердің маңыздылығы матрицасын қолданғанда, қауымдардың қабылдаушы сезімталдығы төмен, ал әсер ету шамасы елеусіз деп бағаланады. Нәтижесінде әсердің маңыздылығы елеусіз (Negligible) деңгейінде.

Бейімдеу шаралары

# Көлік және қолжетімділікті басқару

- Азаматтық жұмыстарға кіріспестен бұрын нысанға бейімделген Көлік қозғалысын басқару жоспарын (TMP) әзірлеу және енгізу.

- Қауымдар үшін қолжетімділік пен қозғалысты басқару стратегиясын Қауым денсаулығы және қауіпсіздігі жоспарының құрамында айқындау.

- Қауіпсіз жүргізу ережелерін, көлік құралдарын тексеруді, жылдамдық шектеулерін, гудокты шектеулі қолдануды және анықталған тасымалдау бағыттарын міндетті түрде сақтау.

- Жеткізушілердің көліктері де техникалық тұрғыда ақаусыз болуы, жүктері (әсіресе құм, топырақ, инертті материалдар) бекемделіп, жабылуы тиіс.

# Жұмыс алаңының қауіпсіздігі

- Барлық ашық қазбаларды, үйінділерді, көпір құрылыс алаңдарын қоршаулармен, тосқауылдармен және ескерту белгілерімен қауіпсіздендіру.

- Қосалқы нысандар мен жоғары қауіп аймақтарын (зауыттар, карьерлер, лагерлер) қоршаулармен/белдеулермен оқшаулау.

- Қауіпті аймақтарды (уақытша айналмалар, жұмыс аймақтары, сақтау орындары) айқын таңбалау және көрсеткіштер қою.

- Жаңа орнатылатын құрылымдар мен техникаға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін қоршау, пана немесе белгілеу қамтамасыз ету.

# Қауымдарды қорғау және өзара іс-қимыл

- Жоғары қауіптегі жұмыстар, айналма жолдар немесе түнгі жұмыстар туралы қауымдарды алдын ала хабардар ету.

- Қауым көшбасшыларымен, жергілікті билікпен және осал топтармен тәуекелдер, қауіпсіз мінез-құлық және шағым беру арналары жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

- Қауіпсіздік туралы ақпараттық түсіндіруді Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарына (SEP) енгізу, мәдени ерекшеліктерді ескере отырып.

# Мониторинг және орындалуын бақылау

- Инженер және ҚТЖ тарапынан қауіпсіздік қоршауларының, белгілердің, көлік қозғалысын басқару шараларының тұрақты тексерулері.

- KPI көрсеткіштерін қолдану: жазатайым оқиғалар жиілігі, қауым шағымдарының саны және жауап беру уақыты.

- Мердігердің нәтижелері шарттық санкциялармен байланыстырылады; қайталанатын сәйкессіздіктер үшін айыппұлдар қолданылады.

# 8.3.9. PS5-ке қатысты экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлер

Мойынты–Қызылжар теміржол жобасын іске асыру теміржол дәлізін, оған іргелес инженерлік құрылыстар мен қосалқы нысандарды орналастыру үшін тұрақты және уақытша жер учаскелерін алуды талап етеді. Бұл өз кезегінде IFC Орындаушылық стандартының 5-бабын (PS5) – Жерді алу және еріксіз қоныс аудару талаптарын іске қосады. Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (2003 ж., өзгерістермен), Экологиялық кодексіне (2021 ж.) және жерді бағалау мен өтемақы төлеуге қатысты қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес, жобаның жүзеге асырылуы жерді алып қою мен уақытша иелену нәтижесінде экономикалық қоныс аудару, тіршілік көздерінің бұзылуы, сондай-ақ ауылшаруашылық жерлерге, мал жаю бағыттарына, коммерциялық аймақтарға және қоғамдық инфрақұрылым объектілеріне қолжетімділіктің шектелуі сияқты салдарға әкелуі мүмкін. Үй шаруашылықтарын физикалық көшіру жоспарланбағанымен, жер ресурстарына тәуелді халық топтары, осал үй шаруашылықтары және қауымдық инфрақұрылым үшін туындайтын әлеуметтік-экономикалық тәуекелдер мұқият жоспарлауды және жеңілдету шараларын қажет етеді. Осы тәуекелдерді азайту мақсатында жоба PS5-тің бейімдеу иерархиясын қабылдайды – болдырмау, азайту, қалпына келтіру және жақсарту қағидаты бойынша. Осы негізде Жерді алу және қоныс аудару жөніндегі іс-қимыл жоспары (LARAP) әзірленіп, толық алмастыру құны бойынша өтемақы төлеуді, тіршілік көздерін қалпына келтіру мен жақсартуды, осал топтарға мақсатты қолдау көрсетуді және құрылыс кезеңінде қауымдастықтардың қолжетімділігін сақтауды қамтамасыз етеді. Мүдделі тараптармен үздіксіз өзара іс-қимыл, шағымдарды қарау тетігінің (GRM) біріктірілуі және тәуелсіз мониторинг жүйесі Қазақстан Республикасының құқықтық базасы мен IFC PS5 талаптарына сәйкестікті қамтамасыз етеді. Бұл тәсіл қалдық әлеуметтік тәуекелдерді қолайлы деңгейге дейін төмендетуге, әлеуметтік әділдікті сақтауға және жобаның орнықты дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

    - 8.3.9.1. Жерді алу, қоныс аудару және еріксіз қоныс аудару

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы теміржол жолағын, айналма және өту нүктелерін, көпірлерді, кірме жолдарды және қосалқы нысандарды орналастыру үшін тұрақты және уақытша жер телімдерін алуды талап етеді. Бұл ауыл шаруашылық жерлеріне, мал жаю бағыттарына, қоғамдық инфрақұрылымға және коммерциялық қызметке әсер етуі мүмкін, алайда тұрғын үйлердің физикалық көшіруі күтілмейді.
IFC-тің 5-орындаушылық стандартына (PS5), Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (2003 ж., өзгерістерімен) және Экологиялық кодекске (2021 ж.) сәйкес, жоба бейімдеу иерархиясын қолданады – болдырмау, азайту, қалпына келтіру және жақсарту.
Жерді алу және қоныс аудару жөніндегі іс-қимыл жоспары (LARAP) шеңберінде толық алмастыру құны бойынша әділ өтемақы төлеу, өмір сүру көздерін қалпына келтіру, гендерлік тұрғыдан сезімтал консультациялар өткізу, уақытша жерді пайдалану туралы жазбаша келісімдер жасау және шағымдарды қараудың қолжетімді тетіктерін қамтамасыз ету көзделген.
Үздіксіз мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл, тәуелсіз бағалау және сәйкестікті мониторингтеу әлеуметтік әділдікті қамтамасыз етуге, осал топтарды қорғауға және ұлттық заңнама мен халықаралық талаптарға сәйкестікті қамтамасыз етуге бағытталған.

# Әсердің көзі

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы теміржол жолағын, айналма және өту нүктелерін, көпірлер мен су өткізу құрылыстарын, сондай-ақ кірме жолдар, жұмысшылар лагерьлері, карьерлер, қарықтар, бетон және қиыршық тас өндіру зауыттары сияқты қосалқы нысандарды орналастыру үшін тұрақты және уақытша жер алуды талап етеді.
Жерді алу Қарағанды және Ұлытау облыстарындағы ауыл шаруашылық және коммерциялық жерлерге әсер етеді, оған мемлекеттік, жалға берілген немесе пайдалануға берілген, жеке меншік және бейресми пайдаланылатын учаскелер кіреді.

Жер мен құрылыстардан бөлек, ауыл шаруашылығына, мал бағуға және шағын бизнеске байланысты өмір сүру көздері де әсерге ұшырайды.

Құрылыстың уақытша аймақтары, материал қоймалары немесе айналма жолдар мал жайылымдарына, егістік алқаптарына немесе нарықтарға қол жеткізуді шектеуі мүмкін. Тиісті келісімдер болмаған жағдайда мұндай уақытша пайдалану дақылдардың бүлінуіне, табыс жоғалтуға немесе дау-жанжалдарға әкелуі ықтимал.

# Әсерлердің жалпы сипаттамасы

IFC-тің 5-стандартына сәйкес, жоба негізінен экономикалық қоныс аударуға әкеледі, яғни тұрғын үйлердің физикалық көшіруі болмайды.
Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы бойынша жерді резервке қою және мемлекет меншігіне алу Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ауыл шаруашылық, елді мекен, орман және өнеркәсіп/көлік мақсатындағы жерлерді қамтиды.
Ауыл шаруашылығына әсерлердің басым бөлігі шамалы (1%-дан аз), алайда Ұлытау облысындағы кейбір учаскелерде 3–5% деңгейіндегі жоғалтулар байқалады, бұл өмір сүру көздерін қалпына келтіру шараларын қажет етеді.
Сонымен қатар, елді мекендер мен орман қорындағы шағын учаскелер, сондай-ақ меншік құқығы толық анықталмаған кейбір өндірістік және көлік телімдері де бар.

# Ұлытау облысы

- Әсер ететін учаскелер Қаражал, Тоғызкент және Ақтау елді мекендерінде орналасқан.

- Физикалық көшіру жоқ: тұрғын үйлердің бұзылуы немесе мәжбүрлі көшіру күтілмейді.

- Тек экономикалық қоныс аудару: әсерлер жер пайдалану шектеулері мен құрылыс кезеңіндегі уақытша қолжетімділік шектеулеріне байланысты.

- Үлкен ауыл шаруашылық телімдері – аз үлестік жоғалтулар (<1%).

- Орташа телімдер – 3–5% деңгейіндегі әсер байқалады.

- Қаражал қаласында бір учаскеде ең жоғары әсер – 5,34%.

- Орта және жоғары әсер ететін учаскелер тіршілік көздерін қалпына келтіру бағдарламасына (LRP) енгізілуі тиіс, егер шығын 10%-дан асса.

# Қарағанды облысы

- Әсер ететін учаскелер Ақәдір, Мойынты, Қиықты және Босаға елді мекендерінде.

- Физикалық көшіру жоқ: тұрғын үйлердің бұзылуы немесе көшіру күтілмейді.

- Тек экономикалық әсерлер: жерді резервке қою және уақытша шектеулерден туындайды.

- Негізгі тәуекелдер: жайылымдар мен егістік жерлердің бір бөлігін жоғалту, уақытша қолжетімділік шектеулері, маусымдық мал айдау бағыттарының бұзылуы.

- Ең жоғары әсер – кадастр № 09-107-073-153 (8,5%) тіркелген, бұл арнайы қалпына келтіру шараларын талап етеді.

- Көпшілігі үшін әсер шамалы (<3%), дегенмен қысқа мерзімді құрылыс жұмыстары маусымдық мал жаюға уақытша қиындықтар туғызуы мүмкін.

# Әсерді бағалау (Impact Assessment)

- Ауыл шаруашылық жерлері: егістік пен жайылымдарды жоғалту фермерлер мен малшылардың табысын азайтуы мүмкін.

- Тұрғын және құрылыс нысандары: үйлердің көшіруі күтілмесе де, кейбір ғимараттардың орнын ауыстыру әлеуметтік байланыстар мен тұрмысқа әсер етуі ықтимал.

- Өмір сүру көздері: жалға алушылар мен бейресми пайдаланушылар өтемақы ала алмай қалу қаупіне ие.

- Уақытша жер пайдалану: дақылдардың бүлінуі, табыс жоғалту және жердің қалпына келуінің кешеуілдеуі ықтимал.

- Осал топтар: шағын фермерлер, әйелдер басқаратын отбасылар және қарт адамдар өтемақы алу мен құқықтық рәсімдерде қиындықтарға тап болуы мүмкін.

- Қоғамдық ресурстар: мал айдау бағыттары, құдықтар мен мәдени нысандардың уақытша немесе тұрақты бұзылуы жергілікті шиеленістерге әкелуі мүмкін.

Жоба бойынша әсер “тікелей” сипатта, тұрақты болады, бірақ жер алудың көлемі аз болғандықтан, әсердің маңыздылығы “Шағын” деп бағаланады.

# Бейімдеу шаралары

# A. Жоспарлау және рәсімдер

- Кесім күні белгіленіп, жарияланады – бұл өтемақыға құқығы бар тұлғаларды анықтайды және спекулятивтік талаптарды болдырмайды.

- Барлық зардап шеккен тұлғаларды (ПАП) анықтау үшін халық санағын және әлеуметтік-экономикалық зерттеу жүргізу.

- Тәуелсіз бағалау жүргізіліп, өтемақы толық алмастыру құнымен есептеледі.

# B. Өтемақы және қолдау

- Ауыл шаруашылық және коммерциялық жерлер үшін баламалы жер немесе ақшалай өтемақы; барлық рәсімдік шығындар жобамен өтеледі.

- Құрылыс нысандары үшін алмастыру құнымен өтемақы, көшу және өтпелі кезеңге жәрдемақы қарастырылған.

- Фермерлер мен малшыларға арналған өмір сүру көздерін қалпына келтіру шаралары (оқыту, жайылымдарға балама қолжетімділік, нарыққа шығу қолдауы).

- Уақытша жер пайдалану туралы жазбаша келісімдер, жалдау ақысы мен қалпына келтіру шарттары нақты белгіленеді.

# C. Осалдық және гендер

- Осал үй шаруашылықтарына нысаналы көмек: көлік өтемақысы, жұмыспен қамтуда басымдық, төлем кезінде сүйемелдеу және қосымша қолдау.

Әйелдердің өтемақы, бағдарламалар және шағым тетіктеріне тең қолжетімділігі қамтамасыз етіледі.

# D. Қол жеткізу және қоғамға арналған шаралар

- Уақытша қолжетімділікті басқару жоспары әзірленеді (уақытша өткелдер, белгілер, қалпына келтіру).

- Құдықтар, жайылымдар және мәдени нысандар сияқты қауымдық ресурстар жергілікті қоғаммен келісе отырып қалпына келтіріледі немесе ауыстырылады.

# E. Қоғаммен байланыс және шағымдарды қарау

- LARAP іске асыру кезінде ПАП, жергілікті әкімдіктер және қоғам өкілдерімен тұрақты кеңес өткізу.

- Жер және қоныс аудару мәселелері бойынша жеке қызметкерлермен жабдықталған, құпия және қолжетімді шағымдарды қарау тетігі (GRM) жұмыс істейді.

# F. Мониторинг және сәйкестік

- Ішкі мониторинг – ҚТЖ тарапынан, сыртқы – тәуелсіз бағалау арқылы жүзеге асырылады.

- Барлық төлемдер, келісімдер мен қалпына келтіру шаралары құжатталады, ал көрсеткіштерге қол жеткізілмеген жағдайда түзету шаралары қабылданады.

    - 8.3.9.2. Қол жеткізудің шектелуі

Құрылыс кезеңінде теміржолдың жалпы азаматтық жұмыстары — үйінділердің құрылуы, көпірлер мен су өткізу құрылыстарының орнатылуы, сондай-ақ қосалқы нысандардың жұмысы — дәліз бойындағы жеке меншіктерге, егістік жерлерге, базарларға және қоғамдық нысандарға уақытша қолжетімділікті шектейді.
Теміржолға жалғанған ауылдар мен қалаларға апаратын жергілікті жолдарға да уақытша шектеулер қойылуы немесе айналма жолдар ұйымдастырылуы мүмкін, бұл тұрғындар мен көлік қозғалысына әсер етеді.
Мұндай шектеулер адамдардың үйлеріне, алқаптарына, жұмыс орындарына немесе әлеуметтік қызметтерге жету мүмкіндігін уақытша төмендетуі мүмкін және мал айдау бағыттары бойынша мал қозғалысына да кедергі келтіруі ықтимал.

# Әсерді бағалау

Қол жеткізудің уақытша шектелуі теміржол дәлізі бойындағы өтпелерге тәуелді немесе сол маңда орналасқан үй шаруашылықтарына, кәсіпорындарға және фермерлерге тікелей әсер етеді.
Әсер қысқа мерзімді сипатта болғанымен, ол белгілі бір қолайсыздықтар, кідірістер немесе экономикалық шығындар (мысалы, базарларға шығудың қиындауы, клиент ағынының азаюы, маусымдық мал жаюдың бұзылуы) туғызуы мүмкін.
LARAP қорытындыларына сәйкес, мұндай әсерлердің сипаты “тікелей” болып табылады және бірнеше үй шаруашылықтарына қатысты болғанымен, олардың шығындары шамалы болады.
Әсердің ұзақтығы тұрғысынан ол уақытша, ал әсер ету дәрежесі мен ауқымы шағын. “Әсердің маңыздылығы матрицасына” сәйкес, мұндай жағдайларда қабылдаушы тараптардың сезімталдығы төмен (Low sensitivity), ал әсердің шамасы шағын (Small magnitude) деп есептеледі, сондықтан әсердің маңыздылығы “Шағын” деп бағаланады.

# Бейімдеу шаралары

Бейімдеу шаралары IFC PS5 және PS4 талаптарын біріктіріп, қоныс аударуға байланысты қолжетімділік мәселелерін және қоғамның денсаулығы мен қауіпсіздігін бір мезгілде қарастырады:

- Көлік және қолжетімділікті басқару жоспары 
Мердігер құрылыс басталар алдында C-ESMP құрамында учаскеге тән жоспар әзірлеп, онда қозғалысты бұру, қолжетімділік жолдарын ұйымдастыру, қауіпсіздік шаралары және жауаптылар көрсетілуі тиіс.
Жоспар Инженер мен ҚТЖ тарапынан мақұлданып, жергілікті деңгейде жарияланады.

- Уақытша айналма жолдар:
Барлық айналма жолдар жер иелерімен келісіліп, жергілікті атқарушы органдардың (әкімдіктердің) бекітуімен жүзеге асырылады.
Келісімдерде айналма жолдың бағыты, ұзақтығы және қалпына келтіру стандарттары нақты көрсетіледі.
Айналма жолдар мердігердің жауапкершілігімен күтіп ұсталуы және құрылыс аяқталған соң бастапқы күйіне келтірілуі тиіс.

- Қоғамдық қауіпсіздік шаралары:
Құрылыс кестесі бойынша алдын ала хабарландырулар жүргізіледі; қауіпті аймақтарда қоршаулар, тосқауылдар және айқын белгілер орнатылады; елді мекендер маңында қозғалыс жылдамдығына шектеу қойылады.

- Қолжетімділікті сақтау:
Құрылыс жолдарды кесіп өтетін жерлерде уақытша кіреберіс жолдар, жаяу жүргіншілер көпіршелері және мал өтетін өткелдер ұйымдастырылады.
Коммерциялық аймақтарда мүмкіндігінше кәсіпкерлік нысандарға қолжетімділік сақталады.

- Қысқа мерзімді өтемақы:
Қол жеткізудің уақытша шектелуінен табыс жоғалту расталған жағдайда, зардап шеккен тұлғаларға LARAP өтемақы кестесіне сәйкес қысқа мерзімді табыс жоғалту үшін өтемақы төленеді.

- Мониторинг және шағымдарды қарау:
Апта сайын учаске инспекциялары жүргізіліп, қолжетімділік жолдарының жұмыс істеу тиімділігі тексеріледі.
24/7 байланыс желісі мен қауымдастық шағымдарын қарау тетігі (GRM) арқылы шағымдар қабылданып, жедел түзету шаралары қабылданады.

- Үйлестіру:
Мердігер, ҚТЖ және әкімдіктер айналма жолдарға рұқсат беру, уақытша қолжетімділік шараларын ұйымдастыру және жергілікті қоғаммен ақпарат алмасу мәселелерінде тығыз ынтымақтасады, бұл кедергілер мен даулардың алдын алады.

    - 8.3.10. IFC PS6 талаптарына сәйкес экологиялық және әлеуметтік) тәуекелдер мен әсерлер

IFC-тің 6-орындаушылық стандартына (PS6) сәйкес биологиялық әртүрлілік пен тірі табиғи ресурстарды басқару жөніндегі талаптарға сай, Мойынты – Қызылжар теміржол құрылысын салу жобасы бойынша ҚОӘБ (ESIA) шеңберінде жобалық дәліз бойындағы флораға, фаунаға, табиғи және маңызды (critical) мекендеу ортасына, сондай-ақ экожүйелік қызметтерге ықтимал тәуекелдер мен әсерлер бағаланды.
Бағалау барысында мекендеу ортасының жоғалуы, түрлердің мазасыздануы мен ығысуы, жабайы жануарлардың қозғалысына бөгет әсері, ластану қаупі және фаунаның тікелей өлімі сияқты қауіптер анықталды.
Биологиялық әртүрлілікті сақтау үшін бейімдеу иерархиясына (болдырмау, азайту, қалпына келтіру, өтеу) сәйкес бейімдеу шаралары әзірленді. Бұл шаралар PS6, Дүниежүзілік банк тобының ЕҚ және ҚТ (EHS) нұсқаулықтарына (2007) және Қазақстан Республикасының биологиялық әртүрлілікті қорғау жөніндегі ұлттық заңнамасына толық сәйкес келеді.

# 8.3.10.1. Флора және фауна

ҚОӘБ зерттеуінде жобалық дәліз бойындағы биоәртүрлілікке баға берілді. Негізгі назар табиғи және маңызды мекендеу орталарға, қорғалатын аумақтарға, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлердің бар болуына және олардың көшу бағыттарына аударылды. Сондай-ақ экологиялық ұйымдармен, ҮЕҰ-лармен және биоәртүрлілік саласындағы мамандармен консультациялар өткізілді.

# Әсердің көзі

ҚОӘБ аясында биоәртүрлілік бойынша бастапқы деректер мен уәкілетті органдар, ҮЕҰ және жергілікті сарапшылармен кеңес нәтижелері Мойынты – Қызылжар дәлізі негізінен дала экожүйелерінен, өзен жағалауы бойындағы сирек өсімдіктерден, егістік жерлер мен орман белдеулерінен тұратынын көрсетті.
Флора мен фаунаға әсер келесі көздерден туындайды:

- Мекендеу ортасын жоғалту және бұзу — орман-тоғайларды тазалау, үйінділер салу және қосалқы нысандарды (лагерьлер, карьерлер, бетон/қиыршық тас зауыттары, кірме жолдар) орналастыру нәтижесінде.

- Фаунаның мазасыздануы және ығысуы — құрылыс пен кейінгі пайдалану кезеңінде шу, діріл, жасанды жарық және адамдардың болуы әсерінен.

- Фрагментация және бөгеттік әсерлер — үйінділер мен қоршаулардың әсерінен дала жануарларының, әсіресе миграциялық түрлердің қозғалысы қиындайды.

- Ластану және улану тәуекелі — шаңның шөгуінен, қауіпті заттардың төгілуінен және сарқынды сулардың ағызылуынан топырақ, өсімдік жамылғысы және су айдындарының ластануы.

- Жануарлардың тікелей өлімі — бауырымен жорғалаушылар, ұсақ сүтқоректілер мен қосмекенділердің траншеяларда қамалып қалуы, құстардың ағаш кесу кезінде немесе электр желілеріне соқтығысуы, ал ірі жануарлардың пойыздармен соқтығысу қаупі, сондай-ақ су айдындарындағы жұмыстар кезінде балықтардың өлу қаупі.

- Табиғи мекендеу орталарға әсер:
- Теміржол құрылысы жартылай табиғи шөпті дала мен өзен арналарына әсер етуі мүмкін. Мұндай әсерлер фрагментация, эрозия, шу және ластану арқылы көрінуі ықтимал. Бейімдеу шаралары өсімдік белдеулерін сақтау, эрозияға қарсы бақылау, жабайы жануарлардың өту өткелдерін ұйымдастыру және төгінділердің алдын алу бағытында жүзеге асырылады.                                                                                                 - Маңызды (Critical) мекендеу орталарға әсер:
Сайға (Saiga) көші-қон бағыттары мен Андасай қорығы және маңызды орнитологиялық аумақтарда бөгеттік әсер, пойызбен соқтығысу және шудан туындаған деградация қаупі бар. Құстардың (әсіресе жыртқыш түрлердің) ұя салу аймақтары бұзылуы мүмкін, бұл олардың белсенді ұяларын тастауына әкеледі.
Алайда, негізгі ұя салу орындарына әсер болмайды. Қосымша қауіп – адамдардың бұл аймақтарға жиі баруы, бұл кейбір құстардың мекенін нашарлатуы мүмкін.
Сондықтан жобада жануарлардың өту өткелдері, қоршауларда саңылаулар, еңіс үйінділер, сондай-ақ қорық буферін сақтау шаралары енгізіледі. Электр желілері орнатылған жағдайда құстарға қауіпсіз құрылымдар мен көрінетін белгілер қолданылады.

- Модификацияланған мекендеу орталар:
Ауыл шаруашылық жерлерінде, жайылымдар мен елді мекендер маңында әсер шаң, шу, қалдық және судың ластану қаупімен байланысты. Мұндай жерлерде қалдықтарды басқару жүйелері, шуды азайтатын тосқауылдар, төгінділерге қарсы жоспарлар және жергілікті қауымдастықтармен өзара іс-қимыл қарастырылған.

Теміржол бойында кесілуге тиіс ағаштар түгенделіп, орнын толтыру отырғызу шаралары жүзеге асырылады. Сонымен қатар, ауыл шаруашылық бақтары, өзен жағалау белдеулері мен ұя салу аймақтары сияқты сезімтал учаскелер ескерілуі тиіс.

# Әсерді бағалау (Impact Assessment)

Флора:
Теміржол жолағы мен қосалқы учаскелерде өсімдік жамылғысының жоғалуы мекендеу ортасының азаюына және жергілікті экожүйе функцияларының бұзылуына әкеледі. Дала шөптері қалпына келтірілсе де, жетілген ағаштардың жоғалуы ұзақ мерзімді сипатта болады және орнын толтыруды қажет етеді.
Аумада сирек кездесетін өсімдіктер – Tulipa patens және Haloxylon aphyllum бар. Ағаштарды жаппай кесу күтілмейді. Әсердің маңыздылығы – орташа.

# Фауна:

- Сүтқоректілер (сайға, түлкі, қасқыр, кеміргіштер): үйінділер мен қоршаулар көші-қон мен жайылым бағыттарын шектеуі мүмкін. Әсердің маңыздылығы – орташа.

- Құстар: ұя салу аймақтарының бұзылуы, электр желілерімен соқтығысу қаупі, сондай-ақ түнгі жарықтану көші-қон кезінде бағытынан адастыруы мүмкін. Қалдық тәуекел – орташа.

- Бауырымен жорғалаушылар мен қосмекенділер: сәуір–мамыр айларындағы көбейту кезеңінде траншеяларда қамалып қалу қаупі бар. Әсер – жергілікті және орташа.

- Балық: су айдындарындағы жұмыстар лайлылықты арттырып, шабақтардың өліміне немесе уылдырық шашуға кедергі келтіруі мүмкін. Әсер – орташа.

Жалпы әсердің деңгейі — орташа ал сайға және басқа ірі сүтқоректілерге арналған арнайы инженерлік шешімдер болмаған жағдайда әсер жоғары деңгейге көтерілуі мүмкін.

# Бейімдеу шаралары

Биологиялық әртүрлілікке әсерлерді азайту мақсатында IFC PS6 стандартына және бейімдеу иерархиясына сәйкес кешенді шаралар әзірленді.

# A. Флора үшін:

- Бекітілген құрылыс аумағынан тыс тазалау жұмыстарын жүргізбеу.

- Ағаш кесу алдында рұқсат алу; Қарағанды облыстық мәслихатының №222 шешіміне (29.09.2017) сәйкес, кесілген әр ағашқа 10:1 қатынаста орнын толтыру отырғызу жүргізіледі.

- Мүмкін болған жағдайда жас ағаштар мен көшеттерді көшіру; тазаланған жерлерді жергілікті дала шөптері мен бұталармен қайта отырғызу.

- Құрғақ шөпті өртеу және табиғи өнімдерді (жидек, саңырауқұлақ) жинауға тыйым салу.

# B. Фауна үшін:

- Сүтқоректілер (сайға):

- Белгілі көші-қон бағыттарында жануарларға арналған өткелдер (асты/үсті өтпелер, кең құбырлар) жобаланады және үйінділердің еңісі 1:6–1:10 деңгейінде тегістеледі.

- Ескерту белгілері орнатылады: «Абайлаңыз! Жабайы жануарлар өтуі мүмкін!» (екі тілде); жылдамдық шегі – <60 км/сағ.

- Құстар:

- Ағаш кесу тек ұя салу маусымынан тыс (сәуір–тамыз аралығынан басқа) уақытта жүргізіледі.

- Құлаған әрбір жыртқыш құстың ұясы үшін кемінде 3 жасанды ұя орнатылады (500 м алшақтықта).

- Электр желілерінде құстарға қауіпсіз құрылымдар орнатылып, көрінетін белгілермен жабдықталады.

- Жарықтандыру “Dark-sky” стандарттарына сай болады (жарық көлеңкелеу, қозғалыс сенсорлары, түнгі уақытта өшіру).

- Бауырымен жорғалаушылар мен қосмекенділер:

- Құрылысты көбею маусымынан (сәуір–мамыр) тыс уақытта жоспарлау.

- Траншеяларды күн сайын тексеру, шығу жолдарын орнату және ұсталған дараларды қауіпсіз орындарға көшіру.

- Балық:

- Су тарту қондырғыларына балық қорғау сүзгілері орнатылады.

- Уылдырық шашу және шабақтардың өсу кезеңінде су алудан бас тарту.

- Өзендер мен су қорғау аймақтарында техника жуу мен жанармай құюға тыйым салынады.

# C. Жалпы құрылыс бақылауы:

- Құрылысшыларға аң аулауға, тор қоюға және табиғи өнімдерді жинауға қатаң тыйым салынады.

- Эрозия мен төгінділердің алдын алу шаралары енгізіледі.

- Лагерьлер мен шеберханалар өзен жағалауынан тыс орналастырылады.

# D. Қалпына келтіру және өтемдік шаралар:

- Бұрмаланған аумақтар кезең-кезеңімен қалпына келтіріледі, үстіңгі құнарлы қабат сақталып, жергілікті өсімдіктер қайта себіледі.

- Өсімдік қалпына келу көрсеткіші ≥70% екі вегетациялық маусым ішінде қамтамасыз етіледі.

- Маңызды мекендеу орталар расталған жағдайда “таза шығынсыз” (No Net Loss) немесе “таза пайдамен” (Net Gain) тәсіл қолданылады; қажет болса биоәртүрлілікті өтемдік қорғау шаралары енгізіледі.

# E. Мониторинг және бейімделмелі басқару:

- Құрылыстың алдында биоәртүрлілік бойынша жаңартылған зерттеу жүргізу (ұя салатын құстар, сайға көші-қоны, герпетофаунаның тығыз аймақтары).

- Өткелдерді камера тұзақтарымен және із жастықшаларымен бақылау; егер қолдану аз болса, конструкцияны бейімдеу.

- Өсімдік қалпына келу мен шетелдік түрлердің таралуын бақылау.

- Ай сайынғы және тоқсандық есептерде биоәртүрлілік көрсеткіштерін (ұя иелену, жануарларды құтқару жағдайлары, сайға өткелдерінің тиімділігі) тіркеу.

# Кесте 38. Флора және фаунаны қорғау шаралары

| Қызмет түрі | Бейімдеу (қорғау) шаралары |
| --- | --- |
| Флора |  |
| Құрылыс техникасының қозғалысы | - - Құрылыс техникасының тың жерлер арқылы рұқсатсыз жүруін болдырмау; техниканың қозғалысы арнайы белгіленген дала жолдарымен, бекітілген жұмыс кестесіне қатаң сәйкес жүргізілуі тиіс. - Құрылыс алаңында жанармай мен майлау материалдарының, құрылыс материалдарының төгілуін болдырмау. - Теміржолдар мен құрылыс материалдары қоймаларының шаңданған беттерін сулау. |
| Жұмысшылардың қызметі | - - Құрғақ шөпті өртеуге тыйым салынады. - Жабайы жидектер мен саңырауқұлақтарды жинауға тыйым салынады. |
| Жасыл ағаштарды кесу | Қарағанды облысы қалалары мен елді мекендерінің аумақтарын абаттандыру, жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларының 52-тармағына сәйкес (Қарағанды облыстық мәслихатының X сессиясының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі №222 шешімі): ағаш кесуге рұқсат алынған жағдайда, кесілген әр ағаш үшін 10 еселік өтемдік отырғызу азаматтар мен заңды тұлғалардың есебінен жүргізіледі, олардың мүддесінде кесу орын алған. |
| Фауна |  |
| Құстар (Aves) |  |
| Жасыл ағаштарды кесу | - - Ағаштарды құстардың ұя салу маусымы басталғанға дейін (сәуір–тамыз аралығы) қатаң түрде кесу; яғни ұя салу кезеңінде кесу жұмыстарын болдырмау. - Жойылған әрбір жыртқыш құс ұясына балама ретінде қауіпсіз қашықтықта (теміржолдан кемінде 500 м және бір-бірінен 3–5 км арақашықтықта) үш жасанды ұя орнату (1 ұяға = 3 жасанды ұя қатынасы). - Теміржол учаскелерінде сирек және жойылып бара жатқан құстардың ұя салу орындарының бар екені туралы жұмысшыларды хабардар ету. |
| Құрылыс алаңдары мен лагерьлердің жарықтандырылуы | - Тек бағытталған жарықтандыруды пайдалану және жарық шамдарының жоғары бағыттағы (“жарық шашырауы”) жарықтандыру түрлерінен бас тарту. - Жарық шамдары үшін жарықты біркелкі таратуға мүмкіндік беретін арнайы линзаларды пайдалану. - Негізгі нысандардың сыртқы жарықтандыруы үшін LED шамдарын қолдану. - Жарықтандыруды басқару үшін инфрақызыл қозғалыс датчиктерін пайдалану. - Кеңсе және тұрғын ғимараттар маңында “жерге бағытталған” жарық көздерін қолдану. - Көктемгі және күзгі құстардың көші-қон кезеңінде қажетсіз жарық көздерін сөндіру кестесін әзірлеу ұсынылады (мысалы, ғимараттардың сәндік немесе мерекелік жарықтандыруы). |
| Бауырымен жорғалаушылар (Reptilia) |  |
| Барлық құрылыс жұмыстары | - Құрылыстың жұмыс кестесі бауырымен жорғалаушылардың көбею маусымына (сәуір–мамыр) сәйкес келмейтіндей етіп үйлестірілуі тиіс |
| Уақытша траншеялар мен шұңқырлар жасау | Егер уақытша технологиялық траншеялар қажет болса, оларды күн сайын тексеріп, түскен бауырымен жорғалаушыларды алып шығып, қауіпсіз аймаққа көшіру қажет. |
| Сүтқоректілер (Mammalia) |  |
| Теміржолды пайдалану | - Үйіндінің еңісін тегістеу – жабайы жануарлардың қозғалысын жеңілдету мақсатында үйіндінің қыры 1:6 немесе 1:10 деңгейіне дейін тегістеледі (әдеттегі 1:4 орнына). - Тор қоршаулар – теміржолдың көп бөлігі бойымен екі жағынан торлы қоршаулар орнатылады, бірақ жануарлардың өту өткелдері (сайға) арақашықтығы шамамен 2 км сайын сақталады. Өткелдердің шеттеріне күшейтілген торлар орнатылады. - Теміржол белгілері – жабайы жануарлардың өту аймақтарын көрсету үшін қазақ және орыс тілдерінде ескерту белгілері орнатылады: “Абайлаңыз! Жабайы жануарлар өтуі мүмкін!” мәтінімен. Сайға өткелдерінде жылдамдық шегі ≤60 км/сағ және локомотив ысқырығын қолдануға тыйым салынады (жануарларды үркітіп, дүрбелең тудырмас үшін). |
| Балықтар (Pisces) және қосмекенділер (Amphibia) |  |
| Өзендерден су алу | - - Балық қорғау құрылғыларын орнату. - Су алу орнын таңдау кезінде мына шарттар сақталуы тиіс: 1. Уылдырық шашу немесе қыстап шығу шұңқырлары бар аймақтарда су алу орындарын орналастырмау; 2. Жас балықтардың қоректену және көші-қон бағыттарында су алуды шектеу; 3. Іңір мен түнгі уақытта су алуға шектеу қою. |
| Құрылыс технологиялық процестері | - - Су қорғау аймақтарында және өзен жағалауларында техниканы жууға тыйым салынады. - Құрылыс барысында жанармай мен майлау материалдарын төгуге жол бермеу, құю жұмыстарына тыйым салу. - Құрылыс бригадаларынан қатты тұрмыстық қалдықтарды уақтылы шығарып отыруды ұйымдастыру. - Уақытша тұрмыстық үй-жайларды су қорғау аймақтарынан тыс орналастыру. - Сарқынды суларды өзен арналарына ағызуға тыйым салынады. |

    - 8.3.10.2. Биоәртүрлілік және қорғалатын аумақтар

# A. Маңызды құс аумақтары

Мойынты – Қызылжар теміржол бөлімі екі Маңызды құс аумағын (IBA) — Ортав ойпаты және Аяк-Бестау — кесіп өтеді. Бұл аумақтар қырандар, далаға бейімделген құстар және су-батпаққа тәуелді түрлердің көші-қон және көбеюі үшін маңызды болғандықтан, IFC PS6 бойынша маңызды мекендеу орталар ретінде танылған. Осы аумақтардағы құрылыс және пайдалану кезеңіндегі жұмыстар биоәртүрлілік байланыстылығын, мекендеу ортасының тұтастығын және экожүйелік қызметтерді бұзуы мүмкін, сондықтан айтарлықтай әсерге жол бермеу үшін PS6 талаптарына толық сәйкес қатаң бейімдеу шаралары қажет.

- Әсердің көзі (Origin of Impact)
Бұл IBA-лар экологиялық тұрғыдан маңызды нүктелер болып табылады және ҚР-ның биоәртүрлілікті сақтау жөніндегі міндеттемелері мен IUCN Қызыл тізімі аясында танылған жойылып бара жатқан жыртқыш құстарға, дала құстарына және су-батпақ түрлеріне ұялау, қоректену және көші-қон үшін жағдай жасайды.

- Ықтимал әсер көздері:

- Мекендеу ортасын жоғалту/деградациясы – теміржол үйінділерін тұрғызу, кірме жолдар және қосалқы нысандар салу салдарынан;

- Ұя салатын және көшіп-қонатын құстардың мазасыздануы – шумен, дірілмен, жарықтандырумен және адам белсенділігінің артуымен байланысты;

- Соқтығыс және электр тогына түсу тәуекелі – пойыз қозғалысы мен оған ілеспе электр инфрақұрылымынан;

- Фрагментация және бөгеттік әсер – маңызды мекендеу орталар арасындағы экологиялық байланыстылықтың әлсіреуі;

- Ластану және гидрологиялық өзгерістер – шайынды, тұнба түсуі немесе төгінді апаттары арқылы су-батпақ және дала экожүйелеріне әсер.

Осы маңызды құс мекені аймағының экологиялық маңыздылығын ескере отырып, жоба PS6-ның бейімдеу иерархиясын (болдырмау, азайту, қалпына келтіру, қажет болса өтем шаралары) қатаң ұстануы тиіс, мақсат — таза шығынсыз мүмкін болса таза пайда қағидатына жету.

# B. «Андасай» мемлекеттік табиғи қорықшасы

Теміржол дәлізі «Андасай» мемлекеттік табиғи қорықшасының 2-кластерін кесіп өтеді. ҚТЖ, Мердігер және қосалқы мердігерлердің барлық қызметі ЕҚТА туралы заңнамадағы қорғау режиміне, рұқсат шарттарына және IFC PS6 талаптарына толық сәйкес болуы тиіс. ҚОӘБ биоәртүрлілік бағалауы (далалық зерттеулер және мүдделі тараптармен консультациялар негізінде) мекендеу ортасының сезімталдығын, маңызды түрлерді (оның ішінде көші-қон бағыттарын) және болдырмау/азайтуға болатын шараларды қарастырды.

# Әсердің көзі

- Түрлер және қоныс аудару: Трасса Оңтүстік Бетпақдала киік популяциясының көші-қон ареалында орналасқан және арқар бүркіт, дала қыраны, қыран тұйғын, дуадақ және көк дуадақ тіркелген ареалдармен қабаттасады. Ұсынылған деректер бойынша сайғақ пен арқар IUCN NT (жойылу қаупіне жақын) санатында; бірқатар жыртқыш құстар Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген.

- Қорғалатын аумақ режимі: «Андасай» ЕҚТА территориясында жер пайдалану, өсімдіктерді жою, қозғалыс/жарықтандыру, қалдықтар мен қауіпті материалдарды басқару, жолсыз жүру бойынша шектеулер бар — бұл тікелей құрылыс тәсілдері мен логистикаға әсер етеді.

- Құрылыс және қосалқылар: Орман-тоғайды тазалау, үйінділер, лагерьлер, карьер, ұсату/араластыру зауыттары, уақытша қолжетімділік, электр желілерін көшіру, су тарту, түнгі жарық — барлығы ықтимал әсер көздері.

# «Андасай» бойынша әсерді бағалау

- Мекендеу ортасын жою/нашарлату — Орташа. Тазалау және қосалқы іздер (footprint) дала/жағалық өсімдіктерді азайтады; киік/мал өту дәліздері ең сезімтал.

- Фрагментация және бөгеттік әсер — Төменнен Орташаға дейін (жобалық шешімдерсіз Жоғары болуы мүмкін). Сызықтық үйінділер мен қоршаулар өткелдер аз немесе нашар болса, жануар қозғалысын тежейді.

- Құстардың соқтығысуы/электрленуі — Орташа. Әсіресе жаңа/көшірілген әуе желілерінде, нашар көрінімділік пен көшу кезінде күшейеді.

- Жарық себебінен зиян шегуі— Төмен (басқарылатын). Қорғалмаған жарық түнгі мигранттарды бағдарынан жаңылтады; көктем/күзде шектеу және көлеңкелеу қажет.

- Пойызбен қағылу — Орташа. Көші-қон дәліздерімен қиылысқан және түнгі учаскелерде көбірек.

- Шу/мазасыздану — Жергілікті деңгейде Жоғары ұялайтын/түнейтін құстар мен сүтқоректілер жұмыс белсенді жүріа жатқан учаскелер маңынан ығысуы мүмкін.

- Су экожүйелеріне әсер — Орташа. Су тарту және арна ішіндегі жұмыстар лайлану, шабақтардың ағыспен кетуі, мекендеудің бұзылуы және төгінді қаупін арттырады.

Жоба Маңызды орнитологиялық аумақтар және «Андасай» аумақтарында биоәртүрлілікке тікелей әсерлер туындатады. Флора мен фауна үшін бұзылу тұрақты сипатта, бірақ жергілікті әсерде болады Жұмыстар күнделікті немесе үздіксіз болуы мүмкін, бірақ бір нүктеде емес, дәліз бойымен ілгерілей орындалады. Әсердің маңыздылығы матрицасы бойынша әсерленуші тіршілік иелері орта орташа сезімтал, әсер шамасы орташа, әсіресе маңызды тіршілік түрлері үшін — нәтижесінде орташа маңыздылық көрсетіледі(бейімдеуге дейін).

# Маңызды орнитологиялық аумақтар мен «Андасай» үшін бейімдеу шаралары

# A) Болдырмау және жобалық интеграция

- Микро-орналасым/ізді шектеу: лагерьлер/зауыттар/материал алаңдарын бұрын бүлінген жерлерге орналастыру; бүтін дала/жағалық белдеулерде және ұя ағаштары маңында жер тазалау қопару жұмыстарын барынша азайту.

- Жануар үшін өткелдер: карталанған киік және мал дәліздерінде өткелдер (жоласты өткел/табиғи түбі бар кең құбырлар; егер негіз болса, жол үсті өткел) салу; оларды бағыттаушы қоршаулармен және тегістелген еңістермен (~1:6–1:10) жұптау.

- Құстарға қауіпсіз электр желілері: тросс белгілері/дивертерлер, қауіпті элементтерді оқшаулау, қонуға кедергі қоятын құрылғыларды сезімтал аралықтарда қолдану.

# B) Маусымдық шектеулер

- Өсімдіктерді тазалау: сәуір–тамыз ұя салу маусымынан тыс; егер мүмкін болмаса, алдын ала ұя тексерістері және  тіршілік түріне тән буферлер жасау.

- Бауырымен жорғалаушылар: сәуір–мамыр олардың туу мезгілі, мүмкәндәгәнше осы мезгілде айналып өту.

- Су жұмыстары: арна ішіндегі және лайлануы ықтимал жұмыстарды уылдырық шашу/өсу кезеңінен тыс жоспарлау; су тартуды іңір/түнгі қоректену/миграция мезгілінен тыс уақытта жоспарлау.

# C) Құрылыс кезеңіндегі бақылаулар

- Қолжетімділікті бақылау: дәлізден бағытынан тыс жүруге тыйым салу; жұмыс шекараларын қазықтап бекіту; кірме жолдарда жылдамдық шектеулері.

- Траншея/шұңқыр қауіпсіздігі: күнделікті тексеріс; шығу пандустары; ұсталған бауырымен жорғалаушылар/қосмекенділерді қауіпсіз жерге көшіру.

- Тұнба/төгінді бақылауы: эрозияға қарсы шаралар; бетон жууға арналған қапталған шұңқырлар; жанармай/химикаттарды арнайы сақтау; төгіндігелерді жинауға арналған комплект және арнайы оқудан өткен жауапты топтар.

- Су тарту: балық қорғау экрандары; уылдырық шұңқырлары мен қыстақтардан, жас балық түрлері мекенінен аулақ жасау; су қорғау аймақтарында жуу/жанармай құюға тыйым салу.

- Жұмысшылардың биоәртүрлілік кодексі: аң аулау/қақпан/у қолдануға тыйым; ұя/жұмыртқа жинауға тыйым; шөп өртеуге тыйым; жабайы жануарларға жем беруге тыйым; сезімтал аймақтар және миграция кезеңдері туралы нұсқамалық қауіпсіздік сабақтары.

# D) Лагерьлер, қалдықтар және ауа (операциялық үздік тәжірибе)

- Лагерь/қалдықтар: барлық қалдықтарды белгіленген, қорғалған аймақтарда сақтау; ТҚҚ үшін қақпағы бар, майлы шүберектер/өнеркәсіп қалдықтары үшін құлыпталатын контейнерлер; тек лицензияланған операторлар шығарады; жерге/суға сарқынды төгуге тыйым; қажет жерлерде құрғақ/химиялық дәретханалар орнату.

- Ауа/шаң: құрғақ/желді кезеңде топырақты және үйінділерді суару; басты кірме жолдарға қатты материалдар төсеу; жанармай/майлағыштарды қауіпсіз өңдеу.

# E) Қалпына келтіру және өтемдік шаралар

- Кезеңдеп қалпына келтіру: үстіңгі құнарлы қабатты сақтау; жергілікті дала түрлерімен қайта егу; басқыншы түрлерді болдырмау; табыстылық критерийлері (мысалы, екі вегетациялық маусымда ≥70% өсімдік жамылғысы және эталондық құрамға ұмтылу).

- Орын толтыру отырғызу: ағаш кесуге рұқсат берілген жағдайда, Қарағанды облыстық мәслихатының №222 (29.09.2017) шешіміндегі 10:1 нормасын сақтау; мүмкін болса өміршең көшеттерді көшіру.

- Маңызды тіршілік иелері мекендеу ортасын қорғау: триггерлер расталса, No Net Loss/Net Gain міндеттемесі, егер алаңішілік шаралар біткен жағдайда — өтемдік биоәртүрлілік жобаларын жасау.

# F) Пайдалану кезеңімен түйісу

- Жануар өткелдері мен қоршауларды ұдайы техникалық жағынан қарау/аудит; жедел жөндеу; өткел түбі табиғи күйде сақталуы тиіс.

- Көші-қон дәліздерінде машинистерге ескертулер/жылдамдықты шектеу; негіздеме болса, жануарларды анықтау жүйелерін бағалау.

- Электр желілеріндегі құсқа қауіпсіз арматураны сақтау; «қараңғы аспан» (dark-sky) жоспарына сай минималды жарықтандыру режимі.

# G) Мониторинг және бейімделмелі басқару

- Жұмысқа дейін: киік бағыттарын растау; жыртқыш құстар/ұялар бойынша зерттеу; герпетофаунаны тексеру; көпір/өткелерде су экожүйесі бойынша бастапқы база.

- Жұмыс кезінде: буферлер, жарық қалқалары, ЭТБ (эрозия-тұнба-бекіту) бойынша сәйкестік; траншеядан жануар құтқару журналдары; лайлылық/төгінді оқиғаларын тіркеу.

- Тиімділік: өткелдерде камера-тұзақтар/із жастықшалары; соқтығыс/қамалу журналдары; қайта өсірутрансектілері және басқыншы түрлер аудиті.

- Бейімдеу әрекеттері: бағыттаушы қоршауларды қосу/өзгерту, жарықтандыру коменданттық сағаттарын түзету, өткелдер қолданылуы төмен болса — ретрофит жүргізу.

    - 8.3.10.3. «Андасай» ЕҚТА талаптарына сәйкестік

# Міндеттемелер (алаңдағы әрекеттер деңгейінде іске асыру)

- Мына әсерлі әдістерді қолдану; топырақты тоздыру/ластауға жол бермеу; құрылыс, экологиялық және санитариялық қағидаларды сақтау; барлық персоналға ЕҚТА ережелері бойынша жиналыс өткізу және қолхатпен тіркеу; өртке қарсы минералданған жолақтарды ұстау және «отты жұмыстарды» бақылау; инспекторлардың кедергісіз кіруін қамтамасыз ету; қор режиміндегі активтер зақымданған жағдайда өтемдік шараларды іске асыру.

# Тыйымдар (бақылау/атқаруды қамтамасыз ету)

- Жануарларды аулау/әкету жоқ; сексеуілді кесу/тамырымен жұлу жоқ; ұяларды/індерді бұзу немесе жұмыртқа жинау жоқ; жолсыз аймақтармен жүру жоқ; рұқсатсыз карьерлер жоқ; белгіленбеген, жабдықталмаған және бекітілмеген аймақтардан тыс қалдық сақтау немесе сұйықтық ағызу жоқ.Орындалуын алаң ережелері, белгілер, іріктемелі тексерулер, жұмысты тоқтату құқығы, және сәйкессіздік туралы есеп (NCR) / түзету және алдын алу іс-шаралары (CAPA) есебі арқылы қамтамасыз ету.

# 8.3.11. PS8-ге қатысты E&S тәуекелдері мен әсерлері

Мойынты – Қызылжар теміржол құрылысы жобасы бойынша тарихи-мәдени мұраға кешенді бағалау жүргізіліп, дәліздің кеңірек аймағында 17 археологиялық нысан анықталды; алайда мемлекеттік тарихи-мәдени сараптама олардың ешқайсысы жобаның белгіленген жолақ (RoW) аумағына кірмейтінін растады. Сондықтан Қазақстан заңнамасына және IFC-тің 8-орындаушылық стандартына (PS8) сәйкес осы учаскеде құрылысқа регуляторлық шектеулер жоқ.
Дегенмен, PS8, ДБТ-ның Жалпы ЕҚҚ нұсқаулығының (2007) 1.3-бөлімі және ұлттық заңнамаға сай күтпеген тәуекелдерге ден қою үшін жобаның ЕҚӘБ-на (ESMP) Кездейсоқ табылымдарды басқару рәсімі енгізіледі.

# 8.3.11.1. Мәдени мұра

Мойынты – Қызылжар теміржол құрылысы жобасы археологиялық және мәдени мұра ресурстарының ұлттық заңнама және IFC PS8 аясында қорғалатынын мойындайды. Теміржол бойында болуы ықтимал мұра объектілерін ескере отырып, қазу, траншея қазу, қадалау, карьер және қ borrow pit әзірлеу жұмыстары бұрын белгісіз археологиялық материалдар мен мәдени тұрғыдан сезімтал заттарды («кездейсоқ табылымдар») ашу тәуекелін тудырады. Айқын рәсімдер болмаған жағдайда мұндай табылымдар зақымдалуы, рұқсатсыз әкетілуі немесе жоғалуы мүмкін, бұл PS8-ге және ұлттық заңға сәйкессіздікке және қайтымсыз мәдени шығындарға әкеледі.

# Әсердің көзі

Археологиялық және мәдени мұра Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалады. Ресми есепке алынған кейбір нысандар қазіргі жолақтың маңында орналасқан; жер қазу, траншея, қадалау, карьер, borrow pit жұмыстары бұрын белгісіз мәдени/археологиялық қалдықтарды ашуы ықтимал («кездейсоқ табылымдар»). Айқын рәсімдер болмаған жағдайда табылған артефакттарды рұқсатсыз ұстау немесе әкету тәуекелі бар.

Әсерді бағалау 
Әсерді бағалау тарихи-мәдени зерттеулер қорытындыларына, ұлттық талаптарға және IFC PS8-ге сүйенді. Жобаның кеңірек аумағында археологиялық орындар табылғанымен, жобаның шегінде ресми тіркелген/заңмен қорғалатын нысандар анықталған жоқ.
Жоба мәдени мұраға тікелей әсерді тек анықталған археологиялық локустарға ғана төндіреді, бірақ ресми тергеу RoW ішінде заңмен қорғалатын нысандардың жоқтығын растады. Әсер болған жағдайда ол тұрақты, бірақ жергілікті ауқымда және бір реттік сипатта. Әсердің маңыздылығы матрицасы бойынша қабылдаушы сезімталдық төмен, әсер шамасы елеусіз, жалпы маңыздылық елеусіз (бейімдеуге дейін).
Сонымен бірге қазу және өзге де жер жұмыстарында кездейсоқ табылымдар ықтималдығын назарға ала отырып, IFC PS8 және ДБТ ЕҚҚ (2007) 1.3-бөлімі ұсынатын сақтық ұстанымы қолданылады: ЕҚӘБ құрамына Кездейсоқ табылымдарды басқару рәсімі енгізіліп, жұмыстарды дереу тоқтату, алаңды қорғау, уәкілетті органдарды хабардар ету және сараптамалық бағалау қамтамасыз етіледі.

# Бейімдеу шаралары

Қазақстан Республикасы заңнамасына, IFC PS8-ге және ДБТ Жалпы ЕҚҚ (2007) 1.3-бөліміне толық сәйкестік үшін жоба мердігердің Құрылысқа арналған ЕӘБЖ-на кіретін жан-жақты Кездейсоқ табылымдар рәсімін іске асырады. Рәсім жоспарлау мен оқытуды, табылым кезіндегі жедел қадамдарды және жұмыстарды қайта бастар алдындағы бақылауды қамтиды.

# A. Жоспарлау және оқыту

- Кездейсоқ табылымдар рәсімін мердігердің C-ESMP құрамына енгізу.

- Барлық жұмысшыларды жиналыс форматында ықтимал мұра объектілерін тану және жұмысты тоқтату протоколы бойынша оқыту.

- Табылымдарды әкетуге, саудалауға немесе жеке ұстауға шарттық тыйым салу.

# B. Кездейсоқ табылымдар рәсімі (

1. Жұмысты тоқтату және шектеу: табылым аумағында жұмыстарды дереу тоқтату, кемінде 30 м буфер орнату.

2. Хабарлау: сол күні Инженерге және ҚТЖ-ға хабарлау; ҚТЖ уәкілетті мұра органын хабардар етеді.

3. Құжаттау: орны, тереңдігі, фотосуреттері және қысқаша сипаттамасы; координаттарды алаң журналына енгізу.

4. Қорғау және тұрақтандыру: табылымды дірілден, шайындыдан, бөгде әсерден қорғау.

5. Бағалау: мұра сарапшылары маңызын бағалап, ұсыныстар береді.

6. Шешім және рұқсат: уәкілетті орган сақтау, құтқару қазбасы немесе жобаны өзгерту/айналып өту шешімін қабылдайды; жазбаша рұқсаттан кейін ғана жұмыс жалғасады.

7. Есеп беру: мердігер қысқаша тапқаны туралы рапорт тапсырады (табылым, әрекеттер, орган шешімі).

# C. Құрылыстағы тұрақты мониторинг

- Әр учаскеде осындай шаралар үшін арнайы жиынтық (белгілеу таспасы, GPS, бланкілер, фотоаппарат) ұстау.

- Ай сайынғы Е&S мониторинг есептеріне кездейсоқ табылымдар бойынша сәйкестікті енгізу.

- Тиімділіктің негізгі көрсеткіші: оқытылған жұмысшылар үлесі (%), тіркелген табылымдар саны, рұқсат алу уақыты, түзету және алдын алу іс-қимылдарының жабылуы.

    - 8.4. Пайдалану кезеңіндегі ықтимал әсерлер мен тәуекелдер

Пайдалану кезеңінде ықтимал әсерлер пойыздардың қозғалысынан, нысандарды күтіп ұстаудан және қосалқы қызметтерден туындауы мүмкін; бұларға шығарындылар, шу, діріл, қалдықтардың түзілуі, топырақ эрозиясы, судың ластану тәуекелдері, сондай-ақ биоәртүрлілікке және жергілікті қауымдарға келетін мазасыздандыру әсерлері жатады. Әлеуметтік тәуекелдерге еңбекті қорғау және қауіпсіздік қатерлері, жол қозғалысы қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылықтар және қолжетімділіктің шектелуі кіруі мүмкін, ал негізгі оң әсерлер ретінде жұмыспен қамтудың артуы мен көлік байланысының жақсаруы күтіледі.

Осы тәуекелдерді басқару үшін жоба IFC Орындаушылық стандарттарын (PS1–PS8), ДБТ-ның Жалпы ЕҚҚ (EHS) нұсқаулықтарын (2007) және ұлттық нормативтерді ЕҚӘБ арқылы қолданады. Шаралар ластанудың алдын алуға, қалдықтарды басқаруға, шуды және қозғалыс қауіпсіздігін бақылауға, жабайы жануарларды қорғауға, сондай-ақ еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздікке (OHS) бағытталады, бұл теміржолды пайдалану кезінде сәйкестікті қамтамасыз етіп, қалдық әсерлерді барынша азайтуға мүмкіндік береді.

# Әсердің көзі

Пайдалану кезеңінде әсерлер мен тәуекелдер негізінен төмендегілерден туындайды:

- Пойыздардың қозғалысы – локомотив бөлетін шығарындылары, шу, діріл және жабайы жануарлардың қағылу қаупі;

- Жол, инженерлік құрылыстар және жүйелерді күтіп ұстау – механизмдерді пайдалану, қауіпті материалдарды өңдеу және техникалық қызмет көрсету қалдықтарының түзілуі;

- Қосалқы операциялар – деполар, тартым жолдары, қуат/сигнализация инфрақұрылымы, теміржол өткелдері, қоршаулар мен жануар өтпелерінің жұмыс істеуі.

Кеңесшілердің жинақталған тәжірибесіне және ұқсас көлік инфрақұрылымдық жобаларынан алынған сабақтарға сүйене отырып, пайдалану кезеңіне тән экологиялық және әлеуметтік әсерлер мен байланысты тәуекелдер жүйелі түрде айқындалып, сипатталды. Бұл бағалау ықтимал әсерлердің табиғатын, ықтималдығын және маңыздылығын алдын ала түсіну үшін эмпирикалық деректерді, сараптамалық пікірді және қалыптасқан әсерді болжау әдістемелерін біріктіреді; қысқаша мазмұны төмендегі кестеде келтіріледі.

# Кесте 39: Пайдалану кезеңіндегі әсерлер мен тәуекелдерді бағалау

| PS | Мәселелер / Әсерлер | Әсер сипаты (оң/теріс) | Ықтималдық | Әсер деңгейі | Тәуекел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS2 | Еңбек миграциясы және еңбек жағдайдары | Теріс | Ықтимал | Орташа | Орташа |
|  | Еңбектің қауіпсіздігі және денсаулыққа қатерлер (OHS) | Теріс | Ықтимал | Орташа | Төмен |
|  | Гендерлік негіздегі зорлық-зомбылық (GBV) | Теріс | Ықтимал | Шағын | Төмен |
|  | Әлеуметтік қақтығыс | Теріс | Ықтимал | Шағын | Төмен |
|  | Жұмыспен қамту және тіршілік көздері | Оң | Ықтимал | Орташа | Орташа |
| PS3 | Жер ресурстары (топырақ сапасы) | Теріс | Ықтимал емес | Шағын | Төмен |
|  | Тұнба сапасы | Теріс | Ықтимал | Шағын | Төмен |
|  | Су ресурстары (жерүсті және жерасты сулары) және сапасы | Теріс | Ықтимал | Шағын | Төмен |
|  | Ауа сапасына әсер | Теріс | Ықтимал | Шағын | Төмен |
|  | Шу деңгейіне әсер | Теріс | Ықтимал | Орташа | Орташа |
|  | Қалдықтардың түзілуі | Теріс | Ықтимал | Орташа | Орташа |
| PS4 | Қауым денсаулығы және қауіпсіздігі | Теріс | Ықтимал | Орташа | Орташа |
| PS5 | Жерді алу, қоныс аудару | Теріс | Ықтимал | Шағын | Төмен |
|  | Қолжетімділіктің шектелуі | Теріс | Ықтимал | Шағын | Төмен |
| PS6 | Флора | Теріс | Ықтимал | Шағын | Төмен |
|  | Фауна | Теріс | Ықтимал | Орташа | Орташа |
|  | Қорғалатын аумақтар және биоәртүрлілік | Теріс | Ықтимал | Орташа | Орташа |
| PS8 | Physical Cultural Resources | Теріс | Ықтимал | Шағын | Төмен |

Пайдалану кезеңіндегі әсерлер/тәуекелдер және шаралар:
Пайдалану кезеңінде Мойынты – Қызылжар теміржолы IFC Орындаушылық стандарттарының (PS1–PS6) талаптарына сәйкес бірқатар экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер туындатуы мүмкін. Ықтимал тәуекелдерге жабдықты пайдалану салдарынан туындайтын еңбекті қорғау және қауіпсіздік қатерлері (PS2), ағын сулар мен жанар-жағармайдың төгілуі нәтижесінде топырақ эрозиясы мен судың ластануы (PS3), жабайы жануарлар мен жергілікті қауымдарға әсер ететін шу мен қалдықтардың түзілуі (PS3, PS6), сондай-ақ көлік ағынының артуына байланысты қоғамның денсаулығы мен қауіпсіздігіне қатысты қатерлер (PS4) жатады. Биоәртүрлілікке және қорғалатын аумақтарға (PS6), әсіресе сайғақтың көші-қон бағыттары мен сезімтал мекендеу орталарға ықпал ету тәуекелдері жануарларға арналған өткелдер, шуға бақылау хаттамалары, төгінділерге әрекет ету тетіктері, эрозияның алдын алу, жол қозғалысы қауіпсіздігін басқару және экологиялық регламенттердің қатаң орындалуы сияқты мақсатты бейімдеу шараларын талап етеді, бұл теміржолды пайдалану бойы IFC PS стандарттары мен ұлттық заңнамаға толық сәйкестікті қамтамасыз етуге бағытталған. Пайдалану тәуекелдерінің қысқаша мазмұны төменде келтірілген.

# Кесте 40: Пайдалану кезеңіндегі әсерлер/тәуекелдер және шаралар

| PS | Мәселелер / әсерлер | Әсерлер мен тәуекелдер | Шаралар |
| --- | --- | --- | --- |
| PS2 | Еңбектің қауіпсіздігі және денсаулыққа қатерлер | Техникалық қызмет көрсету жұмыстары барысында қауіпті материалдар мен жабдықтарды пайдалану жұмысшылар үшін қауіп тудырады | Жұмысшылардың кәсіби қауіп-қатерлерге ұшырауын барынша азайту; жеткілікті ЖҚҚ (PPE) беру және пайдалануын қадағалау; пайдалану кезеңінде жол қозғалысы қауіпсіздігін басқаруды қамтамасыз ету |
| PS3 | Эрозия және тұнбалану | Үйінді еңістерінде эрозияға қарсы қорғаныс болмағанда топырақтың шайылуы және ағынмен жақын маңдағы су айдынының ластануы | Барлық үйінді беткейлерін қайта көгалдандыру; өсімдік жамылғысы мүмкін емес жерлерде эрозияға қарсы жабындар/құрылғыларды (геомат, мат, қаптама) орнату |
|  | Су сапасы | Теміржол бойында пойыз апаты орын алса, теміржолдың өзіне және жақын аумаққа жанар-жағармайдың төгілуі мүмкін | Апат кезіндегі төгінділерге жедел әрекет ету үшін уәкілетті қызметтерді жинау-жою жабдықтарымен және материалдарымен қамтамасыз ету; төгінділерді дереу жинап, алаңды қалпына келтіру |
|  | Шу деңгейіне әсер | Пойыздардан шығатын шу жоғарылап, жабайы жануарларды мазасыздандыруы мүмкін; кей маусымда сайғақ көші-қоны бұзылуы ықтимал | Машинистерге локомотив ысқырығын пайдаланбау туралы нұсқау беру; шуды бақылауға арналған ескерту белгілерін орнату; жоғары сезімтал учаскелерде қосымша шу режімін енгізу |
|  | Қалдықтардың түзілуі | Жолаушылар теміржол дәлізіне қоқыс тастауы мүмкін | Теміржол бойында және станцияларға/жолдарға кіреберістерде қоқыс тастауға тыйым салу белгілерін орнату; теміржол нысандарында қоқыс жәшіктерін стратегия бойынша орналастырып, қызмет көрсету бөлімшесімен тұрақты шығаруды ұйымдастыру |
| PS4 | Қауым денсаулығы және қауіпсіздігі | Пойыз қозғалысы жергілікті халық үшін қауіпсіздік тәуекелдерін арттырады | Теміржол нысандарына апаратын қолжетімділік жолдары бойына жеткілікті қауіпсіздік белгілерін орнату; қауыммен ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу |
| PS6 | Фауна | Пойыз қозғалысы нәтижесінде шу және ластану фаунаға әсер етеді | Шуды бақылау бойынша ескерту/шектеу белгілерін орнату; сезімтал маусымдарда операциялық шараларды күшейту |
|  |  | Жанур құс түрлерінің миграциясы (киік) | — Үйіндінің еңісін тегістеу: жабайы жануарлардың қозғалысын жеңілдету үшін еңісті шамамен 1:6–1:10 ету (қалыпты 1:4 орнына). — Тор қоршаулар: теміржолдың көп бөлігі бойымен екі жаққа торлы қоршаулар орнату; жануар өткелдері (сайғақ) үшін арақашықтық шамамен 2 км; өткел жиектерінде күшейтілген тор бөгеттерін қою. — Теміржол белгілері: жануар өткелдерінің басында машинистерді ескерту үшін белгілер орнату: (i) қазақ және орыс тілдерінде «Абайлаңыз! Жабайы жануарлар өтуі мүмкін!»; (ii) сайғақ өткелі туралы белгі, жылдамдық ≤60 км/сағ, жануарларды шошытпау үшін локомотив ысқырығына тыйым |
|  | Қорғалатын аумақтар және биоәртүрлілік | Қорғалатын аумақтарға шу мен ластану әсерлері көлік қозғалысымен бірге келеді | Машинистерге локомотив ысқырығын қолданбау жөнінде нұсқау беру; пайдалану кезеңінде «Андасай» қаумалы бойынша міндеттемелер мен тыйымдарды қатаң сақтау (SPNA режимі, қалдықтарды/сарақ суларды басқару, жарық/қозғалыс шектеулері). |

    - 9 ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК БАСҚАРУ ТӘСІЛІ

Қоршаған орта және әлеуметтік басқару жоспары (ESMP) Мойынты – Қызылжар теміржол жобасының барлық экологиялық және әлеуметтік (E&S) тәуекелдері мен әсерлерін IFC Орындаушылық стандарты 1-ге (PS1) — «Экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару», ДБТ-ның Жалпы ЕҚҚ (EHS) нұсқаулықтарына (2007) және Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасына (оның ішінде Экологиялық кодекс, 2021; Жер кодексі, 2003; Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы туралы заң, 2020) толық сәйкес тиімді басқаруды қамтамасыз етуге арналған негізгі құрал болып табылады. Кешенді негіз ретінде ESMP ҚОӘБ (ESIA) қорытындыларын жобаны жобалау, құрылыс және пайдалану кезеңдерінің бүкіл циклында жағымсыз әсерлерді болдырмау, азайту, жеңілдету немесе өтемдеу және оң нәтижелерді күшейтуге бағытталған іске асыруға болатын, өлшенетін және міндетті шаралар жиынтығына аударады.

Атап айтқанда, ESMP барлық негізгі тәуекел бағыттары бойынша (еңбек және еңбек жағдайлары — PS2, ресурстар тиімділігі және ластанудың алдын алу — PS3, қауым денсаулығы және қауіпсіздігі — PS4, жерді алу және қоныс аудару — PS5, биоәртүрлілік және қорғалатын аумақтар — PS6, мәдени мұра — PS8) бейімдеу шараларын, институционалдық жауапкершіліктерді, құзыреттерді дамыту талаптарын, кестелерді, өнімділік индикаторларын және мониторинг тетіктерін айқындайды. Қажет болған жағдайда PS7 (Байырғы халықтар) және осал топтарға қатысты ережелер де енгізіліп, халықаралық кепілдіктерге және Қазақстанның ҚОӘБ/ОВОС талаптарына толық сәйкестік қамтамасыз етіледі.

Шарттық талап ретінде ESMP тендерлік құжаттамаға енгізіліп, құрылыс-монтаж жұмыстары жөніндегі шарттың ажырамас бөлігіне айналады және Мердігер мен барлық қосалқы мердігерлер үшін міндетті болады. ESMP-ны іске асыру үшін жалпы жауапкершілік ҚТЖ-да сақталады, ал Тапсырыс беруші Инженері/Құрылысқа қадағалау жөніндегі консультант (CSC) күнделікті бақылауды, сәйкестікті мониторингтеуді және тұрақты инспекциялар, аудиттер мен нәтижелер туралы есеп беру арқылы тәуелсіз тексеруді жүзеге асырады. Бұл құрылымданған тәсіл бейімдеу иерархиясын (болдырмау, азайту, қалпына келтіру, өтем) жүйелі қолдануды, сәйкессіздік тәуекелдерін проактивті түрде басқаруды және Жобаның қоршаған орта және әлеуметтік басқару жүйесінің (ESMS) ұлттық талаптармен және IFC/ДБТ стандарттарымен толық сәйкестікте, орнықты және ашық болуын қамтамасыз етеді.

# 9.1 Қоршаған орта және әлеуметтік басқару жоспары (ESMP)

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасына арналған ESMP жобаның алдын ала дайындық, құрылыс және пайдалану кезеңдерінің барлығында экологиялық және әлеуметтік (E&S) тәуекелдер мен әсерлерді басқарудың кешенді негізін қамтамасыз етеді. Ол IFC PS1, ДБТ Жалпы ЕҚҚ (2007) және Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамаларына (соның ішінде Экологиялық кодекс, 2021 және Жер кодексі, 2003) сәйкес әзірленген және өмірлік цикл бойы сәйкестік, орнықтылық және тәуекелдерді төмендетуді қамтамасыз ету үшін бейімдеу иерархиясын — болдырмау, азайту, қалпына келтіру және өтем — қолданады.

ESMP-ның өзегін Қоршаған орта және әлеуметтік басқару кестесі құрайды: ол ҚОӘБ (ESIA) қорытындыларын тәуекелдер, бейімдеу шаралары, мониторинг индикаторлары, іске асыру тәсілдері және институционалдық жауапкершіліктердің толық матрицасына түрлендіреді. Кесте PS2 (Еңбек және еңбек жағдайлары), PS3 (Ресурстар тиімділігі және ластанудың алдын алу), PS4 (Қауым денсаулығы және қауіпсіздігі), PS5 (Жерді алу және еріксіз қоныс аудару), PS6 (Биоәртүрлілікті сақтау) және PS8 (Мәдени мұра) қамтитын барлық негізгі бағыттарды айқын, есеп берілетін және міндетті форматта қамтиды.

Әрбір бейімдеу және мониторинг шарасы бойынша Мердігер, ҚТЖ және Бақылаушы консультант үшін нақты жауапкершіліктер бекітіле отырып, ESMP кестесі анықталған әрбір тәуекелді нақты және мерзімі белгіленген әрекеттермен сәйкестендіреді. Мұндай құрылымданған тәсіл тұрақты мониторингті, ашық есептілікті және мүдделі тараптармен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз етіп, ұлттық заңнама мен халықаралық кепілдік стандарттарына толық сәйкестікті орнықтырады.

# Кесте 41: Қоршаған орта және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлер және бейімдеу шаралары

| Мәселелер | Қызмет | Күтілетін әсер | Ұсынылған бейімдеу шаралары | Жауапты | Шығын сметасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ҚҰРЫЛЫСҚА ДЕЙІНГІ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС КЕЗЕҢІ (PS1) |  |  |  |
| ҚОӘ тәуекелдері мен әсерлерін енгізу | ҚОӘ (ES) әсерлері мен тәуекелдерін анықтау және бағалау | Экологиялық тәуекелдер мен әсерлер: • ДБТ Жалпы ЕҚҚ (EHSGs) талаптары • Қауым қауіпсіздігі • Климатқа қатысты қатерлер • Далалық мекендеу орталарға, жабайы жануарлардың көші-қон дәліздеріне және биоәртүрлілікке ықпал ету • Экожүйелік қызметтерге (жайылым, су арналары) ықпал ету • Археологиялық әлеуеті бар аумақтардағы жер жұмыстарынан мәдени мұра объектілерінің бұзылуы. Әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлер: • Осал топтарға диспропорционалды әсер • Құрылыс алаңдарында және «жұмысшы–қауым» өзара іс-қимылында GBV/азаңқылық/қудалау тәуекелі • Жерді алу және қоныс аудару әсерлері • Жер пайдалану үлгілерінің, азық-түлік қауіпсіздігінің және жер құнының бұзылуы • Қауым денсаулығы мен қауіпсіздігіне әсер | • Осал топтарға (шағын фермерлер, малшылар, әйелдер басқаратын отбасылар) диспропорционалды әсердің алдын алу • Құрылыс алаңдарында және жұмысшылардың қауыммен қарым-қатынасында GBV/қудалаудың алдын алу • Жайылым жоғалтуы және маусымдық жайылым бағыттарына қолжетімділіктің шектелуі сияқты ЖАҚӘ (LARAP) шеңберінде әсерлерді басқару • Жер пайдалану, азық-түлік қауіпсіздігі және жер құны бойынша даулардың алдын алу • Шу/шаң/діріл және қолжетімділік жолдарындағы апаттар бойынша қауым денсаулығы және қауіпсіздігі шаралары | ҚТЖ және жобалау консультанттары | Жобалау кезеңінде (құрылысқа дейін) / Консалтинг бюджеті |
|  |  | ҚҰРЫЛЫС КЕЗЕҢІ (PS2) |  |  |  |
| Еңбек миграциясы және еңбек жағдайлары | Еңбек ағындары және еңбек шарттары (LMP қараңыз) | Еңбек тәуекелдері: • Подбор және жалдау: әділетсіз іріктеу туралы қабылдау, қауыммен кернеу (жұмыстың тоқтауы) • Еңбек шарты және сыйақы/жеңілдіктер • Еңбек қатынастары – мәдени әртүрлілік, қақтығыстарды басқару, қатысу тетіктері • Қайта қысқарту әсері • Қазіргі РМД персоналына ықпал • Шартты жұмысшылар, шетелдік/отандық жұмысшылар, құқықтық сәйкестік • Жұмысшы жатақханалары/лагерьлері стандарты және басқаруы | - • Жоба бойынша HR саясаты/рәсімдері • Ашық және іске асырылатын жергілікті жұмыспен қамту стратегиясы • Мәдени сезімталдық және ақпараттандыру тренингтері • Өтініш/шағымдарды қарау тетігі (GRM) • Тиімді коммуникация және жұмысшылардың қатысуы • Қайта қысқарту стратегиясы • Құрметті рекрутинг агенттіктерін пайдалану • Барлық жұмысшыларға жазбаша еңбек шарты (қоса алғанда үстеме жұмыс есебі) • Тілдік оқыту/аудармашылар; көрнекі белгілер және стандартталған қауіпсіздік таңбалары • Ашық коммуникацияны ынталандыру • ЖҚЕ/ҚТ ережелері бойынша кешенді оқыту • Лагерьлерді талаптарға сай салу және индукция бағдарламасы • Кемсітусіз және тең мүмкіндіктер қағидаттары • ҚТЖ/қадағалау консультанты мердігердің HR рәсімдерінің PS2-ге сәйкестігін бағалайды • Жалақыны кешіктіру/үстеме бойынша тәуекелдерді GRM және келісімшарт талаптары арқылы басқару | ҚТЖ және Қадағалау консультанттары (бақылау); Мердігер (іске асыру) | Құрылыс кезеңі (қадағалау шарты және мердігердің операциялық шығыстары) |
| ӨӨҚ (OHS) | Құрылыс кезінде ӨӨҚ | Еңбек басқару жоспарындағы - ӨӨҚ тәуекелдері | - Еңбек басқару жоспарындағы көзделген ӨӨҚ шараларын толық іске асыру | ҚТЖ/Консультант; Мердігер | Құрылыс кезеңі (қадағалау/мердігер шығындары) |
| Гендерлік зорлық-зомбылық | Құрылыс кезіндегі ГЗЗ | - • Ер/әйел жалақы теңсіздігі • Әйелдерге жайлы жағдайлар (отыру, ауызсу, санитария) болмауы • Қудалау/жыныстық зорлық • Осал әйелдердің үнін шығармауы | - • Бірдей жұмысқа — бірдей еңбекақы • Тендер/шартта Еңбек басқару жоспары, Мінез-құлық кодексі және ГЗЗ алдын алу іс-қимыл жоспарын талап ету • Танылған ұйым/ҮЕҰ арқылы Гендерлік зорлық-зомбылықтың алдын алу және оған қарсы тұру мақсатындағы ақпараттық-түсіндіру және білім беру жұмыстары. тренингтері, мерзімдік жаңарту • SEA/SH бойынша құпия және этикалық хаттамалармен жұмысшылар және жоба ШҚМ-дерін іске қосу) | ҚТЖ/Консультант; Мердігер | Құрылыс кезеңі |
| Әлеуметтік қақтығыс | Құрылыс кезіндегі әлеуметтік қақтығыс | • Азық-түлік, бағалар, қызметтерге қысым • Денсаулық/қауіпсіздік тәуекелдері, ЖЖБИ/АИТВ/ЖИТС • Қоқыс, құрылыс қалдықтары, сарқынды су • Пандемия тәуекелдері | - • Жергілікті тұрғындарды мүмкіндігінше жұмысқа тарту (біліксіз еңбек) • Келісіммен медициналық тексерулер; АИТВ/ЖЖБИ бойынша түсіндіру • Лагерьлерді елді мекендерден жеткілікті қашық орналастыру • Аймақтан тыс жұмысшыларға мәдени тренинг • Пандемия хаттамаларын сақтау | ҚТЖ/ҚСК; Мердігер | Құрылыс кезеңі |
|  |  | ҚҰРЫЛЫС КЕЗЕҢІ (PS3) |  |  |  |
| Топырақ сапасы | Жер ресурстары | - • Механикалық бұзылу: тығыздалу, құнарлы/бейқұнарлы қабаттардың араласуы, үстіңгі қабатты дұрыс жинақтамау • Химиялық бұзылу: мұнай өнімдері, цемент, қауіпті материалдар әсері • Қалдықтарды дұрыс басқармаудан ластану | - Жоспарлау және басқару: • Топырақ, карьер/қBorrow Pit және қалпына келтіру жоспарлары (Инженер/ҚТЖ бекітеді) • Сезімтал топырақ/егістік/дренаж аумақтарын картаға түсіру және шектеу. Операциялық бақылау: • Үстіңгі қабатты бөлек алып, жеке үйіп, қалпына келтіруге пайдалану • Отын/май аумақтарында төгінділердің алдын алу және жауап беру жүйелері • Цемент/ҚМЗ-ны су өткізбейтін, бундталған алаңда сақтау • Қалдықтарды бөлек жинау, шығару және кәдеге жарату рәсімдері | ҚТЖ/ҚСК; Мердігер | Құрылыс кезеңі) |
| Қауіпті заттар және төгінділердің алдын алу | Отын, май, химикаттар мен қауіпті қалдықтарды өңдеу | • Топырақ пен судың ластануы: бундталған сақтау, төгінді алдын алу және сарқындыны тазарту арқылы — төмен/орташа • Жұмысшы/қауым денсаулығы: PS2/PS3 бойынша — төмен • Қалдықтар тәуекелі: ұлттық регламенттерді сақтау арқылы — төмен • Үстіңгі қабаттың жоғалуы: Жер кодексіне сай жоспалар арқылы — төмен | - Қауіпті заттар және төгінділер: • Барлық ЖЖМ/ХМ-ды жабық, бундталған, қатты жабынды алаңдарда сақтау (≥ ең үлкен ыдыстың 110% немесе жалпы көлемнің ≥25%) • Қызмет көрсету/жанармай құю алаңдарында май–су бөлуіштері, тұрақты тазалау/тексеру • Майлы қалдықтар, батареялар, бөшкелерді бөлек сақтау; тек лицензияланған мердігерлермен шығару • Барлық тәуекелді нүктелерде spill kit және жедел оқыту • Ластанған суды жерге/суға ағызуға тыйым; манифесттермен қадағалау. Үстіңгі қабатты алу және сақтау: - Үстіңгі қабатты субтопырақ/тұзды/бейқұнармен араластырмау • Үйінді биіктігі ≤3 м, еңісі жайпақ, жел/су эрозиясынан қорғау • «Topsoil» белгілері және қолжетімділікті шектеу • Қалпына келтіруге/көгалдандыруға пайдалану. - Қатты және сұйық қалдықтар: • Лагерьлерді септик/ТОС-қа қосу; ДӘ бойынша уақтылы сорғызу • Лайлы суды тұндырып барып қайта пайдалану/тастау • Қалдық ағындарын (қауіпті/қайталама/жалпы) бөлек жинау, жеткілікті контейнерлер қою • Лицензияланған жинаушылармен шығару; құрылыс материалдарын мүмкіндігінше қайта өңдеу | ҚТЖ/ҚСК; Мердігер | Құрылыс кезеңі) |
| Беткі суларға тұнба әсері | Жер жұмыстары/үйінділер | Ұсақ бөлшектердің су айдындарына түсуі | Су маңында үйіндіге тыйым: өзен/архахтарға буфер (әдістемеде, әдетте ≥50 м, рельефке қарай артады) • Үйінді басқару: биіктік/еңіс шектеу, жедел мульчирование/көгалдандыру, силт қоршаулар, желде жабу. Эрозия-тұнба бақылауы (ESC): бұру арналары, қақпа бөгеттер, уақытша тұндыру тоғандары; ашық жерді кезеңдеп шектеу • Өткел жұмыстарының уақыты: төмен ағын кезінде; кофрдам/бұндтарды ұстау және тұндыру ұяшықтарына айдау • Мониторинг: лайлылық/ССҚ өлшеулері (жоғары/төмен ағыс), жауыннан кейін; шекті асса түзету | ҚТЖ/ҚСК; Мердігер; Әкімдік көмегі | Құрылыс кезеңі |
| Су сапасы | Шөгіндімен ластану (беткі сулар) | Қабылдаушы су айдындарына ұсақ бөлшектердің түсуі | - Суға жақын жерге төгуге болмайды: өзендер мен арықтардан белгіленген буферлік қашықтықта (әдістемелік нұсқаулықтарда көрсетілген; әдетте ≥50 м, еңістер мен топырақ жағдайына қарай одан да көп) қалдықтар мен үйінділерді орналастыруға тыйым салынады. - Үйінділерді басқару: биіктігін, еңіс бұрыштарын шектеу, уақтылы көгалдандыру немесе мульчалау, айналасын лай тосқауылдармен (silt fence/wattles) қоршау; қатты жел кезеңінде жабу қажет. - Эрозия мен шөгінділерді бақылау (ESC): суды бұратын арналары, бөгеттер және уақытша тұндыру бассейндерін орнату; ашық жер көлемін азайту үшін жер қазу жұмыстарын кезең-кезеңмен орындау. - Өткел жұмыстарының уақыты: судың төмен ағым кезеңдерінде жоспарлау; кессондар мен бунттарды сақтау және су ағызар алдында тұндыру камераларына айдау. - Бақылау: өткел жұмыстары кезінде және қатты жауын-шашыннан кейін жоғары/төмен ағымдарда лайлылық бойынша жедел тексерулер жүргізу; шекті мәндер асқанда түзету шараларын қабылдау. | ҚТЖ мен қадағалау кеңесшілері бақылауды жүзеге асырады; мердігерлер орындауға жауапты. Акимат тарапынан көмек көрсетіледі. | Құрылыс кезеңінде (бюджет – қадағалау шартының бөлігі; мердігердің операциялық шығындарының бөлігі). |
| Су ресурстары (жер үсті және жер асты сулары) және сапасы | шаң басуды азайту, бетон араластыру және жұмысшылар лагерьлерінде пайдалану жағалау аймақтарындағы қызметтер | - Артық су алу, қалқып жүрген бөлшектердің көбеюі, мұнай өнімдері мен химиялық заттардың төгілуі, сондай-ақ жұмысшылар лагерьлерінен шыққан ағынды сулардың төгілуі. - Құрылыс кезінде қысқа мерзімді лайлылық тәуекелдері. | Су ресурстарын сақтау • Жұмыстар басталғанға дейін су алу көлемдерін, көздерін, есептегіштерді және қайта пайдалану жүйелерін қамтитын Су ресурстарын басқару жоспарын әзірлеу. • Қоғамдық су көздерін азайтпау және экологиялық ағындарды бұзбау мақсатында су алу үшін қажетті барлық рұқсаттарды алу. • Су алу нүктелерінде есептегіштер орнатып, алынған судың егжей-тегжейлі журналдарын жүргізу. Су сапасын қорғау • Қорғаныс аймақтары: лагерьлер мен зауыттар мен су объектілерінің арасында қорғаныс қашықтығын сақтау; жағалау өсімдіктерін табиғи сүзгі ретінде сақтау. • Отын мен химиялық заттарды сақтау: қоршалған және төбесі бар алаңдарда сақтау; жанармай құюды мұнай–су бөлгіштері бар су өткізбейтін алаңдарда жүргізу; төгінділерге қарсы жинақтар мен оқытылған персоналды қамтамасыз ету (PS3 қауіпті материалдарды басқару қағидаларына сәйкес). • Санитария: лагерьлерді септиктерге немесе ағынды суларды тазарту қондырғыларына қосу; жылжымалы дәретханаларды лицензияланған компаниялар арқылы уақтылы тазарту. Қашықтағы учаскелерде портативті дәретханалар орнату; тазартылмаған ағынды суды тікелей төгуге тыйым салу. • Өндірістік суды басқару: лайланған суды қайта пайдалану немесе қауіпсіз ағызу алдында тұндыру; бетон және цемент жуындысын лайланған шұңқырларда жинап тазарту; мұнайлы немесе сілтілі жуынды суды ағызуға тыйым салу. • Орналастыру талаптары: цемент және ұсату зауыттарын жер асты су көздерінің қайта толу аймақтарынан және су арналарына жақын жерлерден тыс орналастыру; жуынды алаңдарын су өткізбейтін және жиектелген ету. Бақылау және сәйкестік • Су алу нүктелерін, сақтау орындарын және ағынды су жүйелерін жүйелі түрде тексеру. • Сынамаларды мерзімді түрде зертханалық талдау үшін алу (жоғары және төмен ағындағы нүктелерде, лагерьлердің шығатын суларында). • Егер ұлттық немесе кредиторлардың су сапасы стандарттары бұзылса, түзету және алдын алу шараларын (CAPA) енгізу. | ҚТЖ және қадағалау кеңесшілері бақылауды жүзеге асырады; мердігер орындауға жауапты. Акимат тарапынан көмек көрсетіледі. | Құрылыс кезеңінде (бюджет – қадағалау шартының бөлігі; мердігердің операциялық шығындарының бөлігі). |
| Ауа сапасы | Құрылыс кезеңіндегі ауа сапасы | - - Шаң және қатты бөлшектер (PM₁₀, PM₂.₅, TSP): жер жұмыстарынан (тегістеу, қазу), балласт тасымалдаудан, топырақ жолдардағы қозғалыстан, карьерлер мен ұсату, сақтау орындарынан түзіледі. - Жану өнімдері (SO₂, NOₓ, CO, CO₂, PM): бульдозерлер, экскаваторлар, жүк көліктері, генераторлар, цемент араластыру зауыттары және дәнекерлеу немесе бояу жұмыстары сияқты құрылыс жабдықтарынан бөлінеді. - Иістер мен булар: бояулар мен еріткіштерден, сондай-ақ қойма және зауыт аймақтарындағы дизель түтінінен шығарылады. | A. Жоспарлау және бастапқы деректер Құрылыс басталғанға дейін эмиссия көздерін, сезімтал қабылдағыштарды, бақылау шараларын, мониторинг хаттамаларын, шекті мәндерді және жауапкершіліктерді қамтитын нысанға арналған Ауа сапасын басқару жоспарын (AQMP) әзірлеу. Негізгі жер жұмыстары мен зауыттарды іске қосуға дейін өкілдік нүктелерде және ең жақын қабылдағыштарда PM₁₀/PM₂.₅ (және зауыттар орналасатын жерлерде NOₓ) бойынша бастапқы өлшемдерді орнату. B. Инженерлік шаралар Топырақ жолдары мен белсенді жер жұмыстарында шаң басу (мысалы, сумен бүрку) тәсілін қолдану, ылғал — бірақ ағынсыз күйде ұстау. Жел күшейген кезде жиілігін арттыру және шаңды бақылау мүмкін болмаған жағдайда жұмысты уақытша тоқтату. Жиі пайдаланылатын жолдарды қиыршық тастармен, химиялық тұрақтандырғыштармен немесе трафик көлеміне қарай асфальтпен жабу. Үйінділердің биіктігін шектеу, жел бағытына қарай орналастыру, ашық жерлерді жабу немесе көгалдандыру, жел тосқауылдарын орнату. Майда материал үйінділерін мүмкіндігінше қоршап жабу. Материал тасымалдау кезінде жүк көліктерін жабу, артық тиеуден аулақ болу және шығу нүктелерінде доңғалақ жуу жүйелерін орнату. Ұсатқыштар мен конвейерлерді қоршаулармен және шаң жинағыштармен (қап сүзгілері немесе циклондар) жабдықтау; олардың тиімді жұмысын қамтамасыз ету. Цемент зауыттарының жанарғылары, кептіргіштері және сүзгілері талаптарға сай жұмыс істеуін қадағалау; зауыттарды сезімтал аймақтардан жел бағытына қарай алысырақ орналастыру. Генераторлар мен зауыттарға жеткілікті биіктіктегі мұржалар орнату; мүмкін болған жағдайда төмен күкіртті дизель пайдалану; көрінетін түтінді азайту үшін жабдықтарды тұрақты күтіп ұстау. C. Әкімшілік шаралар Сайт пен тасымалдау жолдарында жылдамдық шектеулерін сақтау; мүмкін болса, біржақты қозғалыс жүйесін енгізу; қозғалтқыштардың бос жүрісін ≤3 минутпен шектеу. Шаң көп шығатын жұмыстарды ауа райы тыныш кезінде орындау; қатты жел соққанда жұмысты тоқтату. Қалдықтарды ашық отта жағуға тыйым салу; лагерь асханаларында сұйытылған газ немесе керосин қолдану, отын ретінде ағаш жағуға тыйым салу. Жабдықтарға жоспарлы техникалық қызмет көрсету бағдарламасын енгізу, шығарындыларды тұрақты тексеру; талапқа сай емес жабдықты жөнделгенге дейін пайдаланудан шығару. Материалдарды өңдеудің стандартты операциялық рәсімдерін (SOPs) енгізу, соның ішінде түсіру биіктігін азайту және шаң басу әдістерін қолдану. D. Жеке қорғаныс Шаң деңгейі жоғары жұмыстарда жұмысшыларды тыныс алу органдарын қорғау құралдарымен қамтамасыз ету. Қызметкерлерді ауыстырып жұмыс істету арқылы әсер ету уақытын шектеу. Жаз айларында жылу әсерінен туындайтын денсаулық тәуекелдерін азайту үшін жылу стрессіне қарсы хаттамаларды енгізу. E. Мониторинг, шекті мәндер және көрсеткіштер (KPI) Құрылыстың шекараларында және ең жақын қабылдағыштарда ауа мониторингін (PM₁₀/PM₂.₅ және зауыттарда NOₓ/SO₂) жүргізу. Күн сайын шаңның көрнекі тексерісін өткізу; су машиналарының қозғалысын, сүзгі қысымын және техникалық қызмет көрсету әрекеттерін тіркеу. Шектен тыс шаң бұлттары, қатты жел немесе ауа сапасының нормадан асып кетуі кезінде әрекет ету шараларын (шаң басуды күшейту, жұмыстарды қайта жоспарлау, қосымша тосқауылдар орнату) іске қосу. Негізгі көрсеткіштерді қадағалау: шектен асу жағдайларының саны, жоспарланған шаң басу күндерінің үлесі, алынған және шешілген шағымдар саны, эмиссиялық белгілері бар жабдықтың үлесі. Ай сайын ауа сапасы туралы есептерді инженерге және ҚТЖ-ға ұсыну, түзету және алдын алу шараларын (CAPA) бақылау. F. Жылыжай газдары және тиімділік артықшылықтары Отын шығынын азайту үшін тасымалдау логистикасын және материал көздерін оңтайландыру. Көлік қозғалысын азайту мақсатында жеткізілімдерді біріктіру. Артық отын жағуды болдырмау үшін қозғалтқыштар мен жабдықтардың техникалық күйін жақсы ұстау. | ҚТЖ және қадағалау кеңесшілері бақылауды жүзеге асырады; мердігер орындауға жауапты. | Құрылыс кезеңінде (бюджет – қадағалау шартының бөлігі; мердігердің операциялық шығындарының бөлігі). |
| Дыбыс (шу) | Құрылыс кезеңіндегі шу | Құрылыс жұмыстары мен қосалқы нысандардан туындайтын шу | Жоспарлау және бастапқы деректер Жұмыстар басталар алдында Шу мен дірілді басқару жоспарын (Noise & Vibration Management Plan — NVMP) әзірлеу, онда көздер, қабылдағыштар, нысан сызбасы, бақылау шаралары, мониторинг орындары мен жиілігі, шекті деңгейлер және жауапты тұлғалар көрсетіледі. Негізгі құрылыс және зауыттарды іске қосуға дейін өкілдік қабылдағыштарда қоршаған ортадағы бастапқы шу деңгейін өлшеу. Инженерлік шаралар (басым бағыт) Төмен шу шығаратын жабдықтарды таңдау; генераторлар, компрессорлар және ұсатқыштар үшін тиімді тұншықтырғыштар/дыбыс бәсеңдеткіштер мен акустикалық қоршаулар орнату және оларды уақтылы күтіп ұстау. Жоспарлау: тұрақты жабдықтар мен шеберханаларды қабылдағыштардан барынша алыс орналастыру; табиғи бедер мен ғимараттарды дыбыстық тосқауыл ретінде пайдалану; қажет болған жағдайда уақытша дыбыс тосқауылдары мен перделер орнату. Импульстік немесе тоналды шудан аулақ болу үшін процестерді оңтайландыру; мүмкін болған жағдайда тоналды сигналдардың орнына кең диапазонды кері жүріс дабылдарын пайдалану. Әкімшілік шаралар Жоспарлау: шу деңгейі жоғары жұмыстарды 06:00–18:00 аралығында шектеу; түнгі жұмыстарды тек инженер/ҚТЖ мақұлдағаннан кейін, жергілікті қауымдастықты алдын ала хабардар етіп, қосымша қорғау шараларын қабылдау арқылы орындау. Көлік қозғалысын басқару: жылдамдық шектеулері, сигнализацияны артық пайдаланбау, қабылдағыштардан алыс маршруттармен жүру (мүмкін болған жағдайда), қозғалтқыштарды бос жүрісте қалдырмау. Техникалық қызмет және әдістер: жоспарлы жөндеу; материалдарды түсіру биіктігін азайту; кезең-кезеңімен тиеу/түсіру; операторларды тыныш жұмыс әдістеріне үйрету. Қашықтық сақтау: лагерьлерді, ауыр шеберханаларды және шуы жоғары қосалқы қондырғыларды елді мекендер мен сезімтал жануарлар мекендейтін аймақтардан жеткілікті қашықта орналастыру. Жұмысшылардың қорғалуы (еңбек қауіпсіздігі шеңберінде) Орташа 8 сағаттық шу деңгейі LAeq,8h ≥ 85 дБ(A) немесе шыңдық деңгейі Lpeak ≥ 140 дБ(C) болған жағдайда жеке қорғаныс құралдарын (есту қорғаныштарын) қамтамасыз ету және қолдануды қатаң талап ету. Шуға ұшырайтын жұмысшыларға аудиометриялық тексерулер жүргізу; шу деңгейі жоғары жұмыстарда ауысыммен жұмыс істеуді ұйымдастыру. Мониторинг, критерийлер және жауап шаралары Құрылыс шекарасында және ең жақын қабылдағыштарда тұрақты өлшеулер жүргізу; қарқынды жұмыстар мен шағымдар кезінде жиілігін арттыру. Сәйкестік критерийлері: Қазақстан Республикасының қолданыстағы шекті нормаларын сақтау. Егер жергілікті нормалар жоқ немесе асып кетсе, IFC/Дүниежүзілік банк EHS нұсқауларына сәйкес: тұрғын аймақтарда күндіз 55 дБ(A), түнде 45 дБ(A), немесе қоршаған шу деңгейі жоғары болғанда жобалық үлес ≤3 дБ болуы тиіс. Шекті мәндер асқан немесе расталған шағымдар тіркелген жағдайда әрекет ету шараларын іске қосу (мысалы, қосымша тосқауыл орнату, жұмысты қайта жоспарлау, жабдықты жөндеу). Қоғамдық шағымдарды қарау тетігі (GRM) арқылы шағымдарға жауап беру хаттамасын сақтау; тергеу нәтижелерін, қабылданған шараларды және шағым берушілерге кері байланысты құжаттау. Ай сайын инженер мен ҚТЖ-ға шу көрсеткіштері туралы есеп ұсыну (өлшеу нәтижелері мен критерийлерді салыстыру, шағымдар мен шешілу мерзімдері, техникалық қызмет журналдары, түнгі жұмыстарға берілген рұқсаттар). Жабайы табиғат пен малға қатысты ескертулер (PS6 шеңберінде) Құрылыс алдындағы зерттеулерде анықталған жағдайда, сезімтал мекендеу орталарында және көбею кезеңдерінде қатты шу шығаратын жұмыстардан аулақ болу. Жабайы жануарлар мен мал жиі жүретін далалық және өзен маңындағы аймақтарда түнгі жарық пен шуды барынша шектеу. | ҚТЖ және қадағалау кеңесшілері бақылауды жүзеге асырады; мердігер орындауға жауапты. | Құрылыс кезеңінде (бюджет – қадағалау шартының бөлігі; мердігердің операциялық шығындарының бөлігі). |
| Қалдықтардың түзілуі | Құрылыс кезіндегі қалдықтардың түзілуі | Құрылыс жұмыстары барысында тұрмыстық қалдықтар, инертті құрылыс қалдықтары, қауіпті қалдықтар және ағынды сулар түзіледі. | - Жоспарлау, жауапкершілік және сәйкестік - Жұмыстар басталғанға дейін нысанға арналған Қалдықтарды басқару жоспарын (WMP) дайындау, оны КЕ-ЭҚБЖ (C-ESMP) құрамына енгізу және қалдықтар иерархиясын қолдану (болдырмау → азайту → қайта пайдалану → қайта өңдеу → қалпына келтіру → жою). - Рөлдер мен жауапкершіліктерді (RACI) анықтау және негізгі көрсеткіштерді (KPI) белгілеу (сұрыптау деңгейі, қайта өңделген пайыз, оқиғалар саны). - Барлық қалдықтарды ҚР заңнамасына сәйкес жіктеу, қажетті рұқсаттарды алу және тасымалдау мен жоюға лицензиясы бар мердігерлерді алдын ала іріктеу. - Барлық сыртқа тасымалдауларға арналған қалдықтар тізілімін, ілеспе құжаттарды және түбіртектерді жүргізу (инженер/ҚТЖ тарапынан тексеру үшін). B. Сұрыптау, сақтау және тәртіп сақтау - Лагерьлерде, зауыттарда және жұмыс орындарында қайта өңделетін материалдарға, жалпы қалдықтарға, органикалық қалдықтарға (егер қолданылса) және қауіпті қалдықтарға арналған түрлі түсті контейнерлер орнату. - Қауіпті қалдықтарды жабық, су өткізбейтін, қоршалған және жабық алаңдарда сақтау; бір-бірімен үйлеспейтін қалдықтарды бөлек ұстау; барлық ыдыстар жабық, таңбаланған және даталанған болуы тиіс. - Қалдықтар сақталатын аймақтарды белгілермен жабдықтау, төгінділерге қарсы жинақтар мен өрт қауіпсіздігі құралдарын орнату; алаңда сақтау мерзімін шектеу. - Қалдықтарды ашық төгуге, жағуға және шашуға қатаң тыйым салу; тасымалдау кезінде қалдық жүктемелерін жабу. C. Тұрмыстық қатты қалдықтар (MSW) - Лицензияланған жинаушылармен шарт жасасып, қалдықтарды уақтылы рұқсат етілген полигондарға шығару. - Жергілікті нарықтар болған жағдайда қайта өңдеу мүмкіндіктерін (пластик, қағаз, әйнек, металл) барынша пайдалану. - Лагерь маңында және қойма аумақтарында тазалық пен қоқысқа қарсы шараларды сақтау. D. Инертті құрылыс қалдықтары - Бетон қалдықтарын және қиыршық тастарды негіз қабаты немесе уақытша жолдар үшін қайта пайдалану (егер мақұлданса). - Металл сынықтары мен ағашты лицензияланған қайта өңдеушілер арқылы қайта өңдеу. - Қалдық инертті материалдарды тек рұқсат етілген қалпына келтіру/жою полигондарына шығару. - Қауіпсіз және қауіпті емес материалдарды жергілікті қауымдастықтарға қайырымдылық ретінде беру — ҚТЖ/инженердің келісімімен рұқсат етіледі. E. Қауіпті қалдықтар (арнайы бақылау) - Пайдаланылған май мен мұнайлы қалдықтар: жабық ыдыстарда, қоршалған алаңдарда сақтау; лицензияланған нысандарға ілеспе құжаттармен шығару. - Бояулар, еріткіштер және цемент қалдықтары: таңбаланған ыдыстарда сақтау; тек лицензияланған қауіпті қалдықтарды жою нысандарына өткізу — жұмысшыларға немесе тұрғындарға беруге тыйым салынады. - Батареялар мен сынап шамдары: тігінен, үйлесімді қаптамада сақтау; сынуды болдырмай, лицензияланған ұйымдарға тапсыру. - Ластанған топырақ пен сіңіргіш материалдар: ыдыстарға салып, рұқсат етілген нысандарға ілеспе құжаттармен шығару. -Мұра болып қалған қауіпті материалдар (асбест, ПХБ): анықталған жағдайда оқшаулау, сертификатталған персонал орындайтын арнайы әдістеме бойынша басқару және ҚР талаптарына сай мемлекеттік органдарды хабардар ету. F. Ағынды және жуынды сулар - Лагерьлерді ең жоғары жүктемеге сәйкес келетін септиктерге немесе тазарту қондырғыларына (WWTP) қосу; тазалау — лицензияланған ұйымдар арқылы жүргізіледі. - Қашықтағы учаскелерде портативті дәретханалар орнату; қалдықтарды тек рұқсат етілген нысандарға шығару; жерге немесе суға тікелей ағызуға тыйым салынады. - Бетон және цемент қалдықтарына арналған лайланған бетон шұңқырларын төселген материалмен қаптау; сілтілі суды бейтараптандыру; бақылаусыз ағызуға жол бермеу. - Жуу алаңдарында мұнай–су бөлгіштер орнату; уақтылы тазалау және шламды лицензияланған нысандарға шығару. - Лайланған суды қайта пайдалану немесе рұқсатпен ағызу алдында шұңқырларда/резервуарларда тұндыру және тазарту. G. Мониторинг, есеп беру және үздіксіз жетілдіру - Сақтау орындарын апталық тексеру; қалдықтар жөніндегі ай сайынғы есептерді қалдық түрлері бойынша (жасалған, қайта пайдаланылған, қайта өңделген, жойылған) бөлек ұсыну, ілеспе құжаттармен бірге. - Сәйкессіздіктерді тіркеу және түзету/алдын алу шараларын (CAPA) енгізу. - Қалдықтар бойынша негізгі көрсеткіштерді ай сайынғы экологиялық және әлеуметтік есептерге енгізу (инженер мен ҚТЖ-ға). - Жұмысшылар мен қауымдастықтардан қалдықтарға қатысты шағымдарды (иіс, қоқыс, кеміргіштер және т.б.) қабылдау; тергеу жүргізу және нәтижелерді құжаттап жабу. Тыйым салынған тәжірибелер - Қалдықтардың кез келген түрін ашық жағу немесе төгу. - Майларды, химиялық немесе сұйық қалдықтарды топыраққа немесе дренаж жүйелеріне/су арналарына тікелей төгу. - Қауіпті қалдықтарды (еріткіштер, майлар, батареялар, ластанған ыдыстар) жұмысшыларға немесе жергілікті тұрғындарға сату немесе тарату. - Қалдықтар сақталатын немесе құрылыс нысандарында қоқыс жинаушылардың жүруіне жол беру. | ҚТЖ және қадағалау кеңесшілері бақылауды жүзеге асырады; мердігер орындауға жауапты. | Құрылыс кезеңінде (бюджет – қадағалау шартының бөлігі; мердігердің операциялық шығындарының бөлігі). |
|  |  | Құрылыс кезеңінде (PS 4) |  |  |  |
| Қауымдастықтың денсаулығы мен қауіпсіздігі | Community Health and Safety during construction | Құрылыс аймағында көліктердің, жүк және ауыр техникалардың қозғалысы, теміржол құрылысы, ашық қазбалар, көпірлерді орнату, қосалқы нысандардың жұмысы және уақытша айналма жолдарды пайдалану нәтижесінде жергілікті тұрғындардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне қауіптердің артуы мүмкін. Негізгі тәуекелдер: - Көлік пен ауыр техниканың қозғалысының артуы; - Теміржол құрылысы жұмыстары; - Қосалқы нысандардың жұмысы; - Ашық қауіпті аймақтардың болуы. | Көлік және кіруді басқару - Жер жұмыстары басталар алдында нысанға арналған Көлік қозғалысын басқару жоспарын (Traffic Management Plan – TMP) әзірлеу және іске асыру. - Қауымдастықтың денсаулығы мен қауіпсіздігі жоспары (CHSMP) шеңберінде жақын орналасқан елді мекендер үшін Кіру және қозғалысты ұйымдастыру стратегиясын әзірлеу. - Қауіпсіз жүргізу ережелерін, көлік құралдарын техникалық тексеруді, белгіленген маршруттар мен жылдамдық шектеулерін сақтау, артық сигнал қолдануға тыйым салу. - Жеткізушілердің көліктері де жарамды және қауіпсіз техникалық күйде болуын қамтамасыз ету; жүктемелер (әсіресе құм, топырақ, қиыршық тас сияқты ұшпа материалдар) жабылып, бекітілуі тиіс. Құрылыс алаңындағы қауіпсіздік - Барлық қазба шұңқырлары, үйінділер мен көпір нысандары қоршаулармен, тосқауылдармен және ескерту белгілерімен қамтамасыз етілуі тиіс. - Қосалқы нысандар мен жоғары қауіп аймақтарының (зауыттар, карьерлер, лагерьлер) айналасында қоршаулар мен қауіпсіздік ленталарын орнату. - Уақытша айналма жолдар, жұмыс аймақтары және сақтау орындары сияқты қауіпті аймақтарды анық белгілеп, көрнекі белгілермен жабдықтау. - Орнатылған құрылымдар мен жабдықтар рұқсатсыз кіруден қорғау үшін қоршалуы, жабық немесе белгіленген болуы тиіс. Қауымдастықты қорғау және өзара әрекеттесу - Қауіп деңгейі жоғары жұмыстар, айналма жолдар немесе түнгі жұмыстар туралы жергілікті тұрғындарды алдын ала хабардар ету. - Қауіптер, қауіпсіз мінез-құлық және шағым жолдары туралы түсіндіру мақсатында қауымдастық көшбасшыларымен, жергілікті билік өкілдерімен және осал топтармен өзара әрекеттесу. - Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспарына (SEP) қауіпсіздік туралы ақпараттық-түсіндіру шараларын, мәдени тұрғыдан қолайлы тәсілдермен енгізу. Мониторинг және бақылау - Инженер мен ҚТЖ тарапынан қауіпсіздік тосқауылдары, белгілер және көлік қозғалысын басқару шараларының тұрақты тексерулерін жүргізу. - Негізгі көрсеткіштер (KPI): жол-көлік оқиғаларының саны, қауымдастық шағымдарының саны және оларға жауап беру уақыты. - Мердігердің жұмысына бақылау және жауапкершілік шарттарында бекітіледі; қайталанған сәйкессіздік жағдайында айыппұлдар мен санкциялар қолданылады. | ҚТЖ және қадағалау кеңесшілері бақылауды жүзеге асырады; мердігер орындауға жауапты. | Құрылыс кезеңінде (бюджет – қадағалау шартының бөлігі; мердігердің операциялық шығындарының бөлігі). |
|  |  | Құрылыс кезеңінде (PS 5) |  |  |  |
| Жерді алу және қоныстандыру | Жобаны іске асыру тетігі | Жерді алу және зардап шеккен халықты қоныстандыру | Жерді алу және қоныстандыру іс-қимыл жоспары талаптарын толық және дұрыс орындау. Жоспарлау және процесс - Құқықты талап ету шегін (cut-off date) белгілеу және көпшілікке жариялау – өтемақы алуға құқығы бар тұлғаларды нақты айқындау және алыпсатарлық талаптардың алдын алу. - Барлық зардап шеккен тұлғаларды (PAPs), оның ішінде осал топтар мен бейресми пайдаланушыларды анықтау үшін халық санағын және әлеуметтік-экономикалық зерттеу жүргізу. - Тәуелсіз бағалау жүргізу және толық қалпына келтіру құны бойынша есептеу; егер заңнамада белгіленген мөлшер төмен болса, жобалық қаражат есебінен қосымша төлем (top-up) жасау. Өтемақы және көмек - Ауыл шаруашылығы және коммерциялық учаскелер үшін «жерге–жер» қағидаты бойынша немесе толық қалпына келтіру құны бойынша ақшалай өтемақы төлеу; барлық мәміле шығындары, алымдар мен тіркеу төлемдері жобамен өтеледі. - Ғимараттар мен құрылыстар үшін толық қалпына келтіру құны бойынша өтемақы төлеу, қалдық материалдарды алу құқығымен (salvage rights); сондай-ақ көшу және өтпелі кезеңге арналған жәрдемақылар беру. - Шаруаларға, малшыларға және шағын кәсіп иелеріне арналған өмір сүру көздерін қалпына келтіру шаралары (оқыту, баламалы жайылымға қолжетімділік, нарыққа шығуға көмек). - Кәсіпорын қызметінің уақытша тоқтауына байланысты қолдау – күтілмейді (мысалы, кіріс жоғалту ≤3 айға дейін, кіру жолдарын ұйымдастыру, көшу мен қайта орналасуға көмек). - Уақытша жер пайдалану келісімдерін жазбаша түрде рәсімдеу, жалдау ақысы, қалпына келтіру және залал шарттарын нақты көрсету. Осал топтар және гендерлік аспектілер - Осал үй шаруашылықтарына бағытталған көмек: көлік шығындарын өтеу, жұмысқа орналасуда басымдық беру, төлем кезінде сүйемелдеу немесе қосымша табыс көздерін қалпына келтіру қолдауы. - Әйелдердің өтемақы төлемдері мен өмір сүруді қалпына келтіру бағдарламаларына тең қатысуын және шағым беру тетіктеріне тең қолжетімділігін қамтамасыз ету. Қолжетімділік және қауымдастық инфрақұрылымын қалпына келтіру - Уақытша қолайсыздықтарды басқару үшін Көлік және қолжетімділікті басқару жоспарын қолдану (уақытша өткелдер, жаяу көпірлер, белгілер, қалпына келтіру шаралары). - Қауымдастыққа ортақ пайдаланылатын нысандарды (құдықтар, жайылымдар, мәдени орындар және т.б.) жергілікті мүдделі тараптармен келісе отырып ауыстыру немесе қалпына келтіру. Қатысу және шағымдарды қарау тетігі - Жерді алу және қоныстандыру іс-қимыл жоспары іске асыру барысында зардап шеккен тұлғалармен , қауымдастық көшбасшыларымен және әкімдіктермен тұрақты консультациялар жүргізу. - Жер және қоныстандыру мәселелеріне жауапты арнайы қызметкерлері бар, қолжетімді әрі құпия арналар арқылы жұмыс істейтін шағымдарды қарау тетігін іске асыру. Бақылау және сәйкестік - ҚТЖ тарапынан ішкі мониторинг және егер қоныс аудару елеулі болса – тәуелсіз сыртқы аудит жүргізу (тұрғындардың өмір сүру деңгейі мен табысын қалпына келтіруді тексеру үшін). - Барлық төлемдер, келісімдер және қалпына келтіру шаралары құжат түрінде рәсімделеді; мақсаттарға қол жеткізілмеген жағдайда түзету шаралары қабылданады. | ҚТЖ және қадағалау кеңесшілері бақылауды жүзеге асырады; мердігер орындауға жауапты. Акимат тарапынан көмек көрсетіледі. | Құрылыс кезеңінде (бюджет – қадағалау шартының бөлігі; мердігердің операциялық шығындарының бөлігі). |
| Шектеулі қолжетімділік | Құрылыс кезеңіндегі қолжетімділіктің шектелуі | - - Теміржол құрылысы жалпы көлік қозғалысына әсер етеді. - Ауылдарға апаратын жергілікті теміржол бағыттары да әсерге ұшырайды. - Кейбір айналма (уақытша) жолдар жергілікті және транзиттік қозғалыс үшін қолайсыздық тудыруы мүмкін. | Көлік және қолжетімділікті басқару жоспары - Мердігер КЕ-ЭҚБЖ (C-ESMP) құрамында нысанға арналған Көлік және қолжетімділікті басқару жоспарын әзірлеп, ұсынуы тиіс. - Жоспарда қозғалысты бұру схемалары, кіру және шығу нүктелері, қауіпсіздік шаралары мен жауапкершіліктер айқын көрсетілуі қажет. - Жоспарды инженер мен ҚТЖ қарап, бекітеді және құрылыс басталғанға дейін жергілікті деңгейде (әкімдік арқылы) жариялануы тиіс. Уақытша айналма жолдар - Барлық уақытша айналма жолдар жер иелерімен келісіліп, жергілікті билік органдарымен (әкімдіктермен) мақұлдануы қажет. - Жазбаша келісімдерде жол бағыты, пайдалану мерзімі және қалпына келтіру стандарттары көрсетілуі тиіс. - Айналма жолдарды мердігер ұстауға және пайдалану аяқталған соң бастапқы жағдайына келтіруге міндетті. Қауымдастықты қорғау шаралары - Құрылыс кестесі мен қозғалыс шектеулері туралы халықты алдын ала хабардар ету. - Қауіпті учаскелерде қоршаулар, тосқауылдар және анық көрінетін белгілер орнату. - Елді мекендерге жақын маңда қозғалыс жылдамдығын шектеу және қауіпсіздік ережелерін сақтау. Қолжетімділікті сақтау - Құрылыс кезінде қолданыстағы жолдар мен өтпелерді кесіп өтетін учаскелерде уақытша кіреберістер, жаяу жүргіншілер көпірлері және мал өтпелері ұйымдастырылуы тиіс. - Коммерциялық аймақтар мен кәсіпорындар үшін, мүмкін болған жағдайда, кіру жолдарын сақтап қалу қамтамасыз етіледі. Қысқа мерзімді өтемақы - Қолжетімділіктің уақытша шектелуінен кіріс жоғалту анықталған жағдайда, зардап шеккен тұлғаларға (PAPs) LARAP өтемақы матрицасына сәйкес қысқа мерзімді табыс жоғалту өтемақысы төленеді. Мониторинг және шағымдарды қарау - Апталық тексерулер арқылы қолжетімділік шараларының жұмысын бақылау. - 24/7 жұмыс істейтін қауымдастық шағымдарын қабылдау желісі (hotline) мен GRM арқылы шағымдарды тіркеу және жедел түзету шараларын қабылдау. Үйлестіру - Мердігер, ҚТЖ және әкімдіктер айналма жолдарға рұқсат беру, уақытша қолжетімділікті ұйымдастыру және ақпараттық жұмысты үйлестіріп, қолайсыздықтар мен дауларды барынша азайтуы тиіс. | ҚТЖ және қадағалау кеңесшілері бақылауды жүзеге асырады; мердігер орындауға жауапты. | Құрылыс кезеңінде (бюджет – қадағалау шартының бөлігі; мердігердің операциялық шығындарының бөлігі). |
|  |  | Құрылыс кезеңінде (PS 6) |  |  |  |
| Флора | Өсімдіктер дүниесі (Флора) және жануарлар дүниесі (Фауна) | - Құрылыс жұмыстары нәтижесінде: - Тіршілік ортасының жоғалуы және нашарлауы; - Жануарлардың мазасыздануы және орын ауыстыруы; - Мекендеу ортасының бөлшектенуі және тосқауылдық әсерлер; - Ластану және экологиялық бұзылулар; - Тікелей қырылу қаупі; - Табиғи және маңызды экожүйелерге әсер ету. | - Өсімдіктер (Flora) бойынша - - Бекітілген құрылыс ізі шегінен тыс жерлерді тазалауға жол бермеу; құрылыс шекараларын белгілеу. - Ағаш кесу алдында қажетті рұқсаттарды алу; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі №222 шешімін сақтау (кесілген әрбір ағашқа 10:1 қатынасында өтемдік отырғызу). - Мүмкін болған жағдайда өміршең жас өскіндерді көшіру және тазаланған аумақтарды жергілікті дала шөптері мен бұталармен қайта отырғызу. - Құрғақ шөпті жағуға, жабайы жемістер мен саңырауқұлақтарды жинауға жұмысшыларға тыйым салу. - Жануарлар (Fauna) бойынша Сүтқоректілер (оның ішінде сайғақтар): - Сайғақтардың көшу бағыттарында табиғи төсемі бар жануарлар өтпелерін (асты өткелдер, үсті өткелдер, үлкен құбырлар) жобалау және салу; оларды бағыттаушы қоршаулармен және еңісі 1:6–1:10 болатын еңіс үйінділермен біріктіру. - Өтпелер маңында екі тілде ескерту белгілерін орнату (“АБАЙЛАҢЫЗ! ЖАБАЙЫ ЖАНУАРЛАР ӨТУІ МҮМКІН!”) және жылдамдықты 60 км/сағ-тан төмен шектеу. Құстар: - Ағаш кесуді ұя салу маусымынан тыс уақытта (сәуір–тамыз) жүргізу; егер бұл мүмкін болмаса, алдын ала ұяларға зерттеу жүргізу. - Жойылған әрбір жыртқыш құс ұясының орнына 3 жасанды ұя орнату (жолдан кемінде 500 м және бір-бірінен 3–5 км қашықтықта). - Құстарға қауіпсіз электр желілерін қолдану (сымдарды белгілеу, оқшаулау, отырғышты шектеу құрылғылары). - Түнгі көшу кезеңдерінде жарық ластануын азайту үшін бағытталған жарықдиодты шамдар, қозғалыс сенсорлары және уақытша сөндіру режимін қолдану. Жорғалаушылар мен қосмекенділер: - Жұмыстарды сәуір–мамырдағы көбею кезеңінде жүргізбеу. - Ашық орлар мен шұңқырларды күн сайын тексеріп, қашып шығу жолдарын ұйымдастыру және ұсталған дараларды қауіпсіз орынға көшіру. Балықтар және су экожүйелері: - Су тарту құрылғыларын балық қорғау сүзгілерімен жабдықтау; оларды уылдырық шашу, қыстау немесе шабақтардың көбею орындарында орналастырмау. - Су алу жұмыстарын кешкі және түнгі уақытта шектеу. - Су қорғау аймақтарында көлікті жууға және жанармай құюға тыйым салу; ағынды сулар мен төгінділерді өзен арналарына жібермеу. - Жалпы құрылыс кезіндегі экологиялық бақылау - Қызметкерлерге аң аулауға, тұзақ құруға және табиғи ресурстарды жинауға қатаң тыйым салу. - Эрозияны, лайлануды және төгінділерді болдырмау шараларын орындау. - Уақытша лагерьлер мен шеберханаларды өзен жағалауы мен қорғалатын аймақтардан тыс орналастыру. - Қалпына келтіру және өтемдік шаралар - Бұзылған жерлерді кезең-кезеңімен қалпына келтіру: алынған үстіңгі құнарлы қабатты қайта төсеу және жергілікті өсімдік түрлерін себу. - Өсімдік қалпына келтіру тиімділігін өлшеу критерийлерін белгілеу (мысалы, екі маусым ішінде ≥70% жамылғы қалпына келуі). - Маңызды мекендеу ортасы расталған жағдайда — «таза шығынсыз / таза пайда» қағидатын сақтау, биоалуантүрлілікті өтемдік шаралар арқылы қамтамасыз ету (уәкілетті органдармен және ҮЕҰ-лармен келісімде). - Мониторинг және бейімделмелі басқару - Құрылыс алдындағы биоалуантүрлілік зерттеулерін жүргізу: түрлердің бар-жоғын, ұя салатын жыртқыштарды, сайғақтардың көшу бағыттарын және герпетофауна ошақтарын нақтылау. - Жануарлар өтпелерінің пайдаланылуын камера-тұзақтар және із белгілері арқылы бақылау; егер пайдалану төмен болса, қоршаулар мен өтпелердің дизайнын түзету. - Өсімдік қалпына келу мен инвазиялық түрлердің таралуын қадағалау; қажет болған жағдайда тәсілдерді бейімдеу. - Ай сайынғы/тоқсандық ЭҚБЖ (ESMP) мониторингінде биоалуантүрлілік көрсеткіштерін (ұялардың толтырылуы, орлардағы жануарларды құтқару жазбалары, сайғақ өтпелерінің тиімділігі) есеп беру. | ҚТЖ және қадағалау кеңесшілері бақылауды жүзеге асырады; мердігер орындауға жауапты. | Құрылыс кезеңінде (бюджет – қадағалау шартының бөлігі; мердігердің операциялық шығындарының бөлігі). |
| Қорғалатын аумақтар | Құрылыс кезеңіндегі әсерлер | - - Мекендеу ортасының жоғалуы және нашарлауы; - Ұя салатын және көшіп-қонатын құстардың мазасыздануы; - Қақтығыстар мен тоқ соғу қаупі; - Мекендеу ортасының бөлшектенуі және тосқауылдық әсерлер; - Ластану және гидрологиялық тепе-теңдіктің бұзылуы. | - Болдырмау және жобалау шараларын біріктіру - - Орналасуды оңтайландыру: Лагерьлерді, зауыттарды және уақытша алаңдарды бұрыннан бұзылған жерлерге орналастыру; табиғи дала және өзен жағалауы (riparian) аймақтарында, ұя салатын ағаштар маңында тазалауды барынша азайту. - Жануарлардың еркін өтуін қамтамасыз ету: Сайғақтар мен мал өтетін бағыттарда табиғи төсемі бар жануарлар өтпелерін (асты өткелдер, үсті өткелдер, үлкен құбырлар) салу; қажет болған жағдайда бағыттаушы қоршаулар мен еңісі 1:6–1:10 болатын еңістер орнату. - Құстарға қауіпсіз электр желілері: Сымдарға ескерту белгілерін (line marker/diverter) орнату, қауіпті жерлерді оқшаулау және отыруды шектейтін құрылғылар (perch deterrents) қолдану. - Жыл мезгілі бойынша шектеулер - Өсімдіктерді тазалау: Ұя салу маусымынан тыс уақытта (сәуір–тамыз) жүргізу; егер бұл мүмкін болмаса, алдын ала ұяларды анықтап, түрге сәйкес қорғау аймақтарын орнату. - Жорғалаушылар: Сәуір–мамыр айларындағы көбею кезеңінен аулақ болу. - Су экожүйелері: Арна ішіндегі жұмыстар мен лайлануға бейім операцияларды уылдырық шашу және шабақтардың өсу маусымынан тыс уақытта жоспарлау; суды алу уақытын кешкі және түнгі мезгілге келтірмеу. - Құрылыс кезеңіндегі бақылау шаралары - Кіруді шектеу: Белгіленген дәлізден тыс жерлерге кіруге тыйым салу; жұмыс шекараларын анықтау және рұқсат етілген жолдарда жылдамдық шектеулерін сақтау. - Орлар мен шұңқырлардың қауіпсіздігі: Күн сайын тексеру жүргізу; шығу жолдарын орнату; ұсталған жорғалаушылар мен қосмекенділерді қауіпсіз орынға көшіру. - Шөгінділер мен төгінділерді бақылау: Эрозия мен лайлануға қарсы шаралар қолдану; бетон қалдықтарына арналған лайланған алаңдарды қаптау; отын мен химиялық заттарды қоршалған алаңда сақтау; төгінділерге қарсы жинақтар мен оқытылған персоналды қамтамасыз ету. - Су алу: Балық қорғау сүзгілерін орнату; уылдырық шашу және қыстау орындарында су алуға жол бермеу; су қорғау аймақтарында жанармай құю мен жууға тыйым салу. - Жұмысшылардың экологиялық мінез-құлық кодексі: Аң аулауға, тұзақ құруға, улауға; ұялар мен жұмыртқаларды жинауға; шөп жағуға және жабайы жануарларды тамақтандыруға тыйым салу. Экологиялық сезімтал аймақтар мен көшу кезеңдері туралы нұсқамалық брифингтер өткізу. - Лагерьлер, қалдықтар және ауа сапасы (операциялық үздік тәжірибе) - Қалдықтарды басқару: Барлық қалдықтарды арнайы, жабық алаңдарда сақтау; тұрмыстық қалдықтар үшін қақпағы бар контейнерлер, ал мұнайлы шүберектер мен өнеркәсіптік қалдықтар үшін құлыпталатын ыдыстар пайдалану; тек лицензияланған операторлар арқылы шығару. - Ағынды суды жерге немесе суға төгуге тыйым салу; қажет жерлерде құрғақ немесе химиялық дәретханалар орнату. - Ауа және шаң: Құрғақ және желді кезеңдерде топырақ жолдарын және үйінділерді суару; негізгі қолжетімді жолдарды қатайту (егер қажет болса); отын мен майларды қауіпсіз сақтау мен пайдалану. - Қалпына келтіру және өтемдік шаралар - Кезең-кезеңмен қалпына келтіру: Құнарлы топырақты сақтау және қайта төсеу; жергілікті дала өсімдіктерімен қайта себу; инвазиялық түрлердің таралуына жол бермеу; қалпына келу критерийі – екі маусым ішінде ≥70% өсімдік жамылғысы. - Өтемдік отырғызу: Ағаш кесу рұқсат етілген жағдайда, Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі №222 шешіміне сәйкес әрбір кесілген ағашқа 10 ағаш отырғызу; өміршең жас көшеттерді мүмкіндігінше көшіру. - Маңызды мекендеу ортасын қорғау: Егер маңызды (critical) мекендеу аймақтары анықталса, «таза шығынсыз/таза пайда» қағидатын сақтау және мемлекеттік органдармен немесе ҮЕҰ-лармен келісілген биоалуантүрлілікті өтемдік шараларды енгізу. - Операциялық кезеңмен өзара байланыс - Жануарлар өтпелері мен қоршауларын тұрақты түрде тексеру және уақтылы жөндеу; табиғи төсемін сақтау. - Жануарлар өтетін белсенді аймақтарда көлік жүргізушілеріне арналған жылдамдық пен сақтық шаралары бойынша нұсқамалар жүргізу; қажет болған жағдайда жануарларды анықтау жүйелерін орнату. - Құстарға қауіпсіз электр желілерін және жарықтандырудың төмен деңгейін сақтау (dark-sky принциптерімен сәйкестікте). - Мониторинг және бейімделмелі басқару - Құрылысқа дейін: Сайғақтардың көшу бағыттарын, жыртқыш құстардың ұяларын, герпетофауна ошақтарын және су экожүйесінің бастапқы жағдайын анықтау. - Құрылыс кезінде: Қорғау аймақтарының, жарық қалқаларының және эрозия-бақылау құрылғыларының сақталуын тексеру; орлардағы жануарларды құтқару жазбалары мен лайлану/төгілу оқиғаларын тіркеу. - Тиімділікті бағалау: Өтпелерде камера-тұзақтар мен іздер арқылы бақылау жүргізу; жануарлардың соқтығысу немесе тұтылу жағдайларын тіркеу; өсімдік қалпына келуін және бөгде түрлердің болуын бағалау. - Бейімделу шаралары: Қажет болса, бағыттаушы қоршауларды өзгерту, жарық сөндіру кестесін түзету немесе жануарлар өтпелерінің дизайнын жақсарту. | ҚТЖ және қадағалау кеңесшілері бақылауды жүзеге асырады; мердігер орындауға жауапты. | Құрылыс кезеңінде (бюджет – қадағалау шартының бөлігі; мердігердің операциялық шығындарының бөлігі). |
|  |  | Құрылыс кезеңінде (PS 8) |  |  |  |
| Материалдық мәдени мұра нысандары | Материалдық мәдени мұра нысандары (құрылыс кезеңінде) | Мүмкін болатын “кездейсоқ табылымдар” (chance discoveries) | - Жоспарлау және оқыту - - Мердігердің КЕ-ЭҚБЖ (C-ESMP) құрамына Кездейсоқ табылымдар рәсімін (Chance Finds Procedure) енгізу. - Барлық жұмысшыларды мәдени мұра объектілерін анықтау және жұмысты дереу тоқтату тәртібі туралы нұсқамалар (toolbox talks) арқылы оқыту. - Келісімшарттарға табылған заттарды алу, сату немесе жеке иеленуге тыйым салатын баптарды енгізу. Кездейсоқ табылымдар рәсімі - Жұмысты тоқтату және аумақты қорғау: Табылған нысан анықталған сәттен бастап барлық жұмыстарды дереу тоқтату және кемінде 30 метр радиуста қорғау аймағын орнату. - Хабарлау: Сол күні инженерге және ҚТЖ-ға хабарлау; ҚТЖ тиісті мәдени мұра органдарын дереу хабардар етеді. - Құжаттау: Табылған жердің орнын, тереңдігін, фотосуреттерін және қысқаша сипаттамасын тіркеу; координаттарды нысан журналында белгілеу. - Қорғау және тұрақтандыру: Табылған нысанды дірілден, су ағынынан немесе бұзылудан қорғау үшін жабу немесе қалқалау. - Бағалау: Мәдени мұра саласындағы мамандар нысанның маңыздылығын бағалап, тиісті ұсынымдар береді. - Шешім және рұқсат: Уәкілетті орган нысанды орнында сақтау, археологиялық қазба жүргізу немесе жобаны қайта жобалау туралы шешім қабылдайды. Жұмыс тек жазбаша рұқсаттан кейін ғана жалғасады. - Есеп беру: Мердігер табылым, қабылданған шаралар және мемлекеттік органның шешімі туралы қысқаша есеп (Chance Finds Report) ұсынады. Құрылыс кезінде тұрақты бақылау - Әр жұмыс учаскесінде табылымдарға арналған жинақ (жалау, GPS, нысан пішіндері, фотоаппарат) болуы тиіс. - Кездейсоқ табылымдарға қатысты талаптардың орындалуы ай сайынғы экологиялық және әлеуметтік (E&S) мониторингтік есептерге енгізіледі. - Негізгі көрсеткіштер (KPI): оқытылған қызметкерлер үлесі (%), табылған нысандар саны, рұқсат алу уақыты және түзету/алдын алу шараларының (CAPA) аяқталуы. | ҚТЖ және қадағалау кеңесшілері бақылауды жүзеге асырады; мердігер орындауға жауапты. | Құрылыс кезеңінде (бюджет – қадағалау шартының бөлігі; мердігердің операциялық шығындарының бөлігі). |
|  |  | Операциялық кезең (PS 1, 2, 3, 4, 6) |  |  |  |
| PS1 |  | Жоба әлеуметтік және экологиялық әсерлер мен тәуекелдерді туғызуы мүмкін. | ҚТЖ қызметін жүзеге асыру кезеңінде Дүниежүзілік банктің экологиялық және әлеуметтік стандарттарына (WB PSs) және ұлттық талаптарға сәйкес ҚОӘБ (ESIA) жүргізу және ЭӘБЖ (ESMP) әзірлеу. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
| PS2 |  | Техникалық қызмет көрсету барысында жұмысшылар үшін қауіпті болуы мүмкін материалдар мен жабдықтар қолданылады. | Жұмысшылардың кәсіби қауіптер мен тәуекелдерге ұшырау әсерін азайту шараларын қабылдау. Жұмысшыларды жеткілікті деңгейде жеке қорғаныс құралдарымен (PPE) қамтамасыз ету. Операциялық кезеңде қозғалыс қауіпсіздігін басқаруды қамтамасыз ету. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
| PS3 |  | Эрозиядан қорғау шаралары болмаған жағдайда үйіндінің бүйір жағынан топырақтың шайылуы және жаңбыр сулары арқылы жақын орналасқан су айдындарының ластануы мүмкін. | Барлық үйінділерді эрозияның алдын алу мақсатында көгалдандыру қажет. Өсімдік жамылғысы болмаған жағдайда эрозияға қарсы басқа жабындар немесе қорғаныс құрылғылары орнатылуы тиіс. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
|  |  | Теміржол бойында пойыз апаттары орын алуы мүмкін және оның салдарынан теміржолда немесе оған жақын аумақтарда жанармай төгілуі ықтимал. | Мұндай төгілу жағдайлары болған кезде тиісті мекемелер төгінділерді жоюға арналған жабдықтармен және материалдармен қамтамасыз етілуі тиіс, төгілген мұнай өнімдерін апат орнынан дереу жинау және жою жұмыстары жүргізілуі қажет. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
| Экологиялық және әлеуметтік бағалау | Теміржол операциялары | Пойыздардан шығатын шудың деңгейі жоғарылап, жабайы жануарларды мазасыздандыруы мүмкін; кейбір маусымдарда сайғақтардың көші-қон жолдары бұзылуы ықтимал. | Машинистерді локомотив дабылдарын соқпауға ескерту. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
| Еңбек пен қауіпсіздік саласындағы тәуекел | Теміржол операциялары | Пойызбен жүрген жолаушылар теміржол бойына қоқыс тастауы мүмкін. | Теміржол бойында және станцияларға немесе жолдарға апаратын бағыттарда қоқыс тастауға тыйым салатын белгілер орнату. Теміржол нысандарында қоқыс жәшіктерін стратегиялық орындарға орналастырып, оларды техникалық қызмет көрсету бөлімі тарапынан тұрақты түрде тазалау. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі) |
| Эрозия және шөгінділер | Теміржол операциялары | Поездардың қозғалысы жергілікті тұрғындардың қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін. | Теміржол нысандарына апаратын жолдар бойында жеткілікті қауіпсіздік белгілерін орнату. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
| Судың сапасы | Теміржол операциялары | Поездардың қозғалысы нәтижесінде фаунаға шу мен ластану әсері пайда болуы мүмкін. | Шу деңгейін бақылау және шектеу мақсатында жеткілікті ескерту белгілерін орнату. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
| Шу сапасына әсері | Теміржол операциялары | Сайғақтардың көші-қоны | - Тегістелген үйінді еңісі: Үйіндінің еңісі жануарлардың қозғалысын жеңілдету мақсатында қалыпты 1:4 еңістен 1:6–1:10 деңгейіне дейін тегістеледі. - Тор қоршаулар: Теміржол учаскелерінің көп бөлігі бойымен екі жаққа тор қоршаулар орнатылады, ал жануарлар (сайғақтар) өтетін өткелдер шамамен әр 2 км сайын қарастырылған. Өтпелердің шеттеріне күшейтілген тор тосқауылдар орнатылуы тиіс. - Теміржол белгілері: Басқару шараларының бөлігі ретінде жануарлар өтетін жерлердің басында ескерту белгілері орнатылады. Белгілер келесідей болуы керек: (i) қазақ және орыс тілдерінде “АБАЙЛАҢЫЗ! ЖАБАЙЫ ЖАНУАРЛАР ӨТУІ МҮМКІН!” деген ескерту жазулары; (ii) сайғақ өтетін аймақтарда белгіленген белгілер, онда жылдамдық шектеуі 60 км/сағ-тан аспауы тиіс және локомотив гудогын пайдалануға тыйым салынады, өйткені бұл жануарларды үркітіп, бейберекет қашуға әкелуі мүмкін. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
| Қалдықтардың түзілуі | Теміржол операциялары | Поездардың қозғалысы қорғалатын аумақтарға шу мен ластану әсерін тигізуі мүмкін. | Машинистерді локомотив гудогын пайдаланбауға ескерту. Операциялық кезеңде «Андасай» қорығының белгіленген ережелері мен тыйымдарын сақтау қажет. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
| Қауымдастықтың денсаулығы мен қауіпсіздігі | Теміржол операциялары | Поездардың қозғалысы жергілікті тұрғындардың қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін. | Теміржол нысандарына апаратын жолдар бойында жеткілікті қауіпсіздік белгілерін орнату. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
| Фауна | Теміржол операциялары | Поездардың қозғалысы нәтижесінде фаунаға шу мен ластану әсері пайда болуы мүмкін. | Шу деңгейін бақылау және шектеу мақсатында жеткілікті ескерту белгілерін орнату. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
|  | Теміржол операциялары | Жануарлар түрлерінің көші-қоны (Сайғақ) | - Тегістелген үйінді еңісі: Үйіндінің еңісі жануарлардың қозғалысын жеңілдету мақсатында қалыпты 1:4 еңістен 1:6–1:10 деңгейіне дейін тегістеледі. Бұл сайғақтар мен басқа да жабайы жануарлардың еркін өтуіне мүмкіндік береді. - Тор қоршаулар: Теміржолдың көп бөлігі бойымен екі жаққа тор қоршаулар орнатылады. Жануарлар (сайғақтар) өтетін арнайы өткелдер шамамен әрбір 2 км сайын орналастырылады. Өтпелердің шеттеріне күшейтілген тор тосқауылдар орнатылуы тиіс. - Теміржол белгілері: Басқару шараларының бөлігі ретінде жануарлар өтетін аймақтардың басында ескерту белгілері орнатылады. Белгілер мынадай болуы керек: (i) қазақ және орыс тілдерінде “АБАЙЛАҢЫЗ! ЖАБАЙЫ ЖАНУАРЛАР ӨТУІ МҮМКІН!” деген ескерту жазулары; (ii) сайғақ өтетін аймақтарда жылдамдық шектеуі 60 км/сағ-тан аспауы тиіс және локомотив гудогын пайдалануға тыйым салынады, себебі қатты дыбыс жануарларды үркітіп, олардың дүрбелең тудырып, ретсіз қозғалуына себеп болуы мүмкін. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
| Қорғалатын аумақтар және биоалуантүрлілік | Теміржол операциялары | Поездардың қозғалысы нәтижесінде қорғалатын аумақтарға шу мен ластану әсері пайда болуы мүмкін. | Машинистерді локомотив гудогын пайдаланбауға ескерту. Операциялық кезеңде «Андасай» қорығының белгіленген міндеттемелері мен тыйымдарын сақтау қажет. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |
|  |  | Жануарлар түрлерінің көші-қоны (Сайғақ) | - - Тегістелген үйінді еңісі: Үйіндінің еңісі жануарлардың қозғалысын жеңілдету мақсатында қалыпты 1:4 еңістен 1:6–1:10 деңгейіне дейін тегістеледі. Бұл сайғақтар мен басқа да жабайы жануарлардың табиғи өтуін қамтамасыз етуге бағытталған. - - Тор қоршаулар: Теміржолдың көп бөлігі бойымен екі жаққа тор қоршаулар орнатылады. Жануарлар (сайғақтар) өтетін арнайы өткелдер шамамен әр 2 км сайын орналастырылады. Өтпелердің шеттерінде күшейтілген тор тосқауылдар орнатылуы тиіс. - - Теміржол белгілері: Басқару шараларының бір бөлігі ретінде жануарлар өтетін аймақтардың басында ескерту белгілері орнатылады. Белгілер келесідей болуы қажет: (i) қазақ және орыс тілдерінде “АБАЙЛАҢЫЗ! ЖАБАЙЫ ЖАНУАРЛАР ӨТУІ МҮМКІН!” деген ескерту жазулары; (ii) сайғақ өтетін аймақтарда жылдамдық шектеуі 60 км/сағ-тан аспауы тиіс және локомотив гудогын пайдалануға тыйым салынады, себебі қатты дыбыс жануарларды үркітіп, олардың дүрбелең тудыруына және ретсіз қашуына әкелуі мүмкін. | Іске асырушы тарап – ҚТЖ | Операциялық кезеңде (бюджет – ҚТЖ-ның операциялық шығындарының бөлігі). |

# 9.2 Мониторинг жоспары (әзірлену үстінде)

Экологиялық және әлеуметтік басқару шаралары (E&S management activities) PS1 талаптарына сәйкес Ішкі Мониторинг Жүйесінің (IMS) бөлігі болады. IMS негізгі мақсатта келесілерді қамтамасыз етеді:
- Құрылыс әдістері мен кестелеріндегі ілгерілеу мен елеулі өзгерістерді бақылау;
-Теміржол құрылысы мен қайта жаңарту жұмыстарының дәліз бойындағы үй шаруашылықтары мен қауымдастықтарға әсерін мониторингтеу (PS4/PS5 шеңберінде); және
- Түзету шараларын қажет ететін тәуекелдерді уақтылы анықтау.

PS1 стандартының 15(d)-тармағына сәйкес, жобаның экологиялық және әлеуметтік нәтижелері бойынша мониторинг пен есептілік PS талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Сонымен қатар, PS1 – Қосымша 1, 15(b)-тармағына сәйкес, ЭӘБЖ (ESMP) мониторинг бөлімі мыналарды қамтуы керек:
- Мониторинг мақсаттарын анықтау және оларды ЭӘБЖ-дегі әсерлер мен жеңілдету шараларымен байланыстыру;
- Мониторинг шараларының техникалық сипаттамаларын беру (параметрлер, әдістер, орындар, жиілік, анықтау шектері және түзету шараларын қолдану шектері); және
- Тәуекелдерді ерте анықтау мен шешім қабылдау үшін уақтылы ақпарат ұсынуға мүмкіндік беретін мониторинг және есептілік рәсімдерін белгілеу.

Экологиялық және әлеуметтік мониторингтің мақсаты келесідей:
- Мердігерлер мен тиісті мекемелердің белгіленген жеңілдету шараларын орындауын растау;
- Бұл шаралардың Жобадан зардап шеккен тұлғалардың (PAPs) және қоршаған ортаның қауіпсіздігін жеткілікті қамтамасыз ететінін бағалау; және
- Қосымша шаралардың қажет етілетінін анықтау.

Жауапкершіліктер
- ҚТЖ (іске асырушы агенттік): Ішкі мониторинг жүйесін (IMS) құрады және қолдайды, сәйкестікті бақылайды және тоқсан сайынғы мониторинг қорытындыларын (оның ішінде оқиғалар туралы ақпаратты) Дүниежүзілік банкке ұсынады.
- Құрылысқа қадағалау кеңесшісі (CSC): Мердігердің мониторингін тексереді, учаскелерге тексеріс жүргізеді және тоқсан сайынғы мониторинг есептерін дайындайды.
- Мердігер: Нысанға арналған мониторингті (C-ESMP бойынша) жүзеге асырады, тұрақты тексерістер жүргізеді, жазбаларды сақтайды және ай сайынғы экологиялық және әлеуметтік ілгерілеу туралы есептерді CSC-ке ұсынады.

- Операциялық кезең: Мониторинг бойынша барлық жауапкершілік толығымен ҚТЖ-ға өтеді. ҚТЖ экологиялық және әлеуметтік көрсеткіштерді, әсіресе жабайы табиғаттың көшу дәліздері, елді мекендер және қорғалатын аймақтар сияқты сезімтал аумақтарда, тұрақты түрде қадағалауды жалғастырады.

# Кесте 42: «Мойынты – Қызылжар» учаскесіне арналған экологиялық және әлеуметтік мониторинг жоспары

| Аспект | Мониторинг параметрлері | Орналасқан жері | Әдіснама | Уақыты және жиілігі | Мониторинг үшін институционалдық жауапкершілік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рұқсаттар / Келісімдер | Қарыз шұңқырлары, цемент зауыттары, қалдық төгу орындары мен ағаш кесу бойынша Қоршаған орта және табиғи ресурстар министрлігінің (MENR) рұқсаттарының бар-жоғын, сондай-ақ жұмысшы лагерьлерін құру және пайдалану үшін Денсаулық сақтау министрлігінің (MOH) рұқсатының болуын тексеру |  | Инспекция | Нысандық жұмыстар немесе объектілерді орнату басталғанға дейін | Мердігер орындайды; ҚТЖ/CSC сәйкестікті тексереді |
| Мердігердің лагері | Қатты қалдықтарды жинау және жою жүйелері; дренаж жағдайы; санитарлық тораптар және ағынды суларды шығару; медициналық нысандар; қауіпті қалдықтарды басқару | Мердігердің лагері | Инспекция, бақылау | Құрылыс кезінде хабарланбаған инспекциялар; кемінде аптасына 1 рет | Мердігер орындайды; ҚТЖ/CSC сәйкестікті тексереді |
| Жабдықтарға қызмет көрсету және отын сақтау алаңдары | Отын, майлау материалдары мен бояуларды сақтау және пайдалану тәжірибесі; сақтау қоймаларының жағдайы; төгінділердің бар-жоғы; дренаж жағдайы | Мердігердің лагері | Инспекция, бақылау | Құрылыс кезінде хабарланбаған инспекциялар; кемінде аптасына 1 рет | Мердігер орындайды; ҚТЖ/CSC сәйкестікті тексереді |
| Қарыз шұңқырлары және қолжетімді жолдар | Жақын маңдағы су арналарының жағдайы (бітелу, лайлану және т.б.); елді мекендер маңындағы шаң шығарындылары | Нысанда және жолдар бойында | Инспекция, бақылау, жергілікті қауымдастықтармен сұхбат | Құрылыс кезінде және шағым түскен жағдайда хабарланбаған инспекциялар; кемінде аптасына 2 рет | Мердігер орындайды; ҚТЖ/CSC сәйкестікті тексереді |
| Цемент зауыты | Шаң мен газ шығарындыларының жағдайы, қоршаған ортадағы әсерлер | Цемент араластыру зауыты орналасқан орындар | Инспекция, бақылау, жергілікті қауымдастықтармен сұхбат | Құрылыс кезінде және шағым түскен жағдайда хабарланбаған инспекциялар; кемінде аптасына 2 рет | Мердігер орындайды; ҚТЖ/CSC сәйкестікті тексереді |
| Жұмысшылардың қауіпсіздігі | Жеке қорғаныс құралдарының (PPE) берілуі және пайдаланылуы; экологиялық және еңбек қауіпсіздігі бойынша мерзімді оқыту (нұсқамалар, toolbox talks) | Құрылыс алаңдары | Инспекция, бақылау, сұхбат | Құрылыс кезінде хабарланбаған инспекциялар; кемінде аптасына 1 рет | Мердігер орындайды; ҚТЖ/CSC сәйкестікті тексереді |
| Ауа сапасы | Өлшенетін параметрлер: TSP, SO₂, NO₂, CO. Инженердің талабы бойынша қосымша параметрлер енгізілуі мүмкін | Елді мекендер, зауыт маңы, мектептер, емханалар, мешіттер орналасқан аймақтар | Ауадан сынама алу және зертханалық талдау | Жоба басталар алдында (негізгі деңгей); құрылыс кезінде ай сайын және тоқсан сайын; жоба соңында | Мердігер орындайды; ҚТЖ/CSC сәйкестікті тексереді |
| Шу деңгейі | Параметрлер: Laeq 1h (дБА – орташа шу деңгейі), тәуліктік орташа шу деңгейі | Елді мекендер маңы, зауыттар, мектептер, мешіттер және т.б. | Шу өлшеу құрылғысы | Құрылыс кезеңінде ай сайын | Мердігер орындайды; ҚТЖ/CSC сәйкестікті тексереді |
| Судың сапасы | Параметрлер: BOD, COD, TSS, TPH. Қажет болған жағдайда қосымша параметрлер енгізіледі | Ірі су арналары (каналдар, өзендер) – көпір нүктелерінен 50 м жоғары және төмен; тұрақты су айдындары – жағадан 10 м қашықтықта | Су сынамаларын алу және зертханалық талдау | Жоба басталар алдында (негізгі деңгей); ай сайын және тоқсан сайын құрылыс кезінде; жоба соңында | Мердігер орындайды; ҚТЖ/CSC сәйкестікті тексереді |
| Қауымдастық қауіпсіздігі | Жол қозғалысы қауіпсіздігі, кіру мен шығу қауіпсіздігі, қазылған шұңқырлар мен жұмыс аймақтарын қоршау, COVID-19/пандемия кезіндегі қауіпсіздік, белгілер, шағымдар (GRM), қоғамды хабардар ету, SEA/SH шағымдары және т.б. | Теміржол жобасының алаңдары және тікелей немесе жанама әсер ететін қауымдастықтар | Жобаға қатысушылар мен мүдделі тараптардан алынған ақпарат | Құрылыс кезінде ай сайын | Мердігер орындайды; ҚТЖ/CSC сәйкестікті тексереді |
| Биоалуантүрлілік жағдайы | Табиғи мекендеу ортасының жалпы жағдайы, ұя салатын және көші-қон құстарының салыстырмалы саны, жыртқыш құстардың ұя басу жұптарының саны, сайғақтардың саны, кеміргіштердің көптігі, тірі омыртқалы жануарлардың тізімі | «Андасай» қорықшасы және теміржол өтетін құстар/биоәртүрлілік үшін маңызды аймақтар | Көктем мен күзде мониторинг; қорықты бақылау; стандартты далалық әдістер (мекендеу ортасын бағалау және бақылау маршруттары) | Тіршіліктің маңызды құс аймақтары– мамырдың соңында және қыркүйекте; Қорық – мемлекеттік тексеріс кестесіне сәйкес | Мердігер (ҚТЖ); ҚТЖ мониторингті қаржыландыруды және тиісті ұйымды тартуды қамтамасыз етеді |

- 9.3. Мердігердің «Нысанға бейімделген» экологиялық және әлеуметтік басқару жоспарлары

- Таңдалған мердігер жобаның жалпы Экологиялық және Әлеуметтік Менеджмент Жоспары  құжатына, егжей-тегжейлі жобалау шешімдеріне және қолданылатын рұқсаттарға негізделген нысанға бейімделген экологиялық және әлеуметтік басқару жоспарларын әзірлеуі тиіс.
Бұл жоспар құрылыс кезеңіндегі барлық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуге арналған және азаматтық құрылыс жұмыстары мен оған байланысты нысандардың толық ауқымын қамтиды.

- Экологиялық және Әлеуметтік Менеджмент Жоспары төмендегілерді қамтуы тиіс:

- - Мобилизация басталғанға дейін Мердігермен дайындалып, (қажет болған жағдайда) талқыланып, Құрылысқа қадағалау жөніндегі кеңесші мен ҚТЖ-ның экологиялық және әлеуметтік бөлімдері тарапынан қаралып, бекітілуі;

- - ESIA/ESMP аясындағы жеңілдету шараларын нақты нысандық рәсімдер мен әдістемелік нұсқауларға айналдыру;

- - Нысанға тән әсерлер мен қауіптерді анықтау, оларды азайту жөніндегі егжей-тегжейлі шараларды ұсыну және іс-қимыл жоспарын рөлдермен, ресурстармен, мерзімдермен, негізгі көрсеткіштермен мониторинг және есептілік тәртібімен бірге әзірлеу;

- - Сайттағы жағдайлар мен жобалау шешімдерінің өзгеруіне сәйкес жоспарды өзектендіріп отыру үшін өзгерістерді басқару рәсімін қамту.

- Экологиялық және Әлеуметтік Менеджмент Жоспары құрамына кемінде мынадай тақырыптық жоспарлар кіруі тиіс:

- - Ауа сапасы және шаңды басу жоспары (PS3)

- - Шу және діріл деңгейін басқару жоспары (PS3)

- - Су ресурстарын қорғау / эрозия мен шөгіндіні бақылау жоспары (ESC) (PS3)

- - Топырақты басқару жоспары (PS3)

- - Құрылыс материалдары, қалдықтар және қауіпті материалдарды басқару жоспары (PS3)

- - Қарыз шұңқырлары мен карьерлерді басқару жоспары (PS3/PS6)

- - Төгінділердің алдын алу және ластауды бақылау жоспары (PS3)

- - Төтенше жағдайларға дайындық және ден қою жоспары (PS1/PS3/PS4)

- - Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау (OHS) жоспары (PS2)

- - Еңбек ресурстарын басқару жоспары, оның ішінде мінез-құлық кодексі және SEA/SH іс-қимыл жоспары (PS2)

- - Қауымдастықтың денсаулығы, қауіпсіздігі және қауіпсіздік жоспары (CHSSP) (PS4)

- - Көлік пен қолжетімділікті басқару / теміржол қауіпсіздігі жоспары (PS4/PS5)

- - Еңбек лагерьлері мен жұмысшыларды орналастыруды басқару жоспары (PS2 / IFC нұсқаулары)

- - Биологиялық әралуандылық пен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға сәйкестік жоспары (жануарлар өтпелері, жарықтандыру шаралары және т.б.) (PS6)

- - Мәдени мұра және кездейсоқ табылуларды басқару рәсімі (PS8)

- - Нысанның орналасуы, инфрақұрылымы мен зауыт жұмысын ұйымдастыру жоспары (PS1/PS3)

- - Барлық бүлінген жерлерді қалпына келтіру және қайта өңдеу жоспары (PS3/PS6)

- - CSC-ның талабы бойынша қажет өзге нысандық басқару жоспарлары.

- Мердігер осы тақырыптық жоспарлардың барлығын біртұтас Экологиялық және Әлеуметтік Менеджмент Жоспары құрылымына біріктіріп, үйлесімділікті, өзара сілтемелерді және есеп берушілікті қамтамасыз етуі керек.
Экологиялық және Әлеуметтік Менеджмент Жоспарына сәйкестік Консультант тарапынан тұрақты түрде бақыланып, ҚТЖ тарапынан келісімшарттық міндеттемелер аясында қатаң орындалуы тиіс.

Кесте 43. «Мойынты – Қызылжар» учаскесіне арналған экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер, әсерлер және жеңілдету шараларының жиынтық жоспары

| Кезең | PS | Мәселе | Дереккөз / қызмет түрі | Күтілетін әсер | Негізгі жеңілдету / басқару шаралары | Жауапты тарап (Іске асыру / Қадағалау) | Құны* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Құрылысқа дейінгі кезең | PS1 | Экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді басқару | Қорытынды Экологиялық және Әлеуметтік Әсерді Бағалау /Экологиялық және Әлеуметтік Менеджмент Жоспары; егжей-тегжейлі жобалау; рұқсаттар | Басқарылмаған E&S тәуекелдері; жобалау олқылықтары | Экологиялық және Әлеуметтік Әсерді Бағалау / құжатын түпкілікті бекіту; Экологиялық және Әлеуметтік Менеджмент Жоспары және KPI көрсеткіштерін келісімшарттарға енгізу; Экологиялық және Әлеуметтік Әсерді Бағалау /Экологиялық және Әлеуметтік Менеджмент Жоспары және әдістемелік нұсқауларды талап ету; мониторинг, есептілік және инциденттерді тіркеу жүйесін орнату; микродеңгейде өзгерістерді басқару; жинақталған және маусымдық базалық деректер; парниктік газдар бойынша скрининг | Мердігер; ҚТЖ/Консультант бақылауы | EPC және CSC шеңберінде |
|  | PS1/PS6 | Маршрут пен нысан таңдау (жаңа темір жол) | Жаңа ROW, көпірлер, лагерьлер, зауыттар | Болдырмауға болатын экологиялық/әлеуметтік қақтығыстар | Сезімтал аймақтар мен елді мекендерден айналып өтетін баламаларды талдау; фрагментация мен су айдындарын кесіп өтуді азайту; жағалау мен қорық аймақтары үшін «жоламау» буферлері | Жобалаушы/мердігер; ҚТЖ/ Консультант | Жобалау ауқымы |
|  | PS3 | Қарыз шұңқырлары мен карьерлерді орналастыру | Материал көздері; қолжетімділік | Жердің бұзылуы; шаң/шу әсері | Қарыз/карьер жоспары: лицензияланған көздер; SPNA аумағында тыйым салу; шаң мен шуды азайту шаралары; қалпына келтіру кепілдіктері; кезеңдік қалпына келтіру жоспары | Мердігер; ҚТЖ/ Консультант; биоәртүрлілік маманы | EPC |
|  | PS5 | Жер алу және өмір сүру құралдары | Жаңа ROW; тұрақты/уақытша сервитуттар | Жер алу; активтер мен табыстан айырылу | LARAP іске асыру: халық санағы; толық өтемақы (жұмыс басталғанға дейін); өмір сүру көздерін қалпына келтіру (жайылым пайдаланушыларды қоса алғанда); уақытша сервитуттарды басқару; қоғаммен GRM жүйесі | ҚТЖ және Әкімдік (жетекші); мердігер (қолдау) | KTZ |
|  | PS6 | Биологиялық әралуандылық базасы және маңызды табиғи аймақтар скринингі | Андатсай СНС кластерлері; сайга/аргали таралу аймақтары | Маңызды табиғи аймақтарға қауіп | Маңызды табиғи аймақтарды анықтау; қажет болған жағдайда «таза шығынсыз/таза өсім» стратегиясы мен өтемақылық шаралар; алдын ала экологиялық зерттеулер; Экологиялық бақылау маманын тағайындау | ҚТЖ/CSC; биоәртүрлілік маманы | KTZ/CSC |
|  | PS8 | Мәдени мұра | Десктоп және далалық зерттеу | Зиян келтіру қаупі | ROW, лагерьлер мен карьерлер аумағында алдын ала мәдени мұра скринингі; нұсқаулық брифингтер | Мердігер; ҚТЖ/CSC | EPC |
| Құрылыс кезеңі | PS2 | Жұмыс күші мен SEA/SH | Жұмысқа қабылдау; қашық лагерьлер | Әлеуметтік шиеленіс; SEA/SH | Әділ, ашық қабылдау; Мінез-құлық кодексі; SEA/SH іс-қимыл жоспары; жұмысшыларға арналған GRM; IFC стандарттарына сай орналастыру; мәдени сезімталдық | Мердігер; ҚТЖ/CSC | EPC |
|  | PS2 | Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық (OHS) | Жер қазу, құрылымдар, электр, биіктік, ауа райы | Жарақаттар/өлім | OHS жоспары; тәуекел бағалау; PPE; биіктіктен құлау қорғанысы; төтенше жағдайға дайындық; қауіпті материалдар (SDS) және қосымша қорғаныс | Мердігер; ҚТЖ/CSC | EPC |
|  | PS3 | Топырақ сапасы | Қазу, лагерьлер, зауыттар | Ластану; құнарлылық жоғалуы | Топырақты басқару жоспары; үстіңгі қабатты сақтау; отын төгуге арналған оқшауланған алаңдар; май-су бөлгіштер; лицензиялы қалдық шығару | Мердігер; ҚТЖ/CSC | EPC |
|  | PS3 | Су ресурстары мен сапасы | Су алу, арна жұмыстары, лагерь кәрізі | Ластану, лайлану | Су ресурстарын басқару жоспары; рұқсаттар; буфер аймақтар; ESC; лагерьлерде септик/тазарту қондырғылары; тұндыру және тазалау | Мердігер; ҚТЖ/CSC | EPC |
|  | PS3 | Ауа сапасы | Жер жұмыстары; тасымал; зауыттар | Шаң, шығарындылар | Ауа сапасы жоспары; шаң басу; жабық тасымал; техниканы күтіп ұстау; төмен күкіртті дизель; ашық жағуға тыйым | Мердігер; ҚТЖ/CSC | EPC |
|  | PS3 | Шу және діріл | Ауыр техника, ұсақтау, тығыздау | Шу әсері | Шу/діріл жоспары; базалық деңгей; шуды азайту; күндізгі кесте; жеке қорғаныс; мониторинг | Мердігер; ҚТЖ/CSC | EPC |
|  | PS3 | Қалдықтар және қауіпті материалдар | Лагерьлер, зауыттар | Ластану, төгінділер | Қалдықтар мен қауіпті материалдар жоспары; бөлу; таңбаланған контейнерлер; лицензиялы жою; қайта өңдеу | Мердігер; ҚТЖ/CSC | EPC |
|  | PS4 | Қауымдастық қауіпсіздігі | Қол жеткізу жолдары, ашық қазбалар | Қоғамдық жарақаттар | Көлік және қолжетімділік жоспары; қоршаулар, жарықтандыру; ақпараттандыру; қауіпсіздік бойынша оқыту | Мердігер; ҚТЖ/CSC | EPC |
|  | PS6 | Флора | Тазалау жұмыстары | Өсімдік жамылғысының жоғалуы | Із қалдырмау; ағаш отырғызу (10:1); шаң басу; өртке тыйым | Мердігер; ҚТЖ/CSC | EPC + ағаштарды отырғызу |
|  | PS6 | Фауна — құстар | Ағаштарды кесу; жаңа немесе ауыстырылған әуе электр желілері (ОHL); жарықтандыру | Ұялардың бұзылуы; тоқ ұру қаупі; жарық дезориентациясы. | Сәуір–тамыз айларындағы ұя салу маусымында ағаш кесуден бас тарту; жойылған жыртқыш құс ұяларының орнына 3:1 қатынасында жасанды ұялар орнату (жұмыс аймағынан ≥500 м қашықтықта және 3–5 км арақашықтықта); құсқа қауіпсіз электр желілерін қолдану (SIP, оқшаулағыш қақпақтар, аспалы изоляторлар); бағытталған немесе жерге бағытталған жарықтандыру жүйесін пайдалану; көші-қон маусымында жарықтандыруды азайту кестесін енгізу. | Мердігер; ҚТЖ/CSC; биоалуантүрлілік маманы. | EPC |
|  | PS6 | Фауна — бауырымен жорғалаушылар | Орлар мен шұңқырлар | Қоршауға түсу және өлім-жітім қаупі. | Траншеяларды күн сайын тексеру және жануарларды құтқару; мүмкін болған жағдайда жұмысты сәуір–мамыр айларындағы көбею маусымынан тыс уақытта жоспарлау. | Мердігер; ҚТЖ/CSC. | EPC |
|  | PS6 | Фауна — балықтар мен қосмекенділер | Су алу құрылғылары; өзен арналары бойындағы жұмыстар | Балықтардың өлімі; лайлану. | Су алу құрылғыларына балық қорғау сүзгілерін орнату; уылдырық шашу және қыстап шығу аймақтарында жұмыс жүргізбеу; уақыттық шектеулерді сақтау; тұрмыстық және өндірістік суларды арналарға ағызуға тыйым салу; жұмысшылардан кейін қалдықтарды уақтылы жинау. | Мердігер; ҚТЖ/CSC. | EPC |
|  | PS6 (SPNA) | Андасай SNS кластерлері және IBA/KBA аймақтары | Кластер шекараларында немесе буфер аймақтарында жүргізілетін жұмыстар | Тіршілік ету ортасының бұзылуы; талаптардың сақталмауы. | Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға (СПНА) қатысты барлық міндеттемелер мен тыйымдарды орындау (өрт қауіпсіздігі, қалдықтарды басқару, химиялық заттарды тасымалдау, аң аулауға және өсімдіктерді жинауға тыйым салу); жұмысшылар үшін ішкі тәртіп ережелері (маусымдық шектеулер, жол жылдамдығы, жарықтандыру кестесі); қорық инспекцияларына рұқсат беру; залал болған жағдайда өтемдік шараларды орындау. | Мердігер (іске асыру); ҚТЖ/CSC және Қорық әкімшілігі (қадағалау). | EPC |
|  | PS8 | Мәдени мұра | Қазба жұмыстары; қарыз карьерлері | Анықталмаған мәдени нысандардың зақымдануы. | «Кездейсоқ табылымдар рәсімін» орындау: жұмысты тоқтату, аймақты қорғау, Мәдениет министрлігі мен ҚТЖ-ға хабарлау, сарапшылардың бағалауы, тек ресми рұқсаттан кейін жұмысты жалғастыру; жұмысшыларға кіріспе нұсқаулық өткізу. | Мердігер; ҚТЖ/CSC. | EPC |
| Операциялық кезең | PS2 | Жұмысшылардың еңбекті қорғауы (техникалық қызмет көрсету кезеңі) | Теміржол жолдары, құрылыстар, сигнал беру және электр жүйелері | Жарақат алу қаупі. | Стандартты жұмыс рәсімдері (SOPs); жеке қорғаныс құралдары (PPE); жұмыс аумағын қорғау; қозғалысты бақылау; төтенше жағдайға дайындық. | ҚТЖ / Оператор. | O&M |
|  | PS3 | Эрозия және дренаж | Бөгеттер, су өткізгіштер, дренаж жүйелері | Эрозия, тұнба түзілу. | Беткейлерді көгалдандыру немесе арматуралау; дренаж жүйелерін жүйелі түрде тазалау; жауыннан кейін тексеру және жөндеу. | ҚТЖ / Оператор. | O&M |
|  | PS3 | Ауа және шу (пойыздар) | Поездар қозғалысы; рельсті тегістеу және майлау | Дизель шығарындылары; шу және діріл | Пойыз паркін техникалық қызметтен өткізу; қажет болған жағдайда аз күкіртті отынды пайдалану; рельстерді тегістеу және майлау; сезімтал нысандарда шу тосқауылдарын орнату; локомотив гудогын қауіпсіздік және «тыныш аймақ» ережелеріне сай пайдалану. | ҚТЖ / Оператор. | O&M |
|  | PS3 | Төгінділер және ластану | Рельстен шығу немесе апаттар | Мұнай өнімдерінің төгілуі және ластану. | Төгіндіге қарсы жинақтар мен оқытылған командаларды дайындау; ведомствоаралық өзара іс-қимыл хаттамалары; төгіндіні жедел жою және қалдықтардың рәсімделген есептері. | ҚТЖ / Оператор; ТЖ қызметтері. | O&M |
|  | PS4 | Қоғамдық қауіпсіздік (теміржол) | Теміржол қиылыстары, мал өтуі, рұқсатсыз өту | Қақтығыстар, жарақаттар, өлім-жітім. | Теміржол қауіпсіздігі бағдарламасы – белсенді қорғаныс жүйелері (шлагбаумдар, жарық және дыбыс белгілері); көру аймағын қамтамасыз ету; халықты ақпараттандыру; қауіпті аймақтарда қоршаулар орнату; мал шаруашылығы аймақтарында арнайы өту нүктелерін ұйымдастыру. | ҚТЖ Оператор, жергілікті мемлекеттік органдар | Capex + O&M |
|  | PS6 | Жабайы табиғат және экологиялық байланыс | Поездар; қоршалған теміржол жолағы | Жануарлардың өлімі; көші-қон жолдарының бұзылуы. | Жануарларға қолайлы инфрақұрылым – үздіксіз қоршаулар (жануар түріне байланысты ≥2 км сайын өтпелерге бағыттау), топырақты рампалар мен бағыттаушы қоршаулар; маусымдық мониторинг; бейімделмелі басқару (мысалы, ескерту жүйелері немесе жылдамдықты шектеу шаралары). | ҚТЖ / Оператор; биоалуантүрлілік маманы. | Capex + O&M |
|  | PS1 | Мониторинг және бейімделмелі басқару | Барлық қызмет түрлері | Тәуекел үрдістерінің дер кезінде анықталмауы. | Мониторинг жоспарын орындау (ауа, шу, су, биоалуантүрлілік, қауіпсіздік көрсеткіштері); KPI нәтижелерін жариялау; түзету шараларын «Өзгерістерді басқару» (MoC) рәсімі арқылы енгізу. | ҚТЖ / Оператор (есептілікті қаржыландырушыларға ұсыну). | O&M |

- Шығындар: Мердігер тарапынан EPC (Инжиниринг, Сатып алу, Құрылыс) аясында іске асыру; Консультант/ҚТЖ шеңберінде қадағалау; LARAP Жерді алу және қоныстандыру іс-қимыл жоспары – ҚТЖ есебінен; операциялық шаралар – ҚТЖ O&M (Пайдалану және техникалық қызмет көрсету) құрамында.

- Егер мәдени мұра анықталса, биоалуантүрлілікті өтеу (offsets) бөлек бюджеттен қаржыландырылады.

- Іске асыру бойынша ескертпелер:
8. Жобалық интеграция (PS1/PS6): Жабайы жануарлар өтетін орындарды, қоршаулардың үздіксіздігін, тиімді жерлерде еңістіктерді тегістеуді, фаунаға арналған су өткізгіштерді бейімдеуді және құстарға қауіпсіз электр желілерінің стандарттарын жобалау сатысында бекіту, Биоәртүрлілік басқару жоспары ұсынымдарына сәйкес, Орман және жануарлар дүниесін қорғау өңірлік инспекциясы мен Қазақстан биоалуантүрлілігін сақтау қауымдастығының және басқа да тиісті ұйымдардың қатысуымен (қажет болған жағдайда мердігер қаржыландырады).

- - Қолжетімділік/тасымал (PS4/PS3): Құрылыс кезеңіндегі уақытша тасымал жолдарын қауым қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бақылау шараларымен, шаң басумен және кезең-кезеңімен жою/қалпына келтірумен жоспарлау.
- Өтпе жол құқығы аймағын қалпына келтіру (PS3/PS6): Құрылыс алаңы бойымен топырақтың үстіңгі қабатын сақтау; иықтар мен бұзылған аумақтарды жергілікті дала өсімдіктерімен қайта көгалдандыру.
- Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар сәйкестігі (PS6): Барлық жоба қатысушылары үшін Андасай Мемлекеттік табиғи қорықша міндеттемелері мен тыйымдарын қолдану; Қорық әкімшілігімен тұрақты байланыс орнату.
- Жерді алу және қоныстандыру іс-қимыл жоспары (PS5): Әрбір тізбек учаскесінде өтемақы толық төленіп, өмір сүру көздерін қалпына келтіру басталғанға дейін ешқандай жұмыстар немесе аумақты тапсыру жүргізілмейді; маусымдық малшылар мен қауымдық пайдаланушыларды қамту.
- Қауіпсіздік (PS4/PS2): Барлық күзет қызметтері Ерікті қағидаттар бойынша оқытылуы тиіс; қатынасу ережелері, пропорционалдық және ШҚМ интеграциясы қамтамасыз етілуі қажет.

# 9.4. Іске асыру кестесі және шығындарды бағалау

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасының іске асыру кестесі мен шығындарын бағалау IFC өнімділік стандарттарына (PS1–PS8), Дүниежүзілік банк тобының ЕҚТ нұсқаулығына (2007) және Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес әзірленген. Бұл бөлім жобаның барлық кезеңдерінде экологиялық және әлеуметтік кепілдіктердің толық интеграциясын қамтамасыз ету мақсатында ESMP құрамындағы жеңілдету шараларының, мониторинг пен әлеуетті арттырудың шығындарын біріктіреді. Сондай-ақ тиімді іске асыруды, сәйкестікті және тәуелсіз тексеруді қамтамасыз ету үшін кадрлық қажеттіліктерді, жауапкершіліктерді және мерзімдерді айқындайды.

# 9.4.1. Жеңілдету шараларына жұмсалатын шығындар

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы бойынша қоршаған ортаны қорғауға арналған шығындардың бағалануы жобаның Биоалуантүрлілікті басқару жоспарының (BMP) орындалуымен тікелей байланысты, ол жобаның Қоршаған ортаға және әлеуметтік әсерді бағалау (ESIA) бөлігі ретінде дайындалған. Бұл жоспар IFC өнімділік стандарттарына (әсіресе PS1 және PS6), Дүниежүзілік банк тобының жалпы ЕҚТ нұсқаулығына (2007) және Қазақстанның экологиялық заңнамасына сәйкес әзірленіп, теміржол дәлізі бойында биоалуантүрлілікті сақтау, мекендеу орталарын қорғау және тірі табиғи ресурстарды орнықты басқару бойынша кешенді негізді қалыптастырады.

Биоалуантүрлілікті басқару жоспары кабинет зерттеулеріне және дала зерттеулеріне негізделді. Зерттеулер жобаның трассасы бойындағы маңызды табиғи мекендерді, көші-қон дәліздерін және Қазақстанның Қызыл кітабы мен Халықаралық табиғатты қорғау одағының (IUCN) тізіміне енгізілген сирек және жойылып бара жатқан түрлердің (мысалы, сайга, арқар, дала бүркіті, қызғалдақтар) мекендеу орындарын анықтауға бағытталды.

Жоспарда құрылыстың және пайдалану кезеңінің жерүсті, су және құс биоалуантүрлілігіне әсер ету тәуекелдері айқындалған және Айак-Бестау мен Ортау ойпаттары сияқты сезімтал аймақтарға басымдық берілген. Онда жыртқыш құстарға арналған жасанды ұя орнату платформалары, балық қорғау құрылғылары, жануарлар өтетін қоршаулар мен өткелдер және экологиялық сауаттылықты арттыру кампаниялары сияқты жеңілдету шаралары қарастырылған.

Бағаланған шығындар осы шараларды жобалау, сатып алу, орнату және мониторинг жүргізу жұмыстарын, сондай-ақ ҚТЖ, мердігерлер мен жергілікті мүдделі тараптардың әлеуетін арттыру іс-шараларын қамтиды. Бұл Биоалуантүрлілікті басқару жоспары мен «болдырмау – азайту – қалпына келтіру – өтеу» қағидаттарына сәйкестікті қамтамасыз етуге бағытталған. Қаржыландыру экологиялық қадағалау, биоалуантүрлілікті мониторингтеу және қоғамды ақпараттандыру іс-шараларын да қамтиды, бұл маңызды мекендердің экологиялық тұтастығын сақтауға және биоалуантүрлілікті таза шығынсыз (NNL) деңгейінде қамтамасыз ету жөніндегі жобалық міндеттемені орындауға мүмкіндік береді.

Осы шараларды Қоршаған орта және әлеуметтік менеджмент жоспарына (ESMP) және жобалық бюджетке енгізу арқылы Мойынты – Қызылжар теміржол жобасы биоалуантүрлілікті қорғау шараларының тиісті деңгейде қаржыландырылуын, заң талаптарына сәйкестігін және операциялық деңгейде іске асырылуын қамтамасыз етеді. Бұл тәсіл ұлттық экологиялық реттеулерге де, халықаралық қаржыландырушы ұйымдардың кепілдіктеріне де толық сәйкес келеді.

Биоалуантүрлілікті басқару жоспары (BMP) шеңберіндегі экологиялық қорғау шараларының болжамды шығындары төменде көрсетілген.

# Кесте 44. Үздік Менеджмент Тәжірибелері бойынша экологиялық қорғау шараларының шамамен алынған құны

| Шара | Жұмыс түрі | Саны | Бірлік бағасы (теңге) | Бірлік бағасы (доллар) | Жалпы құны (теңге) | Жалпы құны (доллар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жасанды ұяларды орнату | Профильді құбыр 100x100x3 мм, 1 метр | 168 | 3500 | 6,5 | 588000 | 1092,936803 |
|  | Бұрыш 40x40x3 мм, 1 метр | 335 | 780 | 1,4 | 261300 | 485,7 |
|  | Тор 50x50x4 мм, дана | 3 | 4700 | 8,7 | 14100 | 26,2 |
|  | Тоқу сымы 3 мм, орама | 1 | 4300 | 8,0 | 4300 | 8,0 |
|  | Электрод №3, қорап | 2 | 3000 | 5,6 | 6000 | 11,2 |
|  | Кесу дискісі 125, қорап | 6 | 2000 | 3,7 | 12000 | 22,3 |
|  | Аккумуляторлы бұрыштық тегістеуіш, дана | 1 | 60000 | 111,5 | 60000 | 111,5 |
|  | Цемент, қап | 3 | 1800 | 3,3 | 5400 | 10,0 |
|  | M8x30 болттар, дана | 100 | 50 | 0,1 | 5000 | 9,3 |
|  | Мотоқап, дана | 1 | 70000 | 130,1 | 70000 | 130,1 |
|  | Бұрғылар, жиынтық | 2 | 10000 | 18,6 | 20000 | 37,2 |
|  | Дәнекерлеу жұмыстары, қызмет | 1 | 200000 | 371,7 | 200000 | 371,7 |
| Бөлім бойынша барлығы: |  |  | 360130 | 669,4 | 1246100 | 2316,2 |
| Балық қорғау құрылғыларын орнату | Балық қорғау құрылғысы, дана | 10 | 380000 | 706,3 | 3800000 | 7063,2 |
| Бөлім бойынша барлығы: |  |  | 380000 | 706,3 | 3800000 | 7063,2 |
| Ақпараттық белгілерді орнату | Ақпараттық белгілер, дана | 6 | 250 000 | 465 | 1500000 | 2788,1 |
| Бөлім бойынша барлығы: |  |  | 250 000 | 465 | 1500000 | 2788,1 |
| Экологиялық-ағартушылық ақпараттық компания | Эколог (биолог) қызметі | 1 | 350 000 | 650,6 | 350 000 | 650,6 |
| Бөлім бойынша барлығы: |  |  | 350 000 | 650,6 | 350 000 | 650,6 |
| Барлық бөлімдер бойынша ЖАЛПЫ: |  |  | 1 340 130 | 2490,95 | 6 896 100 | 12818,0 |

Жыртқыш құстарға арналған жасанды ұяларды орнату құны аңшылық шаруашылығы аумағында ұқсас жұмыстарды орындаған Қазақстан биоалуантүрлілікті сақтау қауымдастығының (ACBK) қызметкерлерінің сметалық есептері негізінде алынған.

Балық қорғау құрылғыларының құны — балық қорғау құрылғыларының жеткізушілерінің ресми веб-сайттарындағы мәліметтерден алынған.

Ақпараттық белгілерді орнату құны — ашық көздердегі баспахана бағаларына сәйкес есептелген.

Эколог (биолог) маманның кеңес беру қызметінің құны — аймақтағы мамандардың орташа айлық еңбекақысы негізінде анықталған.

Сайгактарға арналған еңіс пен қоршауларды орнату жұмыстарының құны бөлек есептелмеген, себебі ол жобалық-сметалық құжаттама құрамына енгізілген.

# Доллар бағамы 31.08.2025 ж. жағдайы бойынша 1 АҚШ доллары = 538 теңге деп қабылданды.

# 9.4.2. Мониторинг қызметтеріне арналған кеңес беру бюджеті

IFC PS1 (Қоршаған орта мен әлеуметтік тәуекелдерді және әсерлерді бағалау және басқару) талаптарына сәйкес, «ҚТЖ» АҚ тәуелсіз экологиялық және әлеуметтік (E&S) қадағалау мен мониторинг функциясын Құрылысқа қадағалау кеңесшісі (CSC) және/немесе мамандандырылған ұйымдар арқылы жүзеге асырады. Бұл бюджет жолы кәсіби қызметтер мен тікелей шығындарды (ODC) қамтиды, олар мыналарға бағытталған:

- Мердігердің бекітілген C-ESMP талаптарына сәйкестігін тексеру;

- Жобаның мониторинг бағдарламасын іске асыру (ауа, шу, су, биоалуантүрлілік, еңбекті қорғау, қоғамның қауіпсіздігі, қалдықтар және т.б.);

- ҚТЖ мен несие берушілерге нәтижелер бойынша есеп беру;

- ҚТЖ қызметкерлері мен аудандық деңгейдегі мүдделі тараптарға әлеуетті арттыру тренингтерін өткізу.

# Жоспарлау болжамдары:

- Құрылыс мерзімі: 36 ай (~3 жыл);

- Жеткізу құрылымы: 323 км теміржол бойында шамамен 5 келісімшарттық лот;

- Стандарттар: IFC PS1–PS8, WB ESF (2018) және WBG EHS Нұсқаулықтары;

- Мердігерлердің өзіндік мониторингі параллель жүргізіледі, CSC тексеру және аудит жүргізеді.

# Қызмет көрсету аясы (PS-тарға сәйкестендірілген):

- PS1 – E&S басқару жүйесіне бақылау; тәуекелдер тізілімін жаңарту; мониторингті растау; оқиғалар мен сәйкессіздіктерді басқару; айлық/тоқсандық есептер; KPI панельдері.

- PS2 – ЕҚҚ аудиттері (жұмыс рұқсаттары, биіктікте жұмыс, жүк көтеру, оқшаулау); жұмысшылардың шағымдарын қарау тетігін тексеру; лагерь мен тұрғылықты жерлерді инспекциялау; SEA/SH мінез-құлық кодексін сақтау.

- PS3 – Ауа, шу, су, қалдықтар және қауіпті материалдарға сәйкестік; ресурстарды тиімді пайдалану; зауыттық шығарындыларды бақылау.

- PS4 – Қоғамдық денсаулық, қауіпсіздік және күзет; көлік пен теміржол аймақтарындағы тексерулер; қоғаммен байланыс және шағымдарды басқару.

- PS5 – Құрылыс кезеңіндегі қолжетімділікті басқаруды тексеру және LARAP тобының жұмысына қатысу.

- PS6 – Далалық зерттеулер; тыйым салынған аймақтар; фауна мен флораны бақылау; жабайы жануарлар өткелдері, қоршаулар және жарықтандыру; қарыз орындарын жабу.

- PS7 – Қолданылған жағдайда, әлеуметтік-мәдени факторлар мен шағымдарды ескеру.

- PS8 – Күтпеген олжаларға дайындық; археологтың шақыру бойынша қолжетімділігі; табылған мұраларды тіркеу.

# 9.4.3. Қызметкерлер және еңбек көлемі

Мойынты – Қызылжар теміржол жобасының Қоршаған орта және әлеуметтік менеджмент жоспарын (ESMP) іске асыру үшін экологиялық, әлеуметтік, денсаулық және қауіпсіздік (ESHS) бойынша көпсалалы құрылым қажет. Бұл құрылым IFC Өнімділік стандарттарына және Қазақстан Республикасының экологиялық, еңбек және денсаулық сақтау нормаларына толық сәйкестікті қамтамасыз етеді.

Орталық Экологиялық, Әлеуметтік, Денсаулық және Қауіпсіздік Бақылаушы Консультанттар (CSC ESHS) командасы (жоба ауқымында):

- ESHS топ жетекшісі / PS1 маманы – 1.0 FTE (36 ай)

- Аға ЕҚҚ жетекшісі (PS2) – 0.5 FTE (36 ай)

- Аға экологиялық жетекші (PS3) – 0.5 FTE (36 ай)

- Әлеуметтік / SEA-SH маманы (PS1/2/4/5) – 0.5 FTE (36 ай)

- Биологиялық әртүрлілік жетекшісі (PS6) – 0.25 FTE (36 ай)

- Мәдени мұра кеңесшісі (PS8, шақыру бойынша) – 0.05 FTE (36 ай)

- Деректер және мониторинг офицері – 0.5 FTE (36 ай)

# Лоттар бойынша резиденттік ESHS командалары (әр лот):

- Резидент ESHS менеджері – 1.0 FTE (36 ай)

- ЕҚҚ инспекторы – 1.0 FTE (36 ай)

- Экологиялық инспектор – 1.0 FTE (36 ай)

- Әлеуметтік байланыс офицері – 0.5 FTE (36 ай)

- Биомонитор (ортақ/жылжымалы) – 0.25 FTE (36 ай)

- Көлік және жұмыс аймағының қауіпсіздік инспекторы – 0.5 FTE (36 ай)

Ескерту: Биологиялық әртүрлілік пен мәдени мұра мамандары бірнеше лот арасында бөлінуі мүмкін; биік маусымдарда (мысалы, ұя салу, су өткелдері жұмыстары кезінде) қосымша уақытша қызметкерлер тартылады.

# Мониторинг жиілігі (мысалы):

- Ауа сапасы (TSP/PM₁₀/PM₂․₅), шу, діріл – бастапқы база, содан кейін ай сайын; шағым болғанда – қосымша.

- Су сапасы – базалық деңгей; ай сайын су алу және тұндыру тоғандарында; жаңбырдан кейін.

- Қалдықтар және қауіпті материалдар – апталық тексеру; ай сайын құжаттарды тексеру.

- Еңбекті қорғау – күнделікті тексерулер; апталық тақырыптық аудиттер; жарақат көрсеткіштері (LTIFR/TRIFR) ай сайын бақыланады.

- Қауіпсіздік және көлік – апталық тексерулер; апта сайын оқиғаларды талдау.

- Биологиялық әртүрлілік – алдын ала зерттеулер; маусымдық бақылаулар; ай сайын сезімтал учаскелерде тексеру.

- Мәдени мұра – жарты жыл сайын дайындық жаттығулары; қажет болған жағдайда дереу әрекет ету.

# ҚТЖ мен аудандық қатысушыларға арналған оқыту:

- PS1: E&S тәуекел менеджменті, мониторинг, есептілік.

- PS2: Қауіпсіздік мәдениеті, қауіпті жұмыстар, еңбекке қатысты шағымдар.

- PS3: Ластаудың алдын алу, тиімді ресурстарды пайдалану.

- PS4: Қоғамдық және көлік қауіпсіздігі, төтенше жағдайларға дайындық.

- PS5: Құрылыс кезіндегі қолжетімділікті басқару, LARAP үйлестіруі.

- PS6: Биологиялық бақылау, жарықтандыру, қоршаулар, шөп отырғызу.

- PS8: Күтпеген олжаларды анықтау процедурасы.

- Жалпы: SEA/SH және ВИЧ/ЖЖБИ туралы хабардарлық, климаттық тұрақтылық, теміржол қауіпсіздігі.

Оқыту форматы: бастапқы тренинг + тоқсан сайын жаңарту, қауіпсіздік бойынша күнделікті брифингтер, бірлескен тексерулер, нәтижелерді бағалау.

# Бюджеттік құрылым және есептеу әдісі:

- Кәсіби қызметтер: Σ (FTE × айлық тариф × ай саны) – орталық және лоттық топтар үшін.

- Тікелей шығындар мен жабдықтар: көліктер, портативті өлшеуіштер, зертханалық талдаулар, деректер платформасы, іссапарлар.

- Оқыту және ақпарат: тренинг алаңдары, материалдар, аудармашылар, SEA/SH ұйымдарымен келісімдер.

- Тәуелсіз тексерулер: үшінші тарап аудиттері, зертхана тексерістері.

- Резерв: 10–15% – төтенше жағдайлар мен көлем өзгерістеріне арналған.

# Рөлдер мен өзара әрекеттесу:

- Мердігер: C-ESMP талаптарына сәйкес өзіндік мониторинг; ай сайынғы ESHS есептер; оқиғалар туралы дереу хабарлау.

- CSC ESHS командасы: тәуелсіз тексеру, аудит, оқыту, біріктірілген есеп беру және түзету шараларын ұсыну.

- ҚТЖ: жалпы бақылау, шешім қабылдау және несие берушілермен байланыс.

10. КЕҢЕС БЕРУ ЖӘНЕ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ

IFC Өнімділік стандартының 1-іне (PS1) – Қоршаған орта мен әлеуметтік тәуекелдерді және әсерлерді бағалау және басқару сәйкес және Қазақстан Республикасының 2021 жылғы Экологиялық кодексіндегі қоғамдық қатысу талаптарына орай, Мойынты–Қызылжар жаңа теміржол желісі жобасы бойынша мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу мен қоғамдық тыңдауларды «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ (ҚТЖ) ұйымдастырады және басқарады. Бұл жұмысқа техникалық тұрғыдан жобаны дайындау жөніндегі кеңесші (Dong Sung Engineering, Ltd., Сеул, Оңтүстік Корея) және кейіннен құрылысқа қадағалау кеңесшісі (CSC) қолдау көрсетеді.

Қоғамдық хабарландырулар мен тыңдаулар – Қазақстанның ұлттық экологиялық бағалау (EIA) рәсімінің міндетті бөлігі болып табылады. Бұл рәсімге Мойынты және Қаражал қалаларындағы ресми қоғамдық тыңдаулар мен теміржол бойындағы елді мекендерде қосымша қоғамдастық кеңестері кіреді. Осы кездесулердің нәтижелері мен ұсынымдары ҚОӘБ (ESIA) және қоршаған орта мен әлеуметтік менеджмент жоспары (ESMP) құжаттарына енгізілді.

Жобаның Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспары (SEP) жобаның барлық кезеңдерінде жүйелі және инклюзивті өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін негіз болып табылады. Ол мүдделі тараптарды анықтау әдістерін, әртүрлі топтармен жұмыс істеу тәсілдерін және кері байланыс, шағымдар мен ұсыныстарды қабылдау мен қараудың қолжетімді тетіктерін анықтайды.

IFC PS1 стандартына (және Дүниежүзілік банктің ESS10 эквивалентіне) сәйкес мүдделі тараптармен өзара әрекеттесудің негізгі мақсаттары:

- Жүйелі және құрылымды өзара әрекеттесу тәсілін орнату, әсіресе жобаға тікелей әсер ететін тараптармен (PAPs) сенімді қарым-қатынас орнату;

- Мүдделі тараптардың пікірлері мен мүдделерін бағалау және оларды жобалау мен экологиялық-әлеуметтік іс-шараларға енгізу;

- Қоғаммен тиімді, инклюзивті және мәдени тұрғыдан бейімделген өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету;

- Жобаның ықтимал тәуекелдері мен әсерлері туралы дер кезінде, түсінікті және ашық ақпарат тарату;

- Жобаға әсер ететін тараптарға (PAPs) ашық әрі қолжетімді шағым беру тетігін ұсыну, шағымдардың орындалуын қадағалау және шешімдердің айқын болуын қамтамасыз ету.

Негізгі екі мүдделі тарап тобы анықталды:

- Жобаға әсер ететін тараптар (PAPs) – жобадан тікелей немесе жанама әсер алатын жеке тұлғалар мен қауымдар (жол бойындағы тұрғындар, маусымдық жер пайдаланушылар, осал топтар, жерді алу мен құрылыс әсерінен зардап шеккен кәсіпкерлер).

- Басқа мүдделі тараптар (OIPs) – мемлекеттік органдар (әкімдіктер, реттеуші мекемелер), үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ), ғылыми қауымдастықтар, жеке сектор, мердігерлер мен БАҚ өкілдері.

Мойынты–Қызылжар теміржол дәлізі бойынша негізгі мүдделі тараптарға жер алу, қолжетімділіктің шектелуі, шу мен шаң әсері, құрылыс барысындағы қолайсыздық сияқты тікелей әсерлерге ұшырайтын қауымдар мен жер пайдаланушылар кіреді. ҚТЖ мен CSC жобаның даму кезеңінде SEP жоспарын жаңартып, өзара әрекеттесу іс-шараларының өзектілігін және тиімділігін қамтамасыз етуі тиіс.

SEP жоспары қоғаммен өзара әрекеттесу әдістері мен мерзімдерін қамтиды, мысалы: қауымдастық кездесулері мен фокус-топтар, ресми қоғамдық тыңдаулар, ресми хабарландырулар мен онлайн-платформалар арқылы ақпарат тарату, 24/7 жұмыс істейтін шағымдарды қарау тетігі (GRM). Бұл іс-шаралар мүдделі тараптардың пікірлері жобаны жоспарлау, іске асыру және мониторинг барысында ескерілетініне кепілдік береді.

# 10.1 Жобаны дайындау кезеңіндегі консультациялар

IFC PS1 стандарты мен Қазақстан Республикасының 2021 жылғы Экологиялық кодексі талаптарына сәйкес, жобаны дайындау сатысында ерте кезеңдік мүдделі тараптармен консультациялар өткізілді. Бұл кездесулер жобаның мақсаты мен ықтимал әсерлері туралы ақпарат беру, жергілікті тұрғындардың пікірлерін жинау және экологиялық-әлеуметтік мәселелерді ESIA және ESMP құжаттарына енгізу мақсатында жүргізілді.

Кездесулерге жер пайдаланушылар, әкімдіктер, ҮЕҰ, әйелдер топтары, осал үй шаруашылықтары сияқты кең ауқымды мүдделі тараптар қатысты (Қарағанды және Ұлытау облыстарында).

Талқыланған негізгі тақырыптар:

- Жер және өмір сүру құралдары: өтемақы қағидаттары, егістік және жайылым жерлерге қолжетімділік, табысты қалпына келтіру шаралары.

- Қауіпсіздік және қолжетімділік: мал өтпелерін салу, жол қозғалысын реттеу және құрылыс маңындағы қауіпсіздік шаралары туралы ұсыныстар.

- Экологиялық қорғау: биоалуантүрлілікті (әсіресе сайға көші-қонын) сақтау, шаң мен шудың әсерін азайту және қалдықтарды басқару мәселелері.

- Жұмыспен қамту: жергілікті тұрғындарды тарту және құрылыс кезінде кәсіби дайындық мүмкіндіктеріне қызығушылық.

- Шағымдар тетігі: ауыл және аудан деңгейінде әкімдіктер қатысатын ашық және тиімді шағым беру жүйесіне қажеттілік.

Қазақстанның экологиялық бағалау рәсіміне (EIA) сәйкес, міндетті қоғамдық тыңдаулар өткізілді. Тыңдаулар барысында жобаның алдын ала ESIA нұсқасы жұртшылыққа таныстырылып, пікірлер мен ұсыныстар хаттамаға енгізілді.

Төмендегі кестеде жобаны дайындау кезеңінде өткізілген негізгі консультациялар келтіріледі.

Кесте 41: Жобаны дайындау кезеңінде өткізілген консультациялар журналы (Engagement Log – Consultations During Project Preparation)

| Күні | Өткізілген орын | Қатысқан тараптар | Көтерілген негізгі мәселелер | Project Responses / Follow-up Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 қыркүйек 2025 ж. | Түгіскенн, Ақтау | Жер пайдаланушылар, қауым мүшелері | Жер алу, өтемақы қағидаттары, жайылымға қолжетімділік және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері туралы алаңдаушылықтар | Өтемақы нарықтық/ауыстыру құнымен төленетіні түсіндірілді; маусымдық қолжетімділік қажеттілігі ескерілді; жұмыспен қамту жөніндегі міндеттемелер LARAP/SEP жаңартуларында нақтыланады |
| 09 қыркүйек 2025 ж. | Ақадыр | Жер пайдаланушылар, жергілікті өкілдер | Жерге зерттеу жүргізу мерзімдері, шағымдарды қарау және мал өтпелерін ұйымдастыру мәселелері | Мал өтпелерін салу стратегиясын әзірлеу келісілді; GRM байланыс нөмірі жарияланатын болды; зерттеу кестелері әкімдік арқылы хабарланады |
| 24–25 қыркүйек 2025 ж.* | Аудан деңгейінде (Қарағанды/Ұлытау) | Әкімдіктер, ҮЕҰ, әйелдер топтары, осал үй шаруашылықтары | Құрылыс әсерлерінің осал топтарға ықтимал салдары, шағымдарды басқаруда әкімдіктердің рөлі | Осал топтарға бағытталған өмір сүру көзін қалпына келтіру шаралары жоспарланды; шағымдарды басқаруда әкімдіктің қатысуы қамтамасыз етіледі |
| 13 қазан 2025 ж. | Мойынты | Ұлттық ҚОӘБ рәсімі аясындағы қоғамдық тыңдау | Қоршаған ортаны қорғау, биоалуантүрлілікті сақтау және қоғам денсаулығы мен қауіпсіздігі бойынша жалпы алаңдаушылықтар | Ресми хаттама мемлекеттік сараптамаға енгізіледі; мәселелер түпкілікті ESIA/ESMP құжаттарында ескерілді |
| 14 қазан 2025 ж. | Қаражал | Ұлттық ҚОӘБ рәсімі аясындағы қоғамдық тыңдау | Зиянды әсерлерді азайту, шу мен шаңды бақылау және қалдықтарды басқару жөніндегі егжей-тегжейлі шараларды ашып көрсету туралы өтініштер | ҚТЖ және кеңесшілер жобаның ҚОӘБ жобасын ұсынды; жауаптар тыңдау хаттамасына енгізілді; ұсыныстар ESMP және C-ESMP жоспарларына енгізілетін болады |

* Аудандық деңгейдегі консультациялар Қарағанды және Ұлытау облыстары әкімдіктерінің қолдауымен өткізілді.
* Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес ресми ҚОӘБ рәсімі шеңберінде жүргізілді.

# 10.2. Жобаны іске асыру кезеңіндегі консультациялар

IFC-тің 1-ші Өнімділік стандартына (PS1 – «Қоршаған орта мен әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару») сәйкес, мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жобаның бүкіл өмірлік циклі барысында жүзеге асырылатын инклюзивті және қайталанбалы процесс болып табылады. Консультациялар мен өзара іс-қимылды тиімді жүргізу жобадан зардап шегетін қауымдастықтармен, жұмысшылармен және басқа да мүдделі тараптармен сенімді және өзара жауапты қатынастар орнату үшін, сондай-ақ жобаның экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерін тиісті түрде басқаруды қамтамасыз ету үшін шешуші маңызға ие.

Жаңа теміржол жобасын іске асыру кезеңінде консультациялар мен ақпаратты ашу үдерісі үздіксіз сипатқа ие болады. Бұл құрылымдалған кездесулерді, фокус-топтық талқылауларды, қоғамдық брифингтерді және қажет болған жағдайда үй деңгейіндегі жеке кездесулерді қамтиды. Құрылысқа қадағалау жүргізетін кеңесші (CSC) мен ҚТЖ осы іс-шаралардың Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарына (SEP) сәйкес жүзеге асырылуын және құрылыс кезеңінде туындайтын жаңа мәселелерге уақтылы ден қоюды қамтамасыз етеді.

# Консультациялар келесі бағыттарда жүргізіледі:

- Экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер: ауа сапасы, шу, қалдықтар, су пайдалану, биоалуантүрлілік және қозғалыс қауіпсіздігі бойынша қабылданған залалды азайту шаралары туралы тұрақты ақпараттандыру.

- Жер алу және қоныс аудару (PS5): өтемақы төлемдері, өтпелі кезеңдегі қолдау және өмір сүру көзін қалпына келтіру бойынша жаңартылған ақпарат беру.

- Қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігі (PS4): қозғалыс қауіпсіздігі, қолжетімділікті шектеу және төтенше жағдайларға дайындық бойынша ақпараттық-түсіндіру науқандары.

- Жұмыспен қамту және еңбек (PS2): жұмыс мүмкіндіктері, еңбек құқықтары, шағымдарды қарау тетіктері және қызметкерлердің мінез-құлық кодексін сақтау бойынша түсіндіру кездесулері.

- Жыныстық қудалау және гендерлік зорлық-зомбылықтың алдын алу (PS2/PS4): жұмысшылармен, жергілікті билікпен және қауымдастықтармен алдын алу, ден қою және бар қолдау қызметтері бойынша тренингтер мен диалогтар.

- Осал топтармен өзара іс-қимыл: әйелдермен, қарттармен, табысы төмен отбасылармен және малшылармен бағытталған консультациялар өткізу — олардың пікірлері ескеріліп, қажеттіліктері назарға алынуы үшін.

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары (SEP) осы консультациялардың әдістері, жиілігі және жауапты тараптары бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулық береді.

Төменде жобаны іске асыру барысында күтілетін консультациялар түрлерін көрсететін шамамен қатысу журналының үлгісі берілген.

Кесте 42. Жобаны іске асыру кезеңіндегі мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл матрицасы

| Уақыты / Кезеңі. | Мүдделі тараптар тобы | Консультация тақырыптары | Қолданылған әдістер / құралдар | Жауапты тараптар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тоқсан сайын (жүйелі түрде) | Жергілікті қауымдастықтар, жобаға әсер ететін тұлғалар (PAPs), осал отбасылар | Құрылыс барысы туралы жаңартулар, қолжетімділіктің шектелуі, жерді алу, шағымдарды қарау рәсімі | Ауылдық кездесулер, үй аралау, шағымдар бойынша "жедел желі" жаңартулары | CSC әлеуметтік тобы, ҚТЖ |
| Ай сайын | Жоба қызметкерлері | Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық (OHS) бойынша нұсқаулықтар, еңбек құқықтары, мінез-құлық кодексі, жыныстық және гендерлік зорлық-зомбылықтың (GBV/SEA) алдын алу, жұмысшылардың шағымдарын қарау механизмі | Қысқаша нұсқаулықтар (toolbox talks), оқу тренингтері, плакаттар мен белгілер | Мердігердің ЕҚҚ (HSE) және әлеуметтік офицерлері |
| Жарты жыл сайын | Жергілікті билік (әкімдіктер, аудандық өкілдер) | LARAP/өмір сүру көзін қалпына келтіру бағдарламасының орындалуын қарау, қозғалыс қауіпсіздігі, қауымдастық қауіпсіздігі, мүдделі тараптардың мәселелері | Ынтымақтастық кездесулері, бірлескен тексерулер, жазбаша есептер | ҚТЖ, CSC экологиялық және әлеуметтік мамандары |
| Маусымдық / қажет болған жағдайда | Малшылар мен фермер топтары | Жайылымдарға қолжетімділік, мал өту жолдары, маусымдық жер пайдалану, су көздеріне қолжетімділік | Нысаналы фокус-топтар, далалық консультациялар, қатысу арқылы карталау (participatory mapping) | CSC экологиялық және әлеуметтік тобы |
| Үздіксіз | ҮЕҰ, қоғамдық ұйымдар, мүдделі топтар | Биоалуантүрлілікті қорғау, мәдени мұра, қауымдастық қауіпсіздігі, әлеуметтік мониторинг | Тақырыптық семинарлар, ақпараттық сессиялар, бірлескен далалық сапарлар | CSC биоалуантүрлілік және әлеуметтік мамандары |

# 10.3. Мүдделі тараптарға есеп беру

Мүдделі тараптармен байланыс нәтижелері туралы есеп беру және өзара іс-қимыл процесін бағалау – ҚТЖ-ның анықталған мәселелерге уақтылы жауап беруін, өзара іс-қимыл шараларын бейімдеуін және қауымдастықтармен әрі басқа да тараптармен сындарлы қатынастарды сақтауды қамтамасыз ету үшін аса маңызды. IFC-тің PS1 стандартына сәйкес, есептілік жобаның бүкіл өмірлік циклі бойы ашықтықты, есеп берушілікті және жауаптылықты қамтамасыз етеді.

Консультациялар барысында немесе шағымдарды қарау тетігі арқылы көтерілген барлық мәселелер кәсіби және уақтылы түрде тіркеліп, бақылауға алынып, шешілуі тиіс. Құрылысқа қадағалау жүргізетін кеңесшінің (CSC) қолдауымен ҚТЖ жобаға қатысты барлық кездесулердің хаттамаларын жүргізіп, олардың қорытындыларын мүдделі тараптарға қолжетімді форматта ұсынуды қамтамасыз етеді.

Кері байланыс тетіктері инклюзивтілікті қамтамасыз ету үшін бірнеше арнаны қамтиды:

- Жобаға әсер ететін аймақтардағы қоғамдық кездесулер, аудандық және өңірлік билік органдарының басшылығымен, PAPs, қауымдастық көшбасшылары және осал топтардың қатысуымен өткізіледі.

- Кездесулер хаттамалары мен қорытындылары келесі консультацияларда таныстырылып, ақпараттық тақталарға орналастырылады және интернет арқылы жарияланады.

- Шағымдар мен пікірлерге жауаптар жазбаша, ауызша және қажет болған жағдайда SMS немесе телефон арқылы беріледі.

- Жобаның негізгі жаңартулары ҚТЖ-ның ресми веб-сайтында, әлеуметтік желілерінде және баспа материалдарында тұрақты түрде жарияланып отырады.

# 10.4. Ақпаратты ашу құралдары

# 1. Қоғамдық кездесулер

- Жоба туралы ақпарат пен жаңалықтар ұлттық және жергілікті деңгейде өткізілетін кездесулер арқылы ашылады. Қарағанды және Ұлытау облыстарының аудандық және өңірлік әкімшіліктері PAPs және басқа мүдделі тараптардың қатысуымен жиындарды үйлестіреді.

- Кездесулер инклюзивті сипатта болады, әйелдер, аз қамтылған отбасылар мен малшылар сияқты осал топтарға арналған жеке сессиялар өткізіледі.

- Жиілік: жылына кемінде екі рет немесе жобаға елеулі өзгерістер енгізілген кезде.

# 2. Ақпараттық материалдар

- Баспада шығарылған материалдар (брошюралар, парақшалар, плакаттар) жергілікті атқарушы билік органдары арқылы таратылады.

- Баспа және онлайн форматтар үшін “Қоғаммен байланыс жиынтығы (Public Relations Kit)” әзірленеді.

- ҚТЖ жобасының ресми веб-сайты қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде тоқсан сайын жаңартылып отырады және онда шағымдарды қарау тетігі туралы ақпарат беріледі.

# 3. БАҚ және әлеуметтік желілер

- Арнайы әлеуметтік және қоғаммен байланыс жөніндегі маман (Focal Point Person – FPP) тағайындалып, PAPs, жергілікті көшбасшылар және ҮЕҰ-мен тікелей байланыс орнатады.

- Ақпарат жобаның арнайы веб-сайтында, ресми әлеуметтік желілерде және қоғамдық ақпараттық тақталарда тұрақты түрде жарияланып отырады.

- Қажет болған жағдайда YouTube, теледидар немесе радио арқылы тарату үшін қысқаметражды бейнероликтер мен ақпараттық бейнелер дайындалады.

# 4. Ақпараттық бұрыштар

- Қарағанды және Ұлытау облыстарының аудандық әкімдіктерінде ақпараттық үстелдер ұйымдастырылып, тұрғындарға жобаның жаңалықтары, қатысу іс-шаралары және жауапты тұлғалардың байланыс деректері ұсынылады.

- Жерді алу, қауіпсіздік, биоалуантүрлілікті қорғау және еңбек стандарттары сияқты экологиялық және әлеуметтік тақырыптар бойынша брошюралар мен парақшалар орналастырылады.

- Мүдделі тараптардың пікірін зерттеу

- Іске асырудың басында ҚТЖ қауымдастықтың көзқарасы, хабардарлығы мен үміттерін бағалау үшін бастапқы қоғамдық пікір мен қабылдау сауалнамасын өткізеді.

- Қайталама сауалнамалар құрылыс кезеңінде және соңына қарай өткізіліп, мүдделі тараптардың қанағаттану деңгейі, өзара іс-қимыл тиімділігі және жетілдіру бағыттары бағаланады.

# 10.5. Кері байланыс және мониторинг

- Барлық консультациялар мен ақпаратты ашу шараларында мүдделі тараптардың пікірлерін жинау үшін кері байланыс механизмдері енгізіледі.

- PAPs және басқа мүдделі тараптардан алынған ұсыныстар жобаны жоспарлау, LARAP жаңартулары және мониторинг есептеріне енгізіледі.

- Нәтижелер CSC тарапынан ҚТЖ-ға ұсынылатын тоқсан сайынғы есептерге жинақталады; бұл есептер сондай-ақ қаржыландыру ұйымдарымен бөлісіліп, көпшілікке ашық түрде жарияланады.

# 11. ШАҒЫМДАРДЫ ҚАРАУ ТЕТІГІ (ЖОБА НҰСҚАСЫ)

«Мойынты–Қызылжар» теміржол жобасы бойынша шағымдарды қарау тетігі (ШҚТ) Дүниежүзілік банк тобының Халықаралық қаржы корпорациясының (IFC) 1-орындау стандартына (PS1) – Қоршаған орта мен әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару талаптарына және Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (2021 ж.), сондай-ақ «Қоршаған орта туралы ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2002 жылғы Заңына сәйкес әзірленеді.
Бұл тетік жобадан зардап шегетін барлық тараптарға (PAPs), жұмысшыларға және басқа да мүдделі тараптарға қоршаған орта мен әлеуметтік көрсеткіштерге қатысты шағымдарын ашық, қолжетімді және мәдени тұрғыдан бейімделген түрде білдіруге мүмкіндік береді. Негізгі қағидаттар:

- Дер кезінде және тиімді жауап: Барлық шағымдар айқын мерзімдер ішінде тіркеліп, қаралып және әділ шешім қабылданады.

- Қолжетімділік және инклюзивтілік: Барлық азаматтар үшін тегін, оның ішінде осал топтар үшін де, қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді.

- Кек қайтармау және құпиялылық: Шағым берушілер өз есімін көрсетпей-ақ шағым түсіре алады. Барлық өтініштер құпия түрде қаралады.

- Бірнеше байланыс арналары: Шағымдар жазбаша, электронды пошта, «жедел желі» телефоны, жиналыстар немесе шағым жәшіктері арқылы қабылданады.

- Қоғамдық хабардарлық және есептілік: ШҚТ туралы ақпарат кеңінен таратылады, ал барлық шағымдар мен шешімдер арнайы журналда тіркеледі.

- Заңмен үйлесімділік: ШҚТ сотқа немесе өзге әкімшілік органдарға жүгіну құқығын шектемейді.

- Мониторинг және есеп беру: ШҚТ тиімділігі тұрақты түрде бағаланып, нәтижелері мүдделі тараптарға және мемлекеттік органдарға жария етіледі.

ШҚТ құрылымы Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарына (SEP) және Еңбек ресурстарын басқару рәсімдеріне (LMP) біріктірілген, сондай-ақ экологиялық, әлеуметтік және жерге байланысты шағымдарды қамтиды.

# 11.1 Шағымдарды қарау тетігінің құрылымы

«Мойынты–Қызылжар» жаңа теміржол жобасы бойынша ШҚТ екі деңгейлі құрылымнан тұрады: Өңірлік шағымдарды қарау комитеттері (ШҚК) және Орталық ШҚК (Астана қаласы). Әр деңгейде «ҚТЖ» ҰК АҚ, жергілікті әкімдіктер, құрылысқа қадағалау жөніндегі кеңесші (CSC) және мердігерлердің өкілдері қатысады.

1-қадам: Өңірлік деңгейде шағымдарды қабылдау

- Шағымдар алдымен өңірлік ШҚК-ға түседі және IFC PS1 және Дүниежүзілік банк тобының ЕҚД (EHS) нұсқаулығы (2007) талаптарына сәйкес қаралады.

- Комитет құрамына мыналар кіреді:

- ҚТЖ өңірлік филиалының өкілдері (директордың орынбасары, экологиялық және әлеуметтік маман немесе заңгер);

- Кеңесшілер тобының өкілдері (қоршаған орта және қоғаммен байланыс мамандары);

- Облыстық және аудандық әкімдіктердің өкілдері;

- CSC өкілдері (басшы орынбасары, қоғамдық байланыс және қорғаныс шаралары жөніндегі мамандар);

- Мердігер ұйымдардың өкілдері (қоғаммен байланыс немесе экологиялық маман).

- Комитет шағымдарды мәдени ерекшеліктерді ескеріп, қолжетімділік пен құпиялылықты қамтамасыз етеді.

2-қадам: Өңірлік деңгейде шағымдарды қарау және шешу

- Жеңіл немесе бірден шешілетін шағымдар дереу қаралып, құжатталады.

- Күрделі істер айына екі реттен кем емес қаралады.

- Әрбір шағым бойынша 10 жұмыс күні ішінде шешім қабылданады, хаттама жасалып, барлық тараптарға хабарланады.

- Өңірлік ШҚК хатшысы барлық хаттамаларды тіркеп, түзету шараларын орындауды бақылайды.

3-қадам: Орталық деңгейге жолдау

- Егер өңірлік деңгейде шешім қабылданбаса, іс Астана қаласындағы Орталық ШҚК-ға жіберіледі.

- Орталық ШҚК:

- Ай сайын немесе қажет болғанда жедел жиналыстар өткізеді;

- Барлық құжаттарды қарап, 20 жұмыс күні ішінде шешім шығарады;

- ҚР заңнамасына сәйкес азаматтардың өтініштерін қарау тәртібін сақтайды.

- Сондай-ақ, азаматтар өз өтінішін e-otinish электрондық платформасы арқылы да бере алады: https://eotinish.kz/kk.

# 4-қадам: Кері байланыс және шағымды жабу

- Шағым шешілгеннен кейін шағым иесіне жазбаша немесе ауызша түрде жауап беріледі.

- Егер мәселе шешілмесе, өтініш берушіге:

- шешілмеу себептері түсіндіріледі;

- әрі қарай істі сот тәртібімен қарауға құқығы бар екендігі хабарланады (ҚР Әкімшілік рәсімдік кодексіне сәйкес).

# 11.2. Заңды тәртіппен қарау

Егер шағым өңірлік және орталық деңгейлерде шешілмесе немесе өтініш беруші шешімге қанағаттанбаса, іс сотқа жіберіледі. Бұл ретте шағым берушінің сотқа тікелей жүгіну құқығы бастапқы кезеңнен бастап шектелмейді. Байланыс тұлғалары (Focal Points) Жобаға қатысушы тұлғалар мен тұрғындар Қарағанды және Ұлытау облыстарындағы ШҚК кеңселеріне жеке келіп, телефон, электронды пошта немесе факс арқылы хабарласа алады. Байланыс деректері әкімдіктерде, ақпараттық стендтерде және жобаның веб-сайтында орналастырылады. Шағымдар тетігі туралы ақпаратты жариялау. IFC PS1 және Дүниежүзілік банк тобының ЕҚД нұсқаулығы (2007) талаптарына сәйкес:

- Халықты ШҚТ туралы хабардар ету мақсатында брошюралар, плакаттар, қоғамдық жиналыстар және ресми хабарландырулар ұйымдастырылады.

- Аудандық және ауылдық әкімдіктерде ақпараттық стендтер орнатылады (қазақ және орыс тілдерінде).

- Қоғамдық тыңдаулар мен кездесулерде ҚТЖ, CSC және экологиялық және әлеуметтік кеңесшілер тобы ШҚТ рәсімін түсіндіреді.

- Барлық шағымдар мен олардың шешімдері туралы қысқаша есептер тоқсан сайынғы мониторингтік есептерге енгізіліп, ҚТЖ мен халықаралық қаржы институттарына жолданады.

Бұл есептер IFC PS1 ашықтық талаптарына және ҚР Экологиялық кодексінің нормаларына сай жарияланады.

# 12. МОНИТОРИНГ, ЕСЕП БЕРУ ЖӘНЕ БЮДЖЕТ

«Мойынты – Қызылжар» жаңа теміржол жобасы шеңберінде құрылыс кезеңінде анықталған экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерге уақтылы әрекет ету және тиімді түрде төмендету мақсатында экологиялық және әлеуметтік мониторинг жүзеге асырылады. Бұл іс-шаралар IFC PS1 (Қоршаған орта мен әлеуметтік тәуекелдерді бағалау және басқару стандартына), Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (2021 ж.) және Дүниежүзілік банк тобының ЕҚТ (EHS) нұсқауларына (2007 ж.) сәйкес жүргізіледі.

ҚТЖ-ның экологиялық және әлеуметтік қорғау жөніндегі офицері, Құрылысқа қадағалау жөніндегі кеңесшінің (CSC) қолдауымен:

- Құрылыс кезеңіне арналған экологиялық және әлеуметтік аудиттеу протоколын және IFC PS1 мен ұлттық заңнама талаптарына сәйкес егжей-тегжейлі мониторинг және есеп беру жоспарын әзірлейді;

- Мердігерлер үшін біріздендірілген есеп беру нысандарын және экологиялық және әлеуметтік көрсеткіштер туралы мерзімдік есептер дайындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтарды ұсынады;

- Мердігерлердің Қоршаған орта және әлеуметтік басқару жоспары (ҚӘБЖ / ESMP) шеңберіндегі шараларды орындауын тұрақты түрде бақылайды және нәтижелерін тоқсан сайынғы есептер түрінде ҚТЖ-ға ұсынады, ал елеулі оқиғалар туралы дереу хабарлайды.

ҚТЖ тоқсан сайынғы жиынтық мониторинг есептерін Дүниежүзілік банкке жолдайды және құрылыс барысын, экологиялық және әлеуметтік көрсеткіштерді бақылау және қажетті түзету шараларын қамтамасыз ету үшін ішкі экологиялық және әлеуметтік мониторинг жүйесін (IMS) жүргізеді. Бұл жүйе ҚТЖ мен CSC-ның техникалық қолдауымен және азаматтық құрылыс мердігерлерінің техникалық тапсырмасымен (ToR) іске асырылады.

# 12.1 Ішкі мониторинг

Жобаны іске асыру кезеңінде ҚТЖ ай сайын ҚӘБЖ (ESMP) шараларының тиімділігін бағалау үшін ішкі мониторинг жүргізеді. Нәтижелер ҚТЖ жобасының директоры тарапынан қаралып, Дүниежүзілік банкке ұсынылады. Бұл іс-шаралар IFC PS1 стандартына сай әсерлерді басқару жүйесінің тиімділігін қамтамасыз етеді.

CSC кеңесшісі ҚТЖ-ға ұлттық экологиялық заңнамаға және халықаралық талаптарға сәйкес есептер дайындауға және оларды біріктіруге көмек көрсетеді.

Құрылыс барысында ҚТЖ және CSC мердігерлердің ҚӘБЖ шараларын орындауын мұқият бақылайды. Мердігерлер ай сайынғы экологиялық және әлеуметтік есептерді дайындайды, ал CSC оларды біріктіріп, тоқсан сайын ҚТЖ мен уәкілетті органдарға ұсынады. Есептерде:

- экологиялық және әлеуметтік шаралардың орындалу барысы,

- қосымша шаралар қажеттілігі,

- экологиялық рұқсаттардың бұзылу фактілері,

- жергілікті тұрғындар мен ҮЕҰ тарапынан түскен шағымдар мен олардың шешімдері көрсетіледі.

IFC PS1 және WBG EHS (2007) нұсқауларына сәйкес кез келген еңбек қауіпсіздігі, экологиялық немесе әлеуметтік инциденттер дереу Дүниежүзілік банкке хабарлануы тиіс.

ҚТЖ мердігерлер мен CSC шарттарында оқиғалар туралы жедел хабарлау міндетін енгізеді және келесі шараларды орындайды:

- Дүниежүзілік банкке алғашқы мәліметтерімен жазбаша инцидент есебін жолдайды;

- Негізгі себептерді талдау жүргізеді;

- Түзету іс-қимыл жоспарын (CAP) әзірлейді және іске асырады (қайталамауға, әсерді азайтуға және қажет болған жағдайда өтемақы төлеуге бағытталған).

CSC құрамында экологиялық және әлеуметтік маман тағайындалады. Ол құрылыс кезеңінің барлық сатыларында ҚТЖ-ға әдістемелік және техникалық қолдау көрсетеді, сонымен қатар ҚТЖ қызметкерлеріне практикалық оқыту өткізіп, мердігерлердің ұлттық және халықаралық талаптарға сәйкестігін бақылайды.

Жобаны орындау барысында ҚТЖ Дүниежүзілік банкке тоқсан сайынғы есептерді ұсынады, оған CSC және мердігерлердің мониторинг нәтижелері енгізіледі.

# 12.2 ҚӘБЖ-ды іске асыру бюджетінің есебі

«Мойынты – Қызылжар» жаңа теміржол жобасының Қоршаған орта және әлеуметтік басқару жоспарын (ҚӘБЖ / ESMP) іске асыру шығындары төмендегі іс-шаралардан құралады:

- жекелеген экологиялық әсерлерді төмендету шаралары,

- мониторинг және аудит,

- ҚТЖ персоналының әлеуетін арттыру және оқыту бағдарламалары.

IFC PS1 және Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (2021) сәйкес, негізгі шығындар келесі іс-шараларды қамтиды:

- эрозияның алдын алу (беткейлерді нығайту, көгалдандыру, топырақты бекіту),

- көпірлер мен үйінділердің бойында жасыл жамылғы орнату арқылы экологиялық тепе-теңдікті сақтау.

Экологиялық және әлеуметтік мониторинг үшін жергілікті және халықаралық мамандар мерзімдік тексерулер жүргізіп, IFC PS3 (ластаудың алдын алу) және PS4 (қауіпсіздік және қоғам денсаулығы) стандарттарына сәйкестікті бағалайды.

Мердігерлер ауа, су және шу параметрлерін өлшеуді WBG EHS (2007) және Қазақстанның санитарлық және экологиялық нормаларына сәйкес жүргізеді.

Құзыреттілікті арттыру шығындары ҚТЖ және мердігерлерге арналған оқыту бағдарламаларын қамтиды (ҚӘБЖ іске асыру, тәуекелдерді басқару, IFC стандарттары және ұлттық нормативтер). Бұл шаралар жобаның барлық кезеңінде ұлттық заңнама мен халықаралық талаптарға толық сәйкестікті қамтамасыз етуге бағытталған.

«Мойынты-Қызылжар теміржол желісін салу» жоба бойынша экологиялық және әлеуметтік әсерді бағалау жөніндегі қоғамдық консультациялар

# Хаттамасы

(ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ)

1. Өткізілген күні:24.09.2025 жылы сағат 14:00

2. Өткізілген орны: Шет ауданы, Мойынты кенті Таныбай батыр 14, Әкімдік ғимараты

3. Жалпы ақпарат:

Қоғамдық консультациялар «Қазакстан темір жолы» ұлттык компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі «ҚТЖ» АҚ) және Дүниежүзілік банктің бірлескен ұйымдастыруымен өткізілді. Қоғамдық консультациялар туралы ақпарат Қарағанды облысы Шет ауданы Мойынты кенті әкімінің аппараты арқылы, сондай-ақ «ҚТЖ» АҚ тарапынан Дүниежүзілік банктің ESS10 талаптарына сәйкес халыққа жеткізілді.

4. Қоғамдық консультациялар күн тәртібі:

1) Тапсырыс берушінің өкілі-«Мойынты-Қызылжар» дирекциясының жетекшісі Қарсакбаев Бақыт Серікбайұлының кіріспе сөзі;

2) Тапсырыс берушінің өкілі-эколог-менеджер, қоршаған орта жөніндегі маман Ширяева Тамара Александровнаның «Экологиялық және әлеуметтік әсерді бағалау. Экологиялық және әлеуметтік менеджмент» тақырыбындағы баяндамасы мен таныстырылымы;

3) Баяндаманы талқылау:

4) Тапсырыс берушінің өкілі-биоалуантүрлілік жөніндегі ұлттық консультант Сеняк Евгения Николаевнаның «Биоалуантүрлілікті басқару жоспары» тақырыбындағы баяндамасы мен таныстырылымы;

5) Баяндаманы талқылау:

6) Қоғам өкілдерінің сұрақтары, ұсыныстары мен ескертулері;

7) Тапсырыс берушінің сұрақтарға, ұсыныстарға және ескертулерге жауаптары;

8) Хаттамаға қосымшалар (фото-, бейнематериалдар, қатысушылар тізімі, хабарландыру көшірмелері, таныстырылым материалдары).

5. Консультацияға қатысушылар:

«КТЖ» АҚ тарапынан: Қарсақбаев Бақыт Серікбайұлы «Мойынты-Қызылжар» дирекциясының жетекшісі.

Ширяева Тамара Александровна -эколог-менеджер, қоршаған орта жөніндегі маман.

Сеняк Евгения Николаевна-биоалуантүрлілік жөніндегі ұлттық консультант.

Әбішев Абзал Мәденұлы-аудармашы

# Қоғам өкілдері:

(Аты-жөні, лауазымы немесе ұйымға/тұрғындарға қатыстылығы көрсетіледі) Мойынты кенті әкімі аппратының бас маманы Ж.Тлегенова, ақсақалдар алқасы төрағасы О.Кисиков, жергілікті қоғамдастық төрағасы С.Мухашев (мекеме басшылары) тізім бойынша

6. Консультациялар барысы:

Консультациялар барысында Тапсырыс берушінің өкілдері мен консультанттардың баяндамалары тыңдалды, сондай-ақ жобаны іске асырудың экологиялық және әлеуметтік аспектілеріне қатысты мәселелер талқыланды.

# Қоғам өкілдерінің негізгі сұрақтары мен ескертулері:

1) Мойынты кентінің депутаты А.Адамбаев- Мойынты кентінің сыртқы жолдарын тегістеу жұмыстарын жүргізілсін арнайы жүретін тас жол төселсін, ауыл іші пайдаланбасын себебі ауыл іші шаң көтеріліп жүру мүмкін емес, жайылым жерлерді техникалар басып тастауда.

2) Мойынты кентінің тұрғыны Б.Канжанов- КТЖ өзінің құрылыс мақсатында ауыл аймағындағы суларды пайдалануда, ауы малдарына су қалмауда, ауылшаруашылғы малдары ауылдан кетіп қалуда. КТЖ өзіне скважиналар қазып қолданса.

3) Қарағанды облысының терр инсп.-Шет ауданының аумағында киіктердің миграция жолдарын дәлдеп анықтау керек. Темір жол жиегіндегі тор киіктің өтуіне кедергі болады.

# Тапсырыс беруші өкілдерінің жауаптары:

Қарсақбаев Б. КТЖ өкілі- Мойынты кентінің сыртындағы жолдарды құрылыс аяқталған соң тегістеп жолдарды жақсартып кетеміз.

Қарсақбаев Б. КТЖ өкілі-КТЖ басшлығына су мәселесі бойынша жеткіземін.

3) Сеняк Е-Жобалау кезінде бұл мәселе қаралады.

7. Консультация қорытындылары:

Талқылау нәтижесінде тараптар халықтың мүдделерін ескеру, Дүниежүзілік банктің экологиялық және әлеуметтік стандарттарын сақтау, сондай-ақ жобаны іске асырудың ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтті.

8. Қосымшалар:

Қатысушылар тізімі;

Таныстырылым материалдары;

Фото- және бейнематериалдар;

Қоғамдық консультациялар туралы хабарландырулар.

Қолтаңбалар:

«ҚТЖ» АҚ өкілдері: Қарсақбаев Б.С.

Қоғам өкілдері:

# Қоғамдық тыңдау 1 қатысушыларының тізімі

# Фотосуреттер. Қоғамдық тыңдау 1 (ҚТ-1): Мойынты

«Мойынты-Қызылжар теміржол желісін салу» жоба бойынша экологиялық және әлеуметтік әсерді бағалау жөніндегі қоғамдық консультациялар

хаттамасы

(ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ)

1. Өткізілген күні: 25 қыркүйек 2025 жыл

- Өткізілген орны: Қаражал қаласы

3. Жалпы ақпарат:

Қоғамдық консультациялар «НК «Қазақстан темір жолы» АҚ (бұдан әрі - «НК «ҚТЖ» АҚ) Дүниежүзілік Банкпен бірлесіп ұйымдастырды. Қоғамдық консультациялар туралы ақпарат халыққа «Қаражал қаласы әкімінің аппараты» ММ, сондай-ақ «НК «ҚТЖ» АҚ арқылы Дүниежүзілік Банктің ESS10 талаптарына сәйкес жеткізілді.

4. Қоғамдық консультациялардың күн тәртібі:

1) Тапсырыс беруші өкілі-«Мойынты - Қызылжар» дирекциясы жетекшісінің орынбасары Абсалимов Алмас Болатбекұлының кіріспе сөзі;

2) Тапсырыс беруші өкілі-эколог-менеджер Ширяева Тамара Александровнаның «Экологиялық және әлеуметтік әсерді бағалау. Экологиялық және әлеуметтік менеджмент» тақырыбындағы баяндамасы мен таныстырылымы;

3) Баяндаманы талқылау;

4) Тапсырыс беруші өкілі-биоалуантүрлілік жөніндегі ұлттық консультант Сеняк Евгения Николаевнаның «Биоалуантүрлілікті басқару жоспары» тақырыбындағы баяндамасы мен таныстырылымы;

5) Баяндаманы талқылау;

6) Қоғам өкілдерінің сұрақтары, ұсыныстары мен ескертулері;

7) Сұрақтарға, ұсыныстарға және ескертулерге Тапсырыс берушінің жауаптары;

8) Хаттамаға қосымшалар (фото-, бейнематериалдар, қатысушылар тізімі, хабарландыру көшірмелері, таныстырылым материалдары).

5. Консультацияларға қатысушылар:

«НК «ҚТЖ» АҚ тарапынан:

Абсалимов Алмас Болатбекұлы «Мойынты -Қызылжар» дирекциясы жетекшісінің орынбасары.

Ширяева Тамара Александровна -менеджер-эколог, қоршаған орта мәселелері жөніндегі маман.

Сеняк Евгения Николаевна-биоалуантүрлілік жөніндегі ұлттық консультант.

Абзал Әбішев -аудармашы

# Қоғам өкілдері:

(Аты-жөні, лауазымдары немесе ұйымдарға/халыққа қатыстылығы көрсетіледі)

6. Консультациялардың барысы:

Консультациялар барысында Тапсырыс беруші өкілдерінің және консультанттардың баяндамалары тыңдалды, сондай-ақ жобаны іске асырудың экологиялық және әлеуметтік аспектілеріне байланысты мәселелер талқыланды.

# Қоғам өкілдерінің негізгі сұрақтары мен ескертулері:

1) Мал айдауға арналған көпірлер қай жерде орналасқанын көрсетіңіз.

2) Келесі жылға дейін құм олар жеткізген шұңқырға түсіп, көптеген мал қырылады. Шұңқырлардың тереңдігі 4-5 метр. Бұл сұраққа кім жауап береді? Бұл мәселенің шешімін тезірек табуға үміттенемін. Қазылған орларды қоршау керек.

3) Сіздердің жұмыстарыңыздың нәтижесінде кент жанында (Ақтау ауылы) пайда болған шұңқырларға қоқыс тастауға бола ма? Бұл шұңқырлар жабыла ма?

4) Темір жол өтетін жерлерде ауылшаруашылық жерлері бар. Бұл жерді пайдаланғаны үшін өтемақы төлейсіздер ме?

5) Мен Атасу өзені кесілетіндіктен, көпірді станцияны Ақтаумен жалғастырғанын қалаймын.

6) Өрт сөндіру депосын салу қажет, өйткені локомотивтен көмір ұшып, далада өрт шықса, оны сөндіретін өрт сөндіру құралдары жоқ.

7) Темір жол Қаражалдың жеке шаруа қожалықтарының жері арқылы өтеді. Мал жаятын жер қалмады. Фермерлік жайылымға шығу темір жолдың арғы бетінде. Үй арғы бетте. Өткел жоқ. Өткелдерді қарастыруды сұраймын.

8) Киіктерге арналған өткелдер қарастырылып жатыр ма? Жол темір жолдың астынан емес, үстінен өтеді деп есептесек.

9) Елді мекендердің атаулары қате көрсетілген. Өзгерістерді енгізіңіз Тугіскен, Киікті.

10) Жидебай өзені 1-2 апта бойы ағады. Бұл су аққан кезде, ол далаға ағып, жерге жайылып, пайдасыз суға айналады. Бұл жағдайда, егер олар бөгет салып (ордан тастардан) және су тоқтайтын жерді бұғаттаса, бұл қала үшін үлкен көмек болар еді. Бұл сондай-ақ мал жаюға ықпал етеді.

11) Барлық мәселелерге кім жауапты?

# Тапсырыс беруші өкілдерінің жауаптары:

1)

2)

3)

7. Консультациялардың қорытындылары:

Жүргізілген талқылау нәтижелері бойынша тараптар халықтың мүдделерін ескерудің, Дүниежүзілік Банктің экологиялық және әлеуметтік стандарттарын сақтаудың, сондай-ақ жобаны іске асырудың ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтті.

8. Қосымша:

Қатысушылар тізімі.

Таныстырылым материалдары.

Фото- және бейнематериалдар.

Қоғамдық консультациялар туралы хабарландырулар.

Қолтаңбалар:

«НК «ҚТЖ» АҚ өкілі: Абсалимов А.Б.

Қоғам өкілдері:

# Фотосуреттер. Қоғамдық тыңдау 2 (ҚТ-2): Қаражал

ҚТЖ Инфрақұрылымды дамыту жоспары, 2025, https://www.railways.kz

“Қазақстанда теміржол тасымалының көлемі 2022 жылы қалпына келеді,” Railfreight.com. https://www.railfreight.com

2030 жылға дейінгі ұлттық теміржолды электрлендіру бағдарламасы. https://www.gov.kz

Көлік инфрақұрылымын дамытудың 2025 жылға дейінгі жоспары, Қазақстан Үкіметі. https://www.gov.kz

Толығырақ түсініктемелер 5-тарауда

(эквивалентті шу деңгейі LAeq), dBA

ХҚК-да "Тапсырыс беруші" термині жобаны жоспарлауға, қаржыландыруға, салуға немесе пайдалануға және ХҚК қызметінің стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз етуге жауапты заңды тұлғаны (компанияны, құрылыс салушыны немесе қарыз алушыны) білдіреді. Бұл жағдайда бұл ҚТЖ