АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы»

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары

және ақпаратты ашу

Мойынты–Қызылжар жаңа теміржол құрылыс жобасы

Құжаттың сатысы	Екінші жоба

Құжаттың нұсқасы	2.0

Күні	2025 жылғы қыркүйек

Мазмұны

1	КІРІСПЕ	4

2	ЖОБАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ	4

2.1	Қолдану аясының шектеулері	4

3	МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ ҮШІН НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ БАЗА	4

3.1	Қазақстандағы ұлттық құқықтық база	5

3.2	Халықаралық стандарттар (Дүниежүзілік Банктің ЭСС 10 және МФК СД 1)	5

3.3	Анықталған алашақтар және оларды жою шаралары	5

3.4	Алашақтарды талдау: ҚР заңнамасы ДБ ЭСС 10 / МФК СД 1-мен салыстырғанда	6

4	МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ	7

4.1	Мүдделі тараптарды анықтау өлшемдері	8

4.2	Мүдделі тараптардың санаттарыатегории заинтересованных сторон	8

4.3	Мүдделі тараптарды бейімдеп картаға түсіру	8

4.4	Осал топтар	11

4.5	Мүдделі тараптарды картаға түсіру	11

4.6	ПМүдделі тараптармен бұрынғы өзара әрекеттесу және ақпаратты ашу	15

4.7	Мақсаттары мен Қолдану аясы	15

4.8	Осы сәтке дейін қолға алынған өзара әрекеттесу (хаттамалар алынғаннан кейін толықтырылады)	15

4.9	Әлеуметтік-экономикалық зерттеу және қауымдастықтармен консультациялар16

4.10	ОВОС бойынша Ұлттық қоғамдық тыңдаулар	17

5	ООСВОЗ БОЙЫНША АҚПАРАТТЫ АШУ ЖӘНЕ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ ЖОСПАРЫ	17

5.1	Ақпаратты ашу мақсаттары	17

5.2	Ақпаратты ашу үшін нысаналы мүдделі тараптар	17

5.3	Ашылуға жататын құжаттар	18

5.4	Ақпаратты ашу орындары, әдістері және кестесі	18

5.5	Цифрлық арналарды пайдалану	18

5.6	МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ БАҒДАРЛАМАСЫ	19

6	ПВЗС-ТІ ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН РЕСУРСТАР ЖӘНЕ МІНДЕТТЕР 	23

6.1	Институционалдық міндеттер	23

6.2	Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкерлер	23

6.3	ПВЗС-ті іске асыруға арналған бюджет	24

7	ШАҒЫМДАРДЫ ҚАРАУ ТЕТІГІ (ШҚТ)	24

7.1	Мақсаттары	24

7.2	Қолжетімділік және арналар	24

7.3	Деңгейлері мен рәсімдері	25

7.4	Анонимді шағымдар	26

7.5	Ақпаратты ашу және хабардар болу	26

7.6	Мониторинг және есептілік	26

7.7	ЖСАҚАЖ-мен байланыс	27

8	МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК	27

8.1	Міндеттері	27

8.2	Мониторинг құралдары мен арналары	28

8.3	Есептілікке қойылатын талаптар	28

8.4	Мониторинг индикаторлары	28

8.5	Оқыту	29

8.6	Ұлттық заңнамаға және ДБ стандарттарына сәйкестік	29

9	АҚПАРАТТЫ АШУ ЖӘНЕ КОНСУЛЬТАЦИЯЛАР	29

9.1	2025 жылғы қыркүйектегі қоғамдық консультациялар	29

9.2	Құжаттама	30

9.3	Арғы қадамдар.	30

10	Қосымшалар	31

Шолу	31

1. Қаражал қаласындағы қоғамдық консультация – 2025 ж. 24 қыркүйек	31

2 Мойынты қаласындағы қоғамдық консультация – 2025 ж. 25 қыркүйек	32

3. Консультациялық материалдарды ұсыну дәлелдемелері	32

КІРІСПЕ

Бұл Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары (ПВЗС) «Қазақстан Темір Жолы» Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «КТЖ» немесе «Тапсырыс беруші») атынан «Қызылжар–Мойынты жаңа теміржол желісін салу» Жобасы (бұдан әрі – «Жоба») контекстінде консультанттармен дайындалған.

2025 жылғы 28 қаңтарда Үкіметтің кеңейтілген отырысы барысында Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Транскаспий халықаралық көлік маршруты (ТМТМ) шеңберінде ұлттық көлік-логистикалық инфрақұрылымды жеделдетіп дамытудың шұғыл қажеттігін атап өтті. Басым шаралар қатарында Қызылжар–Мойынты жаңа теміржол желісінің құрылысы айқындалды.

Жоба — Дүниежүзілік банк (ВБ) және Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкі (АБИИ) бірлесіп қаржыландыратын стратегиялық ұлттық инвестиция. Ол ТМТМ-ді шамамен 150 км-ге қысқартуға, Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттыруға, желінің сенімділігін жоғарылатуға және қазіргі бағыттардағы тығыздықты азайтуға арналған. Көліктік тиімділіктен басқа, жаңа желі Орталық дәліз шеңберінде шығыс–батыс бағытында заманауи дәлізді қалыптастырып, Қазақстанның халықаралық жүк ағындарындағы позициясын нығайтады.

Бұл ПВЗС Жоба және оның мүдделі тараптары арасындағы ашық, инклюзивті және транспарентті өзара іс-қимылды Жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде қамтамасыз ететін жоба деңгейіндегі құрал ретінде қызмет етеді. Халықаралық озық тәжірибеге және ВБ-ның Экологиялық және әлеуметтік негіздемелік құжаттарының (ЭӘНҚ), сондай-ақ МФК-ның (IFC) Қызмет стандарттарының талаптарына сәйкес, мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл экологиялық және әлеуметтік тұрақтылықтың маңызды элементі болып танылады.

ПВЗС — бұл «тірі» құжат және ол Жоба дамыған сайын, өзара іс-қимылдың қажеттіліктері мен ерекшеліктерін көрсете отырып, жаңартылып отырады.

Осы ПВЗС-тың негізгі мақсаттары:

- Мүдделі тараптарды анықтау және, әсіресе, Жобаның зардап шеккен тараптарымен (ЗСТ) сындарлы қарым-қатынастарды қолдау үшін жүйелі тәсіл жасау.

- Жоба туралы экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерге қатысты ақпараттың уақтылы, қолжетімді және түсінікті ашылуын қамтамасыз ету.

- Жобаның бүкіл өмірлік циклі бойында Жобаның зардап шеккен тараптарымен тиімді, инклюзивті және мәдени тұрғыдан қолайлы консультацияларға жәрдемдесу.

- КТЖ-ға жедел және тиісті түрде жауап беруге мүмкіндік беретіндей, Жобаның зардап шеккен тараптары сұрақтар қойып, шағымдар бере алатын қолжетімді құралдарды ұсыну.

Қазақстан Республикасының ұлттық құқықтық талаптары және мүдделі тараптармен өзара іс-қимылға қолданылатын Дүниежүзілік банк/МФК стандарттары осы ПВЗС-тың Қосымша 3-інде берілген.

Настоящий План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) был подготовлен консультантами от имени Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (далее – «КТЖ» или «Заказчик») в контексте Проекта «Строительство новой железнодорожной линии Кызылжар–Мойынты» (далее – «Проект»).

ЖОБАНЫ СИПАТТАУ

Қызылжар–Мойынты теміржол желісі (жаңа желінің құрылысы) Қазақстанның орталығындағы Қарағанды және Ұлытау облыстарының аумағы арқылы шамамен 270 км-ге созылады. Трасса бар станциялық торап Мойынтыны жаңа Қызылжар станциясымен байланыстырып, Түгіскен, Жәйрем, Қаражал, Жаңаарқа, Ақадыр, Босаға және Қиық елді мекендерін қоса алғанда, ауылдық және өнеркәсіптік аймақтар арқылы өтеді. Желі тау-кен өнеркәсібі кәсіпорындарына, ауыл шаруашылығы қауымдастықтарына және жергілікті көлік тораптарына қызмет етіп, қолжетімділікті айтарлықтай жақсартады және тасымалдау қашықтығын қысқартады.

Техникалық тұрғыдан алғанда, Жоба екі жолды, электрлендірілген теміржол құрылысын, сондай-ақ онымен байланысты станцияларды, разъездерді, көпірлерді, виадуктерді және қызметтік инфрақұрылымды қамтиды. Құрылыс сонымен қатар карьерлер, саз карьерлері және құрылыс қалашықтары үшін жер учаскелерін уақытша иеленуді талап етеді.

Әлеуметтік және жер бөлу тұрғысынан алғанда, Жоба орталық Қазақстандағы ең ірі желілік инфрақұрылымдық кәсіпорындардың бірі болып табылады. Ол ауыл шаруашылығы және коммуналдық жерлерді сатып алуды (алып қоюды), сондай-ақ маусымдық мал жаюға шектеулер енгізуді талап етеді. Сондықтан, осы ПВЗС-пен қатар, жерді алып қою және қоныс аудару салдарлары ұлттық заңнамаға да, халықаралық кепілдік стандарттарына да сәйкес басқарылуын қамтамасыз ету үшін бөлек Жерді сатып алу және қоныс аудару жоспары (ПЗЗП) әзірленді.

Жобаның ұзақ мерзімді елеулі пайда әкелуі күтіледі:

- ТМТМ бойында Қазақстанның транзиттік және экспорттық әлеуетін арттыру есебінен;

- Жүк операторлары үшін көлік шығындары мен жол жүру уақытын қысқарту есебінен;

- Көлік қолжетімділігін жақсарту арқылы Қарағанды және Ұлытау облыстарында жергілікті экономикалық дамуды ынталандыру есебінен;

- Құрылыс және пайдалану кезеңдерінде жұмыс орындарын құру есебінен.

Әзірлеуге қатысты шектеулер

Осы Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарының (ПВЗС) әзірленуі Қызылжар–Мойынты жаңа теміржол желісін салу Жобасы бойынша Экологиялық және әлеуметтік әсерді бағалаумен (ООСВ) қатар жүргізілді. Сәйкесінше, ООСВ процесінде туындаған кейбір шектеулер осы жерде де қолданылады.

Негізгі шектеу деректерді жинау және консультациялар үшін қолжетімді болған шектеулі кезең болып табылады, бұл қауымдастықтарды толық қамтуға және ұзақ мерзімді мониторинг мүмкіндіктерін шектеуге әсер етті. Далалық жұмыстар тек жаз айларында жүргізілді, бұл мүдделі тараптармен талқылаулардың жергілікті тіршілік көздері мен экологиялық жағдайлардың басқа маусымдардағы өзгерістерін толық қамтуға мүмкіндік бермеді. Нәтижесінде қысқы мал жаю, көктемгі тасқындар және күзгі жабайы жануарлардың миграциясы сияқты аспектілер тікелей тіркелген жоқ.

Бұл кемшіліктерді жою үшін осы ПВЗС EPC-мердігер ұсынған толық жобалық және геотехникалық ақпаратқа, сондай-ақ Дүниежүзілік банк қолдаған Қарағанды–Жезқазған дәлізі жобасынан алынған сабақтарға сүйенеді, онда консультациялар мен мониторинг әртүрлі маусымдарда жүргізілген болатын. Бұдан басқа, өзара іс-қимыл бойынша негізгі қызметті толықтыру үшін екінші ретті материалдардың кең ауқымы, оның ішінде климаттық есептер, гидрологиялық деректер және биоәртүрлілікті зерттеулер қаралды.

Бұл шаралардың жиынтығы далалық жұмыстарды жүргізу мерзімдерінен туындаған белгісіздіктерді азайтуға көмектеседі және ПВЗС-тың мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды басқару үшін сенімді негіз болып қалуына кепілдік береді. Сонымен қатар, құжаттың іске асыру барысында жүйелі түрде жаңартылып және толықтырылып отыруы қажет екендігі, құрылыс алға жылжып, маусымдық мәселелер туындаған кезде қосымша консультациялар өткізумен және ақпаратты ашумен жалғасатыны мойындалады.

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ҮШІН НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ БАЗА

Қызылжар–Мойынты жаңа теміржол желісін салу Жобасы Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасына және Жобаны қолдайтын халықаралық қаржы институттарының, соның ішінде Дүниежүзілік банк (ВБ) және МФК талаптарына сәйкес іске асырылатын болады. Ұлттық заңдар да, халықаралық кепілдік стандарттары да ақпаратты ашу, мүдделі тараптармен консультациялар және Жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде тұрақты өзара іс-қимыл бойынша міндеттемелерді белгілейді.

Бұл бөлімде Қазақстанда мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды реттейтін тиісті құқықтық және институционалдық ережелер баяндалады және олардың Жобаға қолданылатын халықаралық стандарттармен қалай сәйкестендірілетіні түсіндіріледі.

Қазақстандағы ұлттық құқықтық база

Қазақстанда мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл ең алдымен Экологиялық кодекспен реттеледі. 2007 жылғы Кодекске сәйкес, қоғамдық тыңдаулар арқылы негізінен жергілікті атқарушы органдар ұйымдастыратын ұлттық Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ, орысша ОВОС) шеңберінде жұртшылықтың қатысуы талап етілді. 57-бап тыңдаулардың Жоба туралы ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз етуге және барлық мүдделі азаматтар мен бірлестіктерге өз пікірлерін білдіруге мүмкіндік беруге тиіс екенін белгіледі. Жергілікті билік органдары ҚОӘБ материалдарын тыңдауларға дейін жиырма күннен кешіктірмей, ресми веб-сайттарды және басқа да қоғамдық коммуникация арналарын пайдалана отырып, жариялауға міндетті болды.

2021 жылы қабылданған жаңа Экологиялық кодекс те ҚОӘБ процесіне жұртшылықтың қатысуын талап етеді. Алайда, Қазақстан заңнамасы мүдделі тараптармен құрылымдалған өзара іс-қимыл бойынша міндетті талаптарды Жобаның құрылыс немесе пайдалану кезеңдеріне таратпайды. Бұл олқылық Жоба шеңберіндегі мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды ҚОӘБ кезеңі аяқталғаннан кейін де тұрақты өзара іс-қимылды талап ететін халықаралық тәжірибеге сәйкестендірудің маңыздылығын көрсетеді.

Халықаралық стандарттар (Дүниежүзілік Банктің ЭСС 10 және МФК СД 1)

Дүниежүзілік Банктің Экологиялық және Әлеуметтік Стандарты 10 (ЭСС 10) мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл Жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде жүзеге асырылуы тиіс үздіксіз, инклюзивті және мәдени тұрғыдан қолайлы процесс екенін атап көрсетеді. Стандарт мыналарды талап етеді:

Ерте өзара іс-қимыл: Түпкілікті шешімдер қабылданғанға дейін маңызды үлес қосуды қамтамасыз ету үшін Жобаны әзірлеу сатысындағы ерте өзара іс-қимыл;

Тұрақты консультациялар: Жобаның ауқымы мен тәуекелдеріне сәйкес құрылыс және пайдалану кезеңдеріндегі тұрақты консультациялар;

Осал топтарға ерекше назар аудару: Олардың консультациялардан шеттетілмеуіне және Жобадан түсетін пайданың әділ бөлінуіне кепілдік беру;

Шағымдарды қарау механизмін (МРЖ) құру: Мүдделі тараптарға сұрақтар қоюға және уақтылы жауаптар алуға мүмкіндік беру;

Құжаттама және ақпаратты ашу: Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл қызметі туралы, оның ішінде алынған кері байланыс пен оларға жауап ретінде қабылданған шаралар туралы ақпаратты құжаттау және ашу.

Сол сияқты, МФК-ның Қызмет стандарты 1 (IFC Performance Standard 1) қарыз алушылардан мүдделі тараптарды анықтауды, тиісті ақпаратты ашуды, еркін және мәдени тұрғыдан қолайлы түрде консультациялар жүргізуді, сондай-ақ мониторинг және есептілік процесін қолдауды талап етеді.

Анықталған олқылықтар және оларды жою шаралары

Қазақстан заңнамасының және Дүниежүзілік Банк (ВБ)/МФК стандарттарының талаптарын салыстыру бірқатар айырмашылықтарды анықтайды:

Айырмашылықтар: Қазақстан заңнамасының талаптары ВБ/МФК Стандарттарының талаптары,Жою шаралары Өзара іс-қимыл мерзімі, Қатысуды Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ОВОС) сатысымен шектейді. Жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде үздіксіз өзара іс-қимылды талап етеді.→ Жоба жерді сатып алу, құрылыс және пайдалану кезеңдерінде консультацияларды жалғастыруды қамтамасыз етеді.Осал топтарҰлттық заңнама олардың қажеттіліктерін тікелей қарастырмайды.Арнайы назар аударуды және әділ бөлуді талап етеді.→ Жоба осал **Жобаның зардап шеккен тараптарын (ЗСП) (мысалы, әйелдер басқаратын үй шаруашылықтары, табысы төмен отбасылар, маусымдық малшылар) анықтайды және мақсатты шараларды қолданады.Шағымдарды қарау (МРЖ)Қазақстан заңнамасымен формальді түрде талап етілмейді.Мүдделі тараптарға сұрақтар қоюға мүмкіндік беретін ресми тетікті талап етеді.→ Жоба жергілікті және ұлттық деңгейлерде қолжетімді көп деңгейлі МРЖ құрады.Ақпаратты ашу және есептілікҰлттық заңнама тек қоғамдық тыңдауларды құжаттауды талап етеді.Өзара іс-қимыл қызметі туралы толық есеп беруді және ақпаратты ашуды талап етеді.→ Жоба өзара іс-қимыл бойынша барлық іс-шаралардың толық есебін жүргізеді және оларды мүдделі тараптарға және кредиторларға ашады.практике и укрепляет социальную устойчивость Проекта.

Олқылықтарды талдау: ҚР Заңнамасы ВБ ЭСС 10 / МФК СД 1-мен салыстыру

| Аспект | ДБ ЭСС 10 / МФК СД 1 Стандарттары | ҚР Заңнамасы | Анықталған олқылық | Жобаның шаралары |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Өзара іс-қимыл мерзімі | Өзара іс-қимыл Жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде талап етіледі: ерте жобалау, құрылыс алдындағы кезең, құрылыс, пайдалану және пайдаланудан шығару. | Өзара іс-қимыл тек ҚОӘБ кезеңінде формальді түрде талап етіледі; қоғамдық тыңдаулар Жобаны бекіткенге дейін өткізіледі. | ҚОӘБ бекітілгеннен кейін үздіксіз өзара іс-қимыл бойынша заңнамалық міндеттеменің жоқтығы. | Жоба ПВЗС-та құжатталған барлық кезеңдерде (жерді бөлу, құрылыс, пайдалану) тұрақты консультациялар бағдарламасын орнатады. |
| Өзара іс-қимыл ауқымы | Барлық мүдделі тараптарды қамтиды: Жобаның зардап шеккен тараптары (ЗСП), Басқа мүдделі тараптар (ДЗС), соның ішінде осал топтар. | Заңнама қоғамдық тыңдауларға қатысу үшін тек «мүдделі жұртшылықты» ғана таниды. | Мүдделі тараптардың тар анықтамасы осал топтарды және тікелей әсер етпеген тараптарды шеттетеді. | Мүдделі тараптарды сәйкестендіру ЗСП, ДЗС және осал топтарды (мысалы, әйелдер басқаратын үй шаруашылықтары, табысы төмен отбасылар, маусымдық малшылар, егде жастағы адамдар, мүгедектігі бар адамдар) қамтитын болады. |
| Ақпаратты ашу | Мүдделі тараптарға қолайлы тілдерде және форматтарда уақтылы, өзекті, түсінікті және қолжетімді ақпаратты ашу талап етіледі. | 2007 жылғы Кодекстің 57-бабы ҚОӘБ ақпаратын тыңдауға 20 күн қалғанда жариялауды талап етті; 2021 жылғы Кодекс қолжетімділік жөніндегі міндеттемелерді сақтайды, бірақ негізінен ҚОӘБ кезеңінде. | Ақпаратты ашу ҚОӘБ кезеңімен шектелген; қолжетімділікке (тіл, формат) шектеулі назар аударылады. | Жоба ақпаратты бүкіл өмірлік циклі ішінде, қазақ және орыс тілдерінде, көптеген арналарды (әкімдіктер кеңселері, БАҚ, веб-сайттар, баспа парақшалары) пайдалана отырып ашады. |
| Консультациялар процесі | Манипуляциядан, мәжбүрлеуден немесе қорқытудан еркін, мазмұнды консультациялар; мәдени тұрғыдан қолайлы әдістер талап етіледі. | Қоғамдық тыңдаулар пікір білдіру үшін формальді платформаны ұсынады, бірақ мәжбүрлеудің болмауына немесе мәдени бейімделуге тікелей кепілдік бермейді. | Консультациялардың формальді және инклюзивті емес болу тәуекелі. | Жоба мәдени тұрғыдан қолайлы консультацияларды (елді мекен деңгейіндегі кездесулер, шағын топтарда талқылаулар, гендерлік ерекшеліктерді ескеретін тәсілдер) қамтамасыз етеді және пікір білдіру бостандығына кепілдік береді. |
| Осал топтарға назар аудару | Қамқорлыққа мұқтаж/осал топтарға ерекше назар аудару талап етіледі; өзара іс-қимыл олардың қажеттіліктеріне бейімделуі тиіс. | Жалпы әлеуметтік жәрдемақылардан басқа, ұлттық заңнамада айқын ережелер жоқ. | Осал топтар консультациялар және өтемақы процестерінен шеттетілу қаупі бар. | ПВЗС осал үй шаруашылықтарын анықтау және олармен өзара іс-қимыл жасау, сондай-ақ Жобаның пайдалары мен өтемақыларына әділ қолжетімділікті қамтамасыз ету жөніндегі нақты шараларды көздейді. |
| Шағымдарды қарау механизмі (МРЖ) | Соттық құқықтық қорғау құралдарынан тәуелсіз, Жобаны іске асыру барысында айқын, қолжетімді және ашық МРЖ талап етіледі. | МРЖ-ға міндетті талап жоқ. Шағымдарды әдетте соттар немесе мемлекеттік органдар қарайды. | Жоба деңгейіндегі шағымдарды қараудың құрылымдалған процесінің жоқтығы. | Жоба ДБ/МФК талаптарына сәйкес көп деңгейлі МРЖ (жергілікті ӘжӘСҚ, аудандық деңгей, КТЖ орталық бөлімі) құрады. |
| Құжаттама және есептілік | Өзара іс-қимылды, оның ішінде алынған кері байланысты және оларды жою шараларын тұрақты құжаттау талап етіледі; жазбалар ашылуы тиіс. | Қоғамдық тыңдаулардың хаттамалары талап етіледі; ҚОӘБ сатысымен шектелген. Тұрақты есептілікке талап жоқ. | ҚОӘБ-тан кейін жүйелі құжаттаманың және кері байланыс тетіктерінің жоқтығы. | Жоба Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл журналын жүргізеді, өзара іс-қимыл қызметі туралы кредиторларға есеп береді және жұртшылыққа қолжетімді түйіндемелерді жариялайды. |
| Жобалық жобалауға интеграция | Мүдделі тараптардың үлесі шешім қабылдау кезінде ескерілуі тиіс, кері байланыстың қалай ескерілгені құжатпен расталуы қажет. | ҚОӘБ бойынша тыңдаулар пікірлерді тіркеуді талап етеді, бірақ кері байланысты Жобалық жобалауға интеграциялау міндеттемесі жоқ. | Мүдделі тараптардың ескертулері Жобалық жобалауға әсер етпеуі мүмкін. | ПВЗС кері байланыс циклдарын талап етеді: ескертулерді құжаттау, мүдделі тараптарға жауап беру және мүмкіндігінше Жобалық жобалауға енгізу. |

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫ СӘЙКЕСТЕНДІРУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

МФК Қызмет стандарты 1 (МФК СД 1) және Дүниежүзілік Банктің (ДБ) ЭСС 10-на сәйкес, Қызылжар–Мойынты жаңа теміржол желісін салу Жобасының мүдделі тараптары келесідей анықталады:

- Жобаның әсер шеккен тараптары (ЖӘШ): Жоба мен оған қатысты нысандардың тікелей немесе жанама әсеріне ұшыраған немесе ұшырауы ықтимал жеке тұлғалар немесе топтар; және

- Басқа мүдделі тараптар (БМТ): Тікелей әсер етпеуі мүмкін, бірақ Жобаға қызығушылық танытатын және/немесе оның нәтижелеріне әсер ету қабілеті бар жеке тұлғалар немесе топтар.

Өзара іс-қимыл процестерінің инклюзивтілігі мен әділдігін қамтамасыз ету үшін ЗСП арасындағы қолайсыз немесе осал топтарды анықтауға ерекше назар аударылады.

Мүдделі тараптарды сәйкестендіру критерийлері

Мүдделі тараптар келесі критерийлерге сәйкес анықталды:

- Әсер ету: Жобаны іске асырудан оң немесе теріс салдарларды басынан өткеруі мүмкін топтар немесе жеке тұлғалар (мысалы, жерді алып қою, қолжетімділікті шектеу, жұмыспен қамту).

- Ықпал ету: Жобаның нәтижелерін қалыптастыруға немесе оған әсер етуге мүмкіндігі бар топтар (мысалы, реттеуші органдар, жергілікті атқарушы органдар, ықпалды қоғамдастық көшбасшылары).

- Әріптестік әлеуеті: Құрылымды әріптестік қарым-қатынастар орнатылуы мүмкін топтар, мысалы, қызмет көрсетушілер (мысалы, оқыту мекемелері, ҮЕҰ, анықтамалық қызметтер).

- Қызығушылық: Тікелей әсер етпеуі мүмкін, бірақ Жобаның нәтижелеріне қызығушылық танытатын топтар немесе жеке тұлғалар (мысалы, ғылыми қоғамдастық, бизнес-қауымдастықтар, бұқаралық ақпарат құралдары).

Мүдделі Тараптардың Санаттары

Мүдделі тараптардың өзара қатынастар жоспарының мақсаттары үшін мүдделі тараптар ішкі және сыртқы санаттарға топтастырылған:

- Ішкі мүдделі тараптар Жобаға тікелей қатысатын субъектілерді қамтиды: «Қазақстан Темір Жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ (КТЖ), оның басшылығы мен персоналы, EPC-мердігерлер, қосалқы мердігерлер, консультанттар, инвесторлар және кредиторлар.

- Сыртқы мүдделі тараптар Жобаны іске асыруға тікелей қатысы жоқ, бірақ оның шешімдері мен нәтижелеріне әсер ететін жеке тұлғаларды, топтарды және мекемелерді қамтиды. Сыртқы мүдделі тараптар келесі кластерлерге бөлінген:

  - Ықтимал әсер шеккен тараптар/нысандар: Трасса бойындағы жер иелері, жер пайдаланушылар, ауыл шаруашылығы өндірушілері, кәсіпорындар мен үй шаруашылықтары (мысалы, Түгіскен, Жәйрем, Қаражал, Жаңаарқа, Ақадыр, Босаға, Қиық және Мойынты елді мекендеріндегі).

  - Ықтимал осал топтар: Әйелдер басқаратын үй шаруашылықтары, табысы төмен отбасылар, егде жастағы адамдар, мүгедектігі бар тұлғалар, 18 жасқа дейінгі төрт және одан да көп баласы бар көп балалы отбасылар, сондай-ақ жерге ресми құқықтары болмауы мүмкін маусымдық малшылар.

  - Мемлекеттік органдар: Ұлттық деңгейдегі министрліктер (мысалы, Көлік министрлігі, Ауыл шаруашылығы министрлігі, Экология және табиғи ресурстар министрлігі, Қаржы министрлігі).

  - Аймақтық, қалалық және аудандық билік органдары: Қарағанды және Ұлытау облыстарының әкімдіктері; Жаңаарқа және Шет аудандарының әкімдіктері; Қаражал қаласының әкімдігі.

  - Азаматтық қоғам және ғылыми-білім беру мекемелері: Үкіметтік емес ұйымдар, кәсіби қауымдастықтар, ғылыми қоғамдастық, бұқаралық ақпарат құралдары және Жобаның экологиялық және әлеуметтік нәтижелеріне мүдделі басқа топтар.

Мүдделі тараптарды бейімдеу картасына түсіру

Мүдделі тараптарды анықтау және картаға түсіру — бұл үздіксіз процесс. Мүдделі тараптардың тізбесі мен олардың қажеттіліктері мен алаңдаушылықтарына талдау Жобаны іске асыру барысында, ағымдағы консультациялар мен кері байланыс негізінде үнемі жаңартылып отырады. Бұл бейімделгіш тәсіл ешбір тиісті тараптың шеттетілмеуін және өзара іс-қимыл стратегияларының өзгеріп отыратын мәселелер мен контексттерге сезімтал болып қалуын қамтамасыз етеді.

Анықталған мүдделі тараптарға, олардың негізгі мүдделері мен алаңдаушылықтарына, сондай-ақ тиісті өзара іс-қимыл әдістеріне жасалған талдау төмендегі 3-1-кестеде қорытындыланған. Бұл кесте КТЖ мен оның мердігерлері үшін Жобаны дайындау және іске асыру процесінде практикалық анықтамалық құрал ретінде қызмет етуге арналған. Онда қандай топтардың зардап шегу ықтималдығы жоғары екендігі, олар үшін қандай мәселелердің басым болып табылатындығы және Жобаның тұрақты және мазмұнды коммуникацияны қалай қамтамасыз ететіні атап көрсетілген. Кесте жаңа мүдделі тараптар анықталған сайын және өзара іс-қимыл контексі өзгерген сайын Жобаның бүкіл өмірлік циклі ішінде жаңартылып отырады.

Кесте 3-1. Мүдделі тараптар топтары, олардың мүдделері және өзара іс-қимыл тәсілі

| Мүдделі Тараптар Тобы | Мүдде және Жобадағы рөлі | Мүдделі Тараптарды Сипаттау | Үздік Өзара Іс-Қимыл Әдістері |
| --- | --- | --- | --- |
| Жобаның Зардап Шегуші Тараптары (ЗСП) |  |  |  |
| Жергілікті Тұрғындар және Жер Иелері | Жерді сатып алу, өтемақы, тіршілік көздерін қалпына келтіру; уақытша қолайсыздықтар (шаң, шу, діріл, қауіпсіздік тәуекелдері); мүлікке ықтимал залал; жұмыс орындарына және жақсартылған көлік қолжетімділігіне қызығушылық. | Мойынты, Қызылжар, Қиық, Арықбалық, Қаражал, Жәйрем, Түгіскен, Ақтау тұрғындары. | Елді мекен деңгейіндегі консультациялар, үй-үйді аралау арқылы сұхбаттар, ақпараттық парақшалар, әкімдіктердегі ақпараттық стендтер, Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкерді (ССО) пайдалану, Шағымдарды қарау механизміне (МРЖ) қолжетімділік. |
| Фермерлер және Малшылар | Жайылымдық жерлерді жоғалту, маусымдық мал жаюды шектеу; малмен болатын жазатайым оқиғалар; қауіпсіз өткелдер қажеттілігі; қоршауға, өтемақыға, бизнес мүмкіндіктеріне қызығушылық. | Қарағанды және Ұлытау облыстарындағы фермерлер, жеке жалға алушылар, маусымдық малшылар. | Мақсатты фокус-топтар, жайылымдарды бірлесіп картаға түсіру, әкімдіктермен тұрақты кездесулер, ССО арқылы өзара іс-қимыл. |
| Жергілікті Кәсіпорындар және Шағын және орта бизнес (ШОБ) | Коммуналдық қызметтерді көрсетудегі/жұмысындағы ықтимал үзілістер; жеткізу шарттарына арналған мүмкіндіктер; тауарларға/қызметтерге сұраныстың артуы. | Қаражал, Мойынты, Жәйремдегі дүкендер, кафелер, карьерлер, құрылыс ШОБ. | Бизнес-дөңгелек үстелдер, тендерлер туралы ресми хабарламалар, кәсіпкерлер палаталары арқылы кездесулер. |
| Жобада Жұмыс Істейтін Қызметкерлер | Қауіпсіз еңбек жағдайлары, жалақы, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы (ОТБ) стандарттары; қоғамдағы шиеленіс қаупі; СЭН/СН (сексуалдық эксплуатация және зорлық/сексуалдық нашарлау) және инфекциялық аурулар (АИТВ, ЖЖБИ, COVID-19). | EPC-мердігерлердің/қосалқы мердігерлердің жергілікті және жұмысқа орналасқан мигранттары. | Қызметкерлерге кіріспе нұсқамалар, ОТБ бойынша бес минуттық жиындар, ОТБ бойынша оқыту, анонимді шағым беру арналары, қызметкерлерге сауалнамалар. |
| Мүдделі Тараптар Тобы |  |  |  |
| УӘЖ - Осал Топтар |  |  |  |
| Әйелдер Басқаратын Үй Шаруашылықтары, Табысы Төмен Отбасылар, Егде Жастағылар, Мүгедектер, Көп Балалы Үй Шаруашылықтары, Жерге Құқығы Жоқ Маусымдық Малшылар |  |  |  |
| Мемлекеттік Органдар және Байланысты Ұйымдар |  |  |  |
| Көлік Министрлігі | Ұлттық көлік стратегиясына қадағалау, бағдарламалық мақсаттардың сақталуы. | Бюджеттік бағдарлама әкімшісі. | Формальді есеп беру, ведомствоаралық үйлестіру кеңестері, ресми хат-хабарлар. |
| «Самұрық-Қазына» АҚ | Жоба мақсаттарына қадағалау, қаржылық мониторинг. | Жоба үйлестірушісі. | Жұмыс барысы туралы кезеңдік есеп беру, жоғары деңгейдегі брифингтер. |
| «ҚТЖ» ҰК» АҚ | Жоба Өтініш берушісі/Операторы; іске асыруға, жерді сатып алуға, болашақ пайдалануға және техникалық қызмет көрсетуге (ПжТҚ) жауапты. | Активтерді Ұстаушы және Оператор. | Басқару комитетінің отырыстары, ресми хат-хабарлар, объектіге бірлескен шығулар. |
| «Integra Construction KZ» ЖШС | EPC-жұмыстарына, қосалқы мердігерлерді басқаруға жауапты. | EPC-Мердігер. | Үйлестіру кеңестері, техникалық есеп беру, консультанттармен ЕҚ және Әлеуметтік және экологиялық сәйкестік (ӘжӘС) бойынша кеңестер. |
| Экология Министрлігінің Қоршаған ортаны реттеу комитеті (ҚОРК) | Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ОВОС) бекітеді, экологиялық стандарттардың сақталуын қамтамасыз етеді. | Экологиялық реттеуші. | Есептерді, рұқсат алуға арналған өтінімдерді, нормалардың сақталуы бойынша жаңартуларды ұсыну. |
| Балқаш-Алакөл Бассейндік Инспекциясы | Су объектілеріндегі/жанындағы, су қорғау аймақтарындағы жұмыстарды келісу. | Экология министрлігінің бөлімшесі. | Формальді рұқсат алу рәсімдері, инспекциялар. |
| «Мемсараптама» РМК | Жобалау мен құрылыстың сәйкестігін қарайды. | Ұлттық сараптама органы. | Жобалық құжаттаманы ұсыну, қарау жөніндегі кеңестер. |
| Облыстық/Аудандық Әкімдіктер (Қарағанды, Ұлытау облыстары, Жаңаарқа, Шет аудандары, Қаражал қ.) | Жерді сатып алуды үйлестіреді, консультацияларды қолдайды, әлеуметтік қолдауды қамтамасыз етеді. | Жергілікті атқарушы органдар. | Бірлескен қоғамдық жиналыстар, ССО-мен үйлестіру, ресми хаттар, жұмыс топтары. |
| Құрылыс, Сәулет және Қала Құрылысы Бөлімдері | Жергілікті деңгейдегі техникалық рұқсаттар мен келісімдер. | Жергілікті атқарушы органдар. | Техникалық кездесулер, құрылыс рұқсаттарын алу. |
| Азаматтық Қоғам және Басқа Мүдделі Тараптар |  |  |  |
| ҮЕҰ және Кәсіби Қауымдастықтар | ӘжӘС әсеріне, жер құқығына, биоәртүрлілікке, еңбек стандарттарына мониторинг; ашықтықты қолдау. | Ұлттық/аймақтық Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ), әлеуметтік және кәсіби топтар. | Дөңгелек үстелдер, есептерді ашу, тақырыптық семинарлар, екіжақты кездесулер. |
| Академиялық және Ғылыми-Зерттеу Мекемелері | Сараптамалық білім, оқыту, тәуелсіз шолу. | Қарағандыдағы және одан тыс жерлердегі университеттер, зерттеу орталықтары. | Бірлескен зерттеулер, семинарлар, сараптамалық панельдер. |
| Бұқаралық Ақпарат Құралдары (БАҚ) | Ақпарат тарату, қоғамдық пікірді қалыптастыру. | Ұлттық, аймақтық және жергілікті басылымдар. | Пресс-релиздер, БАҚ үшін брифингтер, журналистердің объектіге шығуы. |
| Мүдделі Тараптар Тобы | Мүдде және Жобадағы рөлі | Мүдделі Тараптарды Сипаттау | Үздік Өзара Іс-Қимыл Әдістері |

Осал топтар

Осал Топтарды Анықтау Және Олармен Өзара Іс-Қимыл

МФК Қызмет стандарты 1-ге (МФК СД 1) сәйкес, осал топтар – бұл Жобаның әсеріне пропорционалды емес дәрежеде ұшырауы немесе Жобадан түсетін пайдаға қолжеткізуде кедергілерге тап болуы мүмкін жеке тұлғалар немесе үй шаруашылықтары. Мұндай осалдық жынысына, жасына, денсаулық жағдайына, мүгедектігіне, табыс деңгейіне, отбасылық жағдайына немесе жерге ресми құқықтардың жоқтығына байланысты туындауы мүмкін. Бұл топтарды анықтау және олармен өзара іс-қимыл жасау мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл процесінің инклюзивтілігі мен әділдігін қамтамасыз ету үшін өте маңызды.

Қызылжар–Мойынты жаңа теміржол желісін салу Жобасының мақсаттары үшін келесі топтар әлеуетті осал болып саналады:

- Экономикалық қолайсыз үй шаруашылықтары: Жылдық ауыл шаруашылығы немесе жайылымдық қызметке тәуелділерді қоса алғанда, өте төмен немесе тұрақсыз табысы бар отбасылар.

- Егде жастағы тұрғындар және негізінен егде жастағы мүшелерден тұратын үй шаруашылықтары: Зейнеткерлік жасқа жеткен, еңбекке қабілетті жастағы белсенді қолдауы жоқ тұлғалар.

- Мүгедектігі немесе созылмалы аурулары бар тұлғалар: Консультацияларға және тіршілік көздерін қалпына келтіруге қатысуы физикалық немесе медициналық көрсеткіштермен шектелуі мүмкін тұлғалар.

- Әйелдер басқаратын үй шаруашылықтары: Жерге, жұмысқа орналасуға және шешім қабылдауға қолжетімділігі төмен болуы мүмкін жесірлерді қоса алғанда, үй шаруашылығын өз бетінше басқаратын әйелдер.

- Қарамағында көптеген адамдары бар көп балалы үй шаруашылықтары: Экономикалық орын ауыстырудың күшейтілген салдарлары болуы мүмкін 18 жасқа дейінгі төрт және одан да көп баласы бар отбасылар.

- Маусымдық немесе бейресми жер пайдаланушылар: Жайылымдарға әдеттегі немесе құжатталмаған қолжетімділікке сүйенетін, ресми өтемақы процестерінен шеттетілу қаупі бар малшылар мен үй шаруашылықтары.

Қазақстандағы Жоба аймағында жергілікті халықтар танылмаса да, аудандық әкімдіктермен консультациялар трасса бойында МФК-ның жергілікті халықтар анықтамасына сәйкес келетін топтардың жоқ екенін растады.

Осал топтармен өзара іс-қимыл олардың алаңдаушылықтарының адекватты ескерілуін және қаралуын қамтамасыз ету үшін жекелендірілген әдістерді талап етеді, мысалы, үй шаруашылығы деңгейіндегі барулар, гендерлік ерекшеліктерді ескеретін консультациялар, жеңілдетілген ақпараттық материалдар және жергілікті әлеуметтік қорғау қызметтерімен ынтымақтастық.

Тараптарды картаға түсіру

Мүдделі тараптарды картаға түсіру — бұл мүдделі тараптарды олардың Жобаға қатысты мүдделілік деңгейіне және оның нәтижелеріне әсер ету қабілетіне сәйкес санаттарға бөлу үшін қолданылатын талдау құралы. Бұл тәсіл өзара әрекеттесу бойынша күш-жігерді басымдыққа қоюға және ең өзекті топтарға тиісті назар аударылуын қамтамасыз етуге көмектеседі.

Қызылжар–Мойынты жаңа теміржол желісін салу Жобасы үшін мүдделі тараптар алдын ала төрт санатқа бөлінген:

- Ынтымақтастық (жоғары әсер / жоғары мүдделілік): Жобаны іске асыруда тікелей рөл атқаратын және олардың белсенді қатысуы маңызды болып табылатын мүдделі тараптар. Олар тығыз ынтымақтастықты және тұрақты консультацияларды талап етеді.

- Өзара әрекеттесу (жоғары мүдделілік / төмен әсер): Жоба қатты әсер ететін, бірақ оны іске асыруға шектеулі әсері бар мүдделі тараптар. Олармен тұрақты консультациялар өткізу және кері байланыс үшін оларға қолжетімді арналар ұсыну қажет.

- Ақпараттандыру (төмен мүдделілік / жоғары әсер): Тікелей емес, бірақ реттеуші немесе қадағалау функцияларын орындайтын мүдделі тараптар. Олар уақтылы жаңартулар және ресми есеп беру арқылы жағдайлардан хабардар етілуі тиіс.

- Мониторинг (төмен әсер / төмен мүдделілік): Рөлі неғұрлым жанама болып табылатын, бірақ оларға мониторинг жүргізілуі және орынды болған кезде қатысуға мүмкіндіктер берілуі тиіс мүдделі тараптар.

Мүдделі тараптарды картаға түсіру Жобаны іске асыру барысында жаңа мүдделі тараптар анықталған кезде, сондай-ақ қолданыстағы топтардың мүдделері мен әсері өзгерген кезде жаңартылып отырады.

Картирование заинтересованных сторон — это аналитический инструмент, используемый для категоризации заинтересованных сторон в соответствии с их уровнем заинтересованности в Проекте и их способностью влиять на его результаты. Этот подход помогает приоритизировать усилия по взаимодействию и гарантировать, что наиболее релевантным группам уделяется должное внимание.

3-2. Мүдделі тараптар санаттарын талдау

| Мүдделі тараптар топтары | Мүдделі тараптың бейіні | Жобаға деген мүддесі | Әсер ету деңгейі | Қабылдау / Көзқарас | Басқару әрекеттері және басымдық |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Әсер ететін тараптар |  |  |  |  |  |
| Жер иелері және жер пайдаланушылар | Учаскелері тұрақты немесе уақытша иеліктен шығарылуға жататын үй шаруашылықтары мен ұйымдар. | Өте жоғары мүдделілік өтемақы, жер құқықтары, тіршілік көздерін қалпына келтіруге бағытталған. | Жоғары | Егер алаңдаушылықтар ескерілмесе, бейтараптан негативке дейін. | Тығыз ынтымақтастық (консультациялар, келіссөздер, МРЖ). |
| Фермерлер және маусымдық малшылар | Трасса бойындағы фермерлер, жалға алушылар, малшылар. | Жайылымдарға қол жеткізуге, мал өткелдеріне, өтемақыға жоғары мүдделілік. | Орташа | Сақтықпен; жайылымдардың фрагментациясына алаңдаушылық. | Белсенді өзара әрекеттесу (фокус-топтар, бірлескен картаға түсіру). |
| Жергілікті қауымдастықтар | Елді мекендердің тұрғындары (Мойынты, Қызылжар, Қаражал, Жайрем, Тоғысқан, Ақтау). | Жұмыс орындарына, инфрақұрылымға, бизнеске мүдделілік; шуға, шаңға, қауіпсіздікке алаңдаушылық. | Төмен | Аралас (пайданы қолдау, әсер етуге қатысты қауіптену). | Тұрақты өзара әрекеттесу (қоғамдық жиналыстар, ССО, ақпаратты ашу). |
| Әлеуметтік осал топтар | Әйелдер басқаратын үй шаруашылықтары, аз қамтылған отбасылар, егде жастағылар, мүгедектер, көп балалы отбасылар, құқығы жоқ маусымдық пайдаланушылар. | Инклюзивтілік пен әділеттілікке күшті мүдделілік. | Төмен | Шетте қалу қаупі; тіршілік көздеріне әсер етуге сезімталдық. | Мақсатты мониторинг және жеке қолдау (үйге бару, гендерлік ерекшеліктерді ескере отырып фокус-топтар). |
| Мемлекеттік органдар |  |  |  |  |  |
| Көлік министрлігі / Самұрық-Қазына / ҚТЖ | Саясат, қаржыландыру, орындау және пайдалану. | Уақтылы және сәтті іске асыруға мүдделілік. | Жоғары | Қолдаушы, Жобаны іске асыруды ынталандыратын. | Стратегиялық ынтымақтастық (үйлестіру кеңестері, есеп беру). |
| Өңірлік және аудандық Әкімдіктер | Жергілікті атқарушы органдар. | Жерді сатып алу, жергілікті тұрақтылық, қоғамдық қолдау. | Жоғары | Қолдаушы, бірақ қоғамдық алаңдаушылықтарға сезімтал. | Белсенді өзара әрекеттесу (бірлескен консультациялар, жұмыс топтары). |
| Салалық реттеушілер (ЦЭРК, Инспекция, Мемсараптама, Жоспарлау бөлімдері) | ОВОС-ты, рұқсаттарды, жоспарлауды қадағалау. | Стандарттардың сақталуы. | Жоғары | Қолдаушы, рәсімдер сақталған жағдайда. | Ынтымақтастық және нормаларды сақтау туралы есеп беру. |
| Басқа мүдделі тараптар |  |  |  |  |  |
| ЕРС-мердігер және қосалқы мердігерлер | Интегра, Полиграм, қосалқы мердігерлік ұйымдар. | Іске асыруға, мерзімдерді сақтауға, қауіпсіздікке мүдделілік. | Жоғары | Қолдаушы, келісімшарттық. | Тығыз үйлестіру (ОТБ және ООС, еңбек стандарттары). |
| ҮЕҰ және азаматтық қоғам | ҮЕҰ, әлеуметтік/кәсіби қауымдастықтар. | Мониторинг, ашықтық, есеп берушілік. | Орташа | Бейтараптан араласқа дейін. | Мониторинг және тақырыптық өзара әрекеттесу (дөңгелек үстелдер, ақпаратты ашу). |
| Академиялық мекемелер | Университеттер, зерттеу орталықтары. | Білім, сараптама, тәуелсіз шолу. | Төменнен орташаға дейін | Бейтарап. | Эпизодтық өзара әрекеттесу (семинарлар, бірлескен зерттеулер). |
| Бұқаралық ақпарат құралдары | Жергілікті, өңірлік, ұлттық басылымдар. | Уақтылы, дәл ақпарат. | Орташа | Аралас; деректерге қол жеткізуге байланысты. | Тұрақты хабардар ету (баспасөз хабарламалары, брифингтер). |

Бұл мүдделі тараптарды санаттау алдын ала болып табылады және Жобаны іске асыру барысында одан әрі нақтыланатын болады. Консультациялар жүргізілген және қосымша әлеуметтік-экономикалық ақпарат алынған кезде, мүдделі тараптардың тізілімі жаңадан анықталған топтарды, өзгеріп жатқан алаңдаушылықтарды және бейімделген өзара әрекеттесу шараларын көрсету үшін жаңартылатын болады. Осылайша, ағымдағы матрица «тірі» құрал ретінде қарастырылуы тиіс, ол өзара әрекеттесуді жоспарлау үшін негіз болып табылады, бірақ түпкілікті немесе толық жіктеме болып табылмайды.

Мүдделі тараптармен өткен өзара әрекеттесу және ақпаратты ашу

Бұл бөлімде Қызылжар–Мойынты жаңа теміржол желісін салу Жобасы шеңберінде бүгінгі күнге дейін жүргізілген өзара әрекеттесу және ақпаратты ашу қызметіне қысқаша шолу жасалады, сондай-ақ қосымша құжаттама (мысалы, ҚТЖ, жобалаушы инженер және аудандық әкімдіктерден алынған хаттамалар) алынғаннан кейін есептің қалай толықтырылатыны сипатталады. Төменде келтірілген ақпарат Жобаны дайындау және ерте жобалау кезеңінде жүргізілген консультациялар мен ақпаратты ашуды көрсетеді; ол одан әрі растайтын құжаттар алынған кезде жаңартылатын болады.

Мақсаттары және Қолдану аясы

Бұрын жүргізілген өзара әрекеттесу келесіге бағытталған: (i) әлеуетті әсер ететін қауымдастықтар мен мүдделі тараптарды Жоба туралы хабардар ету; (ii) болжанатын **экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер/**әсерлер туралы пікірлерді жинау; және (iii) жобаны пысықтауды және жеңілдету шараларын талап ететін мәселелерді анықтау (мысалы, қолжетімділік, қауіпсіздік, жерді сатып алу және тіршілік көздерін қалпына келтіру). Ақпаратты ашу МФК СД 1/ЭСС 10 сәйкес уақтылы, қолжетімді және түсінікті ақпаратты беруге шоғырланды.

Қазіргі уақытта қолға алынған өзара әрекеттесу (Хаттамалар алынғаннан кейін толықтырылатын болады)

Қоғамдық консультациялар 2025 жылғы 24–25 қыркүйекте Қаражал (Ұлытау облысы) және Мойынты (Қарағанды облысы) елді мекендерінде ҚТЖ, аудандық Әкімдіктердің, EPC-мердігердің және жергілікті тұрғындардың қатысуымен өткізілді. Кездесулер қазақ және орыс тілдерінде өткізілді, оларға презентациялар, одан кейін ашық талқылау және шағымдарды беру нысандарын тарату кірді.

    - Кесте 4-1. Өзара әрекеттесу журналы (қазіргі уақытта)

| Күні | Өткізілген жері | Қатысушылар (қатысушылар тізіміне сәйкес) | Көтерілген мәселелер | Жауаптар және міндеттемелер | Дәлелдемелер / Кейінгі әрекеттер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 ж. 24 қыркүйек | Қаражал (Ұлытау облысы) | 41 қатысушы: Аудандық Әкімдік, ҚТЖ, ЕРС, тұрғындар, МСП | Мал өткелдері; жерді алу рәсімдері; трасса карталарын ашу; бақтар/огородтар үшін өтемақы; МСП мүдделілігі. | Өткелдер егжей-тегжейлі жобалауға біріктірілетін болады; өтемақы ҚР Жер кодексіне + МФК СД 5 сәйкес қалпына келтіру құны бойынша; трасса карталары жоба бекітілгеннен кейін ашылатын болады; МСП сатып алу туралы хабарламалар жөнінде хабардар етіледі. | Хаттама және қатысушылар тізімі (Қосымша X1–X2). Кейінгі әрекеттер: өткелдерді бірлесіп картаға түсіру; өтемақыны нақтылау үшін ПЗЗП ашу. |
| 2025 ж. 25 қыркүйек | Мойынты (Қарағанды облысы) | 37 қатысушы: Шет ауданының Әкімдігі, жер пайдаланушылар, тұрғындар. | Әділ және уақтылы өтемақы; жергілікті тұрғындар үшін жұмыс орындары; шаң/шу әсері; оқушылар үшін жаяу жүргіншілер қауіпсіздігі; маусымдық жылға арқылы көпір. | Өтемақы қалпына келтіру құны бойынша; жергілікті тұрғындарды жалдауға басымдық; ПЭиСУ-да шаң/шу әсерін жеңілдету шаралары; жаяу жүргіншілер өткелі жобада бағаланады; жылға арқылы өткел жобаға енгізілген, су инспекциясымен үйлестіру. | Хаттама және қатысушылар тізімі (Қосымша X3–X4). Кейінгі әрекеттер: жұмысқа қабылдау үшін байланыстарды жариялау; трассаны 2025 ж. IV тоқсанында ашу. |

Кездесулердің ресми хаттамалары және қатысушыларды тіркеудің қол қойылған парақтары осы ПВЗС-ке қоса беріледі (Қосымша X).

Одан әрі консультациялар трасса бойындағы басқа елді мекендерде (мысалы, Қызылжар, Жайрем, Туғысқан, Ақтау, Киікті, Арықбалық) Жоба ілгерілеген сайын және түпкілікті техникалық жобалар ашылғаннан кейін жоспарланған.

Кесте 4-2. Негізгі сұрақтар мен жауаптар

| Көтерілген мәселе | Жобаның жауабы/міндеттемесі | Кейінгі әрекеттердің Мәртебесі |
| --- | --- | --- |
| Мал өткелдерінің қажеттілігі (Қаражал) | Мал және жаяу жүргіншілер өткелдері егжей-тегжейлі жобалауға біріктірілетін болады; орындар бірлескен картаға түсіру барысында малшылармен расталады. | Жобалау құжаттамасы ашылған кезде (2025 ж. IV тоқсаны) расталатын болады. |
| Әділ және уақтылы өтемақы бойынша алаңдаушылық (Мойынты, Қаражал) | Жерді алу және өтемақы ҚР Жер кодексіне және МФК СД 5-ке сәйкес, қалпына келтіру құнына негізделіп жүзеге асырылады. | Жерді иеліктен шығару басталғанға дейін Әкімдіктермен бірге ПЗЗП ашу. |
| Трасса карталарын ерте ашуға сұраныс (Қаражал) | Геокоординаттары бар трасса жобалаушы инженер бекіткеннен кейін ашылады; Әкімдіктерде орналастырылады. | Жобалаудың аяқталуы күтілуде. |
| Жергілікті тұрғындар үшін жұмыс орындарына сұраныс (Мойынты) | Мердігерлер мүмкін болған жерлерде жергілікті кадрларды жалдауға басымдық береді; бос жұмыс орындары Әкімдіктің жұмыспен қамту орталықтары және ҚТЖ веб-сайты арқылы жарияланады. | ССО жұмыспен қамту орталықтарымен өзара әрекеттесетін болады. |
| Шаң және шу бойынша алаңдаушылық (Мойынты) | ПЭиСУ шаңды басу, шуды бақылау, елді мекендерге жақын жерде жұмыс уақытын шектеу шараларын қамтиды. | Құрылыс кезінде іске асырылады; нәтижелері тоқсан сайын ашылатын болады. |
| Оқушылар үшін қауіпсіздік (Мойынты) | Егжей-тегжейлі жобада мектеп маңындағы жаяу жүргіншілер өткелінің/виaдуктің қажеттілігі бағаланатын болады. | Шет ауданының Әкімдігімен үйлестіру. |
| Бақтар/огородтар үшін өтемақы (Қаражал) | Көпжылдық өсімдіктерді қоса алғанда, қалпына келтіру құны бойынша өтемақы; бағалау әдіснамасы ПЗЗП-ға қоса беріледі. | ПЗЗП бойынша консультациялар барысында түсіндірілетін болады. |
| Жергілікті МСП-ның келісімшарттарға мүдделілігі (Қаражал) | Сатып алу мүмкіндіктері ҚТЖ платформаларында ашылады; МСП-ға өтінімдер беру ұсынылады. | Хабарламалар мобилизацияға дейін орналастырылатын болады. |
| Маусымдық жылға арқылы көпірге сұраныс (Мойынты) | Жылға арқылы өткел инженерлік жобаға енгізілген; су инспекциясымен үйлестірілген. | Жобаның егжей-тегжейлері келесі консультацияда ашылатын болады. |

Әлеуметтік-экономикалық зерттеу және қоғаммен консультациялар

Ерте жобалау жұмыстарымен қатар, 2025 жылдың қыркүйегінде консультанттар әлеуметтік-экономикалық зерттеулер (СЭЗ) және жер пайдаланушылармен консультациялар өткізді. Бұл кездесулер бастапқы деректерді жинауға, жер пайдалану құрылымын растауға және әсер ететін тұлғалардың бастапқы алаңдаушылықтарын анықтауға бағытталған болатын. Сессиялар келесі жерлерде өткізілді:

- Тоғысқан және Ақтау (2025 ж. 8 қыркүйек): Негізінен трасса әсер ететін ауыл шаруашылығы учаскелерінің жер пайдаланушыларымен, жергілікті қауымдастық мүшелерінің бірқатарының қатысуымен талқылаулар.

- Ақадыр (2025 ж. 9 қыркүйек): Жер пайдаланушылармен және жергілікті қоғамдастық өкілдерімен кездесулер.

Көтерілген негізгі мәселелер өтемақы қағидаттарының айқындығын, маусымдық жайылымдарға қол жеткізуді, мал өткелдерін ұйымдастыруды және жұмыспен қамту мүмкіндіктеріне қатысты күтулерді қамтыды. Мүдделі тараптар сондай-ақ ақпарат ағымының уақтылы болуы мен шағымдарды ашық қараудың маңыздылығын атап өтті.

Мүдделі тараптардың кеңірек өкілдігімен (әкімдіктер, ҮЕҰ, әйелдер топтары және әлеуметтік осал үй шаруашылықтары) Жоба деңгейіндегі одан әрі консультациялар 2025 жылғы 24–25 қыркүйекке қолжетімді аудан орталықтарында жоспарланған, бұл инклюзивтілікті және МФК СД 1/ЭСС 10 талаптарына сәйкестікті қамтамасыз етеді.

Ұлттық Қоғамдық тыңдаулар (ОВОС бойынша)

Осы ПВЗС шеңберінде МФК СД 1 және Дүниежүзілік Банктің ЭСС 10-на сәйкес жүзеге асырылатын мүдделі тараптармен өзара әрекеттесуден бөлек, Жоба сонымен қатар Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (2021 ж.) сәйкес Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ОВОС) шеңберінде ұлттық қоғамдық консультациялар рәсімдеріне жатады. Бұл тыңдаулар мемлекеттік экологиялық сараптаманың (МЭС) міндетті элементі болып табылады және экологиялық және әлеуметтік ақпараттың ашық форматта ашылуын, азаматтарға, ҮЕҰ-ға және басқа да мүдделі тараптарға өз пікірлерін білдіруге мүмкіндік беруді қамтамасыз етуге арналған.

Қызылжар–Мойынты жаңа теміржол желісін салу Жобасы үшін ұлттық ОВОС бойынша қоғамдық тыңдаулар 2025 жылғы 13 қазанға Мойынтыда және 2025 жылғы 14 қазанға Қаражалда жоспарланған. Олар жергілікті атқарушы органдармен ҚТЖ және жобалау ұйымымен ынтымақтастықта өткізілетін болады. Ұлттық талаптарға сәйкес, тыңдаулар:

- Тағайындалған күннен кемінде 20 күн бұрын ресми веб-сайттар, жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары және ақпараттық стендтер арқылы жария түрде хабарланады;

- Құпия деп жіктелген ақпаратты қоспағанда, ОВОС материалдарының жобасына қол жеткізуді қамтамасыз етеді;

- Мүдделі тараптардың ауызша сөйлеуіне және жазбаша ескертулеріне рұқсат береді;

- Сұрақтарды, түсініктемелерді және жауаптарды тіркейтін, қатысушылар қол қойған және шешім қабылдау үшін құзыретті органға берілетін ресми хаттамамен аяқталады.

Бұл тыңдаулардың нәтижелері ұлттық ОВОС процесіне қосылады, сондай-ақ халықаралық стандарттарға сәйкес дайындалған Жобаның экологиялық және әлеуметтік құралдарына қосымша үлес ретінде қызмет етеді.

АОСВОЗ және Өзара әрекеттесу жоспары бойынша ақпаратты ашу

Ақпаратты ашу мақсаттары

Жоба шеңберіндегі ақпаратты ашу мүдделі тараптарға әлеуетті экологиялық және әлеуметтік әсерлер туралы негізгі тұжырымдарға ерте және түсінікті қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған.

Мақсат – әсер ететін қауымдастықтар мен басқа да мүдделі тараптар Жобаның мақсаттары, оның ауқымы, мерзімдері, күтілетін тәуекелдері мен оларды жеңілдету шаралары, мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу процесі, қоғамдық консультациялар өткізу тетіктері және шағымдарды қарау тетіктері туралы толық хабардар болуы.

Ақпарат қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде және қолжетімді форматтарда ұсынылатын болады, бұл әр түрлі әсер еткен немесе осал топтардың қажеттіліктерін ескереді. Ақпаратты ашу барысында алынған кері байланыс ООСВОЗ-ды және онымен байланысты кепілдік құжаттарды пысықтауда көрініс табатын болады.

Ақпаратты ашу үшін мақсатты мүдделі тараптар

Ақпаратты ашу процесі келесі мүдделі тараптар санаттарына шоғырланатын болады:

- Жобаның әсер ететін тұлғалары (ЖӘТ) және Жобаның әсер ету аймағындағы елді мекендердің тұрғындары;

- Экологиялық және әлеуметтік мандаттары бар Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ);

- Әлеуметтік осал топтар (мысалы, аз қамтылған үй шаруашылықтары, әйелдер басқаратын үй шаруашылықтары, егде жастағы адамдар, мүгедектігі бар адамдар);

- Ұлттық, өңірлік және аудандық деңгейдегі мемлекеттік органдар;

- Басқа да мүдделі тараптар, соның ішінде кәсіби қауымдастықтар, ғылыми қоғамдастық және бұқаралық ақпарат құралдары.

Ашылуға жататын құжаттар

Қызылжар–Мойынты жаңа теміржол желісін салу Жобасына қатысты келесі материалдар ашылады, олардың мерзімдері ҚР Экологиялық кодексін (2021 ж.) де, МФК/ДБ талаптарын да сақтауды қамтамасыз етеді:

- Техникалық емес резюме (ТЕР): Қоғамдық тыңдауларға кемінде 20 күн бұрын (ұлттық ОВОС талабы) және ООСВОЗ бойынша қоғамдық консультацияларға дейін (ДБ/МФК талабы) ашылады.

- ООСВОЗ бойынша есеп жобасы және Қосымшалар: Жоспарланған ұлттық тыңдаулар мен консультациялық кездесулерге дейін 20 жұмыс күні бұрын қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қолжетімді болады.

- Экологиялық және әлеуметтік басқарудың негіздемелік жоспары (ЭӘБНЖ): ООСВОЗ Жобасының пакетімен бірге ашылады.

- Жерді сатып алу және қоныс аударудың алдын ала жоспары (ЖСАҚАЖ): Жерді сатып алу жөніндегі кез келген әрекеттерге дейін және ЖӘТ-пен консультацияларға дейін кемінде екі апта бұрын ашылады.

- Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспары (МТӨӘЖ): ООСВОЗ Жобасының пакетімен бірге ашылады, қажет болған жағдайда жаңартылады.

- Еңбек ресурстарын басқару рәсімдері (ЕРБР), Гендерлік мәселелер жөніндегі іс-шаралар жоспары (ГМІЖЖ) және тақырыптық ЭӘБЖ (мысалы, Биоәртүрлілікті басқару жоспары, ЕТҚ бойынша жоспар): ООСВОЗ Жобасымен бір мезгілде ашылады.

Ақпаратты ашу орындары, әдістері және кестесі

- Алдын ала ашу: Жоба туралы ақпарат (ТЕР, Жоба туралы ақпараттық парақ, ССО байланыстары) Қоғамдық тыңдауларға кемінде 20 күн бұрын Әкімдіктердің кеңселерге және ҚТЖ веб-сайтында орналастырылады (ҚР Экологиялық кодексі).

- ООСВОЗ Жобасының пакеті: Қарағанды және Ұлытау облыстарының, Шет және Жаңаарқа аудандарының, сондай-ақ Қаражал қаласының Әкімдіктерінің кеңселерінде және ҚТЖ веб-сайтында 2025 жылғы қыркүйектің ортасынан 2025 жылғы қазанның соңына дейін қолжетімді болады.

- Консультациялық кездесулер: ООСВОЗ және ЖСАҚАЖ Жобасы бойынша консультациялар 2025 жылғы 13–14 қазанға жоспарланған (ОВОС бойынша ұлттық тыңдаулар Мойынтыда және Қаражалда), қосымша консультациялар Жоба деңгейінде 2025 жылғы қазанның соңына дейін Қызылжарда, Жайремде, Тоғысқанда, Ақтауда, Киіктіде және Арықбалықта ұйымдастырылатын болады.

- Үздіксіз ашу: Барлық жаңартылған кепілдік құжаттар (МТӨӘЖ, ЖСАҚАЖ, ЭӘБЖ) құрылыс және пайдалану кезеңінде ҚТЖ корпоративтік веб-сайтында және жергілікті Әкімдіктердің ақпараттық стендтерінде қолжетімді болып қалады.

Цифрлық арналарды пайдалану

Ақпаратты бетпе-бет ашуға және баспа көшірмелерін таратуға қосымша, Жоба сонымен қатар цифрлық коммуникациялық платформаларды пайдаланатын болады:

- ҚТЖ корпоративтік веб-сайты – ООСВОЗ, МТӨӘЖ, ЖСАҚАЖ және олармен байланысты кепілдік құжаттар үшін орталық қойма.

- Облыстар мен аудандардың Әкімдіктерінің веб-сайттары / «электрондық үкімет» (e-Gov) порталы – хабарландыруларды, хаттамаларды және шағымдарды беру нысандарын орналастыру.

- Әлеуметтік желілер (Facebook, Instagram, Telegram) – консультациялар туралы хабарландырулар, Жоба жаңартулары, ССО байланыс деректері.

- WhatsApp жедел желісі – қазақ және орыс тілдеріндегі шағымдар мен сұраулар үшін бөлінген нөмір (дауыстық хабарламалар/мәтін/фото).

- Е-Өтініш (https://eotinish.kz) – ресми жазбаша өтініштерге арналған ұлттық платформамен интеграция.

- Zoom/Teams арқылы трансляциялар – қашықтық, ауа райы жағдайлары немесе денсаулыққа байланысты шектеулер жеке қатысуға кедергі келтірген жағдайда қолданылады.

Цифрлық форматта ашылатын барлық ақпарат қазақ және орыс тілдерінде ұсынылатын болады.

Интернетке қол жеткізе алмайтын мүдделі тараптар үшін баспа [көшірмелер немесе құжаттар]...

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу бағдарламасы (Кесте 6) анықталған барлық мүдделі тараптармен ең тиімді өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету, Тапсырыс беруші мен мүдделі тараптар арасындағы құрметті қарым-қатынастарды құру және қолдау, сондай-ақ ықтимал жанжалдардың алдын алу үшін әзірленген.

Бағдарлама жобалау және құрылыс кезеңдерін қамтиды және құрылыс кезеңі басталғаннан кейін кемінде бір жыл ішінде, содан кейін Жоба объектілерін пайдалануға бермес бұрын қайта қаралуы және жаңартылуы тиіс. Ол міндеттерді бөлумен және ұсынылған іс-шараларды іске асыру мерзімдерімен нақты іс-қимыл жоспарын білдіреді. Өзара әрекеттесу тетіктерін өзгертуді талап ететін және/немесе жаңа мүдделі тараптарды анықтауды талап ететін Жобаны іске асыру барысында өзгерістер туындаған жағдайда, Бағдарлама да жаңартылуы тиіс.

Қолайсыз ауа райы жағдайлары немесе мүдделі тараптарға қол жеткізуге кедергі келтіруі мүмкін басқа да мән-жайлар туындаған жағдайда, жиналыстарды/ірі кездесулерді талап ететін іс-шаралар тоқтатылмауы тиіс, бірақ мүмкіндігінше баламалы өзара әрекеттесу әдістерін қолдана отырып, онлайн өткізілуі тиіс.

Тапсырыс беруші Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу журналында орындалған барлық өзара әрекеттесу іс-шараларының есебін жүргізетін болады, ол басқару нысандарын, кездесу хаттамаларын және өзара әрекеттесу іс-шарасы үшін пайдаланылған немесе дайындалған барлық тиісті материалдарды (хабарландырулар, плакаттар, брошюралар, презентациялар, қатысушылар тізімдері, фотосуреттер және т. б.) қамтитын болады. Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу журналы есепті (өткен) тоқсандар ішінде өткізілген мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жөніндегі іс-шараларға/оқиғаларға (негізінен құрылыс мердігері/мердігерлері жүргізетін) байланысты деректерді қосу үшін үш айда бір рет жаңартылуы тиіс.

Кесте 6. Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу бағдарламасы

| № | Іс-шара | Мақсатты топ | Ақпараттық материалдар | Мерзімдер | Жауапты тұлға | Коммуникация құралдары / Өткізілетін орны | Ескертулер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЖОБАЛАУ КЕЗЕҢІ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ООСВОЗ, МТӨӘЖ, ЖСАҚАЖ, ЕРБР Жобасын ашу | Барлық мүдделі тараптар (әсер ететін тараптар, әкімдіктер, ҮЕҰ, реттеушілер, БАҚ, кредиторлар) | ООСВОЗ, МТӨӘЖ, ЖСАҚАЖ, ТЕР пакетінің жобасы қаз./орыс./ағылш. тілдерінде | 2025 жылғы қыркүйек–қазан (консультациялық кездесулерге дейін) | Консультант + ҚТЖ | ҚТЖ веб-сайты, Әкімдіктер кеңселері, өңірлік филиалдар, Қарағанды және Ұлытау облыстарындағы баспа көшірмелері | Ақпаратты ашу журналы жүргізіледі |
| 1.2 | ООСВОЗ және ЖСАҚАЖ Жобасы бойынша қоғамдық консультациялар | ЖӘТ, осал топтар, жергілікті қауымдастықтар | Презентациялар, қысқаша ақпараттық парақтар, шағымдар үшін нысандар | 2025 жылғы қазан | Консультант + ҚТЖ + Әкімдіктер | Мойынты, Қаражал, Жаңаарқа залдары; онлайн-трансляция | Қол қойылған хаттамалар, фотосуреттер, қатысушылар тізімдері талап етіледі |
| 1.3 | Ұлттық ОВОС (OVOS) шеңберіндегі ресми қоғамдық тыңдаулар | Жергілікті қауымдастықтар, ҮЕҰ, реттеушілер | ОВОС есебі, техникалық емес резюме, презентациялар | 2025 жылғы 13–14 қазан (Мойынты және Қаражал) | ҚТЖ + Жобалаушы инженер | ҚР Экологиялық кодексіне және тыңдауларды өткізу ережелеріне сәйкес | Қол қойылған ресми хаттамалар талап етіледі |
| 1.4 | СЭЗ (Әлеуметтік-экономикалық зерттеу) | Жер иелері, малшылар, ЖӘТ үй шаруашылықтары | Сауалнамалар, сұхбаттар, ФГТ (фокус-топтар) | 2025 жылғы қыркүйек | Консультант | Далалық шығулар (Тоғысқан, Ақтау, Ақадыр) | Гендерлік бөлінісі бар ФГТ, үйге бару енгізілуі керек |
| 1.5 | Реттеушілермен өзара әрекеттесу (ЦЭРК, Мемсараптама, Су инспекциясы) | Ұлттық реттеушілер | Техникалық құжаттар, ресми хаттар | ООСВОЗ бекітілгенге дейін | ҚТЖ + Консультант | Формальды хат алмасу, жұмыс кеңестері | Ұлттық ОВОС заңнамасына сәйкестікті қамтамасыз ету |
| 1.6 | БАҚ арқылы Жоба туралы ақпаратты ашу | Кең жұртшылық, БАҚ | Пресс-релиздер, сұхбаттар, сұрақтар/жауаптар жазылған парақтар | Жобалау кезеңінде тұрақты | ҚТЖ PR + Консультант | Жергілікті/өңірлік БАҚ, ТВ, газеттер, веб-сайттар | Дезинформацияға қарсы тұру |
| 2. ҚҰРЫЛЫС АЛДЫНДАҒЫ КЕЗЕҢ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жұмысты бастау туралы хабарлама | Тұрғындар, жер иелері, жергілікті кәсіпорындар | Ақпараттық бюллетеньдер, пресс-релиздер, әлеуметтік желілер | Жұмыс басталғанға дейін 2–3 ай бұрын | ҚТЖ + EPC-мердігер | Әкімдіктер кеңселері, ақпараттық стендтер, ҚТЖ веб-сайты | Жол қозғалысын басқару шараларын қамтуы тиіс |
| 2.2 | ССО (Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкер) деректерін тағайындау және ашу | Барлық мүдделі тараптар | ССО байланыс деректері, плакаттар, ақпараттық парақтар | Мобилизацияға дейін | EPC-мердігер + ҚТЖ | Әкімдіктердегі, құрылыс қалашықтарындағы плакаттар, веб-сайт | Қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді байланыс |
| 2.3 | Шағымдарды қарау тетігін (ШҚТ) құру | ЖӘТ, осал топтар, ҮЕҰ | МТӨӘЖ қосымшалары, ШҚТ нысандары | Мобилизацияға дейін | ҚТЖ + Консультант | Әкімдіктер, Жобаның веб-сайты, ССО кеңсесі, ШҚТ жәшіктері | ШҚТ МФК СД 1 және ҚР заңнамасына сәйкес болуы тиіс |
| 2.4 | Бос жұмыс орындары және сатып алу мүмкіндіктері туралы ақпаратты ашу | Тұрғындар, МСП, қызмет көрсетушілер | Тендерлер туралы хабарламалар, бос жұмыс орындары туралы хабарландырулар, парақтар | Құрылыс алды кезең және тұрақты | EPC-мердігер + ҚТЖ | Жергілікті жұмыспен қамту орталықтары, сатып алу веб-сайты, БАҚ | Жергілікті жұмыс күшіне және МСП-ға басымдық |
| 2.5 | Осал топтармен кездесулер | Әйелдер, егде жастағылар, мүгедектер, аз қамтылған отбасылар | Флаерлер, қарапайым тілдегі презентациялар | Құрылыс алды кезең | Консультант | Үйге бару, фокус-топтар, әйелдер кеңестері | Мәдени тұрғыдан қолайлы әдістерді пайдалану |
| 3. ҚҰРЫЛЫС КЕЗЕҢІ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Құрылыс барысы туралы тұрақты ақпаратты ашу | Жергілікті қауымдастықтар, ЖӘТ, ҮЕҰ, БАҚ | Жұмыс барысы туралы есептер, ақпараттық бюллетеньдер, әлеуметтік желілер | Тоқсан сайын | ССО + EPC-мердігер | Веб-сайт, ақпараттық стендтер, жергілікті радио | Есептер ЭиӘ мониторингінің нәтижелерін қамтуы тиіс |
| 3.2 | Жол қозғалысын басқару және қауіпсіздік шаралары туралы хабардар ету | Жергілікті тұрғындар, жол пайдаланушылары, малшылар | Парақтар, плакаттар, хабарландырулар | Ай сайын/қажет болған жағдайда | EPC-мердігер + Әкімдіктер | Жергілікті БАҚ, трасса бойындағы инфостендтер | Елді мекендерге және өткелдерге жақын жердегі қауіпсіздікке баса назар аудару |
| 3.3 | Жобаны пысықтау бойынша консультациялар (мысалы, жануарлар өткелдері, кірме жолдар) | Фермерлер, малшылар, ЖӘТ | Карталар, жоба эскиздері, бірлескен картаға түсіру құралдары | Құрылыс кезінде қажет болған жағдайда | EPC-мердігер + Консультант | Қауымдастықтармен кездесулер, фокус-топтар | Кері байланыс инженерлік жобалауға біріктіріледі |
| 3.4 | ШҚТ жұмысы (шағымдарды жинау және шешу) | Барлық мүдделі тараптар | Шағымдар нысандары, жедел желі, веб-сайт | Тұрақты | ССО + EPC-мердігер | Әкімдіктердегі жәшіктер, ССО кеңсесі, жедел желі, WhatsApp | Журнал апта сайын, резюме тоқсан сайын жаңартылады |
| 3.5 | Өзара әрекеттесу мониторингі және кредиторларға есеп беру | ДБ, АБИИ, реттеушілер | МТӨӘЖ жаңартулары, журналдар, есептер | Тоқсан сайын | Консультант + ҚТЖ | Жазбаша есептер, ДБ/АБИИ порталдарында ашу | Гендерлік және осал индикаторларды қамтуы тиіс |
| 4. ПАЙДАЛАНУ КЕЗЕҢІ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пайдалануға беру нәтижелері туралы ақпаратты ашу | Кең жұртшылық, жергілікті қауымдастықтар | Пресс-релиз, есептер, фактілік парақтар | Пайдалануға берілген кезде | ҚТЖ | ҚТЖ веб-сайты, БАҚ | Экологиялық және әлеуметтік нәтижелердің ашықтығы |
| 4.2 | Жыл сайынғы өзара әрекеттесу кездесулері | ЖӘТ, ҮЕҰ, Әкімдіктер | Мониторинг бойынша жылдық есептер, ЭӘБЖ нәтижелері | Пайдалану кезінде жыл сайын | ҚТЖ | Өңірлік орталықтар (Қарағанды, Ұлытау) | Мониторинг нәтижелерін ашу |
| 4.3 | ШҚТ-ның үздіксіз жұмыс істеуі | Қауымдастықтар, ЖӘТ, кәсіпорындар | ШҚТ арналары белсенді | Пайдалану кезінде тұрақты | ҚТЖ ССО | Әкімдіктер, веб-сайт, жедел желі | Құрылыс кезеңіндегі ШҚТ-мен бірдей құрылым |
| 4.4 | Қауымдастық денсаулығы мен қауіпсіздігін мониторингтеу | Жергілікті тұрғындар, малшылар | Есептер, қауіпсіздік науқандары | Жылына екі рет | ҚТЖ + жергілікті билік | Қауымдастықтармен кездесулер, БАҚ | Теміржол өткелдерін мониторингтеуді қамтиды |

ПВЗС-ті іске асыруға арналған ресурстар мен міндеттер

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспарын (ПВЗС) тиімді іске асыру міндеттерді нақты бөлуді және адекватты ресурстарды талап етеді. ПВЗС-ті іске асыруға арналған ұйымдастырушылық құрылым Жобаның жалпы экологиялық және әлеуметтік (ЭиӘ) басқару жүйесіне біріктірілген.

Институционалдық міндеттер

- «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ (ҚТЖ):

  - ПВЗС-ті іске асыруға және кредиторлар талаптарын сақтауға жалпы жауапкершілік.

  - Өзара әрекеттесуді, есептілікті және мониторингті қадағалау үшін орталық ЭиӘ үйлестірушісін тағайындау.

  - Көлік министрлігімен, «Самұрық-Қазына» АҚ-мен және басқа да ұлттық мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу.

- ҚТЖ өңірлік филиалдары (Қарағанды және Ұлытау облыстары):

  - Жергілікті жерлердегі ПВЗС жөніндегі қызметті күнделікті қадағалау.

  - Аудандық Әкімдіктермен және жергілікті мүдделі тараптармен үйлестіру.

  - Шағымдар туралы деректерді шоғырландыру және ҚТЖ орталық кеңсесіне тоқсан сайынғы есептерді ұсыну.

- Аудандық және қалалық Әкімдіктер (Шет, Жаңаарқа аудандары, Қаражал қ.):

  - Қоғамдық консультацияларды ұйымдастыруға жәрдемдесу және жергілікті тұрғындардың қатысуын қамтамасыз ету.

  - Кездесулерге арналған үй-жайларды ұсыну және Жоба материалдарын тарату.

  - Шағымдарды шешуде Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкерлермен (ҚБҚ) ынтымақтасу.

- ЕРС-мердігер және қосалқы мердігерлер (Integra Construction KZ және басқалар):

  - Арнайы Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкерлерді (ҚБҚ) тағайындау.

  - ЖӘТ және әсер ететін қауымдастықтармен күнделікті өзара әрекеттесуді жүзеге асыру.

  - Құрылыс әсері, жұмыспен қамту мүмкіндіктері және қауіпсіздік шаралары туралы ақпаратты ашу.

  - Шағымдарға арналған жәшіктерге қызмет көрсету және қауымдастықтардың алаңдаушылықтарына дереу жауап беру.

- Тәуелсіз консультант / Қадағалау жөніндегі консультант:

  - Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу және ООСВОЗ/ЖСАҚАЖ ашу мәселелері бойынша техникалық қолдау.

  - ЕРС ҚБҚ-ның және Әкімдік үйлестірушілерінің әлеуетін арттыру және оқыту.

  - ПВЗС және ШҚТ іске асырылуына тәуелсіз мониторинг жүргізу, оның ішінде ДБ және АБИИ-ге есеп беру.

Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкерлер (ҚБҚ)

ҚБҚ Жоба мен қауымдастықтар арасындағы негізгі байланыстырушы буын болады. Олардың міндеттеріне мыналар кіреді:

- Қауымдастықтармен кездесулерді ұйымдастыру және құжаттамалау.

- Қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттық материалдарды тарату.

- Шағымдарды жергілікті деңгейде қабылдау және тіркеу.

- Жеке тәсілдер (мысалы, үйге бару, фокус-топтар) арқылы осал топтардың белсенді қатысуын қамтамасыз ету.

ПВЗС-ті іске асыруға арналған бюджет

Жобаның Экологиялық және әлеуметтік басқару (ЭиӘ) шығындары шеңберінде ПВЗС және ШҚТ-ны тиімді іске асыруды қамтамасыз ету үшін арнайы бюджеттік бап бөлінетін болады. Бюджет персоналға, өзара әрекеттесу іс-шараларына, ақпараттық материалдарға, шағымдарды басқаруға, оқытуға және мониторингке жұмсалатын шығындарды жабады. Төмендегі кестеде бағдарлық құрылым ұсынылған; толық сомалар (ТВС) ЕРС келісімшарттарын және қаржылық келісімдерді пысықтау барысында расталатын болады.

| Бап | Сипаттамасы | Бағдарлық құны | Жауапты тарап |
| --- | --- | --- | --- |
| Персонал | Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкерлер (ҚБҚ), өңірлік ЭиӘ үйлестірушісі, қосалқы персонал | Расталуы тиіс (ТВС) | EPC-мердігер, ҚТЖ |
| Өзара әрекеттесу іс-шаралары | Қоғамдық консультациялар, фокус-топтар, осал үй шаруашылықтарына бару, әйелдер топтарымен кездесулер | ТВС | ҚТЖ + EPC |
| Ақпараттық материалдар | Брошюралар, плакаттарды басып шығару, аударма, веб-сайтқа қызмет көрсету | ТВС | ҚТЖ |
| Шағымдарды қарау | Шағымдарға арналған жәшіктер, жедел желінің жұмыс істеуі, WhatsApp/АТ құралдары | ТВС | EPC + ҚТЖ |
| Оқыту және әлеуетті арттыру | ҚБҚ-ны, Әкімдік үйлестірушілерін, мердігерлерді оқыту | ТВС | Консультант |
| Мониторинг және есеп беру | Тәуелсіз мониторинг, тоқсан сайынғы/жылдық есептер, сыртқы аудиттер | ТВС | Консультант |
| Жалпы сома (шамамен) |  | ТВС |  |

Бюджет Жобаны жүзеге асыру барысында жыл сайын қайта қаралатын және қажет болса жаңартылатын болады.

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ)

Мақсаттары

Бұл жоба «Жоба әсер ететін тұлғалар (ЖӘТ)» және басқа да мүдделі тараптар айтқан кез келген алаңдаушылықтарға жедел және әділ жауап беруді қамтамасыз ету үшін ашық, қолжетімді және мәдени тұрғыдан қолайлы шағымдарды қарау тетігін (ШҚТ) құрады және қолдайтын болады. ШҚТ Дүниежүзілік Банктің ЭСС 10, МФК СД 1 және СД 5 талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасына сәйкес әзірленген.

Механизм әсер еткен қауымдастықтарға, жер пайдаланушыларға, жұмыскерлерге және басқа да мүдделі тараптарға шағымдарды немесе сұрауларды беру үшін көптеген арналарды ұсынады, соның ішінде анонимді өтініштер беру мүмкіндігі бар. ШҚТ Қазақстан заңнамасына сәйкес қолданыстағы сот немесе әкімшілік құқықтық қорғау құралдарын ауыстырмайды, бірақ дауларды шешудің тиімді бірінші желісін қамтамасыз етеді.

Доступность и каналы

Мүдделі тараптар шағымдарды келесі арналар бойынша бере алады:

- Жергілікті және аудандық Әкімдіктер – ауылдық қауымдастықтар үшін негізгі байланыс нүктесі.

- ҚТЖ өңірлік филиалдары (Қарағанды және Ұлытау облыстары) – шағымдарға арналған жәшіктер, жеке қабылдау, телефон.

- ҚТЖ, Мердігерлер және Консультанттар құрамындағы бөлінген ШҚТ үйлестірушілері.

- Жедел желі және WhatsApp нөмірлері (ҚТЖ корпоративтік деңгейінде).

- «Самұрық-Қазына» АҚ-ның мінез-құлық кодексін және ЭиӘ бойынша нормативтік актілерді бұзу туралы хабарлауға арналған Интернет-порталы.

- Жұмыскерлер мен мердігерлерге арналған, корпоративтік ШҚТ-ға біріктірілген «ҚТЖ HSE» мобильді қосымшасы.

- Жазбаша өтініштер үшін ресми мемлекеттік арна ретінде «Е-Өтініш» мемлекеттік порталы (https://eotinish.kz).

- Тағайындалған өңірлік және орталық үйлестірушілерге электрондық пошта арқылы беру.

ШҚТ туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде Әкімдіктердің ақпараттық стендтері, жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары және Жобаның веб-сайты арқылы ашылатын болады.

ШҚТ деңгейлері мен рәсімдері

1-деңгей: Жергілікті деңгейде шешу

- Жауаптылар: Мердігерлердің Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкерлері (ҚБҚ), кент/аудан Әкімдіктері.

- Процесс: Шағымдарды ауызша, жазбаша нысанда, телефон арқылы немесе шағымдарға арналған жәшіктер арқылы қабылдау.

- Алынғанын растау: 3 жұмыс күні ішінде.

- Шешу мерзімі: Мүмкін болса дереу; басқа жағдайда шағым Өңірлік ШҚК-ға беріледі.

2-деңгей: Шағымдарды қарау жөніндегі өңірлік комитет (ШҚК)

- Қамту аймағы: Қарағанды және Ұлытау облыстары.

- Құрамы: ҚТЖ өңірлік филиалының өкілдері (директордың орынбасары, кепілдіктер жөніндегі маман/заңгер), аудандық Әкімдіктер, Мердігерлер, Құрылысты қадағалау жөніндегі консультант (ҚҚК), Консультант командасы және ҮЕҰ (қажет болған жағдайда).

- Мерзімділігі: Ай сайын екі рет кездесулер; шұғыл жағдайлар үшін жоспардан тыс отырыстар.

- Шешу мерзімі: 10–15 жұмыс күні.

- Кері байланыс: Өтініш берушіге жазбаша жауап; анонимді жағдайларда ақпарат Әкімдіктердің ақпараттық стендтерінде орналастырылады.

- Байланыс деректері (толтыру мысалдары):

  - Мекенжайы: [ҚТЖ өңірлік филиалының мекенжайы көрсетіледі]

  - Телефоны: [Бөлінген жедел желі нөмірі көрсетіледі]

  - Электрондық пошта: [Бөлінген электрондық пошта мекенжайы көрсетіледі]

3-деңгей: Шағымдарды қарау жөніндегі орталық комитет (Астана)

- Құрамы: Көлік министрлігі, ҚТЖ Бас кеңсесі, Консультанттар және тиісті мемлекеттік органдар.

- Мерзімділігі: Ай сайынғы кездесулер; қажеттілігіне қарай жоспардан тыс отырыстар.

- Шешу мерзімі: 20 жұмыс күні.

- Кері байланыс: Ресми жазбаша хабарлама. Шешілмеген жағдайда, өтініш берушілерге сот жүйесіне жүгіну құқығы туралы хабарланады.

4-деңгей: Сот жүйесі

Кез келген кезеңде өтініш берушілер шағымдарды Қазақстан Республикасының соттарына беру құқығын сақтайды.

Анонимді шағымдар

Шағымдарды қарау тетігі (ШҚТ) өтініштерді жинауға арналған жәшіктер немесе электрондық арналар арқылы анонимді шағымдар беруге мүмкіндік береді. Олар бойынша жауаптар мен шешімдер анонимді өтініш берушілер үшін ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында Әкімдіктердің және ҚТЖ-ның ақпараттық стендтерінде жария түрде орналастырылатын болады.

Ақпаратты ашу және ШҚТ туралы хабардарлық

- ШҚТ бойынша брошюралар мен плакаттар әсер еткен елді мекендерде таратылатын болады.

- Ақпараттық стендтер Әкімдіктерде, ҚТЖ-ның өңірлік кеңселерде және құрылыс қалашықтарында орнатылатын болады.

- Қоғамдық консультациялар кезінде фасилитаторлар ШҚТ рәсімдерін түсіндіріп, оны пайдалануға ынталандырады және шағымдарды беруге арналған нысандарды ұсынады.

- МТӨӘЖ және ЖСАҚАЖ ШҚТ-ға сілтемелерді қамтитын болады және шағымдарды тіркеуге арналған үлгілерді ұсынады.

Мониторинг және есеп беру

- Шағымдарды тіркеу журналы Мердігерлердің ҚБҚ (ССО) жүргізеді және өңірлік деңгейде шоғырландырылады.

- Деректер мыналарды қамтиды: шағым түрі, алынған күні, қолға алынған іс-әрекеттер, шешу мәртебесі және мерзімдері.

- Шағымдар мен жауаптар туралы жинақталған деректер ПВЗС-ті іске асыру бойынша жаңартулар шеңберінде Дүниежүзілік Банкке және басқа да ХҚИ (МФИ) тоқсан сайын ұсынылатын болады.

Кесте 6-1. ШҚТ (Шағымдарды қарау тетігі) деңгейлері мен міндеттері

| Деңгей | Қол жеткізу нүктесі | Жауапты тарап | Алынғанын растау | Шешу мерзімі | Кері байланыс тетігі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Жергілікті | Әкімдіктер кеңселері, шағымдарға арналған жәшіктер, Мердігердің ҚБҚ (ССО) | Мердігерлердің ҚБҚ, Аудандық Әкімдіктер | 3 жұмыс күні | Дереу немесе 2-деңгейге беру | Тікелей жауап / бағыттау |
| 2 – Өңірлік | Қарағанды және Ұлытау облыстарының ШҚК кеңселері | ҚТЖ Өңірлік филиалы, Әкімдіктер, ҚҚК (КНС), Консультанттар, ҮЕҰ | 3 жұмыс күні | 10–15 жұмыс күні | Жазбаша жауап; анонимділер үшін ақпараттық стендтер |
| 3 – Орталық | Көлік министрлігі, ҚТЖ Бас кеңсесі (Астана) | Орталық ШҚК | 3 жұмыс күні | 20 жұмыс күні | Ресми жазбаша хабарлама |
| 4 – Сот | Қазақстан Республикасының Соттары (ҚР) | Сот органдары | Заңға сәйкес | Заңға сәйкес | Сот шешімі |

Начало формы

Жерді сатып алу және қоныс аудару жоспарымен (ЖСАҚАЖ) байланыс

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспары (ПВЗС) және Жерді сатып алу және қоныс аудару жоспары (ЖСАҚАЖ) өзара байланысты және үйлестірілген түрде іске асырылады:

- Консультациялар: ЖСАҚАЖ-ға қатысты және Жоба әсер ететін тұлғалармен (ЖӘТ) өткізілетін консультациялар ПВЗС шеңберінде, ақпаратты ашу және есептілікті жүргізудің бірдей стандарттарын қолдана отырып жүзеге асырылады.

- Ақпаратты ашу: ЖСАҚАЖ-дың жобалары мен түпкілікті нұсқалары ПВЗС және ООСВОЗ сияқты бірдей арналар арқылы ашылады (Әкімдіктер кеңселері, ҚТЖ веб-сайты, ақпараттық стендтер, қоғамдық жиналыстар).

- Кері байланыс: ЖСАҚАЖ бойынша консультациялар барысында көтерілген мәселелер ПВЗС өзара әрекеттесу журналында құжатталады және кері байланыс тетігін қамтамасыз ете отырып, ЖСАҚАЖ-ды жаңарту кезінде ескеріледі.

- Шағымдарды қарау: ПВЗС-те сипатталған бірыңғай ШҚТ ЖСАҚАЖ-ға қатысты барлық мәселелерге, соның ішінде қатысу құқығына, өтемақыға және тіршілік көздерін қалпына келтіруге қатысты мәселелерге қолданылады.

Мұндай интеграция қоныс аударуды жоспарлаудың мүдделі тараптармен өзара әрекеттесудің үздіксіз процесіне қосылуын, ал ЖСАҚАЖ-ды іске асырудың ашықтығын және қауымдастықтардың алаңдаушылықтарына жауап беруін қамтамасыз етеді.

МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК

Мониторинг және есептілік Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспарының (ПВЗС) және Шағымдарды қарау тетігінің (ШҚТ) тиімділігін бағалаудың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына да, Дүниежүзілік Банктің Экологиялық және әлеуметтік стандарттарына (ЭСС 10) да сәйкестігін қамтамасыз етудің негізгі құралдары болып табылады.

Олар Жобаға қайталанатын проблемаларды ерте кезеңде анықтауға, шиеленістің алдын алуға және түзету іс-әрекеттерінің уақтылы және ашық жүргізілуіне кепілдік беруге мүмкіндік береді.

Мониторинг және есептілік үшін жауапкершілік

Мониторинг және есептілік функциялары келесі қатысушылар арасында бөлінетін болады:

- Өңірлік және жергілікті Әкімдіктер: Елді мекендер деңгейіндегі шағымдарды тіркеу журналдарын жүргізуге, олардың мүдделі тараптарға қолжетімділігін қамтамасыз етуге және кері байланыс беруге жауапты.

- ҚТЖ өңірлік филиалдары: Шағымдарды тіркеуге, жазбаларды шоғырландыруға және қажет болған жағдайда оларды корпоративтік деңгейге қайта бағыттауға жауапты.

- Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкер (ҚБҚ): Коммуникация арналарына (қоғамдық консультациялар, жеке кездесулер, телефон жедел желілері, әлеуметтік желілер және т. б.) күнделікті мониторинг жүргізуге, шағымдарды тіркеу журналдарын жүргізуге және жинақталған есептерді дайындауға жауапты.

- Тәуелсіз консультанттар: ҚОӘИЖЖ (Қоршаған ортаны және әлеуметтік іс-қимыл жоспары) мониторингі талаптары шеңберінде ПВЗС-ті іске асырудың, соның ішінде ШҚТ-ның жұмыс істеуінің жыл сайынғы сыртқы мониторингін жүргізу үшін тартылады.

Мониторинг құралдары мен арналары

- Шағымдарды тіркеу журналдары: Әрбір елді мекендегі Әкімдіктердің кеңселерінде қолжетімді. Журналдар анонимді түрде және персоналдың тікелей бақылауынсыз беру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін көрінетін жерлерге (мысалы, көрмелер кезінде шығу есіктерінің жанына) орналастырылады.

- Электрондық арналар: «Е-Өтініш», ҚТЖ корпоративтік жедел желісі, WhatsApp және «ҚТЖ HSE» мобильді қосымшасын қоса алғанда.

- Консультация хаттамалары: Қоғамдық тыңдаулардың, мүдделі тараптармен кездесулердің хаттамаларын, сондай-ақ жазбаша немесе онлайн-пікірлердің жазбаларын қоса алғанда.

- БАҚ мониторингі: Ресми арналар арқылы берілмеген алаңдаушылықтарды немесе ықтимал шағымдарды анықтау үшін жергілікті және өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарына, сондай-ақ әлеуметтік желілер платформаларына мерзімді шолу жасау.

Есеп беруге қойылатын талаптар

- Тоқсан сайынғы ішкі есептер ҚБҚ (ССО) дайындайды және ҚТЖ Жобаны басқару тобына және ҚТЖ орталық кеңсесіне ұсынылады. Олар келіп түскен шағымдардың қысқаша мазмұнын, оларды шешу мәртебесін, мүдделі тараптардың негізгі алаңдаушылықтарын және ұсынылған түзету іс-әрекеттерін қамтиды.

- Жылына екі рет Жоба ПВЗС және ШҚТ тиімділігіне жартыжылдық шолулар жүргізеді, олардың нәтижелері ҚТЖ басшылығына және кредиторларға ұсынылады.

- ПВЗС/ШҚТ-ға жыл сайынғы сыртқы мониторингті тәуелсіз консультанттар жүзеге асырады, онда ұлттық заңнаманы және ДБ ЭСС 10 сақтауға, ақпаратты ашу сапасына және шағымдарды қарау тиімділігіне баса назар аударылады.

- Арнайы (жоспардан тыс) есептілік: Елеулі толқулар, шағымдар немесе ықтимал беделге немесе операциялық әсері бар инциденттер болған жағдайда, есептер Жобаға және кредиторларға 24 сағат ішінде ауызша берілуі және 72 сағат ішінде ресми түрде құжатталуы тиіс.

Мониторинг Көрсеткіштері

Мониторинг сандық және сапалық көрсеткіштерді бақылайды, соның ішінде:

- Алынған, шешілген және қаралудағы шағымдар саны (жынысы, жас тобы және осал мәртебесі бойынша дезагрегациямен).

- ШҚТ-ның әр деңгейіндегі орташа шешу уақыты және мерзімдердің сақталуы.

- Көтерілген мәселелердің түрлері (жерді сатып алу, құрылыс әсері, еңбек жағдайлары, қауымдастық қауіпсіздігі және т. б.) және қайталанатын үрдістер.

- Шағымдарды қарау процесіне мүдделі тараптардың қанағаттануы (кейінгі сұхбаттар мен сауалнамалар арқылы өлшенеді).

- Шағымдарға жауап ретінде қолданылған әсерді жеңілдету шараларының тиімділігі.

- Осал топтардың консультацияларға және шағымдарды қарау процестеріне қатысу деңгейі.

- Ақпаратты ашу тетіктерінің ашықтығы және қолжетімділігі.

Оқыту

Барлық Жоба персоналы, Әкімдік үйлестірушілері, мердігерлер және ҚТЖ филиалдарының қызметкерлері келесі тақырыптар бойынша оқытудан өтеді:

- Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу және шағымдарды қабылдау кезіндегі күтілетін мінез-құлық.

- Шағымдарды тіркеу құралдарын және шиеленісті өршіту хаттамаларын (келесі деңгейге беру) пайдалану.

- Сыртқы жағдайларды (оның ішінде гендерлік зорлық-зомбылықты) құпия өңдеу.

- Кері байланыс беру және кейінгі іс-әрекеттерді орындау бойынша рөлдер мен міндеттер.

Ұлттық заңнамаға және Дүниежүзілік Банк стандарттарына сәйкестік

Мониторинг және есептілік рәсімдері келесі талаптарға сәйкестендірілетін болады:

- Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі (2021 ж.) және ҚОӘБ (Қоршаған ортаға әсерді бағалау) туралы ақпаратты ашуға және қоғамдық консультацияларды өткізуге қатысты тиісті ережелер.

- Дүниежүзілік Банктің ЭСС 10 талаптары, олар Жобаның барлық өмірлік циклі бойына үздіксіз өзара әрекеттесуді, осал топтарды тартуды, сондай-ақ мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жөніндегі қызмет туралы ақпаратты жүйелі құжаттамалауды және ашуды қамтамасыз етеді.

Ақпаратты ашу және консультациялар

МФК-ның Өндірістік стандарты 1 («Экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер мен әсерлерді бағалау және басқару») және Дүниежүзілік Банктің ЭСС 10 («Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу және ақпаратты ашу») талаптарына сәйкес, Жоба мүдделі тараптардың уақтылы, өзекті және түсінікті ақпарат алуын және өз пікірлерін білдіруге мүмкіндігі болуын қамтамасыз ету үшін қоғамдық консультациялар өткізді.

2025 жылғы қыркүйектегі қоғамдық консультациялар

2025 жылғы 24–25 қыркүйекте Қаражал (Ұлытау облысы) және Мойынты (Қарағанды облысы) қалаларында қоғамдық консультациялар өткізілді. Іс-шараларды ҚТЖ аудандық Әкімдіктермен және ЕРС-мердігермен ынтымақтаса отырып ұйымдастырды. Жоба туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде презентациялар мен баспа үлестірме материалдары арқылы ашылды, одан кейін сұрақ-жауап сессиялары өткізілді.

- Қаражал (2025 ж. 24 қыркүйек) Кездесуге 41 қатысушы қатысты (қол қойылған тіркеу тізіміне сәйкес). Келесі сұрақтар көтерілді:

  - Трасса бойында мал өткелдерінің жеткілікті мөлшерінің қажеттілігі.

  - Жерді сатып алу және өтемақы рәсімдерін түсіндіру.

  - Трассаның соңғы картасын (трассалауды) ерте ашу туралы сұраныс.

  - Бау-бақшалар мен саяжай учаскелері үшін өтемақы.

  - Жергілікті ШОБ-тың (МСП) сатып алу мүмкіндіктеріне қызығушылығы.

ҚТЖ жауабы: ҚТЖ мал өткелдері мен жаяу жүргіншілер үшін қауіпсіздік шаралары деталды жобаға біріктірілетінін; өтемақы ҚР Жер кодексіне және МФК СД 5-ке сәйкес қалпына келтіру құны бойынша берілетінін; трасса карталары бекітілгеннен кейін ашылатынын; ШОБ тендерлік процестерге қатысуға ынталандырылатынын растады.

- Мойынты (2025 ж. 25 қыркүйек) Кездесуге 37 қатысушы қатысты (қол қойылған тіркеу тізіміне сәйкес). Келесі сұрақтар көтерілді:

  - Әділ және уақтылы өтемақы беруге кепілдік.

  - Жергілікті жұмыспен қамту мүмкіндіктерін ұсыну.

  - Құрылыс кезіндегі шаң мен шудың әсері.

  - Оқушылардың қауіпсіздігі (жаяу жүргіншілер өткелдерінің қажеттілігі).

  - Маусымдық су ағыны арқылы көпір салу туралы сұраныс.

ҚТЖ жауабы: ҚТЖ өтемақы қалпына келтіру құнының принциптеріне сәйкес болатынын; мердігерлер жергілікті кадрларды жалдауға басымдық беретінін; шаң мен шуды азайту шаралары ҚӘӘБЖ-ға (ПЭСУ) сәйкес іске асырылатынын; жаяу жүргіншілер өткелдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары деталды жобада бағаланатынын; су ағынының өтуі инженерлік жобаға енгізілгенін растады.

Құжаттамалау

Кездесулердің ресми хаттамалары, қол қойылған қатысушылар тізімдері және жазбаша пікірлер нысандары осы ПВЗС-ке қоса берілген (X Қосымша). Бұл қосымшалар ақпаратты ашу қызметінің расталуын және көтерілген мәселелер мен берілген жауаптардың толық жазбаларын ұсынады.

Одан арғы қадамдар

Қосымша консультациялар трасса бойындағы басқа да елді мекендерде (мысалы, Қызылжар, Жәйрем, Тоғысқан, Ақтау, Киікті, Ақбұлақ) 2025 жылғы қазан айының ішінде ООСВОЗ (Әлеуметтік және экологиялық әсерлер мен міндеттемелерді бағалау), ЖСАҚАЖ (Жерді сатып алу және қоныс аудару жоспары) жобаларын және ілеспе қорғау құжаттарын ашу кезінде, сондай-ақ ұлттық ОВОС тыңдаулары барысында ұйымдастырылатын болады.

Өзара әрекеттесу журналдары жаңартылып отырады, ал олар бойынша есептер кредиторларға тоқсан сайын ұсынылатын болады.

Қосымшалар

Қосымша 1. Мүдделі тараптар тізілімі

4.1–4.3 бөлімдеріне негізделген анықталған мүдделі тараптардың (ЖӘТ, Басқа мүдделі тараптар, осал топтар, билік органдары, ҮЕҰ) тізбесі.

Қосымша 2. Өзара әрекеттесу журналы

Өзара әрекеттесу іс-шаралары туралы толық есеп, оның ішінде хаттамалар, қатысушылар тізімдері және кейінгі іс-әрекеттер (сілтеме: 4.8-бөлім, 4-1 және 4-2 кестелер).

Қосымша 3. Нормативтік-құқықтық және институционалдық база – Алашақтарды талдау

ҚР заңнамасын ДБ ЭСС 10 / МФК СД 1 талаптарымен салыстыру (сілтеме: 3.4-бөлім).

Қосымша 4. Қоғамдық консультациялар хаттамалары және қатысушылар тізімдері

Қаражал (2025 ж. 24 қыркүйек) және Мойынты (2025 ж. 25 қыркүйек) қалаларындағы хаттамалар мен қол қойылған тізімдер, оның ішінде жазбаша пікірлер нысандары және фотоқұжаттар.

Қосымша 5. Шағымдарды қарау тетігінің (ШҚТ) үлгілері

Шағым берудің стандартты нысаны және шағымдарды тіркеу журналының форматы (қазақ және орыс тілдерінде).

Қосымша 6. Техникалық емес резюме (ТЕР)

Жария ету үшін дайындалған Жобаның жеңілдетілген сипаттамасы (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде).

Қосымша 4. Қоғамдық консультациялар хаттамалары және қатысушылар тізімдері

### Шолу

Қызылжар–Мойынты жаңа теміржол желісінің құрылысы жобасы бойынша қоғамдық консультациялар 2025 жылғы 24–25 қыркүйекте Қаражал (Ұлытау облысы) және Мойынты (Қарағанды облысы) қалаларында ҚТЖ аудандық Әкімдіктермен ынтымақтаса отырып ұйымдастырылды. Бұл кездесулердің мақсаты – Жоба туралы жаңартылған ақпаратты ұсыну, жерді сатып алудың болжамды процесін ашу және қауымдастықтың алаңдаушылықтары мен ұсыныстарын жинау болды.

Кездесулер қазақ және орыс тілдерінде өткізілді. Ақпаратты ҚТЖ, ЕРС-мердігер (Integra Construction KZ) өкілдері және жергілікті Әкімдіктердің лауазымды тұлғалары презентациялар түрінде ұсынды. Әрбір кездесу презентацияларды, сұрақ-жауап сессияларын және шағым беруге арналған нысандарды таратуды қамтыды. Аты-жөнін, елді мекенін, қолтаңбасын және байланыс деректерін көрсете отырып, қатысушылардың тізімдері жиналды. Сондай-ақ мүдделі тараптар өз сұрақтарын жазбаша түрде тіркей алатын жеке пікір нысандары таратылды.

1. Қаражал қаласындағы қоғамдық консультация – 2025 ж. 24 қыркүйек

- Қатысушылар: 41 адам (қол қойылған тізімге сәйкес, X1 Қосымшасын қараңыз).

- Көтерілген негізгі мәселелер:

  - Мал өткелдерінің жеткілікті мөлшерінің қажеттілігі.

  - Жерді сатып алу рәсімдері мен өтемақы ережелерін түсіндіру.

  - Трассаның соңғы картасын ерте ашу туралы сұраныс.

  - Бау-бақшалар/саяжай учаскелері үшін өтемақыға қатысты алаңдаушылық.

  - Жергілікті ШОБ-тың (МСП) құрылыс жұмыстарына қатысуға қызығушылығы.

- Жобаның жауаптары:

  - Мал және жаяу жүргіншілер өткелдері деталды жобаға біріктірілетін болады.

  - Өтемақы МФК СД 5 және ҚР заңнамасына сәйкес қалпына келтіру құнына негізделеді.

  - Трасса карталары жобалау жөніндегі консультант оларды бекіткеннен кейін ашылатын болады.

  - ШОБ ҚТЖ сатып алу туралы хабарландырулары арқылы тендерлерге қатысуға өтінім бере алады.

- Қосымшалар:

  - X1: Қаражал қатысушыларының тізімі (41 қолтаңба).

  - X2: Қаражал қатысушыларынан алынған жазбаша пікірлердің таңдаулы нысандары.

2. Мойынты қаласындағы қоғамдық консультация – 2025 ж. 25 қыркүйек

- Қатысушылар: 37 адам (қол қойылған тіркеу тізіміне сәйкес, X3 Қосымшасын қараңыз).

- Көтерілген негізгі мәселелер:

  - Әділ және уақтылы өтемақы туралы алаңдаушылық.

  - Құрылыс кезінде жергілікті жерде жұмыспен қамту мүмкіндіктері туралы сұраныстар.

  - Тұрғын үйлерге жақын жердегі шаң мен шудың әсері.

  - Оқушылардың қауіпсіздігі, жаяу жүргіншілер өткелінің қажеттілігі.

  - Маусымдық су ағыны арқылы көпір салу туралы сұраныс.

- Жобаның жауаптары:

  - Өтемақы қалпына келтіру құны бойынша беріледі, әдіснама ЖСАҚАЖ-да ашылады.

  - Мүмкін болған жерде жергілікті кадрларды жалдауға басымдық беріледі; бос жұмыс орындары туралы хабарландырулар Әкімдіктің жұмыспен қамту орталықтары арқылы жарияланады.

  - Шаңды басу, шуды бақылау және жұмыс уақытын шектеу шаралары ҚӘӘБЖ-ға (ПЭСУ) сәйкес іске асырылады.

  - Жаяу жүргіншілер өткелін жобалау нұсқалары Шет ауданының Әкімдігімен келісілетін болады.

  - Маусымдық су ағынының өтуі су ресурстары жөніндегі инспекциямен келісіле отырып, инженерлік жобаға енгізіледі.

- Қосымшалар:

  - X3: Мойынты қатысушыларының тізімі (37 қолтаңба).

  - X4: Мойынты қатысушыларынан алынған жазбаша пікірлердің таңдаулы нысандары.

3. Консультациялық материалдарды ұсыну дәлелдемелері

- Хабарландырулар мен ақпараттық парақтардың көшірмелері (Әкімдіктер ұсынуы тиіс).

- Консультациялық іс-шаралардың фотоқұжаттары (ҚТЖ/Консультант мұрағаттайды).

- Консультант командасы жүргізетін Сұрақ-жауап журналы.